INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2017

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.	6

1.1	Misión:	6

1.2	Visión:	6

1.3 Objetivos Institucionales:	7

2.	PROYECTO DE INVERSIÓN 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL.	9

2.1.	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios.	9

2.2.	Infraestructura y Gestión del Tránsito.	10

2.3.	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional.	11

2.3.1 Emergencias Atendidas	12

2.4.	Priorización 2017.	13

2.5.	Población Beneficiada.	16

2.6 Ejecución del presupuesto de inversión	18

3.	PROYECTO DE INVERSIÓN 1171-TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV	19

3.1	Avance del Proyecto	19

3.1.1	Ejecución del presupuesto de inversión	22

4.	PROYECTO DE INVERSIÓN 1117-FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV	23

4.1 Avance del Proyecto.	23

4.1.1	Ejecución del presupuesto de inversión	25

5.	PROYECTO DE INVERSIÓN 1181- MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	26

5.1	Ejecución del presupuesto de inversión	27

6.	GESTIÓN CONTRACTUAL.	28

7.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	29

8.	GESTIÓN, COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE PQRSFD.	29

9.	CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	33

9.1.	Indicadores De Gestión.	35

9.1.1 Indicadores Estratégicos.	35

9.1.2 Indicadores Misionales.	36

9.1.3 Procesos De Apoyo.	36

9.1.4 Proceso De Evaluación.	37

10.	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	39

10.1 Administración de Riesgos de Gestión:	39

10.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:	39

10.3 Matriz de Riesgos de Corrupción 2017:	39

11.	GLOSARIO	40

LISTA DE TABLAS

Tabla No 1. Proyectos de inversión de la UAERMV.	8

Tabla No 2. Estrategia de rehabilitación vial.	10

Tabla No 3. Estrategia de intervención Infraestructura y Gestión del Tránsito.	11

Tabla No 4. Estrategia de intervención Situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional.	12

Tabla No 5 Numero de emergencias atendidas	13

Tabla No 6. Calificación del impacto social.	14

Tabla No 7. Calificación del tipo de intervención.	15

Tabla No 8. Calificación coordinación interinstitucional.	15

Tabla No 9. Calificación del aporte a metas.	16

Tabla No 10. Resultados de ejecución.	16

Tabla No 11. Población Beneficiada en la vigencia 2017.	17

Tabla No 12. Estado ejecución proyecto 1171.	20

Tabla No 13. Estado ejecución proyecto 1117.	23

Tabla No 14. Estado ejecución proyecto 1117.	26

Tabla No. 15. Gestión contractual desagregada por tipo de contrato	28

Tabla No 16 Gestión contractual desagregada por modalidad de contrato	28

Tabla No. 17. Estado de avance Acuerdos de Gestión a 31 de Diciembre de 2017	29

Tabla No 18. Seguimiento plan estratégico y objetivos institucionales.	34

Tabla No 19 Inventario de indicadores.	35

Tabla No. 20. Resultados del Indicador seguimiento al cumplimiento del plan de acción de los procesos	37

Tabla No 21 Resultado Indicador Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías.	38

Tabla No 22 Resultado Indicador Producción de Mezcla Asfáltica.	38

Tabla No 23 Resultado Indicador estado de la maquinaria y equipos.	38

Tabla No 24 Resultado Indicador satisfacción de partes interesadas	39

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica No 1. Inclusión de la UAERMV en el Plan de Desarrollo.	8

Gráfica No 2. Estrategias de intervención UAERMV.	9

Gráfica No 3. Tipos de intervención de la malla vial.	15

Gráfica No 4. Estado ejecución presupuesto proyecto 408.	18

Gráfica No 5. Proyecto 1171.	19

Gráfica No 6. Estado ejecución presupuesto proyecto 1171.	22

Gráfica No 7. Proyecto 1117.	23

Gráfica No 8. Estado ejecución presupuesto proyecto 1117.	25

Gráfica No 9. Proyecto 1181.	26

Gráfica No. 10. Total de solicitudes recibidas en el 2017	29

Gráfica No 11 Tipos de canales de recepción de solicitudes	30

Gráfica No 12 Tipologías de solicitudes recepcionadas	30

Gráfica No 13 Subtemas reiterativos de solicitudes	31

Gráfica No 14. Estructura y articulación del Plan Estratégico.	33

Gráfica No 15. Estructura y articulación del Plan Estratégico.	34

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía No 1. Intervención CL 131A ENTRE KR 152 KR 153 - CIV 11004585.	10

Fotografía No 2. Intervención CL 97D SUR DESDE KR 3 A ESTE HASTA KR 4 ESTE- CIV 5006054.	10

Fotografía No 3. Intervención KR 15 ENTRE CL 36 Y CL 37- CIV 13002188	11

Fotografía No 4. Intervención AK 19 ENTRE CL 127 B BIS Y CL 127 D- CIV 50007445.	12

# INTRODUCCIÓN.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 tiene la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“… programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

A la Unidad se le asignaron las siguientes funciones básicas:

- Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces.

Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).”

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

## Misión:

Mantener y rehabilitar preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en beneficio de la ciudad.

## Visión:

La UAERMV en el 2025 será reconocida a nivel distrital y nacional por un adecuado y eficiente mantenimiento y rehabilitación de la malla vial a cargo, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad del Distrito Capital con talento humano y recurso logístico en la aplicación de tecnologías apropiadas.

## 1.3 Objetivos Institucionales:

- Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital

- Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.

- Actualizar la plataforma tecnológica de la UAERMV, que permita generar herramientas que proporcionen información de forma oportuna y veraz para la toma de decisiones, la automatización de las operaciones, el respeto por el medio ambiente y el contacto de la Entidad con la ciudadanía del Distrito Capital.

- Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad.

En cuanto al Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

En consecuencia, dando cumplimiento de las funciones y misión mencionadas, la UAERMV adelanta acciones de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, y en algunas ocasiones de la malla arterial e intermedia en el marco del apoyo interinstitucional y atención de situaciones imprevistas.

En el marco de los objetivos del programa de gobierno “Recuperemos a Bogotá” “una movilidad mucho más rápida, segura y cómoda” y conforme al PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, la Unidad se articula de la siguiente forma:

Gráfica No 1. Inclusión de la UAERMV en el Plan de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO

PILAR O EJE TRANSVERSAL

PROGRAMA

META PDD

Bogotá Mejor para Todos

Democracia Urbana

Mejor Movilidad para Todos

Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado

408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana

1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV

Modernización Institucional

Lograr un alto índice de desarrollo institucional

1181- Modernización Institucional

Gobierno y ciudadanía digital

Mantener el índice de desempeño integral en el nivel satisfactorio o sobresaliente

1117-Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020.

En la actualidad la UAERMV cuenta con cuatro (04) proyectos de inversión orientados al Plan de Desarrollo Distrital con las siguientes metas:

Tabla No 1. Proyectos de inversión de la UAERMV.

| Proyecto Inversión | Meta 2016 – 2020 | Meta programada 2017 |
| --- | --- | --- |
| 408- Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial | 1,083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local. | 290 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local |
|  | Conservación de 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local. | 10 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia. |
| 1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas |
| 1181- Modernización Institucional | Alcanzar el 74.4 % del índice de desarrollo institucional. | 0% |
|  | Adecuar y dotar una (1) sede. | 3% |
| 1117-Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y modernizar 80.00 % el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del sector movilidad | 23% |

Fuente: SEGPLAN.

# PROYECTO DE INVERSIÓN 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL.

En cumplimiento del programa de gobierno “Recuperemos Bogotá” y las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, la UAERMV está adelantando estrategias de intervención, así como acciones encaminadas al cumplimiento del literal c y d y al parágrafo del artículo 109 del Acuerdo 257, así:

Gráfica No 2. Estrategias de intervención UAERMV.

Fuente: UAERMV.

## Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios.

A través de esta estrategia, la Entidad programó la rehabilitación de la infraestructura vial local en diferentes localidades del Distrito Capital, con el fin de contribuir al “mejoramiento de los barrios en donde hay cientos de miles de ciudadanos que no tienen pavimento frente a su casa y los niños caminan entre el barro para ir al colegio”.

A través de las actividades de rehabilitación desarrolladas desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, la UAERMV mejoró 4,58 Km-carril en 38 segmentos viales de la ciudad, a continuación se presentan los resultados alcanzados por esta estrategia:

Tabla No 2. Estrategia de rehabilitación vial.

| LOCALIDAD |  | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KM-CARRIL | SEGMENTOS VIALES |
| 2 | Chapinero | 0,23 | 1 |
| 5 | Usme | 2,79 | 32 |
| 7 | Bosa | 0,33 | 3 |
|  | Kennedy | 0,48 | 3 |
| 11 | Suba | 4,27 | 13 |
| 13 | Teusaquillo | 0,31 | 1 |
| 16 | Puente Aranda | 0,57 | 2 |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 0,18 | 3 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 0,13 |  |
| TOTAL |  | 4,58 | 38 |

Fuente: UAERMV.

Fotografía No 1. Intervención CL 131A ENTRE KR 152 KR 153 - CIV 11004585.

ANTES					DESPUÉS

Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

Fotografía No 2. Intervención CL 97D SUR DESDE KR 3 A ESTE HASTA KR 4 ESTE- CIV 5006054.

ANTES					DESPUÉS

Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

## Infraestructura y Gestión del Tránsito.

Esta estrategia está orientada al desarrollo de acciones de mantenimiento como cambios de losas, cambios de carpeta, parcheos, bacheos o sellos de fisura, tendientes a mejorar el nivel de servicio y confort de los usuarios ayudando a disminuir los conflictos de congestión del tránsito y seguridad vial asociados al mal estado o deterioro de la infraestructura vial.

Durante el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, la UAERMV mejoró 283,4 km-carril de impacto y tapó 58.784 huecos de 1.260 segmentos viales en los corredores de movilidad local y malla vial local del Distrito Capital. A continuación se presentan los resultados alcanzados en cada una de las localidades:

Tabla No 3. Estrategia de intervención Infraestructura y Gestión del Tránsito.

| LOCALIDAD |  | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KM-CARRIL | HUECOS | SEGMENTOS VIALES |
| 1 | Usaquén | 21,0 | 2.772 | 75 |
| 2 | Chapinero | 21,1 | 3.835 | 93 |
| 3 | Santafé | 6,9 | 2.414 | 27 |
| 4 | San Cristóbal | 2,5 | 409 | 16 |
| 5 | Usme | 4,3 | 780 | 37 |
| 6 | Tunjuelito | 2,7 | 645 | 19 |
| 7 | Bosa | 5,5 | 708 | 49 |
| 8 | Kennedy | 39,7 | 7.192 | 235 |
| 9 | Fontibón | 14,0 | 3.237 | 73 |
| 10 | Engativá | 28,5 | 6.710 | 133 |
| 11 | Suba | 26,8 | 3.538 | 88 |
| 12 | Barrios Unidos | 13,1 | 3.699 | 68 |
| 13 | Teusaquillo | 21,2 | 4.526 | 100 |
| 14 | Mártires | 16,6 | 7.055 | 88 |
| 15 | Antonio Nariño | 1,3 | 484 | 7 |
| 16 | Puente Aranda | 33,6 | 4.559 | 171 |
| 17 | La Candelaria | 2,8 | 773 | 16 |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 20,7 | 5.053 | 147 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 1,4 | 395 | 11 |
| TOTAL |  | 283,4 | 58.784 | 1.260 |

Fuente: UAERMV.

Fotografía No 3. Intervención KR 15 ENTRE CL 36 Y CL 37- CIV 13002188

ANTES					DESPUÉS

Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

## Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional.

Atención de los segmentos viales de los puntos integrales de trabajo interinstitucional en situaciones imprevistas o en concordancia con el Decreto 064 de 2015, a través del cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital.

Para el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017, la UAERMV desarrolló actividades de mantenimiento en 408 segmentos viales mejorando 191,5 km-carril de impacto y tapando 11.823 huecos en las siguientes localidades:

Tabla No 4. Estrategia de intervención Situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional.

| LOCALIDAD |  | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KM-CARRIL IMPACTO | KM-CARRIL INTERVENCIÓN | HUECOS | SEGMENTOS VIALES |
| 1 | Usaquén | 70,9 | 6,54 | 7.593 | 147 |
| 2 | Chapinero | 19,0 | 0,37 | 181 | 48 |
| 3 | Santafé | 2,2 | 0,02 | 15 | 5 |
| 4 | San Cristóbal | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Usme | 1,3 | 0,03 | 17 | 8 |
| 6 | Tunjuelito | 8,8 | 0,01 | 14 | 10 |
| 7 | Bosa | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | Kennedy | 1,4 | 0,21 | 230 | 4 |
| 9 | Fontibón | 7,2 | 0,09 | 18 | 12 |
| 10 | Engativá | 3,1 | 0,15 | 73 | 12 |
| 11 | Suba | 37,2 | 2,19 | 2.591 | 82 |
| 12 | Barrios Unidos | 6,5 | 0,18 | 91 | 19 |
| 13 | Teusaquillo | 4,7 | 0,21 | 101 | 9 |
| 14 | Mártires | 0,2 | 0,07 | 12 | 1 |
| 15 | Antonio Nariño | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Puente Aranda | 22,6 | 1,40 | 864 | 38 |
| 17 | La Candelaria | 0,5 | 0,01 | 1 | 1 |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 0,1 | 0,00 | 0 | 1 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 5,8 | 0,07 | 22 | 11 |
| TOTAL |  | 191,5 | 11,55 | 11.823 | 408 |

Fuente: UAERMV.

Fotografía No 4. Intervención AK 19 ENTRE CL 127 B BIS Y CL 127 D- CIV 50007445.

ANTES					DESPUÉS

Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

### 2.3.1 Emergencias Atendidas

Durante la vigencia 2017, la Unidad para situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional atendió 26 emergencias como se muestra a continuación:

Tabla No 5 Numero de emergencias atendidas

| MES | NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS | LOCALIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| MARZO | 5 | Ciudad Bolívar / Usaquén | Botadero Doña Juana - Vereda Torca |
| ABRIL | 8 | Kennedy/Chapinero/Usaquén/Santa fe | Avenida Boyacá, Circunvalar con cl 85 ,Torca, Circunvalar con calle 36 |
| MAYO | 5 | Puente Aranda/ Rafael Uribe Uribe | CL 18 por KR 53; KR 10 A por CL 23 A Sur |
| AGOSTO | 2 | Chapinero y Sumapaz | Vía la Calera (Sello Fisuras) y Apoyo Interinstitucional (San Juan de Sumapaz) |
| SEPTIEMBRE | 2 | Usaquén y Teusaquillo | Vía AK 7 por CL 220 (remoción en masa) y Apoyo Interinstitucional (Parque el Simón Bolívar - visita PAPA)) |
| OCTUBRE | 2 | Bosa y Puente Aranda | Apoyo Emergencia IDIGER e IDU - localidad Bosa - predio el Corzo por gases comprimidos se concentra un foco por incendio local. En la localidad de Puente Aranda se realiza la rehabilitación por caída de banca sobre la AC 3 a la altura de la Cra. 50 |
| NOVIEMBRE | 2 | Puente Aranda / Teusaquillo | Localidad de Puente Aranda, se realiza la rehabilitación por caída de banca sobre la AC 3 a la altura de la Cra. 42 y se atiende hueco critico calzada de trasmilenio AK 30 a la altura de la AC 26, sentido N-S |
| TOTAL | 26 |  |  |

Fuente: UAERMV

## Priorización 2017.

La UAERMV en el marco del macroproceso de desarrollo vial local y a su vez, en el proceso de planificación vial, contempla el modelo de priorización, el cual se basa en cuatro criterios a los que se les asigna puntajes para determinar el Índice de Priorización –IP- de cada segmento.

Los cuatro criterios tienen un porcentaje de ponderación dentro del modelo de la siguiente manera:

- Impacto Social causado por las posibles  intervenciones del segmento: 75%.

- Determinación del tipo de intervención: 5%.

- Coordinación Interinstitucional: 13%.

- Aporte al cumplimiento de metas: 7%.

- Impacto Social:

En el criterio de impacto social se evalúan en campo tres factores:

- AI: Accesibilidad Integral (conectividad con malla vial principal).

- AAA: Accesibilidad con Áreas de Actividad (colegios, hospitales, centros comerciales, universidades, entre otros).

- FC: Factor Conectividad (generar corredores en buen estado con tramos faltantes).

Con los resultados de los factores se puede realizar la calificación así:

Tabla No 6. Calificación del impacto social.

| CALIFICACIÓN | RESULTADOS DE LOS FACTORES |
| --- | --- |
| 1 | (AI o AAA o FC) |
| 2 | (AAA + FC) |
| 3 | (AI + FC) |
| 4 | (AI + AAA) |
| 5 | (AI + AAA + FC) |

Fuente: UAERMV.

- Tipo de Intervención:

La UAERMV realiza los siguientes tipos de intervención:

Gráfica No 3. Tipos de intervención de la malla vial.

Fuente: UAERMV.

Teniendo en cuenta el tipo de intervención se asigna la calificación a este factor, así:

Tabla No 7. Calificación del tipo de intervención.

| CALIFICACIÓN | TIPO DE INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| 2 | Rehabilitación |
| 3 | Mantenimiento Periódico |
| 4 | Mantenimiento Rutinario |

Fuente: UAERMV.

- Coordinación Interinstitucional:

Dentro de este factor se busca evaluar el aporte que tiene la intervención de la UAERMV frente a las intervenciones que realizará otra entidad del Distrito.

De conformidad con lo anterior, se asigna la siguiente calificación:

Tabla No 8. Calificación coordinación interinstitucional.

| CALIFICACIÓN | APORTE DE LA INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | La Intervención no aporta conjuntamente a la Intervención de otras entidades. |
| 5 | La Intervención aporta conjuntamente a la Intervención de otras entidades. |

Fuente: UAERMV.

- Aporte al Cumplimiento de Metas:

La UAERMV define para cada vigencia unos cuadrantes donde concentrará la intervención por trimestres, con el propósito de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evalúa el aporte que generaría la intervención a las metas del Plan de Desarrollo Distrital. En ese orden de ideas, se realiza la siguiente calificación.

Tabla No 9. Calificación del aporte a metas.

| CALIFICACIÓN | APORTE DE LA INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | No aporta a las metas programadas para el año por localidad en ejecución del Plan de Desarrollo. |
| 5 | Si aporta a las metas programadas para el año por localidad en ejecución del Plan de Desarrollo. |

Fuente: UAERMV.

Es importante aclarar que el modelo de priorización es un indicador para saber qué tan importante es el segmento, pero adicionalmente se evalúan otros factores técnicos que permiten determinar la priorización definitiva como lo son entre otros: el estado de las redes, rutas de transporte, pólizas, reservas, desecación y accesibilidad de la maquinaria.

La UAERMV, en el proceso de territorialización del accionar de la entidad en cada una de las localidades, adelanto una labor para distribuir la meta del año 2017 tras aplicar el modelo de priorización anterior. A partir de la publicación del nuevo estado de la malla vial realizado por el IDU, se identificó la necesidad de realizar una reformulación de dicha programación.

En ese orden de ideas, se tomaron en cuenta los resultados de intervención de la entidad, el estado de la malla vial de la ciudad y la programación de intervención elaborada por la UAERMV para realizar la reformulación de la territorialización de la meta de 290 km-carril; a continuación se presenta la distribución y los resultados con corte a 31 de diciembre de 2017:

Tabla No 10. Resultados de ejecución.

| LOCALIDAD |  | TERRITORIALIZACIÓN | EJECUTADO | AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usaquén | 20,74 | 21,0 | 101% |
| 2 | Chapinero | 22,09 | 21,3 | 96% |
| 3 | Santafé | 7,62 | 6,9 | 90% |
| 4 | San Cristóbal | 3,98 | 2,5 | 62% |
| 5 | Usme | 7,90 | 7,0 | 89% |
| 6 | Tunjuelito | 2,65 | 2,7 | 100% |
| 7 | Bosa | 4,93 | 5,9 | 119% |
| 8 | Kennedy | 32,06 | 40,2 | 125% |
| 9 | Fontibón | 15,14 | 14,0 | 92% |
| 10 | Engativá | 26,81 | 28,5 | 106% |
| 11 | Suba | 27,70 | 31,1 | 112% |
| 12 | Barrios Unidos | 14,26 | 13,1 | 92% |
| 13 | Teusaquillo | 23,35 | 21,5 | 92% |
| 14 | Mártires | 17,44 | 16,6 | 95% |
| 15 | Antonio Nariño | 1,29 | 1,3 | 99% |
| 16 | Puente Aranda | 33,08 | 34,2 | 103% |
| 17 | La Candelaria | 2,81 | 2,8 | 98% |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 21,05 | 20,8 | 99% |
| 19 | Ciudad Bolívar | 5,12 | 1,5 | 29% |
| 20 | Sumapaz |  | 0,0 | 101% |
| TOTAL |  | 290 | 292,7 | 101% |

Fuente: UAERMV.

## Población Beneficiada.

Por medio de las intervenciones realizadas en la vigencia 2017, se logró beneficiar 1’310.426 personas de la ciudad, distribuidos así:

Tabla No 11. Población Beneficiada en la vigencia 2017.

| LOCALIDAD |  | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usaquén | 135312 |
| 2 | Chapinero | 64402 |
| 3 | Santafé | 19890 |
| 4 | San Cristóbal | 10503 |
| 5 | Usme | 48792 |
| 6 | Tunjuelito | 26861 |
| 7 | Bosa | 21234 |
| 8 | Kennedy | 110762 |
| 9 | Fontibón | 138763 |
| 10 | Engativá | 148615 |
| 11 | Suba | 87580 |
| 12 | Barrios Unidos | 83915 |
| 13 | Teusaquillo | 89305 |
| 14 | Mártires | 51719 |
| 15 | Antonio Nariño | 4355 |
| 16 | Puente Aranda | 106009 |
| 17 | La Candelaria | 10327 |
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 134258 |
| 19 | Ciudad Bolívar | 17825 |
| 20 | Sumapaz |  |
|  | TOTAL | 1.310.426 |

Fuente: UAERMV.

## 2.6 Ejecución del presupuesto de inversión

Los recursos asignados al proyecto de inversión 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial fueron $77.276 millones, de los cuales se comprometieron 97,1% a 31 de Diciembre de 2017 correspondiente a $75.025 millones.

Gráfica No 4. Estado ejecución presupuesto proyecto 408.

Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2017.

# PROYECTO DE INVERSIÓN 1171-TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV

Este proyecto tiene como objetivo “Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos”. La meta es mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.

El proyecto se estructura en los siguientes componentes:

Gráfica No 5. Proyecto 1171.

Fuente: UAERMV.

  - Avance del Proyecto

Con corte a 31 de Diciembre de 2017, se cuenta con un avance de 81,7 % que corresponde a la medición a la satisfacción de las partes interesadas de la UAERMV.

A continuación se presentan los avances por componente:

Tabla No 12. Estado ejecución proyecto 1171.

| COMPONENTE | AVANCE CUALITATIVO |
| --- | --- |
| Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- | Se adelantaron actividades para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, campañas y jornadas de sensibilización en segregación de residuos y uso eficiente y ahorro de energía y agua, programas de buenas prácticas ambientales. De igual manera, se realizó la medición de PM10 y PST en la sede operativa, en donde se obtuvo cumplimiento de parámetros máximos diarios establecidos por norma. Se realizó seguimiento al mantenimiento de trampa de grasas, puntos ecológicos y jardineras en las sedes, así como a la gestión externa de residuos peligrosos. Se realizó la recolección de 2120 kg de material con potencial aprovechable acopiado en la sede operativa. |
| Gestión Documental | Se organizaron y transfirieron archivos de gestión anteriores a 2016 de los procesos de la sede administrativa. De esta manera, se han intervenido en procesos de organización de archivos el 32% de los contratos celebrados de las vigencias 2010 a 2016 (963 contratos intervenidos de 3013 previstos desde la vigencia 2010), quedando pendiente el proceso de digitalización. Otros logros en gestión documental: • Se estableció línea de tiempo para los instrumentos archivísticos. • Se consolidaron las TRD y sus fichas de valoración para presentar al Archivo de Bogotá. • Se rediseñó el procedimiento de consulta pasando de 3 días hábiles a 0,5 día hábil como tiempo promedio de respuesta al usuario |
| Atención a Partes Interesadas | Se realizó una medición del cliente externo e interno, obteniendo los siguientes resultados: *Cliente interno: En total diligenciaron la encuesta virtual: 92 servidores públicos de planta y contratistas de prestación de servicios, con un resultado de 3,76 sobre 5 puntos = 75,2%. Se calificaron los siguientes aspectos: Conocimiento del SIG UAERMV → 3,49/5 = 69,9% Satisfacción Proceso Propio→ 4,24/5 = 84,8% Satisfacción Otros Procesos→ 3,54/5 = 70,8% *Cliente externo: Refleja el resultado de las 559 encuestas presenciales aplicadas en los frentes de trabajo con el 100% de su ejecución. El porcentaje de satisfacción de cliente externo fue de 88,2%, mientras que el 11,8% manifestó tener alguna inconformidad sobre los tiempos, calidad de las obras, desacuerdos con la intervención, entre otros. Finalmente, se evidencia que la medición de la satisfacción de partes interesadas en la UAERMV, alcanzó un 81,7%, con corte a 31 de diciembre de 2017. |
| Apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica y administrativos | Se llevaron a cabo compromisos presupuestales en cuanto a contratos nuevos y adiciones a diciembre 30 de 2017. |
| Gestión de las Comunicaciones | Se adelantaron actividades para posicionar la imagen de la entidad mediante la implementación de campañas externas, entre las que se mencionan: "Mejores Vías Para Todos" y "Salvando Vidas", así como la emisión del programa radial “Obremos en la Vía” y ruedas de prensa realizadas en diferentes medios. Del mismo modo, se realizó y publicó la revista "Mi Calle" de circulación interna de la entidad, se acompañó el proceso de comunicación interna a través de la UAERMV te informa. Se apoyó la publicación de notas periodísticas a través de la producción de material informativo (boletines, notas breves, fotografías y gestión con los periodistas). Participación activa en redes sociales a través de la publicación de noticias y videos (youtube) que evidencian la labor de la Unidad en los frentes de obra. Twitter: se registran trinos de los frentes de obra haciendo una reportería en el área de la intervención para lograr un mejor impacto de la información. |
| Sistema Integrado de Gestión | Se adelantaron actividades para la consolidación del Sistema Integrado de Gestión, mediante el desarrollo de un diagnóstico, monitoreo y formulación de riesgos (actualización de la política y manual), campañas de sensibilización y el diligenciamiento del formulario FURAG II - Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión. Se realiza acompañamiento a los procesos para la actualización de la información de los mismos. |
| Transparencia y Acceso a la Información | Se obtuvo un valor de implementación de 95.28% de la Ley de Transparencia y acceso a la información. El manejo del módulo de transparencia en la web ha permitido un cargue oportuno y eficaz de la información de la UAERMV. De esta forma, se fortalecen los mecanismos y acceso de información a la ciudadanía, respecto a los resultados obtenidos por la entidad |

Fuente: UAERMV

    - Ejecución del presupuesto de inversión

Los recursos asignados al proyecto de inversión 1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV son de $9.886 millones, de los cuales se comprometieron a 31 de diciembre de 2017, 45.1% correspondiente a $4.463 millones.

Gráfica No 6. Estado ejecución presupuesto proyecto 1171.

Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2017.

# PROYECTO DE INVERSIÓN 1117-FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV

Este proyecto tiene como objetivo “Actualizar la plataforma tecnológica de la UAERMV, que permita generar herramientas que proporcionen información de forma oportuna y veraz para la toma de decisiones, la automatización de las operaciones, el respeto por el medio ambiente y el contacto de la Entidad con la ciudadanía del Distrito Capital.”.

El proyecto tiene como meta fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información. Se estructura en los siguientes componentes:

Gráfica No 7. Proyecto 1117.

Fuente: UAERMV.

## 4.1 Avance del Proyecto.

Con corte a 31 de Diciembre de 2017, se cuenta con un avance de 13 %, correspondiente a:

Tabla No 13. Estado ejecución proyecto 1117.

| COMPONENTE | AVANCE CUALITATIVO |
| --- | --- |
| Adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales. | Adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales. En ejecución actividades para la implementación de los módulos de Si Capital. *Módulos SAI/SAE han sido implementados. *En ejecución actividades correspondientes a la implementación de las normas NICSP, del ambiente de prueba, se procede a la simulación de cierre de año 2017. *Finalizado la migración del sistema Motor Sistem y Servidor de Dominio. En ejecución el contrato de canales de comunicación necesarios para mitigar riesgos asociados con la pérdida de continuidad del servicio en la nube. |
| Contratación de personal para la implementación de normas técnicas y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV. | Soporte del Sistema SI CAPITAL (LIMAY, TERCEROS II, OPGET, PAC, PREDIS): Se cuenta con el desarrollador de los módulos LIMAY y TERCEROS II para continuar con la implementación de las Normas NICSP. Proyecto Orfeo-Correspondencia: Se avanzó en la configuración de las Tablas de Retención Documental -TRD en el aplicativo, se determinó salir a producción con la configuración de los procesos más utilizados e ir actualizando las demás tablas. Se consolidaron las TRD y sus fichas de valoración para presentar al Archivo de Bogotá. Proyecto Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información - Implementación de las SGSI Norma ISO 27001 para su aplicación. Proyecto Arquitectura Empresarial: Se presenta un avance del 90% con un impacto del 5% en relación al cronograma V2. Proyecto GIS (Sistema de información geográfica): El proyecto informa un avance del 68%. |
| Gestión, mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas y de datos | Actividades: *Finalizada la fase I del diagnóstico de redes de datos. *Configuración de switches de la sede administrativa. *Traslado del firewall desde la sede CAD al CAN para reconfiguración. *Re-configuración de la red de la sede operativa en Calle 3era. * Adecuadas dos data center con instalaciones para su correcto funcionamiento y seguridad en la entidad. Se adelantó el proceso de licitación para la compra de los elementos de red para realizar adecuaciones. |
| Servicios de apoyo para la ejecución de procesos misionales. | Contratación del servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing con el proveedor PCCOM. Cambio a la plataforma Microsoft del servicio de email. Adjudicado el contrato de proyecto sala de monitoreo de GPS. |
| Adecuación infraestructura tecnológica Sedes | Contratación del servicio de conectividad y telefonía IP para la entidad. |

Fuente: UAERMV.

    - Ejecución del presupuesto de inversión

Los recursos asignados al proyecto de inversión 1117-Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la UAERMV son de $2.364 millones, de los cuales se comprometieron a 31 de Diciembre de 2017, un 56.1% correspondiente a $1.326 millones.

Gráfica No 8. Estado ejecución presupuesto proyecto 1117.

Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2017.

# PROYECTO DE INVERSIÓN 1181- MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Este proyecto tiene como objetivo “Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad”. Tiene como metas:

- Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local

- Alcanzar el 74.4 % del índice de desarrollo institucional.

Se estructura en los siguientes componentes:

Gráfica No 9. Proyecto 1181.

Fuente: UAERMV.

Con corte a 31 de Diciembre de 2017, se cuenta con un avance en los siguientes componentes:

Tabla No 14. Estado ejecución proyecto 1117.

| COMPONENTE | AVANCE CUALITATIVO |
| --- | --- |
| Adecuación y mejoramiento de las sedes de la unidad | En el marco de la acción popular que ordena la entrega de la sede operativa de la UAERMV a la comunidad, dado que el predio actual donde se establece, tiene destinación exclusiva de parque zonal, en concordancia con Sentencia de julio 23 de 2015, interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; la UAERMV adelantó las gestiones para la consecución de un lote que cumpliera con las condiciones catastrales requeridas (física, jurídica, económica); sin embargo al final de este proceso, ninguno de los predios seleccionados cumplió con las condiciones requeridas. De esta forma, la UAERMV ajustó su estrategia para poder cumplir con el marco legal mencionado, y se concluyó arrendar un inmueble en la vigencia 2018. |
| Diseño, licencias y permisos de construcción | El avance de este componente dependía de la adquisición del predio. |
| Construcción de la sede | El avance de este componente dependía de la adquisición del predio. |
| Rediseño Institucional | Se pone en conocimiento del Consejo Directivo la necesidad de un rediseño institucional; tema en donde el Secretario de Movilidad, Ingeniero Juan Pablo Bocarejo, recomienda que la Unidad se apoye con la Secretaría General de la Alcaldía, así como con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. El Secretario de Movilidad recomendó revisar el quehacer de la entidad, por lo menos en los próximos 2 años, y así, realizar una sola reorganización; a su vez, solicitó al Director hacer una breve presentación a la Secretaría y que sea elevada así mismo al Alcalde Mayor. Por lo anterior, se suspendió el proceso de contratación para el rediseño institucional en la vigencia 2017. |

Fuente: UAERMV.

  - Ejecución del presupuesto de inversión

Los recursos asignados al proyecto de inversión 1181- Modernización Institucional son de $15.249 millones, de los cuales se comprometieron a 31 de Diciembre de 2017, un 0.7% correspondiente a $100 millones.

Gráfica No. 10. Estado ejecución presupuesto proyecto 1181.

Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2017.

# GESTIÓN CONTRACTUAL.

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de diciembre del 2017, la UAERMV suscribió 569 contratos discriminados así:

- Por tipo de contrato:

Tabla No. 15. Gestión contractual desagregada por tipo de contrato

| TIPO DE CONTRATO | TOTAL | VALOR ADJUDICADO |
| --- | --- | --- |
| Contratos de Compraventa | 41 | $ 6,248,681,907 |
| Arrendamiento | 2 | $ 7,115,000,000 |
| Contratos de Prestación de Servicios Profesionales | 326 | $ 11,279,969,141 |
| Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión | 143 | $ 1,751,968,131 |
| Servicios de Publicación | 1 | $ 9,800,000 |
| Contrato de prestación de servicio de vigilancia | 2 | $ 1,655,343,868 |
| Contratos de suministro: | 12 | $ 28,046,807,356 |
| Servicios de Transporte | 1 | $ 3,495,500 |
| Contratos de Seguro | 6 | $ 2,310,005,159 |
| Contratos Interadministrativos | 3 | $ 440,678,981 |
| Convenio Interadministrativos | 1 | $ 215,700,000 |
| Otros servicios | 29 | $ 1,335,704,493 |
| Otro tipo de naturaleza de contratos | 2 | $ 15,380,638,475 |
| TOTAL | 569 | $ 75,793,793,011 |

Fuente: UAERMV

Dado lo anterior, se puede evidenciar que el mayor número de contratos suscritos fue por prestación de servicios profesionales, equivalente al 57,3% del total de los contratos suscritos por tipo de contrato, seguido de prestación de servicios de apoyo a la gestión con un 25,71% y contratos de compraventa correspondiente al 7,2%.

De igual manera se desagregó por modalidad de selección como se muestra a continuación:

Tabla No 16 Gestión contractual desagregada por modalidad de contrato

| MODALIDAD | TOTAL | VALOR ADJUDICADO |
| --- | --- | --- |
| Mínima cuantía | 28 | $ 411,381,835 |
| Acuerdo marco | 32 | $ 5,574,238,279 |
| Licitación pública | 8 | $ 12,039,626,093 |
| Directa | 478 | $ 27,789,651,075 |
| Selección abreviada bolsa de productos | 1 | $ 1,426,884,919 |
| Selección abreviada de menor cuantía | 6 | $ 820,146,111 |
| Selección abreviada de subasta inversa | 16 | $ 27,731,864,699 |
| TOTAL | 569 | $ 75,793,793,011 |

Fuente: UAERMV

Dado lo anterior, se puede concluir que la mayor modalidad por la que se suscribieron contratos para la entidad, fue Contratación Directa que corresponden a 478 equivalente al 84%, seguido por la modalidad de Acuerdo Marco con 32 contratos que concierne al 5,6% y finalmente mínima cuantía con 28 contratos que es semejante al 4,9% del total de los contratos suscritos.

# GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

- Acuerdos de gestión:

A continuación se presenta el estado de avance en el cumplimiento de la programación de los acuerdos de gestión según lo extraído del plan de acción formulado y las actividades ejecutadas por cada uno.

Tabla No. 17. Estado de avance Acuerdos de Gestión a 31 de Diciembre de 2017

| GERENTE PUBLICO | NOMBRE | EJECUTADO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria General | Blanca Stella Bohórquez | 100.04% |
| Subdirectora Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local. | Silvia Pilar Forero Bonilla | 109,06% |
| Gerente de Intervención. | Luis Alejandro Aragón Garibello | 100.00% |
| Gerente de Producción. | Carlos Alberto Triana Trujillo | 100,00% |
| Gerente de GASA. | José Fernando Franco Buitrago | 99,99% |

Fuente: UAERMV – 31 de Diciembre de 2017.

# GESTIÓN, COMPORTAMIENTO Y ANALISIS DE PQRSFD.

En esta sección se registra la gestión realizada en el período comprendido del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del año 2017, donde la totalidad de requerimientos recibidos a través de los diferentes canales de atención habilitados por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

- TOTAL PETICIONES MENSUALES RECIBIDAS POR ENTIDAD

Gráfica No. 10. Total de solicitudes recibidas en el 2017

Fuente: UAERMV

| Etiquetas de fila | Cuenta de Numero petición |
| --- | --- |
| SDQS | 2192 |
| Total general | 2192 |

De acuerdo al comparativo de las cifras reportadas por la entidad con lo registrado en el SDQS, de un total de 2192 peticiones, se observa que el 100% de la totalidad están registradas, en cumplimiento del Decreto 371 de 2010.

- CANALES DE INTERACCIÓN

Gráfica No 11 Tipos de canales de recepción de solicitudes

Fuente: UAERMV

| Etiquetas de fila | Cuenta de Numero petición | % |
| --- | --- | --- |
| BUZON | 23 | 1% |
| E-MAIL | 591 | 27% |
| ESCRITO | 447 | 20% |
| PRESENCIAL | 48 | 2% |
| REDES SOCIALES | 3 | 0% |
| TELEFONO | 160 | 7% |
| WEB | 920 | 42% |
| Total general | 2192 | 100% |

El canal Web cuenta con un porcentaje del 42% del total de peticiones registradas, siendo el medio más utilizado para interponer las peticiones ciudadanas durante el período, el segundo es el canal E-mail con un porcentaje de 27%, seguido del canal escrito con un porcentaje del 20%, en cuarto lugar el canal telefónico con un porcentaje del 7%, luego el canal presencial con 2% y por último el canal redes sociales con un porcentaje del 0 %.

- TIPOLOGIAS O MODALIDADES

Gráfica No 12 Tipologías de solicitudes recepcionadas

Fuente: UAERMV

| Etiquetas de fila | Cuenta de Numero petición | % |
| --- | --- | --- |
| CONSULTA | 27 | 1% |
| DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN | 6 | 0% |
| DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL | 1613 | 74% |
| DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR | 217 | 10% |
| FELICITACIÓN | 4 | 0% |
| QUEJA | 105 | 5% |
| RECLAMO | 142 | 6% |
| SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 46 | 2% |
| SOLICITUD DE COPIA | 1 | 0% |
| SUGERENCIA | 31 | 1% |
| Total general | 2192 | 100% |

Del total de requerimientos, el Derecho de Petición de Interés General con un porcentaje del 74% de participación, es la tipología más utilizada por la ciudadanía para interponer sus peticiones; seguido del Derecho de Petición de Interés Particular con un porcentaje del 10%, en tercer lugar el Reclamo con un porcentaje del 6%, la Queja con un porcentaje del 5%; la Solicitud de acceso a la información con un porcentaje del 2% y por último la Consulta y Sugerencia con un porcentaje del 0%.

- SUBTEMAS MAS REITERADOS Y / O BARRERAS DE ACCESO

Gráfica No 13 Subtemas reiterativos de solicitudes

Fuente: UAERMV

| Etiquetas de fila | Cuenta de Numero petición | % |
| --- | --- | --- |
| PAVIMENTACION, RENIVELACION, BACHEO Y PARCHEO, REHABILITACION | 1559 | 71% |
| TRASLADO POR NO COMPETENCIA | 400 | 18% |
| (en blanco) | 58 | 3% |
| ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 56 | 3% |
| AFECTACIONES POR OBRA | 40 | 2% |
| Total 5 Subtemas | 2113 | 96% |
| Otros Subtemas | 79 | 4% |
| Total general | 2192 | 100% |

Para este período, el subtema “Pavimentación, re-nivelación, bacheo - parcheo y rehabilitación es el más relevante con un porcentaje del 71%, en segundo lugar en traslado por no competencia con un porcentaje del 18%, seguidamente encontramos en blanco con un porcentaje del 3%, administración del talento humano con un porcentaje del 3%, en quinto lugar encontramos afectaciones por obra con un porcentaje del 2% y finalmente otros subtemas con un porcentaje del 4% respectivamente.

- TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA

| Promedio de DG | Etiquetas de columna |  |
| --- | --- | --- |
| Etiquetas de fila | SECRETARIA GENERAL | Total general |
| CONSULTA | 15 | 15 |
| DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN | 6 | 6 |
| DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL | 16 | 16 |
| DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR | 16 | 16 |
| FELICITACIÓN | 40 | 40 |
| QUEJA | 16 | 16 |
| RECLAMO | 18 | 18 |
| SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 15 | 15 |
| SOLICITUD DE COPIA | 38 | 38 |
| SUGERENCIA | 12 | 12 |
| Total general | 16 | 16 |

En promedio se dio respuesta a las peticiones en 16 días hábiles

# CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La UAERMV realizó un ejercicio en el año 2016 para la definición del plan estratégico, realizando una articulación entre el Plan de Desarrollo Distrital, los Planes de Acción por proceso y los proyectos de inversión. Dicho proceso permitió definir el aporte de las actividades identificadas en cada uno de los planes de acción por proceso a los objetivos institucionales de la entidad.

Conforme a lo anterior, en la siguiente gráfica se presenta la estructura y articulación del Plan Estratégico de la UAERMV:

Gráfica No 14. Estructura y articulación del Plan Estratégico.

PROYECTOS DE INVERSIÓN UMV

PLANES DE ACCIÓN UMV

Fuente: UAERMV.

Para el cuatrienio 2016 – 2020, la UAERMV definió cuatro objetivos institucionales relacionados al quehacer institucional y fortalecimiento institucional. Estos son:

Gráfica No 15. Estructura y articulación del Plan Estratégico.

Fuente: UAERMV.

Adicionalmente a lo anterior, se realiza el reporte mensual a los planes de acción por parte de los procesos de la entidad, el cual se consolida trimestralmente para la elaboración del informe de planes de acción y plan estratégico respectivamente.

Los siguientes son los resultados alcanzados por objetivo estratégico:

Tabla No 18. Seguimiento plan estratégico y objetivos institucionales.

| OBJETIVO INSTITUCIONAL | PONDERACIÓN | AVANCE 2017 |
| --- | --- | --- |
| Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital | 60% | 54% |
| Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos. | 14% | 12% |
| Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito. | 13% | 12% |
| Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 13% | 11% |
| AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2017 | 100% | 90% |

Fuente: UAERMV.

Teniendo en cuenta la anterior tabla se identifica un avance del Plan Estratégico del 90%.

  - Indicadores De Gestión.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial elaboró una batería de 60 indicadores los cuales fueron reportados por cada proceso responsable durante la vigencia 2017.

A continuación se presenta la relación de indicadores por proceso y dependencias responsables

Tabla No 19 Inventario de indicadores.

| No. | CÓD. | PROCESO | DEPENDENCIA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIG | Sistema Integrado de Gestión | OAP | 3 |  |
| 2 | PES | Planeación Estratégica | OAP | 4 |  |
| 3 | COM | Comunicaciones | OAP | 3 |  |
| 4 | PDV | Planificación del Desarrollo Vial Local | SMVL | 3 |  |
| 5 | CSE | Comercialización de Servicios | SMVL | 0 |  |
| 6 | AII | Apoyo Interinstitucional | SPI | 1 |  |
| 7 | PRO | Producción | GP | 4 |  |
| 8 | IMV | Intervención de la Malla Vial Local | GI | 3 |  |
| 9 | GAM | Gestión Ambiental | GASA | 6 |  |
| 10 | SAP | Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | GASA | 2 |  |
| 11 | ACI | Atención al Ciudadano | SG | 1 |  |
| 12 | JUR | Jurídica | OAJ | 5 |  |
| 13 | CON | Contratación | SG | 2 |  |
| 14 | GDO | Gestión Documental | SG | 3 |  |
| 15 | SIT | Sistemas de Información y Tecnología | SG | 0 |  |
| 16 | FIN | Financiera | SG | 8 |  |
| 17 | THU | Talento Humano | SG | 6 |  |
| 18 | CDI | Control Disciplinario Interno | SG | 1 |  |
| 19 | ABI | Administración de Bienes e Infraestructura | SG | 2 |  |
| 20 | ODM | Operación de Maquinaria | GP | 1 |  |
| 21 | CMG | Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión | OCI | 2 |  |
| TOTAL |  |  |  | 60 |  |

Fuente: UAERMV.

La batería de indicadores está distribuida de la siguiente manera:

### 9.1.1 Indicadores Estratégicos.

Permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas de gestión establecidos en los procesos estratégicos de la entidad, en este grupo de indicadores aportan información los procesos: Sistema Integrado de Gestión – SIG (posee 3 indicadores),  Planeación Estratégica – PES (posee 4 indicadores) y Comunicaciones (posee 3 indicadores).

Al revisar el reporte de los indicadores de este grupo, se puede evidenciar que éstos avanzaron conforme a lo programado.

Se detecta una adecuada ejecución del plan estratégico y del logro de los objetivos institucionales. En cuanto a la ejecución presupuestal de la inversión de la vigencia, se evidencia un rezago en la ejecución de los recursos apropiados (Indicadores de Planeación Estratégica – PES).

El indicador COM-IND-001 “Campañas Realizadas” durante toda la vigencia ha presentado una constante sobre ejecución, lo que evidencia falencias relevantes en la planificación anual de las actividades del proceso.

En el indicador COM-IND-002 “Seguidores y Visualizaciones en Redes Sociales (Twitter)” se evidenció una disminución notable en lo referente a las interacciones suscitadas en los meses de julio y agosto; realizando la indagaciones correspondientes, se logró establecer que esto se debió al hecho de que hubo una baja en la producción de contenidos, producto del cambio de personal en el proceso.

### 9.1.2 Indicadores Misionales.

Permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas de gestión establecidos en los procesos asociados a la misión de la entidad, en este grupo de indicadores aportan información los procesos: Planificación del Desarrollo Vial Local – PDV (posee 3 indicadores), Apoyo Interinstitucional -  AII (posee 3 indicadores), Producción – PRO (posee 4 indicadores), Intervención de la Malla Vial Local – IMV (posee 6 indicadores), Gestión Ambiental – GAM (posee 3 indicadores), Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas – SAP (posee 3 indicadores) y Atención al Ciudadano (posee 1 indicador).

En el indicador PDV-IND-001 se evidenció sobre ejecución con respecto a lo programado a la fecha.

Los procesos de Intervención, Apoyo Interinstitucional, Producción, Gestión Ambiental  y el proceso Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas desarrollan sus actividades conforme a los estandartes establecidos en términos de da calidad y oportunidad de acuerdo con lo reportado.

En lo referente al indicador IMV-IND-003 “Ejecución Presupuestal Inversión de la Vigencia” se videncia un rezagó importante en la ejecución presupuestal del proyecto de inversión.

### 9.1.3 Procesos De Apoyo.

Permiten monitorear y evaluar el desempeño de los procesos que gestionan los recursos institucionales y que soportan el quehacer institucional, en este grupo de indicadores aportan información los procesos: Jurídica – JUR (posee 3 indicadores), Contratación – CON (posee 2 indicadores), Gestión Documental – GDO (posee 3 indicadores), Financiera – FIN (posee 3 indicadores), Talento Humano – THU (posee 6 indicadores), Control Disciplinario Interno (posee 1 indicador), Administración de Bienes e Infraestructura – ABI (posee 6 indicadores) y Operación de Maquinaria – ODM (posee 6 indicadores).

En este grupo de indicadores llama especialmente la atención los asociados al proceso financiero, toda vez que se refleja baja ejecución de los diferentes componentes presupuestales con respecto a lo programado o asignado para el periodo.

Al realizar el análisis del reporte realizado por el proceso Atención al Ciudadano a través del proceso “ACI-IND-001 Atención A Solicitudes Ciudadanas”, se logra evidenciar que existe una importante diferencia entre la cantidad de solicitudes ciudadanas atendidas frente al número de solicitudes recibidas, siendo este último mucho mayor, al hacer las verificaciones correspondientes, se logró establecer que la causa de esta diferencia está dada por el hecho de que buena parte de esas comunicaciones son reasignadas a otras dependencias para  trámite de respuesta dentro de los términos legales.

En lo relacionado con el proceso contractual, la prestación de servicios representó el 82% de la contratación adelantada por la entidad durante la vigencia.

### 9.1.4 Proceso De Evaluación.

Permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de los procesos y del quehacer institucional, en este grupo de indicadores aporta información el proceso Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión –  CMG (posee 2 indicadores).

Los indicadores fueron reportados por la Oficina de Control Interno, registrando un alcance del 100%, dando cumplimiento de esta manera,  a lo programado para la vigencia.

A continuación se presentan los indicadores más relevantes que conforman esta batería:

Planeación Estratégica.

- PES-IND-001 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS

Forma de Cálculo: Sumatoria de los porcentajes de avance de la ejecución de los planes de acción por proceso

Tabla No. 20. Resultados del Indicador seguimiento al cumplimiento del plan de acción de los procesos

| PROCESO | TOTAL ACUMULADO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| Planificación del Desarrollo Vial Local | 100,0% | 100,9% |
| Sistema Integrado de Gestión | 100,0% | 100,0% |
| Intervención de la Malla Vial Local | 100,0% | 100,0% |
| Gestión Ambiental | 100,0% | 100,0% |
| Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas | 100,0% | 100,0% |
| Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión | 100,0% | 100,0% |
| Apoyo Interinstitucional | 100,0% | 100,0% |
| Comunicaciones | 100,0% | 99,9% |
| Producción | 100,0% | 99,9% |
| Jurídica | 100,0% | 99,9% |
| Contratación | 100,0% | 95,9% |
| Financiera | 100,0% | 95,7% |
| Planeación Estratégica | 100,0% | 94,5% |
| Operación de Maquinaria | 100,0% | 92,1% |
| Sistemas de Información y Tecnología | 100,0% | 91,8% |
| Administración de Bienes e Infraestructura | 100,0% | 85,5% |
| Control Disciplinario Interno | 100,0% | 82,9% |
| Atención al Ciudadano | 100,0% | 75,2% |
| Gestión Documental | 100,0% | 69,2% |
| Talento Humano | 100,0% | 58,8% |
| Planificación del Desarrollo Vial Local | 100% | 100,9% |
| TOTAL | 100,0% | 92,1% |

Fuente: UAERMV.

- IMV-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS.

Forma de Cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) /  km-carril de impacto programados para el periodo)*100.

Tabla No 21 Resultado Indicador Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías.

| PERIODO DE MEDICIÓN | # KM-CARRIL DE IMPACTO INTERVENIDOS EN MANTENIMIENTO | KMS-CARRIL DE IMPACTO PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | % DE INTERVENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS |
| --- | --- | --- | --- |
| VIGENCIA 2017 | 292,65 | 290 | 100,91% |

Fuente: UAERMV

- PRO-IND-002 PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

Forma de Cálculo: (TOTAL METROS CÚBICOS PRODUCIDOS / # METROS CÚBICOS PROGRAMADOS)*100

Tabla No 22 Resultado Indicador Producción de Mezcla Asfáltica.

| FECHA DE MEDICIÓN | # METROS CÚBICOS PROGRAMADOS | TOTAL METROS CÚBICOS PRODUCIDOS | % CUMPLIMIENTO PRODUCCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE 1 | 7681,47 | 6941,28 | 90% |
| TRIMESTRE 2 | 1601 | 1589,07 | 99% |
| TRIMESTRE 3 | 9111,09 | 8962,87 | 98% |
| TRIMESTRE 4 | 13012,15 | 12656,86 | 97% |

Fuente: UAERMV

- ODM-IND-001 ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Forma de Cálculo: (# de unidades de maquinaria y equipos disponibles/número total de unidades de maquinaria y equipos existentes)*100.

Tabla No 23 Resultado Indicador estado de la maquinaria y equipos.

| FECHA DE MEDICIÓN | ESTADO DE LA MAQUINARIA | # MAQUINARIA | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE 1 | Disponible | 135 | 197 | 69% |
|  | En mantenimiento | 62 |  | 31% |
| TRIMESTRE 2 | Disponible | 162 | 205 | 79% |
|  | En mantenimiento. | 43 |  | 21% |
| TRIMESTRE 3 | Disponible | 159 | 207 | 77% |
|  | En mantenimiento. | 48 |  | 23% |
| TRIMESTRE 4 | Disponible | 173 | 213 | 81% |
|  | En mantenimiento. | 40 |  | 19% |

Fuente: UAERMV

- SAP-IND-001 SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS

Forma de Cálculo: (Resultado de encuestas aplicadas con calificación mayor o igual a 80% / # encuestas aplicadas) *100

Tabla No 24 Resultado Indicador satisfacción de partes interesadas

| PERIODO DE MEDICIÓN | Resultado de encuestas aplicadas | # encuestas aplicadas | % de satisfacción de partes interesadas |
| --- | --- | --- | --- |
| VIGENCIA 2017 |  | 1186 | 1454 | 82% |

Fuente: UAERMV

La anterior información tiene como objeto de Medir la gestión de la entidad a través de la aplicación de mecanismos objetivos, sistemáticos y continuos en el tiempo e Identificar los aspectos o factores que impiden el logro de los objetivos institucionales, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

Para concluir el presente informe es importante precisar que la información completa sobre la totalidad de los resultados fue reportada mediante el formato CB-0404 dispuesto por la Contraloría de Bogotá para tal fin

# LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

## 10.1 Administración de Riesgos de Gestión:

Durante el 2017 la Oficina Asesora de Planeación lideró las siguientes actividades en la administración de riesgos: - Se acompañó en la actualización de los mapas de riesgos de gestión en todos los procesos, y se orientó a las dependencias en la definición de los planes de contingencia de riesgos que fueran necesarias. Mientras tanto, la Oficina de Control Interno realizó trimestralmente el seguimiento a cada una de los Mapas de Riesgo.

## 10.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

La Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de acompañamiento, asesoramiento y construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para lo cual se realizó un monitoreo constantes a los cinco (5) componentes, excluyendo el de trámites, para tener la certeza del cumplimiento todas las actividades relacionadas en el plan. Así mismo, se trató de articular el Plan de Participación Ciudadana de la entidad, y los diferentes planes como: Responsabilidad Social, Plan de Rendición de Cuentas y el Manuel de Ética de la UAERMV. El seguimiento trimestral a este instrumento fue realizado por la Oficina de Control Interno.

## 10.3 Matriz de Riesgos de Corrupción 2017:

Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1471 de 2011) y la metodología del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se definió la matriz de los riesgos de corrupción, siendo estos monitoreados por la Oficina Asesora de Planeación, a través de los Planes de Acción por cada uno de los procesos. De igual manera, la Oficina de Control Interno cada tres meses realizó el seguimiento a esta matriz.

# GLOSARIO

Parcheo: El proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

Bacheo: La reconformación, el reemplazo o adición de material de base o sub-base granular subyacente a la carpeta deteriorada cuando sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

Cambio de carpeta: Es el proceso por el cual se retira la carpeta asfáltica existente y se reemplaza con mezcla asfáltica.

Sello de fisuras: Es el proceso mediante el cual se sellan fisuras y grietas, con asfalto destinado para esta actividad.

Fresado estabilizado: Es una solución rápida, económica y ambiental, que se lleva a cabo mediante la colocación de una carpeta provisional, de material reciclado de asfalto estabilizado con emulsión, sobre un material de afirmado.

Limpieza y sello de juntas: Es una actividad que tiene como fin obtener una superficie limpia, libre de polvo o humedad, o de cualquier otro material que impida la adherencia del material de sello.

Cambio de losas: Es el proceso mediante el cual se cambian losas de concreto hidráulico fracturadas.

Cambio de adoquines: Es el proceso mediante el cual se cambian adoquines deteriorados o fracturados.

CIV: Código de identificación vial.

Kilómetro-carril de impacto: Es un indicador que mide el beneficio de las intervenciones en los segmentos viales, es decir, la mejora en la movilidad luego que un segmento vial es intervenido ya sea en su totalidad o parcialmente; esta intervención logra dar movilidad en buenas condiciones de circulación a todo el CIV. En este caso, el Km-carril de impacto es el correspondiente al área aferente de cada CIV intervenido.

La UAERMV en el marco de esta meta Plan de desarrollo intervendrá 40 km-carril durante el periodo 2017 – 2020.

Conforme a la solicitud realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad a la Secretaría Distrital de Planeación, se requiere se programe la anualización del indicador 419 de SEGPLAN “Porcentaje de índice de desempeño” de manera creciente así: cero (0), cero (0), cero (0), setenta (70), setenta y cuatro y 4 décimas (74,4) en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente.

Secretaría Distrital de Planeación. Anexo1, Circular 002 del 13 de enero de 2016. Pág. 6.

Cabe resaltar que la UAERMV reporta en los sistemas de seguimiento el avance de la meta en kilómetros carril de intervención, conforme a lo acordado con el IDU.