INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

Tabla de Contenido

Listado de tablas	3

INTRODUCCIÓN	5

INDICADORES	9

Indicadores Institucionales	9

Indicadores estratégicos	13

Indicadores de proceso	17

OBSERVACIONES GENERALES	18

Direccionamiento Estratégico e Innovación	18

Atención a partes interesadas y comunicaciones	23

Estrategia y Gobierno de TI	27

Planificación de la Intervención Vial	29

Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo	32

Intervención de la Malla Vial	34

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica	35

Gestión de Recursos físicos	37

Gestión Contractual	37

Gestión Financiera	38

Gestión de Laboratorio	40

Gestión del Talento Humano	43

Gestión Ambiental	47

Gestión Documental	48

Gestión Jurídica	50

Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	51

Control Disciplinario Interno	56

# Listado de tablas

Tabla 1. Proyectos de inversión de la UAERMV.	8

Tabla 2. Indicadores Institucionales.	9

Tabla 3. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	10

Tabla 4. Ejecución Presupuestal De Gastos	10

Tabla 5. Indicadores estratégicos.	14

Tabla 6. Seguimiento a Intervenciones Ejecutadas	14

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de entregas de producción y materias primas programados	14

Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción de mezcla asfáltica en caliente	15

Tabla 9.Control de calidad a la producción 1er. trimestre.	15

Tabla 10. Disponibilidad de los Vehículos	16

Tabla 11. Indicadores de proceso.	18

Tabla 12. Plan de Acción 3er. Trimestre de 2019.	20

Tabla 13. Ejecución de Objetivos Institucionales	20

Tabla 14. Implementación Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG:	21

Tabla 15. Porcentaje de modificaciones presupuestales entre conceptos de gastos de inversión	22

Tabla 16. Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión de la entidad	22

Tabla 17. Porcentaje avance de metas para la vigencia asociadas a la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital	23

Tabla 18. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD	24

Tabla 19. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD	25

Tabla 20. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD	25

Tabla 21 Claridad de respuestas a PQRSFD ciudadanas	26

Tabla 22 Cumplimiento Plan de Acción de Responsabilidad Social	27

Tabla 23 Satisfacción de las partes interesadas internas	27

Tabla 24. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información	28

Tabla 25. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad:	30

Tabla 26. Intervenciones priorizadas para misionalidad	30

Tabla 27. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	31

Tabla 28. Intervenciones priorizadas de ciclorrutas	31

Tabla 29. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	31

Tabla 30. Proyectos de investigación	32

Tabla 31. Diagnósticos realizados	32

Tabla 32. Disponibilidad de los Vehículos	33

Tabla 33. Disponibilidad de Maquinaria	33

Tabla 34. Disponibilidad De Equipos	34

Tabla 35. Disponibilidad de la Planta de Producción de la UMV	34

Tabla 36. Población satisfecha	35

Tabla 37. Nivel promedio de satisfacción	35

Tabla 38. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos	36

Tabla 39. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores	37

Tabla 40. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores	38

Tabla 41. Seguimiento al Plan de Adquisiciones	38

Tabla 42. Ejecución del PAC (Plan Anualizado De Caja)	39

Tabla 43. Ejecución de reservas presupuestales	40

Tabla 44. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas	41

Tabla 45. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento	42

Tabla 46. Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques	42

Tabla 47. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo	43

Tabla 48. Severidad de accidentalidad	43

Tabla 49. Proporción de accidentes de trabajo mortales en el año	44

Tabla 50. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	45

Tabla 51. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	45

Tabla 52. Frecuencia de accidentalidad	46

Tabla 53. Prevalencia de la enfermedad laboral	47

Tabla 54. Incidencia de la enfermedad laboral	47

Tabla 55. Frecuencia de accidentalidad	48

Tabla 56. Cumplimiento Plan de Acción PIGA	48

Tabla 57. Cumplimiento del Programa de Gestión Documental	48

Tabla 58. Tiempo promedio de atención de consultas del archivo central	50

Tabla 59. Prevención del daño antijurídico	51

Tabla 60. Prevención del daño antijurídico	51

Tabla 61 Ejecución del Plan Anual de Auditorias	52

Tabla 62. Evaluación controles de mapas de riesgos	53

Tabla 63. Ejecución de acciones correctivas	54

Tabla 64. Cumplimiento de los términos procesales	57

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 tiene la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“… programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

A la Unidad se le asignaron las siguientes funciones básicas:

- Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces.

Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c) …”

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica y descentralizada de Bogotá D.C., que conserva la malla vial local construida, atiende situaciones imprevistas que dificultan la movilidad y brinda apoyo interinstitucional, con el propósito de mejorar la movilidad y disminuir la accidentabilidad en beneficio de una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

En el 2023 seremos una entidad referente con la implementación de un modelo adecuado, sostenible y eficiente de conservación de la malla vial, con la aplicación de nuevas tecnologías y contando con talento humano diligente y comprometido con los valores institucionales, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad de Bogotá D.C.

Objetivos Institucionales:

- Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C.

- Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C.

- Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad.

- Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor.

- Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2019.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2019.

En consecuencia, dando cumplimiento al objeto, funciones y misión mencionadas, la UAERMV adelanta acciones de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, y en algunas ocasiones de la malla arterial e intermedia en el marco del apoyo interinstitucional y atención de situaciones imprevistas.

Conforme al PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, la entidad se articula de la siguiente forma:

Gráfica 3. Inclusión de la UAERMV en el Plan de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO

PILAR O EJE TRANSVERSAL

PROGRAMA

META PDD

Bogotá Mejor para Todos

Democracia Urbana

Mejor Movilidad para Todos

Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado

408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana

1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV

Modernización Institucional

Lograr un alto índice de desarrollo institucional

1181- Modernización Institucional

Gobierno y ciudadanía digital

Mantener el índice de desempeño integral en el nivel satisfactorio o sobresaliente

1117-Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” 2016 - 2020.

Cabe señalar que, para alcanzar las metas definidas en el Plan de Desarrollo, la Unidad formuló y actualizó cuatro (04) proyectos de inversión descritos a continuación:

Tabla 1. Proyectos de inversión de la UAERMV.

| Proyecto Inversión | Meta 2016 – 2020 | Meta programada 2019 |
| --- | --- | --- |
| 408- Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial | 1,083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local. | 309,12 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local |
|  | Conservación de 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local. | 18,4 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia. |
|  | Conservar 15.5 km de ciclorrutas | 9,63 km de ciclorrutas |
|  | Mantener 10 KM/Carril de malla vial rural | Mantener 10 KM/Carril de malla vial rural |
| 1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. |
| 1181- Modernización Institucional | Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional. | Ubicar a la entidad en el percentil tres de medición |
|  | Adecuar y dotar una (1) sede. | 37% |
| 1117-Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV | Fortalecer y modernizar 80.00 % el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del sector movilidad | 20% |

Fuente: SEGPLAN – 2019.

Este documento busca presentar los avances y resultados alcanzados por la Unidad en temáticas como planeación estratégica a través de a través de la ejecución de los Planes de Acción y el alcance de los objetivos estratégicos y la gestión por procesos a través del reporte de Indicadores.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 31 de diciembre, en donde la entidad cuenta con una matriz de 58 indicadores representado en tres (3) indicadores de reporte mensuales, cuatro (4) bimestre, treinta y cuatro (34) indicadores trimestrales, seis (6) indicadores cuatrimestrales, diez (10) semestrales y un (1) indicador anual.

Los indicadores se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales

- Indicadores Estratégicos

- Indicadores de Gestión

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 2. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 112,01 | 76,75 | 146% | 105% |
|  | GFIN | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | $ 29.286 | $ 170.020 | 17,23% | 89% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 3. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 17,98 | 22,72 | 79% | 5,82% |
| Febrero | 22,90 | 31,00 | 74% | 13,22% |
| Marzo | 15,00 | 13,08 | 115% | 18,08% |
| Abril | 24,92 | 31,96 | 78% | 26,14% |
| Mayo | 38,18 | 30,64 | 125% | 38,49% |
| Junio | 23,50 | 34,02 | 69% | 46,09% |
| Julio | 18,83 | 23,07 | 82% | 52,18% |
| Agosto | 24,67 | 24,90 | 99% | 60,16% |
| Septiembre | 28,01 | 20,97 | 134% | 69,22% |
| Octubre | 33,47 | 29,81 | 112% | 80,05% |
| Noviembre | 35,37 | 24,74 | 143% | 91,49% |
| Diciembre | 43,17 | 22,20 | 194% | 105,46% |
| Total, Ejecutado y Meta programada | 326,00 | 309,12 |  | 105,46% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV.

El avance de ejecución en el IV trimestre fue de 112,01 Km-carril de los 76,75 Km-carril programados, lo que refleja que se superó lo programado en los diferentes tipos de intervención.

Se evidencia que en el último trimestre se logró el cumplimiento de la meta para la vigencia, realizando las intervenciones que estaban rezagadas y se superó en 5 puntos porcentuales la meta anual.

A partir de los resultados obtenidos se recomienda analizar los factores exógenos que afectaron el desarrollo de las intervenciones.

- GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS.

Forma de cálculo: (Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto / Valor total de presupuesto asignado) *100.

Tabla 4. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er TRIMESTRE | 52.995.980.619 | 158.050.004.000 | 33,53% |
| 2do TRIMESTRE | 41.267.668.381 | 156.397.004.000 | 26,39% |
| 3er TRIMESTRE | 28.212.618.270 | 156.397.004.000 | 18.04% |
| 4to TRIMESTRE | 29.286.180.382 | 170.020.578.010 | 17,23% |
| TOTAL | 151.762.447.652 | 170.020.578.010 | 89,26% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV.

Mediante el Acuerdo 728 de 2018 "Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones"; y el Decreto 826 de 2018 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo 728 del 26 de diciembre de 2018, expedido por el Concejo de Bogotá”, se asignó un presupuesto total para  la Unidad por valor de $ 158.050.004.000, de los cuales $ 28.072.610.000 corresponden a los gastos de funcionamiento y  $ 129.977.394.000 corresponden a los gastos de inversión.

Al finalizar la vigencia el presupuesto de la entidad ascendió a $ 170.020.578.010, de los cuales $ 28.003.610.000 corresponden a los gastos de funcionamiento y $ 142.016.968.010 corresponden a los gastos de inversión.

Gráfica 4. Apropiación presupuestal vigencia 2019

18%

82%

Fuente: Aplicativo PREDIS – SHD.

Con corte a 31 de diciembre de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad correspondió a un 89%, es decir se ejecutaron en compromisos $ 151.762 sin pasivos.

Funcionamiento

Con relación al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 86 %, es decir que se ejecutaron en compromisos $24.064 millones respecto a los $28.004 millones de apropiación vigente

Gráfica 5. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal Cifras en millones de pesos

Fuente: Fuente: PREDIS, 31 de diciembre de 2019.

Inversión Directa

Proyecto 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial.

El presupuesto asignado al proyecto de inversión asciende a $94.567 millones, de los cuales se ha comprometido el 93%, que corresponde a $87.700 millones.

Gráfica 6. Ejecución Presupuestal Proyecto 408.

99,7%

Fuente: PREDIS, 31 de diciembre de 2019

Proyecto 1171 - Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes Interesadas en la UAERMV.

El presupuesto asignado al proyecto de inversión asciende a $6.763 millones, de los cuales se comprometió el 99,5%, que corresponde a $ 6.731 millones.

Gráfica 7. Ejecución Presupuestal Proyecto 1171. Cifras en millones de pesos

85%

99,5%

Fuente: PREDIS, 31 de diciembre de 2019.

Proyecto 1117 - Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la UAERMV.

El presupuesto asignado al proyecto de inversión asciende a $3.151 millones, de los cuales se ha comprometido el 99,9%, que corresponde a $3.151 millones.

Gráfica 8. Ejecución Presupuestal Proyecto 1117 Cifras en millones de pesos

99,9%

80%

Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2019.

Proyecto 1181 - Modernización Institucional.

El presupuesto asignado al proyecto de inversión asciende a $6.771 millones, de los cuales se ha comprometido el 91%, que corresponde a $ 6.148 millones.

Gráfica 9. Ejecución Presupuestal Proyecto 1181.

20%

91%

Fuente: PREDIS, 31 de diciembre de 2019.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 5. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 152 | 154 | 99% | 100% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS PROGRAMADOS | Gerencia de Producción | 17.985 | 18369 | 98% | 88% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD A LA PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS | Gerencia de Producción | 365% | 4 | 91% | 97% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS | Gerencia de Producción | 106 | 119 | 89% | 87% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | $ 17 | $ 15.753 | 0,11% | 23% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV.

- PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS.

Forma de cálculo: (Segmentos viales con visita de seguimiento (cambio de carpeta - CC y rehabilitación - RH) / Segmentos viales programados para seguimiento) *100.

Tabla 6. Seguimiento a Intervenciones Ejecutadas

| PERIODO DE MEDICIÓN | Segmentos viales con seguimiento | Segmentos viales prog. Seguimiento | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 175 | 175 | 100% |
| Trimestre 2 | 1005 | 1005 | 100% |
| Trimestre 3 | 666 | 666 | 100% |
| Trimestre 4 | 152 | 154 | 99% |
| TOTAL | 1.998 | 2.000 | 99,9% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV

El avance de ejecución en el VI trimestre fue de 152 visitas de seguimiento de las 154 visitas programadas, lo que refleja un 99% de ejecución, lo que genero un 99,9% de ejecución de la meta anual.

Se recomienda en la evaluación cualitativa dar más información sobre los segmentos visitados, para dar mayor claridad de las acciones realizadas.

- PPMQ -IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS PROGRAMADOS.

Forma de cálculo: (Total de metros cúbicos entregados de producción y materia prima para las intervenciones de la UAERMV y clientes externos / # total de metros cúbicos programados) *100.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de entregas de producción y materias primas programados

| PERIODO DE MEDICIÓN | TOTAL M3 PRODUCIDOS Y/O ENTREGADOS | # TOTAL M3 PROGRAMADOS O REQUERIDOS | % CUMPLIMIENTO PRODUCCIÓN Y ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 9787 | 10984 | 89% |
| Trimestre 2 | 20376 | 26659 | 76% |
| Trimestre 3 | 12947 | 28114 | 46% |
| Trimestre 4 | 17985 | 18369 | 98% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV

Este indicador corresponde a mezcla asfáltica en caliente, MD10, MD12, MGCR19, dando cumplimiento a las solicitudes.

Al analizar de manera consolidada los resultados de este indicador se logra establecer que solo se dio cumplimiento al 73% de entregas de producción y materias primas programadas.

- PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

Forma de cálculo: (Sumatoria de muestras tomadas y ensayadas para la entrega de producción y materia prima / Total de muestras requeridas).

Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción de mezcla asfáltica en caliente

| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 395,98% | 4 | 98,99% |
| Trimestre 2 | 387% | 4 | 97% |
| Trimestre 3 | 399% | 4 | 99,8% |
| Trimestre 4 | 365% | 4 | 92% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2019 – UAERMV

En el cuarto trimestre del año 2019, se tomaron un total de 232 muestras de mezcla asfáltica, a las cuales se le verificaron 4 parámetros para efectos de la medición de la calidad, 75 muestras no cumplen, para un cumplimiento del 92%:

Tabla de resultados de los parámetros:

Tabla 9. Control de calidad a la producción 4to. trimestre.

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV -4to trimestre 2019.

Es necesario revisar la pertinencia de este indicador con respecto al objetivo del proceso Producción de Mezcla y Aprovisionamiento de Maquinaria y Equipos por cuanto debe establecer si no existe una duplicidad de información con los indicadores del proceso Gestión de Laboratorio.

- PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS.

Forma de cálculo: (# de unidades vehículos disponibles/número total de unidades vehículos maquinaria existentes) *100

Tabla 10. Disponibilidad de los Vehículos

| PERIODO DE MEDICIÓN | ESTADO DELVEHICULO | # VEHICULO | TOTAL | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE 1 | Disponible | 106 | 117 | 91% |
|  | En mantenimiento | 11 |  | 9% |
| TRIMESTRE 2 | Disponible | 102 | 117 | 87% |
|  | En mantenimiento | 15 |  | 13% |
| TRIMESTRE 3 | Disponible | 97 | 119 | 82% |
|  | En mantenimiento | 22 |  | 18% |
| TRIMESTRE 4 | Disponible | 106 | 119 | 89% |
|  | En mantenimiento | 13 |  | 11% |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV -4to trimestre 2019

Para el cuarto trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80%, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente, el indicador considera integrados tantos vehículos pesados, vehículos livianos, maquinaria y equipos menores.

Durante la vigencia este indicador ha superado la meta establecida, esta misma situación se ha presentado en vigencias anteriores, en tal sentido se sugiere revisar la necesidad de contar con este indicador toda vez que es evidente que es un aspecto que no presenta mayores dificultades en la entidad.

- GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Forma de cálculo: (Valor de la ejecución de pasivos exigibles/ Presupuesto total de Pasivos Exigibles) *100.

Definidos como “compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.”.

A continuación, se muestra la ejecución de pasivos para la vigencia 2019.

Gráfica 9. Pasivos - Ejecución Presupuestal

Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2019.

Es preciso mencionar que la constitución real de pasivos exigibles para la vigencia 2019, se identificó en el mes de diciembre de 2018; por cuanto la constitución que se evidencia en el sistema PREDIS de Hacienda Distrital corresponde a las proyecciones remitidas a esta entidad en el mes de octubre de 2018. En este sentido, el valor real de constitución de pasivos asociados al rubro de inversión para la vigencia 2019 asciende a $15.753 millones.

Respecto al comportamiento del pago del 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas en el rubro de inversión, se tiene la siguiente gestión (real) con corte a 31 de diciembre de 2019:

Proyecto 408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, en lo corrido de la vigencia se cuenta con pagos por valor de $3.800.461.594, anulaciones por valor de $3.514.439.366 y procesos en instancias judiciales que ascienden a $6.462.108.101, es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando asciende a $1.874.513.103.

Proyecto 1171 Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV en lo corrido de la vigencia, no se contó con pagos, las anulaciones ascendieron a $11.816.831, es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando asciende a $7.611.000 al corte mencionado.

Proyecto 1117 Modernización de la plataforma tecnológica en lo corrido de la vigencia se cuenta con pagos por valor de $7.500.000 mientras que las anulaciones ascendieron a $54.680.235, sin presentar para el corte mencionado saldos.

Por último, es importante aclarar que la entidad realizó un ejercicio muy importante de liquidaciones de convenios y contratos que llevaron a la anulación de pasivos exigibles. La mayoría de estos convenios se encuentran en instancias judiciales, razón por la que la Unidad debe esperar la resolución para la posterior anulación de estos saldos.

Nota: Los $6.462 millones de instancias judiciales no pueden ser gestionados para su pago, teniendo en cuenta que depende de instancias externas.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 52 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los procesos, para este periodo de medición son los 52 dada su periodicidad.

Tabla 11. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS |  |  | 97,07% | 97,07% |
| DESI-IND-002 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA UAERMV |  |  | 98,98% | 98,98% |
| DESI-IND-003 | IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 1777% | 20 | 89% | 89% |
| DESI-IND-004 | PORCENTAJE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENTRE CONCEPTOS DE GASTOS DE INVERSIÓN | $ 2.964 | $ 142.016 | 2,09% | 8% |
| DESI-IND-005 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD | $ 127.692 | $ 142.016 | 89,91% | 90% |
| DESI-IND-006 | PORCENTAJE AVANCE DE METAS PARA LA VIGENCIA ASOCIADAS A LA UNIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  |  | 12,38% | 87% |
| APIC-IND-001 | TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE RESPUESTA DE 30 DÍAS HÁBILES | 17 | 2 | 8,50 | 6,06 |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 15 | 38 | 39% | 33% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL- MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA VIGENCIA 2019 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| APIC-IND-004 | SATISFACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS | 100 | 105 | 95% | 91% |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 14 | 16 | 87,05% | 79,3% |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 1 | 1 | 100% | 100% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 2 | 0 |  | 102% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 0,91 | 10 | 9% | 183% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0 | 9,63 | 0,00% | 121,50% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 0 | 10,00 | 0% | 105% |
| PIV-IND-006 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 37% | 50% | 74,00% | 100% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 1.604 | 3.250 | 49% | 105% |
| PPMQ-IND-004 | DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA | 60 | 69 | 87% | 83% |
| PPMQ-IND-005 | DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS | 64 | 67 | 96% | 94% |
| PPMQ-IND-006 | DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | 17.985 | 16.560 | 109% | 94% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 1.174 | 1.404 | 83,62% | 83% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 4,45 | 5,0 | 89,00% | 89% |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 512 | 905 | 56,6% | 48% |
| GSIT-IND-002 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROVEEDORES | 0 | 0 | 0,0% | 11,76% |
| GREF-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS FISICOS. | 870 | 813 | 1,07 | 1,16 |
| GCON-IND-002 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES | 19 | 20 | 5% | 12% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | $ 29.583 | $ 31.124 | 95,05% | 88% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | $ 4.248 | $ 61.722 | 6,88% | 97% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 1.333 | 1.333 | 100% | 99,56% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 19.690 | 19.697 | 100,0% | 99,71% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 144 | 144 | 100% | 100,00% |
| GLAB-IND-004 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO |  |  | 5 | 5 |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 30 | 585 | 5% | 3,55% |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 5 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. | 3 | 3 | 100% | 72% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 52 | 52 | 100% | 88% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 7 | 7 | 100% | 100% |
| GTHU-IND-006 | INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES | 1 | 585 | 0,17% | 0,26% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 1 | 585 | 170,94 | 170,94 |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 585 | 0,00 | 0,00 |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 78 | 11.700 | 0,67% | 0,60% |
| GAM-IND-001 | CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA | 100 | 100 | 100% | 100% |
| GDOC-IND-001 | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | 7 | 100% | 82,35% |
| GDOC-IND-002 | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL | 1486 | 545 | 2,7 | 4,3 |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 24 | 24 | 100% | 100% |
| GJUR-IND-002 | PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO | 8 | 11 | 73% | 88% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 34 | 34 | 100% | 99% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 38 | 39 | 98,2% | 97% |
| CEM-IND-002 | EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS | 86 | 100 | 86% | 81% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 9 | 31 | 29% | 57% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

# OBSERVACIONES GENERALES

## Direccionamiento Estratégico e Innovación

DESI-IND-001 Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de cada uno de los procesos: El Acuerdo 011 de 2010, en su artículo 4, asigna a la Oficina Asesora de Planeación, la función de “Asesorar a las dependencias en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecer los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del Plan Estratégico”, además de realizar el monitoreo y reporte de la ejecución del plan de acción. Este proceso se realiza partiendo de la metodología y formatos diseñados para tal fin, teniendo en cuenta la estructura funcional de la entidad.

El plan de acción refleja el avance en la ejecución de acciones establecidas en marco de la mejora continua de los procesos, por lo tanto, cada dependencia debe reportar sus avances, los cuales se consolidan y se presentan a continuación.

Tabla 12. Plan de Acción 4to. Trimestre de 2019.

| PROCESO | EJEC 1er Trim | EJEC 2do Trim | EJEC 3er Trim | EJEC 4to Trim | EJEC Acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APIC. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 9,75% | 16,25% | 35,50% | 38,50% | 100,00% |
| CODI. Control Disciplinario Interno | 30,00% | 5,00% | 25,00% | 40,00% | 100,00% |
| DESI. Direccionamiento Estratégico e Innovación | 34,46% | 0,00% | 32,19% | 33,35% | 100,00% |
| GCON. Gestión Contractual | 0,00% | 36,55% | 33,50% | 29,95% | 100,00% |
| GEAM. Gestión Ambiental | 34,80% | 19,20% | 3,00% | 43,00% | 100,00% |
| GLAB. Gestión de Laboratorio | 24,00% | 38,00% | 12,00% | 26,00% | 100,00% |
| GREF. Gestión de Recursos físicos | 13,40% | 0,00% | 42,02% | 44,59% | 100,00% |
| GSIT. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 0,00% | 0,00% | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| GTHU. Gestión del Talento Humano | 35,50% | 20,00% | 12,50% | 32,00% | 100,00% |
| IMVI. Intervención de la Malla Vial | 13,60% | 36,16% | 13,96% | 36,28% | 100,00% |
| JUR. Gestión Jurídica | 30,50% | 69,50% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| PIV. Planeación de la Intervención Vial | 33,25% | 31,75% | 0,00% | 35,00% | 100,00% |
| PPMQ. Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% |
| GEFI. Gestión Financiera | 32,00% | 10,80% | 18,40% | 34,80% | 96,00% |
| GDO. Gestión Documental | 0,00% | 10,00% | 35,00% | 50,50% | 95,50% |
| CEM. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 22,97% | 22,82% | 0,00% | 39,82% | 85,60% |
| EGTI. Estrategia y Gobierno de TI | 0,00% | 0,00% | 23,10% | 50,00% | 73,10% |
| TOTAL | 18,5% | 21,5% | 21,2% | 35,8% | 97,1% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV - 4to. Trimestre de 2019.

El Plan de Acción presentó un avance que guardó correspondencia entre lo programado y lo ejecutado por cada uno de los procesos. Con corte al 31 de diciembre, se proyectó la realización de actividades que representaban el 100% del plan y se reportó un avance del 97% en el consolidado.

Es de resaltar que los procesos de Gestión Financiera, Gestión Documental, Control, Evaluación y Mejora de la Gestión y Estrategia y Gobierno de TI no lograron completar al 100% su plan de acción, siendo este último el proceso que presentó la ejecución más baja en la entidad.

DESI-IND-002 Seguimiento a la Ejecución de los Objetivos Institucionales de la UAERMV:

Durante la vigencia 2020 se presentó una ejecución del 98,9% de lo programado en lo referente al logro de los objetivos estratégico s de la entidad, siendo el objetivo “Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad” el único que no cumplió con la ejecución total de su programación.

Tabla 13. Ejecución de Objetivos Institucionales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | PONDERACIÓN | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | ACUMULADO |
| Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C | 10% | 2,33% | 2,50% | 1,67% | 4% | 10% |
| Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C | 60% | 6,93% | 25,70% | 2,52% | 25% | 60% |
| Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 10% | 0,25% | 0,91% | 5,54% | 3% | 9% |
| Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor | 10% | 2,29% | 2,16% | 1,40% | 4% | 10% |
| Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 10% | 3,88% | 2,10% | 0,63% | 3% | 10% |
| TOTAL | 100% | 15,67% | 33,37% | 11,75% | 38,18% | 98,98% |

Fuente. UAERMV – 2019.

DESI-IND-003 IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG:

Tabla 14. Implementación Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG:

| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria del avance | Lineamientos | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trimestre I | 1020% | 16 | 64% | Se ajusto el reporte de acuerdo con cómo se presenta el porcentaje de avance al comité directivo SIG, para el primer trimestre se tienen 114 productos en el plan de adecuación distribuido en 16 lineamientos |
| Cuatrimestre II | 1267% | 20 | 63% | Se presenta una disminución en el porcentaje de avance porque en mayo se incorporó lineamientos faltantes que se identificaron en los resultados del FURAG de la vigencia 2018 por lo que se incrementó en 290 productos distribuidos en 20 lineamientos |
| Cuatrimestre III | 1777% | 20 | 89% | Se presento un incremento en el porcentaje de avance de las actividades que aportan a los faltantes identificados en el FURAG 2018 consignados en el plan de adecuación y sostenibilidad |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 3er. Cuatrimestre de 2019.

La OAP actualizó el indicador, teniendo en cuenta los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG de la vigencia 2018, que entregó el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en mayo de 2019. Adicionalmente, el reporte de avance del primer trimestre cambió debido a que hubo un ajuste de la formula del indicador.

Para el tercer cuatrimestre se evidencia un incremento en el porcentaje de avance de las actividades establecidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG.

DESI-IND-004 Porcentaje de modificaciones presupuestales entre conceptos de gastos de inversión:

Tabla 15. Porcentaje de modificaciones presupuestales entre conceptos de gastos de inversión

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Suma de valores positivos de la columna cambio de fuentes de los proyectos de inversión | Valor total apropiación vigente | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | 6.231.949 | 129.977.394 | 4,8% | El monto de traslados presupuestales internos, es decir entre conceptos de gasto, asciende a $6.231.949.000 con corte a 31 de marzo de la presente vigencia, que representa el 5% de participación respecto a la apropiación vigente, la cual asciende a $ 129.977.394.000. Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un incremento del 1% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. Sin embargo, el aumento se atribuye esencialmente al comportamiento registrado en las solicitudes de modificación presupuestal realizadas en el Proyecto de inversión 408, que muestra el mismo peso en la participación de modificaciones respecto al total del presupuesto de Inversión Directa. |
| Trimestre 2 | 779.920 | 128.393.394 | 0,61% | El monto de traslados presupuestales internos, es decir entre conceptos de gasto, asciende a $779.920.584 entre abril y junio de la presente vigencia, que representa el 0,61% de participación respecto a la apropiación vigente, la cual asciende a $ 128.393.394.000 por reducción presupuestal ($1.584.000). Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un incremento del 4,43% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. |
| Trimestre 3 | 509.930 | 128.393.394 | 0,40% | El monto de traslados presupuestales, entre conceptos de gasto, asciende a $509.930.685 entre julio y septiembre de la presente vigencia, que representa el 0,40% de participación respecto a la apropiación vigente, la cual asciende a $ 128.393.394.000 por reducción presupuestal ($1.584.000). Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un decremento del 3,86% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. |
| Trimestre 4 | 2.964.551.002 | 142.016.968.010 | 2,09% | El monto de traslados presupuestales, entre conceptos de gasto, asciende a $2.964.551.002 entre octubre y diciembre de la presente vigencia, que representa el 2,09% de participación respecto a la apropiación vigente, la cual asciende a $ 142.016.968.010 por adición presupuestal ($15.000.000) y reducción presupuestal (1.376.425.990). Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un incremento del 0,17% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. |
| TOTAL | 10.486.351.271 | 142.016.968.010 | 7,38% |  |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV - 4to. Trimestre de 2019.

De acuerdo con la meta del indicador que señala que máximo el 10% en modificaciones presupuestales entre conceptos de gastos de inversión al año se cumple con la línea de base al reportar que las modificaciones alcanzaron el 7,38% del presupuesto. Se evidencia también que para el 2019 hubo dos momentos importantes en la modificación presupuestal el primer y el cuarto trimestre. Además, se debe tener en cuenta que este indicador no depende en buena medida de las actividades presupuestales internas de la OAP sino de las modificaciones presupuestales que soliciten otras dependencias de la entidad.

DESI-IND-005 Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión de la entidad:

Tabla 16. Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión de la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Valor total de compromisos acumulados inversión directa | Valor total apropiación disponible de inversión directa | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | $ 46.422 | $ 129.977 | 36% | Realizando una comparativa entre el año 2018 y 2019 se presenta un aumento de 15% en los compromisos suscritos en el año 2019, evidenciando la mejora en la ejecución presupuestal por parte de los proyectos de inversión de la entidad. |
| Trimestre 2 | $ 81.140 | $ 128.393 | 27% | Se observa un aumento del 27% en los compromisos (celebración de contratos) respecto al año inmediatamente anterior, lo que evidencia una buena ejecución presupuestal para el año 2019 en los proyectos de inversión. |
| Trimestre 3 | $ 105.316 | $ 128.393 | 18,83% | Con respecto al año inmediatamente anterior se observa un avance del 10% asociado a la ejecución en compromisos (contratos celebrados), esto evidencia una mejora en la ejecución de los proyectos de inversión en la vigencia 2019, |
| Trimestre 4 | $127.693 | $142.017 | 89,91% | Para la vigencia 2019 la inversión directa incluye los pasivos exigibles para cada proyecto de inversión, lo que hizo que la ejecución presupuestal no superara la ejecución de la vigencia 2018 teniendo en cuenta que para esta vigencia el valor de los pasivos no estaba contemplada en la inversión directa; no obstante lo anterior se evidencia una mayor ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (sin incluir pasivos exigibles) en la vigencia 2019 la cual ascendió a 99,2% respecto a la vigencia 2018 que fue de 95,63%. |
| TOTAL | $ 127.693 | $142.017 | 89,91% |  |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV - 4to. Trimestre de 2019.

Para el año 2019, se empezó a incluir el tema de los pasivos exigible dentro del rubro de inversión de la Entidad. En consecuencia, el valor de los compromisos acumulados para 2019 no es comparable respecto al dato del año 2018 pues para ese año no se incluyó ese monto.

En cuanto a Inversión Directa, entendida como la que contempla los proyectos de inversión de la entidad, se evidenció una ejecución presupuestal del 99,2%, es decir, se ejecutaron en compromisos $123.884 millones respecto a los $124.876 millones de apropiación vigente.  De esta forma, se evidencia la mejor ejecución en general respecto a los últimos cuatro años del Plan de Desarrollo.

DESI-IND-006 Porcentaje avance de metas para la vigencia asociadas a la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital:

Tabla 17. Porcentaje avance de metas para la vigencia asociadas a la Unidad en el Plan de Desarrollo Distrital

| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio del avance de todas las metas de los proyectos de inversión en la vigencia |
| --- | --- |
| Cuatrimestre 1 | 19,04% |
| Cuatrimestre 2 | 33,75% |
| Cuatrimestre 3 | 12,38% |
| TOTAL | 53% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV - 4to. Trimestre de 2019

El promedio del avance porcentual de todas las metas asociadas a Plan de Desarrollo de la entidad asciende a 19,04% con corte a 31 de marzo de la presente vigencia.  Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un decremento del 4,19% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. Se observa la asociación de una nueva meta en PDD cuya ejecución se va a registrar hasta el tercer trimestre del año (ciclorrutas).

Por otro lado, se puede evidenciar una reducción en el avance de ejecución porcentual de dos metas misionales a 31 de marzo de 2019 respecto al mismo corte en 2018, así: a) “Conservar 50 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local”, que presentó un avance porcentual de 69,6% en el primer trimestre del 2018 y de 31,3% en el mismo corte de 2019; así mismo, la meta b) “Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local” presentó un avance porcentual de 23,5% y de 18,1% en el primer trimestre del 2018 y del 2019 respectivamente.

El promedio del avance porcentual de todas las metas asociadas a Plan de Desarrollo de la entidad asciende a 53% con corte a 30 de junio de la presente vigencia (acumulado).   Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un incremento del 1,05% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. Se observa la asociación de una nueva meta en PDD cuya ejecución se va a registrar hasta el tercer trimestre del año (ciclorrutas). Así mismo en 2019, se asociaron dos nuevas metas, que no se reportaron en 2018. En total son tres reportes adicionales en la vigencia 2019, que no se tuvieron en cuenta en el cálculo para 2018.

Por otro lado, se puede evidenciar una reducción en el avance de ejecución porcentual de dos metas misionales a 30 de junio de 2019 respecto al mismo corte en 2018, así: a) “Conservar 50 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local”, que presentó un avance porcentual de 62% (acumulado) en el segundo trimestre del 2018 y de 45,49% (acumulado) en el mismo corte de 2019; así mismo, la meta b) “Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local” presentó un avance porcentual de 48,57% (acumulado) y de 46,09% (acumulado) en el segundo trimestre del 2018 y del 2019 respectivamente.

El promedio del avance porcentual de todas las metas asociadas a Plan de Desarrollo de la entidad asciende a 65,17% con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia (acumulado).   Comparativamente, en la vigencia 2019 se evidencia un decremento del 0,41% respecto al mismo corte de observación de la vigencia 2018. Se observa la asociación de dos nuevas metas, que no se reportaron en 2018. En total son dos reportes adicionales en la vigencia 2019, que no se tuvieron en cuenta en el cálculo para 2018, a saber: “Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural” y “Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad”.

Por otro lado, se puede evidenciar una reducción en el avance de ejecución porcentual de dos metas misionales a 30 de septiembre de 2019 respecto al mismo corte en 2018, así: a) “Conservar 50 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local”, que presentó un avance porcentual de 79% (acumulado) en el tercer trimestre del 2018 y de 57,55% (acumulado) en el mismo corte de 2019; así mismo, la meta b) “Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local” presentó un avance porcentual de 78,54% (acumulado) y de 69,22% (acumulado) en el tercer trimestre del 2018 y del 2019 respectivamente. También se observa una reducción en el avance de ejecución porcentual de la meta “Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas”, que presentó un avance porcentual de 85,30% (acumulado) en el tercer trimestre del 2018 y de 82% (acumulado) en el mismo corte de 2019, de acuerdo a los resultados arrojados por la medición del cliente externo e interno, en la que actualmente se tienen en cuenta los resultados de tres encuestas (dos de cliente externo y una del cliente interno), evidenciándose un menor nivel de satisfacción por parte de los clientes externos.

## Atención a partes interesadas y comunicaciones

APIC-IND-001 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE RESPUESTA DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 18. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria tiempos de respuesta | No. de peticiones en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | 109 | 18 | 6 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 18 peticiones con tiempos de respuesta de 10 días hábiles, correspondientes a solicitudes de acceso a la información y solicitudes de copia. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 6 días hábiles. |
| TRIMESTRE 2 | 58 | 11 | 5 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 11 peticiones con tiempos de respuesta de 10 días hábiles, correspondientes a solicitudes de acceso a la información y solicitudes de copia. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 5 días hábiles, reduciendo el tiempo de gestión con respecto al periodo anterior. |
| TRIMESTRE 3 | 527 | 77 | 7 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 77 peticiones con tiempos de respuesta de 10 días hábiles, correspondientes a solicitudes de acceso a la información y solicitudes de copia. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 7 días hábiles |
| TRIMESTRE 4 | 302 | 29 | 10 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 29 peticiones con tiempos de respuesta de 10 días hábiles, correspondiente a peticiones entre autoridades y solicitudes de información. El tiempo promedio de respuesta desde la fecha de ingreso hasta el acuse de recibido es de 10 días hábiles. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

APIC-IND-001 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE RESPUESTA DE 15 DÍAS HÁBILES

Tabla 19. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria tiempos de respuesta | No. de peticiones en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | 3140 | 659 | 5 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 659 peticiones con tiempos de respuesta de 15 días hábiles, correspondientes a peticiones de interés general, peticiones de interés particular, quejas, reclamos, denuncias por hechos de corrupción, felicitaciones o sugerencias. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 5 días hábiles |
| TRIMESTRE 2 | 4750 | 854 | 6 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 854 peticiones con tiempos de respuesta de 15 días hábiles, correspondientes a peticiones de interés general, peticiones de interés particular, quejas, reclamos, denuncias por hechos de corrupción, felicitaciones o sugerencias. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 6 días hábiles. |
| TRIMESTRE 3 | 2967 | 279 | 11 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 279 peticiones con tiempos de respuesta de 15 días hábiles, correspondientes a peticiones de interés general, peticiones de interés particular, quejas, reclamos, denuncias por hechos de corrupción, felicitaciones o sugerencias. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 11 días hábiles. |
| TRIMESTRE 4 | 11642 | 759 | 15 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 759 peticiones con tiempos de respuesta de 15 días hábiles, correspondientes a peticiones de interés general, peticiones de interés particular, quejas, reclamos, denuncias por hechos de corrupción, felicitaciones yo sugerencias. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

APIC-IND-001 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE RESPUESTA DE 30 DÍAS HÁBILES

Tabla 20. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria tiempos de respuesta | No. de peticiones en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | 5 | 4 | 1,25 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 4 peticiones con tiempos de respuesta de 30 días hábiles, correspondientes a consultas. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 1,25 días hábiles. |
| TRIMESTRE 2 | 41 | 9 | 4,56 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 9 peticiones con tiempos de respuesta de 30 días hábiles, correspondientes a consultas. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 4,56 días hábiles, tiempo promedio mayor al del periodo anterior. No obstante, se observa que la medición se encuentra por debajo del tiempo máximo de Ley para la atención de estas peticiones. |
| TRIMESTRE 3 | 40 | 2 | 20,00 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 2 peticiones con tiempos de respuesta de 30 días hábiles, correspondientes a consultas. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 20 días hábiles. |
| TRIMESTRE 4 | 17 | 2 | 8,50 | Para el periodo de reporte se han gestionado un total de 2 peticiones con tiempos de respuesta de 30 días hábiles, correspondientes a consultas. Las peticiones fueron contestadas en un tiempo promedio de 8,5 días hábiles, tiempo promedio menor al del periodo anterior. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Con respecto al indicador anterior, durante los informes anteriores se sugirió revisar la pertinencia del indicador, es importante que este refleje la gestión realizada por el proceso, de acuerdo con el objetivo planteado en la caracterización.

Por otro lado, y de acuerdo con los reportes de cada uno de los trimestres, en la medición de términos de respuesta de 10 días, se sugiere revisar si las acciones establecidas para dar cumplimiento al indicador y la ley están siendo adecuadas, toda vez que no puede pasar que el porcentaje para el último trimestre del año sean 10 días, deja un vacío sobre, ¿se incumplieron los términos?, la entidad está manejando unos tiempos justos, que en los ejercicios de planeación no son adecuados porque no permiten generar planes de contingencia en caso de presentarse una desviación. Lo mismo ocurre para el indicador con tiempos de respuesta de 15 días hábiles. Por tanto, se sugiere al proceso revisar este indicador y generar las acciones necesarias para que estos tiempos mejoren o que las dependencias asuman la responsabilidad de proyectar las respuestas en los tiempos legales establecidos.

APIC-IND-002 CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS

Tabla 21 Claridad de respuestas a PQRSFD ciudadanas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatorias respuestas ciudadanas con calificación "Bueno" y "Excelente" | Total, respuestas ciudadanas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 2DO TRIMESTRE (Semestral) | 6 | 25 | 22,40% | En referencia a la claridad de las respuestas emitidas por parte de la Entidad a los diferentes requerimientos presentados por la ciudadanía, se evidencia que el 66.7% de las encuestas diligenciadas arrojaron como “Regular” la facilidad de comprensión de la información recibida. Acto seguido, el 22.2% y el 11.1% arrojaron como “Buena” y “Mala” respectivamente, la claridad en las respuestas brindadas por la Entidad. Lo anterior, permite observar una presunta deficiencia en el lenguaje en que se traduce la información respecto al objeto de los requerimientos. El mayor porcentaje se interpreta como insatisfacción ciudadana en esta pregunta de la Encuesta. |
| 4TO TRIMESTRE (Semestral) | 15 | 38 | 39% | En relación con la claridad de las respuestas emitidas por parte de la Entidad a los diferentes requerimientos presentados por la ciudadanía, se evidencia que el 55% de las encuestas diligenciadas arrojaron como “Regular” la facilidad de comprensión de la información recibida. Acto seguido, el 32% arrojaron como “Buena”. Lo anterior, permite observar una presunta deficiencia en el lenguaje en que se traduce la información respecto al objeto de los requerimientos. El mayor porcentaje se interpreta como insatisfacción ciudadana en esta pregunta de la Encuesta, por lo que se sugiere seguir trabajando en la implementación del lenguaje claro de los colaboradores que tienen a su cargo la proyección de respuestas a la ciudadanía. |
| TOTAL | 21 | 63 | 33% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Según los resultados anteriores, se puede evidenciar que para los ciudadanos las respuestas dadas por la entidad no son claras. Si bien, para el segundo semestre hay una mejora, respecto al semestre anterior, también hay que aclarar que en el segundo semestre fueron más las encuestas aplicadas. Por lo anterior, es importante que la entidad diseñe una estrategia que permita generar acciones con los colaboradores encargados de las respuestas y se establezcan unos controles suficientes para poder llegar al ciudadano y que realmente las comunicaciones sean claras que permitan un acercamiento entre las dos partes.

APIC-IND-003 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA VIGENCIA 2019

Es importante revisar la pertinencia de este indicador, toda vez que un indicador que maneje resultados excelentes como este no permite tomar acciones de mejora, o no genera un valor agregado al proceso. Los indicadores no son para que midan lo que está bien durante una vigencia, sino para que mida aquellas actividades que requieren unas alertas constantes o que puedan generar unos puntos de atención. Se sugiere formular un indicador que mida temas de responsabilidad social que realmente tengan un impacto positivo y generen un valor agregado al proceso y a la entidad.

Tabla 22 Cumplimiento Plan de Acción de Responsabilidad Social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatorias respuestas ciudadanas con calificación "Bueno" y "Excelente" | No actividades programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre 1 | 5 | 5 | 100% | Para el primer semestre fueron programadas y a su vez ejecutadas 5 actividades en el Plan de acción de responsabilidad social- modelo de sostenibilidad, de la siguiente manera: Derechos humanos (Documento Voluntariado Institucional) Estándares Laborales (Capacitación a enlaces SST sobre primeros auxilios y atención emergencias, Plan de capacitaciones vigencia 2019) Lucha Contra la Corrupción (Actualización manual de integridad y socialización nuevos valores Entidad) |
| Semestre 2 | 2 | 2 | 100% | Para el segundo semestre fueron programadas y a su vez ejecutadas 2 actividades en el plan de acción de responsabilidad social- modelo de sostenibilidad, de la siguiente manera: Medio Ambiente (Jornada de Voluntariado-Manejo de residuos- en Institución educativa Distrital) Lucha Contra la Corrupción (Divulgación de piezas informativas -cifras relevantes derivadas del informe PQRSFD semestral) |
| TOTAL | 7 | 7 | 100,00 |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

APIC-IND-004 SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS

Tabla 23 Satisfacción de las partes interesadas internas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS | NÚMERO DE ENCUESTADOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| SEMESTRE 1 | 87 | 100 | 87% | El resultado se desprende de la encuesta aplicada a 100 colaboradores de la entidad de la siguiente manera: 5 directivos; 50 colaboradores de la sede administrativa; 15 colaboradores de la sede de producción; 15 colaboradores de la sede operativa; 15 trabajadores oficiales (Frente de Obra). De esta muestra de 100 personas 87 respondieron que se sienten satisfechos con la labor del área de comunicaciones como resultado de las estrategias y actividades adelantadas en las tres sedes de la entidad y en los frentes de obra, así como de la información publicada a través de los diferentes canales de comunicación interna. El resultado es positivo teniendo en cuenta que la meta era llegar al 80% de satisfacción. |
| SEMESTRE 2 | 100 | 105 | 95% | El resultado se desprende de la encuesta aplicada a 105 colaboradores de la entidad de la siguiente manera: 5 directivos; 55 colaboradores de la sede administrativa; 15 colaboradores de la sede de producción; 15 colaboradores de la sede operativa; 15 trabajadores oficiales (Frente de Obra). De esta muestra de 105 personas 100 respondieron que se sienten satisfechos con la labor del área de comunicaciones como resultado de las estrategias y actividades adelantadas en las tres sedes de la entidad y en los frentes de obra, así como de la información publicada a través de los diferentes canales de comunicación interna. El resultado es positivo teniendo en cuenta que la meta era llegar al 80% de satisfacción. |
| TOTAL |  |  |  |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Con respecto a los resultados anteriores, se puede evidenciar que respeto al semestre anterior, el porcentaje de satisfacción aumento un 8%, también es claro que 5 personas más que el mes anterior, por tanto, ayuda a mejorar la encuesta de satisfacción. Se recomienda que se aplique esta encuesta de manera uniforme por sede, es decir, en la sede la elvira, en la sede de producción y los frentes de obra, que se puedan encuestar más personas, de tal forma que pueda ser equitativo respecto a la sede administrativa, que es la sede en donde más se encuestan personas. Por otro lado, y si se considera pertinente se propone aumentar la meta, toda vez que esta fue superada en los dos semestres, y es importante aplicar el principio de p0rogresidad y no regresividad en los instrumentos de gestión.

## Estrategia y Gobierno de TI

EGTI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 24. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | 9,76 | 11 | 88,7% | Las actividades realizadas durante el periodo de evaluación son las siguientes: Seguimiento al plan de comunicaciones, Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 1, Implementación Uso y Apropiación Fase 1, Orfeo-Fase II, Si Capital, Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional, Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria, SIGEP-Adquisición e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano, Adquisición e implementación solución de monitoreo de Infraestructura e Implementación Seguridad de la Información - Fase 1. |
| Trimestre 2 | 10 | 16 | 62,5% | Las actividades realizadas durante el periodo de evaluación son las siguientes: Seguimiento al Plan de comunicaciones, Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 1, Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2, Orfeo-Fase II, Si Capital, Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional, SIGEP-Adquisición e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano, Adquisición e Implementación De herramienta de software de control de impresiones, Implementación Seguridad de la Información - Fase 1 y Renovación Tecnológica UMV - Fase 1. |
| Trimestre 3 | 13 | 16 | 81,3% | Las actividades realizadas durante el periodo de evaluación son las siguientes: La implementación de las políticas y procedimientos de tecnología bajo el esquema de gobierno de TI (Fase 2), seguimiento a los sistemas de información, el seguimiento de la implementación de la aplicación de SIGEP, el seguimiento de las adquisiciones que contribuyen a la renovación tecnológica y la implantación de los tres componentes del gobierno de TI (Arquitectura empresarial, Gobierno Digital y Seguridad de la información). |
| Trimestre 4 | 14 | 16 | 87,5 | 'Las actividades realizadas durante el periodo de evaluación son las siguientes: - Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 1: Se actualizaron los procedimientos y formatos del grupo de TI. Como evidencia se puede consultar SISGESTION y el informe de cierre de GODI, productos. - Implementación Uso y Apropiación Fase 1: Se cambia en el PETI las fechas y el alcance del proyecto. El proyecto permanece en curso porque continua hasta el 2020 el alcance contemplado para el 2019 sí está al 100%, la cifra se obtiene del cronograma de GODI-II. - SiCapital: En el informe 47, se reporta que está en estabilización de la interfaz, pero no reporta ningún avance en cronograma. - SIGEP-Adquisición e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano: Aparece con un avance de 100% porque se cierran las actividades de esta vigencia. - Implementación solución Calíope: Avance de 100% porque se cierran las actividades de esta vigencia. - Implementación Seguridad de la Información - Fase 1: Avance de 100% porque se cierran las actividades de esta vigencia. - Implementación proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información. - Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información, Gestión de la calidad y seguridad de los componentes de información: El proyecto está al 100% para esta vigencia 2019 pero no se cierra porque el alcance se amplió." - Normalización: Avance del 90%, el proyecto se le amplio la fecha de cierre y cumple con los compromisos de la vigencia. - Implementación de IPV6 en la UAERMV: El contrato fue finalizado en diciembre y no se reportaron pendientes, por lo tanto, se considera al 100% pero se deja en curso porque incluye un alcance que será producto de una nueva contratación. - Orfeo: Desarrollo de la migración a Oracle. Las actividades asociadas a Sigma Fábrica e infraestructura serán reprogramadas en el cronograma para 2020. |
| TOTAL | 46,76 | 59 | 79,3% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

El proceso dejó de ejecutar alrededor de 12 actividades de las que tenía planeadas en el año frente a las acciones del mapa de ruta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Entidad. Lo que se observa es que el indicador desde el primer trimestre comenzó a reportar retrasos. Retrasos que se fueron ampliando en cada reporte, pero sobre los que los cuales no se observa de manera clara las medidas de corrección. En la evaluación cualitativa de los indicadores no se detallan las actividades que se dejaron de hacer y para cuándo quedan postergadas, a excepción de aquellas referentes al proyecto SIGMA y al de infraestructura que dicen que serán reprogramadas para 2020.

En general se observa que el proceso trató de mantener un desempeño de alrededor del 80% de cumplimiento en este indicador lo cual es satisfactorio, pero debe mantener y mejorar estos resultados en este año.

EGTI-IND-002 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD:

Persisten los comentarios al indicador del tercer trimestre: el reporte del indicador debería detallar las políticas a socializar y los canales de socialización. Este indicador tal como está no le ofrece al proceso medidas de mejora o de evaluación del desempeño. Se debería reevaluar como medir el impacto de las actividades de uso y apropiación o cómo medir de forma efectiva la ejecución de actividades de este tipo.

Tabla 25. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | 0 | 0 | 0% | No Aplica |
| Trimestre 2 | 0 | 0 | 0% | No Aplica |
| Trimestre 3 | 1 | 1 | 100% | Para el periodo de evaluación la actividad propuesta era realizar el ajuste de las estrategias de uso y apropiación con respecto a los objetivos institucionales, esto con el fin de impactar positivamente los procesos de la entidad y los resultados de las metas plan de desarrollo |
| Trimestre 4 | 1 | 1 | 100% | Durante el trimestre se encontraban programadas estrategias relacionadas con incentivos - Involucramiento de la alta dirección en el reconocimiento de los logros a los stakeholders o grupos de interés que inspiren, participen e influyan en la adopción de nuevas iniciativas de TI, las cuales se implementaron según el cronograma previsto. Se crea la matriz de los stakeholders del proyecto SIGMA. |
| TOTAL | 2 | 2 | 100% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

## Planificación de la Intervención Vial

PIV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD:

Tabla 26. Intervenciones priorizadas para misionalidad

| PERIODO DE MEDICIÓN | Km/carril de impacto priorizados | Meta programada | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 90,49 | 90 | 100% |
| Trimestre 2 | 59,02 | 59 | 100% |
| Trimestre 3 | 20,39 | 20 | 100% |
| Trimestre 4 | 2 | 0 | -- |
| TOTAL | 172 | 170 | 102% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

El avance de ejecución en el IV trimestre fue de 2 Km-carril de 0 Km-carril programados, lo que genero un 102% de ejecución de la meta anual.

La SMVL actualizo el indicador, teniendo en cuenta la programación de la SPI sobre la meta y la discriminación de la meta programada por trimestre, adicional los reportes de avance del primero y segundo trimestre cambiaron debido a que la SPI solicitó la exclusión de segmentos viales lo cual modifico el avance antes reportado.

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda establecer una política de operación con la SPI para establecer los criterios para generar las exclusiones porque estas afectan el reporte del indicador.

PIV-IND-003 INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL:

Tabla 27. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

| PERIODO DE MEDICIÓN | Km/carril priorizados | Meta programada | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 0,00 | 10 | 0% |
| Trimestre 2 | 17,43 | 10 | 174% |
| Trimestre 3 | 0,00 | 10 | 0% |
| Trimestre 4 | 0,91 | 10 | 9% |
| TOTAL | 18,34 | 10 | 183% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

El avance de ejecución en el IV trimestre fue 0,91 Km-carril de 10 Km-carril programados, lo que refleja un 9% de ejecución, generando un 183% de ejecución de la meta anual.

Se recomienda realizar mesa de trabajo con la SPI para revisar la sobre ejecución del indicador producto de las solicitudes de priorizaciones. Con el fin de generar una política de operación frente a este tema.

También se recomienda distribuir la meta por trimestre con el fin de determinar que los avances son adecuados.

PIV-IND-004 INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS:

Tabla 28. Intervenciones priorizadas de ciclorrutas

| PERIODO DE MEDICIÓN | km lineales priorizados | Meta programada anual | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 2,51 | 9,63 | 26,06% |
| Trimestre 2 | 7,32 | 9,63 | 76,01% |
| Trimestre 3 | 1,87 | 9,63 | 19,42% |
| Trimestre 4 | 0 | 9,63 |  |
| TOTAL | 11,70 | 9,63 | 121,50% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

No se cuenta con avance para el IV trimestre, se evidencia que el resultado acumulado presenta una sobre ejecución frente a lo programado.

Se recomienda realizar mesa de trabajo con la SPI para revisar la sobre ejecución del indicador producto de las solicitudes de priorizaciones. Con el fin de generar una política de operación frente a este tema.

PIV-IND-005 ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES

Tabla 29. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

| PERIODO DE MEDICIÓN | Mesas de trabajo ejecutadas | Mesas de trabajo programadas | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 21 | 10,00 | 210% |
| Trimestre 2 | 1 | 10,00 | 10% |
| Trimestre 3 | 20 | 10,00 | 200% |
| Trimestre 4 |  | 10,00 |  |
| TOTAL | 42 | 40 | 105% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

No se cuenta con avance para el IV trimestre, el avance acumulado del indicador evidencia una pequeña sobre ejecución en relación de la meta anual.

PIV-IND-006 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 30. Proyectos de investigación

| PERIODO DE MEDICIÓN | % Avance ejecutado en los proyectos de investigación | % avance programado de los proyectos | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 |  |  |  |
| Trimestre 2 |  |  |  |
| Trimestre 3 | 63% | 50% | 127% |
| Trimestre 4 | 37% | 50% | 74% |
| TOTAL | 100% | 100% | 63,40% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

El avance de ejecución en el IV trimestre fue 37% de avance ejecutado en los proyectos de 50%, lo que refleja un 74% de ejecución. Generando un avance acumulado de 100%

Se recomienda para la vigencia 2020 revisar la fórmula de cálculo de este indicador, orientado al logro de generar proyectos de inversión.

PIV-IND-007 DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

Tabla 31. Diagnósticos realizados

| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De calzadas diagnosticadas | No. Calzadas Programadas | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 2972 | 3.250 | 91% |
| Trimestre 2 | 4439 | 3.250 | 137% |
| Trimestre 3 | 4619 | 3.250 | 142% |
| Trimestre 4 | 1604 | 3.250 | 49% |
| TOTAL | 13.634 | 13.00 | 105% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Este indicador no estaba creado para el primer y segundo trimestre, sin embargo, la SMVL lo reporto pues esta es una función de la SMVL y lo adelanta de forma continua.

El avance de ejecución en el IV trimestre fue 1604 calzadas diagnosticadas lo que refleja un 49% de ejecución, para un acumulado de 105% generando una pequeña sobre ejecución en relación de la meta anual.

## Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo

PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS:

Este indicador ha presentado un comportamiento uniforme y acorde a la meta propuesta durante la vigencia, se sugiere revisar si la meta esta subestimada, esto teniendo en cuenta el histórico de resultados de este indicador.

Tabla 32. Disponibilidad de los Vehículos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ESTADO DELVEHICULO | # VEHICULO | TOTAL | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | Disponible | 106 | 117 | 91% | Para el primer trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80% se cuenta con el contrato de mantenimiento en ejecución hasta el mes de abril de 2019, e ingresaron equipos nuevos. El indicador considera integrados tanto los vehículos pesados como los livianos. |
|  | En mantenimiento | 11 |  | 9% |  |
| TRIMESTRE 2 | Disponible | 102 | 117 | 87% | Para el segundo trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80% se ejecutó el contrato de mantenimiento hasta el 12 de mayo de 2019 e inicio el nuevo contrato el 5 de junio de 2019. El indicador considera integrados tanto los vehículos pesados como los livianos. |
|  | En mantenimiento | 15 |  | 13% |  |
| TRIMESTRE 3 | Disponible | 97 | 119 | 82% | Para el tercer trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80%, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente, el indicador considera integrados tanto vehículos pesados y vehículos livianos. |
|  | En mantenimiento | 22 |  | 18% |  |
| TRIMESTRE 4 | Disponible | 106 | 119 | 89% | Para el cuarto trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80%, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente, el indicador considera integrados tantos vehículos pesados, vehículos livianos, maquinaria y equipos menores. |
|  | En mantenimiento | 13 |  | 11% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

PPMQ-IND-004 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA:

Tabla 33. Disponibilidad de Maquinaria

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ESTADO DE LA MAQUINARIA | # MAQUINARIA | TOTAL | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | Disponible | 48 | 55 | 87% | Para el primer trimestre de 2019 se cumple con la meta establecida del 75%; Se termina el contrato de mantenimiento en el mes de marzo 2019, situación que debe ser atendida con prioridad. |
|  | En mantenimiento | 7 |  | 13% |  |
| TRIMESTRE 2 | Disponible | 45 | 59 | 76% | Para el segundo trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 75% se ejecutó el contrato de mantenimiento hasta el 12 de mayo de 2019 e inicio el nuevo contrato el 5 de junio de 2019, ingresaron equipos nuevos. |
|  | En mantenimiento | 14 |  | 24% |  |
| TRIMESTRE 3 | Disponible | 52 | 66 | 79% | Para el tercer trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 75%, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente. |
|  | En mantenimiento | 14 |  | 21% |  |
| TRIMESTRE 4 | Disponible | 60 | 69 | 87% | Para el cuarto trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 75 |
|  | En mantenimiento | 9 |  | 13% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Este indicador he presentado un comportamiento uniforme y acorde a la meta propuesta durante la vigencia.

PPMQ-IND-005 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS:

Tabla 34. Disponibilidad De Equipos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ESTADO DE LA MAQUINARIA | # MAQUINARIA | TOTAL | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | Disponible | 52 | 56 | 93% | Para el primer trimestre de 2019 se cumple con la meta establecida del 80%; Se termina el contrato de mantenimiento en el mes de marzo 2019, situacion que debe ser atendida con prioridad |
|  | En mantenimiento | 4 |  | 7% |  |
| TRIMESTRE 2 | Disponible | 55 | 60 | 92% | Para el segundo trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80% se ejecutó el contrato de mantenimiento hasta el 12 de mayo de 2019 e inicio el nuevo contrato el 5 de junio de 2019, ingresaron equipos nuevos . |
|  | En mantenimiento | 5 |  | 8% |  |
| TRIMESTRE 3 | Disponible | 63 | 68 | 93% | Para el tercer trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente |
|  | En mantenimiento | 5 |  | 7% |  |
| TRIMESTRE 4 | Disponible | 60 | 69 | 96% | Para el cuarto trimestre del año 2019, se cumple con la meta establecida del 80% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente |
|  | En mantenimiento | 9 |  | 4% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Se debe revisar la necesidad de seguir contando con este paquete de indicadores toda vez que su comportamiento es uniforme y desde vigencias anteriores se vienen superando las metas del y las líneas base del indicador, por lo tanto, se puede inferir que estos aspectos del proceso se encuentran controlados y que salvo a eventos coyunturales o externalidades imprevistas se pueden presentar desviaciones importantes.

PPMQ-IND-006 Disponibilidad de la Planta de Producción de la UMV:

Tabla 35. Disponibilidad de la Planta de Producción de la UMV

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ESTADO DE LA PLANTA DE PRODUCCION | METROS CUBICOS PRODUCIDOS | METROS CUBICOS DISPONIBLES | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | Total, de metros cúbicos capacidad disponibles Mezcla Asfáltica | 9.786,8 | 16.560 | 59% | Teniendo en cuenta la capacidad operativa de las plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente así: 5520m3/mes. Así mismo la programación de la Gerencia de Intervención se determinó la disponibilidad de las plantas; el resultado obtenido corresponde al 59%. El resultado obedece a problemas de suministro de productos asfálticos en los meses de febrero y marzo del 2019 por terminación del contrato vigente en su momento. |
| TRIMESTRE 2 | Total, de metros cúbicos capacidad disponibles Mezcla Asfáltica | 20376 | 16.560 | 123% | Teniendo en cuenta la capacidad operativa de las plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente así: 5520m3/mes Así mismo de acuerdo con la programación de la Gerencia de Intervención se determinó la disponibilidad de las plantas; el resultado obtenido corresponde al 123%. |
| TRIMESTRE 3 | Total, de metros cúbicos capacidad disponibles Mezcla Asfáltica | 12947 | 16.560 | 78% | Teniendo en cuenta la capacidad operativa de las plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente así: 5520m3/mes. Así mismo la programación de la Gerencia de Intervención se determinó la disponibilidad de las plantas; el resultado obtenido corresponde al 78%. El resultado obedece a problemas de suministro de productos de materiales pétreos debido al cierre de la vía al llano y también a la NO disponibilidad de la planta de asfalto en caliente 2, a partir del 13 de junio. |
| TRIMESTRE 4 | Total, de metros cúbicos capacidad disponibles Mezcla Asfáltica | 17985 | 16.560 | 109% | Teniendo en cuenta la capacidad operativa de las plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente así: 5520m3/mes. Así mismo la programación de la Gerencia de Intervención se determinó la disponibilidad de las plantas; el resultado obtenido corresponde al 109%. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Este indicador tiene como meta contar con una disponibilidad mínima del 70% de planta de producción, en tal sentido se puede observar que durante la vigencia se logró cumplir con lo establecido.

## Intervención de la Malla Vial

IMVI-IND-002 POBLACIÓN SATISFECHA

Tabla 36. Población satisfecha

| PERIODO DE MEDICIÓN | # de ciudadanos satisfechos | # Encuestas aplicadas | % de población satisfecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Semestre 1 | 1678 | 2014 | 83,00% |
| Trimestre 3 | 637 | 782 | 81,46% |
| Trimestre 4 | 1174 | 1404 | 83,62% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

La Gerencia GASA actualizo el indicador, para reportar trimestralmente, con el fin de monitorear el nivel de satisfacción de los usuarios beneficiarios.

Para la vigencia 2019 se evidenciando que se logró el cumplimiento la meta del 80% en todos los periodos evaluados.

IMVI-IND-002 NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)

Tabla 37. Nivel promedio de satisfacción

| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio de calificación | máximo valor por obtener (5) | % de nivel de satisfacción |
| --- | --- | --- | --- |
| Semestre 1 | 4,46 | 5 | 90,00% |
| Trimestre 3 | 4,48 | 5 | 90,46% |
| Trimestre 4 | 4,45 | 5 | 89% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Para la vigencia 2019 se evidenciando que se logró el cumplimiento la meta del 80% en todos los periodos evaluados.

Se observa que en el cuarto trimestre se obtuvo la menor calificación de la vigencia se recomienda identificar y analizar cuáles son los aspectos que generaron esa disminución.

## Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica

GSIT-IND-001 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS:

Tabla 38. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | CIRI | TIRI | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1ER TRIMESTRE | 103 | 461 | 22% | En el periodo de enero a marzo del 2019 se presentaron 461 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda, es importante resaltar que se cerraron a satisfacción el 100%. Después de analizar de cumplimiento de los ANS se determinó que solo el 22% de las incidencias y/o requerimientos fueron atendidas en los tiempos establecidos adicionalmente se determinó que para el volumen de trabajo el número de incidencias es muy bajo, por lo que se plantean las siguientes acciones: Restructurar ANS y garantizar que cada solicitud realizada a los técnicos se deberá consignar en la aplicación. |
| 2DO TRIMESTRE | 437 | 943 | 46,34% | En el periodo de abril al junio del 2019 se presentaron 943 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda, es importante resaltar que se cerraron a satisfacción el 94.7% (893) y 5.3% (50) aún están abiertas porque requieren un desarrollo de alguno de los sistemas de la Entidad. Durante el periodo de evaluación se realizó un cambio en los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con base en el histórico y se determinaron uno nuevos tiempos; con base en los anterior se determinó el 46% de los incidentes se resolvieron en los tiempos sugeridos en los ANS y el 54% por fuera. Analizando el 54% de los incidentes resueltos por fuera del tiempo, se observó que existen 186 requerimientos (Esto equivale al 37% de las mesas de ayuda no resueltas a tiempo) en los cuales se determinó que se requiere realizar un desarrollo y debido a la complejidad se requiere mayor tiempo del establecido. Adicionalmente se identificó un proceso que genera mayor cantidad de incumplimientos en los ANS, el está por fuera del área de acción del proceso GSIT, no obstante, se trabajará en socializar los ANS y articular la gestión para una mayor atención de los requerimientos. |
| 3ER TRIMESTRE | 617 | 1164 | 53% | En el tercer trimestre del 2019 se presentaron 1164 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda, se resalta que se cerraron a satisfacción el 94.59% (1101) de estas y el 5.41% (63) aún están abiertas porque requieren realizar desarrollo en las aplicaciones, interacción con otros aplicativos externos de la Unidad, entre otras. Cabe resaltar que el equipo de GSIT ha trabajado para incentivar el uso y apropiación de la mesa de ayuda, estos esfuerzos se ven reflejados en un incremento de 23% en el número de incidencias comparado con el periodo inmediatamente anterior. Durante el periodo de evaluación se realizó un cambio en los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con base en los históricos reportados; después de realizar el análisis de las incidencias con base en los ANS se determina que 53% (617) de los incidentes se resolvieron dando cumplimiento a los ASD y el 47% (547) por fuera de dichos acuerdos. Después de revisar el 80% (437) de las incidencias que no dieron cumplimiento a los ANS, se encontraron cinco servicios que impactan negativamente el indicador: Orfeo con un 29,1% (159), Impresoras y scanner con un 18,5% (101), Equipos de cómputo con un 13,5% (74), Sigma 12,8% (70) y Si Capital 6% (33). Tres (3) de los cinco (5) servicios que más impactaron al incumplimiento están relacionados con sistemas de información y los otros dos son producto del cambio de impresoras y equipos de cómputo, lo que se podría catalogar como un evento atípico que se presenta una vez al año. |
| 4TO TRIMESTRE | 512 | 905 | 56.6% | En cuarto trimestre del año se presentaron 905 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda, se resalta que se cerraron a satisfacción el 95.1% (861) de estas y el 4.9% (44) aún están abiertas porque requieren realizar desarrollo en las aplicaciones, interacción con otros aplicativos externos de la Unidad, entre otras. El 56.6% (512) de las incidencias y/o requerimientos fueron atendidas dentro de los ANS, el porcentaje más alto en todo el año. Analizando el incumplimiento en el 43.40% (393) se determina que Orfeo tiene una taza de resolución de incidencias muy baja, por lo que para este trimestre se presentaron 155 incidencias y/o requerimientos solo se resolvieron 18 en termino (11.61%). |
| Total | 1669 | 3473 | 48.1% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

En este reporte, el proceso hace especial énfasis en que el factor que tiene una incidencia negativa en el desempeño es especialmente a la respuesta de solicitudes que se hacen a través de la mesa de ayuda pero que tienen que ver con el sistema de correspondencia electrónicas ORFEO, cuya respuesta es de competencia del proceso de Gestión Documental. Se debe entonces evaluar de qué manera se puede solventar este problema, si se puede trasladar parte del indicador al proceso de Gestión Documental o sacar de la herramienta el soporte técnico a ORFEO. Lo anterior, debido a que el rendimiento del proceso está quedan en promedio por debajo del 50% reflejando un mal desempeño y una mala atención al usuario interno.

GSIT-IND-002 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROVEEDORES

Tabla 39. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | CIRP | TIRP | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1ER TRIMESTRE | 1 | 8 | 13% | Durante el periodo de evaluación del primer trimestre se evidencio que las incidencias y/o requerimientos realizados a través la mesa de ayuda al proveedor de los computadores se cerraron en un 100% a satisfacción, pero al evaluar con los tiempos de respuesta solo 13% cumplió los ANS. Después de evaluar esta situación se determinó que el proveedor cierra las solicitudes a tiempo, pero no registra la gestión en los tiempos requeridos. |
| 2DO TRIMESTRE | 1 | 7 | 14% | Durante el periodo de abril al junio del 2019 se evidencio que el 85,7% de las incidencias y/o requerimientos fueron cerradas a satisfacción, el 14,3% restante estaba en ejecución al cierre de este informe (Fecha de cierre: 01/07/2019). Las incidencias y/o requerimientos atendidos conforme a las ANS fueron el 14% se realizó un acompañamiento y se determinó que existe varios factores que dificultan el cumplimiento el indicador: - Se realiza una verificación remota, esta cumple con los ANS, pero si no funciona deben realizar la visita personal. Esto hace que tome mucho más tiempo de lo requerido. - Cuando se va a realizar un acompañamiento remoto en mucho caso se dificulta ubicar al usuario que realizo la mesa de ayuda. |
| 3ER TRIMESTRE | 0 | 2 | 0% | Se presentaron dos (2) incidencias al proveedor PC COM bajo el contrato 307-2018 para realizar dos cambios de equipos, en las fechas que estas incidencias se registraron ya estaba programado el cambio de equipos por el nuevo contrato 469-2019. Con base en lo anterior se les dio prioridad a estos usuarios en el cambio de equipos en el nuevo contrato. |
| 4TO TRIMESTRE | 0 | 0 | 0% | En el trimestre no se presentaron incidencias debido que el canal de comunicaciones con los proveedores cambió, quedado registrado en los ANS internos. |
| TOTAL | 2 | 17 | 12% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Este indicador no tiene una medida consistente y esto lleva a unos incumplimientos muy altos. Al parecer, al depender de empresas externas a la Entidad, hay dificultades en la trazabilidad y el registro de las solicitudes de mesa de ayuda que se hacen directamente al proveedor externo. Al parecer hay problema con el sistema de reporte de los incidentes, en el primer periodo se dice que se solucionaron los requerimientos, pero el proveedor no cerró las solicitudes en el aplicativo al y en el 4to trimestre se dice que el canal de comunicación con el proveedor cambió. Entonces no sabemos si en efecto hubo incidencias, cuántas fueron, en qué tiempos se solucionaron. Este indicador se debe reformular de acuerdo con la herramienta de comunicación que se use para las solicitudes con los proveedores de sistemas.

## Gestión de Recursos físicos

GREF-IND-001 Oportunidad en la atención de solicitudes de entrega de recursos físicos:

Tabla 40. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Proveedores

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria días hábiles empleados para atender requerimientos en el periodo | No. de solicitudes recibidas en el periodo | RESULTADO |
| 1er trimestre | 1037 | 691 | 1.50% |
| 2do trimestre | 1017 | 957 | 1.06% |
| 3er trimestre | 922 | 858 | 1.07% |
| 4to trimestre | 870 | 813 | 1.07% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Durante el cuarto y último trimestre de 2019, se recibieron 489 solicitudes en la bodega de la sede La Elvira y se entregaron 121616,10 elementos. En la bodega de Almacén de la sede Producción se recibieron 324 solicitudes y se entregaron 727194,5 elementos. Estas solicitudes se tramitaron aproximadamente en 1,07 días, cumpliendo con la meta establecida para la atención, es decir que la atención de cada solicitud se realizó en un tiempo menor a dos días.

El resultado del indicador muestra que las solicitudes en este trimestre se atendieron en un tiempo menor o igual a 2 días, conforme a la meta establecida para la vigencia.

Para la vigencia 2020, se sugiere que el proceso establezca indicadores que ´permitan medir la totalidad del objetivo del proceso.

## Gestión Contractual

GCON-IND-002 Seguimiento al Plan de Adquisiciones:

Tabla 41. Seguimiento al Plan de Adquisiciones

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de procesos contractuales iniciados en el periodo | Número de procesos contractuales programados en el Plan de Adquisiciones para el periodo | RESULTADO |
| 1ER TRIMESTRE | 19 | 30 | 37% |
| 2DO TRIMESTRE | 21 | 21 | 0% |
| 3ER TRIMESTRE | 26 | 26 | 0% |
| 4TO TRIMESTRE | 19 | 20 | 5% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Del total de 20 procesos previstos para iniciar en el cuarto trimestre de 2019, se evidenció que fueron publicados 19 procesos en plataforma SECOP, quedando sin publicar el proceso correspondiente a la adquisición de kit de bloqueo y etiquetado para la prevención de lesiones laborales de los riesgos asociados a las actividades misionales y de apoyo de la unidad.

Los procesos que se encontraban publicados y pendientes de adjudicación fueron suscritos en su totalidad.

El resultado del indicador para el cuarto trimestre muestra que la desviación del 5%, se encuentra dentro del rango del 10%, conforme a la meta establecida.

Para la vigencia 2020, se recomienda establecer indicadores que midan el objetivo del proceso.

## Gestión Financiera

GEFI-IND-003 Ejecución del PAC (Plan Anualizado De Caja):

Tabla 42. Ejecución del PAC (Plan Anualizado De Caja)

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| BIMESTRE 1 | 17.458.865.151 | 20.938.395.444 | 83,38% | En el primer bimestre del año 2019 se ejecutaron el 83,38 % de los pagos programados para realizar en el período evaluado. Nota: Se corrige el reporte toda vez que se había informado la ejecución relacionada únicamente con PAC vigencia, por lo que al incluirse la ejecución de PAC reserva se modifican los valores y porcentaje de avance en la ejecución. Frente al mismo periodo de la vigencia anterior se evidencia un incremento en la ejecución PAC, pasando de un 65% a un 83,38% |
| BIMESTRE 2 | 21.023.308.910 | 23.206.673.044 | 90,59% | En el segundo bimestre del año 2019 se ejecutaron el 90,59 % de los pagos programados para realizar en el período evaluado. Se evidencia un aumento en el porcentaje de ejecución frente al anterior bimestre, evidenciando una tendencia al alza, la cual se espera mantener con el fin de propiciar una mejor gestión en giros que se evidencia en la constitución de menores valores de reservas presupuestales. Con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia que se mantiene el porcentaje de ejecución del PAC en un 90% |
| BIMESTRE 3 | 31.353.697.738 | 35.123.064.814 | 89,27% | En el tercer bimestre (mayo-junio) de 2019 se ejecutaron el 89,27% de los pagos programados para realizar en el período evaluado, evidenciando una mejor ejecución en el presupuesto vigencia, toda vez que se alcanzó una ejecución correspondiente al 95% del PAC programado. No obstante, frente a la ejecución de reservas se evidencia que la misma fue el 84% del PAC programado, por lo cual se requiere que los proyectos de inversión y las áreas realizan los ajustes pertinentes en cuanto a programación y radicación de pagos, con el fin de ejecutar la totalidad de la reserva y disminuir la constitución de pasivos exigibles. Se evidencia una disminución en la ejecución de PAC con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de un 96% a un 89,27%, debido a lo cual se requiere continuar con el seguimiento en informar a las áreas para la definición de acciones que permitan una programación más acertada acorde con los compromisos adquiridos. |
| BIMESTRE 4 | 26.175.894.147 | 32.325.047.246 | 80,98% | En el cuarto bimestre (Julio-agosto) de 2019 se ejecutaron el 80,98% de los pagos programados para realizar en el período evaluado, con relación a la vigencia anterior que fue el 97 % hay una diferencia del 16,02% evidenciando una menor ejecución. Por lo cual es importante la adecuada coordinación con las áreas encargadas del desarrollo de los proyectos de inversión hagan un seguimiento adecuado para el cumplimiento de la programación y radicación de pagos, para lograr una mayor ejecución de los pagos |
| BIMESTRE 5 | 24.959.570.589 | 28.584.894.646 | 87,32% | En el quinto bimestre (septiembre - octubre) 2019 se ejecutó el 87,32%, la ejecución aumento un 6.34% con respecto al bimestre julio – septiembre de 2019, pero la ejecución en recursos es baja respecto a períodos anteriores. Es importante que aumente la ejecución de los recursos ya que se debe agotar el presupuesto de las reservas; Con relación al 5 bimestre de 2018 la ejecución fue del 96,11% siendo más efectiva esta última. Resulta importante la adecuada coordinación con las áreas involucradas para da cumplimiento de la programación u radicación de pagos. |
| BIMESTRE 6 | 29.583.523.402,00 | 31.124.201.800,00 | 95,05% | En este bimestre (noviembre – diciembre de 2019) se ejecutó el 95,05% del PAC programado es una cifra significativa ya que se ejecutaron 29 mil millones de pesos del presupuesto de vigencia y reserva esto incluyendo las cuentas por pagar, siendo este bimestre el de mayor ejecución en 2019, observando un aumento en la ejecución con respecto al bimestre anterior. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Durante la vigencia 2019, se realizó pago de las obligaciones programadas en el PAC del 88% en promedio, quedando por debajo de la meta establecida para este indicador (90%), si bien la diferencia no es significativa se sugiere implementar acciones que permitan alcanzar las metas establecidas.

GEFI-IND-005 Ejecución de reservas presupuestales:

En el acumulado de la vigencia la entidad presenta una ejecución del 97%, es importante destacar que en nivel de ejecución al finalizar la vigencia superó lo sucedido en las vigencias anteriores, aunque no se alcanzó la meta que estaba establecida en el 98% de ejecución.

Tabla 43. Ejecución de reservas presupuestales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| TRIMESTRE 1 | 22.362.610.969 | 62.146.076.556 | 35,98% |
| TRIMESTRE 2 | 23.454.630.934 | 62.036.933.519 | 37,81% |
| TRIMESTRE 3 | 9.962.128.422 | 61.739.196.987 | 16,14% |
| TRIMESTRE 4 | 4.248.643.335 | 61.722.611.986 | 6,88% |
| TOTAL | 60.028.013.660 | 61.739.196.987 | 97,23% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

En el primer trimestre del año se ha ejecutado el 35,98% de las reservas presupuestales, que se constituyeron para cumplir con eventos que se presentaron en dicho período de tiempo. Se evidencia que con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior se tiene un aumento en ejecución, pasando del 29,61% en 2018 al 35,98% en 2019, aumento significativo, teniendo en cuenta que el valor constituido como reservas es mayor al de la vigencia anterior.

No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que las reservas deberán ser giradas en su mayoría a 30 de junio, se observa una ejecución menor a la esperada.

Durante el segundo trimestre del año se logró la ejecución del 38% de las reservas constituidas, llegando así a una ejecución del 74%, de forma acumulada. Así mismo el valor de las reservas disminuyó en razón a las anulaciones realizadas al cierre del semestre por valor de$109.143.037.

Con respecto a la vigencia anterior se evidencia un comportamiento positivo, pasando de una ejecución del 33,81% al 38% en el mismo periodo de 2019. Así mismo, se observa una tendencia ascendente y acorde con la proyección de ejecución de reservas para la actual vigencia, quedando pendiente la ejecución de contratos en curso de los cuales los que mayor saldo en reserva corresponden al suministró de elementos de ferretería, arrendamiento de maquinaria, organización del inventario documental y el arrendamiento de la nueva sede operativa, procesos que se encuentran en curso y finalizan su ejecución en el segundo semestre de 2019.

Al finalizar el tercer trimestre de la vigencia 2019, la ejecución de la reserva tuvo un incremento del 16% respecto al trimestre anterior, por cuanto se llevaron a cabo pagos de compromisos a cargo de la Entidad. Así mismo en el proceso de ejecución de la reserva se observa que las anulaciones de saldos en registros presupuestales suman un total de $406.879.569. Este valor es el resultado de la depuración de saldos de los distintos compromisos de la Entidad en el proceso mediante el cual se hace seguimiento a las reservas que incluye en gran medida la liquidación de contratos

Con respecto a la vigencia anterior se evidencia un comportamiento positivo, pasando de una ejecución del 79,33% al 90,35% en el mismo periodo de 2019. Así mismo, se observa una tendencia ascendente y acorde con la proyección de ejecución de reservas para la actual vigencia, quedando pendiente la ejecución de contratos en curso de los cuales los que mayor saldo en reserva corresponden al suministro de elementos de ferretería, arrendamiento de maquinaria, organización del inventario documental, fábrica de software y el arrendamiento de la nueva sede operativa, procesos que se encuentran en curso y finalizan su ejecución en el segundo semestre de 2019.

El cuarto trimestre de la vigencia 2019, la ejecución de la reserva fue del 6,88% para un total del 97,23% con un saldo en pesos que pasa el pasivo por valor de $1.694 millones. En el transcurso de la vigencia se efectuaron anulaciones por valor total de $423 millones, resultado de las distintas gestiones de liquidación de los contratos correspondientes o verificación de que los saldos en cuestión no serían ejecutados.

Finalmente, la ejecución de reservas asciende a $60.028 millones para un 97,23% que representa el seguimiento constante y las gestiones por parte de la Entidad por ejecutar los recursos en la vigencia.

## Gestión de Laboratorio

GLAB-IND-001 Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas

Tabla 44. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a las materias primas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | N° TOTAL DE ENSAYOS REQUERIDOS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| BIMESTRE 1 | 1443 | 1451 | 99,4% | En este bimestre (enero, febrero) se ensayaron 477 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1443 ensayos de los 1451 solicitados (requeridos), lo cual nos da un cumplimiento del 99,4% de los servicios. |
| BIMESTRE 2 | 1230 | 1255 | 98,0% | En este bimestre (marzo, abril), se ejecutaron 365 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1230 ensayos de los 1255 solicitados (requeridos), lo cual nos da un cumplimiento del 98% de los servicios. |
| BIMESTRE 3 | 1323 | 1323 | 100,0% | En este bimestre (mayo, junio), se ejecutaron 608 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1323 ensayos de los 1323 solicitados (requeridos), lo cual nos da un cumplimiento del 100% de los servicios. |
| BIMESTRE 4 | 984 | 984 | 100% | En este bimestre (julio, agosto), se ejecutaron 456 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 984 ensayos de los 984 solicitados (requeridos), lo cual nos da un cumplimiento del 100% de los servicios. |
| BIMESTRE 5 | 1087 | 1087 | 100% | En este bimestre (septiembre, octubre), se ejecutaron 556 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1087 ensayos de los 1087 solicitados (requeridos), lo cual nos da un cumplimiento del 100% de los servicios. |
| BIMESTRE 6 | 1333 | 1333 | 100% | En este bimestre (noviembre, diciembre), se ejecutaron 559 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1333 ensayos de los 1333 solicitados (requeridos), lo cual nos da un cumplimiento del 100% de los servicios. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Se cumplió con el 99,56% de las solicitudes de servicios de ensayos de materias primas durante la vigencia.

GLAB-IND-002 Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

Tabla 45. Seguimiento a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| BIMESTRE 1 | 4539 | 4698 | 96,6% | En este bimestre (enero, febrero), se ensayaron 1133 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 4539 ensayos de los 4698 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 96,6 % de los servicios. |
| BIMESTRE 2 | 5032 | 5037 | 99,9% | En este bimestre (marzo, abril), se ensayaron 1979 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5032 ensayos de los 5037 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios. |
| BIMESTRE 3 | 4839 | 4841 | 100% | En este bimestre (mayo, junio), se ensayaron 1580 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 4839 ensayos de los 4841 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| BIMESTRE 4 | 6089 | 6089 | 100% | En este bimestre (julio, agosto), se ensayaron 2262 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 6089 ensayos de los 6089 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| BIMESTRE 5 | 19944 | 19947 | 100% | En este bimestre (septiembre, octubre), se ensayaron 4636 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 19944 ensayos de los 19947 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| BIMESTRE 6 | 19690 | 19697 | 100% | En este bimestre (noviembre, diciembre), se ensayaron 1580 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 19690 ensayos de los 19697 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Se cumplió con el 100% las solicitudes de servicios de ensayos a los productos y capas de la estructura de pavimentos durante la vigencia.

GLAB-IND-003 Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques

Tabla 46. Seguimiento a la ejecución y entrega de resultados de apiques

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS | N° TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | 976 | 976 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 50 CIV, 64 apiques y 976 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| TRIMESTRE 2 | 544 | 544 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 25 CIV, 38 apiques y 544 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| TRIMESTRE 3 | 367 | 367 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 27 CIV, 27 apiques y 367 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| TRIMESTRE 4 | 144 | 144 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 9 CIV, 11 apiques y 144 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Se cumplió con el 100% de la ejecución y entrega de los resultados de apiques solicitados durante la vigencia.

GLAB-IND-004 Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

Tabla 47. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA | NUMERO DE METODOS DE ENSAYO VERIFICADOS | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| SEMESTRE 1 | 5 | 5 | El laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV ha verificado la aplicación adecuada de los siguientes métodos de ensayo INV E-121-13, INV E-125-13, INV E-126-13, INV E-133-13 y INV E-218-13, de acuerdo con los resultados de desempeño obtenidos, se aprecia que los siguientes métodos son aptos para el uso previsto, ya que se encuentran dentro del intervalo aceptable de precisión establecida por la norma de ensayo: |
| SEMESTRE 2 | 5 | 5 | El laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV ha verificado la aplicación adecuada de los siguientes métodos de ensayo INV E-213-13, INV E-214-13, INV E-218-13, INV E-733-13 y INV E-735-13, de acuerdo con los resultados de desempeño obtenidos, se aprecia que los siguientes métodos son aptos para el uso previsto, ya que se encuentran dentro del intervalo aceptable de precisión establecida por la norma de ensayo: |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Se cumplió con la precisión de 5 métodos de ensayo durante la vigencia.

En general, los indicadores del proceso de laboratorio demuestran una excelente gestión del proceso. Se está cumpliendo con las solicitudes de ensayos tanto de materias primas como de las capas de la estructura de pavimento con un 100% de cumplimiento con los ensayos solicitados. Asimismo, se cumplió en el tercer trimestre con la ejecución y entrega de solicitudes de apiques en un 100%.

## Gestión del Talento Humano

GTHU-IND-001 Severidad de accidentalidad

Tabla 48. Severidad de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Septiembre | 1 | 585 | 0,17% | Durante el tercer trimestre se presentó 1 día de incapacidad relacionada con accidente de trabajo en la planta de producción por golpe con garrafón de agua. |
| Octubre | 22 | 585 | 3,76% | En el mes de octubre se presentan dos Accidentes de Trabajo (Golpe en mano derecha y Trabajos presenta Dolor Lumbar). |
| Noviembre | 30 | 585 | 5,13% | Durante el mes de noviembre se presenta un Accidente en la (Planta Caliente Sede Producción el día 11 noviembre 19) ocasionando 30 días de incapacidad, por lo que se reporta el accidente al Ministerio de Trabajo y se elabora la investigación y divulgación del accidente mediante lección aprendida para los trabajadores, para evitar la ocurrencia de un evento similar. |
| Diciembre | 30 | 585 | 5% | Durante el mes de diciembre se presenta un accidente de trabajo donde un trabajador se accidenta bajando las escaleras de acceso al almacén, ocasionando 30 días de incapacidad laboral. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

En términos generales se mantuvo el porcentaje de severidad de accidentalidad laboral de la UAERMV dentro del parámetro establecido en la meta del indicador.

GTHU-IND-002 Proporción de accidentes de trabajo mortales en el año

| PERIODO DE MEDICIÓN | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestre 1 | 0 | 1 | 0% | No se presentaron accidentes mortales durante el primer semestre del año. |
| Semestre 2 | 0 | 5 | 0% | No se presentaron accidentes mortales durante el segundo semestre del año |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Durante la vigencia 2019, se presentaron 6 accidentes de trabajo, pero ninguno de ellos tuvo la connotación de accidente mortal por lo tanto este indicador se mantuvo en cero (0).

Este indicador responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

GTHU-IND-003 Cumplimiento del plan institucional de formación y capacitación - PIFC

Tabla 49. Proporción de accidentes de trabajo mortales en el año

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| TRIMESTRE 1 | 1 | 1 | 100% |
| TRIMESTRE 2 | 5 | 6 | 83% |
| TRIMESTRE 3 | 4 | 8 | 50% |
| TRIMESTRE 4 | 3 | 3 | 100% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Para el cuarto trimestre y con relación a la implementación del cronograma correspondiente al Plan De Formación y Capacitación – PIFC, estaban previstas tres actividades relacionadas con las temáticas de: Programa de Bilingüismo, inducción y reinducción tecnológica, e inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo, sobre las cuales se continuo actividades relacionadas con el programa de bilingüismo, inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo y socialización Manual de Atención y servicio a la Ciudadanía.

La forma de reporte del indicador no permite determinar la cantidad de actividades establecidas en el plan, así como tampoco permite establecer que pasa con las actividades que no fueron ejecutadas oportunamente en los periodos de medición anteriores, toda vez que el proceso no lo reporta en análisis cualitativo.

Se sugiere para la vigencia 2020 registrar anticipadamente en número de actividades programadas para cada periodo y general una fila de total, para poder controlar de manera objetiva el estado de avance del plan.

GTHU-IND-004. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

Tabla 50. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | RESULTADO |
| TRIMESTRE 1 | 21 | 22 | 95% |
| TRIMESTRE 2 | 18 | 18 | 100% |
| TRIMESTRE 3 | 27 | 42 | 64% |
| TRIMESTRE 4 | 52 | 52 | 100% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Como actividades relevantes durante el cuarto trimestre del 2019 se ejecutó la Reunión de Alta Dirección, Reunión COPASST por sedes y el reporte de accidentes de trabajo con su respectiva investigación. Se recibió y atendió auditoria por parte de la Oficina de Control Interno para sedes, también se continuó realizando la actualización documental del proceso y se concluyó la Capacitación para Brigadistas.

La forma de reporte del indicador no permite determinar la cantidad de actividades establecidas en el plan, así como tampoco permite establecer que pasa con las actividades que no fueron ejecutadas oportunamente en los periodos de medición anteriores, toda vez que el proceso no lo reporta en análisis cualitativo.

Se sugiere para la vigencia 2020 registrar anticipadamente en número de actividades programadas para cada periodo y general una fila de total, para poder controlar de manera objetiva el estado de avance del plan.

GTHU-IND-005. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

Tabla 51. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| TRIMESTRE 1 | 0 | 0 | 0% | Dentro del periodo de evaluación se realizaron actividades de la vigencia 2018, la actividad antiestrés, la cual se realizó el día 15 de marzo para los empleados públicos de la Unidad Administrativa especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local, se realizó el cronograma de actividades para el año 2019 el cual comenzara su ejecución a partir del segundo trimestre. |
| TRIMESTRE 2 | 1 | 1 | 100% | El día 18 de junio de 2019 se suscribió el contrato N. 412 de 2019, a partir del cual se contrata la prestación de servicios para el apoyo logístico y operativo con el fin de dar cumplimiento al plan de bienestar e incentivos vigencia 2019. En razón de lo anterior, las actividades propuestas serán ejecutadas durante el segundo trimestre de la actual vigencia, no obstante durante el periodo de reporte se llevó a cabo la segunda feria de emprendimiento de la Unidad de Mantenimiento vial, en la sede operativa calle tercera, la cual le dio oportunidad de realizar negocio a cerca de 40 emprendedores, actividad realizada mediante gestión interna del proceso. En el mismo sentido, se adelantaron las reuniones correspondientes con Compensar para ultimar detalles de las actividades a tener en cuenta en el contrato, también se llevó a cabo reunión del comité de bienestar e incentivos para tratar temas relacionados con el bienestar se los servidores públicos de la entidad. Finalmente se inició el trámite de realización del acto administrativo con relación a los apoyos educativos para 2019. |
| TRIMESTRE 3 | 2 | 2 | 100% | Con relación a las actividades previstas en el cronograma de bienestar estaba prevista desarrollar durante el tercer trimestre las actividades: Torneo de Bolos, Caminata ecológica. Las cuales se desarrollaron satisfactoriamente el torneo de bolos y la caminata el día 13 de septiembre en la Vega Cundinamarca, como también dentro del programa de bienestar se inició la entrega de: Entrega de incentivo al deporte 2019. |
| TRIMESTRE 4 | 7 | 7 | 100% | Con relación al desarrollo de actividades que tienen relación con el clima organizacional en el marco del plan de bienestar e Incentivos se llevaron a cabo durante el cuarto trimestre de 2019 las siguientes actividades: ü Vacaciones recreativas con los hijos de los empleados públicos menores de 17 años. (9 y 10 de octubre) y. Día de la Familia Pasadía Lago sol (11 de Oct). ü La segunda actividad de contacto con la naturaleza el día viernes 22 de noviembre de 2019, actividad que se desarrolló en Nimaima (Cundinamarca). ü Durante el mes de noviembre se realizó la actividad asociada al contrato No, 494 de 26 de septiembre de 2019 el cual tiene como objetivo “prestar servicios profesionales para asesorar a la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial -– UAERMV en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y gestión organizacional para el grupo directivo y trabajadores oficiales de la entidad, a través de actividades de liderazgo y coaching.”, actividad que fue desarrollada el dia 29 de noviembre de 2019. ü Cierre de gestión (13 de diciembre de 2019) ü Se continúo realizando la entrega de incentivo al deporte y la entrega obsequio de cumpleaños. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

El reporte de los indicadores GTHU-IND-003,004 y 005 no contiene el consolidado de las actividades programadas para la vigencia, en tal sentido no es posible tener conocimiento real del estado de avance de los planes, así como tampoco es posible saber el estado de las actividades que quedan sin ejecutar en cada periodo.

GTHU-IND-006 Frecuencia de accidentalidad

Tabla 52. Frecuencia de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Septiembre | 1 | 585 | 0,17% | Durante el tercer trimestre se presentó 1 accidente de trabajo en la planta de producción por golpe con garrafón de agua. |
| Octubre | 2 | 585 | 0,00 | Se presenta dos Accidentes de Trabajo (Golpe en mano derecha y Trabajos presenta Dolor Lumbar). |
| Noviembre | 1 | 585 | 0,00 | Durante el mes de noviembre se presenta un Accidente en la (Planta Caliente Sede Producción el día 11 noviembre 19). Al respecto se reporta el accidente y se elabora la investigación y divulgación del evento mediante lección aprendida para los trabajadores y actualmente se desarrolla en plan de acción, que incluye las siguientes actividades: 1. Diseño Formato y Manual del Sistemas de Bloqueo y Etiquetado y Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros 2. Diseño y Fabricación del Sistema de Bloqueo mecánicos para gato neumático. 3. Parada de Seguridad Objetivo de sensibilización para el Personal involucrado 4. Documentación de la actividad de mantenimiento y críticas en formato de Análisis Seguro de Trabajo para fortalecer los procedimientos de mantenimiento y producción. 5. Divulgación de Lección aprendida y charlas sobre Permisos de Trabajo y Análisis Seguro de Trabajo. |
| Diciembre | 1 | 585 | 0,00 | Durante el mes de diciembre se presenta un accidente de trabajo donde un trabajador se accidenta bajando las escaleras de acceso al almacén. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Este Indicador tiene como meta “Reducir en un 20% los accidentes que se presentan con respecto al año anterior”, al revisar tanto la formula del indicador como los datos reportados, se logra identificar que no se presenta información comparativa que permita determinar si efectivamente se está presentando una reducción en la frecuencia de accidentalidad; dado lo anterior se sugiere reformular el indicador.

Este indicador responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

GTHU-IND-007 Prevalencia de la enfermedad laboral

Tabla 53. Prevalencia de la enfermedad laboral

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre 1 | 1 | 585 | 170,94 | Se describe la información que existe hasta el primer semestre, donde se han presentado casos nuevos por enfermedad Laboral. |
| Semestre 2 | 1 | 585 | 170,94 | Durante el segundo trimestre de 2019, no se presentaron nuevos casos de enfermedad laboral. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Durante la vigencia la entidad presentó una prevalecía de la enfermedad laboral en una constante menor a 1000 dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

GTHU-IND-008 Incidencia de la enfermedad laboral

Tabla 54. Incidencia de la enfermedad laboral

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN |
| Semestre 1 | 0 | 585 | 0,00 | No se han presentado casos nuevos por enfermedad Laboral |
| Semestre 2 | 0 | 585 | 0,00 | No se han presentado casos nuevos por enfermedad Laboral |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

No se han presentado casos nuevos por enfermedad Laboral; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

GTHU-IND-009 Ausentismo por causa médica

Tabla 55. Frecuencia de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Septiembre | 71 | 11700 | 0,61% | Durante el mes de septiembre se presentaron 13 incapacidades de origen común las cuales correspondieron a 71 días de ausentismo ocasionado por enfermedad laboral o de origen común. |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

Durante el periodo de medición se presentaron un total de 14 incapacidades en promedio de origen común las cuales conllevaron a un total de 70 días de ausencia laboral promedio; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

## Gestión Ambiental

GAM-IND-001 Cumplimiento Plan de Acción PIGA

Tabla 56. Cumplimiento Plan de Acción PIGA

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | % de Ejecución de las actividades | % de programado programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 61% | 61% | 61% | De las 24 Actividades programadas en el primer semestre, se ha logrado un avance de ejecución del 61% |
| Semestre II | 39% | 39% | 39% | Se cumplió con el 39% de avance en la ejecución de las actividades programadas para el II semestre, con lo cual se logra el 100% de la ejecución del Plan de Acción PIGA para el año 2019 |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do Semestre 2019.

Se observa que se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Se recomienda formalizar los indicadores de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, como los indicadores del proceso de Gestión Ambiental, puesto que estos ayudan a medir el desempeño ambiental y no las actividades de un plan.

## Gestión Documental

GDOC-IND-001 Cumplimiento del Programa de Gestión Documental:

Tabla 57. Cumplimiento del Programa de Gestión Documental

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre I | 7 | 7 | 100% | En relación con la implementación del PGD, durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1.Implementación de la nueva versión del aplicativo ORFEO 2. Capacitación al personal sobre el manejo de la herramienta ORFEO 3.Brindar soporte en el manejo de la herramienta ORFEO 4. Organización del archivo y aplicación de la TRD para la serie Historiales de equipo y maquinaria de la Gerencia de Producción. 5.Organización de las Historias Laborales, mediante contrato 546 de 2018 6.Atención de préstamos y consulta de expedientes 7. Actualización del procedimiento de producción, distribución y trámite de documentos. |
| Trimestre II | 7 | 13 | 54% | En relación con la implementación del PGD para la vigencia se tuvo en cuenta dar prioridad a las metas a corto plazo que comprenden el desarrollo de 13 acciones estratégicas, para este periodo se dio cumplimiento a 7 actividades en un 100%, respecto a las 6 acciones faltantes se encuentran en ejecución acorde con el plan de acción del proceso y serán terminadas para el segundo semestre 2019. Actividades desarrolladas en el periodo: 1. Se cumplió con las actividades adoptadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico. 2. Se han adelantado mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para la conformación de las Tablas de Valoración Documental. 3. Se consolidó el inventario del archivo central y la SOP como insumo para el traslado a la nueva sede. 4. Se actualizó el PINAR conforme al Sistema de Gestión de Calidad y se aprobó en Comité de Archivo Interno. 5. Se actualizaron los instrumentos archivísticos conforme lo establecido en el decreto 1080 y se aprobaron por comité del 28 de junio de 2019. 6. Se actualizaron los procedimientos de conformidad con la caracterización del proceso y las observaciones de la OAP. 7. Implementación de las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión de la Unidad de Mantenimiento Vial. Con respecto al mismo periodo de la anterior vigencia se evidencia un rezago en el cumplimiento de las actividades programadas en el PGD, no obstante, todas ellas se encuentran en ejecución y se espera su ejecución al 100% en el siguiente trimestre. |
| Trimestre III | 7 | 7 | 100% | Durante el tercer trimestre del año se avanzó en cuanto a la implementación del PGD en los siguientes aspectos: 1, Actualización de los documentos de planeación para el manejo de la Gestión Documental en la Entidad como lo son: Caracterización de Proceso Procedimiento de Producción, Trámite y Distribución de Documentos Procedimiento de Administración Archivo de Gestión y Transferencia Primaria Procedimiento de Administración Archivo Central y Transferencia Secundaria Procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos Instructivo de Organización de Archivo Instructivo para eliminación de Archivo 2. Se realizó el traslado de la documentación a la nueva sede la Elvira en el espacio asignado para el archivo central y de la SOP con las características adecuadas para la conservación de la documentación. 3.Se socializaron los documentos actualizados respecto al manejo de la Gestión Documental a todo el personal de la Entidad durante 2 Jornadas realizadas en la sede operativa y la sede administrativa 4. Se continuo con las capacitaciones en cuanto al manejo del aplicativo ORFEO de acuerdo con las solicitudes realizadas 5, Se avanzó en la elaboración de las TVD en cuanto a la conformación de cada uno de los periodos, la elaboración del inventario, cuadro de clasificación documental y Tabla por periodo, Elaboración de la valoración primaria, secundaria, descripción de series y subseries para la elaboración de las Fichas de Valoración 6. Se actualizaron los instrumentos archivísticos conforme lo establecido en el decreto 1080 y se ajustaron a lo establecido en el sistema de Gestión de Calidad se aprobaron por la Oficina Asesora de Planeación y se formalizaron en el SSGESTIÓN 7. Respecto a la implementación de las TRD, se informó a los jefes de las dependencias la obligatoriedad de elaborar los inventarios en el Formato Único de Inventario Documental FUID para el informe de cierre de vigencia. |
| Trimestre IV | 7 | 7 | 100% | Durante el cuarto trimestre del año se avanzó en cuanto a la implementación del PGD en los siguientes aspectos: 1. Se socializó el memorando de fecha 18 de noviembre de 2019, respecto al cumplimiento de la circular 01 de 2019 del AGN referente a la elaboración de los inventarios documentales para el informe de empalme 2. Se formularon 2 programas especiales establecidos en el PGD El Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos y el Programa de Gestión de Documento Electrónico de Archivo 3. Se realizaron acciones tendientes a la implementación del Sistema Integrado de Conservación en cuanto al programa de monitoreo de Condiciones ambientales y el programa de saneamiento ambiental 4. Se atendió mediante sesiones personalizadas las solicitudes presentadas en cuanto al trámite de los radicados y cierre en el aplicativo ORFEO, y se atendieron las inquietudes respecto a la elaboración de los inventarios para el informe de empalme durante el mes de diciembre los días 17-19-23 y 27 de 1:00 a 4:00 p.m. 5. Se actualizó en conjunto con las dependencias de Infraestructura Tecnológica, Oficina Asesora de Planeación y GASA la política de Cero Papel 6. Se terminaron de elaborar las TVD de la SOP y se aprobaron por Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 23 de diciembre de 2019 7. Se ajustaron los inventarios de los contratos correspondientes a las vigencias 2016-2019 |
| TOTAL | 28 | 34 | 82% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Este indicador del proceso de Gestión Documental tiene un problema en su línea base y es que no queda establecida a inicio de año, sino que se van acomodando las actividades de acuerdo con el rendimiento y la ejecución que va logrando el proceso. Adicionalmente, de los productos reportados hay varias fallas. Por ejemplo, el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC no incluye el Plan de conservación documental. Es necesario que se revise la formulación de este indicador de tal manera que sea más estricto para su actualización y que idealmente pueda influir en la calidad de los productos entregados.

GDOC-IND-002 TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL

Tabla 58. Tiempo promedio de atención de consultas del archivo central

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria tiempos de respuesta | N. Solicitudes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| PRIMER TRIMESTRE | 682 | 460 | 1,5 | Durante el primer trimestre se realizó la atención a 460 consultas en un tiempo promedio de 1,5 días. Con respecto a la meta de atención se evidencia que la atención de las consultas documentales del archivo central durante el primer trimestre de 2019 fue menor, aspecto que evidencia la gestión oportuna de los requerimientos documentales en la Entidad. |
| SEGUNDO TRIMESTRE | 1428 | 576 | 2,5 | Durante el primer trimestre se realizó la atención a 576 consultas en un tiempo promedio de 2,5 días. Se observa que para el periodo de reporte el tiempo de atención de las consultas documentales del archivo central fue de 2,5 días, tiempo mayor al del trimestre anterior y por encima de la meta propuesta. Sin embargo, de forma consolidada, el tiempo promedio de atención durante el primer trimestre corresponde a dos días. Acorde con lo anterior se verificarán las causas del aumento en los tiempos de atención con la finalidad de propiciar una mayor oportunidad en las consultas. |
| TERCER TRIMESTRE | 8959 | 1327 | 6,8 | Durante el tercer trimestre del año se recibieron 1327 solicitudes de consulta (563 en julio, 504 en agosto y 205 en septiembre) las cuales se atendieron en un tiempo promedio de 6,8 días. Se nota un incremento significativo en el tiempo de respuesta a las consultas dado que durante los meses de julio y agosto se aumentaron las consultas de Historias Laborales para talento humano por solicitudes externas y no se contaba con el personal suficiente para la atención del alto volumen de consulta en los tiempos establecidos. |
| CUARTO TRIMESTRE | 1486 | 545 | 2,7 | Durante el cuarto trimestre se recibieron por el correo de prestamos.documental@umv.gov.co 545 solicitudes de consulta, las cuales se atendieron en un tiempo promedio de 2,7 días. Se presentaron demoras en la atención de las consultas, dado que varios de los contratos solicitados eran expedientes muy grandes. Por norma general de archivo los contratos que solicitan en préstamo se deben entregar debidamente organizados, foliados y digitalizados con el fin de asegurar la seguridad de la información, para lo cual se hace necesario disponer de gran parte de personal para atender las solicitudes grandes y en el último trimestre finalizaron varios contratistas de Gestión Documental. |
| TOTAL | 12555 | 2908 | 4,3 |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

Durante el cuarto trimestre, este indicador del proceso de Gestión Documental mejoró sustancialmente su rendimiento pasando de 6,8 días en promedio de atención a los requerimientos del archivo central a 2,7 días, aunque la línea de comparación sigue siendo un máximo de 2 días de atención que solo se cumplió el primer trimestre del año. Es necesario revisar si con la capacidad operacional se debe ampliar un poco el lapso de comparación (2 días) o si es necesario hacer reajustes para mejorar el rendimiento del proceso. El desempeño tan malo del tercer trimestre afectó el desempeño del indicador por todo el año.

## Gestión Jurídica

GJUR-IND-001 Sentencias a favor de la Entidad

Tabla 59. Sentencias a favor de la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. de sentencias decididas a favor de la entidad | No. Total, de sentencias decididas en el año | Resultado |
| Anual | 24 | 24 | 100% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

De las 24 sentencias decididas en el año 2019 todas fueron decididas en favor de la entidad para una favorabilidad del 100%.

El resultado del indicador cumplió con la meta establecida.

GJUR-IND-002 Prevención del daño antijurídico:

Tabla 60. Prevención del Daño Antijurídico

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de conciliaciones prejudiciales estudiadas | Número de solicitudes de conciliación radicadas | Porcentaje de solicitudes de conciliación tramitadas |
| Semestre I | 11 | 16 | 69% |
| Semestre II | 8 | 11 | 73% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

De las 11 conciliaciones radicadas, en 3 no se ha señalado fecha para la audiencia de conciliación, por lo tanto, no se reporta el 100% del indicador.

Si bien el indicador no se cumplió en el 100%, esto obedece a que las tres (3) conciliaciones radicadas no alcanzaron a ser estudiadas en el tiempo del reporte del indicador por cuanto el tiempo de estudio es de 15 días.

Control Disciplinario Interno

CODI-IND-001 Cumplimiento de los términos procesales:

El proceso presenta conformidad en la ejecución de las actividades relacionadas con el indicador, en tal sentido se hace necesario revisar la pertinencia del indicador toda vez que no se evidencian desviaciones.

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN |
| TRIMESTRE 1 | 31 | 32 | 96,88% | Todos los procesos se tramitaron a término, a excepción del expediente ID-46-17 a razón de que la carpeta objeto de investigación estuvo en manos de la Contraloría por esto solo se cumplió el 96,88% de ejecución. |
| TRIMESTRE 2 | 34 | 34 | 100% | Durante el segundo trimestre todos los procesos se tramitaron dentro de término cumpliéndose el 100% de ejecución. |
| TRIMESTRE 3 | 20 | 20 | 100% | Durante el tercer trimestre todos los procesos se tramitaron a término, proyectándose las siguientes providencias: 4 fallos, 4 archivos ID, 1 Citación audiencia, 2 aperturas IP, 3 autos de cierre, 1 auto traslado para alegar, 1 auto personería jurídica. 2 auto recursos, 2 auto vinculación, información descrita en el informe de gestión tercer trimestre CODI bajo comunicación interna. No. 20191190046323 del día 04 de octubre de 2019. |
| TRIMESTRE 4 | 34 | 34 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2019 se proyectaros las siguientes providencias: 6 archivos ID, 4 archivos IP, 15 aperturas IP y 9 aperturas ID, información descrita en el cuarto informe de gestión del proceso CODI radicado bajo la comunicación interna No. 20201190000943 |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019

## Control, Evaluación y Mejora de la Gestión

CEM-IND-001 EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Se sugiere al proceso que cuando se reporte cierres de vigencia en un indicador, el reporte realmente explique o de un balance de lo realizado con este indicador. ¿Qué pasó con las actividades que no se realizaron al 100% en el tercer trimestre?, ¿Cuál es la justificación de la ampliación de las fechas de las actividades que no permiten realizarse durante el cuarto trimestre?, si bien se explicó al CIGD, es importante y por trazabilidad del indicador se dejé registrado en el reporte y en las acciones de mejora, que fue lo que pasó.

Es importante que para la próxima vigencia se tengan en cuenta aquellas actividades que no fueron posible ejecutarse o realizarse en el periodo programado, teniendo en cuenta que el plan anual de auditorías es uno de los instrumentos importantes para la entidad en el marco de la mejora de su gestión.

Tabla 61 Ejecución del Plan Anual de Auditorias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Actividades ejecutadas | Actividades Programadas | % Ejecución | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | 49,5 | 51 | 97,1% | Se cumplieron en su totalidad 47 actividades y 3 actividades parciales (50%) las cuales refieren a: La entrega de informes finales de auditoría de los procesos 2018: CON e IMV y la Apertura de la Auditoría del proceso Gestión Documental (con memorando 20191600020413 de 29-03-2019 se reprograman para el mes de ABRIL). Del 100% de la ejecución del PAA, se avanza 28% |
| Trimestre 2 | 41,2 | 42 | 98,0% | Se logran completar las 3 actividades parciales del trimestre 1° faltantes. Se tiene 1 actividad parcial (50%) que refiere a "Consolidar en una matriz las evaluaciones de controles de todos los procesos..." y se tiene 1 actividad parcial (33,4%) que refiere a "Implementar aplicativo de planes de mejoramiento.” Se suma 2 actividad aprobada en Comité CICCI (16-05-2019) de "Acompañar en el rol de observadores, la Auditoria Interna GLAB": Apertura y Cierre, ejecutadas en los meses 05 y 06. Se traslada 1 actividad: Auditoría APIC de 06 a 08 Se traslada 1 actividad: Apoyar ejecución Auditoría de Calidad a OAP de 05 a 11 Se cumplieron en su totalidad 41,17 actividades de 42 establecidas en el trimestre. Del 100% de la ejecución del PAA, se avanza 50,4% |
| Trimestre 3 | 45,0 | 48 | 93,8% | Se cumple con la actividad parcial referente a "Implementar aplicativo de planes de mejoramiento." (con radicado 20191600059921 de 30-09-2019 se solicita al IDU - Instituto de Desarrollo Urbano, la transferencia de uso del código fuente del módulo de Plan de Mejoramiento Institucional del Sistema de Información CHIE”. De las 48 actividades programadas: dos (2) no se ejecutaron al 100% (Apertura de la Auditoría GCON (será en octubre) y Arqueo de caja) dos (2) parcialmente al 50% (Reporte de seguimiento a las acciones de repetición que apruebe el Comité de Conciliación y el informe de seguimiento a PQRSFD) que se encuentran en revisión y se radicarán en octubre. Del 100% de la ejecución del PAA, se avanza 74.5% |
| Trimestre 4 | 38 | 39 | 98,2% | Están pendientes los informes finales 2019 de 6 Procesos: GSIT, EGTI, APIC, GAM, GCON, THU-SST: por Comité institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 30 de diciembre de 2019, se aprobó la prórroga de la presentación de estos informes a febrero de 2020. Culminó en 96,6% |
| TOTAL | 174,0 | 180 | 96,6% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to TRIMESTRE 2019.

CEM-IND-002 EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS

Tabla 62. Evaluación controles de mapas de riesgos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Controles evaluados | Controles identificados | % Ejecución | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Cuatrimestre 1 (mayo) | 16 | 16 | 100% | Se evaluaron 16 controles: 100% correspondientes a 8 riesgos de corrupción de los procesos: 1) PIV=2 (La descripción del riesgo cumple con los criterios), 2)GREF=3, (El riesgo tiene definida una acción pero la desviación y el beneficio a un tercero no están explícitos) 3) Y 4) GCON=5 (no está definida de forma clara la desviación de poder así como tampoco se cumple con el componente de beneficio a un tercero, por lo tanto no son riesgos de corrupción), 5)CODI=2, (Los criterios no están señalados de forma explícita en la descripción del riesgo, a pesar de ser riesgo de corrupción) 6) Y 7)PPMQ=2 (El riesgo de corrupción está implícito, no se cumplen los criterios en la redacción del riesgo), 8)GLAB=2 (La descripción cumple con los criterios, aunque la desviación debe formularse mejor) |
| Cuatrimestre 2 (septiembre) | 100 | 133 | 75% | Se evaluaron 100 controles (55 riesgos) que corresponden al 75% de los 133 controles identificados (64 riesgos: 13 Nivel extremo + 26 Nivel alto + 21 Nivel medio + 4 Nivel bajo), en los 17 procesos de la entidad, a través de pruebas de recorrido In Situ realizadas por la OCI, con las cuales se evaluaron 3 aspectos: 1. Riesgos significativos; 2. Diseño de control; y 3. Ejecución del control. Estos resultados fueron informados en el último Comité CICCI y a los Responsables Directivos de los procesos (a través de correo institucional del 22-07-2019 por la jefe OCI). |
| Cuatrimestre 3 (diciembre) | 86 | 100 | 86% | Se evaluaron 86 controles que corresponden al 86% de los 100 controles identificados en alto y extremo, en los 17 procesos de la entidad, a través de pruebas de recorrido In Situ realizadas por la OCI, con las cuales se evaluaron 3 aspectos: 1. Riesgos significativos; 2. Diseño de control; y 3. Ejecución del control. Estos resultados fueron informados en el Comité CICCI del 30 de diciembre de 2019 y a los Responsables Directivos de los procesos (a través de correo institucional del 31-12-2019 por la jefe OCI). |
| TOTAL | 202 | 249 | 81% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 3er CUATRIMSTRE019.

Para el cuarto trimestre el indicador dio un resultado del 86%, aumentando respecto al cuatrimestre anterior, sin embargo, se propone que, para la siguiente vigencia, se logre evaluar el 100% de los controle en alto y extremo, y que realmente se logre cumplir con la meta establecida para el indicador.

CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 63. Ejecución de acciones correctivas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PROCESO | Acciones Correctivas Abiertas | Acciones Correctivas Incumplidas | Acciones Correctivas Cerradas | Acciones Correctivas Programadas | % Ejecución | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Cuatrimestre 1 (corte 30 abril) | DESI |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 1. ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 39 acciones en 8 procesos (SIG: 1; FIN: 6; SIT:4; THU:9; ABI:11; ACI:6; GDO:1; JUR:1). 1.1 ACCIONES PROGRAMADAS Y CERRADAS EN OCI: se cerraron 14 acciones (36%) en los 5 procesos: SIG: 1 (100%) ABI: 6 (55%) ; ACI: 4 (67%); THU: 2 (22%); FIN:1 (17%); el resto de los procesos obtuvo 0% de ejecución (SIT:4 , GDO:1, JUR:1) no lograron el cierre en OCI. Los procesos que no reportaron avance en acciones programadas fueron; SIT:2, ABI:1, THU:5, ACI:1. 1.2 ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 25 (FIN: 5; SIT:4; THU:7; ABI:5 ; ACI:2; GDO:1; JUR:1). 2. ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON SEGUIMIENTO EN OCI QUE NO APORTAN AL INDICADOR. Al 31/12/2018 se registraban 29 acciones vencidas en 9 procesos (SIG: 2; FIN: 2; SIT:14; THU:4; CON: 1; GDO:2; JUR:1; PRO:2; ODM: 1); 3. ACCIONES VENCIDAS CERRADAS EN PERIODO: se cerraron 11 acciones (38%) en los siguientes procesos: SIT: 8; PRO: 2 y THU: 1. 4. TOTAL DE ACCIONES VENCIDAS AL 30 DE ABRIL: 18 + 25 = 43 Al 30 de abril de 2019 se tienen 43 acciones vencidas distribuidas en 10 procesos, así: SIT:11; THU:9; FIN:7; GDO:3; JUR:2; ACI:2 SIG:2 ; ABI:5; CON:1; ODM:1. NOTA: Las siglas a que se hace referencia identifican los procesos a los cuales se les realizó la auditoría interna en su momento. |
|  | APIC |  | 2 | 4 | 6 | 67% |  |
|  | EGTI |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | PIV |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | PPMQ |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | IMVI |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GSIT |  | 4 | 0 | 4 | 0% |  |
|  | GREF |  | 5 | 6 | 11 | 55% |  |
|  | GCON |  |  | 0 | 0 | #¡DIV/0! |  |
|  | GFIN |  | 5 | 1 | 6 | 17% |  |
|  | GLAB |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GTHU |  | 7 | 2 | 9 | 22% |  |
|  | GAM |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GDOC |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |
|  | GJUR |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |
|  | CEM |  |  |  |  | #¡DIV/0! | NOTA ACLARATORIA: JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE AL REPORTE I CUATRIMESTRE AUTORIZADO POR OAP. Revisado el primer reporte fue necesario reabrir 2 acciones cerradas de JUR y 6 acciones del ABI, dado que se evidenció en prueba de recorrido que no se habían cumplido aunque documentalmente estaban soportadas y fueron nuevamente reevaluadas; por lo tanto, se ajustaron las acciones programadas puesto que en el reporte de ABI se habían incluido 2 acciones que tenían cumplimiento en el II cuatrimestre pero que en el inicial se habían cerrado; este ajuste fue socializado con cada proceso de los cual se dejó acta. RESULTADO AJUSTADO I CUATRIMESTRE: el % de ejecución del indicador varia del 49% al 36% y en número de acciones de 41 programas a 39. |
|  | CODI |  |  | 0 | 0 | #¡DIV/0! |  |
|  | TOTALES |  |  | 14 | 39 | 36% |  |
| Cuatrimestre 2 (corte 31 agosto) | DESI |  |  | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 1. ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 55 acciones en 10 procesos (FIN: 3; SIT:1; THU:1; ABI:5; ACI:1; CDI:6; GDO:1; JUR:2; PRO:7; ODM:28). 1.1 ACCIONES PROGRAMADAS Y CERRADAS EN OCI: se cerraron 44 acciones (55%) en los 9 procesos: SIT: 1 (100%); ACI: 1 (100%); PRO: 7(100%); GDO: 2(200%); ODM: 26(93%); ABI:3(60%); CDI:3(50%); FIN:1(33); el resto de los procesos obtuvo 0% de ejecución (JUR:2 , THU:1) no lograron el cierre en OCI. 1.2 ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 13 (FIN: 3; THU:1; ABI:2; CDI:3; JUR:2; ODM:2). 2. ACCIONES VENCIDAS CERRADAS EN PERIODO: se cerraron 13 acciones (30%) en los siguientes procesos: SIG:2; SIT: 4; ACI:2; THU: 1; FIN:1; ABI:1; GDOC:1; ODM: 1. 3. TOTAL DE ACCIONES VENCIDAS AL 31 DE AGOSTO = 35 Al 31 de agosto de 2019 se tienen 35 acciones vencidas distribuidas en 9 procesos, así: THU:10; ABI:6; FIN:5; JUR:4; CDI:3; SIT:2; ODM:2; CON:1; GDO:2. NOTA: Las siglas a que se hace referencia identifican los procesos a los cuales se les realizó la auditoría interna en su momento. |
|  | APIC |  |  | 1 | 1 | 100% |  |
|  | EGTI |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | PIV |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | PPMQ |  | 2 | 33 | 35 | 94% |  |
|  | IMVI |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GSIT |  |  | 1 | 1 | 100% |  |
|  | GREF |  | 2 | 3 | 5 | 60% |  |
|  | GCON |  |  | 0 | 0 | #¡DIV/0! |  |
|  | GFIN |  | 2 | 1 | 3 | 33% |  |
|  | GLAB |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GTHU |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |
|  | GAM |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GDOC |  |  | 2 | 1 | 200% |  |
|  | GJUR |  | 2 | 0 | 2 | 0% |  |
|  | CEM |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | CODI |  | 3 | 3 | 6 | 50% |  |
|  | TOTALES |  |  | 44 | 55 | 80% |  |
| Cuatrimestre 3 (corte 31 diciembre) | DESI |  |  |  |  | #¡DIV/0! | ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 31 acciones en 10 procesos 1.1 ACCIONES PROGRAMADAS Y CERRADAS EN OCI: se cerraron 9 acciones (29%) en 4 procesos: CODI, IMVI, GDOC, GSIT; el resto de los procesos obtuvo 0% de ejecución, no lograron el cierre en OCI con corte a octubre 2019. 1.2 ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 22 (FIN: 3; SIT:3; THU:1; ABI:1 ; ACI:5; GDO:1; JUR:3; ODM:3; IMVI:2). 2. ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CON SEGUIMIENTO EN OCI QUE NO APORTAN AL INDICADOR. se registraban 34 acciones vencidas en 8 procesos (FIN: 5; SIT:2; THU:10; ABI:6 CODI: 3; GDO:2 JUR:4; ODM: 2); 3. ACCIONES VENCIDAS CERRADAS EN PERIODO: se cerraron 10 acciones (29%) en los siguientes procesos: FIN: 3; SIT:1; THU:3; CODI: 1; JUR:2 4. TOTAL DE ACCIONES VENCIDAS AL 30 DE OCTUBRE: 44 Al 30 de octubre de 2019 se tienen 44 acciones vencidas distribuidas en 10 procesos, así: FIN:3; SIT:4; THU:8; ABI:7; ACI:5; CODI:2; GDO:3; JUR:5; ODM:5; IMVI: 2 NOTAS: Las siglas a que se hace referencia identifican los procesos a los cuales se les realizó la auditoría interna en su momento. El seguimiento presentado está con corte a octubre de 2019, está pendiente la actualización con corte al 31 de diciembre de 2019, dado que los procesos tienen fecha de plazo para entrega hoy 10 de enero de 2020 |
|  | APIC |  | 5 | 0 | 5 | 0% |  |
|  | EGTI |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | PIV |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | PPMQ |  | 3 | 0 | 3 | 0% |  |
|  | IMVI |  | 2 | 5 | 7 | 71% |  |
|  | GSIT |  | 3 | 2 | 5 | 40% |  |
|  | GREF |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |
|  | GCON |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GFIN |  | 3 | 0 | 3 | 0% |  |
|  | GLAB |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GTHU |  | 1 | 0 | 1 | 0% |  |
|  | GAM |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | GDOC |  | 1 | 1 | 2 | 50% |  |
|  | GJUR |  | 3 | 0 | 3 | 0% |  |
|  | CEM |  |  |  |  | #¡DIV/0! |  |
|  | CODI |  |  | 1 | 1 | 100% |  |
|  | TOTALES |  |  | 9 | 31 | 29% |  |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 3er CUATRIMESTRE019.

Inicialmente se pide al proceso, que antes de remitir un reporte verifique las fórmulas de la plantilla, toda vez que este reporte no permite visualizar los datos certeros, en razón que se desconfiguro la formula del reporte y no se muestra la totalidad de los datos.

Por otro lado, es importante revisar la periodicidad del indicador, de tal manera que permita visualizar como termina el año, o como cierra la vigencia, respecto a las acciones correctivas de los procesos de la entidad.

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

ANDREA DEL PILAR ZAMBRANO BARRIOS

Contratista

CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO

Contratista

CLARA INES SALCEDO ROJAS

Profesional Especializada

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Contratista

FLOR ANGELA MORENO PÁEZ

Contratista

MARIA NATALIA NORATO MORA

Contratista

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

La UAERMV en el marco de esta meta Plan de Desarrollo intervendrá 50 km-carril durante el periodo 2017 – 2020.

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18

Manual Operativo de Presupuesto 2017. Secretaría Distrital de Hacienda