INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2020

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

Tabla de Contenido

Listado de tablas	3

INTRODUCCIÓN	5

INDICADORES	8

Indicadores Institucionales	8

Indicadores estratégicos	13

Indicadores de proceso	16

INDICADORES POR PROCESO	19

Direccionamiento Estratégico e Innovación	19

Atención a partes interesadas y comunicaciones	20

Estrategia y Gobierno de TI	27

Planificación de la Intervención Vial	39

Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo	42

Intervención de la Malla Vial	44

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica	47

Gestión de Recursos físicos	49

Gestión Financiera	52

Gestión de Laboratorio	56

Gestión del Talento Humano	59

Gestión Ambiental	72

Gestión Documental	74

Gestión Jurídica	78

Control Disciplinario Interno	79

Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	79

# Listado de tablas

Tabla 1. Indicadores Institucionales.	8

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	8

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos	11

Tabla 4. Indicadores estratégicos.	13

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas	13

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas	14

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta	14

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos	15

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles	16

Tabla 10. Indicadores de proceso.	16

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos	19

Tabla 12.  Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD	20

Tabla 13. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD	21

Tabla 14. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social	22

Tabla 15 satisfacción de partes interesadas internas	23

Tabla 16 Cumplimiento Plan de Acción de Responsabilidad Social	24

Tabla 17. Aprehensión del plan de acción de responsabilidad social.	25

Tabla 18. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles	25

R trimetre Tabla 19. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles	26

Tabla 20. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información	27

Tabla 21. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y	37

Tabla 22.Intervenciones priorizadas para misionalidad	39

Tabla 23. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	40

Tabla 24. Intervenciones priorizadas de ciclorrutas	41

Tabla 25. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	41

Tabla 27. Diagnósticos realizados	42

Tabla 28. Disponibilidad de los Vehículos	43

Tabla 29. Población satisfecha	44

Tabla 30. Nivel promedio de satisfacción	45

Tabla 31. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos	47

Tabla 32. Solicitudes de Recursos Físicos no Atendidas Oportunamente	49

Tabla 34. Seguimiento al Plan de Adquisiciones	50

Tabla 35. Ejecución Presupuestal	51

Tabla 38. Ejecución de reservas presupuestales	55

Tabla 39. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas	56

Tabla 40 Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento	57

Tabla 43. Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo	58

Tabla 44. Severidad de accidentalidad	59

Tabla 45. Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales en el Año	60

Tabla 46. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC	61

Tabla 43. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	63

Tabla 44. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	65

Tabla 45. Frecuencia de accidentalidad	67

Tabla 46. Prevalencia de la Enfermedad Laboral	68

Tabla 47. Incidencia de la Enfermedad Laboral	69

Tabla 48. Ausentismo por Causa Médica	69

Tabla 49. Nivel de Satisfacción Plan Formación y Capacitación – PIFC.	70

Tabla 57.  Tiempo promedio de atención de consultas del archivo central	74

Tabla 59 . Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias	76

Tabla 53. Cumplimiento de los términos procesales	78

Tabla 54 Ejecución del Plan Anual de Auditorias	78

Tabla 55. Ejecución de acciones correctivas	81

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de

Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla

Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

en el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

Objetivos Institucionales:

- Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad.

- Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en el mercado

- Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.

- Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.

- Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2020.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2020.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 31 de diciembre de 2020, en donde la entidad cuenta con una matriz de 63 indicadores representado en cuatro (4) indicadores de reporte mensuales, tres (3) bimestre, cuarenta y dos (42) indicadores trimestrales, un (1) indicador cuatrimestral y trece (13) semestrales.

Los indicadores se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales

- Indicadores Estratégicos

- Indicadores de Gestión

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 303,21 | 293,93 | 103% | 103% |
|  | GFIN | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | 18.441 | 135.028 | 14% | 90% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 27,04 | 26,55 | 102% | 9,22% |
| Febrero | 26,16 | 24,35 | 107% | 18,14% |
| Marzo | 9,87 | 9,91 | 100% | 21,50% |
| Abril | 1,11 | 1,77 | 63% | 21,88% |
| Mayo | 10,49 | 10,13 | 104% | 25,46% |
| Junio | 40,52 | 38,93 | 104% | 39,27% |
| Julio | 26,00 | 25,00 | 104% | 48,13% |
| Agosto | 39,37 | 39,07 | 101% | 61,56% |
| Septiembre | 41,40 | 40,97 | 101% | 75,67% |
| Octubre | 29,78 | 28,87 | 103% | 85,82% |
| Noviembre | 19,62 | 24,03 | 82% | 92,51% |
| Diciembre | 31,85 | 24,35 | 131% | 103% |
| TOTAL | 303,21 | 293,93 | 103% | 103% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 30 de marzo del 2020, fue de 63,07 Km-carril de los 60,81 programados (91% de lo proyectado), que corresponde a un 20,53% de los 300,05 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

• Km/carril ejecutado PA: 27,44 de 31,50       106% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 12,73 de 12,00      106% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 18,16 de 17,60      103% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH: 1,18 de 1,82         65% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CL: 3,26 de 3,11          105% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,30 de 0,28    107% de lo proyectado

• Total Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51   91% de lo proyectado

Total, Km/carril en ejecución:  8.18

Durante los meses de enero y febrero se evidencia un cumplimiento en las metas en cuanto a las intervenciones de PA - CC - SF -CL - RH. En el de Marzo se llegó a un 52% de ejecución, aun con la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades, se dejaron de trabajar siete días hábiles lo que representó también dejar varios segmentos en ejecución

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte a 30 de junio del 2020, fue de 52,12 Km-carril (ejecutados y terminados) de los 50,83 programados (111% de lo proyectado), que corresponde a un 17,64% de los 293,33 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.

Así mismo en ejecución a 30 de junio quedaron 8,02 km-carril; los cuales podrán ser ejecutados en su totalidad en el mes de julio según disponibilidad operativa, maquinaria y de insumos; de igual manera según medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

• Km/carril ejecutado PA: 35,64 de 34,88      102% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 4,43 de 5,10      	87% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 7,89 de 7,67        	103% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH: 2,68 de 0,67

• Km/carril ejecutado CL: 0,48 de 1,19        	40% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,63 de 0,84      75% de lo proyectado

El avance de ejecución en el tercer trimestre con corte a 30 de septiembre del 2020, fue de 106,77 Km-carril (ejecutados y terminados) de los 105,04 programados (102% de lo proyectado), que corresponde a un 36,49% de los 293,33 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.

Así mismo en ejecución a 30 de septiembre quedaron 9,33 km-carril; los cuales podrán ser ejecutados en su totalidad en el mes de octubre según disponibilidad operativa, maquinaria y de insumos; de igual manera según medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

• Km/carril ejecutado PA: 62,02 de 61,50      101% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 14,38 de 13,90      103% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 24,86 de 24,40       102% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH: 0,96 de 0,00           Meta ya se cumplió

• Km/carril ejecutado CL: 3,68 de 3,65           101% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,81 de 1,59     	 51% de lo proyectado

El avance de ejecución en el cuarto trimestre con corte a 31 de diciembre del 2020, fue de 81,25 Km-carril (ejecutados y terminados) de los 77,25 programados (105% de lo proyectado), que corresponde a un 103,15% de los 293,33 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.

Así mismo en ejecución a 30 de diciembre quedaron 2,71 km-carril; los cuales podrán ser ejecutados en su totalidad en el mes de enero de 2021 según disponibilidad operativa, maquinaria y de insumos; de igual manera según medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

• Km/carril ejecutado PA: 53,91 de 46,93      115% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 8,55 de 7,80    	110% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 13,82 de 19,28       72% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH: 0,10 de 0,00          Meta ya se cumplió

• Km/carril ejecutado CL: 1,88 de 1,84         	102% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 2,26 de 1,40     	161% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado FE: 0,73 de 0,00     	0% de lo proyectado

Para el reporte del IV Trimestre del 2020, se realizaron ajustes mínimos en la columna H correspondiente a # Km carril de impacto intervenido, resultado de la verificación mes a mes con el reporte oficial UMV proyecto 7858 (resultado del cruce de información entre las dos Subdirecciones), donde las variaciones son mínimas obteniendo el resultado final de la meta de 303,21 km carril para los 2 reportes. Así mismo, se realizaron ajustes mínimos en la columna I correspondiente a # Km carril de impacto programados, debido a los ajustes de la meta y a los inconvenientes presentados por la Pandemia COVID-19, en donde la ejecución fue mínima en los meses de marzo y abril; obteniendo como resultado el total de lo programado coincide con la meta Misional de 293,93 km carril para el 2020.

El proceso cumple con el logro de la meta, ubicado el indicador en rango Apropiado, mostrando una leve sobre ejecución.

GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 16.980.677.218 | 182.639.589.000 | 9% |
| 2do Trimestre | 64.489.437.963 | 179.528.109.000 | 36% |
| 3er Trimestre | 103.731.858.903 | 179.528.109.000 | 58% |
| 4to Trimestre | 122.173.471.832 | 135.028.109.000 | 90% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Con corte 31 de marzo de 2020, se presentó una ejecución presupuestal del 9,3% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 16,4% de los gastos de funcionamiento y del 7,9% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha corte es el de Transparencia, gestión pública y atención a Partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 28,1% y el proyecto con menor ejecución Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 7,4%.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el segundo trimestre del año.

A 30 de junio de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 36% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 40,5% de los gastos de funcionamiento y del 35% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 36,2% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 53,5% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 68,1% Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 30,5%.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año.

A 30 de septiembre de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 58% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 40,5% de los gastos de funcionamiento y del 35% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 36,2% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 53,5% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 68,1% Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 30,5%.

A corte 31 de diciembre de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 90% con respecto al total del presupuesto definitivo para la vigencia 2020, con una ejecución del 81% de los gastos de funcionamiento y del 93% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 79% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 89% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de fortalecimiento institucional con un porcentaje del 94% Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá con un porcentaje del 93%.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020.

La entidad gestionó una reducción presupuestal ante la Secretaría Distrital de Hacienda, radicada mediante número 2020ER118784O1 de noviembre 2020 responde a lo señalado en el Artículo 64 del Decreto 714 de 1996 y en concordancia con lo establecido en el numeral  3.2.1.5 “Reducción Presupuestal” del manual operativo presupuestal del Distrito Capital, que define esta figura como la facultad que tiene el Gobierno Distrital para efectuar por decreto una disminución de las partidas presupuestales aprobadas por el Concejo de Bogotá, cuando los Establecimientos Públicos o Unidades Administrativas Especiales, estiman que los ingresos a recaudar son inferiores a las apropiaciones aprobadas para contraer compromisos.

A la fecha del presente informe el indicador presenta cumplimiento de la meta establecida, la cual contempla: “comprometer los recursos del presupuesto de gastos en un porcentaje igual o superior al 90% respecto al presupuesto asignado”

Este indicador es acumulativo, en tal sentido se deben reportar los valores correspondientes al periodo y totalizar con una sumatoria los valores de todos los periodos de medición, esta observación ya se había generado en el periodo anterior y el proceso hizo caso omiso de ella.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121121ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 877 | 870 | 101% | 98% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 100,6% | 80,0% | 126% | 126% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 67,8 | 80 | 84,8% | 84,8% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 90% | 85% | 106% | 106% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | 262 | 5.453 | 5% | 22% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # de Elementos PK_ID con visita de seguimiento | # de Elementos PK_ID programados para seguimiento | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 372 | 370 | 101% | Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para este periodo se realizó el 100% de las visitas de seguimiento programadas. |
| 2do Trimestre | 828 | 850 | 97% | Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para el segundo periodo se realizó el 97% de las visitas de seguimiento programadas. |
| 3er Trimestre | 760 | 810 | 94% | Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para este periodo se realizó el 94% de las visitas de seguimiento programadas. Se modificó la meta teniendo en cuenta que la visita cero de seguimiento depende de los segmentos que ejecute la Gerencia de Intervención. |
| 4to Trimestre | 877 | 870 | 101% | Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para este periodo se realizó el 101% de las visitas de seguimiento programadas. Se modificó la meta teniendo en cuenta que la visita cero de seguimiento depende de los segmentos que ejecute la Gerencia de Intervención. |
| TOTAL | 2.837 | 2.900 | 98% |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Este indicador tiene como meta realizar el 100% de visitas a las vías programadas para seguimiento (intervención de cambio de carpeta y rehabilitación) en la vigencia en tal sentido se presentó un leve rezago de la ejecución total de la vigencia frente a lo planeado, dado lo anterior el indicador se ubica en un rango de gestión mejorable.

En el cuarto periodo de medición el proceso presenta un avance del 101% frente a la meta por lo tanto se ubica en rango apropiado.

PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 96,0% | 80,0% | 120% | El indicador corresponde al % de cumplimiento de las mezclas en caliente, concreto y mezcla en frio con respecto a lo autorizado por GI. |
| 2do Trimestre | 96,5% | 80,0% | 121% | El indicador corresponde al % de cumplimiento de las mezclas en caliente, concreto y mezcla en frio con respecto a lo autorizado por GI. |
| 3er Trimestre | 94,6% | 80,0% | 118% | El indicador corresponde al % de cumplimiento de las mezclas en caliente, concreto y mezcla en frio con respecto a lo autorizado por GI. |
| 4to Trimestre | 100,6% | 80,0% | 126% | El indicador corresponde al % de cumplimiento de las mezclas en caliente, concreto y mezcla en frio con respecto a lo autorizado por GI. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

La evaluación cualitativa no da cuenta de los hechos que conducen a la sobre ejecución del indicador.

Se sugiere mejorar la calidad del reporte cualitativo con miras a tener un mejor panorama de los hechos o situaciones que afectan la ejecución de la meta y poder tener elementos objetivos para la toma de decisiones.

Esta observación se ha hecho en diferentes periodos, pero el hecho observado persiste.

Es recurrente la sobre ejecución en resultado del indicador, esta situación se ha manifestado en diferentes oportunidades, pero el proceso no ha implementado acciones para subsanar la situación.

PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | N/A | N/A | N/A |
| 2do Trimestre | 84 | 80 | 105% |
| 3er Trimestre | 88,3 | 80 | 100% |
| 4to Trimestre | 67,8 | 80 | 84,8% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el segundo trimestre del año 2020, se tomaron un total de 153 muestras de cuales 76 corresponden mezcla asfáltica y 77 a concreto hidráulico, y se le verificaron 3 parámetros para efectos de la medición de la calidad, con 831 datos de los cuales cumplen 699, dando como resultado un cumplimiento del 84.1%.

En el tercer trimestre del año 2020, se tomaron un total de 426 muestras de las cuales 220 corresponden a mezcla asfáltica y 206 a mezcla en concreto hidráulico,  donde se verificaron 3 parámetros, 2 para la mezcla asfáltica  (granulometría y contenido de asfalto) y 1 para mezcla en concreto (asentamiento)  parámetros que hacen parte del control de la calidad que se realiza en planta durante la producción en compañía de laboratorio, para un total de  2372 datos que corresponden a un total de cumplimiento de  2094 datos lo que equivale a  aún porcentaje de cumplimiento del 100%.de acuerdo a la meta fijada de 1897 datos de cumplimiento (80% del total).

Para el cuarto trimestre, los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. Para este último trimestre del año se tomaron los ensayos a partir del 16 de octubre y finaliza el 15 de diciembre del 2020. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 236 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 273 para un total de 509 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad como puntos de control en la producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene, obtuvo unos resultados que no se encontraban dentro de los rangos establecidos de la formula lo que afectó para este periodo el cumplimiento del indicador. por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene de los asentamientos sin aceleraste, para las mezclas MR43 y 3000 psi este último, no estuvo dentro de los rangos de cumplimiento.

En términos generales el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 86% | 85% | 101% | Para el primer trimestre del año 2020, se cumple con la meta establecida del 85% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo |
| 2do Trimestre | 86% | 85% | 101% | Para el segundo trimestre del año 2020, se cumple con la meta establecida del 85% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo |
| 3er Trimestre | 89% | 85% | 104% | Para el tercer trimestre del año 2020, se cumple con la meta establecida del 85% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo |
| 4to Trimestre | 90% | 85% | 106% | Para el cuarto trimestre del año 2020, se cumple con la meta establecida del 85% se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente. |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV -4to Trimestre 2020

El proceso cumplió con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión apropiado, de todas formas, se presenta un sobre ejecución, por lo tanto, el proceso deberá identificar los hechos que generaron esta situación.

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 131.880.678 | 5.453.734.371 | 2% | A la fecha corte se han realizado giros por valor de $58.105.017 y liberaciones por valor de $73.775.661, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. |
| 2do Trimestre | 688.518.834 | 5.453.734.371 | 13% | A la fecha corte se han realizado giros por valor de $ 436.448.593 y liberaciones por valor de $252.070.241, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $1.877.011.942 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. |
| 3er Trimestre | 943.010.389 | 5.453.734.371 | 17% | A la fecha corte se han realizado giros por valor de $ 688.748.593 y liberaciones por valor de $254.261.796, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $1.877.011.942 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. |
| 4to Trimestre | 1.205.380.851 | 5.453.734.371 | 22% | A la fecha corte se han realizado giros y anulaciones por valor de $ 1,205,380,851, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $ 2.779.399.624 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to.Trimestre de 2020 – UAERMV.

Este indicador es acumulativo, en tal sentido se deben reportar los valores correspondientes al periodo y totalizar con una sumatoria los valores de todos los periodos de medición.

A la fecha del presente informe se presenta rezago considerable en la ejecución de la meta del indicador por cuanto no se presenta una evolución significativa en la ejecución presupuestal pasivos exigibles.

Dado lo anterior el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 56 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los procesos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 8 | 8 | 100% | 93% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 30 | 380 | 8% | 12% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 30 | 46 | 65% | 59% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 6 | 6 | 100% | 100% |
| APIC-IND-004 | SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS INTERNAS | 96 | 100 | 96% | 97% |
| APIC-IND-005 | CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1 | 7 | 14% | 79% |
| APIC-IND-006 | APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. | 2 | 6 | 33% | 69% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 17 | 805 | 2% | 6% |
| APIC-IND-008 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES | 0 | 0 | - | - |
| EGTI-IND-001 | UMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7 | 7 | 100% | 81 |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 10 | 10 | 100% | 93% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 23,65 | 43,93 | 54% | 101% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 10,83 | 1,14 | 950% | 168% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0,00 | 1,20 | 0% | 104% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 0 | 0 | 0% | 100% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 18018 | 6500 | 277% | 155% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 93 | 96 | 97% | 97% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 497 | 508 | 98% | 92% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 2356 | 508 | 4,6 | 4,5 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 1362 | 2167 | 63% | 63% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 5 | 222 | 2% | 4% |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 12 | 27 | 44% | 72% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 10 | 11 | 91% | 87% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | 52.195 | 52.397 | 100% | 88% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | 52.973 | 54.505 | 97% | 97% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 3031 | 3031 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 8792 | 8794 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 132 | 138 | 96% | 98% |
| GLAB-IND-004 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO | 9 | 9 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 1942 | 1936 | 100% | 98% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 2 | 1598 | 0,13% | 0,37% |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 1 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 8 | 6 | 133% | 72% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 37 | 37 | 100% | 97% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 13 | 12 | 108% | 88% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 1 | 1601 | 6% | 0,16% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 1 | 529 | 0,19% | 0,19% |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 529 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 196 | 48110 | 0,41% | 0,5% |
| GTHU-IND-010 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC | 32 | 8 | 4% | 4% |
| GTHU-IND-011 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | 33 | 7 | 5% | 5% |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 7124 | 7124 | 100% | 100% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 172 | 948 | 0,1814 | 0.16 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 19406 | 948 | 20% | 20% |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 203 | 218 | 93% | 95% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 6230 | 8171 | 76% | 65% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 123 | 292 | 0,4% | 1.4% |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 43 | 5911 | 0,73% | 1% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 2 | 17 | 12% | 36% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 18 | 18 | 100% | 100% |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. | 6 | 6 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 55 | 55 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 47 | 50 | 94,22% | 89% |
| CEM-IND-002 | EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS | 97 | 97 | 100% | 100% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 86 | 100 | 86% | 81% |
| CEM-IND-004 | EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI | 52 | 52 | 100% | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

De los 56 indicadores de proceso que se presentaron en el cuarto trimestre, treinta y siete (37) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 66% de la batería de indicadores de proceso; nueve (9) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al dieciséis (16) porciento y nueve (9) en deficiente, lo que corresponde al diecisiete (16) por ciento de la batería y un indicador que no se recepcionaron requerimientos con este   término de ley.

# INDICADORES POR PROCESO

## Direccionamiento Estratégico e Innovación

DESI-IND-001 PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos

| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de productos entregados en los términos de tiempos establecidos | Número de productos definidos para el periodo | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 12 | 12 | 100% |
| 2do Trimestre | 10 | 11 | 91% |
| 3er Trimestre | 12 | 14 | 86% |
| 4to Trimestre | 8 | 8 | 100% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 4to. Trimestre de 2020.

Teniendo en cuenta los productos concertados con la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, para el primer trimestre se tenían 12 productos por reportar, de los cuales se realizaron 12. Es importante mencionar que gran parte de estos productos corresponden a productos con corte a 31 de diciembre de 2019.Como anexo se encuentran los productos concertados con la jefa OAP el día 08 de abril del 2020.

Para el segundo trimestre, se tenían programados la entrega de 11 productos, de las cuales 10 se realizaron dentro de las fechas estipuladas, y gran parte de estos se encuentran publicados en transparencia en la página web, sección 6. Planeación. Es importante mencionar que 1 no se realizó (consolidados de Reporte de Políticas públicas) considerando que es importante recibir lineamientos externos, y durante el periodo no se cuenta con un reporte oficial para este instrumento (el reporte estaba para abril del 2020), no obstante, en el mes de junio la OAP ha realizado algunos reportes y se espera finalizar en julio la totalidad de estos. Con respecto al producto (Informe de monitoreo a Riesgos), este se realizó dentro de los plazos establecidos, sin embargo, este fue publicado después de la fecha programada.

Para el tercer trimestre se tenían programados la realización de 14 productos, de las cuales fueron realizados 12, los 2 productos faltantes están en proceso de construcción, no obstante, no fueron adelantados y publicados dentro de las fechas concertadas. Estos productos hacen relación al monitoreo del mapa de riesgos (en donde se entregó a la OCI para su seguimiento solo los riesgos de corrupción, los riesgos de gestión y seguridad digital ya cumplieron con su monitoreo, pero a la fecha no se ha concluido el informe final de esta temática). Por otro lado, el informe de gestión y resultados ya se encuentra consolidado y está en proceso de revisión.

Para el cuarto trimestre desde el proceso DESI, se tenía planeado realizar 8 productos dentro de los que se encuentran: informe de indicadores, consolidado de indicadores, consolidado planes de acción, consolidado MIPG, boletín presupuestal, plan de mejoramiento de calidad conseguimiento, entre otros. de los cuales todos se realizaron a satisfacción, conforme con lo programado. Es importante precisar que durante el III trimestre, estaba pendiente por realizar dos productos que fueron subsanados en el IV trimestre que es el informe de riesgos (gestión, corrupción y de seguridad digital) y el informe de gestión y resultados que se encuentra publicado en transparencia de la página web.

El proceso DESI entregó el total de los productos programados para el periodo ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado, en términos generales el indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 93%.

## Atención a partes interesadas y comunicaciones

APIC-IND-001 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 12.  Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N. de peticiones con término de respuesta de 10 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 10 días hábiles en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 39 | 82 | 48% | De las 82 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días, 39 peticiones, es decir el 48% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos |
| 2do Trimestre | 18 | 147 | 12% | De las 147 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días, 18 peticiones, es decir el 12% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |
| 3er Trimestre | 21 | 272 | 8% | Se observa que las peticiones de septiembre fueron contestadas dentro de los términos de oportunidad, con la anotación de que las recibidas después de la tercera semana del mes se encuentran aún en trámite y tiempos para ser contestadas |
| 4to Trimestre | 30 | 380 | 8% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden a petición entre autoridades y solicitud de información de ciudadano de 6 localidades diferentes correspondientes a ENGATIVA, KENNEDY,FONTIBON, MARTIRES,PUENTE ARANDA, RAFAEL URIBE, SUBA, USAQUEN, USME equivalentes al 8% del total de las peticiones |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

En primer trimestre de las 82 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días, 39 peticiones, es decir el 48% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos

En el segundo trimestre este indicador presenta un rezago importante en el logro de la meta, situación que es recurrente desde vigencias anteriores, dado lo anterior y la importancia de las variables involucradas en la medición, se hace indispensable que la entidad implemente medidas urgentes encaminas a subsanar este hecho.

En el tercer trimestre de se evidencia una importante mejoría en comportamiento del proceso en lo referente a mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales; en el mes de julio respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden a petición entre  autoridades y solicitud de información  de ciudadano de 6 localidades diferentes correspondientes a Barrios Unidos, Tunjuelito, Chapinero, Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe equivalentes al 19% del total de las peticiones; en agosto tan solo dos peticiones respondidas fuera de los términos obedecen a solicitudes internas de trámite de documentos que no corresponde a peticiones ciudadanas o de otras autoridades; en septiembre todas las peticiones fueron contestadas dentro de los términos de oportunidad.

Al igual que en el tercer trimestre en el cuarto trimestre el indicador logró que solo el 8% de las peticiones del periodo con vencimiento de 10 días fueron atendidos oportunamente ubicado al indicador en rango de gestión apropiado.

APIC-IND-002 CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS

Tabla 13. Tiempo promedio de respuesta a PQRSFD

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ de las respuestas con calificación "Bueno" y "Excelente | Total, de respuestas ciudadanas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 8 | 22 | 36% | De las 22 encuestas aplicadas en el periodo, el 36% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente. |
| 2do Trimestre | 16 | 36 | 44% | La satisfacción en general del servicio recibido por parte de la Entidad corresponde al 44.4% calificado entre “Excelente” y “Bueno”. Se considera un resultado positivo dado el avance respecto al periodo anterior. |
| 3er Trimestre | 57 | 83 | 69% | Se evidencia que el 47% de las encuestas diligenciadas califican como “Buena” y el 22% califican como “Excelente” la facilidad para interponer un requerimiento ante la Entidad, configurándose como un resultado positivo para la atención y servicio a la ciudadanía representando más de la mitad de las encuestas diligenciadas |
| 4to Trimestre | 30 | 46 | 65% | Se evidencia que de 46 de las encuestas diligenciadas,15 ciudadanos la califican como “Buena” y 15 como “Excelente” la satisfacción frente a la atención y servicio recibido por parte de la entidad, configurándose como un resultado positivo para la atención y servicio a la ciudadanía representando en más de la mitad de las encuestas diligenciadas |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

En el primer y segundo trimestre de El resultado del indicador denota un alto grado de insatisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD, el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente.

Para el tercer trimestre el indicador no logra superar lo establecido en la meta “Alcanzar el 75% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas, en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD” no obstante presenta una notable mejoría en el resultado frente al sucedido en los periodos anteriores, de todas maneras, el indicador se ubicó en un rango de gestión mejorable.

En cuarto trimestre no se observa una mejoría en el comportamiento del indicador, por el contrario, hay un leve retroceso, dado lo anterior se hace indispensable desarrollara una estrategia institucional incrementar sustancialmente la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas, en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD el indicador se ubica en un rango de gestión mejorable.

En términos generales para la vigencia el indicador no supera 60% de satisfacción del usuario.

APIC-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 14. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No actividades ejecutadas | No actividades programadas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 8 | 8 | 100% |
| 2do Trimestre | 6 | 6 | 100% |
| 3er Trimestre | 2 | 2 | 100% |
| 4to Trimestre | 6 | 6 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

En el primer trimestre se ejecutó: 1. Se avanza en la construcción de parámetros relevantes para la construcción de la política en DDHH, 2. se realiza identificación de proveedores activos de la UMV para taller de sensibilización en trabajo infantil, según listado suministrado por contratos. 3. Se realizan videos testimoniales para ser publicados de una terna de colaboradores para publirreportaje con énfasis en inclusión. 4. Se construye plan de trabajo para jornada de voluntariado con población del área rural en coordinación con PIGA, para sensibilización en el manejo del recurso hídrico. 5. Se realiza una pre-identificación de información de entidades del sector en el distrito, para identificación de buenas prácticas en sostenibilidad.  6. Se construye tabla de indicadores GRI-4 propuesta para elaborar informe de sostenibilidad. 7. Se comienza a participar de las mesas propuestas para la temática anticorrupción lideradas por Pacto Global.

Durante el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se elaboró y aprobó la Política en Derechos Humanos de la UAERMV, 2. Se realizó vía zoom, taller de sensibilización a proveedores de la entidad en la temática: abolición del trabajo infantil. 3. Se publicó la revista mi Calle y a través de las redes sociales de la entidad el Publirreportaje realizado a colaboradores destacando sus historias de vida e identidad, 4. Se realizó documento análisis e identificación de buenas prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad con entidades y/o empresas del sector movilidad. 5. Se realizó y aprobó Informe de sostenibilidad en metodología GRI-4 para la gestión de la vigencia 2019, 6. Se realizó informe de la participación de las mesas y/o actividades, las cuales fueron mesas de trabajo (webinar) lideradas por Pacto Global con enfoque en: DDHH y Anticorrupción.

En el tercer trimestre se realizó la actualización del análisis sectorial de la entidad en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, también se analizó y se recopiló la información de los PQRSFD que se presentaron durante 2020; Adicionalmente, se realizó la revisión de 430 documentos internos de la UAERMV, en los que se identificó, clasificó y priorizó los grupos de valor y de allí se priorizaron actores.

Gracias a todos estos insumos mencionados anteriormente, se realizaron matrices para filtrar por el nivel de influencia en las operaciones tanto del sector movilidad como la relevancia de dicho Grupos en los estándares internacionales; arrojando como resultado la siguiente re-identificación de Grupos de Valor con sus respectivos actores que los componen:

- Comunidad

- Proveedores

- Colaboradores

- Organismos Reguladores y de Control

- Entidades Públicas

- Dependencias UAERMV

Así mismo, se re-identificaron diecisiete (17) Asuntos Materiales, descritos en el documento.

En cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades

- Se realizó la jornada virtual de voluntariado sobre el manejo adecuado del recurso hídrico con colaboradores de las sedes operativa y de producción, finalizando la sesión con una actividad interactiva mediante la plataforma Kahoot. Asì mismo, el 1ro de diciembre se realizó una jornada de voluntariado la cual consistía en construir la primera huerta orgánica de la sede operativa.

- Se publicó pieza gráfica en la intranet sobre el proceso de actualización de los Grupos de Valor.

- Se realizaron y distribuyeron los formatos para la recolección de información del Informe de Sostenibilidad 2020, que será publicado en el mes de Julio 2021.

- Se realizó informe semestral en el cual se plasman todas las actividades desarrolladas en el marco del plan de acción de Responsabilidad Social de la UAERMV.

- Se publicó en Intranet una campaña de exceptiva, acerca de los Grupos de Valor de la UAERMV.

- Se crearon formatos basados en la Guía GRI, para la recopilación de información del Informe de Sostenibilidad 2020

Dado lo anterior y según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado.

Se evidenció que el proceso modificó la información reportada en lo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020.

APIC-IND-004 SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS INTERNAS

Tabla 15 satisfacción de partes interesadas internas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No actividades ejecutadas | No actividades programadas | RESULTADO |
| 1er Semestre | 97 | 100 | 97% |
| 2do Semestre | 96 | 100 | 96% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Primer semestre: El resultado se desprende de la encuesta aplicada a 100 colaboradores de la entidad durante el mes de mayo de 2020 de la siguiente manera: 5 directivos; 50 colaboradores de la sede administrativa; 15 colaboradores de la sede de producción; 15 colaboradores de la sede operativa; 15 trabajadores en frentes de obra). De esta muestra de 100 personas 97 respondieron que se sienten satisfechos con la labor del área de comunicaciones como resultado de las estrategias y actividades adelantadas en las tres sedes de la entidad y en los frentes de obra, así como de la información publicada a través de los diferentes canales de comunicación interna. El resultado es positivo teniendo en cuenta que la meta era llegar al 90% de satisfacción.

Segundo Semestre: El resultado se desprende de la encuesta aplicada a 100 colaboradores de la entidad durante el mes de noviembre de 2020 de la siguiente manera: 5 directivos; 50 colaboradores de la sede administrativa; 15 colaboradores de la sede de producción; 15 colaboradores de la sede operativa; 15 trabajadores en frentes de obra). De esta muestra de 100 personas 96 respondieron que se sienten satisfechos con la labor del área de comunicaciones como resultado de las estrategias y actividades adelantadas en las tres sedes de la entidad y en los frentes de obra, así como de la información publicada a través de los diferentes canales de comunicación interna. El resultado es positivo teniendo en cuenta que la meta era llegar al 90% de satisfacción.

Dado lo anterior y según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado, toda vez que cumplió con la meta establecida de lograr el 90% de satisfacción de los colaboradores

APIC-IND-005 CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 16 Cumplimiento Plan de Acción de Responsabilidad Social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. personas asistentes | No. personas registradas en listados de convocatoria | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 13 | 13 | 100% | Para el trimestre, se hace referencia a dos espacios: El primero involucra una terna de colaboradores para realización de publirreportaje con énfasis en inclusión. Para el segundo espacio, se involucra a los colaboradores que se convocaron a participar de las mesas de construcción de la política en DDHH de la entidad. |
| 2do Trimestre | 25 | 13 | 100% | Para el segundo trimestre, se hace referencia a tres espacios: 1. Mesas de trabajo y divulgación de la política en Derechos Humanos de la UAERMV con colaboradores, 2. Mesas de trabajo con los enlaces designados para la elaboración del informe de sostenibilidad en formato GRI-4. Se cuentan como convocados los enlaces designados por las áreas para conformar las respectivas mesas de trabajo, 3. Divulgación de la política en Derechos Humanos a todos los grupos de valor identificados a través de las redes sociales de la entidad. (Dado que es una campaña masiva no se es posible determinar un número exacto de personas alcanzadas) Aclaración: por otra parte, se manifiesto un gran número de participantes que superó ampliamente la convocatoria de 13 personas a 25. |
| 3er Trimestre | 7 | 7 | 100% | Para el tercer trimestre, se hace referencia a tres espacios:1. Se realizó la divulgación del Informe de Sostenibilidad UAERMV 2019 a todos los Grupos de Valor identificados a través de las redes sociales de la entidad. (Dado que es una campaña masiva no es posible determinar un número exacto de personas alcanzadas) 2. Mesas de trabajo con coordinadoras de PIGA y Forestal para la articulación en la ejecución de actividades del Programa de Voluntariado Corporativo.3. Se envió un correo institucional a 27 personas pertenecientes al programa de voluntariado "Yo Participo" y adicionalmente, se le envió la información a toda la gerencia GASA en caso de querer participar de dicha iniciativa. |
| 4to Trimestre | 1 | 7 | 14% | En el cuarto trimestre se desarrollaron en cuatro espacios: 1.Se realizó la jornada virtual de voluntariado sobre el manejo adecuado del recurso hídrico con colaboradores de las sedes operativa y de producción, en esta actividad participaron 13 colaboradores mediante la plataforma Teams y posteriormente se realizó una actividad interactiva mediante la plataforma Kahoot en la cual participaron 8 personas, de estas solo lograron posicionarse 6 personas en el ranking del juego y 2 de ellas obtuvieron puntuaciones más altas. 2. Se realizaron dos jornadas de voluntariado en las cuales se construyó la primera huerta orgánica de las sedes operativas y de producción, se contó con la participación de 13 colaboradores. 3.Se publicó pieza gráfica de expectativa en la intranet sobre el proceso de actualización de los Grupos de Valor. 4.Se realizaron y distribuyeron los formatos para la recolección de información del Informe de Sostenibilidad 2020 a todas las dependencias de la UAERMV. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Según la meta establecida y los resultados presentados en los cuatro periodos para el indicador “Cubrimiento del Plan de Acción de Responsabilidad Social” este se ubicó en rango de gestión apropiado, toda vez que en el acumulado se alcanzó un 79% superando la meta que establece “Involucrar al 70% de partes interesadas identificadas en las actividades de responsabilidad social ejecutadas en la UAERMV para la vigencia”.

APIC-IND-006 APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Tabla 17. Aprehensión del plan de acción de responsabilidad social.

| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio de calificaciones positivas | N° de personas encuestadas | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Semestre | 7 | 7 | 100% |
| 2do Semestre | 2 | 6 | 33% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el primer semestre como parte del trabajo y enfoque en el respeto a los DDHH y Estándares Laborales, se realizó una (1) sensibilización a cuatro (4) proveedores de la entidad, mediante la plataforma ZOOM, en la se contó con la participación de siete (7) personas y se  desarrolló el tema de la abolición del trabajo infantil donde se aportaron cifras sobre dicha situación entre 2008 y 2012, normatividad internacional, aplicada al tema y como se puede aportar para eliminar y prevenir este flagelo; al finalizar, se abrió un espacio de preguntas, comentarios y finalmente se envió un formato de evaluación con el fin de medir la aprehensión del tema, el cual arrojó como resultado una evidente aceptación y solicitud de más sensibilizaciones con temas similares.

En el segundo semestre para la UAERMV, el programa de Voluntariado en el 2020 dejó huella a pesar de la situación de Pandemia que se vive actualmente, es por eso que el día 30 de noviembre se realizó una jornada virtual de voluntariado sobre el manejo adecuado del recurso hídrico con colaboradores de las sedes operativa y de producción, en esta actividad participaron 13 colaboradores mediante la plataforma Teams y posteriormente se realizó una actividad interactiva mediante la plataforma Kahoot en la cual participaron 8 personas, de las cuales, 6 tuvieron calificaciones positivas.

Dado lo anterior en el segundo semestre el indicador se ubicó en un rango de gestión deficiente por cuanto no logró la meta establecida, la cual consiste en Alcanzar el 70% de calificaciones positivas de las personas evaluadas en los talleres de responsabilidad social.

APIC-IND-007 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES

Tabla 18. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | (N. de peticiones con término de respuesta de 15 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 15 días hábiles en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 94 | 502 | 19% | De las 502 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, 94 peticiones, es decir el 19% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |
| 2do Trimestre | 9 | 344 | 3% | De las 344 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, 9 peticiones, es decir el 3% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |
| 3er Trimestre | 10 | 508 | 2% | De las 508 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, 10 peticiones, es decir el 2% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos. |
| 4to Trimestre | 17 | 805 | 2% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempos se evidencia que corresponden a reclamos, derechos de petición de interés general y derechos de interés particular correspondientes a siete localidades: barrios unidos, chapinero, ciudad bolívar, Engativá, Fontibón , Kennedy, Usaquén. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

En el primer trimestre el indicador presenta un rezago importante en el logro de la meta, situación que es repetitiva desde vigencias anteriores, dada la recurrencia del evento y la importancia de las variables involucradas en la medición se hace indispensable que la entidad implemente medidas urgentes encaminadas a subsanar la situación.

En los periodos correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre el proceso presento una mejoría importante en la gestión de las variables del indicador, a pesar de lo anterior el proceso no logro ubicarse en un rango de gestión apropiado, ubicándose en rango mejorable.

APIC-IND-008 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES

Tabla 19. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | lograr el 90% de satisfacción de los colaboradores | PQRSFD con término de respuesta de 30 días hábiles en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 0 | 0 | - | Para este periodo no se presentaron peticiones con termino de 30 días |
| 2do Trimestre | 0 | 0 | - | Para este periodo no se presentaron peticiones con termino de 30 días |
| 3er Trimestre | 0 | 0 | - | Para este periodo no se presentaron peticiones con termino de 30 días |
| 4to Trimestre | 0 | 0 | - | Para este periodo no se presentaron peticiones con termino de 30 días |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Toda vez que no se presentan peticiones a treinta (30) días es necesario revisar la necesidad de contar con este indicador.

## Estrategia y Gobierno de TI

EGTI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 20. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 15 | 20 | 75% |
| 2do Trimestre | 19 | 22 | 86,36% |
| 3er Trimestre | 15 | 20 | 75% |
| 4to Trimestre | 7 | 7 | 100% |
| TOTAL | 56 | 69 | 81,16% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

"El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información estableció que para el primer trimestre del año 2020 se debía realizar seguimiento a veinte (20) proyectos y sus respectivos avances.

Al realizar dicho seguimiento se determina que el cumplimiento del PETI es del 75% (Esto corresponde a 15 proyectos) de cumplimiento a los establecidos, los cuales se describen a continuación:

- Plan de comunicaciones, Gestiona para creación de las piezas y divulgación de la definición del PETI y sus objetivos.

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI, se desarrolla el modelo de gestión de proyectos.

- Implementación de políticas y procesos de TI: Elaboración del plan de disponibilidad y continuidad.

- Implementación de uso y apropiación, Fase I: Se establece el plan de uso y apropiación y se actualiza el plan de formación con base en lo aprobado por la dirección general.

- Proyecto ORFEO, Fase II, En proceso de formalización del cierre del proyecto.

- Proyecto ORFEO, Fase III, Se terminó el ejercicio de planeación del 2020.

- Adquisición e implementación de sistema de mantenimiento de maquinaria, El usuario solicitó pausar el proyecto mientras establecen los requerimientos funcionales. El proyecto no presenta incumplimiento alguno.

- SIGEP-Adquisición   e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano, En proceso de contratación las horas de mantenimiento y soporte. El proyecto no presenta incumplimiento alguno.

- Implementación de soluciones en el aplicativo Calíope, El desarrollo del aplicativo Calíope-Contratos quedo al 100%, Se tiene presupuestado iniciar con la prueba pilo a partir del primero de abril sin embargo se está evaluando debido a la emergencia sanitaria.

- Renovación Tecnológica UMV, Fase 2: Esta fase cumple debido a que ya se realizaron las fichas técnicas, las formulaciones de estudio del sector y fueron enviadas al proceso de contratos para seguir con el trámite.

- Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información: Se actualiza el catálogo de los componentes de información, se actualiza la publicación de los servicios de intercambio de componentes de información y los acuerdos de intercambio de Información, por lo que se determina que cumple.

- Actualización portales de la UAERMV: El portal web tiene avance del 95% de avance en la transición y actualización de los nuevos lineamientos de la Alcaldía de Bogotá para el sector movilidad.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresaria: El avance del 8% en cual se revisan la estrategia de gestión de conocimiento de OAP, el procedimiento de gestión de ideas de mejora, la circular 002 de la OAP, con base en esto se elabora la una propuesta de metodología de gestión de proyectos en la cual se articula la gestión de proyectos.

- Normalización: El desarrollo del aplicativo Calíope-normalización quedo al 100%, Se tiene presupuestado iniciar con la prueba pilo después de terminada la emergencia sanitaria.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV: Se proyecta la ficha técnica y la formulación de estudio del sector para la adquisición del Pool, estas se remiten a contratos para continuar con el trámite precontractual. En paralelo se están realizando la contratación del especialista que quien configurar el Pool y realizara todas actividades necesarias para la implementación al 100% del protocolo."

"El avance del segundo trimestre, se da en un 81.82% realizando 18 actividades de las 22 propuestas, pero durante el desarrollo del trimestre se realizó una actividad que había quedado sin cumplir en el trimestre pasado lo que aumento el porcentaje de cumplimiento en un 86.36%, a continuación, se describirá el estado del proyecto y las actividades que se realizaron:

- Plan de comunicación: Se realiza una nueva versión del plan de comunicaciones, tomando con base los cambios que se deben realizar por el nuevo Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”.

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: El avance es de 48%, las actividades se realizaron con base en lo programado para este trimestre.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2: Se adelanta las actividades programadas para el plan de continuidad del negocio.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 1: Se realiza una nueva versión del plan de Uso y Apropiación, tomando con base los cambios que se deben realizar por el nuevo Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”. Se elabora el cronograma de capacitaciones, se llevan a cabo de dos capacitaciones de las propuestas y se aplica la encuesta de satisfacción de los servicios de TI.

- Orfeo-Fase II: Se realizan las últimas pruebas de validación y se da por finalizado el proyecto.

- Orfeo-Fase III: Durante el trimestre se realizan las actividades propuestas en el cronograma vigente tales como Cambio de versión PHP, capacitación con el archivo Distrital, Validación Firma electrónica externa y Nuevos desarrollos de firma electrónica en PDF. A la fecha el proyecto no presenta retraso.

- Si Capital: Durante el trimestre se realizan las actividades propuestas en el cronograma vigente tales el desarrollo de nuevas funcionalidades, según necesidades de la Unidad, integraciones con BOGDATA y el mantenimiento de sus módulos.

- SIGEP-Adquisición   e Implementación del sistema de Gestión de Talento Humano: se culmina la etapa de estabilización por lo que se da como finalizado este proyecto, es importante resaltar que durante la etapa de estabilización no se presentaron errores bloqueantes o que no permitiera el correcto funcionamiento del aplicativo.

- PES-Implementación Solución Planeación Estratégica: Se realiza el cronograma de trabajo, el organigrama con la dedicación de los recursos y se realiza la presentación del proyecto al líder funcional (OAP), el cual quedo aprobado y se da la aceptación para el inicio.

- Implementación solución Calíope: El avance de este proyecto es del 99% el paso a producción y cierre se realizará en julio de 2020.

- Adquisición e implementación solución para gestión de costos: Se realizan las siguientes actividades en el marco del proyecto: la contratación del líder del proyecto de costos a través del contrato 376 del 2020, la reunión de inicio del proyecto 19/06/2020, la elaboración cronograma de actividades y seguimiento al proyecto, el levantamiento de información  básica de producción para diagnóstico, se realizan reuniones con el personal de producción, báscula, almacén planta y contabilidad, se realiza la exploración aplicativo Si Capital referente a las cuentas que maneja, se realizan socialización básica en información de costos y Se está desarrollando desarrollo del modelo para el status cubo.

- Implementación de Seguridad de la Información - Fase 2: Se realiza un control de cambios al cronograma de implementación de la fase III del proyecto GODI que es el proyecto que marca esta fase y se realizan las siguientes actividades: avances de una 20 en las siguientes actividades: diseño e implementación de políticas y procedimientos respecto a seguridad Física Ambiental y Operativa y al diseño e Implementación de políticas y procedimientos para la seguridad de la información en la relación con los proveedores y  avance del 36 en el cumplimiento del diseño e implementación de proceso de adquisición, seguridad, cifrado y mantenimiento de sistemas de información. No se registrar retrasos en las actividades propuestas para este proyecto.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: Se inicia con este proyecto con la realizan del plan de trabajo.

- Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información: Se realizan las siguientes actividades en el marco del proyecto GODI: Actualización a la publicación de los servicios de intercambio de componentes de información al 100%, Actualización acuerdos de intercambio de Información al 100% y Actualización Catálogo de los componentes de información avance 17%.

- Actualización portales de la UAERMV: Desarrollos de la página web, intranet: se encuentra con los ajustes según las solicitudes de las áreas como estados financieros, nomograma, control interno por vigencia entre otros. Respecto al cambio de la imagen institucional se encuentra al 100% y Diseño e Implementación chat virtual: Atención al ciudadano debe construir el insumo para desarrollar las categorías principales requeridas por los usuarios para incorporar en el chat para iniciar la implementación.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: en el marco del proyecto se realizan las siguientes actividades: Generación evaluación de Madurez de AE, elaboración del instructivo PETI, Socializaciones Modelo de AE y buenas prácticas, Actualización repositorio documental

- Normalización: El sistema ya está en producción, actualmente se encuentra en etapa de estabilización. La etapa de estabilización consiste en realizar seguimiento durante dos meses a las operaciones realizadas por los usuarios y verificar el comportamiento del sistema, a la fecha de este reporte no se ha presentado ningún tipo de inconvenientes con el sistema.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV: se realiza una contratación mediante OPS para PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 -IPV6- DE UAERMV, se realiza el plan de trabajo y cronograma. Con respecto a la adquisición del Pool el encuentran lista la documentación de prepliegos: Ficha técnica, formulación del sector y estudio del sector, el avance se reporta según cronograma 47%

Cumplimiento de los proyectos rezagados

Si Capital: Durante el trimestre se realizan las actividades retrasadas en cuento a desarrollo de nuevas funcionalidades y el mantenimiento de sus módulos, lo que deja a este proyecto cumplido para el primer trimestre."

El proceso dejó de ejecutar alrededor de 8 actividades de las que tenía planeadas para el semestre en el mapa de ruta del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Entidad; en la evaluación cualitativa de los indicadores no se detallan las actividades que se dejaron de hacer y para cuándo quedan postergadas, a excepción de aquellas referentes al proyecto SI Capital.

"Los proyectos que cumplieron en este trimestre fueron:

- Plan de comunicaciones: Se realizan las actividades de comunicación propuesta para este trimestre que comprendía la divulgación del avance y estado de los de los proyectos, particularidades del PETI e información de interés sobre TI.

- GODI - Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: Después de realizar la versión inicial de la metodología de proyectos la Oficina Asesora de Planeación decide bajarla a toda la Entidad, por lo que se crea un grupos multidisciplinario conformado por la OAP, STMVL y EGTI para genera un cronograma de actividades para su respectivo seguimiento donde se delimita el alcance para el 2020 respecto a Diseñar y documentar los procesos y procedimientos de administración de gerencia de proyectos, portafolios y programas con enfoque de TI e identificar las herramientas de apoyo a la gestión de proyectos para la UAERMV. Durante el trimestre elaboración del procedimiento para la Gestion de Proyectos de Mejora e Investigación y se adecuaron aproximadamente 13 instrumentos que respaldan la metodología.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: En el marco del proyecto se realizan las siguientes actividades: Elaboración de propuesta para la conformación del grupo de Arquitectura Empresarial en la UAERMV; Se ha venido actualizado el repositorio de arquitectura con la últimas versiones de los artefactos que recientemente se han actualizado; Se solicitó dentro del presupuesto 2021 incluir  la adquisición de la licencias de Enterprise  Architect -Corporice  para la UAERMV; se inició el proceso de actualización PETI dando cumplimiento total al FURAG y Se ha venido participando en la elaboración de la POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO con el grupo de Gestión documental,  también en la iniciativa de investigación de diagnósticos con la aplicación de inteligencia artificial.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2: En el marco del proyecto se Elabora, ajusta y formaliza el instructivo y formato e instructivo para el seguimiento de PETI; Ajuste del Catálogo de Servicios y la mesa de ayuda para ajustarla a nueva realidad en donde se inician los nuevos los Acuerdos de servicio aplicables para trabajo en Casa y Teletrabajo y se actualiza el manual de mesa ayuda con base en la publicación de la herramienta en la WEB, es en revisión por parte de líder de proceso.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 2:  Se diseñó metodología en el mes de abril para la Gestión de proyectos de TI la cual fue socializada y entregada a la Oficina Asesora de Planeación y está decidió adaptarla a toda la Entidad, sin embargo, para los proyecto de TI se está aplicando la propuesta de forma parcial y actualmente se está llevando a cabo un concurso Triva TI para incentivar el conocimiento de los proyectos de TI a los colaboradores, cuyo objetivo es verificar los conocimientos de los colaboradores referente a los proyectos de TI.

- Orfeo-Fase III: En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: Cambio de versión PHP actividad finalizada en este trimestre; Validación Firma electrónica externa; Nuevos desarrollos de firma electrónica en PDF; Validación del modelo de requisitos sistema de gestión de documento electrónico de archivos; Validación interfaz Bogotá te escucha pendiente aprobación de la alcaldía mayor, para su inicio en operación; Implementación de doble factor de autenticación para Orfeo; Se entrega un paquete con 32 mejoras al sistemas Orfeo las cuales se desplegaron en ambiente productivo.

- SiCapital: En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: Desarrollo de nuevas funcionalidades, según necesidades de la Unidad; Implementación de la funcionalidad de órdenes de pago de caja menor; nuevos conceptos a causa del COVID-19; nuevos controles en las órdenes de pago; se realiza la depuración de interfaz de almacén (SAI, SAE) con contabilidad (LIMAY); se realizan las integraciones con BOGDATA se continua en proceso de integración teniendo en cuenta que la puesta en operación está programada 05 de octubre; actualmente se está trabajando en procedimiento de traslados de elementos de consumo controlado del módulo de almacén; se brinda apoyo en el levantamiento de requerimientos del proyecto de contabilidad y costos; Depuración de catálogo de elementos devolutivos del módulo de almacén y se está desarrollando un funcionalidad de rechazo en bancos en el módulo de OPGET.

- Implementación solución Calíope: Se realizó el paso a producción en septiembre y se espera tener el acta de cierre a finales de octubre.

- Implementación solución para gestión de costos: En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

  - Estructurar el proceso de producción y extendido de la UAERMV como una entidad que programa y ejecuta de manera óptima los recursos: se cuenta con los costos de referencia el estatus cubo y se está realizado el diagnóstico de la Unidad e intervención.

  - Fijar y controlar los costos de producción por producto-proceso y hacer un Benchmarking con otras entidades con propósitos similares: Se encontraron los costos para la unidad de producción y por producto y se realizó Benchmarking comparando los costos de la planta con los precios de referencia del IDU.

- Se adelantó la contratación de equipo de apoyo para el desarrollo del proyecto en la última semana del mes de agosto integrado por: Ing. de soporte de TI, ING, INTREGRADOR Y UN CONTADOR DE COSTOS.

- Se elaboró la arquitectura de costos para la unidad de intervención y se va a iniciar su diligenciamiento.

- Diseñar y construir el módulo de producción: Se está realizo el diagnóstico de SiCapital y Calíope, además se da inicio al diligenciamiento de los formatos de especificación de los requerimientos funcionales.

- Implementación de Seguridad de la Información - Fase 2: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: Diseño e implementación de políticas y procedimientos, actualmente reporta un avance del 70%; se avanza en la formalización del procedimiento de seguridad de la información y en el levantamiento el procedimiento de activos de información.

Diseño e implementación de proceso de adquisición, seguridad, cifrado y mantenimiento de sistemas de información se realiza el cifrado de Equipos, Antikeylogger, Bloqueo de Puertos USB y Restricción de Único usuario.

Diseño de políticas y procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad y cumplimiento de políticas la seguridad de la información.

Diseño e implementación del proceso de gestión de vulnerabilidades, actualmente se adelanta un análisis de vulnerabilidades con Csirt gobierno a los sistemas de Orfeo, Mesa de ayuda, Sigma, Intranet y portal Principal. Así mismo se estimó el presupuesto para la vigencia 2021 correspondiente al análisis de vulnerabilidades, pruebas de ethicalhacknig y adquisición de dispositivos (IPS, IDS, SIEM).

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: Diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II (Seguridad perimetral, almacenamiento, cloud): para este caso actuablemente se lleva un proceso para adquisición de 2 equipos de seguridad en HA para fortalecer la seguridad perimetral y la renovación del contrato de cloud con Oracle.

Mejoramiento de servidores: En proceso de adquisición de 3 servidores para la modernización de la plataforma tecnológica de la Entidad.

Diagnóstico para el mejoramiento de redes en la sede de producción: Se generó estudio del estado actual de los componentes tecnológicos y se está a la espera de que la entidad asigne los recursos para desarrollar las actividades de mejoramiento.

Adquisición solución de almacenamiento NAS: Se adquirió un servidor tipo NAS para almacenamiento de información.

- Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información: En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades:  se realiza la formalización del intercambio de información.

- Actualización portales de la UAERMV: en el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: A. Avanzar en los desarrollos de la página web, intranet. intranet: Se crean tres micro sitios y se organizan los contenidos UAERMV y alcaldía para que se visualicen de forma ágil y destacar la información en micro sitios para incluir contenidos principales de la Entidad. El portal web: desarrollo modulo para la clasificación de la información del normograma por los procesos del sistema integrado de gestión de la UMV. Diagnostico con la matriz de cumplimiento del índice de transparencia de activo de información con fin de determinar qué información se debe actualizar y cual falta por implementar para dar cumplimiento a cada uno de los ítems. B. Diseño e Implementación chat virtual. Identificación de las principales funcionalidades que debe cumplir el chat: Estar online cuando iniciar la atención a un ciudadano. Adjuntar imágenes. Clasificar el estado de la solicitud, generar reportes de la atención en un determinado periodo y configurar el horario de atención, el chat esta implementado y a la espera de que atención al ciudadano ajuste los protocolos para incluir el nuevo canal de atención al ciudadano.

- Normalización: en el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: Se coordina cierre formal del proyecto con la dirección; Puesta en producción en mes de mayo (piloto), sin embargo, en el mes de julio entro en operación y se finalizó etapa de estabilización en el mes de septiembre; Actualmente se realizan reuniones semanales de seguimiento técnico con los usuarios y Se incluye el servicio en el catálogo de TI con los ANS aplicables.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV: Se adjudica proceso CMC-013-2020 para la ADQUISICIÓN DEL POOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPV6) PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, mediante el contrato No. 525/2020, así mismo se adelantaron actividades de configuración de las redes y pruebas de los distintos segmentos al interior de la oficina principal, servidores en la nube y VPS, configuración del firewall, políticas de seguridad y VPN; Adicionalmente se han realizado escenarios de pruebas de conectividad.

Cumplimiento de los proyectos rezagados

Implementación Uso y Apropiación Fase 1: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: Implementación de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad; se realizó en conjunto con talento humano el modelo de competencias en TI, se estableció y está en proceso de ejecución del Plan de Formación y se diseñó metodología en el mes de abril para la Gestión de proyectos de TI, la cual fue socializada y entregada a la Oficina Asesora de Planeación y está decidido adaptarla a toda la Entidad, sin embargo, para los proyectos de TI se está aplicando la propuesta de forma parcial. El avance se reporta en un 100% cumpliendo con los paquetes de trabajo propuestos en los tiempos establecidos, Queda Pendiente formalizar el cierre del proyecto.

Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: La UT solicito la terminación anticipada del contrato y la UMV negó dicha solicitud; La UMV dio inicio al segundo proceso por posible incumplimiento del contrato actualmente se están desarrollado las respectivas audiencias entre partes; La semana del 21 de septiembre se dio inicio a las pruebas de paquete 3 con usuarios (ciclo 5) y se aprobación a satisfacción de los paquetes 1 y 2. En el proceso de desarrollo In house se realizaron las siguientes actividades: Desarrollo e implementación de las funcionalidades de para la gestión de emergencias y ciclo rutas, adicionalmente se implementó el indicador transito promedio diario -TPD; apoyo en la estructuración de la ficha técnica del diagnóstico automatizado con Inteligencia Artificial y el avance reportado es del 86% con 11% de retraso equivalente a 49 días hábiles.

PES-Implementación Solución Planeación Estratégica: En consenso con la Secretaria General se acordó modificar prioridad del proyecto teniendo en cuenta los recursos disponibles (talento humano), lo que generar cambio en la fecha final del proyecto quedando tentativamente para junio de 2021. Adicionalmente la UMV está en proceso de adaptación a la metodología general ajustada (MGA) para la formulación de proyectos de inversión lo que obliga a replantear el alcance inicial del proyecto. Sin embargo, se Inició la etapa de levantamiento de requerimientos.

Implementación Seguridad de la Información - Fase 1: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: Implementación de políticas de Seguridad de la información con un avance de 53%, a la fecha se han actualización cuatro políticas incluida la política general la cual está en trámite de aprobación en la OAP, también se actualizaron las políticas de navegación en internet, datos personales según Superintendencia de Industria y Comercio y Gestión de Activos según la metodología aplicada en la Entidad; Implementación de los procesos de gestión de Activos y Accesos en la UMV con un avance del 68%.Se desarrolló la metodología en conjunto con un equipo interdisciplinario de la Entidad y se despliega en el proceso de GSIT como prueba piloto y a la fecha se encuentran actualizados activos de dicho proceso, además esta fase de aprobación la nueva matriz de activos por parte de la OAP y Comité de Gestión y Desempeño Institucional para posteriormente aplicar la metodología a toda la Entidad y de parte de Seguridad se realiza acompañamiento a los líderes de proceso; la OAP y Gestión Documental liderará el proceso; Generación del Plan de Tratamiento de Riesgos en la UMV, el avance a la fecha es del 8% dando inicio a la actualización del documento del Plan de Tratamiento de Riesgos. La fecha de finalización del proyecto PROJ-SG-01 es 30 de diciembre de 2020 y no se presenta ningún retraso adicional al ya existente.

Renovación Tecnológica UMV - Fase 1: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: Se adquirió Switch CORE en HA para sede la administrativa y en cuanto las sede producción y la sede operativa: Se realizará un proyecto de compra para la próxima vigencia; Implementación de una solución de Backup: Servidor y LTO configurado y en operación; Adquisición solución de almacenamiento NAS: Está en proceso de contratación aproximadamente un avance del 75% y el proceso se encuentra publicado en SECOP y El avance del proyecto se reporta en un 95% teniendo en cuenta que por temas de la pandemia se retrasaron los procesos de contratación."

El cumplimiento de las acciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI el del 97.1% ya durante el último trimestre de la vigencia 2020 se realizaron once (11) de las trece (13) actividades rezagadas de los tres trimestres anteriores.

Los proyectos que cumplieron en este trimestre fueron:

- Plan de comunicaciones: Se genera el artículo en la revisa mi calle donde se refleja el estado de los proyectos de la vigencia 2020 y la socialización del cátalo de servicios de TI.

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: se trabaja en conjunto con la oficina asesora de planeación las siguientes actividades:  formalización de la metodología para la Gestión de proyectos adaptada a toda la Entidad publicada en SISGESTION, elaboración de estudio previo para la contratación del recurso que impulsara la implementación de la PMO.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2: Elaboración del documento de gestión de conocimiento para TI, Elaboración de formato arquitectura de sistemas de información, Ajuste procedimiento diseño de soluciones, Levantamiento de las cargas de trabajo sobre los procedimientos de EGTI, GSIT, con cada uno de responsables de los procedimientos, adicionalmente se hace el levantamiento de las actividades transversales como gestión administrativa, financiera, documental entre otros, todo lo anterior en compañía de Diana Aponte de la Secretaria General.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 2: Formalización de la metodología para la Gestión de proyectos adaptada a toda la Entidad publicada en SISGESTION. Por otra parte, se realizar seguimiento al plan de uso y apropiación y la ejecución de sus actividades. Se realiza la premiación de los tres ganadores de la Triva, cuyo objetivo fue conocer los conocimientos de los colaboradores referente a los proyectos de TI. Adicionalmente se hace entrega del reconocimiento por promover y apropiar las tecnologías de la información de la UMV a tres colaboradores.

- Orfeo-Fase III: se realizan las siguientes actividades: Aprobación de interfaz con BOGOTA te Escucha, Rutina para depuración de borradores antiguos, Finalización de mecanismo de firma de pdf, Validación externa a firmas electrónicas e Incorporación doble factor de Autenticación con LDAP.

- SiCapital: Se están ejecutando según alcance los siguientes ítems: Finalización del desarrollo de traslados de elementos de consumo controlado del módulo de almacén, actualmente se está parametrizando, Apoyo en el levantamiento de requerimientos del proyecto de contabilidad de costos, Implementación de la funcionalidad de rechazo en bancos en el módulo de OPGET, Se garantiza el funcionamiento del aplicativo mediante el soporte continuo a cada uno de los módulos y Apoyo en la estabilización en la integración con BOGDATA.

- Implementación solución Calíope: Se finalizó el paso a producción y etapa de estabilización pendiente el acta de cierre.

- Implementación solución para gestión de costos: Teniendo en cuenta las actividades realizadas en el segundo y tercer trimestre en el desarrollo del proyecto, así como la demora en los procesos de la contratación del personal, el levantamiento de información y la identificación de que para continuar con la ejecución del proyecto se debe contar con un equipo interdisciplinario, se hizo necesario ajustar el cronograma. Se realizaron las siguientes actividades: Diseñar y construir el módulo de producción: Levantamiento de 90 requerimientos para el modelo de costos de producción de la UMV tanto funcionales como no funcionales y así mismo identificado las integraciones con los diferentes sistemas.  Los requerimientos fueron aprobados por parte de los usuarios finales, así mismo se inicia la validación por parte del equipo de TI para iniciar el diseño de la arquitectura; Se está coordinado con la contadora de la Entidad el ajuste y clasificación de las cuentas según la contabilidad de orden público; Se está elaborado el Formato para la toma de costos indirectos;  Modulo de requisitos DRP se desarrollara en Calíope integrado con los módulos financieros de SI capital y SIGMA y Para el proceso de Intervención se están Identificación de costos para realizar  el Benchmarking comparando los costos.

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 2: Diseño e implementación de políticas y procedimientos, actualmente reporta un avance del 100% de un 98% previsto; diseño e implementación de proceso de adquisición, seguridad, cifrado y mantenimiento de sistemas de información, actualmente reporta un avance del 100%,  a la fecha se han realizado las siguientes tareas: *Cifrado de Equipos *Antikeylogger, *Bloqueo de Puertos USB y *Restricción de Único usuario; actividades para el cumplimiento del  diseño e implementación de políticas y procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad y cumplimiento de políticas la seguridad de la información, el avance es de 100% de un previsto 93%.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: A continuación, se reporta el seguimiento y el porcentaje de avance: Diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II (Seguridad perimetral, almacenamiento, cloud): para este caso se realizó adquisición de 2 equipos de seguridad en HA para fortalecer la seguridad perimetral y la renovación del contrato de cloud con Oracle. al finalizar la vigencia 2020 todo se encuentra en etapa de ejecución según lo planeado; Mejoramiento de servidores: Adquisición de 3 servidores para la modernización de la plataforma tecnológica de la Entidad. en etapa de ejecución según lo planeado; Diagnóstico para el mejoramiento de redes en la sede de producción: Se generó estudio del estado actual de los componentes tecnológicos y se está a la espera de que la entidad asigne los recursos para desarrollar las actividades de mejoramiento. Según lo planeado se ejecutará una contratación por medio de SECOP en el primer trimestre de la vigencia 2021 y Adquisición solución de almacenamiento NAS: Está en proceso de instalación física y configuración, avance del 100%.

- Implementación del catálogo de componentes de información y definir la política de intercambio de información: Documento que está en proceso de formalización en SISGESTIÓN referente al intercambio de información

- Actualización portales de la UAERMV: A. Avanzar en los desarrollos de la página web, Intranet: Proceso de transferencia de conocimiento sobre las funcionalidades para la actualización de información por parte de Gestión Documental y el Diseño e Implementación chat virtual Y Se realizó un Piloto de sesiones usado el chat en línea atendiendo 15 usuarios aproximadamente, atención al ciudadano determina que iniciara operación en el mes de enero de 2021, sin embargo la funcionalidad está en producción y el área funcional determina su habilitación.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: * Actualización del repositorio de arquitectura (Sharepoint) con las últimas versiones de los artefactos que recientemente se han ajustado o actualizado.  Liberación de la 5 versión del PETI dando cumplimiento al plan de acción. Se ha venido participando en la elaboración de la POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO con el grupo de Gestión documental.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV: A continuación, se reporta el seguimiento y el porcentaje de avance: Se realizar ajustes en los equipos dispuestos por el proveedor (Internexa), y se reemplazan los equipos terminales de las sedes la Elvira y Administrativa, configuración y ajuste del plan de direccionamiento y plan de contingencia, Actualización del plan de implementación y las pruebas de migración de los servicios en la nube de Oracle. Recibo y enrutamiento del pool entregado por LACNIC. El avance del proyecto se reporta en el 79% de un esperado del 85% según Cronograma de actividades, el retraso se da por el tiempo tardío en el proceso de adquisición del pool.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 1: Se formalizo el cierre del proyecto, con esto se puede dar por cerrada la primera fase de la implementación Uso y Apropiación.

- Renovación tecnológica UMV- Fase 1: A continuación se reporta el seguimiento y el porcentaje de avance: Se adquirió en calidad de arriendo el Switch CORE en HA para sede la administrativa (FAMOC) y en cuanto las sede producción y la sede operativa: Se realizara un proyecto de compra para la próxima vigencia; Implementación de una solución de backup: Servidor y LTO configurado y en operación; Adquisición solución de almacenamiento NAS: Está en proceso de instalación física y configuración, avance del 100% y El avance del proyecto se reporta en un 100%. el estado de cumplimiento se da por la fecha de finalización inicial del proyecto, sin embargo, el proyecto finaliza a 30 de diciembre de 2020 y se presenta informe cierre.

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 1: se realizan las siguientes actividades: Implementación de políticas de Seguridad de la información con un avance de 94%; Implementación de los procesos de gestión de Activos y Accesos en la UMV con un avance del 100% de un previsto de 98%; Generación del Plan de Tratamiento de Riesgos en la UMV.

Procesos rezagados

- Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional: En el marco de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: En la última reunión de seguimiento del 11 de noviembre de 2020 se realizó un balance de las actividades del contrato quedando pendientes las entregas de los paquetes 3,4 y 5 al igual que la migración, puesta en producción y estabilización del sistema, con un % de avance estimado del 86% según la herramienta usada para gestión del proyecto (project). El 13 de noviembre el contratista radico los productos para pago y actividades posteriores el equipo de desarrollo realizo la evolución de dicha entrega evidenciado 344 errores en funcionalidades 22 observaciones en documentación y 34 errores correspondientes a funcionalidades recibidas previamente a satisfacción. La Entidad determina que el proyecto debe ser retomado con los lineamientos y liderazgo técnico interno entre el 2021 y 2022. Desarrollo In house: Implementación del nuevo modelo de priorización vial en Bogotá.

- PES-Implementación Solución Planeación Estratégica: En consenso con la Secretaria General se acordó modificar prioridad del proyecto teniendo en cuenta los recursos disponibles (talento humano), lo que generar cambio en la fecha final del proyecto quedando tentativamente para junio de 2021. Adicionalmente la UMV está en proceso de adaptación a la metodología general ajustada (MGA) para la formulación de proyectos de inversión lo que obliga a replantear el alcance inicial del proyecto. Inicio del levantamiento de requerimientos. Proyecto suspendido según prioridades dadas por la Secretaria General.

En general se observa que el indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, pero no se logró lo establecido en su meta para la vigencia la cual consiste en “Cumplir con el 83% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI” y en este caso se presentó un leve rezago frente a la meta llegó al 81%

EGTI-IND-002 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD:

Tabla 21. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y

apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 3 | 3 | 100% |
| 2do Trimestre | 3 | 3 | 100% |
| 3er Trimestre | 11 | 13 | 85% |
| 4to Trimestre | 10 | 10 | 100% |
| TOTAL | 27 | 29 | 93% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Durante el primer trimestre se realizan las siguientes actividades de planeación del para vigencia 2020

- Se Revisa el plan de formación propuesto por TI y el aprobado por la dirección al proceso de Talento Humano.

- Se actualiza el plan de formación de TI, para la vigencia 2020.

- Genera el indicado de uso y apropiación del primer trimestre.

Para el segundo trimestre se realizó una nueva versión del plan de Uso y Apropiación, tomando con base los cambios que se deben realizar por el nuevo Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024” y con base en la nueva normalidad, que para UAERMV fue pasar de la esencialidad a la virtualidad. Durante el segundo trimestre se realizan las siguientes actividades de planeación del para vigencia 2020-2021:

  - El cronograma de captaciones de TI.

  - Se realiza en la cuenta de satisfacción de los servicios de TI.

  - Genera el indicado de uso y apropiación del segundo trimestre.

Durante tercer el trimestre se realizan las siguientes actividades:

- Revisar las estrategias de Uso y Apropiación.

- Socializar estrategias de Uso y Apropiación al interior de TI.

- Revisar y ajustar el esquema de incentivos planteado en la Arquitectura Empresarial (AE) con Talento Humano.

- Ajustar el plan de incentivos del AS-IS de AE.

- Entregar instrumento de medición de gestión del cambio Organizacional a talento humano (Evaluación de madurez).

- Validar y generar estrategias para la implementación del esquema de transferencia de conocimiento con talento humano y la OAP.

- Generar piezas de comunicación de los proyectos de TI en curso y sus respectivos logros- semestre.

- Revisar con OAP si es posible que el líder de los procesos de tecnología sea uno de los invitados al Comité directivo - Comité de Gestión y Desarrollo.

- Revisar las matrices de los proyectos en cuento a grupos de interés.

- Gestionar el plan de mejoramiento con base en los resultados de la encuesta.

- Generación indicadores UA Tercer trimestre 2020.

Actividades no cumplidas:

- Hacer prueba piloto de implementación de incentivos para algún proyecto seleccionado.

- Análisis y socialización de resultados de la encuesta - Semestre 1"

Este indicador tiene como meta Cumplir con el 80 % de las actividades propuestas para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad, por lo tanto, presento un rango de gestión apropiado

Durante el cuarto trimestre se realizan las siguientes actividades:

- Revisar el plan de bienestar y lo que se propone en el dominio de UA para incentivos: Se construye la primera versión el plan de bienestar, el cual se socializa con talento humano y se da vía libre para iniciar con un trabajo conjunto.

- Revisar con Talento Humano estrategias de Gestión del Cambio Organizacional (GCO) y establecer las metas a cumplir según la competencia del grupo de TI: En la revisión con talento humano se acordó que para el próximo se desarrollara esta actividad ya que para este año tenían todas sus actividades planeadas y en ejecución.

- Elegir las prácticas para tener en cuenta dentro de Gestión del Cambio Organizacional (GCO) aplicables al grupo de TI: En la revisión con talento humano se acordó que para el próximo se desarrollara esta actividad ya que para este año tenían todas sus actividades planeadas y en ejecución.

- Seguimiento al plan de formación-Incluye plan de capacitación: Se realiza el seguimiento al plan de formación como evidencia queda el cronograma de implementación con la evidencia de cada una de las capacitaciones realizadas.

- Generar piezas de comunicación de los proyectos de TI en curso y sus respectivos logros-Segundo semestre: Se realiza una publicación en la revisa mi calle con toda la información de TI que se requiere de TI para este año.

- Aplicación encuesta satisfacción con los servicios de TI, análisis de resultados - Semestre 2: Se aplica la encuesta de satisfacción, se realiza el análisis con base en a la herramienta de Office 365 y queda pendiente la socialización.

- Generación indicadores UA Cuarto trimestre 2020: Se genera el indicador con base en o establecido.

- Generación y socialización del plan de transferencia de conocimiento de TI: Se genera le documento de transferencia de conocimiento de TI, pero aún se encuentra en estado de revisión por parte del equipo de trabajo.

Actividades cumplidas del trimestre anterior:

9.	Análisis y socialización de resultados de la encuesta de satisfacción Semestre 1: Se realiza la socialización de los resultados de la encuesta de satisfacción Semestre 1 que era la actividad relega del tercer trimestre.

10.Hacer prueba piloto de implementación de incentivos para algún proyecto seleccionado: Se realiza la premiación de los tres ganadores de la Triva, cuyo objetivo fue conocer los conocimientos de los colaboradores referente a los proyectos de TI. Adicionalmente se hace entrega del reconocimiento por promover y apropiar las tecnologías de la información de la UMV a tres colaboradores.

Actividades rezagadas:

- Socialización de resultados de la encuesta de satisfacción del Semestre 2

- Revisión con la OAP alternativas de implementación del involucramiento en cascada de los grupos de interés dentro de proyectos de TI.

El indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, adicionalmente logró lo establecido en su meta para la vigencia la cual consiste en “Cumplir con el 80 % de las actividades propuestas para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad.”

## Planificación de la Intervención Vial

PIV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD:

Tabla 22.Intervenciones priorizadas para misionalidad

| PERIODO DE MEDICIÓN | Km/carril de impacto priorizados | Meta programada | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 78,34 | 75,00 | 104% |
| 2do Trimestre | 34,98 | 75,00 | 47% |
| 3er Trimestre | 162,51 | 100,00 | 163% |
| 4to Trimestre | 23,65 | 43,93 | 54% |
| TOTAL | 297,76 | 293,93 | 101% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el primer trimestre se priorizaron 236 PK en 232 CIV Correspondientes a 39,85 Kilómetros Carril, Adicionalmente la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento 003 y de los segmentos de seguimiento 38,09 Kilómetros carril, para un total de 77,94 Kilómetros carril.

En segundo trimestre se priorizaron 61 PK en 57 CIV Correspondientes a 10,06 Kilómetros Carril, Adicionalmente la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento 003 y de los segmentos de seguimiento 24,92 Kilómetros carril, para un total de 34,98 Kilómetros carril, este reporte se realiza con corte al 15 de junio.

En el tercer trimestre se priorizaron 643 PK en 635 CIV Correspondientes a 113,27 Kilómetros Carril, adicionalmente la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento 003, Ciclocarril y los segmentos de seguimiento 49,24 Kilómetros carril, para un total de 162,51 Kilómetros carril. Por otra parte, el dato reportado de km carril de la GI se realiza a 30 de septiembre. Se modificó la meta en el Comité de Planeación, Producción e Intervención de la Malla Vial el día 25 de septiembre de 2020.

En el cuarto trimestre se priorizaron 98 PK en 97 CIV Correspondientes a 14,29 Kilómetros Carril (se presenta un cambio en el KM-Carril debido al recalculo de este valor al dividir área/3500 ya que anteriormente se realizaba área/3000, lo cual se realiza para estandarizar las cifras con el IDU). Adicionalmente la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento 003, Ciclocarril y los segmentos de seguimiento 9,36 Kilómetros carril, para un total de 23,65 Kilómetros carril. Por otra parte, el dato reportado de km carril de la GI se realiza a 31 de diciembre. Finalmente es importante tener presente que aquí también se genera cambios de Kilometro carril por modificación de áreas intervenidas y por segmentos en estado en ejecución por parte de la GI.

Dado lo anterior se generó un avance del 54% en el periodo ubicándose en rango de gestión deficiente y del 101 % de ejecución de la meta planteada para la vigencia superando la meta establecida.

PIV-IND-003 INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL:

Tabla 23. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | km/carril de impacto priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 13,59 | 11,57 | 117% | Para la vigencia 2020 se fijó meta para ruralidad de 15 Kilómetros carril, sin embargo, la Gerencia de intervención tuvo un rezago de segmentos sin ejecutar en 2019 de 11,57 Kilómetros-Carril los cuales se dejaron como meta de priorización del 1er Trimestre, sin embargo se priorizaron 2,02 Kilómetros carril adicionales por solicitud de la Subdirección de producción e intervención para la vereda la Requilina, para un total de 13,59 Kilómetros Carril. |
| 2do Trimestre | 0,00 | 1,14 | 0% | No se generaron priorizaciones para este Trimestre. Sin embargo, el indicador se nivela teniendo en cuenta que el trimestre pasado se priorizó 117% de la meta |
| 3er Trimestre | 0,58 | 1,14 | 51% | Se priorizaron 0,58 Kilómetros carril adicionales por solicitud de la Subdirección de producción e intervención en el barrio El Uval de la localidad de Usme. La Subdirección Técnica de Producción de Intervención solicitó modificar la meta de ruralidad teniendo en cuenta que no se pudo ejecutar la troncal bolivariana por razones asociadas al COVID-19. |
| 4to Trimestre | 10,83 | 1,14 | 950% | Se priorizaron 10,83 Kilómetros carril correspondientes a 8 PK y 8 CIV adicionales por solicitud de la Subdirección de producción e intervención y la Gerencia de Intervención en las localidades de Santa Fe y Ciudad Bolívar. (Segmentos de la vía Choachí). |
| TOTAL | 25,14 | 15 | 168% |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Al revisar la evaluación cualitativa del indicador, se establece que lo registrado se presta para interpretaciones por cuanto deja ver que la priorización se llevó a cabo por la solicitud expresa de la Subdirección de Producción y no como parte de un ejercicio de planeación y programación, en tal sentido se sugiere revisar la información registrada en el cuadro de seguimiento y replantear la información.

Con respecto al estado de cumplimiento del indicador este superó ampliamente la meta establecida en la hoja de vida.

PIV-IND-004 INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS:

Tabla 24. Intervenciones priorizadas de ciclo rutas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Km priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 4,27 | 4,27 | 100% | Se priorizaron 34 PK en 32 CIV Correspondientes a 4,27 Kilómetros Carril por solicitud del Instituto de Desarrollo Urbano., Cabe resaltar que se tenía un rezago sin ejecutar de 2019 de 1,57 Kilómetros carril. |
| 2do Trimestre | 0,00 | 0,16 | 0% | No generaron priorizaciones para el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, el indicador se nivela debido a que en el primer trimestre se priorizó el 71% de la meta anual, |
| 3er Trimestre | 0,37 | 0,37 | 100% | Se priorizaron 5 PK en 4 CIV Correspondientes a 0,37 Kilómetros Carril por solicitud de la Dirección General para el grupo de nuevas tecnologías de la entidad, para realizar tramos de prueba. Se priorizan 5 PK por solicitud del Ingeniero Pablo Muñoz, Coordinador de la Cicloinfraestructura. |
| 4to Trimestre | 0,00 | 1,20 | 0% | No se generaron priorizaciones para el cuarto trimestre de 2020. |
| TOTAL | 6,21 | 6,00 | 104% |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El proceso reporte un avance acumulado del 104% pero al realizar las sumatorias este resultado no corresponde, en tal sentido se logra evidencia que el proceso modifico la información reportada para el primer trimestre sin aportar ninguna justificación.

PIV-IND-005 ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES

Tabla 25. Asistencia Técnica A Localidades

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 31 | 10 | 310% | Se realizaron las reuniones de asistencia técnica a localidades que se tenían programadas, con las alcaldías locales, sin embargo, dado que dichas entidades solicitaron reuniones adicionales, la meta se superó aun cuando no se terminaron las reuniones solicitadas debido a la emergencia del país a causa del COVID 19. Una vez superado el estado de emergencia se terminarán las reuniones faltantes y se replanteará la meta para este indicador. |
| 2do Trimestre | 10 | 10 | 100% | Se realizó lo programado, sin embargo, como en el primer trimestre se realizaron más mesas de trabajo de las programadas, en este segundo trimestre se completó la meta anual por tanto se replanteará el indicador. |
| 3er Trimestre | 1 | 1 | 100% | Se realizó una reunión de asistencia técnica a localidades. Se modificó la meta de cada trimestre teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2020, se realizó el 97,61% de la meta programada inicialmente para la presente vigencia. |
| 4to Trimestre | 0 | 0 | 0% | Para el cuarto trimestre no se realizaron reuniones de Asistencia Técnica a Localidades, debido a que la meta programada se cumplió en su totalidad, en el tercer trimestre. |
| TOTAL | 41 | 40 | 103% |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Se sugiere revisar el reporte y realizar las adecuaciones correspondientes por cuanto se evidencia que se realizaron modificaciones a lo reportado en la hoja de vida del indicador para el primer periodo, por lo tanto, no hay claridad en el total del indicador.

PIV-IND-007 DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

Tabla 26. Diagnósticos realizados

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ELEMENTOS PK_ID DIAGNOSTICADOS | ELEMENTOS PK_ID PROGRAMADOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 3576 | 3250 | 110% | Se realizó visitas de diagnóstico a 3576 PK en 3795 CIV equivalentes a 449,72 Kilómetros carril. |
| 2do Trimestre | 4424 | 4319 | 102% | Se realizó visitas de diagnóstico a 4424 PK en 4256 CIV equivalentes a 590,21 Kilómetros carril. |
| 3er Trimestre | 8852 | 8000 | 111% | Se realizó visitas de diagnóstico a 8852 PK en 7935 CIV equivalentes a 1343,22 Kilometros carril. La cantidad de elementos diagnosticados aumento con relación al segundo trisemestre de 2020 en razon de la contratación de 20 ingenieros por CPS. |
| 4to Trimestre | 18018 | 6500 | 277% | Se realizó visitas de diagnóstico a 18018 PK en 16638 CIV equivalentes a 2278,39 Kilómetros carril. La cantidad de elementos diagnosticados aumento con relación al tercer trimestre de 2020 en razón de la contratación de 20 ingenieros por CPS. |
| TOTAL | 34.867 | 22.500 | 154,96% |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El avance de ejecución en el 4to Trimestre fue 277 % de ejecución, para un acumulado de 154% frente a lo programado para la vigencia.

## Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo

PPMQ-IND-004 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV:

Tabla 27. porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la umv

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatorias solicitudes con entregas | total, solicitudes recibidas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 16 | 17 | 94% |
| 2do Trimestre | 524 | 527 | 99% |
| 3er Trimestre | 296 | 316 | 94% |
| 4to Trimestre | 93 | 96 | 97% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para el mes de enero se recibieron 5 solicitudes, de las cuales fueron entregadas 4, teniendo un cumplimiento del 80%. Para el mes de febrero se recibieron 5 solicitudes entregando el 100% de los equipos. Y para el mes de marzo se recibieron 7 solicitudes de las cuales fueron entregadas 7. Así las cosas, para el primer trimestre se cumplieron con la meta fijada para este indicador.

Durante este trimestre no hubo mayor variación en cuanto a las solicitudes de maquinaria, vehículos y equipos menor toda vez que no hubo cambios significativos en la programación de actividades, ni en los contratos de apoyo al proceso de provisión de maquinaria que ameritaran realizar solicitudes de equipos.

Para el mes de abril se recibieron 196 solicitudes, de las cuales fueron entregadas en su totalidad teniendo un cumplimiento del 100%. Para el mes de mayo se recibieron 251 solicitudes entregando el 100% de los equipos. Y para el mes de junio se recibieron 80 solicitudes de las cuales fueron entregadas 77, con un cumplimiento del 96.25%. Así las cosas, para el segundo trimestre se cumplieron con la meta fijada para este indicador.

Durante los meses de mayo y junio se recibieron actualizaciones a la necesidad de conformidad con el ajuste de metas para la vigencia 2020. A partir del mes de abril se incluyeron las solicitudes de servicios diarios.

Para el mes de Julio se recibieron 222 solicitudes, de las cuales fueron entregados 205 equipos con un porcentaje de cumplimiento del 92,34%, para este mes se dio continuidad a las actividades de obra que se encontraban activas en ocasión a la Cuarentena Nacional decretada por el Gobierno Nacional, es así como en este mes se evidencia un aumento significativo en las solicitudes y entregas de maquinaria, vehículos y equipos menores.

Para el mes de agosto se recibieron 39 solicitudes entregando el 100% de los equipos requeridos, para este mes se dio cumplimiento al 100% de las solicitudes de maquinaria, vehículos, y equipos menores requeridos como apoyo mediante el contrato de arrendamiento 407 de 202, el cual inicio el 17 de julio de 2020.

Para el mes de septiembre se recibieron 55 solicitudes (en su mayoría correspondientes a transporte) de las cuales fueron entregadas 52, con un cumplimiento del 94,55%, las entregas pendientes obedecen a servicios de transporte pendientes por atender por la alta demanda de servicios requeridos para la misma fecha.

Para el mes de octubre se recibieron 50 solicitudes, de las cuales fueron entregados 48 equipos con un porcentaje de cumplimiento del 96% de los equipos, las solicitudes que no se pudieron cumplir fue debido a que uno de los equipos requeridos la Entidad no contaba dentro de su parque automotor con dicho equipo y tampoco se encontraba dentro de lso ítems contractuales del contrato de arrendamiento vigente.

Para el mes de noviembre se recibieron 46 solicitudes y fueron entregados 45 equipos con un porcentaje de cumplimiento del 97,83%, las entregas pendientes obedecen a servicios de transporte que no se pudieron atender por la alta demanda de servicios requeridos para la misma fecha, se refleja un aumento de efectividad del 1,93% con respecto al mes de octubre, teniendo en cuenta que se recibieron menos solicitudes.

Este indicador ha presentado un comportamiento uniforme y acorde a la meta propuesta durante la vigencia, se sugiere revisar si la meta esta subestimada, esto teniendo en cuenta el histórico de resultados de este indicador.

El proceso logro ubicar el indicador en rango de gestión apropiado toda vez que en promedio tuvo un alcance del 96%

## Intervención de la Malla Vial

IMVI-IND-002 POBLACIÓN SATISFECHA

Tabla 28. Población satisfecha

| PERIODO DE MEDICIÓN | # de ciudadanos satisfechos | # Encuestas aplicadas | % de población satisfecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 816 | 975 | 83,69% |
| 2do Trimestre | 138 | 147 | 94% |
| 3er Trimestre | 855 | 868 | 99% |
| 4to Trimestre | 497 | 508 | 98% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" de los cuales:

- 816 ciudadanos (84%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 18 ciudadanos (2%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

- 141 ciudadanos (14%) no contestaron a la pregunta.

El nivel de satisfacción ciudadano para el primer trimestre del año es del 84% frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad, lo que nos afirma que el nivel de satisfacción se mantiene en el mismo rango; y que las intervenciones en su mayoría tienen buena aceptación dentro de la ciudadanía.

En el segundo trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 147 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" de los cuales:

- 147 ciudadanos (94%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 5 ciudadanos (3,4%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

- 4 ciudadanos (2,72%) no contestaron a la pregunta.

El nivel de satisfacción ciudadana para el segundo trimestre del año es del 94%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; ante la coyuntura que se ha presentado la pandemia durante el trimestre, la Entidad ha continuado con las intervenciones logrando una muy buena aceptación dentro de la ciudadanía.

En el tercer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 868 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" en los meses de Julio y Agosto; para el mes de septiembre se modificó y actualizo el formato a IMVI-FM-018 "Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor"; de los cuales:

- 855 ciudadanos (98,5%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 13 ciudadanos (1%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

En el cuarto trimestre de 2020; se encuestaron en campo 508 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción a grupos de valor" de partes interesadas" de los cuales:

- 497 ciudadanos (97,8%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 11 ciudadanos (2%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

El nivel de satisfacción ciudadana para el cuarto trimestre del año es del 97,8%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; lo cual evidencia que la vigencia 2020 finaliza con un alto nivel de satisfacción el cual se mantuvo durante todo el año.

El nivel de satisfacción ciudadana para el cuarto trimestre del año es del 97,8%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; lo cual evidencia que el proceso está cumpliendo de manera adecuada con el objetivo del indicador; al presentar un indicador cuyo resultado se ubicó entre el 80% y el 100% de ejecución se determina que su rango de gestión es apropiado, como lo establece la hoja de vida del indicador.

IMVI-IND-003 NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)

Tabla 29. Nivel promedio de satisfacción

| PERIODO DE MEDICIÓN | ∑ Calificaciones de los encuestados | # Total de encuestados | Nivel promedio de satisfacción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | N. A | 975 | 90% |
| 2do Trimestre | 647 | 147 | 4,4 |
| 3er Trimestre | 3964 | 868 | 4,6 |
| 4to Trimestre | 2356 | 508 | 4,6 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" en donde:

La calificación máxima que es 5, equivale al 100%.

Se obtuvo un promedio de calificación de 4,50 el cual equivale al 90%.

El nivel promedio de satisfacción de la población encuestada es del 90% puesto que los ciudadanos califican las intervenciones con un puntaje superior a 4, donde el mayor puntaje esperado es 5, lo que refleja un alto porcentaje de ciudadanos que reconocen las intervenciones como buenas y excelentes.

Nota: Para el segundo trimestre del año el indicador se modificó respecto a la forma de cálculo, por lo cual se relacionan nuevos ítems (columnas) en el cuadro de seguimiento, que no aplicaron para el primer trimestre del año.

En el segundo trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 147 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" en donde:

- La calificación máxima es 5.

- Se obtuvo un promedio de calificación de 4,4, cumpliendo así la meta propuesta en el indicador, lo cual refleja que la mayoría de los ciudadanos encuestados califican las intervenciones de la Entidad como muy buenas y/o excelentes.

Los indicadores relacionados con la población satisfecha y el nivel promedio de satisfacción presentan niveles adecuados en la ejecución de las metas establecidas en la hoja de vida del indicador.

En el tercer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 868 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" en los meses de Julio y Agosto; para el mes de septiembre se modificó y actualizó el formato a IMVI-FM-018 "Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor" en donde:

*La calificación máxima es 5.

*Se obtuvo un promedio de calificación de 4,56 por lo cual se continúa cumpliendo con la meta propuesta en el indicador, respecto a la buena y excelente calificación que le otorgan los ciudadanos a las intervenciones que ejecuta la Entidad. ​

En el cuarto trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 508 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 “Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor “en donde:

*La calificación máxima es 5.

*Se obtuvo un promedio de calificación de 4,63 por lo cual se evidencia que el indicador se mantuvo de acuerdo a la meta propuesta, respecto a la buena y excelente calificación que le otorgan los ciudadanos a las intervenciones que ejecuta la Entidad.

Este indicador tiene como meta lograr que el nivel promedio de satisfacción de los beneficiarios directos de las intervenciones sea mayor o igual a 4.00, por lo tanto, presento un rango de gestión apropiado

## Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica

GSIT-IND-001 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS:

Tabla 30. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | CIRI | TIRI | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 934 | 1206 | 77,45% |
| 2do Trimestre | 865 | 1685 | 51,34% |
| 3er Trimestre | 1329 | 2101 | 63,26% |
| 4to Trimestre | 1362 | 2167 | 62,85 |
| Total | 4.490 | 7.150 | 62,79% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Durante el primer trimestre del año la mesa de ayuda recibió 1206 tiquetes de los cuales el 77,45% (esto equivale a 934 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio.

Analizando el 22,6% (esto equivale a 272 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en ANS se determina que el Pareto de incumplimientos se encuentra de la siguiente manera: Aplicativo Orfeo con 28%*, Equipos de cómputo con 14%*, Correo electrónico 11%* e Impresoras y Scanner 10%.

En importante resaltar que cada una de la mesa de ayuda fueron atendidas.

Durante el mes de marzo del año en curso, el gobierno nacional emite la resolución Nro. 385 del 15/03/2020, en la cual declara la emergencia sanitaria y toma medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional y así poder mitigar los efectos de la pandemia. Esta determinación tomada por el gobierno nacional obligó a la UAERMV a cambiar todo su esquema de trabajo de la presencialidad a la virtualidad. Todo este cambio impacto el servicio de la mesa ayuda, ya que los tiquetes aumentaron en un 40% con respecto al periodo anterior y que los tiempos de respuestas aumentaron, como se evidencia a continuación en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios (ANS) durante el trimestre se atendieron 1685 tiquetes de los cuales el 51,34% (esto equivale a 865 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio.

En el segundo trimestre el cambio a la virtualidad obligo a los procesos de a TI a implementar un plan de choque para no interrumpir la gestión de la Entidad con las siguientes actividades:

- Entregar 116* equipos de cómputo a los colaboradores en su lugar de trabajo en casa.

- Presentar los servicios de mesa de ayuda el lugar de trabajo en casa de los colaboradores.

- Atender las sedes en cuento a infraestructura tecnológica.

- Creación de 75 Redes privadas virtual (VPNs).

- Uso y apropiación de las herramientas colaborativas de Office 365.

Analizando 48,66%, esto equivale a los 820 tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en acuerdos de niveles de servicio ANS se determina que el Pareto de los incumplimientos se encuentra de la siguiente manera:

- Orfeo con 246 tiquetes lo que equivale al 30,00% de los tiquetes incumplidos.

- Gestión de usuarios con 174 tiquetes lo que equivale al 21,2%de los tiquetes incumplidos

- Equipo de cómputo con 134 tiquetes lo que equivale al 16,3%de los tiquetes incumplidos.

En importante resaltar que cada uno de los tiquetes puesto en la mesa de ayuda fueron atendidas.

Este indicador, tiene como meta alcanzar como mínimo un 60% de cumplimiento en la atención de los requerimientos e incidencias reportado a través de mesa de ayuda, de acuerdo con los niveles de servicios definidos para los procesos internos, en tal sentido se puede observar que en segundo trimestre solo se tendió el 51% de los requerimientos e incidencias reportado a través de mesa de ayuda ubicado el indicador en un rango de gestión deficiente.

Durante el primer trimestre del año en curso el gobierno nacional emito la resolución Nro. 385 del 15/03/2020, en la cual declara la emergencia sanitaria y toma medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional y así poder mitigar los efectos de la pandemia. Esta determinación tomada por el gobierno nacional obligó a la UAERMV a cambiar todo su esquema de trabajo de la prespecialidad a la virtualidad; esta nueva manera de trabajar obligo al proceso de GSIT a realizar una actualización al catálogo de servicios adicionando los tiempos para incidencias que deban atenderse en los lugares de trabajo en casa o teletrabajo. Las incidencias reportadas en la mesa de ayuda en el tercer trimestre del año aumentaron en 24,69% (lo que equivale a 416 tiquetes) con respecto al mismo periodo del trimestre anterior.

Se atendieron 2101 incidencias de los cuales el 63.26% (esto equivale a 1329 tiquetes) fueron atendidos a tiempo con base en los establecido con los acuerdos de niveles de servicio.

Analizando el Pareto de 36.74% (772 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de tiempo podemos concluir que: ORFEO tiene una participación 26,4% con 204 Tiquetes; EQUIPO DE COMPUTO tiene una participación 22,4% con 173 Tiquetes; SIGMA tiene una participación 11,0% con 85 Tiquetes y GESTIÓN DE USUARIO tiene una participación 10,6% con 82 Tiquetes."

Durante el último trimestre del año 2020, la mesa de ayuda se manejó bajo un sistema de alternancia con base en la programación de trabajo y teletrabajo de cada una de las sedes, para manejar este sistema se realizó un cambio en los Acuerdos de Niveles de Servicios.

Durante el trimestre se atendieron 2167 incidencias y/o requerimientos en la mesa de ayuda de los cuales: El 62.72% (1362 Tiquetes) fueron atendidos dentro de los tiempos establecidos por el catálogo, el 37,15 % (805 Tiquetes) se atendieron fuera de los tiempos, es importante resaltar que a la fecha de cierre de este informe (Fecha de cierre: 08/01/2021) todos tiquetes ya fueron cerrados.

Analizando el 37.15% (805 Tiquetes) de los requerimiento o incidencias atendidos fuera de tiempo se determina que el Pareto de los incumplimientos se encuentra de la siguiente manera:

ORFEO	con el 22,5% (181 Tiquetes), GESTIÓN DE USUARIOS con el 19,3% (155 Tiquetes), IMPRESORA Y SCANNER con el 9,3% (75 Tiquetes), CALIOPE con el 8,6% (69 Tiquetes), SICAPITAL con el 8,2% (66 Tiquetes), SIGMA con el 7,7% (62 Tiquetes) y OFIMATICA con el 6,6% (53 Tiquetes)

El indicador tiene por meta alcanzar como mínimo un 60% de cumplimiento en la atención de los requerimientos e incidencias reportados a través de mesa de ayuda, de acuerdo con los niveles de servicios definidos para los procesos internos, dado la anterior el indicador permite ubicarse en rango de gestión apropiado.

## Gestión de Recursos físicos

GREF-IND-001 SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Tabla 31. Solicitudes de Recursos Físicos no Atendidas Oportunamente

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Nro. de solicitudes de recursos físicos atendidas en un tiempo mayor a dos días hábiles | No. de solicitudes recibidas en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 10 | 379 | 3% |
| 2do Trimestre | 23 | 217 | 11% |
| 3er Trimestre | 12 | 332 | 4% |
| 4to Trimestre | 5 | 222 | 2% |
| TOTAL | 50 | 1150 | 5% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

En el primer trimestre el proceso actualiza la medición del indicador inicialmente presentado, reportado al 10 de abril de 2020 con un resultado de 2%, teniendo en cuenta la situación de contingencia presentada en el país y la coyuntura por el período de contratación, por lo cual se presentó un avance en la medición. En la medición para el primer trimestre de 2020 se puede definir que el proceso atendió 379 solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, de las cuales sólo 10 de ellas sobrepasaron el tiempo de atención de dos días, por lo cual se establece que se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición no sobrepasa el 3%.

En el segundo trimestre del año el proceso registra una medición del indicador de 11%, que se encuentra fuera de los rangos de gestión establecidos, originado en que 23 de las 217 solicitudes recibidas en el período en estudio, se atendieron en un tiempo superior a 2 días; situación ocasionada por la contingencia de salud pública vigente, por lo que el proceso ha debido asignar personal con vulnerabilidad para trabajar en casa, disminuyendo el personal habilitado en sitio para realizar el alistamiento y entrega de los elementos, disminuyendo de 6 personas asignadas a las tareas de alistamiento en bodega a 3 operarios y de 3 administrativos a 1 persona, y que además, el número de las solicitudes atendidas en el trimestre evaluado disminuyo en un porcentaje menor a 42% con relación a las solicitudes atendidas en el período anterior.

Se evidencia que el proceso no cumplió con la meta establecida para este periodo, la cual establece que se debe Mantener un porcentaje igual o menor al 5% de solicitudes de entrega de recursos físicos a las diferentes áreas de la Entidad que sobrepasen los 2 días hábiles en su atención, siempre y cuando las existencias de los bienes o elementos solicitados estén confirmadas en Almacén.

Según lo manifiesta el proceso esta situación fue producto de la contingencia provocada la emergencia sanitaria y ambiental por la cual atraviesa el país, en consecuencia, se sugiere que el proceso ajuste los procedimientos de forma tal que se pueda cumplir con los requerimientos bajo las condiciones que se presentan en la actualidad.

En el tercer trimestre del año el proceso recibió y atendió un total de 332 solicitudes de bienes o elementos en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, de las cuales sólo 12 de ellas se atendieron en un tiempo superior a 2 días, alcanzando un 4% como resultado del indicador. Lo que indica que la medición se encuentra en el rango de gestión apropiado y cumple con la meta, ya que el porcentaje de solicitudes que sobrepasaron el tiempo de atención establecido fue inferior al 5%.

En este último trimestre del año en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, el proceso recibió y atendió 222 solicitudes de entrega de bienes o elementos, con confirmación de existencia de elementos, atendiendo 5 de estas solicitudes en un tiempo superior a 2 días, encontrando que sólo el 2% de las solicitudes recibidas en el trimestre no fueron atendidas oportunamente. Indicando que la medición del indicador se encuentra dentro del rango de gestión apropiado y dado que es menor al 5% se cumple con la meta establecida para la atención de solicitudes fuera del tiempo promedio definido por el proceso.

Dado lo anterior se estima que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión apropiado.

Gestión Contractual

GCON-IND-001 CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO

Tabla 32. Contratos o Convenios Liquidados por Mutuo Acuerdo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PROCESO DE LIQUIDACIÓN MENOR A 180 DIAS | CONTRATOS RADICADOS PARA PROCESO DE LIQUIDACIÓN | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| SEMESTRE 1 | 29 | 30 | 97% | Se recibieron 30 contratos para tramitar las respectivas liquidaciones, 29 se tienen dentro de los términos establecidos, 1 se sustanció por fuera del tiempo de 180 días |
| SEMESTRE 2 | 12 | 27 | 44% | De los 27 contratos recibido para la correspondiente liquidación, 12 se liquidaron en el término establecido. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Para el II Semestre, este indicador no cumplió con la meta, se encuentra en un rango deficiente, No se liquidaron los contratos establecidos para este periodo.

GCON-IND-002 CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Tabla 33. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) * 100 | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 17 | 17 | 100% |
| 2do Trimestre | 29 | 29 | 100% |
| 3er Trimestre | 22 | 33 | 67% |
| 4to Trimestre | 10 | 11 | 91% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

En el plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre del año se programaron 17 procesos contractuales, los cuales se iniciaron en el mismo período de tiempo, es decir fueron publicados en la plataforma SECOP en su totalidad, con la suscripción de 10, entre los que se incluyen las bolsas de personal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o el paquete de seguros de la Entidad para salvaguardar los bienes, las actuaciones de los servidores y la integridad de los trabajadores oficiales.

Así mismo, se evidencia que 7 procesos contractuales se encuentran en proceso de suscrición para iniciar en el segundo trimestre de 2020.

Para el segundo trimestre de 2020, en el Plan Anual de Adquisiciones estaban previstos 29 procesos contractuales, los cuales fueron publicados en su totalidad en la plataforma de Secop II, suscribiendo así 25 contratos, quedando en estado de publicación: suministro de productos y materiales asfalticos; implementación de señalización horizontal; interventoría técnica, administrativa , financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en implementación de señalización horizontal; diseño conceptual y básico de un sistema de detección, alarma y extinción contra incendios en la sede de producción.

Para el tercer trimestre de 2020, en el Plan Anual de Adquisiciones estaban previstos 33 procesos contractuales, de los cuales quedaron en estado de publicación 8 procesos en la plataforma de Secop II, se suscribieron 14 procesos y en estructuración por partes de las áreas 11 procesos. No obstante, los 11 procesos que no fueron adelantados serán ajustados para dar inicio en el cuarto trimestre de 2020. Es de anotar que el proceso requirió de ajustes adicionales en los inicios del período de planeación a raíz de la adecuación del nuevo plan de desarrollo realizado en el mes de Julio 2020.

En el último trimestre de 2020, se tenían previstos para adelantar un total de 11 procesos los cuales se publicaron en la plataforma SECOP II, de los cuales 1 se declaró desierto y 10 fueron suscritos.

Del total de 33 procesos previstos para iniciar en el tercer trimestre de 2020, el proceso reporta haber publicado 22 procesos en plataforma SECOP, dado lo anterior no se logró la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión deficiente.

Para el cuarto trimestre, se ubicó en un rango de gestión mejorable, no se cumplieron todos los procesos contractuales programados en el PAA para este periodo declarándose uno desierto.

## Gestión Financiera

GEFI-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 34. Ejecución Presupuestal

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA |
| 1er Trimestre | 16.980.677.218 | 182.639.589.000 | 9% |
| 2do Trimestre | 64.489.437.963 | 179.528.109.000 | 36% |
| 3er Trimestre | 103731858903 | 179528109000 | 58% |
| 4to Trimestre | 122.173.471.832 | 135.028.109.000 | 90% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

A corte 31 de marzo de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 9,3% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 16,4% de los gastos de funcionamiento y del 7,9% del presupuesto de inversión.
Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha corte es el de Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 28,1% y el proyecto con menor ejecución Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 7,4%. De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el segundo trimestre del año.

A corte 30 de junio de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 36% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 60,7% de los gastos de funcionamiento y del 57,2% del presupuesto de inversión.
Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 53,1% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 83,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá con un porcentaje del 32,7% Fortalecimiento Institucional con un porcentaje del 50,4%. y Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital con un porcentaje del 53,06%, de lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el último trimestre del año.

A corte 30 de septiembre de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 58% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 40,5% de los gastos de funcionamiento y del 35% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 36,2% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 53,5% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de Transparencia, gestión pública y atención a

partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 68,1% Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 30,5%. De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año.

A corte 31 de diciembre de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 90% con respecto al total del presupuesto definitivo para la vigencia 2020, con una ejecución del 81% de los gastos de funcionamiento y del 93% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 79% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 89% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión la ejecución a la fecha corte es el proyecto de fortalecimiento institucional con un porcentaje del 94% Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá con un porcentaje del 93%.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020.

Para el cuarto trimestre, este indicador se encuentra en un rango de gestión Apropiado. Logro la meta en el sentido de comprometer los recursos del presupuesto de gastos en un porcentaje igual o superior al 90% respecto al presupuesto asignado.

GEFI-IND-003 EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA):

Tabla 35. Ejecución n del PAC (Plan Anualizado De Caja)

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PAC EJECUTADO | PAC PROGRAMADO | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 19.460.624.787 | 27.520.721.196 | 71% | En el primer bimestre(enero-febrero) de 2020 se ejecutaron el 70,71% de los pagos programados para realizar en el período evaluado, evidenciando una ejecución baja en el presupuesto de reserva, No obstante, frente a la ejecución de reservas se evidencia que la misma fue el 68% del PAC programado, por lo cual se requiere que los proyectos de inversión y las áreas realicen los ajustes pertinentes en cuanto a programación y radicación de pagos, con el fin de ejecutar la totalidad de la reserva y disminuir la constitución de pasivos exigibles. |
| 2do Bimestre | 21.876.542.285 | 27.500.687.180 | 80% | En el segundo bimestre de la vigencia 2020 se observa que hay un aumento en la ejecución de los pagos programados, sin embargo, queda un porcentaje significativo que se va al PAC no ejecutado, es de resaltar el esfuerzo en la ejecución de los pagos debió a la situación y la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, así como el ajuste en los procedimientos de pago acorde con la circular 12 de 2020, con el fin de procurar el pago de las obligaciones de la Entidad. |
| 3er Bimestre | 18.957.734.956 | 23.018.640.535 | 82% | En el tercer bimestre de la vigencia 2020 se observa que aumento la ejecución de los pagos programados, sin embargo, queda un porcentaje significativo que se va al PAC no ejecutado, correspondiente a $4.060.905.579 cifra significativa ya que son recursos que el distrito no gestiono para otras labores. La ejecución en cifras frente al bimestre anterior disminuyo considerablemente a pesar de que ya se apertura las obras viales. |
| 4to Bimestre | 20.934.965.794 | 21610436953 | 97% | En el cuarto bimestre se ejecutó el 96.87 del presupuesto de vigencia y reserva discriminado de la siguiente forma (RESERVA Programado $ 5.943.204.662 Vs Ejecutado $5.435.365.828 se dejó de ejecutar $597.838.834) (VIGENCIA programado $15.667.232.291, Ejecutado $ 15.499.599.966 se dejó de ejecutar $167.632.325) |
| 5to Bimestre | 19.407.428.445 | 19.609.550.568 | 99% | En el quinto bimestre se ejecutó el 98.97 del presupuesto de vigencia y reserva discriminado de la siguiente forma (RESERVA Programado $ 3.163.935.404 Vs Ejecutado $3.019.692.672 se dejó de ejecutar $144.242.732) (VIGENCIA programado $16.445.615.164, Ejecutado $ 16.387.735.773 se dejó de ejecutar $57.879.391) |
| 6to Bimestre | 32.787.806.956 | 32787806956 | 100% | En el sexto bimestre se ejecutó el 100% del presupuesto de vigencia y reserva en este periodo se incluyen las cuentas por pagar ya que estas quedan constituidas a 31 de diciembre y afectan PAC y Presupuesto. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Durante el 1er semestre de la vigencia 2020, se realizó pago de las obligaciones programadas en el PAC del 77% en promedio, quedando por debajo de la meta establecida para este indicador (90%), ubicado el indicador en un rango de gestión deficiente, por lo tanto, se sugiere implementar acciones que permitan alcanzar las metas establecidas.

Se dio cumplimiento a la meta establecida, tanto para el bimestre 5 como para el bimestre 6 se encuentra en un rango Apropiado.

Se evidenció que los valores de los bimestres anteriores no concuerdan con los datos históricos que se reflejan en el reporte de estos bimestres.

En el cuarto bimestre se ejecutó el 96.87 del presupuesto de vigencia y reserva discriminado de la siguiente forma (RESERVA Programado $ 5.943.204.662 Vs Ejecutado $5.435.365.828 se dejó de ejecutar $597.838.834) (VIGENCIA programado $15.667.232.291, Ejecutado $ 15.499.599.966 se dejó de ejecutar $167.632.325)

En el quinto bimestre se ejecutó el 98.97 del presupuesto de vigencia y reserva discriminado de la siguiente forma (RESERVA Programado $ 3.163.935.404 Vs Ejecutado $3.019.692.672 se dejó de ejecutar $144.242.732) (VIGENCIA programado $16.445.615.164, Ejecutado $ 16.387.735.773 se dejó de ejecutar $57.879.391)

En el sexto bimestre se ejecutó el 100% del presupuesto de vigencia y reserva en este periodo se incluyen las cuentas por pagar ya que estas quedan constituidas a 31 de diciembre y afectan PAC

y Presupuesto.

El indicador se encuentra en un rango de gestión apropiado, cumpliéndose con la meta propuesta de realizar el pago de por lo menos el 90% las obligaciones programadas en el PAC.

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES

Tabla 36. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 131.880.678 | 545.3734.371 | 2% |
| 2do Trimestre | 688.518.834 | 5.453.734.371 | 13% |
| 3er Trimestre | 943.010.389 | 5.453.734.371 | 17% |
| 4to Trimestre | 1.205.380.851 | 5.453.734.371 | 22% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el primer trimestre se realizaron giros por valor de $58.105.017 y liberaciones por valor de $73.775.661, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones.

En el segundo trimestre se realizaron giros por valor de $ 436.448.593 y liberaciones por valor de $252.070.241, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $1.877.011.942 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones.

En el tercer trimestre se realizaron giros por valor de $ 688.748.593 y liberaciones por valor de $254.261.796, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $1.877.011.942 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones.

En el cuarto trimestre se realizaron giros y anulaciones por valor de $ 1,205,380,851, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 existe un valor de $ 2.779.399.624 correspondiente a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones.

Para el cuarto trimestre, este indicador Se encuentra en un rango de gestión deficiente: No se cumplió con la meta establecida que era ejecutar los pasivos exigibles en un porcentaje superior al 55%.

GEFI-IND-005 EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

En el acumulado de la vigencia, la entidad presenta una ejecución del 79%, es importante destacar que en nivel de ejecución en el segundo semestre es superior al del mismo periodo de la vigencia anterior el cual era de 73%.

Tabla 37. Ejecución de reservas presupuestales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | EJECUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL | RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 27.602.470.177 | 54.505.494.817 | 51% |
| 2do Trimestre | 42.998.393.402 | 54.505.494.817 | 79% |
| 3er Trimestre | 49.875.140.858 | 54.505.494.817 | 92% |
| 4to Trimestre | 52.973.118.488 | 54.505.494.817 | 97% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Al corte 31 de marzo se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 50,64% de los cuales $27,468,718,816. Corresponden a los giros realizados y $133,751,361 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Al corte 30 de junio se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 79% de los cuales $42.998.393.402 corresponden a los giros realizados y $181.112.220 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Al corte 30 de septiembre se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 92% de los cuales $49.598.142.364 corresponden a los giros realizados y $ 276.998.494 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Al corte 31 de diciembre se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 97% de los cuales $51.945.981.858 corresponden a los giros realizados

El mayor valor pendiente de giro de la reserva se encuentra concentrado en el contrato 346 de 2019 el cual presenta un saldo a la fecha de 7.547 millones, seguido del contrato 416 de 2019 con una reserva pendiente de giro de 4.870 millones.

Este indicador se encuentra en un rango de gestión mejorable respecto a lo planteado en la meta; es importante tener en cuenta que el indicador es acumulativo, en tal sentido se deben reportar los valores correspondientes al periodo y totalizar con una sumatoria los valores de todos los periodos de medición.

## Gestión de Laboratorio

GLAB-IND-001 SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS

Tabla 38. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 1071 | 1071 | 100% | En los meses de enero y febrero se ensayaron 412 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1071 ensayos de los 1071 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 2do Bimestre | 601 | 601 | 100% | En los meses de marzo y abril se ensayaron 202 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 601 ensayos de los 601 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 3er Bimestre | 817 | 817 | 100% | En los meses de mayo y junio se ensayaron 182 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 817 ensayos de los 817 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 4to Bimestre | 1289 | 1289 | 100% | En los meses de julio y agosto se ensayaron 696 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1289 ensayos de los 1289 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 5to Bimestre | 1956 | 1965 | 100% | En los meses de septiembre y octubre se ensayaron 113 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1956 ensayos de los 1956 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 6to Bimestre | 1075 | 1075 | 100% | En los meses de noviembre y diciembre se ensayaron 645 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1075 ensayos de los 1075 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Se cumplió con el 100% de las solicitudes de servicios de ensayos de materias primas durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

GLAB-IND-002 SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Tabla 39. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 5786 | 5792 | 99,9% | En los meses de enero y febrero, se ensayaron 2076 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5786 ensayos de los 5792 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios. |
| 2do Bimestre | 2529 | 2532 | 99,9% | En los meses de marzo y abril, se ensayaron 810 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5786 ensayos de los 5792 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios. |
| 3er Bimestre | 3885 | 3885 | 100,0% | En los meses de mayo y junio, se ensayaron 1301 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3885 ensayos de los 3885 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 4to Bimestre | 5320 | 5323 | 99,9% | En los meses de julio y agosto, se ensayaron 1361 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5320 ensayos de los 2323 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios. |
| 5to Bimestre | 5139 | 5140 | 100,0% | En los meses de septiembre y octubre, se ensayaron 1306 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5139 ensayos de los 5140 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 6to Bimestre | 3653 | 3654 | 100,0% | En los meses de noviembre y diciembre, se ensayaron 1075 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3653 ensayos de los 3654 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Se cumplió con el 99.9% las solicitudes de servicios de ensayos a los productos y capas de la estructura de pavimentos durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

Se evidenció que los valores de los bimestres anteriores no concuerdan con los datos históricos que se reflejan en el reporte de estos bimestres.

GLAB-IND-003 SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES

Tabla 40. Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS | N° TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 12 | 12 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 7 CIV, 12 apiques y 181 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| 2do Trimestre | 132 | 132 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 90 CIV, 132 apiques y 1942 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| 3er Trimestre | 73 | 73 | 100% | En este trimestre realizaron apiques a 48 CIV, 73 apiques y 1178 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| 4to Trimestre | 132 | 138 | 96% | En este trimestre realizaron apiques a 25 CIV, 40 apiques y 600 ensayos, quedando un faltante de 6 apiques de acuerdo a lo solicitado, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 96%. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para este periodo, el indicador cumplió con el 96% de la ejecución y entrega de los resultados de apiques solicitados durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión mejorable

GLAB-IND-004 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

Tabla 41. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA | NUMERO TOTAL DE METODOS DE ENSAYO CON EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LA NORMA | % DE ENSAYOS QUE CUMPLEN LA PRECISIÓN DEL METODO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de enero, febrero y marzo de la precisión por cada norma de ensayo |
| 2do Trimestre | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de repetibilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de abril, mayo y junio de la precisión por cada norma de ensayo |
| 3er Trimestre | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de repetibilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de julio, agosto y septiembre de la precisión por cada norma de ensayo: |
| 4to Trimestre | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de repetibilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de la precisión por cada norma de ensayo |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Se cumplió con la precisión de 9 métodos de ensayo durante la vigencia, ubicando el indicador en un rango de gestión Apropiado.

GLAB-IND-005 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO

Tabla 42. Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 2426 | 2614 | 92,8% | En los meses de enero, febrero y marzo se entregaron un total de 2426 informes de ensayo de los cuales 2614 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 92,8 %. |
| 2do Trimestre | 1523 | 1530 | 99,5% | En los meses de abril, mayo y junio se entregaron un total de 1530 informes de ensayo de los cuales 1523 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 99,5 %. |
| 3er Trimestre | 2152 | 2152 | 100,0% | En los meses de julio, agosto y septiembre se entregaron un total de 2152 informes de ensayo de los cuales 21552 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 100 %. |
| 4to Trimestre | 1942 | 1936 | 100% | En los meses de octubre, noviembre y diciembre se entregaron un total de 1942 informes de ensayo de los cuales 1936 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 100 % |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para este trimestre la gestión es apropiada, se cumple con la meta establecida.

En general, los indicadores del proceso de laboratorio, demuestran una excelente gestión del proceso. Se está cumpliendo con las solicitudes de ensayos tanto de materias primas como de las capas de la estructura de pavimento con un 100% de cumplimiento con los ensayos solicitados.

## Gestión del Talento Humano

GTHU-IND-001 SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 43. Severidad de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| Enero | 8 | 332 | 2,41% |
| Febrero | 8 | 332 | 2,41% |
| Marzo | 0 | 332 | 0,00% |
| Abril | 0 | 332 | 0,00% |
| Mayo | 2 | 537 | 0,37% |
| Junio | 0 | 499 | 0,00% |
| Julio | 0 | 425 | 0,00% |
| Agosto | 0 | 533 | 0,00% |
| Septiembre | 0 | 536 | 0,00% |
| Octubre | 0 | 540 | 0,00% |
| Noviembre | 2 | 532 | 038% |
| Diciembre | 0 | 526 | 0,00% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Durante el mes de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede administrativa piso 7, donde una contratista del área de Gestión documental durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída de un tablero en su rostro, ocasionándole 8 días de incapacidad.

Para el mes de febrero se presentó un accidente de trabajo con funcionario que se encontraba sacando unos repuestos para ser trasladados de un sitio a otro, al momento de mover dichos repuestos ocurre el accidente sufriendo un aplastamiento contra los objetos rodados y el dedo, ocasionando una herida en el pulgar de la mano derecha, cabe resaltar que el trabajador usaba los guantes, como elemento de protección personal.

Durante el mes de marzo no se presentaron accidentes laborales.

Durante el mes de abril no se presentaron accidentes laborales.

El día 27 de mayo de 2020 se presentó un accidente de trabajo durante el desarrollo de actividades en un frente de obra, donde un trabajador oficial realizaba el acceso a un vehículo tipo furgón el cual golpea su rodilla izquierda generando dolor y hematoma, ocasionándole dos días de incapacidad.

El 24 de junio 2020 Durante las actividades de seguimiento y control la profesional se dirige al área de tanques de almacenamiento de agua de la sede y se tropezó generando caída distinto nivel recibiendo el impacto sobre el costado izquierdo del cuerpo lastimándose mano izquierda y dedos con raspaduras, lo cual no le ocasiono incapacidad laboral, únicamente terapias para su recuperación.

Para el mes de Julio no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV

Para el mes de agosto no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV

Para el mes de septiembre no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV

Para el mes de octubre no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV

El 4 de noviembre 2020 El funcionario afirma que durante sus actividades diarias como abogado de la entidad y realizando trabajo en casa (elaboración de contratos, minutas y temas administrativos), presenta dolor en su espalda y en sus piernas afirmando que es debido a la postura sostiene con respecto al computador portátil que usa.

Se remite para su evaluación del origen, Situación que presenta incapacidad por dos días.

Para el mes de diciembre no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV

Se mantuvo el porcentaje de severidad de accidentalidad laboral de la UAERMV dentro del parámetro establecido en la meta del indicador, por lo tanto, este indicador se encuentra en rango de gestión apropiado.

Para este periodo el indicador, se encuentra en una ejecución Apropiado. Se mantuvo el porcentaje de severidad de accidentalidad laboral de la UAERMV dentro del parámetro establecido en la meta del indicador.

GTHU-IND-002 PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO

Tabla 44. Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales en el Año

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año | Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 0 | 4 | 0,0% | Durante el primer semestre de 2020 se han presentado 4 accidentes de trabajo (2 Trabajadores Oficiales y 2 Contratistas). |
| Semestre II | 0 | 1 | 0% | Durante el Segundo semestre de 2020 se han presentado: 1 accidente de trabajo (1 Funcionario Público y 0 Contratistas). |

Para el II semestre, el indicador se encuentra en un rango de gestión Apropiado, se cumplió con la meta establecida, en cuanto a mantener en 0% la proporción de accidentes de trabajo mortales en el año.

GTHU-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC

Tabla 45. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 2 | 4 | 50% |
| 2do Trimestre | 7 | 9 | 78% |
| 3er Trimestre | 6 | 15 | 40% |
| 4to Trimestre | 8 | 6 | 133% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Con relación al Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC en el mes de febrero, se adelantaron por parte del proceso de Gestión Contractual socialización del Manual de Supervisión al proceso de Gestión Financiera y a integrantes de la Subdirección de Producción e Intervención - SPI. Sobre el programa de bilingüismo se está realizando tramite de cotizaciones y su ejecución estaría sujeta a la normalización de la cuarentena que se está cumpliendo, se espera adelantar su ejecución a partir del segundo trimestre de 2020; sobre retención en la fuente se adelantó en el mes de febrero una capacitación a través de la función pública sobre recalcular el porcentaje de retención en la fuente para el personal del área de financiera y secretaria general; La actividad sobre capacitación de reforma tributaria quedaría pendiente para desarrollar durante el segundo trimestre de 2020. Sobre el cumplimiento de estas actividades se alcanzó una ejecución del 50%.

La forma de reporte del indicador no permite determinar la cantidad de actividades establecidas en el plan, así como tampoco permite establecer que pasa con las actividades que no fueron ejecutadas oportunamente en los periodos de medición anteriores, toda vez que el proceso no lo reporta en análisis cualitativo.

Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con el Plan de Formación y Capacitación: *Estrategias de Gestión del conocimiento. Se adelantaron sesiones virtuales para apropiar el manejo de las herramientas que se encuentran disponibles a través de office 365 como los son Teams, PLaner, entre otros, de la misma forma el proceso de Gestión Documental realizo sesiones donde están indicando las herramientas para el manejo documental desde el trabajo en casa como es el caso de la firma electrónica. *Actualización en Contabilidad Pública: A través de oferta del consejo de Bogotá se adelantó a invitación a dos servidoras públicas del área de Financiera a la inscripción de Diplomado de NICSP el cual inicio en el mes de abril a través de la universidad EAN. * Programa de Bilingüismo: se ha venido adelantando el trámite contractual finalizando el tercer trimestre se encuentra en fase de formalización para inicio de su ejecución a través del contrato 403 de 2020.  * Supervisión de Contratos: Con relación a la actividad de supervisión de contratos se adelantó trámite de inscripción al curso de Supervisión de Contratos Estatales que ofrece la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la dirección Distrital de Desarrollo institucional – Subdirección Técnica * Gestión de reuniones eficaces: se adelantó la actividad “Programa trabajadores efectivos en casa”, con el acompañamiento de AXA Colpatria, con tres sesiones realizadas a través de la herramienta TEAMS. * Impuestos distritales: se adelantó la solicitud por medio de correo electrónico con la Secretaria de Hacienda y no se ha recibido respuesta a la fecha, si no se recibe respuesta por hacienda se está adelantando cotizaciones diferentes instituciones de educación superior. *Riesgos Contractuales: no se alcanzó a desarrollar en el mes de junio debido a que no se encontró respuesta por parte de la EAN, se espera para el mes de julio adelantar cotización a diferentes instituciones de educación superior, para empezar los antes posible a ejecutar esta actividad. * Capacitación en Gestión de Talento Humano: no se alcanzó a ejecutar durante el mes de junio se adelantó el trámite de solicitud de cotizaciones, la cual de espera iniciar la actividad durante el mes de julio con la Universidad del Rosario, para los profesionales del proceso de Gestión de Talento Humano. * Inducción y reinducción: se adelantó la actividad de inducción y reinducción en materia de Control Disciplinario a través de la herramienta TEAMS. *Gestión de Proyectos. Se adelantaron charlas sobre el tema con el acompañamiento del proceso d Estrategia y Gobierno de TI. * Curso de Microsoft Excel: Se adelantó charla sobre el tema con el acompañamiento del proceso d Estrategia y Gobierno de TI. Sobre el cumplimiento de estas actividades se alcanzó una ejecución del 78%.

Con relación a la ejecución del cronograma de actividades del Plan Anual de Formación y Capacitación durante el tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades: Inicio el Programa de Bilingüismo, en el mes de agosto inicio la actividad “Estadística paramétrica y análisis de datos.”: según lo dispuesto en la resolución número 269 del 19 de agosto de 2020, “DIPLOMADO EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS” para la vigencia 2020, ofertado por la UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA; con relación a la actividad “Transición de Ley 734 de 2002 a 1952 de 2019” Se está desarrollando un curso con el servicio Civil, que está tomando la Profesional Especializada de CODI. (1 mes); en el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: Capacitación en Gestión de Talento Humano: Se está adelantando el curso que inicio el 24 de agosto con Departamento Administrativo del servicio Civil, Diplomado en Normatividad Laboral y seguridad Social en la Universidad del Rosario (resolución 242 y 262 de 2020) y curso corto de liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales a través del Operador Mi Planilla.

Con relación a las actividades: Redacción, Impuestos Distritales, Reforma tributaria, Capacitación en manejo de Caja menor, Contratos en convenios interadministrativos y Riesgos contractuales Actualización en técnicas de aplicación de asfaltos (Trabajadores Oficiales), Producción de concreto con planta dosificadora y Ensayos de Laboratorio de suelos, asfaltos y mezclas asfálticas. Con relación a la dificultad de las ofertas educativas disponibles se está adelantando el trámite para realizarlo por medio del apoyo del proceso de contratación.

En el mes de septiembre se envió correo de invitación de oferta veeduría distrital segundo semestre 2020: Transparencia y acceso a la información pública, Servicio a la Ciudadanía y Contratación Estatal.

El cuarto trimestre tiene programada 15 actividades de las cuales se han adelantado 6 tendiendo un avance de 40% para el trimestre todo esto está relacionado con la dificultad en la consecución de ofertas y plazas por parte de las instituciones educativas."

El proceso presenta un retraso considerable en la ejecución de las actividades programadas en plan institucional de formación y capacitación – PIFC toda vez que la meta establece que pretende cumplir el 100% del mismo.

Cuarto Trimestre

Con relación a la ejecución de Plan de Formación y Capacitación durante el cuarto trimestre se adelantó: en el mes de octubre: Bilingüismo (se remitió la versión 9 que contiene el seguimiento de los servidores públicos inscritos); se remitió finalizando el mes de octubre la invitación a la inscripción a curso ofertado por la ESAP, sobre Derechos Humanos y Liderazgo para la paz; en el mes de noviembre se realizó: se recibió solicitud de comunicación de interés de solicitud de inscripción Curso Objetivos de Desarrollo Sostenibles Ofertado por la ESAP, de parte de Gerente de GASA, José Fernando Franco; Sobre las temáticas  Manejo de Garantías y seguros en contratación, Contratos y convenios interadministrativos y Riesgos Contractuales, se realizó la comunicación desde el correo de talento humano realizando la oferta de “cursos virtuales en formación Veeduría Distrital” 30 sep. 2020, Contratación estatal; sobre las actividades Normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna y Elaboración y redacción efectiva de informes de control interno, se remitió a través de correo institucional en el mes de noviembre, realizando la socialización del link para la: inscripción Diplomado Control Interno, ofertado por la ESAP; en el mes de diciembre : Actividad Inducción y reinducción una primera sesión de inducción a los servidores públicos de la UAERMV, según comunicación del profesional Universitario de Talento Humano, se espera adelantar la segunda sesión en el mes de febrero de 2021,con relación a las actividades que no se lograron adelantar con relación a este plan por motivos ocasionados a la dificultad de consecución de oferta oportunamente se realizó la suscripción del contrato 650 de 2020 con un plazo de cuatro meses que tiene por objeto “Contratar servicios de Capacitación de Conformidad con el PIFC de la vigencia 2020. " los cuales según ficha técnica contiene: Cursos sobre Actualización en liquidación de salarios y prestaciones sociales, actualización tributaria y Diplomado en Tecnología de concreto y cemento quedando el plan con una ejecución a corte de diciembre de 2020 del 70% (23 de 32 actividades).

Las actividades que quedaron sin realizar de los trimestres anteriores: Redacción, Capacitación en SECOP, Capacitación en manejo de caja menor, Capacitación en uso del Software Project, las demás como Planeación Estratégica se solicitara apoyo para que se desarrolle a través del OAP, y las actividades: Impuestos distritales, Reforma tributaria, Actualización en técnicas de aplicación de asfaltos (Trabajadores Oficiales), Producción de concreto con planta dosificadora, Ensayos de Laboratorio de suelos, asfaltos y mezclas asfálticas quedarían dentro del desarrollo del contrato de diciembre No. 650 de 2020 con un plazo de ejecución de (4) meses.

Este indicador para el cuarto trimestre, presento una sobre ejecución teniendo en cuenta que se realizaron actividades que no se habían programado

GTHU-IND-004. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 46. Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 21 | 22 | 95% |
| 2do Trimestre | 18 | 18 | 100% |
| 3er Trimestre | 41 | 41 | 100% |
| 4to Trimestre | 37 | 37 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el primer trimestre con relación a la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, se adelantaron las siguientes actividades:

- Se realizan fichas técnicas y los estudios previos para la adquisición de EPP y agua potable.

- Se realizó el trámite mensual para el pago de la seguridad social de los contratistas con riesgo alto, se adelantaron reuniones del COPASST sede administrativa, se adelantó la actualización de las Políticas de SG-SST y Alcohol y Drogas;

- Se adelantó la formalización de Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; revisión y actualización de los objetivos se SG-ST;

- Se formuló el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST;

- Se adelantó el trámite para inicio de exámenes médicos a los servidores públicos de la entidad, Se adelantaron actividades de seguimiento a los accidentes de trabajo y a los indicadores relacionados con el SG-SST,

- Se adelantaron actividades relacionadas con inspecciones de maquinaria y equipos de la entidad, Se adelantaron actividades de inducción de ingreso al personal que visita las sedes producción y operativa.

- Se elaboró Circular No. 10 protocolo de prevención COVID-19.

- Se adelantó el desarrollo de exámenes médicos a empleados públicos de la UAERMV, durante el mes de marzo, se adelantó proceso de adquisición y recarga de extintores.

Las actividades se cumplieron satisfactoriamente, se trató de adelantar algunas, teniendo en cuenta que no todas se alcanzaban a cumplir por la razón de la cuarentena nacional.

Para el segundo semestre, se actualiza cronograma de actividades del PASST durante la vigencia 2020 Por causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19, donde el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.  Como consecuencia de ello, se adoptó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el Territorio Nacional.

El artículo 24 del Decreto 482 de 2020 establece la necesidad de definir un Protocolo de Bioseguridad, el cual ha sido expedido mediante la Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte y para las actividades de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

De igual forma la necesidad de establecer un protocolo de bioseguridad se ratifica en la resolución 000666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenida en un anexo técnico.

•	Se incluye las actividades de cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

•	Se ajustan las actividades que requiere ser reprogramadas ya que no es posible realizar reuniones y capacitaciones de forma presencial.

Con relación a las actividades programadas para el segundo trimestre,  se adelantaron las siguientes actividades: Verificación de la ARL de todos los colaboradores afiliados corresponda la clase de riesgo, funcionamiento COPASST, Inducción SST de ingreso de personal que visita las sedes, elaboración del protocolo de bioseguridad, actualización de matriz de requisitos legales por parte de la ARL, se adelantó la formulación del programa de vigilancia epidemiológica – PVE la cual está pendiente por legalizarse en SISGESTIÓN, seguimiento a los accidente e incidentes de trabajo, análisis de los registros de enfermedades, que hacen parte de los indicadores del SG-SST, inspecciones de seguridad programadas.

Se desarrollan la gran mayoría de actividades de manera virtual, las aprobaciones documentales y capacitaciones virtuales, así mismo se realiza el fortalecimiento del equipo de SG SST para el área Incluyendo profesionales a nivel de medicina preventiva y mediciones higiénicas para análisis de puestos de trabajo.

Se adelantaron actividades en cumplimiento del Plan anual de trabajo con el reporte de accidente de trabajo dado que en el trimestre no se presentaron lesiones en los colaboradores, así mismo se ejecutaron los indicadores de gestión y se actualizo la designación del responsable del SG SST de la UMV por parte del representante Legal.

Se realiza actualización del Protocolo de Bioseguridad en concordancia con el Decreto 749 del 28 de mayo del 2020 emitido por el Gobierno Nacional.

Se ejecutó la totalidad de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, este indicador se encuentra en rango de gestión apropiado.

En el cuarto trimestre, con relación al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo -PASST durante el cuarto trimestre de la vigencia se adelantó mensualmente: Seguimiento y reporte de indicadores mensuales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-ST Actividades necesarias para el pago de seguridad social los primeros 5 días de cada mes para los contratistas catalogados en riesgo IV y Reunión de COPASST; revisión y actualización de documentación relacionada con el SG-SST, seguimiento a las acciones de mejora de la última auditoria ejecutada por la OCI en 2019.

En el mes de noviembre se adelantaron las siguientes actividades: Actividad de inducción para servidores públicos; Revisión y actualización del Normograma de Gestión de Talento Humano componente de SST; Actualización versión 3 del protocolo de bioseguridad adoptado en la entidad y en el mes de diciembre: El día 9 de diciembre se realizado la evaluación del SG SST de la entidad por parte de la ARL AXA COLPATRIA con un resultado del 75%. Con la Aplicación del Decreto 1072 del 2015. Se adelantó la actualización y aprobación del GTHU-S-PR-012-V1 Procedimiento para el Reporte de Actos y Condiciones Inseguras el cual fue socialización a través del correo institucional se revisó y actualizo la ficha de indicadores mensuales correspondientes al SG-SST.

Para este trimestre, Se cumplieron con las actividades programadas para el periodo. el indicador se encuentra en una gestión Apropiado.

GTHU-IND-005. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Tabla 47. Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 1 | 2,0 | 50% |
| 2do Trimestre | 4 | 5 | 80% |
| 3er Trimestre | 5 | 7 | 71% |
| 4to Trimestre | 13 | 12 | 108% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Con relación a plan de Bienestar e Incentivos durante el mes de febrero se adelantó la convocatoria para la actividad de equipos de trabajo, remitiéndose invitación a través de los correos institucionales de los Empleados Públicos, con relación a la actividad de evaluación del proyecto en el cronograma tuvo una imprecisión en la fecha, la cual es durante el mes de abril según lo dispuesto en el número 7.2.2.4 Inscripción y proceso de los equipos de trabajo, actividad que se espera realizar durante el segundo trimestre de 2020; Sobre la actividad de mejores funcionarios aún no se ha definido este tema en tanto que hay recursos  frente a las evaluaciones de algunos funcionarios. Una vez se hayan surtido estos podría definirse el mejor funcionario. Esto teniendo en cuenta que aún hay un consolidado en firme al respecto.

Con relación al avance de las actividades se logró cumplir el 50 % de las mismas se espera durante el segundo trimestre cumplir las actividades pendientes una vez se normalice la situación del país.

Con relación al plan de Bienestar e Incentivos se adelantó sobre: * Actividades culturales por medio de la campaña realizada a través de los correos institucionales promoviéndose la programación ofrecida por medio de la caja de compensación compensar. * Día de género esta se realizó con una actividad por medio de compensar en el mes de marzo, se anexa evidencia fotográfica de la actividad. * Evaluación del Proyecto: Se adelantó la citación en el mes de mayo a la actividad de evaluación y sesiones de retroalimentación en el mes de junio con los equipos que se postularon. * Cumpleaños de bienestar: la actividad se encuentra pendiente debido a que la realización del contrato con la Entidad Compensar se encuentra en el proceso contractual.

Con relación al avance de la ejecución del cronograma de actividades del Plan Anual de Estímulos e Incentivos inicio con retraso debido al tiempo de la tramitología con relación a la elaboración del contrato, durante el mes de junio se adelantaron acciones relacionadas con la socialización a través de los correos institucionales de las actividades virtuales ofrecidas por la caja de compensación familiar Compensar, en el mes de agosto se adelantó:  Sobre la actividad de Manejo de Estrés se realizó la siguiente actividad en el mes de Agosto: Taller de Mándalas 28 de agosto de 2020 y con relación a la actividad “Bonos de cumpleaños “se adelantó el trámite de cargue de bono al bolsillo de víveres a corte de septiembre; en el mes de septiembre se realizó la actividad del día de la familia con el desarrollo de un bingo y envió de un detalle a cada servidor público a su lugar de residencia; sobre la actividad de mejores funcionarios se adelantó la votación de las mejores funciones a través de una encuesta virtual. (se evidencia los resultados finales de la votación, acto administrativo resolución 295 de septiembre 2020, a los ganadores se les cargara un bono en su bolsillo virtual); Con relación a la actividad de cumpleaños de bienestar se adelantó el tramite a corte de septiembre de 2020.

Para el tercer trimestre se tenían programadas 7 actividades de las cuales se desarrollaron 5 tendiendo un avance del 71%, quedando pendiente una actividad de fortalecimiento habilidades blandas, programa de prepensionados, las cuales se esperan realizar entre los meses de octubre o noviembre.

No se ejecutó la totalidad de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos logrando solamente el desarrollo de 5 de las 7 actividades programadas ubicando el indicador en rango deficiente, se deben reprogramas las actividades pendientes para lograr la meta total del indicador.

Para el cuarto trimestre, con relación a la ejecución de las actividades del Plan Anual de estímulos e Incentivos, durante el cuarto trimestre de 2020 se adelantaron las siguientes actividades: en octubre se adelantó: La actividad de vacaciones recreativas y Fomento de la Actividad Física por medio de la caja de compensación Compensar y con relación a la actividad de ferias institucionales: se adelantó la feria de servicios de la caja de compensaron compensar, donde se ofreció todo lo relacionado con: recreación, turismo, vivienda, subsidio y crédito entre otros; Con relación a la actividad de Halloween a través de compensar se adelantó la difusión de actividad por medio de compensar para los hijos de los servidores públicos de la entidad el día 31 de octubre a las 9:00 am “Cocina en Familia” ; En noviembre: Actividades Culturales (se adelantó por medio de la caja de compensación familiar con la actividad: Clases de Baile en vivo; Bonos Navideños esta actividad se adelantó por medio de la caja de compensación familiar), dentro de la ejecución contrato con el cargue de bonos víveres empleados; Cumpleaños de bienestar: se adelantó por medio de la caja de compensación familiar, dentro de la ejecución contrato con el cargue de bonos cumpleaños; Reconocimientos: esta actividad se adelantó en la actividad del día de la familia, con un video del director general donde entrega los reconocimientos a más de 20 de trabajo en la entidad; Vacaciones Recreativas: Esta actividad incluyo en el cronograma en dos momentos, debido a que se pensó inicialmente realizar una actividad para empleados públicos y otra para trabajadores oficiales, pero finalmente se realizó en un solo momento y en diciembre se realizó: Cierre de Gestión (Con relación a esta actividad se realizó con un Bingo para todos los colaboradores de la entidad, para el caso de todos los servidores Públicos se realizó él envió de una ancheta a su lugar de residencia, adicionalmente se realizó un torneo de bolos para servidores públicos) ; sobre la actividad Evaluación final del Proyecto de equipos de trabajo (Con relación a esta se adelantó la evaluación final de equipos de trabajo sobre la cual se emitió la resolución número: 433 de 02 de diciembre de 2020, por la cual se designan los mejores equipos de trabajo, se asignan incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los miembros de los equipos de trabajo y se ordena su pago en el marco del Plan anual de Estímulos e Incentivo de la UAERMV.

Para este trimestre, el indicador tiene una sobre ejecución, se superó la meta.

GTHU-IND-006 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 48. Frecuencia de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Enero | 1 | 332 | 0% | Durante el mes de enero de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede administrativa piso 7, donde una contratista del área de Gestión documental durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída de un tablero en su rostro, ocasionándole 8 días de incapacidad. |
| Febrero | 1 | 332 | 0% | Para el mes de febrero se presentó un accidente de trabajo con funcionario que se encontraba sacando unos repuestos para ser trasladados de un sitio a otro, al momento de mover dichos repuestos ocurre el accidente sufriendo un aplastamiento contra los objetos rodados y el dedo, ocasionando una herida en el pulgar de la mano derecha, cabe resaltar que el trabajador usaba los guantes, como elemento de protección personal. |
| Marzo | 0 | 332 | 0% | Para el mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV, teniendo en cuenta que en este mes el tiempo de exposición del personal trabajador fue menor debido a la contingencia presentada por el COVID-19 lo cual favoreció este resultado. |
| Abril | 0 | 332 | 0% | Para el mes de abril no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV, teniendo en cuenta que en este mes el tiempo de exposición del personal trabajador fue menor debido a la contingencia presentada por el COVID-19 lo cual favoreció este resultado. |
| Mayo | 1 | 537 | 0,19% | El día 27 de mayo de 2020 se presentó un accidente de trabajo durante el desarrollo de actividades en un frente de obra, donde un trabajador oficial realizaba el acceso a un vehículo tipo furgón el cual golpea su rodilla izquierda generando dolor y hematoma, ocasionándole dos días de incapacidad. |
| Junio | 1 | 499 | 0,20% | El 24 de junio 2020 Durante las actividades de seguimiento y control la profesional se dirige al área de tanques de almacenamiento de agua de la sede y se tropezó generando caída distinto nivel recibiendo el impacto sobre el costado izquierdo del cuerpo lastimándose mano izquierda y dedos con raspaduras, lo cual no le ocasiono incapacidad laboral, únicamente terapias para su recuperación. |
| Julio | 0 | 425 | 0,00% | Para el mes de Julio no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV |
| Agosto | 0 | 533 | 0,00% | Para el mes de Agosto no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV |
| Septiembre | 0 | 536 | 0,00% | Para el mes de septiembre no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV |
| Octubre | 0 | 540 | 0,00% | Para el mes de septiembre no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV |
| Noviembre | 1 | 532 | 0.19% | 4 de noviembre 2020 El funcionario afirma que durante sus actividades diarias como abogado de la entidad y realizando trabajo en casa (elaboración de contratos, minutas y temas administrativos), presenta dolor en su espalda y en sus piernas afirmando que es debido a la postura sostiene con respecto al computador portátil que usa. se remite para su evaluación del origen. |
| Diciembre | 0 | 520 | 0,00% | Para el mes de diciembre de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Este Indicador, tiene como meta “Mantener la frecuencia de los accidentes presentados durante la vigencia, en un porcentaje no mayor al 5%”, dado esto se evidencia que el indicador se ubica en rango de gestión apropiado.

Este indicador responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

Para este periodo, el indicador se encuentra en una gestión Apropiado

GTHU-IND-007 PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Tabla 49. Prevalencia de la Enfermedad Laboral

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z | Promedio de trabajadores en el periodo Z | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 1 | 499 | 200% | Durante el primer semestre del año 2020 no se presentaron casos nuevos por enfermedad de origen laboral, sigue prevaleciendo un caso antiguo que es el que se viene reportando en este indicador |
| Semestre II | 1 | 529 | 189% | Durante el segundo semestre del año 2020 no se presentaron casos nuevos por enfermedad de origen laboral, sigue prevaleciendo un caso antiguo que es el que se viene reportando en este indicador. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para el II semestre, el indicador se encuentra en una gestión Apropiado. No se presentaron casos nuevos por enfermedad de origen laboral.

GTHU-IND-008 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Tabla 50. Incidencia de la Enfermedad Laboral

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | Promedio de trabajadores en el periodo Z | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 1 | 499 | 200% | Durante el primer semestre del año 2020 no se presentaron casos nuevos por enfermedad de origen laboral, sigue prevaleciendo un caso antiguo que es el que se viene reportando en este indicador |
| Semestre II | 0 | 529 | 189% | Durante el segundo semestre del año 2020 no se presentaron casos nuevos por enfermedad de origen laboral, sigue prevaleciendo un caso antiguo que es el que se viene reportando en este indicador. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para el II semestre, el indicador se encuentra en una gestión Apropiado. Se cumplió con la meta Mantener en una constante igual a 0 la presencia de nuevos casos de enfermedad laboral en la UAERMV.

GTHU-IND-009 AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Tabla 51. Ausentismo por Causa Médica

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes | Número de días de trabajo programados en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Enero | 61 | 9960 | 0,61% | Durante el mes de enero de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 61 días de ausencia por enfermedad común. |
| Febrero | 152 | 9960 | 1,53% | Durante el mes de febrero de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 152 días de ausencia a laboral tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. |
| Marzo | 72 | 9960 | 0,72% | Durante el mes de marzo de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 72 días de ausencia a laboral tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. |
| Abril | 34 | 9960 | 0,34% | Durante el mes de abril de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 34 días de ausencia a laborar tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. |
| Mayo | 134 | 16110 | 0,83% | Durante el mes de mayo de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 134 días de ausencia tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. El aumento del valor de la ausencia se evidencia por el aumento de los colaboradores que ya se les formalizo su contrato de prestación de servicios sumado a la planta de servidores públicos que pertenecen a la entidad. |
| Junio | 65 | 14970 | 0,43% | Durante el mes de junio de 2020 por motivo de incapacidad médica se presentaron en total 65 días de ausencia tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral. La variación del número de colaboradores no es constante debido al número de contratistas que puede variar en su número. |
| Julio | 6 | 12750 | 0,05% | Durante el mes de julio de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 6 días de ausencia tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral, la variación del número de colaboradores no es contante debido a los contratos de prestación de servicios. |
| Agosto | 13 | 15990 | 0,08% | Durante el mes de agosto de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 13 días de ausencia por enfermedad común, por enfermedad Laboral no se tiene reporte de ausencia, la variación del número de colaboradores no es constante debido a los contratos de prestación de servicios. |
| Septiembre | 44 | 16080 | 0,27% | Durante el mes de septiembre de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 44 días de ausencia por enfermedad común correspondiente a tres servidores públicos, por enfermedad Laboral no se tiene reporte de ausencia, la variación del número de colaboradores no es constante debido a los contratos de prestación de servicios. |
| Octubre | 91 | 16200 | 0,56 | Durante el mes de octubre de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 91 días de ausencia por enfermedad común correspondiente a cinco servidores públicos, por enfermedad Laboral no se tiene reporte de ausencia, la variación del número de colaboradores no es constante debido a los contratos de prestación de servicios. |
| Noviembre | 65 | 16040 | 0,41 | Durante el mes de noviembre de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 65 días de ausencia por enfermedad común correspondiente a cinco servidores públicos, por enfermedad Laboral no se tiene reporte de ausencia, la variación del número de colaboradores no es constante debido a los contratos de prestación de servicios. |
| Diciembre | 40 | 15870 | 0,25 | Durante el mes de diciembre de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 40 días de ausencia por enfermedad común correspondiente a cinco servidores públicos, por enfermedad Laboral no se tiene reporte de ausencia, la variación del número de colaboradores no es constante debido a los contratos de prestación de servicios. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El indicador, tiene por objetivo mantener el porcentaje de ausentismo del trabajador por motivo de incapacidad laboral o común en la UAERMV en un valor igual o menor al 5%; dado lo anterior el indicador se mantuvo dentro del parámetro establecido, logrando un rango de gestión apropiado; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

GTHU-IND-010 NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC.

Tabla 52. Nivel de Satisfacción Plan Formación y Capacitación – PIFC.

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria nivel satisfacción de todas las actividades ΣX | Número de actividades N2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre II | 32 | 8 | 4,00% | Con relación a plan de formación y capacitación se remitió la encuesta de satisfacción de las siguientes actividades: Diplomado normatividad laboral , programa bilingüismo, congreso derecho procesal, capacitación TEAMS, capacitación Excel , Curso contratación estatal, diplomado actualización en contaduría pública y Capacitación control disciplinario, se recibió el consolidado con la sumatoria del promedio de cada actividad siendo 32,03 sobre 8 las ocho actividades evaluadas obteniendo como resultado 4,00. Participantes en la encuesta 17. |

El indicador se encuentra en una gestión Apropiado. Cumplió con la meta establecida de mantener en una constante igual o superior a 4 puntos en la calificación del nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Formación y Capacitación – PIFC.

GTHU-IND-011 NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS.

Tabla 53. Nivel de Satisfacción Plan Formación y Capacitación – PIFC.

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria nivel satisfacción de todas las actividades ΣX | Número de actividades N2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre II | 33 | 7 | 4,71% | Con relación al Plan Anual de Estímulos o incentivos se remitió la encuesta de satisfacción de las siguientes actividades: día del género, Torneo de bolos, Día de la familia, Manejo del estrés, Vacaciones recreativas, Cursos virtuales bailes y deportes y Cierre de gestión, se recibió el consolidado con la sumatoria del promedio de cada actividad siendo 33 sobre 7 las siete actividades evaluadas obteniendo como resultado 4,71. Participantes en la encuesta 17. |

El indicador se encuentra en un rango de gestión Apropiado, cumplió con la meta establecida

## Gestión Ambiental

GAM-IND-001 GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO.

Tabla 54. Gestión adecuada a los residuos susceptibles de Aprovechamiento.

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | kg de residuos aprovechables gestionados | kg de residuos aprovechables generados | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 6667 | 6667 | 100% | En lo corrido del I trimestre de 2020, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad. |
| 2do Trimestre | 30378 | 30378 | 100% | Durante el II trimestre de 2020, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad. |
| 3er Trimestre | 2685 | 2685 | 100% | Durante el III trimestre de 2020, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad. En este trimestre se generaron residuos con potencial de aprovechamiento de las sedes operativa y administrativa. |
| 4to Trimestre | 7124 | 7124 | 100% | Durante el IV trimestre de 2020, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad. En este trimestre se generaron residuos con potencial de aprovechamiento de las sedes operativa y administrativa, se generó un mayor número de kilogramos que en el III trimestre toda vez que se hizo cambio de señalización en algunos frentes de obra |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Se observa que se cumplió con el 100% en lo referente al aprovechamiento de residuos, ubicado el indicador en rango de gestión apropiado.

GAM-IND-002 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD

Tabla 55.   Eficiencia en el Consumo de Agua en la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio de M3 consumidos al mes | Número de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad en promedio-mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 131 | 968 | 0,1353 | En el I semestre de 2020 se observa un consumo percapita de 0.13 metros cúbicos |
| Semestre II | 172 | 948 | 0,1814 | En el II semestre de 2020 se observa un consumo percapita de 0.18 metros cúbicos |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El indicador se encuentra en una ejecución Apropiado. Se sugiere revisar el rango de gestión

GAM-IND-003 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD

Tabla 56. Eficiencia en el consumo de energía eléctrica en la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio de KW-hora consumidos al mes | Promedio de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 11453 | 1050 | 10,91 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 10.91 KV-Hora con lo cual no se presentan desviaciones en la Meta propuesta |
| 2do Trimestre | 24346 | 968 | 25,15 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 25.15 KV-Hora con lo cual se presentan desviaciones en la Meta propuesta lo anterior, se debe a un menor número de colaboradores presentes en la Entidad y a que la Meta se estableció en condiciones diferentes a las actuales por la nueva sede operativa |
| 3er Trimestre | 23853 | 948 | 25,16 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 25.16 Kv-hora con lo cual se presentan desviaciones en la Meta propuesta lo anterior, a que la Meta se estableció en condiciones diferentes a las actuales por la nueva sede operativa. En seguimiento de comité operativo de apoyo de gestión ambiental, llevado a cabo en el mes de agosto de 2020, se estableció como oportunidad de mejora realizar el inventario por memorizado de todos los sistemas de iluminación y equipos accionados con energía eléctrica en la sede operativa para determinar si el consumo presentado tiene un comportamiento normal y más bien se deba replantear la meta. Esta acción está proyectada a realizarse en el mes de octubre de 2020. |
| 4to Trimestre | 19406 | 948 | 20,47% | Para este periodo de medición se reflejó un consumo percapita de 20.46 Kv-hora con lo cual se alcanza a ver una mínima desviación en la Meta, aunque refleja mejoramiento en la eficiencia energética que ha tenido la Entidad en este último periodo. En el mes de diciembre de 2020 se realizó nuevamente una solicitud a la empresa de energía de revisar si el consumo es acorde a la operación que se presta en la sede |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El indicador tiene por meta “Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica menor o igual a 20 Kw-h/mes en promedio” en tal sentido se logra observar que el proceso no logro cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión mejorable, esta situación es por segunda vez consecutiva en mediciones de la vigencia, se sugiere revisar los aspectos que impiden el cumplimiento de la meta.

Para el cuarto trimestre, se encuentra en un rango de ejecución Mejorable. Se sugiere revisar el rango de gestión.

GAM-IND-004 CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD

Tabla 57.  Contratos Suscritos con Cláusulas de Sostenibilidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el periodo | Total de contratos suscritos en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 380 | 395 | 96% | Durante el I semestre de 2020 se suscribieron 395 contratos de los cuales 380 tuvieron criterio ambiental ( 352 órdenes de prestación de servicios y 28 de adquisición de bienes o servicios) obteniendo un 96% de contratación con criterios ambientales en la Entidad |
| Semestre II | 203 | 218 | 93% | Durante el II semestre de 2020 se suscribieron 218 contratos de los cuales 203 tuvieron criterio ambiental obteniendo un 93% de contratación con criterios ambientales en la Entidad |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para el cuarto trimestre, el indicador se encuentra en un rango de gestión Apropiado. Cumplió con la meta establecida.

## Gestión Documental

GDOC-IND-001 FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO:

Tabla 58.   Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados sin finalizar en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | N/A | N/A | N/A |  |
| 2do Trimestre | 341 | 853 | 40% | En relación con el cumplimiento de los trámites sin finalizar en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO se tomó como referencia el periodo del 15 al 30 de junio de 2020 debido a que este es un indicador nuevo que fue aprobado durante el mes de junio. Debido a lo corto del periodo evaluado se incrementa el porcentaje de trámites sin finalizar teniendo en cuenta que son trámites muy recientes y algunos tienen tiempo de respuesta de 10, 15 o más días hábiles los cuales por lo corto del periodo evaluado todavía se encuentran dentro de los términos de respuesta. |
| 3er Trimestre | 4224 | 7471 | 57% | Durante el periodo correspondiente de 7471 radicados de entrada, salida, internas e informes de pago en el aplicativo ORFEO, se finalizaron 4224. Aun cuando el proceso de Gestión Documental ha estado realizando seguimiento a esta finalización de trámites generando reportes mensuales e informando a cada dependencia por correo electrónico y enfatizando en las capacitaciones y los soportes brindados a los usuarios en la importancia de la finalización de los trámites en el aplicativo, no ha sido posible generar esa conciencia; por esta razón no se ven los resultados esperados en este indicador que es institucional, mas no depende del propio proceso. |
| 4to Trimestre | 6230 | 8171 | 76% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8171 radicados de entrada, salida, internas e informes de pago en el aplicativo ORFEO, se finalizaron 6230 y quedaron pendientes por finalizar. Aun cuando el proceso de Gestión Documental ha estado realizando seguimiento a esta finalización de trámites generando reportes mensuales e informando a cada dependencia por correo electrónico y enfatizando en las capacitaciones y los soportes brindados a los usuarios en la importancia de la finalización de los trámites en el aplicativo, no ha sido posible alcanzar el resultado esperado pero se evidencia un avance significativo en el cumplimiento del indicador para el último periodo, reiterando que este indicador es más institucional, y no depende directamente de la gestión del proceso. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Este indicador, tiene por meta lograr el cumplimiento del 90% de la finalización de los trámites en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo establecido, en tal sentido se videncia que en el segundo trimestre solo logró 40% del propósito y en el tercero el 57% lo cual representa un rezago importante frente a lo esperado, en tal sentido el proceso debe implementar acciones urgentes en caminadas a subsanar este hecho.

Para el cuarto trimestre, el indicador, obtuvo una ejecución Deficiente, no se logró con lo establecido en la meta., la gestión de este no depende directamente del proceso, los usuarios son los que deben finalizar los tramites en el aplicativo.

GDOC-IND-002 ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN

Tabla 59. Atención de consultas del archivo central y de gestión

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ del tiempo empleado en la atención de consultas documentales del archivo central | Total, de consultas documentales del archivo central realizadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 1058 | 771 | 1,37 | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la atención a 771 consultas en un tiempo promedio de 1,37 días. Con respecto a la meta establecida, se evidencia que la atención de las consultas documentales del archivo central y el de Gestión a cargo del proceso de Gestión Documental se ha realizado oportunamente, lo cual muestra la gestión del proceso frente a los requerimientos documentales de la Entidad y los entes externos. |
| 2do Trimestre | 1047 | 442 | 2 | Durante el segundo trimestre vigencia 2020 se realizó la atención a 442 consultas en un tiempo promedio de 2 días. Se observa que para el periodo de reporte el tiempo de atención de las consultas aumento en cuanto al reporte del mes anterior, sin embargo se ha cumplido con el tiempo establecido en el indicador a pesar de la contingencia presentada durante este periodo. |
| 3er Trimestre | 293 | 250 | 1 | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 se realizó la atención a 250 consultas realizadas por el correo de préstamos en un tiempo promedio de 1 día de respuesta, aunque debido a la contingencia los préstamos se están realizando de forma virtual compartiendo el archivo por un tiempo establecido, durante este periodo se reiniciaron las actividades presenciales del proceso para atender las solicitudes de los expedientes que no se encontraban digitalizados. Durante este periodo se atendieron 16 consultas a entes de control, 140 consultas del Archivo Central, 90 consultas del Archivo de Gestión y 20 Consultas del Fondo de la SOP |
| 4to Trimestre | 123 | 292 | 0,4 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se realizó la atención a 292 consultas solicitadas por el correo de préstamos en un tiempo promedio de 0,5 día de respuesta, debido a la contingencia los préstamos se están realizando de forma virtual compartiendo el archivo por un tiempo establecido y retirando posteriormente el permiso al acceso de la información. Durante este periodo se atendieron 1 consulta a entes de control, 148 consultas del Archivo Central y 144 consultas del Archivo de Gestión. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Durante el segundo trimestre, este indicador del proceso de Gestión Documental desmejoró su rendimiento pasando de 1,37 días en promedio de atención a los requerimientos del archivo central a 2,4 días, aunque la línea de comparación sigue siendo un máximo de 2 días de atención que solo se cumplió el primer trimestre del año.

Para el tercer trimestre, el indicador se ubicó en rango apropiado de gestión mejorando la gestión del mismo frete a lo ocurrido en la medición anterior.

Para el cuarto trimestre, el indicador se encuentra en un rango Apropiado, manteniendo la gestión frente al trimestre anterior.

GDOC-IND-003 CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO

Tabla 60. Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados anulados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | N/A | N/A | N/A |  |
| 2do Trimestre | 1 | 638 | 0,2% | En el periodo comprendido entre el 15 de junio al 30 de junio se generó la anulación de un (1) radicado correspondiente al mismo periodo de radicación, sin embargo durante el mismo periodo se anularon 79 radicados correspondientes a periodos anteriores, de los cuales haciendo un análisis, en su mayoría son radicados de informes de pago de contratistas, debido a que los informes de actividades generados por los usuarios pasaban a esta condición por desconocimiento en el trámite correspondiente, por tal razón en la capacitación brindada durante el mes de junio a todas las dependencias se les informó que se debe dar un alcance a los informes cuando se generen correcciones con el fin de no anular esta documentación y así establecer la acción de mejora para el cumplimiento del indicador. |
| 3er Trimestre | 100 | 7873 | 1,3% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 30 de septiembre de 2020 se realizó la anulación de 100 radicados generados durante este mismo periodo de tiempo. Aun cuando se ha enfatizado bastante en el proceso que se debe realizar cuando surge algún error en los informes radicados por los contratistas, se evidencia que se sigue presentando un alto volumen de anulados correspondientes a Informes de pago. |
| 4to Trimestre | 43 | 5911 | 0.73% | Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 30 de diciembre de 2020 se realizó la anulación de 43 radicados generados durante este mismo periodo. Se nota un gran aumento del porcentaje del cumplimiento del indicador llegando al nivel mejorable, debido a que se ha estado realizando bastante acompañamiento con los usuarios en cuanto a los alcances de los radicados que se deban modificar con el propósito de anular lo menos posible los radicados. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

En el segundo trimestre, el proceso cumplió adecuadamente con la meta establecida la cual consiste en tener un porcentaje de desviación menor al 1% entre los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo.

En tercer trimestre le proceso ubico la gestión de este indicador en rango mejorable toda vez que no logro tener un porcentaje de desviación menor al 1% entre los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo.

En el cuarto trimestre, el indicador cumplió con la meta propuesta, consistente en tener un porcentaje de desviación menor al 1% entre los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo. Se encuentra en un rango de gestión Apropiado.

GDOC-IND-004 EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

Tabla 61. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de Transferencias Realizadas | No de Transferencias Programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | N/A | N/A | N/A |  |
| 2do Trimestre | 2 | 17 | 12% | Durante el periodo correspondiente se realizaron dos (2) transferencias primarias, la de la Dirección General y la del proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica. Debido a la contingencia presentada en ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID 19 y dado que no se ha podido realizar el trabajo en campo correspondiente a la organización de los expedientes para las transferencias programadas, no se ha podido cumplir con el cronograma como se tenía establecido. |
| 3er Trimestre | 2 | 17 | 12% | Durante el periodo correspondiente se realizaron dos (2) transferencias primarias, la de la Oficina Asesora de Planeación y la de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial. Debido a la contingencia presentada en ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID 19, razón por la cual las dependencias no han podido realizar el trabajo en campo correspondiente a la organización de los expedientes para las transferencias programadas, no se ha podido cumplir con el cronograma como se tenía establecido. |
| 4tor Trimestre | 2 | 17 | 12% | Durante el periodo correspondiente se realizaron dos (2) transferencias primarias de acuerdo con el cronograma establecido que fueron las de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención STPI realizada el 23 de noviembre y la de la Oficina Asesora Jurídica OAJ realizada el 11 de diciembre. Debido a la contingencia presentada en ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID 19, las dependencias no han podido realizar el trabajo en campo correspondiente a la organización de los expedientes para las transferencias programadas, por lo tanto no se pudo completar la ejecución del cronograma al 100% como se tenía previsto para la vigencia 2020. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Tanto en el primer trimestre de medición como en el segundo el indicador presenta un retraso importante en su ejecución ubicándose en un rango de gestión deficiente, lo anterior es debido a la contingencia presentada en ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID 19, razón por la cual las dependencias no han podido realizar el trabajo en campo correspondiente a la organización de los expedientes para las transferencias programadas, no se ha podido cumplir con el cronograma como se tenía establecido.

Para el cuarto trimestre, el indicador se encuentra en un rango de gestión Deficiente. no se dio cumplimiento a la meta, toda vez que las dependencias no pudieron realizar la organización de los expedientes en campo.

## Gestión Jurídica

GJUR-IND-001 SENTENCIAS FALLADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Tabla 62. Sentencias falladas a favor de la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de sentencias decididas a favor de la entidad en el periodo | Número total de sentencias proferidas en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 3 | 3 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 360,5 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 2do Trimestre | 3 | 3 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 16,2 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 3er Trimestre | 6 | 6 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 57, millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 4to Trimestre | 18 | 18 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 74,5 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El resultado del indicador, cumplió con la meta establecida ubicándolo en el rango de gestión Apropiado.

En el cuarto trimestre, el indicador se encuentra en una ejecución Apropiado.

GJUR-IND-002 PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN.

Tabla 63.   Prejudiciales Estudiadas en el Comité de Conciliación

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de conciliaciones prejudiciales estudiadas en el Comité de Conciliación | Número de solicitudes de conciliación prejudicial remitidas para estudio al Comité de Conciliación. | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre I | 11 | 11 | 100% | De las 11 solicitudes remitidas a estudio por el Comité de Conciliación se estudiaron 11 tomando la decisión de NO conciliar. |
| Semestre II | 6 | 6 | 100% | De las 6 solicitudes remitidas a estudio por el Comité de Conciliación se estudiaron 6 tomando la decisión de NO conciliar. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

Para el segundo semestre, el indicador se encuentra en un rango de gestión Apropiado

## Control Disciplinario Interno

CODI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES:

Tabla 64. Cumplimiento de los términos procesales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN | PERIODO DE MEDICIÓN |
| 1er Trimestre | 69 | 69 | 100% | Para el primer trimestre el número de expedientes tramitados fueron 69 todos estos dentro de los términos legales alcanza una ejecución del 100%. |
| 2do Trimestre | 33 | 33 | 100% | En este lapso, los términos procesales se encuentran suspendidos (Resolución No.094-20) desde el 01-04-2020. Todos los procesos que se están adelantando están en términos de ley. |
| 3er Trimestre | 51 | 51 | 100% | Se reanudaron los términos y el total de expedientes se encuentran dentro de los términos legales. A cada expediente se le aumentó 5 meses de vigencia |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV

El proceso presenta conformidad en la ejecución de las actividades relacionadas con el indicador, en tal sentido se hace necesario revisar la necesidad de conservar el indicador toda vez que no se evidencian desviaciones.

## Control, Evaluación y Mejora de la Gestión

CEM-IND-001 EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Tabla 65. Ejecución del Plan Anual de Auditorias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Actividades ejecutadas | Actividades Programadas | % Ejecución |
| 1er Trimestre | 28 | 34 | 81,87% |
| 2do Trimestre | 33 | 36 | 91,57% |
| 3er Trimestre | 34 | 39 | 87,31% |
| 4to Trimestre | 47 | 50 | 94,22% |
| TOTAL | 142 | 159 | 89% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2020 – UAERMV.

Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 1er Trimestre 2020, en los siguientes términos:

Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 57,14%

Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100%

Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 72.72%

Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 80%

Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100%

Se anexa hoja (enero-marzo) que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol.

El Plan Anual de Auditorías - PAA versión 1 del 31 de enero de 2020, se modificó en dos (2) veces, los cuales fueron aprobados en los Comités de Coordinación de Control Interno - CICCI, sesionados el 30 abril y 30 de junio de 2020; las modificaciones se reflejan en las presentaciones en PowerPoint proyectadas en los comités. Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 2do Trimestre 2020, en los siguientes términos: Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 82,86%Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100%Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 83.33%Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 91,67%Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100%Se anexa hoja (abril-junio) que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol .Finalmente, las actividades del rol de liderazgo estratégico (4) y enfoque hacia la prevención (1) pendientes por  culminar o falta de reporte correspondientes al primer trimestre de 2020, fueron incorporadas en el reporte del segundo trimestre de la vigencia; Así mismo, en el rol de evaluación y seguimiento, las cuatro (4) auditorías en ejecución, se reporta el avance obtenido entre abril y junio de 2020.

"El Plan Anual de Auditorías - PAA versión 1 del 31 de enero de 2020, se modificó en dos (2) veces, los cuales fueron aprobados en los Comités de Coordinación de Control Interno - CICCI, sesionados el 30 abril y 30 de junio de 2020; las modificaciones se reflejan en las presentaciones en PowerPoint proyectadas en los comités.

Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 3er trimestre 2020, en los siguientes términos:

Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 72,67%

Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100%

Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 66.67%

Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 88,89%

Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100%

Se anexa hoja (julio-septiembre) que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol.

Por otra parte, las actividades de los roles liderazgo estratégico (3) y enfoque hacia la prevención (1) pendientes por culminar o falta de reporte correspondientes al segundo trimestre de 2020, fueron incorporadas en el reporte del tercer trimestre de la vigencia; Así mismo, en el rol de evaluación y seguimiento, las tres (3) auditorías en ejecución al corte del primer y segundo trimestre de 2020, se reporta el avance obtenido entre julio y septiembre de 2020.

Finalmente, se ajustó el número de actividades programadas para el tercer trimestre, dado que las actividades asociadas con el rol de evaluación y seguimiento (auditorias) se habían duplicado, dado que, para una auditoria, se cuentan con dos meses para efectuarla y no un mes."

El Plan Anual de Auditorías - PAA versión 1 del 31 de enero de 2020, se modificó en dos (2) veces, los cuales fueron aprobados en los Comités de Coordinación de Control Interno - CICCI, sesionados el 30 abril y 30 de junio de 2020; las modificaciones se reflejan en las presentaciones en PowerPoint proyectadas en los comités.

Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 4to trimestre 2020, en los siguientes términos:

Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 88,89%

Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100%

Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 93,33%

Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 88,89%

Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100%

Se anexan las hojas "octubre-diciembre" y "Detalle oct - dic" que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol.

Por otra parte, las actividades de los roles liderazgo estratégico (2) y enfoque hacia la prevención (1) pendientes por culminar o falta de reporte correspondientes al tercer trimestre de 2020, fueron incorporadas en el reporte del cuarto trimestre de la vigencia; Así mismo, en el rol de evaluación y seguimiento, las nueve (9) auditorías en ejecución al corte del primer, segundo y tercer trimestre de 2020, se reporta el avance obtenido entre octubre y diciembre de 2020.

Finalmente, las auditorías de seguimiento sin iniciar en el 2020 (Gestión Documental y Gestión Contractual 2020), se reprogramarán para la vigencia 2021; así mismo la actividades en ejecución del rol liderazgo estratégico relacionada con el acta del Comité CICCI, se culminarán en enero de 2021; y, la actividad en ejecución del rol enfoque hacía la prevención asociada con la implementación  del seguimiento a planes de mejoramiento continuará en la vigencia 2021, dado que la terminación depende de otras áreas inmersas en la implementación.

El proceso, no logro alcanzar la meta establecida para el periodo, ubicándose en rango mejorable, en tal sentido se sugiere realizar un ejercicio que permita identificar los factores que no permiten el logro de la meta; es importante tener en cuenta que la ejecución de los planes de mejoramiento es responsabilidad de cada uno de los procesos, por lo tanto, lo que se evidencia es un rezago institucional en el logro de la meta.

CEM-IND-002 CONTROLES DE MAPAS DE RIESGOS EVALUADOS

Tabla 66. controles de mapas de riesgos evaluados

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Controles evaluados de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción | Total Controles de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción | % Ejecución |
| 1er Semestre | 100 | 100 | 100% |
| 2do Semestre | 97 | 97 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do. semestre de 2020 – UAERMV

Se evaluaron 100 controles que corresponden al 100% de los controles identificados en Altos, Extremos y de Corrupción, en los 17 procesos de la entidad; La OCI realizo la evaluación en base a la información recibida de la OAP en el Monitoreo de Riesgos, con las cuales se evaluaron 3 aspectos: 1. Riesgos significativos; 2. Diseño de control; y 3. Ejecución del control. Se realizó la evaluación de los 100 controles, no obstante, 72 son adecuados y los 28 restantes no fue posible verificar la aplicación por falta de evidencia.

La OCI realizó la evaluación con fundamento en la información recibida de la OAP el 09 de noviembre de 2020 y su monitoreo de riesgos con corte agosto de 2020; se evaluaron 4 aspectos: 1. Riesgos significativos; 2. Diseño de control; 3. Ejecución del control y 4 Solidez de los controles.

Se evaluaron 97 controles identificados en los mapas de riesgos, de 17 procesos de la entidad, con nivel de exposición altos, extremos y todos los de corrupción.

De los 97 controles evaluados: 50 sirven y se aplican como están diseñados; 27 se aplican parcialmente y 20 no se aplican o no sirven; así mismo, se identificó que algunos de los procesos no adoptaron las recomendaciones OCI dadas en la anterior evaluación.

Estos resultados fueron socializados en la reunión de enlaces del 22 de diciembre de 2020 y los resultados detallados por proceso remitidos por correo electrónico el 31 de diciembre de 2020 a todos los directivos.

El indicador se ubica en rango de gestión apropiado toda vez que cumplió con lo establecido en la meta.

CEM-IND-003 EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 67. Ejecución de acciones correctivas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PROCESO | (# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos vigentes en el cuatrimestre | # Acciones Correctivas Programadas para cumplir en el cuatrimestre | Acciones Correctivas Programadas | % Ejecución |
| Cuatrimestre 1 (corte 30 abril) | DESI | 3 | 3 | 3 | 100% |
|  | PIV | 6 | 6 | 6 | 100% |
|  | IMVI | 6 | 6 | 6 | 100% |
|  | GREF | 0 | 3 | 3 | 0% |
|  | GTHU | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | GDOC | 0 | 7 | 7 | 0% |
|  | TOTALES | 17 | 27 | 27 | 63% |
| Cuatrimestre 2 (corte 31 agosto) | DESI | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | APIC | 6 | 6 | 6 | 100% |
|  | PIV | 3 | 3 | 3 | 100% |
|  | IMVI | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | GCON | 3 | 5 | 5 | 60% |
|  | GTHU | 2 | 3 | 3 | 67% |
|  | GDOC | 2 | 4 | 4 | 50% |
|  | TOTALES | 19 | 24 | 24 | 79% |
| Cuatrimestre 3 (corte 31 diciembre) | APIC | 18 | 21 | 21 | 86% |
|  | PIV | 3 | 3 | 3 | 100% |
|  | IMVI | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | GSIT | 9 | 10 | 10 | 90% |
|  | GFIN | 5 | 11 | 11 | 45% |
|  | GTHU | 25 | 27 | 27 | 93% |
|  | GAM | 20 | 20 | 20 | 100% |
|  | GDOC | 4 | 6 | 6 | 67% |
|  | GJUR | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | TOTALES | 86 | 100 | 100 | 86% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 3er CUATRIMESTRE019.

- ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 27 acciones en 6 procesos (DESI, PIV, IMVI, GREF, GTHU, GDOC).

  - ACCIONES PROGRAMADAS Y CERRADAS EN OCI: se cerraron 17 acciones (63%) en los 4 procesos: DESI, PIV, IMVI, GTHU; los 2 procesos restantes obtuvieron 0% de ejecución (GREF y GDOC), no lograron el cierre en OCI con corte a abril 2020.

  - ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 10 (GREF: 3 y GDOC: 7).

- ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON SEGUIMIENTO EN OCI QUE NO APORTAN AL INDICADOR.  Al 31/12/2019 se registraban 25 acciones vencidas distribuidas en 9 procesos, así: FIN: 2; SIT: 4; THU: 5; ABI: 6; ACI: 1; GDO: 2; JUR: 2; PESV: 2; DESI: 1

- ACCIONES VENCIDAS CERRADAS EN PERIODO: se cerraron 4 acciones (16%) en los siguientes procesos: SIT: 1; DESI: 1 y THU: 2.

- TOTAL, DE ACCIONES VENCIDAS AL 30 DE ABRIL: 10 + 21 = 31

Al 30 de abril de 2020 se tienen 31 acciones vencidas distribuidas en 8 procesos, así:

GSIT: 3; GTHU: 3; GFIN: 2; GDO: 9; JUR: 2; APIC: 1; GREF: 9; PESV: 2.

NOTA: Las siglas a que se hace referencia identifican los procesos a los cuales se les realizó la auditoría interna en su momento.

Para el primer cuatrimestre, el indicador logro un resultado del 63% ubicándose en rango deficiente, por tanto, el proceso deberá adelantar acciones encaminas a subsanar el rezago presentado en la ejecución de las actividades relacionadas con el objetivo del indicador.

- ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 24 acciones en 7 procesos (DESI, APIC, PIV, IMVI, GCON, GTHU, GDOC).

  - ACCIONES PROGRAMADAS Y CERRADAS EN OCI: se cerraron 19 acciones (79%) en los 5 procesos:  DESI, APIC. PIV, IMVI; se obtuvo 100%, en los 3 procesos restantes obtuvo GTHU (67%), GDOC (50%) y GCON (60%) de ejecución, no lograron el cierre total en OCI con corte a agosto 2020.

  - ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 5 (GCON:2; GTHU:1 y GDOC: 2).

- ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 30 DE ABRIL DE 2020 CON SEGUIMIENTO EN OCI QUE NO APORTAN AL INDICADOR.  Al 30/04/2020 se registraban 31 acciones vencidas distribuidas en 8 procesos, así: GSIT:3; GTHU:3; GFIN:2; GDO:9; JUR:2; APIC:1; GREF:9; PESV:2.

- ACCIONES VENCIDAS CERRADAS EN PERIODO: se cerraron 11 acciones (35%) en los siguientes procesos:  SIT: 1; ABI: 1 ; THU: 2; GDOC:6 y GJUR:1.

- TOTAL, DE ACCIONES VENCIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2020: 5 + 20 = 25

Al 31 de agosto de 2020 se tienen 25 acciones vencidas distribuidas en 9 procesos, así: GSIT:2; GTHU:2; GFIN:2; GDOC:5; JUR:1; ACI:1; GREF:8; PESV:2; GCON:2

NOTA: Las siglas a que se hace referencia identifican los procesos a los cuales se les realizó la auditoria interna en su momento.

Para el segundo cuatrimestre, el indicador logro un resultado del 79% ubicándose en rango deficiente.

Para el tercer cuatrimestre, el indicador logro un resultado del 86% ubicándose en rango deficiente, por tanto, el proceso deberá adelantar acciones encaminas a subsanar el rezago presentado en la ejecución de las actividades relacionadas con el objetivo del indicador.

CEM-IND-004 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI

Tabla 68. Ejecución del plan anual de fomento del autocontrol y prevención por la OCI

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Actividades ejecutadas | Actividades Programadas | RESULTADO |
| Semestre 1 | 0 | 0 | 0% |
| Semestre 2 | 52 | 52 | 100% |
| TOTAL | 52 | 52 | 100% |

Fuente. Oficina Asesora de Planeación – UAERMV –2do Semestre TRE019

El indicador se ubica en rango de gestión apropiado toda vez que cumplió con lo establecido en la meta para el segundo semestre de la vigencia 2020.

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

CLARA INES SALCEDO ROJAS

Profesional Especializada

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18