## Slide 2
Introducción
En este informe se muestra el estado de los indicadores y los planes de acción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el primer trimestre de 2020.
La batería de indicadores de la UAERMV consta de 61 indicadores de los cuales se reportan 51 para el primer trimestre de 2020 dado que estos tienen periodicidad de reporte trimestral.
Objetivo de la evaluación
Determinar los avances en el desarrollo de la gestión a de los resultados presentado mediante los indicadores y la relación el entre lo programado y lo ejecutado en los planes de acción.
A partir de lo anterior se debe establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento de las metas establecidas, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

## Slide 3
Metodología
El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores y los planes de acción que se reportan trimestralmente por parte de los procesos que desarrollan las actividades que se adelantan en la Entidad, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o resultado acumulado correspondiente con respecto al total de la programación para vigencia establecida por los responsables.
Fuente de Información de Datos
La información base para el presente documento, se obtuvo de los reportes realizados por cada uno de los procesos encargadas, en las hojas de vida de los indicadores de gestión y por lo reportado en la herramienta para formulación , reporte y seguimiento de los planes de acción.
En este informe se presenta:
1. Resultados Objetivos institucionales 2020
2. Resultados Plan de acción 2020
3. Indicadores de gestión 2020
4. Resultado Indicadores de gestión 1er trimestre 2020
5. Reporte de Indicadores y Plan de Acción 1 Trimestre

## Slide 4
Plan de acción
Conjunto de actividades ponderadas enmarcadas en productos que buscan el cumplimiento de las estrategias establecidas por cada proceso.
Fuente de Información de Datos
Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.
Los indicadores se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:
Indicadores institucionales
Indicadores Estratégicos
Indicadores de Gestión

## Slide 5
 | Apropiado
 | Mejorable
 | Deficiente
Evaluación
Para facilitar la compresión del estado de avance o ejecución de los Indicadores de gestión y de los Planes de Acción se utilizará como herramienta el siguiente semáforo:
*Nota. La aplicación de esta señalización se hace a criterio de la Oficina Asesora de Planeación; considerando el color Verde como apropiado cuando el resultado del indicador o del plan de acción es igual o superior la meta establecida, el color Amarillo como mejorable cuando se presenta un leve rezago en el alcance de la meta y el Rojo como deficiente cunado la diferencia entre el resultado registrado y lo programado o establecido como meta sugiere generar una alerta de incumplimiento.
* Nota. Como documento complementario se presenta el consolidado de hojas de vida de los indiciadores presentados por los procesos en archivo de Excel.

## Slide 6
OBJETIVOS INSTITUCIONALES | Ponderación | TRIMESTRE 1 | 
 |  | Programado | Ejecutado
Liderar la política pública de la conservación de la infraestructura vial local de Bogotá D.C. | 10% | 2,33% | 2,33%
Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C. | 60% | 12,81% | 17,09%
Optimizar la infraestructura técnica, tecnológica y organizacional de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. | 10% | 4,00% | 3,00%
Mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de transparencia y eficiencia de los procesos para la toma de decisiones y la mejora continua en pro de la satisfacción del ciudadano y grupos de valor. | 10% | 2,17% | 2,40%
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el fortalecimiento del talento humano a través de la gestión del conocimiento, su apropiación y aprovechamiento y la mejora del clima laboral, como motores de la generación de resultados de la entidad. | 10% | 0,00% | 0,00%
TOTAL | 100% | 21,31% | 24,83%
Resultados Objetivos institucionales 2020

## Slide 7
PROCESO | TRIMESTRE 1 | 
 | Programado | Ejecutado
GTHU. Gestión del Talento Humano | 56,00% | 56,00%
GCON. Gestión contractual | 10,00% | 50,00%
PIV. Planeación de la Intervención Vial | 46,56% | 46,56%
IMVI. Intervención de la Malla Vial | 45,86% | 45,86%
CODI. Control Disciplinario Interno | 42,00% | 42,00%
GAM. Gestión Ambiental | 38,50% | 38,50%
EGTI. Estrategia y Gobierno de TI | 30,00% | 30,00%
GLAB. Gestión de Laboratorio | 5,00% | 30,00%
GSIT. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 50,00% | 30,00%
CEM. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 28,00% | 28,00%
APIC. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 19,80% | 24,80%
GDO. Gestión Documental | 20,00% | 20,00%
DESI. Direccionamiento Estratégico e Innovación | 16,25% | 18,75%
GEFI. Gestión Financiera | 17,00% | 17,00%
GREF. Gestión de Recursos físicos | 9,00% | 9,00%
JUR. Gestión Jurídica | 0,00% | 0,00%
PPMQ. Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 0,00% | 0,00%
TOTAL | 25,53% | 28,62%
Resultados Plan de acción 2020

## Slide 8
PROCESO | N° Indicadores 2020 | N° Indicadores 1er trim
1. Direccionamiento estratégico e innovación | 1 | 1
2. Atención a partes interesadas y comunicaciones | 8 | 7
3. Estrategia y gobierno de TI | 2 | 2
4. Planeación de la intervención | 7 | 7
5. Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos | 6 | 6
6. Intervención de la malla vial | 3 | 3
7. Gestión de servicios e infraestructura tecnológica | 1 | 1
8. Gestión de recursos físicos | 1 | 1
9. Gestión contractual | 2 | 2
10. Gestión financiera | 4 | 4
11. Gestión de laboratorio | 5 | 4
12. Gestión de talento humano | 9 | 6
13. Gestión ambiental | 4 | 2
14. Gestión documental | 2 | 2
15. Gestión jurídica | 2 | 1
16. Control, evaluación y mejora de la gestión | 3 | 1
17. Control disciplinario interno | 1 | 1
TOTAL | 61 | 51
Indicadores de gestión 2020

## Slide 9
Notas
Resultados Indicadores
INDICADORES INSTITUCIONALES |  |  |  |  |  | 
CÓD. | INDICADOR | META | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % 1er Trimestre | % Acumulado
IMVI-IND-001 | Cumplimiento de metas de intervención de vías | 100% | 61,60 Kmc | 83,09 Kmc | 74% | 20,53%
GEFI-IND-002 | Ejecución Presupuestal | 90% | 16.980 | 182.639 | 9,30% | 9,30%
INDICADORES ESTRATÉGICOS |  |  |  |  |  | 
CÓD. | INDICADOR | META | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % 1er Trimestre | % Acumulado
PIV-IND-002 | Seguimiento a intervenciones ejecutadas | 100% | 372 | 370 | 101% | 13%
PPMQ-IND-001 | Porcentaje de cumplimiento de entregas de producción y materias primas programados | 90% | 12.338 m³ | 12.444 m³ | 99% | 99%
PPMQ-IND-002 | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción de mezcla asfáltica en caliente | 100% | 337 | 524 | 64,3% | 64,3%
PPMQ-IND-003 | Disponibilidad de los vehículos | 80% | 103 | 117 | 88% | 88%
GEFI-IND-004 | Ejecución presupuestal pasivos exigibles | 55% | 131 | 7.330 | 1,80% | 1,80%

## Slide 10
Resultados Indicadores de Gestión
INDICADORES DE PROCESO CON ALERTA |  |  |  |  |  | 
CÓD. | INDICADOR | Meta | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % 1er Trimestre | % Acumulado
APIC-IND-001 | Porcentaje de respuestas a PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales | 0% | 39 | 82 | 48% | 48%
APIC-IND-001 | porcentaje de respuestas a PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales | 0% | 94 | 502 | 19% | 19%
APIC-IND-002 | atención a partes interesadas y comunicaciones | 75% | 8 | 22 | 36% | 36%
PPMQ-IND-002 | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción de mezcla asfáltica en caliente | 100% | 337 | 524 | 64,3% | 64,3%
GCON-IND-001 | Cumplimiento de plazos para la liquidación de contratos por mutuo acuerdo | 90% | 1 | 22 | 5% | 22%
GEFI-IND-003 | Ejecución Del Pac (Plan Anualizado De Caja) |  | $ 19.460 | $ 27.520 | 70,71% | 70.01%
GEFI-IND-004 | Ejecución presupuestal pasivos exigibles | 55% | 131 | 7.330 | 1,80% | 1,8%
GTHU-IND-003 | Cumplimiento del plan institucional de formación y capacitación - PIFC. | 100% | 2 | 4 | 50% | 59%

## Slide 11
Reporte de Indicadores y Plan de Acción
por Procesos
1er Trimestre

## Slide 12
Procesos Estratégicos

## Slide 13
Direccionamiento Estratégico e Innovación
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 16,25% | 18,75% | 
Indicadores de gestión
Evaluación Cualitativa
DESI-IND-001. Teniendo en cuenta los productos concertados con la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para el primer trimestre se tenían 12 productos por reportar, de los cuales se realizaron 12.
Como anexo se encuentran los productos concertados con la Jefe OAP el día 08 de abril del 2020,
Observación.
La ejecución del plan de acción presenta correspondencia entre la programación y la ejecución
Al realizar la revisión del documento anexo del indicador “DESI-IND-001” se observa que la forma en que está formuladas las fechas de reporte de los productos se pueden prestar para confusiones.
Dado lo anterior se sugiere revisar el documento y realizar las modificaciones correspondientes.

## Slide 14
ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 19,80% | 24,80% | 
Evaluación Cualitativa
La ejecución del plan de acción presenta correspondencia entre la programación y la ejecución
De las 82 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días, 39 peticiones, es decir el 48% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos
De las 502 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, 94 peticiones, es decir el 19% no evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos; durante el periodo no se presentaron peticiones a 30 días
Observación: Dado lo anterior se sugiere adelantar actividades que permitan identificar los aspectos que impiden atender la totalidad de las solicitudes de manera oportuna.
Chart: APIC-IND-001
| PORCENTAJE DE RESPUESTAS A PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES RESPONDIDAS FUERA DE TÉRMINOS LEGALES | PORCENTAJE DE RESPUESTAS A PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES RESPONDIDAS FUERA DE TÉRMINOS LEGALES | PORCENTAJE DE RESPUESTAS A PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES RESPONDIDAS FUERA DE TÉRMINOS LEGALES
N. de peticiones con respuesta fuera de términos | 0 | 94 | 39
No. de peticiones en el periodo | 0 | 502 | 82
Resultado | 0 | 0.18725 | 0.47561
Indicadores de gestión

## Slide 15
Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones
Chart: 
| ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS Y COMUNICACIONES
Σ de las respuestas con calificación "Bueno" y "Excelente" | 8
Total de respuestas ciudadanas | 22
Resultados | 0.36364
Evaluación Cualitativa
APIC-IND-002. De las 22 encuestas aplicadas en el periodo, el 36% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente.
Observaciones. El indicador mide el nivel de satisfacción de las partes interesada, en tal sentido se sugiere cambiar el nombre del indicador orientándolo a la satisfacción al ciudadano y demás partes interesadas.
El resultado denota una baja satisfacción de las partes interesadas, por lo tanto, resulta imperativo implementar acciones o estrategias que permitan elevar el nivel de satisfacción de las partes interesadas.
Se sugiere llevara a cabo un ejercicio que permita identificar los aspectos que impactan o afectan la medición.
Notes: El plan cuenta con 285 actividades para la vigencia 2019 de los cuales 185 actividades se cumplieron al 100%, 85 actividades presentan un porcentaje de avance considerable y 15 no registran porcentaje de avance.

## Slide 16
Chart: 
| Cubrimiento del Plan de acción de responsabilidad social para la vigencia 2020.
No. personas asistentes | 13
No. personas registradas en listados de convocatoria | 13
Resultado | 1
Chart: 
| Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social para la vigencia 2020.
No actividades ejecutadas | 8
No actividades programadas | 8
Resultado | 1
Evaluación Cualitativa
APIC-IND-003. Se realizó el total da las actividades involucrados en plan de acción de responsabilidad social.
APIC-IND-005. Para el trimestre se hace referencia a dos espacios: El primero involucra una terna de colaboradores para realización publireportaje con énfasis en inclusión. Para el segundo espacio, se involucra a los colaboradores que se convocaron a participar de las mesas de construcción de la política en DDHH de la entidad.
APIC-IND-006. no presenta resultados por cuanto para el trimestre1 no se tiene programadas actividades que requieran aplicación de talleres.
Observación. Es necesario revisar el reporte de la información para el indicador “APIC-IND-005”, toda vez que parece no haber concordancia entre el reporte, la meta del indicador y el sentido del mismo.
Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones

## Slide 17
Estrategia de Gobierno De Tecnologías de la Información
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 30,00% | 30,00% | 
Evaluación Cualitativa
EGTI-IND-001. El indicador tiene por meta el cumplimiento del 80% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, en tal sentido EL Proceso solo logró el cumplimiento del 75% de lo programado. Se sugiere reprogramar las actividades faltantes pera el segundo trimestre de la vigencia.
EGTI-IND-002. El indicador cumplió con la meta establecida en la Hoja de Vida del mismo.
Chart: 
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Ejecutado | 3 | 15
Programado | 3 | 20
Resultado | 1 | 0.75
Indicadores de gestión
Observación
La ejecución del plan de acción presenta correspondencia entre la programación y la ejecución
El indicador EGTI-IND-001 tiene por meta cumplir con el 80% de las actividades propuestas en el PETI, en tal sentido se evidencia que solo se cumplió el 75% de los establecido en plan estratégico, por tanto , se deberá identificar los aspectos que conllevaron al incumplimiento de la meta y reprogramar en la medida de lo posible las actividades que no se cumplieron.

## Slide 18
Procesos Misionales

## Slide 19
Planificación de la Intervención
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 46,56% | 46,56% | 
Chart: 
| INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD
Total de kms/carril de impacto priorizados | 77.94
Meta programada anual para priorización | 75
Resultado | 1.0392
Evaluación Cualitativa
PIV-IND-001. Se priorizaron 236 PK en 232 CIV Correspondientes a 39,85 Kilómetros Carril, Adicionalmente la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento 003 y de los segmentos de seguimiento 38,09 Kilómetros carril, para un total de 77,94 Kilómetros carril.
PIV-IND-002. Las visitas de seguimiento se programan y se ejecutan teniendo en cuenta la fecha de ejecución de los segmentos. Para este periodo se realizó el 100% de las visitas de seguimiento programadas.
Chart: 
| SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS
Segmentos viales con visita de seguimiento (CC y RH) | 372
Segmentos viales programados para seguimiento | 370
Resultado | 1.0054
Indicadores de gestión

## Slide 20
Chart: 
| NTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL
Total de kms/carril de impacto priorizados | 13.59
Meta programada anual para priorización | 11.57
Resultado | 1.1746
PIV-IND-003. Para la vigencia 2020 se fijó meta para ruralidad de 15 Kilómetros carril, sin embargo, la Gerencia de intervención tuvo un rezago de segmentos sin ejecutar en 2019 de 11,57 Kilómetros-Carril los cuales se dejaron como meta de priorización del 1er trimestre, sin embargo, se priorizaron 2,02 Kilómetros carril adicionales por solicitud de la Subdirección de producción e intervención para la vereda la Requilina, para un total de 13,59 Kilómetros Carril.
PIV-IND-004. Se priorizaron 34 PK en 32 CIV Correspondientes a 4,27 Kilómetros Carril por solicitud del Instituto de Desarrollo Urbano., Cabe resaltar que se tenía un rezago sin ejecutar de 2019 de 1,57 Kilómetros carril.
PIV-IND-005. Se realizó las reuniones de asistencia técnica a localidades que se tenían programadas, con las alcaldías locales, sin embargo, dado que dichas entidades solicitaron reuniones adicionales, la meta se superó aun cuando no se terminaron las reuniones solicitadas debido a la emergencia del país a causa del COVID 19.
Chart: 
| INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS
Total de kms/carril de impacto priorizados | 4.27
Meta programada anual para priorización | 4.27
Resultado | 1
Chart: 
| ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES
Mesas de trabajo ejecutadas | 31
Mesas de trabajo programadas | 40
Resultado | 0.775
Planificación de la Intervención

## Slide 21
PIV-IND-006. Se realizó propuestas de proyecto para realizar el diagnóstico en el 100% de la Malla Vial Local, con el uso de inteligencia artificial o con convenio con pasantes del SENA. La propuesta fue enviada a la Dirección de la UMV mediante correo electrónico.
PIV-IND-007. Se realizó visitas de diagnóstico a 3863 PK en 3795 CIV equivalentes a 449,72 Kilómetros carril.
Chart: 
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
% Avance en el proyecto de investigación | 0.25
%Proyecto programado | 0.25
Resultado | 1
Chart: 
| DIAGNÓSTICOS REALIZADOS
Número de calzadas diagnosticadas | 3863
Calzadas programadas en la Vigencia | 3250
Resultado | 1.1886
Observaciones.
En términos generales el proceso alcanzó las metas establecidas tanto para sus indicadores como para su Plan de Acción.
Al igual que en vigencias anteriores se sobrejecutan las metas establecidas para los indicadores, se sugiere revisar la línea base que se utilizan como insumo para establecer las metas.
El sentido de los indicadores PIV-IND-005,006 y 007 es acumulativo, pero esto no queda claro en la fórmula de medición, dado esto se hace indispensable realizar una revisión y modificación de la formula en el caso que sea necesario.
Planificación de la Intervención

## Slide 22
Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipos
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 00,00% | 00,00% | 
Chart: 
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS PROGRAMADOS
Total m³ producidos y Entregados | 12337.5
Total m³ programados o requeridos | 12443.72
Resultados | 0.99146
Evaluación Cualitativa
PPMQ-IND-001. Este indicador corresponde a mezcla asfáltica en caliente, MD10, MD12, MGCR19. se realizaron actividades de mantenimiento a las plantas de producción en el mes de enero y para el mes de febrero se contó con mayor capacidad de producción al igual que en el mes de marzo donde se dio mayor cobertura a los requerimientos de mezcla.
PPMQ-IND-002. Se tomaron un total de 131 muestras de mezcla asfáltica, a las cuales se le verificaron 4 parámetros para efectos de la medición de la calidad, con 524 ensayos (correspondientes a 4 parámetros por muestra) de los cuales cumplen 337 y No conformes 187 parámetros, dando como resultado Deficiente con un valor del 64,3% menor al 70%. se requiere hacer énfasis en el seguimiento a vacíos con aire en producción y priorizar los ajustes a los equipos derivados del mantenimiento realizado.
Chart: 
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
Cumplimiento de cada uno de los parámetros | 337
Número de parámetros evaluados | 524
Resultado | 0.64313
Indicadores de gestión

## Slide 23
Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipos
PPMQ-IND-003. Para el primer trimestre del 2020 se cumplió con la meta establecida del 80% de disponibilidad de la flota de vehículos livianos y vehículos pesados, se intervino en las modalidades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente. Se intensificaran las actividades de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad y confiabilidad
PPMQ-IND-004. Para el primer trimestre del 2020 se cumplió con la meta establecida del 75% de disponibilidad de maquinaria, se intervino en las modalidades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente. Se intensificaran las actividades de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad y confiabilidad
PPMQ-IND-005. Para el primer trimestre del 2020 se cumplió con la meta establecida del 80% de disponibilidad de equipos menores, se intervino en las modalidades de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo emergente. Se intensificaran las actividades de mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad y confiabilidad
Chart: 
| DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA
# de unidades maquinaria disponible | 62
# Total de unidades maquinaria existentes | 69
Resultado | 0.89855
Chart: 
| DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
# de unidades equipos disponibles | 63.43
# Total de unidades equipos existentes | 67
Resultados | 0.94672
Chart: 
| DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS
# de unidades vehiculos disponibles | 103
numero total de unidades vehiculos existentes | 117
RESULTADO | 0.88034

## Slide 24
PPMQ-IND-006. Teniendo en cuenta la capacidad operativa de las plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente así: 5520m3/mes. Así mismo la programación de la Gerencia de Intervención se determinó la disponibilidad de las plantas; el resultado obtenido corresponde al 75%.
Chart: 
| DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
Total de metros cúbicos capacidad disponibles | 12443.7
Total de metros cúbicos capacidad instalada | 16560
Resultado | 0.75143
Observación
El proceso PPMQ no programó actividades para el primer trimestre de la vigencia 2020 por tal razón presenta un estado de avance del 0% en el estado de avance del Plan de acción.
Se debe modificar el nombre del proceso en las Hojas de Vida de los indicadores por cuanto se encuentra mal redactado.
El indicador PPMQ-IND-002 presentó un cumplimiento de las especificaciones técnicas de 64% incumpliendo la meta establecida (75%), el proceso deberá identificar los aspectos críticos que impiden el alcance de la meta e implementar acciones de mejora.
En términos generales el proceso presenta un adecuado comportamiento en el resto de sus indicadores lo que denota una gestión adecuada del proceso en lo que respecta a las metas planteadas.

## Slide 25
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 45,86% | 45,86% | 
PERIODO DE MEDICIÓN | # Km Carril de Impacto Intervenido | # Km Carril de Impacto Programados | % de Intervención Mensual para el Cumplimiento | % de Intervención Acumulado para el Cumplimiento
Enero | 26,87 | 26,55 | 101% | 8,96%
Febrero | 26,15 | 24,43 | 107% | 17,67%
Marzo | 8,58 | 16,53 | 52% | 20,53%
Meta Misional de la Entidad 300,05
Chart: CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VIAS
| Enero | Febrero | Marzo
# Km carril de impacto intervenido | 26.87 | 26.15 | 8.58
# Km carril de impacto programados | 26.55 | 24.43 | 16.53
% de intervención mensual para el cumplimiento | 1.0121 | 1.0704 | 0.51906
% de intervención acumulado para el cumplimiento | 0.089552 | 0.1767 | 0.2053
IMVI-IND-001. El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 15 de marzo de 2020 , fue de 61,60 Km-carril de los 67,51 programados ( 91% de lo proyectado), que corresponde a un 20,53% de los 300,05 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2020.
Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:
• Km/carril ejecutado PA: 27,29 de 31,50 87% de lo proyectado
• Km/carril ejecutado CC: 11,69 de 12,00 97% de lo proyectado
• Km/carril ejecutado SF: 18,16 de 18,00 101% de lo proyectado
• Km/carril ejecutado RH: 1,06 de 2,05 52% de lo proyectado
• Km/carril ejecutado CL: 3,10 de 3,11 100% de lo proyectado
• Km/carril ejecutado RH R: 0,30 de 0,85 35% de lo proyectado
• Total Km/carril ejecutado: 61,60 de 67,51 91% de lo proyectado
Total Km/carril en ejecución: 8.18
Durante los meses de Enero y Febrero se evidencia un cumplimiento en las metas en cuanto a las intervenciones de PA - CC - SF -CL - RH. En el de Marzo se llegó a un 52% de ejecución, aun con la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional (COVID - 19) y todas las restricciones que esta con lleva para la ejecución de todo tipo de actividades, se dejaron de trabajar siete días hábiles lo que representó también dejar varios segmentos en ejecución
Intervención de la Malla Vial
Indicadores de gestión
Evaluación Cualitativa

## Slide 26
Intervención de la Malla Vial
IMVI-IND-002. En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas" de los cuales: * 816 ciudadanos (84%) se encuentran satisfechos con las intervenciones. *18 ciudadanos(2%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones. *141 ciudadanos (14%) no contestaron a la pregunta. El nivel de satisfacción ciudadano para el primer trimestre del año es del 84% frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad, lo que nos afirma que el nivel de satisfacción se mantiene en el mismo rango; y que las intervenciones en su mayoría tienen buena aceptación dentro de la ciudadanía.
Chart: 
| POBLACIÓN SATISFECHA
# de ciudadanos satisfechos | 816
# Encuestas aplicadas | 975
# Encuestas aplicadas | 0.83692
Chart: 
| NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)
Promedio de calificación | 4.5
maximo valor a obtener (5) | 5
% de nivel de satisfacción | 0.9
IMVI-IND-003. En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción de partes interesadas donde: *La calificación máxima que es 5, equivale al 100%. *Se obtuvo un promedio de calificación de 4,50 el cual equivale al 90%. El nivel promedio de satisfacción de la población encuestada es del 90% puesto que los ciudadanos califican las intervenciones con un puntaje superior a 4, donde el mayor puntaje esperado es 5, lo que refleja un alto porcentaje de ciudadanos que reconocen las intervenciones como buenas y excelentes.

## Slide 27
Intervención de la Malla Vial
Observaciones.
El proceso cumplió con la programación de las actividades programadas en el plan de Acción para el primer trimestre, alcanzando una ejecución del 45,86% del 45,86% programado.
De acuerdo con el resultado de los indicadores de gestión, el proceso de intervención realizó el 91% de las intervenciones programadas para el trimestre, representado de la siguiente manera: se programó la intervención de 67,51 Km carril de impacto se intervinieron 61,60.
Al igual que en la vigencia anterior se evidencia como lo demuestra el cuadro de datos y la gráfica que no hay uniformidad en la ejecución frente a la programación.
Los indicadores relacionados con la población satisfecha y el nivel promedio de satisfacción presentan niveles adecuados en la ejecución de las metas establecidas en la hoja de vida del indicador.

## Slide 28
Procesos de Apoyo

## Slide 29
Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 50,00% | 30,00% | 
Chart: 
| OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS
Incidentes y/o requerimientos atendidos | 934
Incidentes y/o requerimientos reportados | 1206
Resultados | 0.77446
GSIT-IND-001. Durante el primer trimestre del año la mesa de ayuda recibió 1206 tiquetes de los cuales el 77,45% (esto equivale a 934 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio.
Analizando el 22,6% (esto equivale a 272 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en ANS. Se determina que el Pareto de incumplimientos se encuentra de la siguiente manera: Aplicativo Orfeo con 28%*, Equipos de cómputo con 14%*, Correo electrónico 11%* e Impresoras y Scanner 10%. En importante resaltar que cada una de las mesa de ayuda fueron atendidas .
Observaciones
El proceso no logro el nivel de ejecución programado para el primer trimestre de la vigencia, a la fecha del presente informe se encuentran en ejecución las actividades: “Seguimiento y control al soporte y mantenimiento a los servidores y plataforma Cloud de la Entidad” y “Seguimiento y control al soporte y mantenimiento a las redes y comunicaciones de la Entidad” las cuales tenía el día 31 de marzo como fecha límite para terminación; es importante tener en cuenta que esta actividad no fue reprogramada dentro de las fechas establecidas para tal fin.
El indicador GSIT-IND-001. tiene por meta alcanzar como mínimo un 60% de cumplimiento en la atención de los requerimientos e incidencias reportados a través de mesa de ayuda, al observar el resultado del indicador se evidencia que sobrepasó la meta definida, no obstante, surge como recomendación revisar la meta establecida dada la importancia del objetivo del proceso.
Indicadores de gestión
Análisis Cualitativo

## Slide 30
Gestión de Recursos Físicos
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 9,00% | 9,00% | 
Chart: 
| OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE RECURSOS FISICOS.
# Solicitudes de recursos físicos atendidas | 5
# Solicitudes recibidas en el periodo | 265
Resultados | 0.018868
Evaluación Cualitativa
GREF-IND-001. El proceso teniendo en cuenta la situación de contingencia que se vive actualmente en el país y la coyuntura por el período de contratación se presenta un avance de la medición del indicador, el cual será actualizado una vez se normalice la situación. En la medición presentada para los meses de enero y febrero se puede definir que el proceso atendió 265 solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, de las cuales sólo 5 de ellas sobrepasaron el tiempo de atención en dos días, por lo cual se establece que se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición no sobrepasa el 5%.
Observación.
El proceso solo programo el 9% de sus actividades para el primer trimestre de la vigencia, se genera alerta de incumpliendo de las metas del plan como consecuencia de la emergencia económica y social que afecta el quehacer institucional.
El proceso cumplió con la meta establecida en el indicador, de todas formas, es importarte llevar a cabo una evaluación de la pertinencia del indicador con respecto al objetivo del proceso
Indicadores de Gestión

## Slide 31
Gestión Contractual
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 10,00% | 50,00% | 
Chart: 
| CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS POR MUTUO ACUERDO
contratos liquidados en un tiempo menor o igual a cuatro meses | 1
contratos liquidados en el periodo | 22
Resultado | 0.045455
Análisis Cualitativo
GCON-IND-001. El proceso de Gestión Contractual de los 22 contratos liquidados en el trimestre realizó la liquidación de un contrato en un tiempo menor o igual a los cuatro meses, es decir que en el período se alcanzó un 5% en el cumplimiento de los plazos para la liquidación de contratos por mutuo acuerdo, se deben tener en cuenta que existen factores como que la conciliación contable no se pueda realizar en corto tiempo, que el contratista no se acerque a liquidar por mutuo acuerdo, que pasado el tiempo se proyecte el acto administrativo de liquidación unilateral, que se surta el trámite de notificaciones y que el contratista no presente recursos o se debe acudir a una liquidación por vía judicial, que influyen en que no se liquide un contrato en un tiempo menor o igual a cuatro meses.
GCON-IND-002. En el plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre del año se programaron 17 procesos contractuales, los cuales se iniciaron en el mismo período de tiempo, es decir fueron publicados en la plataforma SECOP en su totalidad, con la suscripción de 10 contratos, entre los que se incluyen las bolsas de personal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Así mismo, se evidencia que 7 procesos contractuales se encuentran en proceso de suscripción de contrato para iniciar en el segundo trimestre de 2020.
Chart: 
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES
Procesos contractuales iniciados en el periodo | 17
Procesos contractuales programados en el Plan de Adquisiciones para el periodo | 17
Resultado | 1
Indicadores de Gestión

## Slide 32
Observaciones.
El proceso presenta una sobre ejecución en el plan de acción, a la fecha del presente informe tenía actividades programadas que representaban el 10% sin embargo presento avances por 50% del total del plan.
El indicador GCON-IND-001 tiene por meta Liquidar como mínimo el 90% de los contratos en un plazo no mayor a 4 meses, en la presente medición, el proceso solo logró un nivel de avance 5% es decir que de 22 contratos liquidados solo realizó la liquidación de 1 contrato
Gestión Contractual

## Slide 33
Gestión Financiera
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 17,00% | 17,00% | 
Análisis Cualitativo
GEFI-IND-002. A corte 31 de marzo de 2020, se presenta una ejecución presupuestal del 9,3% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2020, con una ejecución del 16,4% de los gastos de funcionamiento y del 7,9% del presupuesto de inversión.
Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución mas representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.
Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha corte es el de Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV con un porcentaje del 28,1% y el proyecto con menor ejecución Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial con un porcentaje del 7,4%.
De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2020, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el segundo trimestre del año.
Chart: 
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Valor ejecutado del presupuesto (compromisos) | 16980
Valor total de presupuesto asignado | 182639
Resultado | 0.09297
Indicadores de Gestión

## Slide 34
GEFI-IND-003. En el primer bimestre(enero-febrero) de 2020 se ejecutaron el 70,71% de los pagos programados para realizar en el período evaluado, evidenciando una ejecución baja en el presupuesto de reserva, No obstante, frente a la ejecución de reservas se evidencia que la misma fue el 68% del PAC programado, por lo cual se requiere que los proyectos de inversión y las áreas realicen los ajustes pertinentes en cuanto a programación y radicación de pagos, con el fin de ejecutar la totalidad de la reserva y disminuir la constitución de pasivos exigibles.
GEFI-IND-004. A la fecha corte se han realizado giros por valor de $58.105.017 y liberaciones por valor de $73.775.661, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2020 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial lo cual no es posible adelantar por el momento ni giros ni liberaciones.
Chart: 
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES
Valor de la ejecución de pasivos exigible | 131880
Presupuesto total de Pasivos Exigibles | 7330746
Resultado | 0.01799
Chart: 
| EJECUCIÓN DEL PAC
Ejecución de pagos en el periodo | 19460
Presupuesto programado para el periodo | 27520
Resultadp | 0.70712
Gestión Financiera

## Slide 35
Gestión Financiera
GEFI-IND-004. Al corte 31 de marzo se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 50,64% de los cuales $27,468,718,816. corresponden a los giros realizados y $133,751,361 a las liberaciones gestionadas a la fecha. El mayor valor pendiente de giro de la reserva se encuentra concentrado en el contrato 346 de 2019 el cual presenta un saldo a la fecha de 7.547 millones, seguido del contrato 416 de 2019 con una reserva pendiente de giro de 4.870 millones.
Chart: 
| EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES
Valor de la ejecución de reservas | 27602
Presupuesto total de reservas | 54505
Resultado | 0.50641
Observación.
La ejecución del plan de acción presenta correspondencia entre la programación y la ejecución
En términos regenérales se observa un regazo importante en la ejecución presupuestal del desde el punto de vista de los aspectos pretenden evaluar a través del os indicadores del proceso, en tal sentido se sugiere:
Generar periódicamente informes de control de advertencia en caminados a mejorar la ejecución de recursos y evitar generación hallazgos fiscales.
Eliminar estos indicadores del proceso y reubicarlos en los procesos responsables de la ordenación del gasto

## Slide 36
Gestión Financiera
Observación.
En lo referente a la ejecución presupuestal a que refiere el indicador GFIN-IND-002 se evidencia una bajo ejecución mas aún sí se tiene en cuenta que en el mimos periodo de la vigencia anterior esta ascendía 33,53% frente al 9% que se presenta hoy, no obstante es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Emergencia de salud pública afecta notablemente la misionalidad institucional.
En el segundo semestre de la presente vigencia solicitara una reducción presupuestal por el monto $42.000.000.000 a cargo del Convenio Interadministrativo No. 20191608 de 2019.
Durante la presenta vigencia la contratación por prestación de servicios se ha presentado de manera fraccionada lo que afecta la generación de compromisos presupuestales.
Al revisar la información reportada por el proceso en el indicador GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES y la información reportada por la OAP en el documento “SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV” el cual toma como fuente lo registrado en el sistema de información PREDIS con corte a 31 de marzo de 2020, se evidencia una discrepancia tanto en el monto de la apropiación como en la ejecución de Pasivos Exigibles.
Dado lo anterior se sugiere al proceso de gestión financiera adelantar las acciones necesarias encaminadas a subsanar las inconsistencias y corregir la información reportada.

## Slide 37
Gestión de Laboratorio
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 5,00% | 30,00% | 
Análisis cualitativo
GLAB-IND-001. En los meses de enero y febrero se ensayaron 412 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1071 ensayos de los 1071 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados.
GLAB-IND-002. En los meses de enero y febrero, se ensayaron 2076 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 5786 ensayos de los 5792 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 99,9 % de los servicios.
Chart: 
| SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Total de ensayos realizados | 5786
Total de ensayos solicitados | 5792
Resultado | 0.99896
Chart: 
| SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS
Total de ensayos realizados a las materias primas | 1071
Total de ensayos solicitados | 1071
Resultado | 1
Indicadores de gestión

## Slide 38
Gestión de Laboratorio
Chart: 
| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES
Total de informes de apiques entregados en el trimestre | 12
Total de apiques solicitados en el trimestre | 12
Resultado | 1
GLAB-IND-003. En este trimestre realizaron apiques a 7 CIV, 12 apiques y 181 ensayos, la totalidad de apiques solicitados fueron realizados, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Chart: 
| SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO
Total de informes entregados oportunamente en el trimestre | 1789
Total de informes entregados en el trimestre | 1854
Resultado | 0.96494
GLAB-IND-005. En los mese de enero y febrero se entregaron un total de 1854 informes de ensayo de los cuales 1789 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 96,5%.

## Slide 39
Gestión de Laboratorio
Observación
Se presenta una discordancia entre lo programado y lo ejecutado en plan de acción para el primer trimestre siendo mayor la ejecución frente a la programación, se debe revisar los aspectos que conllevan a esta situación para realizar ejercicios de planeación más adecuados en un futuro.
Con respecto a los indicadores de proceso se observa que en términos generales el proceso presento un comportamiento adecuado, alcanzando las metas planteadas para cada uno de ellos.
Es importante tener en cuenta que para este periodo de medición solo se reportan 4 indicadores de los 5 caracterizados dado que el indicador 4 es de corte semestral.

## Slide 40
Gestión de Talento Humano
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 56,00% | 56,00% | 
Chart: Severidad de Accidentalidad
| Enero | Febrero | Marzo
Días de incapacidad por accidente de trabajo | 8 | 8 | 0
Número de trabajadores en el mes | 332 | 332 | 332
Resultado | 0.024096 | 0.024096 | 0
Análisis cualitativo
GTHU-IND-001. Durante el mes de marzo no se presentaron accidentes laborales.
Para el mes de febrero se presentó un accidente de trabajo con funcionario que se encontraba trasladados repuestos para ser de un sitio a otro, ocasionándole 8 días de incapacidad.
Durante el mes de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede administrativa piso 7, ocasionándole 8 días de incapacidad.
Chart: CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC
# Actividades del plan ejecutadas | 2
# Actividades del plan programadas | 4
Resultado | 0.5
GTHU-IND-003. Con relación al PIFC se adelantó la socialización del Manual de Supervisión, sobre el programa de bilingüismo se está realizando tramite de cotizaciones y su ejecución estaría sujeta a la normalización de la cuarentena que se está cumpliendo, se espera adelantar su ejecución a partir del segundo trimestre de 2020; sobre retención en la fuente se adelantó una capacitación a través de la función pública; La actividad sobre capacitación de reforma tributaria quedaría pendiente para desarrollar durante el segundo trimestre de 2020. Sobre el cumplimiento de estas actividades se alcanzó una ejecución del 50%.
Indicadores de gestión

## Slide 41
Chart: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
# Actividades del plan ejecutadas | 44
# Actividades del plan programadas | 44
Resultado | 1
GTHU-IND-004. Con relación a la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, se adelantaron las siguientes actividades:
Se realizan fichas técnicas y los estudio previos para la adquisición de EPP y agua potable; se realizó el trámite mensual para el pago de la seguridad social de los contratistas con riesgo alto, se adelantaron reuniones del COPASST sede administrativa, se adelantó la actualización de las Políticas de SG-SST y Alcohol y Drogas; Se adelanto la formalización de Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC; revisión y actualización de los objetivos se SG-ST; se formuló el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST; Se adelanto el trámite para inicio de exámenes médicos a los servidores públicos de la entidad, se adelantaron actividades de seguimiento a los accidentes de trabajo y a los indicadores relacionados con el SG-SST, se adelantaron actividades relacionadas con inspecciones de maquinaria y equipos de la entidad, se adelantaron actividades de inducción de ingreso al personal que visita las sedes producción y operativa; se elaboró Circular No. 10 protocolo de prevención COVID-19; se adelantó el desarrollo de exámenes médicos a empleados públicos de la UAERMV, durante el mes de marzo, se adelantó proceso de adquisición y recarga de extintores.
Las actividades se cumplieron satisfactoriamente, se trató de adelantar algunas, teniendo en cuenta que no todas se alcanzaban a cumplir por la razón de la cuarentena nacional.
Gestión de Talento Humano

## Slide 42
Chart: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
# Actividades del plan ejecutadas | 1
# Actividades del plan programadas | 2
Resultados | 0.5
GTHU-IND-005. Con relación a plan de Bienestar e Incentivos durante el mes de febrero se adelantó la convocatoria para la actividad de equipos de trabajo, remitiéndose invitación a través de los correos institucionales de los Empleados Públicos, con relación a la actividad de evaluación del proyecto en el cronograma tuvo una imprecisión en la fecha, la cual es durante el mes de abril según lo dispuesto en el número 7.2.2.4 Inscripción y proceso de los equipos de trabajo, actividad que se espera realizar durante el segundo trimestre de 2020; Sobre la actividad de mejores funcionarios aún no se ha definido este tema en tanto que hay recursos frente a las evaluaciones de algunos funcionarios. Una vez se hayan surtido estos podría definirse el mejor funcionario. Esto teniendo en cuenta que aún hay un consolidado en firme al respecto.
Con relación al avance de las actividades se logro cumplir el 50 % de las mismas se espera durante el segundo trimestre cumplir las actividades pendientes una vez se normalice la situación del país.
Chart: FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
| Enero | Febrero | Marzo
# Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | 1 | 1 | 0
# Trabajadores en el mes | 332 | 332 | 332
Resultado | 0.003012 | 0.003012 | 0
GTHU-IND-006. Para el mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo en la UAERMV, teniendo en cuenta que en este mes el tiempo de exposición del personal trabajador fue menor debido a la contingencia presentada por el COVID-19 lo cual favoreció este resultado.
Para el mes de febrero se presentó un accidente de trabajo con funcionario que se encontraba sacando unos repuestos para ser trasladados de un sitio a otro, al momento de mover dichos repuestos ocurre el accidente sufriendo un aplastamiento contra los objetos rodados y el dedo, ocasionando una herida en el pulgar de la mano derecha, cabe resaltar que el trabajador usaba los guantes, como elemento de protección personal.
Durante el mes de enero de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede administrativa piso 7, donde una contratista del área de Gestión documental durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída de un tablero en su rostro, ocasionándole 8 días de incapacidad.
Gestión de Talento Humano

## Slide 43
Chart: AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA
| Enero | Febrero | Marzo
Días de ausencia por incapacidad laboral o común | 61 | 152 | 72
Días de trabajo programados en el mes | 9960 | 9960 | 9960
Resultados | 0.0061245 | 0.015261 | 0.0072289
GTHU-IND-009. Marzo de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 72 días de ausencia a laboral tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral.
Febrero de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 152 días de ausencia a laboral tanto por enfermedad común como por enfermedad laboral.
Enero de 2020 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 61 días de ausencia por enfermedad común.
Observaciones.
La ejecución del plan de acción presenta absoluta correspondencia entre la programación y la ejecución.
El proceso posee un grupo de indicadores perteneciente al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo(GTHU-IND-001,004,006 y 009), estos indicadores en términos generales presentan una gestión adecuada del proceso, registrando resultados conforme a la meta establecida para cada uno de ellos.
Situación distinta a la anterior, presentan los indicadores GTHU-IND-003 y 005 por cuanto tiene por meta la ejecución de actividades programadas para el periodo en los planes de formación, capacitación, bienestar e incentivos; en tal sentido solo se logró desarrollar la mitad de esas actividades, un aspecto critico que impidió el cumplimiento de los planes fue la contingencia presentada por la implementación del estado de emergencia covid 19 .
Gestión de Talento Humano

## Slide 44
Gestión Ambiental
Chart: Aprovechamiento de residuos con material aprovechable
Cantidad de residuos generados | 66.668
Cantidad de residuos con material potencial de aprovechamiento generados | 66.668
Resultado | 1
Chart: Uso Eficiente de Energía
Kw-hora consumidos al mes | 34360
# de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad | 3150
Resultado | 10.9079
GAM-IND-001. Durante el I trimestre de 2020 se aprovechó el 100% de los residuos con material aprovechable generado, mediante la ejecución del contrato de condiciones uniformes suscrito con una asociación de recicladores autorizado por la UAESP
GAM-IND-003. EL Numero de colaboradores en la Entidad registra un promedio mensual de 1050 personas, es así que se suma el promedio mensual para el trimestre, encontrando que se cumple con la meta establecida en el indicador para la UMV.
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 38,50% | 38,50% | 
Observación:
Al revisar el Plan de Acción y los indicadores establecidos para el proceso se puede establecer que se registran resultados conformes a las metas establecidas, no obstante, se debe revisar la hoja de vida del indicador GAM-IND-001 por cuanto el sentido del indicador no es ascendente ni acumulativo si no constante o independiente, por otra parte, la formula no contiene unidad de medida para ninguna de las variables.

## Slide 45
Gestión Documental
Chart: Cumplimiento del Programa de Gestión Documental
Actividades Ejecutadas | 4
Actividades Programadas | 4
Resultado | 1
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 20,00% | 20,00% | 
Chart: Tiempo Promedio de Atención de Consultas del Archivo Central
Sumatoria tiempos de respuesta | 1058
N. Solicitudes | 771
RESULTADO | 1.3722
Análisis cualitativo
GDOC-IND-001. En relación con la implementación del PGD, durante el primer trimestre de la vigencia se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó la socialización del procedimiento GDOC-PR-002 Administración Archivos de Gestión y Transferencias Primarias por dependencia, en sesiones presenciales y virtuales.
Se elaboró el cronograma del proyecto ORFEO Fase 3 alineado con el modelo de requisitos para el documento electrónico de archivo.
Como inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo y de acuerdo a la contingencia presentada por el COVID 19 se elaboró el flujograma para el trámite digital de los informes de los contratistas.
Se elaboró el cronograma de Tansferencias Primarias para la vigencia y se aprobó por el comité Institucional de Gestión y Desempeño.
GDOC-IND-002. Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la atención a 771 consultas en un tiempo promedio de 1,37 días. Con respecto a la meta establecida, se evidencia que la atención de las consultas documentales del archivo central y el de Gestión a cargo del proceso de Gestión Documental se ha realizado oportunamente, lo cual muestra la gestión del proceso frente a los requerimientos documentales de la Entidad y los entes externos.
Indicadores de gestión

## Slide 46
Gestión Documental
Observación
Se presenta absoluta concordancia entre la programación y lo reportado como ejecutado en el plan de acción.
De igual manera los indicadores planteados para el proceso dan alcance de manera satisfactoria a las metas establecidas.
Como observación al indicador GDOC-IND-001 identifica que este no registra el total de actividades del Programa de Gestión documental ni tampoco registra las actividades programadas para cada periodo, lo cual no permite conocer el estado de avance real del programa.

## Slide 47
Gestión Jurídica
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 0,00% | 0,00% | 
Chart: SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD
Número de sentencias decididas a favor de la entidad en el periodo | 3
Número total de sentencias no favorables en el periodo | 0
Favorabilidad | 1
GJUR-IND-001. Las sentencias a favor equivales a 360,5 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones.
Observación
El proceso no programó actividades para el primer trimestre de la vigencia del plan de acción.
Con respecto al indicador no se presentan observaciones por cuanto cumplió con la meta establecida, no obstante, se sugiere realizar actividades encaminadas a encaminadas a
identificar nuevos aspectos susceptibles de ser medidos en el aminas e marco del cumplimiento del objetivo del proceso.
Indicadores de gestión Análisis cualitativo

## Slide 48
Procesos de Evaluación y seguimiento

## Slide 49
Control, Evaluación y Mejora de la Gestión
Chart: EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
# actividades del plan anual de auditorías ejecutadas | 27.837
# actividades del plan anual de auditorías programadas | 34
Resultado | 0.81874
CEM-IND-001. Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 1er trimestre 2020, en los siguientes términos: Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 57,14%
Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100%
Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 72.72%
Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 80%
Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100%
Se anexa hoja (enero-marzo) que describe el detalle del cumplimiento por cada Rol.
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 28,00% | 28,00% | 
Observación
Se presenta absoluta concordancia entre la programación y lo reportado como ejecutado en el plan de acción.
Con respecto al indicador CEM-IND-001 el resultado evidencia que no se alcanzó la meta del indicador, en tal sentido el proceso deberá reprogramar las actividades que no se ejecutaron para ser incluidas en la siguiente medición.
Indicadores de gestión Análisis cualitativo

## Slide 50
Control Disciplinario Interno
Plan de Acción | Programado | Ejecutado | 
 | 42,00% | 42,00% | 
Observación
Se presenta absoluta concordancia entre la programación y lo reportado como ejecutado en el plan de acción.
De igual manera el indicador planteado para el proceso da alcance de manera satisfactoria a las metas establecidas.
Chart: Cumplimiento de los Términos Procesales
# expedientes tramitados dentro de términos legales | 69
# expedientes tramitados en el periodo | 69
Resultado | 1
CODI-IND-001. Para el primer trimestre el número de expedientes tramitados fueron 69 todos estos dentro de los términos legales alcanza una ejecución del 100%.
Indicadores de gestión Análisis cualitativo

## Slide 51
ALEXANDER PEREA MENA
Contratista
CLARA INES SALCEDO ROJAS
Profesional Especializada
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Jefe Oficina Asesora de Planeación