INFORME PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

PERIODO ENERO – MARZO 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. Abril de 2018

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2018, de manera atenta, esta oficina remite para su conocimiento y fines pertinentes, el resultado del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2018 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –UAERMV durante el primer trimestre de la misma vigencia.

El seguimiento se realizó mediante el desarrollo de los siguientes objetivos:

Validar la uniformidad de saldos entre el plan anual de adquisiciones – PAA subido en la página WEB de la UAERMV y el publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II[1].
[1] El PAA publicado en el SECOP II fue descargado el 23 de abril de 2018 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Verificar la ejecución del PAA 2018, a partir del seguimiento adelantado por la administración entre enero y marzo de 2018.

En los numerales 1, 2 y 3 se describen los resultados del seguimiento realizado al PAA 2018 y las recomendaciones que emite esta oficina.

Validación entre bases de datos: De la validación en la uniformidad de saldos entre el PAA de la página WEB de la entidad y el publicado en el SECOP II, se identificó una diferencia de $52.510.173 en el campo rotulado como valor estimado en la vigencia actual; esta situación se reflejó porque en la WEB de la UAERMV no se actualizó el PAA vigente del 23 de marzo de 2018 que está publicado en el SECOP II.

Pantallazo del SECOP II:	WEB de la UAERMV:

Diferencia en fecha de publicación

Dado que el 23 marzo de 2018 se efectuó la modificación del PAA en el SECOP II y que a la fecha de este informe (25/04/2018) no se ha efectuado la actualización del PAA publicado en la WEB de la UAERMV, se identifica el inadecuado seguimiento a la información del PAA 2018 y conlleva a generar riesgos operativos por la confiabilidad e integridad de la información, siendo relevante y oportuno homogenizar las bases de datos.
Ejecución PAA: De los $103.041 millones de pesos programados y asignados entre enero y marzo de la vigencia 2018 se identificó una ejecución del 16,58%; es decir, $17.087 millones de pesos, resultado que llama la atención ya que si bien es cierto el PAA no es una obligación por ninguna entidad estatal, es una herramienta de planeación que facilita a la UAERMV el direccionamiento estratégico en sus proyectos, planes y programas con el fin de lograr las metas trazadas en los objetivos institucionales, sin embargo, el resultado obtenido durante el primer trimestre no refleja una adecuada gestión.

Las $85.955 millones de pesos pendientes por contratar, se relacionan por funcionamiento y/o proyecto de inversión en la siguiente tabla:

Aunque se tenga una baja ejecución del PAA 2018 en el primer trimestre de la actual vigencia, es importante resaltar que la UAERMV cumple con el Articulo 33 de la Ley 996 de 2005[2] donde señala que “Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado (…).
[2] Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”

Recomendaciones:

Ajustar y alinear el Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la WEB de la UAERMV con el publicado en el SECOP II, a fin de mantener integridad y uniformidad en la información suministrada a las partes interesadas de la entidad.

Adelantar los procesos contractuales programados y en caso de que existan modificaciones actualizar el PAA y su publicación en el SECOP II. Lo anterior si contravenir con lo estipulado en la Ley 996 de 2005, Articulo 33.

Formular planes de contingencia que fortalezcan la óptima ejecución del PAA 2017, para cumplir con los objetivos institucionales de la entidad mediante el uso de herramientas obtenidas en la adquisición de bienes y servicios.

Cordialmente,

EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Jefe de Control Interno

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI.
Reviso: Edna Matilde Vallejo – Jefe OCI