INFORME PLAN ANUAL DE ADQUICISIONES

PERIODO ENERO A JUNIO 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C., julio de 2018

ASUNTO. Resultado del seguimiento efectuado al Plan Anual de Adquisiciones de la UAERMV, periodo comprendido de enero a junio de 2018.

Respetada doctora Marcela Rocío:

En cumplimiento del Decreto 215 de 2017 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá[1], artículo 3 “Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad[2]”, y del Programa Anual de Auditoría 2018, de manera atenta, esta oficina remite para su conocimiento, el resultado del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2018 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –UAERMV para el periodo de enero a junio de 2018.
[1] Decreto 215 de 2017 “Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones.
[2] Artículo 3 Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad: De conformidad con lo establecido en el presente Decreto, los Auditores, Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, en las entidades u organismos distritales deberán presentar un informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. El informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad hará parte integral del Plan Anual de Auditoria y será reportado a la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, de manera trimestral dentro de cada vigencia, los cuales se presentarán a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero, respectivamente. Así mismo, se pondrá a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces para la toma de las acciones correspondientes.

El seguimiento se realizó mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

Comparar los saldos entre el plan anual de adquisiciones 2018 subido en la página WEB de la UAERMV y el publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II[3].
[3] El plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP II fue descargado el 26 de julio de 2018 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Verificar la ejecución del mismo, a partir del seguimiento reportado por la administración a junio de 2018.
ANÁLISIS Y RESULTADOS

En los numerales 1, 2 y 3 se describen los resultados del seguimiento y las recomendaciones que emite esta oficina.

Comparación: De la comparación de saldos entre el plan anual de adquisiciones publicado de la página WEB de la entidad y el publicado en el SECOP II, no se identificaron diferencias en las versiones; por lo tanto, se identifica integridad y uniformidad en la información.

Ejecución del plan anual de adquisiciones: De los $69,096 mil millones de pesos programados y asignados entre enero y junio de la vigencia 2018 se reportó una ejecución del 46,93%; es decir, $32,430 mil millones de pesos, lo cual refleja una ejecución parcial considerando que corresponde al corte del segundo trimestre de 2018.

Los $36.666 millones de pesos pendientes por contratar del periodo enero a junio de 2018, se relacionan por funcionamiento y/o proyecto de inversión en la siguiente tabla:

Fuente: Ejecución reportada por Secretaría General mediante correo electrónico del 17 de julio de 2018.
Es importante resaltar que la UAERMV cumplió con el Articulo 33 de la Ley 996 de 2005[4] donde señala que “Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado (…), periodo que finalizó el 17 de junio de 2018.
[4] Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”
 Recomendaciones:

Continuar aplicando los controles para que la publicación del plan anual de adquisiciones en la WEB de la UAERMV sea homogénea con el publicado en el SECOP II, a fin de mantener integridad y uniformidad en la información suministrada a las partes interesadas en los procesos de contratación que adelanta la entidad

Adelantar los procesos contractuales programados y en caso de que existan modificaciones actualizar el PAA y su publicación tanto en el SECOP II, como en la página WEB de la entidad.

Establecer acciones para que se ejecute a más tardar el 30 de septiembre de 2018 el plan anual de adquisiciones de inversión, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y las metas previstas en los proyectos de inversión de la entidad mediante la adquisición oportuna de los bienes y servicios.

Finalmente, es relevante mencionar que Colombia Compra Eficiente señala “El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados”[5]. Sin embargo, esta oficina precisa que el plan anual de adquisiciones es una herramienta de planeación que facilita a la UAERMV el direccionamiento estratégico en sus proyectos, planes y programas con el fin de lograr las metas trazadas en los objetivos institucionales, el cual se ha modificado 18 veces según consulta realizada en el link de secop https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=19588.
[5] Tomado del siguiente link de la WEB de Colombia Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150617preguntasfrecuentespaa.pdf
Por una Bogotá Mejor para Todos,
Cordialmente,

EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Jefe Oficina de Control Interno

CC. Arq. Álvaro Sandoval Reyes, Director General.
       Dra. Martha Patricia Aguilar Copete, Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI.