

INFORME AVANCE DE RESULTADOS DE GESTIÓN UAERMV 2019-2020

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

CONTENIDO

[I. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc45802084)

[II. INTERVENCIONES VIGENCIA 2019 5](#_Toc45802085)

[III. INTERVENCIONES VIGENCIA 2020 11](#_Toc45802086)

[IV. GLOSARIO 13](#_Toc45802087)

# 

# INTRODUCCIÓN

A partir de la expedición del PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 *“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”,* *Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el artículo 109 del*

*Acuerdo 257 de 2006 quedará así:*

*“Artículo 109. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad.*

*Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:*

* 1. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
  2. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
  3. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
  4. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
  5. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.
  6. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

**Parágrafo 1.** En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

**Parágrafo 2.** Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

**Parágrafo 3.** La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”

Para la vigencia 2019, la UAERMV contaba con 4 proyectos de inversión orientados al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos” (finalizado el 31 de mayo del 2020), dentro de los cuales el proyecto misional es el siguiente:

**Figura No. 1.** Meta en malla vial local.



**META MISIONAL 2016-2020: 1.083 km-carril de Conservación y**

**Rehabilitación de la Malla Vial Local. (1.172,13 meta ajustada 2020)**

**METAS PROYECTO 408 – RECUPERACIÓN,**

**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL**

**1.174,54 km-carril: 100,21%**

**Corte al 31 de mayo de 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Programación** | 167  Km-carril | 290  Km-carril | 300  Km-carril | 326  Km-carril | 72,26  Km-carril |
| **Ejecución** | 169,4  Km-carril | 292,66  Km-carril | 311,8  Km-carril | 326  Km-carril | 74.67  Km-carril |

**Fuente:** Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020.

Del mismo modo, a continuación, se muestran los resultados por cada una de las metas y los años desde el 2016 al 31 de mayo de 2020:

**Tabla No 2** Resultados Plan de Desarrollo 2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TOTAL** | **Programación ajustada PDD** | **% de avance: TOTAL /META PDD** |
| **1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local.  (KM-Carril Impacto)** | 169,42 | 292,66 | 311,79 | 326,00 | 74,67 | 1.174,54 | **1.172,13** | **100.21%** |
| **Conservación de 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedio y local.  (KM-Carril de Intervención)** | - | 11,55 | 20,05 | 20,50 | 11,15 | 63,24 | **60,43** | **104,67%** |
| **Conservar 15,5 Km de ciclorutas** | - | - | 5,87 | 11,67 | 3,53 | 21,07 | **20,04** | **105,14%** |
| **Mantener 10 Km-carril de la malla vial rural** | - | - | - | 12,76 | 2,06 | 14.82 | **15,26** | **97,12%** |

**Fuente:** UAERMV, 2020

En ese sentido, y con el propósito de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, en un proceso de rendición de cuentas Local y Distrital, que permite dar a conocer los resultados de la entidad en la vigencia determinada presenta este informe de gestión para la localidad de Engativá.

# INTERVENCIONES VIGENCIA 2019

Para la Localidad de Engativá, se recuperaron 37,10 Km-carril de impacto y se taparon 5.822 huecos asociados a la malla vial local. Asimismo, se mejoraron 0.7 Km-carril de impacto y se intervinieron 21 huecos en la malla vial intermedia y arterial. Finalmente, se recuperaron 1,93 km lineal y se taparon 26 huecos en las ciclorrutas de la localidad. En total se registran 246 segmentos intervenidos en la localidad de Engativá, en 45 barrios que cubren más de 10 UPZ.

A continuación, se encuentra la matriz que contiene el barrio, UPZ y dirección exacta en donde se realizaron las intervenciones para esta localidad:

**Tabla No 2** Intervenciones de la Localidad de Engativá

| **CIV** | **Nombre Localidad** | **UPZ** | **Barrio** | **Eje Vial** | **Tramo Inicial** | **Tramo Final** | **Km Carril Impacto Km C** | **Tipo de Intervención** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001145 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 106 | CL 80A | CL 81 | 0,21 | Mantenimiento |
| 10001223 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 105 | CL 80A | CL 81 | 0,22 | Mantenimiento |
| 10006507 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 70 | KR 90BIS | KR 90B | 0,11 | Mantenimiento |
| 10006796 | Engativá | Boyacá real | Florida Blanca | KR 87A | CL 69B | CL 70 | 0,08 | Mantenimiento |
| 10001251 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | KR 101 | CL 83 | DG 86A | 0,45 | Mantenimiento |
| 10007546 | Engativá | Las ferias | Las ferias | KR 69H | CL 79 | CL 79A | 0,15 | Mantenimiento |
| 10001611 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | KR 101 | CL 82 | CL 83 | 0,47 | Mantenimiento |
| 10008010 | Engativá | Las ferias | Palo blanco | AK 72 | CL 69 A | CL 69 B | 0,02 | Mantenimiento |
| 10008764 | Engativá | Santa Cecilia | El real | AK 72 | CL 64F | CL 64H | 0,02 | Mantenimiento |
| 10000747 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 108 | CL 81 | CL 81A | 0,28 | Mantenimiento |
| 10000619 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 108 | CL 81A | CL 82 | 0,26 | Mantenimiento |
| 10000917 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 81 | KR 106A | KR 107 | 0,12 | Mantenimiento |
| 10010141 | Engativá | Las ferias | Santa rosa | CL 87 | KR 69 H | AK 70 | 0,38 | Mantenimiento |
| 10000455 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | KR 103C | DG 86A | CL 87 | 0,40 | Mantenimiento |
| 10006927 | Engativá | Álamos | Los Álamos | CL 65A | AK 96 | AK 96 | 0,29 | Mantenimiento |
| 10006763 | Engativá | Álamos | Los Álamos | AK 96 | CL 65A | CL 66 | 0,15 | Mantenimiento |
| 10007040 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 | KR 88 | KR 89 | 0,18 | Mantenimiento |
| 10006073 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | KR 72 B | CL 81 | CANAL SALITRE | 0,22 | Mantenimiento |
| 10011256 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | CANAL SALITRE | AC 90 | DG 82 I | 0,05 | Mantenimiento |
| 10000236 | Engativá | Bolivia | Ciudadela Colsubsidio | CL 83 BIS | KR 111 C | KR 112 F | 0,23 | Mantenimiento |
| 10007067 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 | KR 87 A | KR 88 | 0,09 | Rehabilitación |
| 10002982 | Engativá | Minuto de Dios | La serena | CANAL SALITRE | AK 86 | KR 76B | 0,23 | Mantenimiento |
| 10003249 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 71 B | KR 107 A | KR 107 A | 0,01 | Mantenimiento |
| 10011361 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 71B | KR 107BISB | KR 107A | 0,03 | Mantenimiento |
| 10003295 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 71B | KR 107 BIS A | KR 107 BIS B | 0,02 | Mantenimiento |
| 10011247 | Engativá | Minuto de Dios | Los Cerezos | CANAL SALITRE | KR 87BIS | AK 86 | 0,18 | Mantenimiento |
| 10004411 | Engativá | Garcés navas | San Antonio Engativá | KR 107C | CL 69B | CL 70 | 0,19 | Mantenimiento |
| 10007096 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 | KR 87 | KR 87A | 0,10 | Rehabilitación |
| 10006853 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 A | KR 90 | KR 90A | 0,20 | Mantenimiento |
| 10006894 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68A | KR 89 | KR 90 | 0,24 | Mantenimiento |
| 10001008 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 106 | C L81 | CL 81A | 0,23 | Mantenimiento |
| 10003317 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 71 B | KR 107 BIS | KR 107 BIS A | 0,02 | Rehabilitación |
| 10010581 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 71 B | KR 107 BIS A | KR 107 BIS B | 0,03 | Rehabilitación |
| 10004616 | Engativá | Garcés navas | San Antonio Engativá | KR 107C | CL 68C | CL 69B | 0,20 | Mantenimiento |
| 10008840 | Engativá | Santa Cecilia | El encanto | KR 73 | CL 64A | CL 64C | 0,20 | Mantenimiento |
| 10008904 | Engativá | Santa Cecilia | El encanto | KR 73 | CL 63F | CL 64A | 0,16 | Mantenimiento |
| 10003376 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71 B | KR 106 A | KR 107 BIS | 0,05 | Rehabilitación |
| 10011246 | Engativá | Minuto de Dios | Los cerezos | CL 96 | KR 89A | KR 87 BIS | 0,18 | Mantenimiento |
| 10011250 | Engativá | Minuto de Dios | La serena | CL 91 | KR 76 | KR 77 | 0,16 | Mantenimiento |
| 10000482 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 109 | CL 82 | CL 83 | 0,27 | Mantenimiento |
| 10003203 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 107A | KR 107B | 0,04 | Rehabilitación |
| 10009483 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | DG 47 | KR 74B | KR 75 | 0,19 | Mantenimiento |
| 10009538 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | DG 47 | KR 74A | KR 74B | 0,18 | Mantenimiento |
| 10007193 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 | AK 86 | KR 86A | 0,10 | Rehabilitación |
| 10000916 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 106A | CL 81 | CL 81A | 0,22 | Mantenimiento |
| 10001062 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 106 A | CL 80 A | CL 81 | 0,22 | Mantenimiento |
| 10008607 | Engativá | Santa Cecilia | El encanto | KR 74B | CL 64ABIS | CL 64C | 0,18 | Mantenimiento |
| 10008681 | Engativá | Santa Cecilia | El encanto | KR 74B | CL 63F | CL 64ABIS | 0,21 | Mantenimiento |
| 10009343 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 55 | AK 72 | KR 72A | 0,17 | Mantenimiento |
| 10009264 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 55 | KR 72B | KR 73 | 0,20 | Mantenimiento |
| 10009215 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 73 | CL 55 | CL 56A | 0,20 | Mantenimiento |
| 10009085 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 74A | CL 54 | CL 55 | 0,09 | Mantenimiento |
| 10009001 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 74B | CL 55 | CL 56A | 0,16 | Mantenimiento |
| 10000011 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 52 | KR 72ABIS | KR 72B | 0,08 | Mantenimiento |
| 10009564 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72B | CL 51 | CL 52 | 0,36 | Mantenimiento |
| 10000839 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 107 | CL 81 | CL 81A | 0,22 | Mantenimiento |
| 10009627 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72B | CL 49A | CL 51 | 0,41 | Mantenimiento |
| 10009690 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72B | CL 48 | CL 49A | 0,52 | Mantenimiento |
| 10009691 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 48 | KR 72B | KR 73 | 0,21 | Mantenimiento |
| 10009671 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 48 | KR 73 | KR 73BIS | 0,19 | Mantenimiento |
| 10009224 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | TV 76B | CL 51A | CL 51B | 0,13 | Mantenimiento |
| 10000483 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL82 | KR109 | KR109A | 0,10 | Mantenimiento |
| 10000531 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL82 | KR108 | KR109 | 0,10 | Mantenimiento |
| 10000602 | Engativá | Bolivia | Bolivia | CL 82 | KR 107 | KR 108 | 0,11 | Mantenimiento |
| 10000708 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR107 | CL81A | CL82 | 0,22 | Mantenimiento |
| 10006803 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68A | KR 90A | KR 90B | 0,10 | Mantenimiento |
| 10000530 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR108 | CL82 | CL83 | 0,34 | Mantenimiento |
| 10005355 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | TV 76 | DG 81I | DG 82A | 0,20 | Mantenimiento |
| 10006889 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | KR 87A | CL 69A | CL 69ABIS | 0,09 | Mantenimiento |
| 10006844 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | KR 87A | CL 69ABIS | CL 69B | 0,09 | Mantenimiento |
| 10003167 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 107B | KR 107BBIS | 0,05 | Rehabilitación |
| 10004181 | Engativá | Garcés navas | San Antonio Engativá | KR 107C | CL 70 | CL 70B | 0,23 | Mantenimiento |
| 10004577 | Engativá | Garcés navas | San Antonio Engativá | CL 68C | KR 108 | KR 108A | 0,06 | Mantenimiento |
| 10006735 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | KR 87A | CL 70 | CL 70A | 0,09 | Mantenimiento |
| 10006875 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL69B | KR86A | KR86B | 0,09 | Mantenimiento |
| 10006849 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 69B | KR 86B | KR 87 | 0,08 | Mantenimiento |
| 10003121 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 107BBIS | KR 107C | 0,05 | Rehabilitación |
| 10009567 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 52 | AK 72 | KR 72A | 0,12 | Mantenimiento |
| 10009716 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía | KR 71B | CL 49A | CL 50 | 0,23 | Mantenimiento |
| 10009700 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía | KR 71B | CL 50 | CL 51 | 0,26 | Mantenimiento |
| 10006964 | Engativá | Boyacá real | Santa Helenita | CL 70 | KR 84 | KR 84A | 0,14 | Mantenimiento |
| 10003075 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 107C | KR 108 | 0,06 | Rehabilitación |
| 10009581 | Engativá | Las ferias | Bosque popular | KR 69L | AC 63 | CL 63BIS | 0,08 | Mantenimiento |
| 10009560 | Engativá | Las ferias | Bosque popular | KR69L | CL63BIS | CL63A | 0,08 | Mantenimiento |
| 10009237 | Engativá | Las ferias | La estradita | KR 68H | CL 65 | CL 64I | 0,06 | Mantenimiento |
| 10006774 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 A | KR 90B | KR 91 | 0,10 | Rehabilitación |
| 10008978 | Engativá | Las ferias | La estrada | KR 69D | AC 66 | CL 67 | 0,24 | Mantenimiento |
| 10011253 | Engativá | Minuto de Dios | Club los lagartos | CANAL SALITRE | KR 76 | KR 73 | 0,32 | Rehabilitación |
| 10009221 | Engativá | Las ferias | La estradita | KR 68H | CL 65 | AC 66 | 0,29 | Mantenimiento |
| 10000788 | Engativá | Bolivia | Bolivia | KR 109 | CL 80A | CL 81 | 0,22 | Mantenimiento |
| 10009349 | Engativá | Las ferias | La estradita | CL64FBIS | KR68G | KR68H | 0,12 | Mantenimiento |
| 10009325 | Engativá | Las ferias | La estradita | CL64FBIS | KR68H | KR69 | 0,11 | Mantenimiento |
| 10009516 | Engativá | Las ferias | Bosque popular | CL 63A | KR 69N | KR 69P | 0,10 | Mantenimiento |
| 10008866 | Engativá | Las ferias | La estrada | KR 69D | CL 67 | CL 68 | 0,24 | Mantenimiento |
| 10004026 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | KR 107A | CL 70B | CL 70C | 0,07 | Rehabilitación |
| 10009033 | Engativá | Santa Cecilia | Santa Cecilia | KR 77C | CL 52A | CL 52ABIS | 0,19 | Mantenimiento |
| 10009064 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | CL 52A | TV 77A | KR 77B | 0,04 | Mantenimiento |
| 10009054 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | CL 52A | KR 77B | KR 77C | 0,08 | Mantenimiento |
| 10009145 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | TV 77A | DG 47 | CL 52A | 0,30 | Mantenimiento |
| 10002732 | Engativá | Garcés navas | El madrigal | CL 78A | KR 100B | KR 101 | 0,09 | Mantenimiento |
| 10002337 | Engativá | Garcés navas | El cedro | CL 78A | KR 103 | KR 103A | 0,07 | Mantenimiento |
| 10002378 | Engativá | Garcés navas | El cedro | CL 78A | KR 102A | KR 103 | 0,06 | Mantenimiento |
| 10006126 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | KR 73A | CL 81 | CL 81BIS | 0,07 | Mantenimiento |
| 10001435 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 75A | CL 75B | 0,09 | Mantenimiento |
| 10001481 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 75 | CL 75A | 0,09 | Mantenimiento |
| 10010407 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72B | CL 48 | AK 72 | 0,05 | Mantenimiento |
| 10011259 | Engativá | Minuto de Dios | Minuto de Dios | CANAL SALITRE | DG 82A | DG 82D | 0,13 | Rehabilitación |
| 10011258 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | CANAL SALITRE | DG 82H | DG 82D | 0,10 | Rehabilitación |
| 10001248 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 76 | CL 76D | 0,14 | Mantenimiento |
| 10008636 | Engativá | Las ferias | La estrada | CL 69B | KR 69A | KR 69C | 0,13 | Mantenimiento |
| 10008675 | Engativá | Las ferias | La estrada | CL 69BIS | KR 69A | KR 69C | 0,14 | Mantenimiento |
| 10007611 | Engativá | Boyacá real | Santa Helenita | KR 77C | CL 68 | CL 68A | 0,09 | Mantenimiento |
| 10008046 | Engativá | Las ferias | Las ferias occidentales | CL 73BIS | KR 69J | KR 69K | 0,05 | Mantenimiento |
| 10008102 | Engativá | Las ferias | Las ferias occidentales | CL 73BIS | KR 69H | KR 69J | 0,12 | Mantenimiento |
| 10003600 | Engativá | Minuto de Dios | París Gaitán | DG87BIS | CL89 | TV77 | 0,06 | Mantenimiento |
| 10003601 | Engativá | Minuto de Dios | París Gaitán | DG 87BIS | TV 79A | TV 77 | 0,21 | Mantenimiento |
| 10004002 | Engativá | Minuto de Dios | París Gaitán | TV 82BIS | DG 84A | DG 85 | 0,11 | Mantenimiento |
| 10007952 | Engativá | Las ferias | Las ferias | CL 79 | KR 68C | KR 68G | 0,08 | Mantenimiento |
| 10011257 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | CANAL SALITRE | DG 82I | DG 82H | 0,07 | Rehabilitación |
| 10009646 | Engativá | Las ferias | Bosque popular | CL 63BIS | KR 69A | KR 69C | 0,13 | Mantenimiento |
| 10002552 | Engativá | Garcés navas | El madrigal | CL 78A | KR 101BIS | KR 101B | 0,16 | Mantenimiento |
| 10004140 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | KR 107A | CL 70BISA | CL 70B | 0,10 | Rehabilitación |
| 10007905 | Engativá | Las ferias | Las ferias | CL 79 | KR 68G | KR 68H | 0,17 | Mantenimiento |
| 10002448 | Engativá | Garcés navas | El cedro | CL 78A | KR 102 | KR 102A | 0,05 | Mantenimiento |
| 10009455 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72ABIS | CL 52B | AC 53 | 0,12 | Mantenimiento |
| 10002887 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 109A | KR 110 | 0,05 | Rehabilitación |
| 10003025 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 108 | KR 108A | 0,05 | Rehabilitación |
| 10009529 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72ABIS | CL 52 | CL 52B | 0,21 | Mantenimiento |
| 10009321 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 51A | KR 74B | KR 75 | 0,11 | Mantenimiento |
| 10009478 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 49A | KR 74A | KR 74B | 0,16 | Mantenimiento |
| 10009510 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 49A | KR 74 | KR 74A | 0,16 | Mantenimiento |
| 10009706 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 48 | KR 72A | KR 72B | 0,16 | Mantenimiento |
| 10002233 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | TV 100A | CL 80A | KR 100A | 0,88 | Mantenimiento |
| 10007286 | Engativá | Boyacá real | Santa Helenita | KR 78A | CL 70 | CL 71 | 0,28 | Mantenimiento |
| 10011245 | Engativá | Minuto de Dios | Los cerezos | CL 96 | KR 89A | KR 90H | 0,15 | Rehabilitación |
| 10002970 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 108A | KR 109 | 0,04 | Rehabilitación |
| 10002925 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 71B | KR 109 | KR 109A | 0,05 | Rehabilitación |
| 10010178 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CLL 71B | KRA 108A | KRA 108 A | 0,01 | Rehabilitación |
| 10004700 | Engativá | Minuto de Dios | el Minuto de Dios | DG 82G | TV 73A | TV 75 | 0,17 | Mantenimiento |
| 10004028 | Engativá | Minuto de Dios | París Gaitán | TV 77 | DG 84A | DG 85 | 0,11 | Mantenimiento |
| 10009029 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 54 | KR 74B | KR 75 | 0,13 | Mantenimiento |
| 10003738 | Engativá | Minuto de Dios | París Gaitán | TV 77 | DG 86 | DG 87BIS | 0,09 | Mantenimiento |
| 10002683 | Engativá | Garcés navas | El madrigal | CL 78A | KR 101 | KR 101BIS | 0,18 | Mantenimiento |
| 10006397 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | KR 72 BIS | S.E. | CL 81A | 0,11 | Mantenimiento |
| 10006022 | Engativá | Boyacá real | Los Álamos | CL 71C | KR 90B | KR 91 | 0,11 | Mantenimiento |
| 10006304 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | KR 72 BIS | CL 81A | CL 81B | 0,13 | Mantenimiento |
| 10004027 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 70 B | KR 107 A | KR 107 B | 0,14 | Rehabilitación |
| 10008266 | Engativá | Las ferias | Las ferias | KR 68G | CL 74B | CL 75 | 0,34 | Mantenimiento |
| 10008913 | Engativá | Las ferias | Bellavista occidental | KR 68H | CL 67BBIS | CL 68A | 0,17 | Mantenimiento |
| 10008997 | Engativá | Las ferias | Bellavista occidental | KR 68H | CL 67B | CL 67BBIS | 0,21 | Mantenimiento |
| 10009125 | Engativá | Las ferias | San Joaquín | KR 70B | CL 64B | CL 64D | 0,18 | Mantenimiento |
| 10007720 | Engativá | Boyacá real | Santa Helenita | KR 77C | CL 67 | CL 68 | 0,20 | Rehabilitación |
| 10005029 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | TV 79D | DG 82A | DG 82C | 0,06 | Mantenimiento |
| 10009652 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72A | CL 49A | CL 51 | 0,25 | Mantenimiento |
| 10009590 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72A | CL 51 | CL 52 | 0,22 | Mantenimiento |
| 10003886 | Engativá | Minuto de Dios | París Gaitán | TV 77 | DG 86 | DG 85 | 0,09 | Mantenimiento |
| 10004299 | Engativá | Garcés navas | San Antonio Engativá | KR 107 A | CL 70 | CL 70 BIS | 0,07 | Rehabilitación |
| 10007274 | Engativá | Boyacá real | Santa Helenita | CL 71BIS | KR 77A | KR 78 | 0,28 | Mantenimiento |
| 10004206 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | KR 107 A | CL 70 BIS | CL 70 BIS A | 0,06 | Rehabilitación |
| 10005234 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | TV 77 | TV 78 | 0,04 | Mantenimiento |
| 10010106 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | KR 81A | CL 81A | 0,06 | Mantenimiento |
| 10005225 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | TV 79D | TV 79C | 0,07 | Mantenimiento |
| 10005225 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | TV 79D | TV 79C | 0,04 | Mantenimiento |
| 10005211 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | TV 79G | TV 79D | 0,03 | Mantenimiento |
| 10005198 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | CL 81B | TV 79G | 0,08 | Mantenimiento |
| 10005199 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | CL 81B | CL 81A | 0,11 | Mantenimiento |
| 10005211 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | TV 79G | TV 79D | 0,14 | Mantenimiento |
| 10005234 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | TV 78 | TV 77 | 0,15 | Mantenimiento |
| 10005229 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | CL 81 H BIS | CL 81 H | 0,15 | Mantenimiento |
| 10005237 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82 | CL 81IBIS | TV 79 | 0,07 | Mantenimiento |
| 10009445 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 74B | CL 49A | CL 51 | 0,25 | Mantenimiento |
| 10002827 | Engativá | Minuto de Dios | Bochica | CL 82 | TV 94L | KR 95B | 0,24 | Mantenimiento |
| 10009670 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 73 | CL 48 | CL 49A | 0,31 | Mantenimiento |
| 10009705 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72A | CL 48 | CL 49A | 0,35 | Mantenimiento |
| 10008733 | Engativá | Las ferias | bellavista occidental | CL 71 | KR 68BBIS | KR 68F | 0,18 | Mantenimiento |
| 10008214 | Engativá | Las ferias | Las ferias | TV 69BBIS | CL 73 | CL 73A | 0,34 | Mantenimiento |
| 10008213 | Engativá | Las ferias | Las ferias | KR 69B | TV 69BBIS | CL 73A | 0,32 | Mantenimiento |
| 10009509 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 74 | CL 49A | CL 51 | 0,25 | Mantenimiento |
| 10005223 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG82 | TV 79C | CL 81 H | 0,06 | Mantenimiento |
| 10011260 | Engativá | Minuto de Dios | el Minuto de Dios | CANAL SALITRE | DG 81G | DG 82A | 0,19 | Rehabilitación |
| 10010142 | Engativá | Las ferias | Julio florez | AK 70 | S.E | S.E | 0,29 | Mantenimiento |
| 10005230 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | DG 82 | TV 72A | TV 72CBIS | 0,08 | Mantenimiento |
| 10005230 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | DG 82 | TV 72CBIS | TV 72A | 0,14 | Mantenimiento |
| 10009182 | Engativá | Santa Cecilia | San Ignacio | KR 75 | CL 52A | TV 76B | 0,07 | Mantenimiento |
| 10008647 | Engativá | Santa Cecilia | El encanto | KR 75 | CL 63F | CL 64ABIS | 0,16 | Mantenimiento |
| 10004503 | Engativá | Garcés navas | San Antonio Engativá | KR 107 A | CL 69 B | CL 70 | 0,17 | Rehabilitación |
| 10005238 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | DG 82 | TV 72CBIS | TV 72D | 0,06 | Mantenimiento |
| 10002654 | Engativá | Minuto de Dios | Bochica | CL 82 | KR 95B | KR 95C | 0,09 | Mantenimiento |
| 10005243 | Engativá | Minuto de Dios | El Minuto de Dios | DG82 | TV 73A | TV 72D | 0,07 | Mantenimiento |
| 10008318 | Engativá | Las ferias | Las ferias | TV 69BBIS | AC 72 | CL 73 | 0,40 | Mantenimiento |
| 10002587 | Engativá | Minuto de Dios | Bochica | CL 82 | KR 95C | KR 95D | 0,12 | Mantenimiento |
| 10001784 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua i | TV 94L | CL 87 | CL 87A | 0,22 | Mantenimiento |
| 10006277 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 70 | KR 92 A | KR 93 A | 0,12 | Mantenimiento |
| 10006364 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 70 | KR 91 A | KR 92 A | 0,23 | Mantenimiento |
| 10009508 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 72B | CL 52 | CL 52A | 0,21 | Mantenimiento |
| 10004053 | Engativá | Garcés navas | Bolivia | CL 70C | KR 106A | KR 107A | 0,27 | Mantenimiento |
| 10010656 | Engativá | Álamos | Los Álamos | CL 65B | S.E | KR 88 | 0,04 | Mantenimiento |
| 10010656 | Engativá | Álamos | Los Álamos | CL 65B | S.E | KR 88 | 0,05 | Mantenimiento |
| 10005988 | Engativá | Boyacá real | Florencia | CL 74 | KR 86 | KR 87 | 0,16 | Mantenimiento |
| 10005870 | Engativá | Boyacá real | Florencia | CL 74 | KR 87 | KR 88 | 0,17 | Mantenimiento |
| 10007086 | Engativá | Boyacá real | Santa María | CL 75A | AK 72 | KR 72BIS | 0,11 | Mantenimiento |
| 10006983 | Engativá | Boyacá real | Santa María | CL 75A | KR 73 | KR 73A | 0,10 | Mantenimiento |
| 10006982 | Engativá | Boyacá real | Santa María | KR 73 | CL 75A | CL 76 | 0,23 | Mantenimiento |
| 10006878 | Engativá | Boyacá real | Santa María | KR 73 | CL 76 | CL 77A | 0,23 | Mantenimiento |
| 10007025 | Engativá | Boyacá real | Santa María | KR 72BIS | CL 75A | CL 76 | 0,20 | Mantenimiento |
| 10007025 | Engativá | Boyacá real | Santa María | KR 72BIS | CL 75A | CL 76 | 0,20 | Mantenimiento |
| 10007026 | Engativá | Boyacá real | Santa María | CL 75A | KR 72BIS | KR 73 | 0,13 | Mantenimiento |
| 10007074 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | KR 89 | CL 66A | CL 68 | 0,21 | Rehabilitación |
| 10005764 | Engativá | Boyacá real | Florencia | CL 74 | KR 88 | KR 89 | 0,16 | Mantenimiento |
| 10010656 | Engativá | Álamos | Los Álamos | CL 65B | S.E | KR 88 | 0,32 | Mantenimiento |
| 10010655 | Engativá | Álamos | Los Álamos | CK 65B | KR 91 | S.E | 0,06 | Mantenimiento |
| 10010655 | Engativá | Álamos | Los Álamos | CL 65B | KR 91 | S.E | 0,33 | Mantenimiento |
| 10001383 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 75B | CL 75C | 0,04 | Mantenimiento |
| 10001383 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 75B | CL 75C | 0,01 | Mantenimiento |
| 10001354 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 75C | CL 75D | 0,02 | Mantenimiento |
| 10001354 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas sur | KR 111 | CL 75C | CL 75D | 0,06 | Mantenimiento |
| 10004370 | Engativá | Engativá | Bolivia | CL 67B | S.E. | KR 111B | 0,14 | Mantenimiento |
| 10006989 | Engativá | Boyacá real | Florida blanca | CL 68 | KR 89 | KR 90 | 0,21 | Rehabilitación |
| 10009395 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 51A | KR 74 | KR 74A | 0,11 | Mantenimiento |
| 10008589 | Engativá | Las ferias | La estrada | CL 69C | KR 69A | KR 69C | 0,14 | Mantenimiento |
| 10009477 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 74A | CL 49A | CL 51 | 0,25 | Mantenimiento |
| 10004264 | Engativá | Engativá | Bolivia | CL 67B | KR 111B | KR 111C | 0,23 | Mantenimiento |
| 10004310 | Engativá | Engativá | San Antonio urbano | KR 111B | CL 66 | CL 67B | 0,19 | Mantenimiento |
| 10007826 | Engativá | Las ferias | Las ferias | CL 78 | KR69 | KR 69B | 0,18 | Mantenimiento |
| 10009758 | Engativá | Jardín botánico | Jardín botánico | AK 70 | CL 50 | CL 51 | 0,22 | Mantenimiento |
| 50007016 | Engativá | Jardín botánico | Jardín botánico | AK 70 | CL 48A | CL 49 | 0,33 | Mantenimiento |
| 10007437 | Engativá | Las ferias | Bonanza | KR 70A | CL 75 | CL 77 | 0,21 | Mantenimiento |
| 10007337 | Engativá | Las ferias | Bonanza | KR 70A | CL 77 | CL 77A | 0,18 | Mantenimiento |
| 10008635 | Engativá | Las ferias | La estrada | KR 69A | CL69 B | CL69 C | 0,09 | Mantenimiento |
| 10008674 | Engativá | Las ferias | La estrada | KR 69A | CL69 BIS | CL69 B | 0,09 | Mantenimiento |
| 10009537 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | KR 74A | DG 47 | CL 49A | 0,20 | Mantenimiento |
| 10000231 | Engativá | Bolivia | Ciudadela Colsubsidio | KR 110 | CL 86D | CL 88 | 0,20 | Mantenimiento |
| 10000223 | Engativá | Bolivia | Ciudadela Colsubsidio | KR 110 | CL 88 | CL 88B | 0,19 | Mantenimiento |
| 10000201 | Engativá | Bolivia | Ciudadela Colsubsidio | KR 110 | CL 88B | CL 88C | 0,09 | Mantenimiento |
| 10009596 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía | KR 71C | CL 52BIS | AC 53 | 0,29 | Mantenimiento |
| 10009596 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía | KR 71C | CL 52BIS | AC 53 | 0,17 | Mantenimiento |
| 10000436 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | CL 87 | KR 102 | KR 103C | 0,38 | Mantenimiento |
| 10000359 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | CL 87 | KR 103 C | KR 103D | 0,55 | Mantenimiento |
| 10000283 | Engativá | Bolivia | Bolivia oriental | CL 87 | KR 103F | AK 104 | 0,38 | Mantenimiento |
| 10003474 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | KR 90 | CL 84A | CL 84ABIS | 0,09 | Mantenimiento |
| 10006467 | Engativá | Boyacá real | La soledad norte | KR 83 | CL 73 | DG 73 | 0,05 | Mantenimiento |
| 10006185 | Engativá | Garcés navas | Los ángeles | CL 69 | KR 96BIS | KR 96A | 0,14 | Mantenimiento |
| 10009363 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | CL 51A | KR 74A | KR 74B | 0,12 | Mantenimiento |
| 10002550 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | KR 90 | CL 87B | CL 88 | 0,03 | Mantenimiento |
| 10002815 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | KR 90 | CL 86B | CL 87 | 0,13 | Mantenimiento |
| 10004965 | Engativá | Minuto de Dios | Autopista Medellín | DG 82C | TV 79D | KR 81A | 0,18 | Mantenimiento |

Fuente: UAERMV, 2019

Es importante mencionar que para esta localidad se tenían programados ejecutar 37,1 Km-Carril, el cual se cumplió en un 100% esta meta. Siendo la tercera localidad con más intervenciones durante la vigencia 2019 en la ciudad, ejecutando $12.126 millones.

# INTERVENCIONES VIGENCIA 2020

Con corte a 31 de mayo de la presente vigencia en la localidad de Engativá se han intervenido 3,82 Km-carril de impacto en malla vial local y se han tapado 1.018 huecos. Por otro lado, se ha apoyado con 0, 23 km de intervención en malla vial arterial o corredores principales y se han mejorado 758 huecos de estos corredores mencionados.

Así mismo, se han intervenido 0,06 Km-lineales de ciclorrutas para la localidad.

A continuación, se encuentra la matriz que contiene el barrio, UPZ y dirección exacta en donde se realizaron las intervenciones para esta localidad:

**Tabla No 2** Intervenciones de la Localidad de Engativá

| **CIV** | **Nombre Localidad** | **UPZ** | **Barrio** | **Tipo de Intervención** | **Eje Vial** | **Tramo Inicial** | **Tramo Final** | **Km Carril Impacto Km C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10002697 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | Mantenimiento | KR 90 | CL 87 | CL 87B | 0,19 |
| 10002898 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | Mantenimiento | KR 90 | CL 86A | CL 86B | 0,09 |
| 10008625 | Engativá | Las ferias | La estrada | Mantenimiento | CL 68 | KR 69P | AK 70 | 0,10 |
| 10008774 | Engativá | Las ferias | La estrada | Mantenimiento | CL 68 | KR 69D | KR 69G | 0,07 |
| 10008685 | Engativá | Las ferias | La estrada | Mantenimiento | CL 69 | KR 69D | KR 69G | 0,09 |
| 10002080 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | Mantenimiento | KR 90 | CL 89A | AC 90 | 0,16 |
| 10000104 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | Mantenimiento | KR 90 | CL 89BIS | CL 89A | 0,04 |
| 10002154 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | Mantenimiento | KR 90 | CL 89BIS | CL 89BIS | 0,04 |
| 10000099 | Engativá | Minuto de Dios | Quirigua oriental | Mantenimiento | KR 90 | CL 89 | CL 89BIS | 0,10 |
| 10009243 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | KR 73A | AC 53 | CL 54 | 0,20 |
| 10009117 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | KR 73A | CL 55 | CL 56A | 0,29 |
| 10009051 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | KR 73A | CL 56A | AC 63 | 0,31 |
| 10004024 | Engativá | Garcés navas | Villa Amalia | Mantenimiento | KR 105F | CL 70F | CL 71 | 0,09 |
| 10003951 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas oriental | Mantenimiento | KR 105F | CL 71 | CL 71A | 0,11 |
| 10009181 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | CL 52B | KR 74A | KR 74B | 0,05 |
| 10009181 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | CL 52B | KR 74A | KR 74B | 0,07 |
| 10009180 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | KR 74A | CL 52B | AC 53 | 0,14 |
| 10009183 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | KR 73A | CL 54 | CL 55 | 0,27 |
| 10007245 | Engativá | Las ferias | Bonanza | Mantenimiento | KR 71A | CL 75A | CL 75B | 0,14 |
| 10009272 | Engativá | Santa Cecilia | Normandía occidental | Mantenimiento | KR 74A | CL 52A | CL 52B | 0,22 |
| 10009131 | Engativá | Santa Cecilia | Santa Cecilia | Mantenimiento | CL 52B | KR 74B | KR 75 | 0,13 |
| 10000638 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | Mantenimiento | KR 102 | DG 86A | CL 87 | 0,47 |
| 10001452 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas | Mantenimiento | KR 109A | CL 77B | CL 77C | 0,06 |
| 10001411 | Engativá | Garcés navas | Garcés navas | Mantenimiento | KR 109A | CL 77C | CL 77D | 0,07 |
| 10000193 | Engativá | Bolivia | ciudadela colsubsidio | Mantenimiento | KR 110 | CL 88C | AC 90 | 0,18 |
| 12000217 | Engativá | Las ferias | Julio florez | Mantenimiento | AK 68 | AC 80 | CL 87 | 0,69 |
| 12001499 | Engativá | Las ferias | Bosque popular | Mantenimiento | AK 68 | AC 64C | AC 66 | 0,59 |
| 9004331 | Engativá | Jardín Botánico | Ciudad salitre nor-oriental | Mantenimiento | AK 68 | CL 43 | S.E. | 1,58 |
| 50006951 | Engativá | Las ferias | Bellavista occidental | Mantenimiento | AK 68 | AC 66 | CL 66C | 0,13 |
| 50006951 | Engativá | Las ferias | Bellavista occidental | Mantenimiento | AK 68 | AC 66 | CL 66C | 0,11 |
| 9004728 | Engativá | Álamos | San Ignacio | Mantenimiento | AC 26 | KR 85K | S.E. | 0,05 |
| 10000638 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | Mantenimiento | KR 102 | DG 86A | CL 87 | 0,03 |
| 10000638 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | Mantenimiento | KR 102 | DG 86A | CL 87 | 0,03 |
| 10000638 | Engativá | Bolivia | Bochica ii | Mantenimiento | KR 102 | DG 86A | CL 87 | 0,08 |

# IV. GLOSARIO

**Parcheo:** el proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

**Bacheo:** La reconformación, el reemplazo o adición de material de base o subbase granular subyacente a la carpeta deteriorada cuando sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

**Cambio de carpeta:** es el proceso por el cual se retira la carpeta asfáltica existente y se reemplaza con mezcla asfáltica.

**Sello de fisuras:** es el proceso mediante el cual se sellan fisuras y grietas, con asfalto destinado para esta actividad.

**Fresado estabilizado:** Es una solución rápida, económica y ambiental, que se lleva a cabo mediante la colocación de una carpeta provisional, de material reciclado de asfalto estabilizado con emulsión, sobre un material de afirmado.

**Limpieza y sello de juntas:** es una actividad que tiene como fin obtener una superficie limpia, libre de polvo o humedad, o de cualquier otro material que impida la adherencia del material de sello.

**Cambio de losas:** Es el proceso mediante el cual se cambian losas de concreto hidráulico fracturadas.

**Cambio de adoquines:** es el proceso mediante el cual se cambian adoquines deteriorados o fracturados.

**CIV:** Código de identificación vial.

**Kilómetro-carril de impacto:** es un indicador que mide el beneficio de las intervenciones en los segmentos viales, es decir, la mejora en la movilidad luego que un segmento vial es intervenido ya sea en su totalidad o parcialmente; esta intervención logra dar movilidad en buenas condiciones de circulación a todo el CIV. En este caso, el Km-carril de impacto es el correspondiente al área total de cada CIV intervenido.

