## Slide 1
  Rendición de cuentas por localidades – Sector Movilidad
  Unidad de Mantenimiento Vial
  Vigencias 2019 y 2020*
  * Corte al 31 de mayo de 2020
Mártires

## Slide 2
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020.
META MISIONAL 2016-2020: 1.083 km-carril de Conservación y
Rehabilitación de la Malla Vial Local. (1.172,13 meta ajustada 2020)
METAS PROYECTO 408 – RECUPERACIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
1.174,54 km-carril: 100,21%
Corte al 31 de mayo de 2020
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Programación | 167 Km-carril | 290 Km-carril | 300 Km-carril | 326 Km-carril | 72,26 Km-carril
Ejecución | 169,4 Km-carril | 292,66 Km-carril | 311,8 Km-carril | 326 Km-carril | 74.67 Km-carril

## Slide 3
META | 2019 | 2020 | TOTAL 2016-2020 | Programación ajustada PDD | % de avance: TOTAL /META PDD
1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local. (KM-Carril de Impacto) | 326,00 | 74,67 | 1.174,54 | 1.172,13 | 100.21%
Conservación de 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedio y local. (KM-Carril de Intervención) | 20,50 | 11,15 | 63,24 | 60,43 | 104,67%
Conservar 15,5 Km-lineales de ciclorrutas | 11,67 | 3,53 | 21,07 | 20,04 | 105,14%
Mantener 10 Km-carril de la malla vial rural | 12,76 | 2,06 | 14.82 | 15,26 | 97,12%
META MISIONAL 2016-2020: 1.083 km-carril de Conservación y
Rehabilitación de la Malla Vial Local. (1.172,13 meta ajustada 2020)
METAS PROYECTO 408 – RECUPERACIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

## Slide 4
Localidad de Mártires
Resultados 2019
Malla Vial Local
6,35 Km-carril 2.088 huecos
Malla Vial Intermedia y Arterial
4,59 Km-carril
1.266 huecos
47
Segmentos Intervenidos
Barrios
11
2
UPZ
$2.720 millones
Calle 22 entre Carrera 18 y Carrera 18A

## Slide 5
Localidad de Mártires
Resultados 2020 a 31 de mayo
Malla Vial Local
1,09 Km-carril
643 huecos
0, 23 Km-carril
758 huecos
9
Segmentos Intervenidos
Barrios
4
2
UPZ
Malla Vial Intermedia y Arterial
Carrera 25ª con Calle 1H-Calle1G _ Barrio: Santa Isabel

## Slide 6
Localidad de Mártires
Intervenciones
Carrera 25A con Calle 1G – Calle 1J
Calle 11 con Carrera 29 - Carrera 30

## Slide 7
Localidad de Mártires
Intervenciones
Calle 22 con Carrera 18 - Carrera 18A
Carrera 26A con Calle 5a – Calle 5c