INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PERIODO ABRIL –AGOSTO 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE de 2021

CONTENIDO

1.	Objetivo	3

2.	Alcance	3

3.	Marco Normativo	3

4.	Seguimiento Plan De Mejoramiento Institucional	4

4.1.	Resultados de la evaluación del plan de mejoramiento por parte del ente de control	………………………………………5

5.	Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría Regularidad PAD 2021 COD. 100	6

6.	Plan De Mejoramiento Institucional Vigente	8

6.	Conclusiones	12

7.	Recomendaciones	13

TABLAS

Tabla 1. Consolidado Estado Acciones Informe final Regularidad COD. 100	6

Tabla 2. Estado Acciones Plan de Mejoramiento Institucional	9

INFORME EJECUTIVO DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE AL 30 DE AGOSTO DE 2021

# Objetivo

Informar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas abiertas formuladas por la UAERMV en el plan de mejoramiento institucional registrado en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, con corte al 30 de agosto de 2021, derivado de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C.

# Alcance

Comprende el análisis de cumplimiento en fechas de las acciones correctivas abiertas, registradas en plan de mejoramiento institucional vigente en SIVICOF producto de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales ejecutadas en por la Contraloría de Bogotá D.C.

Para esto se solicitan los reportes trimestrales de avance a los procesos responsables de implementarlas; la OCI verifica y constata para cada hallazgo una a una las evidencias de cumplimiento, unificando los resultados de la información de forma ordenada para presentarlos ante los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno –CICCI y el ente de control cuando así requiera.

# Marco Normativo

- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública “

Capítulo 3 “Sistema Institucional y Nacional De Control Interno”, Artículo 16., literal I

“Artículo 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes:

…

“Literal I. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.”

- Resolución reglamentaria No. 036 de 20 septiembre de 2019 "Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos’. de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. ", expedida por el Contralor de Bogotá D.C.

# Seguimiento Plan De Mejoramiento Institucional

En el marco del rol RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL establecido en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno-OCI, dio respuesta a las solicitudes y aclaraciones del equipo auditor en el marco de la auditoría de regularidad código 100 PAD 2021, en resumen:

- Se presentó seguimiento al plan de mejoramiento con corte al primer trimestre de 2021 mediante el oficio radicado 20211600030041 del 05 de mayo de 2021, con soportes documentales para 40 hallazgos y 53 acciones.

- El 3 de junio de 2021, mediante la herramienta virtual TEAMS, se participó en reunión convocada por el gerente del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá D.C, con el objeto de revisar el ingreso a la carpeta compartida de planes de mejoramiento.

- El 17 de junio de 2021, mediante radicado 20211600039561, se dio respuesta a la solicitud del equipo auditor respecto a los hallazgos:

  - Hallazgo No. 3.1.3.3.1, Código de la Acción 1:

  - Hallazgo No. 3.1.3.3.1, Código de la Acción 2

  - Hallazgo No. 3.1.3.3.2, Código de la Acción 1

Hallazgo No. 3.1.3.11.1, Código de la Acción 1- se incluye adicional a los    solicitados.

- El 06 de julio de 2021, mediante radicado 20211600043471, se dio respuesta a la solicitud del equipo auditor respecto al hallazgo 3.1.3.2.2.

- El 04 de agosto de 2021, mediante oficio radicado 20211120060762 se recibió el informe preliminar, se proyectó solicitud para anular las dos (2) acciones declaradas como incumplidas en el numeral 3.1.2 Plan de mejoramiento, dando alcance al avance reportado y evidencias de cumplimiento.

## Resultados de la evaluación del plan de mejoramiento por parte del ente de control

En el informe final auditoría de regularidad código 100 PAD 2021, radicado el día 25 de agosto de 2021 mediante oficio 2-2021-21030 de la Contraloría de Bogotá D.C, y 20211120069152 de la UAERMV, se logró el cierre de la 41 de las 46 acciones presentadas para evaluación, de acuerdo con lo indicado por el ente de control:

(…) “3 RESULTADO DE LA AUDITORÍA 3.1 CONTROL DE GESTIÓN 3.1.2 Plan de Mejoramiento 3.1.2.1 Alcance y muestra

En el marco de la Resolución Reglamentaria No. 036 del 20-09-2019, se evaluaron las acciones correctivas implementadas en cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV y se verificó el consolidado de las mismas con corte a 30 de junio de 2021.

En concordancia con la información contenida en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, la UAERMV, registra un total de 46 acciones correctivas, las cuales representan la muestra total del mismo, dichas acciones son producto de auditorías de vigencias anteriores y fueron motivos de evaluación y seguimiento en este proceso auditor con cada factor evaluado (…)

(…) Como resultado de la verificación de la eficacia y la efectividad de las mismas, con el fin de establecer mediante soportes y pruebas de auditoría l porcentaje de cumplimiento de la Entidad y si estas acciones, permitieron subsanar la causa que generó la situación evidenciada por este ente ce control, se estableció que 41 de las 46 acciones fueron cerradas (…)

Con base en lo anterior, se actualizó la matriz de seguimiento y se consolidó el estado de las acciones que fueron objeto de seguimiento por parte del ente de control como se relaciona a continuación en la tabla 1:

Tabla 1 - Consolidado Estado Acciones Evaluadas Informe Final PAD 2021 CÓDIGO 100

| PLAN DE MEJORAMIENTO PAD -2019 CÓDIGO 76, CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. – ESTADO INFORME FINAL PAD2021 COD. 100 |
| --- |
| FECHA | ACCIONES FORMULADAS | CERRADAS | ABIERTAS |
| 15 de diciembre de 2020 | 2 | 0 | 2 |
| SUBTOTAL | 2 | 0 | 2 |
| PLAN DE MEJORAMIENTO PAD -2020 CÓDIGO 109, CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. – ESTADO INFORME DE ACUERDO CON EL INFORME FINAL PAD2021 COD. 100 |
| FECHA | ACCIONES FORMULADAS EVALUADAS | CERRADAS | ABIERTAS |
| 30 de noviembre de 2020 | 1 | 1 | 0 |
| 31 de diciembre de 2020 | 10 | 10 | 0 |
| 31 de marzo de 2021 | 24 | 24 | 0 |
| 31 de mayo de 2021 | 6 | 6 | 0 |
| SUBTOTAL | 41 | 41 | 0 |
| PLAN DE MEJORAMIENTO PAD -2020 CÓDIGO 115, CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. – ESTADO INFORME FINAL PAD2021 COD. 100 |
| FECHA | ACCIONES FORMULADAS EVALUADAS | CERRADAS | ABIERTAS |
| 30 de junio de 2021 | 3 | 0 | 3 |
| SUBTOTAL | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 46 | 0 | 5 |

Tabla 1. Consolidado Estado Acciones Informe final Regularidad 21 COD. 100

Fuente: elaboración propia a partir del Informe Preliminar PAD 2021 COD.100

Se puede observar que el ente de control no evaluó las dos acciones que tenían plazo al 15 de diciembre de 2020.

# Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría Regularidad PAD 2021 COD. 100

Producto de la auditoría de regularidad vigencia 2020 código 100, PAD 2021, el ente de control identificó (45) hallazgos administrativos de los cuales (39) fueron con incidencia disciplinaria, ninguno con incidencia penal y seis (6) con incidencia fiscal por valor de $7.752.434.718, como se relaciona a continuación:

Fuente. Informe final Auditoría de Regularidad Código 100 PAD 2021.Páginas 243-244.

Los días 26 de agosto y 06 de septiembre de 2021, la Oficina de Control Interno-OCI, acompaño la formulación del plan de mejoramiento en compañía de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, el cual fue presentado en el comité de Gestión y desempeño el día 06 de septiembre en la tarde, para su aprobación las dependencias debieron realizar ajustes al plan de mejoramiento propuesto remitiendo una versión final aprobada por comité el día 07 de septiembre a la OCI con el objeto de presentar mediante la plataforma del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF formulando (48) acciones para (44) hallazgos.

Es importante aclarar, que en el plan de mejoramiento subido a SIVICOF no fue presentada la formulación de la acción para el hallazgo 3.2.1.3.2.12.2.3 "HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO DISPONER DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN FORMA INDEPENDIENTE DE LOS DIFERENTES CONTRATOS Y DEMÁS TIPOS DE CONTRATOS, A TRAVÉS DE LOS CUALES EJECUTA EL PDD", dado que, al tratar de subir nuevamente el archivo el día 08 de septiembre, el Sistema no recibió el archivo, generando error de cargue.

# Plan De Mejoramiento Institucional Vigente

En el marco del rol Enfoque hacia la prevención establecido en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno-OCI realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones correctivas abiertas formuladas por la UAERMV en los planes de mejoramiento derivados de auditorías de regularidad No. 76 y 109 PAD 2019 y de desempeño No. 115 PAD 2020.

Producto del seguimiento realizado por la OCI al reporte de avance de cumplimiento presentado por las dependencias de la UAERMV en el segundo trimestre de 2021 y al resultado de la auditoría de regularidad PAD 2021 Código 100, en la tabla 2 se actualizó el estado actual del plan de mejoramiento institucional vigente con la Contraloría de Bogotá D.C.

Es importante precisar que, al 30 de agosto de 2021, no se reporta ninguna acción incumplida en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.

Tabla 2 - Consolidado Estado Acciones Correctivas Plan Mejoramiento UAERMV

Tabla 2. Estado Acciones Plan de Mejoramiento Institucional

| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2019, COD. 76. (11 H – 11 A) |
| --- |
| FECHA DE TERMINACIÓN | ACCIONES FORMULADAS | ABIERTAS | RESPONSABLE | CON ÉNFASIS EN |
| 15 de diciembre de 2020 | 2 | 2 | SG SPI | 3.3.1.3 Módulo en el aplicativo CALIOPE-contratos que genere alertas. (100% avance) 4.1.1.1 Implementar un desarrollo tecnológico que permita estandarizar los reportes de la bitácora de la sede de producción. (100% avance). |
| SUBTOTAL | 2 | 2 |  | HALLAZGOS CON 2 ACCIONES Se continuará realizando seguimiento hasta el cierre por el ente de control |
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2020, COD. 109. (32 H – 43 A) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | ACCIONES FORMULADAS | ABIERTAS | RESPONSABLE | HALLAZGOS |
| 30 de septiembre de 2021 | 2 | 2 | SG /OAP/SMVL/STPI/ OAJ/OCI (1) | 3.1.3.13.1 Acciones modificadas en SIVICOF |
| SUBTOTAL | 2 | 2 |  | HALLAZGO CON 2 ACCIONES Se continuará realizando seguimiento hasta el cierre por el ente de control |

| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2020, COD. 115. (7 H – 10 A) |
| --- |
| FECHA DE TERMINACIÓN | ACCIONES FORMULADAS | ABIERTAS | RESPONSABLE | CON ÉNFASIS EN |
| 30 de junio de 2021 | 3 | 3 | GP (2) GP / OAP | 3.3.4-3.3.8 Realizar una capacitación al personal de la gerencia de producción sobre la importancia del correcto diligenciamiento del formato de control diario de operación. (100% avance). 3.3.8 verificar los registros en el desarrollo del procedimiento (95% avance). |
| 30 de julio de 2021 | 4 | 4 | GP/OAP SG/ GREF GP / OAP SG / GREF / OAP | 3.3.2 Implementar un reporte anual de los costos relevantes del mantenimiento por vehículo para el almacén. - recálculo vida útil (30% avance). 3.3.2Actualizar el valor de los activos en los sistemas de información del almacén, de esto se dejará constancia en acta (10% avance). 3.3.3 Implementar un protocolo que incluya el seguimiento individual de la disponibilidad vehicular mensual/anual (20% avance). 3.3.6 Desarrollar una mesa de trabajo que permita interrelacionar los protocolos de administración de los repuestos usados y su reflejo en la administración de los bienes del almacén entre los líderes de proceso de la gerencia de producción y el proceso de gestión de recursos físicos de la secretaría general. (10% avance). |
| 30 de septiembre de 2021 | 2 | 2 | GP | 3.3.1 Implementar un protocolo que describa los pasos necesarios para sacar de operación un equipo (80% avance). 3.3.1 Sistematizar el seguimiento a los gastos de mantenimiento del parque automotor. (15% avance). |
| 30 de noviembre de 2021 | 1 | 1 | SG/ GREF | 3.3.7 Realizar capacitación al personal del almacén frente a la oportuna identificación de los de los vehículos equipos adquiridos (10% avance). |
| SUBTOTAL | 10 | 10 |  | 7 HALLAZGOS CON 10 ACCIONES |

| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2021, COD. 100. (45 H – 48 A) |
| --- |
| FECHA DE TERMINACIÓN | ACCIONES FORMULADAS | ABIERTAS | RESPONSABLE | HALLAZGOS |
| 30 de enero de 2022 | 1 | 1 | GASA + SG/APIC | 3.2.1.3.3.2. Mesa de trabajo |
| 28 de febrero de 2022 | 19 | 19 | GI + SG (3) GI / SG / SPI (2) GP / SG / GASA (2) OAP (2) SG + SPI (2) OAP + SG + SPI (1) | Mesas de trabajo 3.1.3.2.1.1 - 3.1.3.2.6.1 - 3.1.3.2.7.1 3.2.1.3.3.3.4.2 - 3.2.1.3.3.3.4.3 3.2.1.3.3.3.5.1.1 - 3.2.1.5.8 3.2.1.3.1.6.1 - 3.2.1.5.7 3.3.4.2.12.1-3.3.4.2.9.1 3.2.1.6 |
|  |  |  | OAP (3) OAP + SG + SPI (1) SG (1) | Procedimientos e instructivo actualizados 3.2.1.3.1.10 - 3.2.1.3.2.5 - 3.2.1.3.2.8 3.2.1.3.2.5 - 3.1.3.2.15.2 |
|  |  |  | GI + SG (1) | Estudio y diseñados aprobados 3.1.3.2.5.1 |
|  |  |  | SG (1) | Sesión de trabajo 3.1.3.2.8.1 |
| 31 de marzo de 2022 | 3 | 3 | GP GASA GASA / GPI / SG | 3.1.3.2.3.1 Protocolo modificado 3.2.1.3.3.1 Mesa de trabajo 3.2.1.3.3.3.5.1.1 Matriz de verificación |
| 30 de junio de 2022 | 3 | 3 | GASA/GP (1) SG (2) | 3.1.3.2.12.2 Matriz de verificación 3.2.1.3.3.3.2.1 Acta de Revisión 3.2.1.3.3.3.3.2 N° de procesos precontractuales revisados verificados. |
| 31 de julio de 2022 | 22 | 22 | GP/SG (6) | 3.1.3.2.11.1- 3.1.3.2.12.1 - 3.1.3.2.4.1-3.1.3.2.9.2-3.2.1.3.2.10.1.2 |
|  |  |  | SG + ENTIDAD (5) | 3.1.3.2.13.1-3.1.3.2.14.1-3.1.3.2.16-3.1.3.2.17-3.1.3.2.2.1 |
|  |  |  | SG (4) | 3.1.3.2.13.1- 3.1.3.2.15.1 - 3.2.1.3.1.12.2.1 - 3.2.1.3.2.11.2.1 |
|  |  |  | SPI (4) | 3.1.3.2.12.3 - 3.2.1.3.1.12.1.1.1 -3.2.1.3.1.12.1.1.2 - 3.2.1.3.2.12.1 Tablero Control |
|  |  |  | GP (2) | 3.1.3.2.9.1 - 3.13.2.3.2 Protocolo |
|  |  |  | STPI / SG (1) | 4.1.1 Mesa de trabajo |
| SUBTOTAL | 48 | 48 |  | 45* HALLAZGOS CON 48 ACCIONES *3.2.1.3.2.12.2.3 No se formuló |
| TOTAL | 62 | 62 |  | 55 HALLAZGOS CON 62 ACCIONES FORMULADAS |

Fuente. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

# Conclusiones

En el marco de roles que le asignan las normas vigentes a las Oficinas de Control Interno-OCI, producto de la gestión de todos los procesos y del análisis de la información que fue puesta a disposición de esta oficina se concluyó que:

- Para el segundo trimestre 2021, la OCI consolidó el seguimiento al cumplimiento de 55 acciones correctivas abiertas, registradas en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF y se presentó para evaluación del ente de control 46 acciones.

- En la auditoria de regularidad 100 PAD 2021, ejecutada por la Contraloría de Bogotá D.C., se logró el cierre de (41) acciones de las 46 presentadas para evaluación y 5 no fueron objeto de seguimiento quedando abiertas, logrando una eficacia del 95% en la evaluación del plan de mejoramiento.

- Producto de la auditoría de regularidad vigencia 2020 código 100, PAD 2021, el ente de control identificó (45) hallazgos administrativos de los cuales (39) fueron con incidencia disciplinaria, ninguno con incidencia penal y seis (6) con incidencia fiscal por valor de $7.752.434.718.

- Con corte al 14 de septiembre de 2021, no se reporta ninguna acción incumplida en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF

- En el marco del desarrollo de la auditoría de regularidad, se atendieron cuatro requerimientos de solicitud de información relacionados con el plan de mejoramiento vigente y se dio alcance en respuesta al informe preliminar al numeral 3.1.2 Plan de mejoramiento, con el objeto de desvirtuar el incumplimiento de dos acciones.

- En julio y septiembre de 2021, se cumplen los plazos de implementación de (8) acciones; (4) en cada mes a cargo de la Secretaría General y Gerencia de Producción.

# Recomendaciones

- Es importante que cada dependencia en el reporte de avance trimestral describa las actividades realizadas para el cumplimiento de las acciones formuladas y las evidencias y/o soportes documentales deben dar cuenta de ello. Así mismo los productos entregados deben ser los formulados en los indicadores, teniendo en cuenta la acción y el hallazgo, sin que permita divergencia al momento de ser evaluado por el ente de control y lograr el cierre efectivo y eficiente de las acciones del plan de mejoramiento institucional.

- Continuar reportando a la OCI cada trimestre y en forma oportuna, por parte de los responsables, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el plan de mejoramiento institucional de acuerdo con el cronograma establecido.

- Los responsables de la implementación de las acciones correctivas, deben identificar con anterioridad, cuando no se logre el cumplimiento de la acción, para tramitar ante el ente de control la modificación ya sea en la acción como tal, área responsable, fecha de terminación, el indicador o meta propuesta, lo cual debe ser 30 días hábiles antes del vencimiento.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 036 expedida por el Contralor de Bogotá D.C., el 20 de septiembre de 2019 que establece en el CAPITULO IV, ARTICULO NOVENO. MODIFICACIÓN. Parágrafo primero. No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación.

- En la formulación de las acciones de los hallazgos que identifique el ente de control, tener en cuenta que dichas acciones; logren eliminar y/o minimizar la recurrencia de la situación evidenciada, establecer un plazo prudencial para el cumplimiento de la acción y la apropiación por el directivo responsable

Acatando la Ley de Transparencia 1712 de 2014, este informe será enviado a la Oficina Asesora de Planeación para ser publicado en la página Transparencia de la Entidad.

Esta oficina queda atenta a cualquier solicitud de aclaración o información adicional que se requiera sobre el contenido del informe.

Elaboró: Edy Johana Melgarejo Pinto – Ingeniera en Transporte y Vías – Contratista OCI

aprobado mediante memorando 20211600100643 del 28 de septiembre de 2021.

# Footnotes

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”

…

Artículo 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:

…

Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control…”

Resolución 036 de 2019 Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. Expedida por la Contraloría de Bogotá D.C.