INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

3er Trimestre de 2021

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

pl

Tabla de Contenido

Listado de tablas	3

INTRODUCCIÓN	5

INDICADORES	8

Indicadores Institucionales	8

Indicadores estratégicos	11

Indicadores de proceso	14

INDICADORES POR PROCESO	17

Direccionamiento Estratégico e Innovación	17

Atención a partes interesadas y comunicaciones	17

Estrategia y Gobierno de TI	24

Planificación de la Intervención Vial	28

Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo	30

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica	33

Gestión de Recursos físicos	34

Gestión Contractual	35

Gestión Financiera	36

Gestión de Laboratorio	39

Gestión del Talento Humano	43

Gestión Ambiental	48

Gestión Documental	49

Gestión Jurídica	52

Control Disciplinario Interno	53

Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	53

# Listado de tablas

Tabla 1. Indicadores Institucionales.	8

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	8

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos	10

Tabla 4. Indicadores estratégicos.	12

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas	12

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas	13

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta	13

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos	15

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles	16

Tabla 10. Indicadores de proceso.	17

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos	18

Tabla 12.  Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles	20

Tabla 13. Claridad de las respuestas a PQRSFD ciudadanas	21

Tabla 14. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles	21

Tabla 15. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles	22

Tabla 16. Efectividad de la página WEB de la UAERMV	23

Tabla 17. Actividades del plan estratégico de comunicaciones cumplidas	23

Tabla 18.Cumplimiento de las acciones del plan estratégico	24

Tabla 19. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y	32

Tabla 20.Intervenciones priorizadas para misionalidad	34

Tabla 21. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	35

Tabla 22. Intervenciones priorizadas de ciclo rutas	35

Tabla 23. Asistencia Técnica A Localidades	36

Tabla 24. Diagnósticos realizados	36

Tabla 25. Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV	36

Tabla 26. Población satisfecha	38

Tabla 27. Nivel promedio de satisfacción	39

Tabla 28. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos	40

Tabla 29. Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo	41

Tabla 30. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones	41

Tabla 31. Diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias	42

Tabla 32. Ejecución n del PAC (Plan Anualizado De Caja)	43

Tabla 33. Ejecución de reservas presupuestales	43

Tabla 34. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas	44

Tabla 35. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas	45

Tabla 36. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas	46

Tabla 37. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas	46

Tabla 38. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a	47

Tabla 39. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los	47

Tabla 40. Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques	48

Tabla 41. Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques	48

Tabla 42 Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo	48

Tabla 43. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo	49

Tabla 44 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo	50

Tabla 45 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo	50

Tabla 46 Severidad de accidentalidad	51

Tabla 47. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC	52

Tabla 48 Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	52

Tabla 49 Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	53

Tabla 50 Frecuencia de accidentalidad	53

Tabla 51 . Ausentismo por Causa Médica	55

Tabla 52. Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad	56

Tabla 53. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo	57

Tabla 54. Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo	58

Tabla 55. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias	59

Tabla 56. Sentencias falladas a favor de la Entidad	60

Tabla 57. Cumplimiento de los términos procesales	60

Tabla 58. Ejecución del Plan Anual de Auditorias	61

Tabla 59. Ejecución de acciones correctivas	61

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de

Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla

Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

en el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

Objetivos Institucionales:

- Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad.

- Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.

- Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.

- Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2021.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2021.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 30 de septiembre de 2021 a través de una matriz de indicadores que se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales, dos (2) indicadores

- Indicadores Estratégicos, cinco (5) indicadores

- Indicadores de Gestión, cuarenta y siete (47) indicadores

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 210,68 | 238,01 | 89% | 68,6% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | $ 33.967 | $ 178.334 | 19% | 73% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 28,17 | 24,41 | 115% | 9,17% |
| Febrero | 21,82 | 21,87 | 100% | 16,28% |
| Marzo | 28,82 | 28,77 | 100% | 25,67% |
| Abril | 21,57 | 23,37 | 92% | 32,69% |
| Mayo | 18,89 | 24,67 | 77% | 38,84% |
| Junio | 16,09 | 25,49 | 63% | 44,08% |
| Julio | 20,34 | 27,77 | 73% | 50,71% |
| Agosto | 24,11 | 25,77 | 94% | 58,56% |
| Septiembre | 30,87 | 35,89 | 86% | 68,61% |
| TOTAL | 210,68 | 238,01 | 89% | 68,6% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 31 de marzo del 2021, fue de 78,81 Km-carril de los 75,05 programados (105% de lo proyectado), que corresponde a un 26% de los 307,05 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

- Km/carril ejecutado PA:  58,01 de 51,00       	 	114% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 4,35 de 9,00          		48% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 13,81 de 10,00         	138% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH: 0,98 de 1,55          		63% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 0,83 de 2,48             	33% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R: 0,38 de 1,02      		37% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE: 0,32 de 0,00

- Km/carril ejecutado MBR: 0,13 de 0,00

Total, Km/carril ejecutado: 78,81 de 75,05   105% de lo proyectado

Durante los meses enero, febrero y marzo correspondiente al reporte del Primer trimestre del 2021 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 115%, 100% y 100% respectivamente, resultados apropiados según el rango de gestión; aun cuando iniciando el mes de marzo no se contaba con el personal del contrato sindical.

El avance en los cambios de carpeta y rehabilitación se vio afectado por inconvenientes presentados en la presentación y aprobación de Pmts.

El proceso cumple con el logro de la meta, ubicado el indicador en rango Apropiado, mostrando una leve sobre ejecución.

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte al 30 de junio del 2021, fue de 56,55 Km/Carril de los 73,53 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 77% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 44,08% de los 307,05 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

• Km/carril ejecutado PA:  37,32 de 49,00 	76% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 4,73 de 10,00 	47% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 12,90 de 8,00 	161% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH F: 0,71 de 2,50 	28% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CL: 0,00 de 2,32 	0% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,76 de 1,71 	44% de lo proyectado

Los retrasos a la meta presentados en el trimestre son:

- En el trimestre se presentaron inconvenientes de orden público (PARO NACIONAL), con los bloqueos de las vías ocasionando disminución en el suministro de mezcla asfáltica y concretos hidráulicos, lo que impidió el desarrollo de 11 días laborales, siendo el mes de mayo el más representativo con 8 días no laborables.

- Adicionalmente, se presentan retrasos en la meta misional debido a la disminución del suministro de algunos insumos de ferretería. De igual manera algunas unidades ejecutoras prestaron apoyo en la ciclorruta de la AC 13 durante todo el mes de junio incluido los días domingos y festivos (6, 13, 14, 20 y 27).

- Así mismo, retrasos por las fuertes lluvias no previstas en los meses de mayo y junio, en los cuales se tuvo una disminución en la ejecución y avance por falta de continuidad en los frentes de obra.

El avance de ejecución en el tercer trimestre con corte al 30 de septiembre del 2021, fue de 75,32 Km/Carril de los 89,43 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 84% en el tercer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 68,61% de los 307,05 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

• Km/carril ejecutado PA:  54,86 de 58,00	95% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 7,15 de 13,00		55% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 8,54 de 8,02		106% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH F: 1,26 de 3,50	36% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CL: 1,15 de 4,00		29% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,67 de 2,91	23% de lo proyectado

Los retrasos a la meta presentados en el trimestre son:

En el trimestre se presentaron retrasos por la falta de aprobación en los Planes de Manejo de Transito (PMT), para las actividades de cambio de carpeta, cambios de losas y rehabilitaciones en flexible y rígido. Adicionalmente la disminución en el suministro de concreto y falta de algunos insumos de ferretería.

En lo corrido de la vigencia el proceso viene presentando retrasos en la ejecución del indicador en la ejecución de lo planeado ubicándose en un rango de gestión deficiente.

GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | $ 55.232 | $ 163.886 | 34% |
| 2do Trimestre | $ 40.447 | $ 162.884 | 25% |
| 3er Trimestre | $ 33.967 | $ 178.334 | 19% |
| TOTAL | $ 129.646 | $ 178.334 | 73% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

A corte 31 de marzo de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 34% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 13% de los gastos de funcionamiento y del 38% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Con corte 30 de junio de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 59% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 36% de los gastos de funcionamiento y del 64% del presupuesto de inversión.

En el segundo trimestre se comprometieron $ 40.447 millones de los $ 162.884 millones asignados lo que corresponde al 25% de los mismos

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha de corte es el proyecto 7858, con un porcentaje del 28,1%.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Por lo anterior, a la fecha se está adelantando un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año."

A 30 de septiembre de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 19% para el trimestre y del 73% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 58% de los gastos de funcionamiento y del 76% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 19,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 53% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha de corte es el proyecto 7858 con un porcentaje del 73,1%.

En términos generales se observa un desempeño adecuado en el avance del indicador, ubicándose en un rango de gestión adecuado.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121121ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 1710 | 600 | 285% | 101% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 99,2% | 100,0% | 99% | 96% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 82,4% | 100% | 82,4% | 82,2% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 91% | 100% | 91% | 88% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | 36 | 4.246 | 1% | 1% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # de Elementos PK_ID con visita de seguimiento | # de Elementos PK_ID programados para seguimiento | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 201 | 200 | 101% |
| 2do Trimestre | 101 | 600 | 17% |
| 3er Trimestre | 1710 | 600 | 285% |
| TOTAL | 2012 | 2.000 | 101% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre de medición se realizaron visitas de seguimiento a 201 elementos viales que corresponden al 10% de la meta anual programada y al 101% de la meta trimestral programada por lo tanto se ubica en rango apropiado.

La evaluación cualitativa no da cuenta de los hechos que conducen a la sobre ejecución del indicador.

En el segundo trimestre se realizaron visitas de seguimiento a 101 elementos viales que corresponden al 17% de la meta trimestral programada. Cabe resaltar que por la situación de orden público presentado en la ciudad y teniendo en cuenta la poca disponibilidad de vehículos, se vio afectado negativamente el cumplimiento del indicador por lo que se programará las visitas faltantes para el tercer trimestre.

Se realizaron visitas de seguimiento a 1710 elementos viales que corresponden al 85,5% de la meta anual programada y al 285% de la meta trimestral programada. Cabe resaltar que por la baja ejecución que mostró el indicador en el trimestre anterior, la SMVL tomó la decisión de equilibrarlo como se manifestó en la evaluación cualitativa del indicador del segundo trimestre.

Dado lo anterior el indicador se ubica en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 98,2% | 100% | 98% |
| 2do Trimestre | 89,7% | 100% | 90% |
| 3er Trimestre | 99,2% | 100,0% | 99% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Durante el primer trimestre se presentaron problemas con la caldera y el sistema de calentamiento de combustible y cemento asfáltico, continúan inconvenientes de fluido eléctrico, se trabaja con suministro con planta eléctrica, debido a ello solo se puede contar con una planta.

En el segundo trimestre la producción programada se ha visto afectada debido a los siguientes factores: alteraciones de orden público tanto para el despacho como para el suministro de insumos para la producción de mezclas, climatología en las zonas de intervención, lo que ha conllevado a la cancelación de despacho de material y mantenimiento de calderas y plantas de asfalto.

La producción programada en el tercer trimestre se ha visto afectada debido a los siguientes factores: alteraciones de orden público tanto para el despacho como para el suministro de insumos para la producción de mezclas, lo que ha conllevado a la cancelación de despacho de material, Falta de vehículos disponibles para el despacho de mezclas.

El proceso ha venido cumpliendo durante la vigencia con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1er Trimestre | 75% | 100% | 75,1% |
| 2do Trimestre | 81% | 100% | 81% |
| 3er Trimestre | 82,4 | 100% | 82,4% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de diciembre del 2020 a 15 de enero del 2021 para el primer mes y de manera consecutiva para los siguientes periodos hasta el 15 de marzo como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 189 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 79 para un total de 268 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que no se  encontraban dentro de los rangos establecidos de la fórmula lo que afectó para el cumplimiento del indicador, cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dicho parámetro durante la producción y en mesas de trabajo para brindar soluciones al faltante. por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo un cumplimiento del 50% para las dos únicas muestras que se tuvieron de este tipo de mezcla.

En términos generales el proceso incumplió durante el primer trimestre con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión mejorable.

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. para este segundo trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de abril del 2021 a 15 de junio del 2021 como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 184 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 158 para un total de 342 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que se  encontraron dentro de los rangos establecidos de la formula lo que evidenció una mejora en el cumplimiento del indicador (durante el mes contemplado entre abril y mayo dicho parámetro disminuyó su porcentaje de cumplimiento), cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio durante la producción y toma de decisiones en aumentar o disminuir el %contenido de asfalto en la mezcla. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento se ha empezado a implementar el uso de acelerarte en frente de obra debido al cambio de proveedor del contratista, por lo anterior ha sido necesario la toma de asentamiento una vez se adicione dicho producto. (ver hoja de cálculo de asentamientos MR-43)

El proceso cumplió en el segundo trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. para este tercer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de junio del 2021 a 15 de septiembre del 2021 como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 198 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 155 para un total de 353 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que se  encontraron dentro de los rangos establecidos de la formula lo que evidenció una mejora en el cumplimiento del indicador (durante este trimestre se evidenció una mejora en la calidad de la mezcla, se refleja en el indicador), cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio durante la producción y toma de decisiones en aumentar o disminuir el %contenido de asfalto en la mezcla. se han realizado ajustes a la fórmula de trabajo y a su vez acompañamiento y verificación de las humedades en los materiales pétreos.	}

El proceso cumplió en el tercer trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 89% | 100% | 88,8% |
| 2do Trimestre | 85% | 100% | 85% |
| 3er Trimestre | 91% | 100% | 91% |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV - 1er Trimestre 2021

Durante el mes de enero se mantuvo una disponibilidad general del 87% cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable y las mayores novedades presentadas se encuentra en el grupo de plantas industriales donde se tuvo la disponibilidad más baja del 66.7 % entre el 22 de enero y el 31 de enero de 2021 debido a que se encontraban fuera de servicio las plantas trituradoras (6PTA03) y planta en caliente ABL (6PAC06).

Para el mes de febrero se presentó una disponibilidad general de 86,1% siendo el grupo de vehículos el que presentara las variaciones más representativas con una disponibilidad del 83% en el inicio del mes de enero, al inicio de febrero se llegó a una disponibilidad del 72% debido a que se llegaron a tener 10 vehículos en taller sin embargo se recuperó cerrando el mes de febrero con una disponibilidad del 92%.

para el mes de marzo se consiguió una disponibilidad general de 90,4 %, logrando así alcanzar una disponibilidad promedio para el primer trimestre de 88.9% y cumplir con la meta establecida.

Durante el mes de abril se mantuvo una disponibilidad promedio de 86,9 % siendo el grupo de vehículo pesado el que presento la disponibilidad más baja con un porcentaje de 78,38% de disponibilidad, esto ocasionado a la dificultad para la consecución de los repuestos en el mercado a causa de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria.

Durante el mes de mayo se presentó una disponibilidad general promedio de 82,7% siendo el grupo de plantas industriales el que presento la disponibilidad más baja con un promedio general durante el periodo de 75,5% esto ocasionado por una adaptación que se le estaba haciendo a la PLANTA EN FRIO en el sistema de transmisión por lo que se generó una para durante todo el mes de mayo.

Durante el mes de junio se presentó una disponibilidad general promedio de 85,0%, durante este periodo no se presentaron mayores variaciones y el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con la menor disponibilidad fue vehículo pesado con una disponibilidad promedio de 78%."

Durante el mes de julio se mantuvo una disponibilidad general del 88% cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con la menor disponibilidad fue vehículo pesado con una disponibilidad promedio de 78,5%.

Durante el mes de agosto se mantuvo una disponibilidad general de 91,02 % cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con menor disponibilidad fue vehículos sin embargo mejoro con respecto al mes de anterior.

Durante el mes de septiembre se mantuvo una disponibilidad promedio  de 88,17 cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable durante el trimestre, sin embargo para el mes de septiembre se presenta un descenso en la curva a causa de la terminación el día 20 de agosto de los contratos de mantenimiento 397 de 2020 y 398 de 2020 para los grupos de maquinaria-equipo menor  y vehículos   respectivamente y el inicio de los nuevos contratos los cuales dan inicio el 23 de septiembre  para el grupo maquinaria-equipo menor y 24 de septiembre  para el grupo de vehículos.

Durante lo corrido de la vigencia el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | - | 4.237.494.000 | 0% | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 2do Trimestre | - | 4.237.494.000 | 0% | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 3er Trimestre | 36.790.540 | 4.246.705.626 | 1% | En el tercer trimestre de 2021 se tramitó y se realizó el pago de un pasivo exigible asociado al rubro 199 - Mitigación de riesgos en zonas alto impacto, por $ 36,790,540, contribuyendo a alcanzar un muy pequeño en avance en la ejecución de los saldos de contratos y giros que conforman los pasivos exigibles de la Unidad en la presente vigencia. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

A la fecha del presente informe se registra una ejecución muy baja con respecto a la meta del indicador por lo tanto se ubica en un rango de gestión deficiente.

En el reporte del segundo trimestre se llevó a cabo una revisión general del reporte del indicador en donde se identificaron inconsistencias con lo reportado desde el primer trimestre de la vigencia 2021, en tal sentido se efectuó la modificación de la información previamente reportada, lo cual se evidenció en el reporte anterior.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 47 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los procesos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 13 | 13 | 100% | 90% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 4 | 93 | 4% | 7% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 89 | 158 | 56% | 55% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | 911 | 0% | 0% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 2 | 911 | 0% | 0% |
| APIC-IND-009 | EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES DE LA UAERMV | 103177 | 336000 | 31% | 86% |
| APIC-IND-010 | EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB DE LA UAERMV | 68158 | 240000 | 28% | 82% |
| APIC-IND-011 | ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES CUMPLIDAS | 6 | 9 | 100% | 100% |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11 | 16 | 69% | 84% |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 9 | 11 | 82% | 93% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 145,03 | 64,94 | 223% | 115% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 0,00 | 2,25 | 0% | 47% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 9,62 | 4,13 | 233% | 90% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 21 | 12 | 175% | 88% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 12189 | 7500 | 163% | 115% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 282 | 390 | 72% | 84% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 528 | 544 | 97% | 98% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 2429 | 544 | 4,4 | 4,4 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 1269 | 1860 | 68% | 72% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 11444 | 1064 | 10,76 | 6 |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 30 | 32 | 94% | 61% |
| GEFI-IND-001 | DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | 3 | 54 | 6% | 6% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | $ 20.419 | $ 21.403 | 95% | 86% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | $ 3.471 | $ 40.057 | 9% | 94% |
| GEFI-IND-006 | DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS | 9 | 29 | 31% | 27% |
| GEFI-IND-007 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA | $ 3.238 | $ 3.714 | 87% | 83% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 1.405 | 1.405 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 3.936 | 3.936 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 276 | 276 | 100% | 98% |
| GLAB-IND-004 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO | 9 | 9 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 2.076 | 2.076 | 100% | 100% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 2 | 1951 | 0% | 4% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 8 | 8 | 100% | 37% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 32 | 32 | 100% | 73% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 8 | 8 | 100% | 52% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 3 | 686 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 391 | 15851 | 2% | 3,5% |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 10986 | 14909 | 74% | 67% |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 22747 | 816 | 27,88 | 25,24 |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 9757 | 10555 | 92% | 81% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 267 | 194 | 1,4 | 0,55 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 49 | 7031 | 0,70% | 1% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 2 | 15 | 13% | 47% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 9 | 9 | 100% | 95% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 28 | 28 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 33 | 47 | 69% | 75% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 75 | 89 | 84% | 84% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

De los 47 indicadores de proceso que se presentaron en el tercer trimestre treinta y cuatro (34) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 72% de la batería de indicadores de proceso; tres (3) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al 6%, diez (10) se ubicaron en una gestión deficiente, lo que corresponde al veintiuno 21% de la batería.

# INDICADORES POR PROCESO

## Direccionamiento Estratégico e Innovación

DESI-IND-001 PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos

| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de productos entregados en los términos de tiempos establecidos | Número de productos definidos para el periodo | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 8 | 10 | 80% |
| 2do Trimestre | 10 | 11 | 91% |
| 3er Trimestre | 13 | 13 | 100% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 3er Trimestre de 2021.

En el primer trimestre se realizaron 8 de 10 productos programados para el primer trimestre de 2021. Los productos pendientes fueron realizados de manera extemporánea. Dentro de los productos realizados por el proceso DESI en el I trimestre se encuentran, lo reportes a los sistemas oficiales como: SEGPLAN y SPI. Del mismo modo, se adelantó informe de seguimiento a los proyectos de inversión, informe de gestión de la entidad, informe de indicadores, consolidado de planes de acción y Seguimiento

El indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 80% ubicando el indicador en rango de gestión mejorable toda vez que la meta del indicador consiste en lograr un nivel de cumplimiento del 90% de los productos de direccionamiento estratégico establecidos para el periodo.

En el segundo trimestre se realizaron 10 de los 11 productos programados para el trimestre. Dentro de los productos realizados por el proceso DESI en el I trimestre se encuentran, lo reportes a los sistemas oficiales como: SEGPLAN y SPI. Del mismo modo, se adelantó informe de seguimiento a los proyectos de inversión, informe de gestión de la entidad, informe de indicadores, consolidado de planes de acción y Seguimiento Plan de Adecuación MIPG. El producto Seguimiento Planes de mejoramiento de calidad no se generó este periodo ya que no hubo reporte por parte de los procesos; por otra parte, el comité de gestión y desempeño se hizo en el día 5 de mayo por la reprogramación de la agenda de los miembros del comité.

Dado lo anterior el indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 91% ubicando el indicador en rango de gestión adecuado toda vez que la meta del indicador consiste en lograr un nivel de cumplimiento del 90% de los productos de direccionamiento estratégico establecidos para el periodo.

Se realizaron 13 de los 13 productos programados para el trimestre. Dentro de los productos realizados por el proceso DESI en el III trimestre se encuentran:

- Los reportes a los sistemas oficiales como: SEGPLAN y SPI; publicados en la página WEB en el link https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/#planeacion

- Del mismo modo, se adelantó informe de seguimiento a los proyectos de inversión, informe de gestión de la entidad, informe de indicadores, consolidado de planes de acción, publicados en la página WEB.

- Se realizó el Seguimiento Plan de Adecuación MIPG.

- El producto Seguimiento Planes de mejoramiento de calidad se realizó y se enviaron los correos correspondientes a cada uno de los procesos implicados

- Por otra parte, el comité de gestión y desempeño se hizo el 23 de septiembre, el acta se encuentra en la página WEB.

- Se realizó Consolidados de Reporte de Políticas públicas con corte a 30 de septiembre.

- Se realizó el informe de monitoreo de riesgos del segundo cuatrimestre, publicado en la página WEB.

## Atención a partes interesadas y comunicaciones

APIC-IND-001 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 12.  Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Peticiones termino 10 días respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de 10 días hábiles en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 34 | 241 | 14% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden a 23 peticiones entre autoridades, las cuales se respondieron en un tiempo máximo de 22 días, las cuales deben ser respondidas en un plazo de 10 días hábiles de acuerdo a lo contemplado en la 1755 de 2015 y 1 solicitud de información con un tiempo máximo de 21 días, pertenecientes a 19 localidades y equivalentes al 14% del total de las peticiones. Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo continua en vigencia el decreto 491 del 2021 que amplía los términos de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |
| 2do Trimestre | 13 | 243 | 5% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden: a 2 peticiones de información, las cuales se respondieron en un tiempo superior a los 20 días, y 11 peticiones entre autoridades con un tiempo superior a 20 días de las cuales 8 fueron respondidas de manera extemporánea y 3 se encuentran vencidas y sin repuesta con corte a 02/07/2021. Vale la pena resaltar que con corte a 30 de junio continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |
| 3er Trimestre | 4 | 93 | 4% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden: a 4 Solicitudes de información, las cuales se respondieron en un tiempo superior a los 20 días, Vale la pena resaltar que con corte a 30 de septiembre continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el primer trimestre de las 241 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 90% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión deficiente por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

En el segundo trimestre de las 243 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 95% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

En el tercer trimestre de las 93 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 96% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

APIC-IND-002 CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS

Tabla 13. Claridad de las respuestas a PQRSFD ciudadanas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ de las respuestas con calificación "Bueno" y "Excelente | Total, de respuestas ciudadanas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 30 | 56 | 54% | De las 56 encuestas aplicadas en el periodo, el 54% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente. |
| 2do Trimestre | 54 | 96 | 56% | De las 96 encuestas aplicadas en el periodo, el 56% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD. |
| 3er Trimestre | 89 | 158 | 56% | De las 158 encuestas aplicadas en el periodo, 89 personas calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente lo que correponde al 56%, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

En lo corrido de la vigencia 2021 el resultado del indicador denota un alto grado de insatisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD, el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente.

APIC-IND-007 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES

Tabla 14. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | (N. de peticiones con término de respuesta de 15 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 15 días hábiles en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 1 | 525 | 0% |
| 2do Trimestre | 0 | 635 | 0% |
| 3er Trimestre | 2 | 911 | 0% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

De las 525 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que solo 1 petición corresponde a un reclamo se respondió extemporáneamente, 4 días después de haberse vencido el plazo de respuesta, es decir el 0% del total de las peticiones respondidas durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.   Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo continúa en vigencia el decreto 491 del 2020 que amplía los términos de las peticiones con 15 días hábiles a 30 días hábiles.

En el periodo correspondiente al primer trimestre de 2021, el proceso presento una mejoría importante en la gestión de las variables del indicador, logrando ubicar al indicador en un rango de gestión apropiado.

De las 635 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que todas se respondieron dentro de los términos ley, es decir el 0% del total de la petición respondida durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.  Vale la pena resaltar que con corte a 30 de junio continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las peticiones de interés general, particular, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias de 15 a 30 días hábiles.

De las 525 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que solo 2 peticiones se respondieron extemporáneamente, 1 felicitación y 1 derecho de petición, es decir el 0% del total de las peticiones respondidas durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.   Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo continúa en vigencia el decreto 491 del 2020 que amplía los términos de las peticiones con 15 días hábiles a 30 días hábiles.

En los periodos correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2021 el proceso logró ubicar al indicador en un rango de gestión apropiado.

APIC-IND-009 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES

Tabla 15. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE INTERACCIONES EN LAS REDES SOCIALES DE LA UAERMV | NÚMERO DE INTERACCIONES PREVISTAS DURANTE EL PERIODO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 103274 | 336000 | 31% |
| 2do Trimestre | 82653 | 336000 | 25% |
| 3er Trimestre | 103177 | 336000 | 31% |
| TOTAL | 289.104 | 336.000 | 86% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

Para el primer trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las interacciones en las redes sociales de la entidad, alcanzando un 31% de las interacciones totales estimadas para la vigencia 2021. Esto constituye un buen resultado si se considera que, aunque la meta es lograr el consolidado del año, para esta altura de la vigencia el número de visitas supera en un 6% el que se podría estimar para este primer periodo de la vigencia

Para el segundo trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las interacciones en las redes sociales de la entidad, alcanzando un 25% de las interacciones totales estimadas para la vigencia 2021. Esta cifra representa un comportamiento de acuerdo al esperado para el periodo de la medición. Para los seis primeros meses del año se cuenta con un acumulado del 56%, es decir, 6% más de lo que se podría estimar para el primer semestre de la vigencia.

Para el tercer trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las interacciones en las redes sociales de la entidad, alcanzando un 31% de las interacciones totales estimadas para la vigencia 2021. Esta cifra representa un comportamiento de acuerdo con el esperado para el periodo de la medición. Para el periodo entre enero y septiembre de 2021 se cuenta con un acumulado del 87%, es decir, 12% más de lo que se podría estimar para los tres primeros trimestres de la vigencia.

APIC-IND-010 EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB DE LA UAERMV

Tabla 16. Efectividad de la página WEB de la UAERMV

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE VISITAS EN LA PAGINA WEB | NÚMERO DE VISITAS PREVISTAS DURANTE EL PERIODO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 64540 | 240000 | 27% |
| 2do Trimestre | 63026 | 240000 | 26% |
| 3er Trimestre | 68158 | 240000 | 28% |
| TOTAL | 195.724 | 240.000 | 82% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

Para el primer trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las visitas a la página web de la entidad, alcanzando un 27% de las visitas totales estimadas para la vigencia 2021. Esto constituye un buen resultado si se considera que, aunque la meta es lograr el consolidado del año, para esta altura de la vigencia el número de visitas supera en un 2% el que se podría estimar para este primer periodo de la vigencia.

Para el segundo trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las visitas a la página web de la entidad, alcanzando un 26% de las visitas totales estimadas para la vigencia 2021. Esta cifra representa un comportamiento de acuerdo con el esperado para el periodo de la medición. Para los seis primeros meses del año se cuenta con un acumulado del 53%, es decir, 3% más de lo que se podría estimar para el primer semestre de la vigencia.

Para el tercer trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las visitas a la página web de la entidad, alcanzando un 28% de las visitas totales estimadas para la vigencia 2021. Esta cifra representa un comportamiento de acuerdo con el esperado para el periodo de la medición. Para los nueve primeros meses del año se cuenta con un acumulado del 81%, es decir, 6% más de lo que se podría estimar para el periodo enero - septiembre de la vigencia 2021.

Se sugiere programar metas trimestrales para efectos de medir el cumplimiento periódico de la meta propuesta

APIC-IND-011 ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES CUMPLIDAS

Tabla 17. Actividades del plan estratégico de comunicaciones cumplidas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de actividades programadas para el periodo | Número de actividades realizadas en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 9 | 9 | 100% |
| 2do Trimestre | 9 | 9 | 100% |
| 3er Trimestre | 9 | 9 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se realizaron 9 de 9 actividades programadas para el trimestre. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la publicación de boletines de prensa, el desarrollo de la estrategia Saber es tu Derecho relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la publicación en los canales de comunicación de la entidad, la atención a las solicitudes de los procesos a través de la plataforma APLICO , la atención a los periodistas, el envío de paquetes informativos a medios de comunicación y el monitoreo de los mismos, así como la gestión de las redes sociales y la página web y de las redes sociales para lograr las interacciones y visitas esperadas.

Se realizaron 9 de 9 actividades programadas para el trimestre. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la publicación de boletines de prensa, el desarrollo de la estrategia Saber es tu Derecho relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la publicación en los canales de comunicación de la entidad, la atención a las solicitudes de los procesos a través de la plataforma APLICO , la atención a los periodistas, el envío de paquetes informativos a medios de comunicación y el monitoreo de los mismos, así como la gestión de las redes sociales y la página web y de las redes sociales para lograr las interacciones y visitas esperadas.

Se realizaron 9 de 9 actividades programadas para el trimestre. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la publicación de boletines de prensa, el desarrollo de la estrategia Saber es tu Derecho relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la publicación en los canales de comunicación de la entidad, la atención a las solicitudes de los procesos a través de la plataforma APLICO , la atención a los periodistas, el envío de paquetes informativos a medios de comunicación y el monitoreo de los mismos, así como la gestión de las redes sociales y la página web para lograr las interacciones y visitas esperadas.

El indicador cumple adecuadamente con lo establecido en la meta

En termino generales el proceso cumple con las metas planteadas en cada uno de sus indicadores por lo tanto se considera que el proceso tiene un desempeño apropiado en cuanto al cumplimiento de su objetivo.

## Estrategia y Gobierno de TI

EGTI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 18.Cumplimiento de las acciones del plan estratégico

de tecnologías de la información

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 18 | 18 | 100% |
| 2do Trimestre | 14 | 17 | 82% |
| 3er Trimestre | 11 | 16 | 69% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

Durante el primer trimestre, se desarrollaron las actividades relacionadas a continuación para el cumplimiento del Plan Estratégico de tecnologías de Información - PETI:

- Plan de comunicaciones: Se proyecta el plan de comunicación para la vigencia 2021.

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: Se realiza una contratación de prestación de servicios del especialista encargado de apoyar e impulsar la implementación de la PMO, Se inicia la elaboración de la ficha técnica para la implementación de la PMO, se elabora documento comparativo de herramientas para la gestión de proyectos y se avanza en los ajustes de formatos del procedimiento de gestión de proyectos de mejora e investigación.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2: Se realiza el proceso de planeación, inicio, ejecución y control del proyecto GODI IV- Hacia la Transformación Digital, se realiza el ajuste al documento de gestión de transferencia de conocimiento de TI y se realizan el proceso de actualización y formalización de los documentos: EGTI-PR-004-V2 Procedimiento Diseño Soluciones,  EGTI-PR-005-V2 Procedimiento gestión Incidentes de Seguridad de la información y EGTI-DI-014-V2 política gestión Incidentes de Seguridad de la información

- Implementación Uso y Apropiación (UA) Fase 2: Se elaboran el plan de UA para el 2021, el plan de comunicaciones, el plan de formación y el cronograma de capacitación. Se realiza una mesa de trabajo con TH para revisar las estrategias de UA a las que se les va a aplicar esquema de incentivos. Se actualiza el documento de estrategias de UA.

- Orfeo-Fase III: Desarrollos realizados: Migración de historia laborales por la empresa GTS, Integración con LDAP, Doble factor de autenticación, Implementación del servicio con Bogotá Te Escucha, Servicio de comprobación de validez de documentos, Notificaciones por correo electrónico e Implementación de arquitectura de capas (front-back), Otros desarrollos funcionales. Diagnósticos realizados: Diagnóstico de Orfeo vs requisitos SGDEA y Diagnóstico de seguridad por CSIRT Gobierno. Ajustes de infraestructura: Cambio de versiones de php y Cambio de servidores. Capacitación y transferencia de conocimiento: Cuatro capacitaciones funcionales, Capacitación técnica, Guías de usuario y Manual funcional

- Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional: Se realiza la planeación e inicio del proyecto vigencia 2021 y se inicia la Integración de los componentes entregado por fabrica contrato 514 de 2018.

- Implementación Solución E-Learning: Reunión con talento humano para revisar las particularidades y gestión de presupuesto por parte de talento humano para el proyecto.

- Implementación solución Calíope: Se realiza la formalización del acta de cierre de Calíope – contratos y Calíope – Costos de obra. Calíope – PES se encuentra en un avance del 24% el cual se han realizado el levantamiento de requerimiento y elaboración de casos de uso.

- Implementación solución para gestión de costos: Levantamiento de 90 requerimientos para el modelo de costos de producción de la UMV tanto funcionales como no funcionales y así mismo identificado las integraciones con los diferentes sistemas, estos fueron validados por parte del equipo de TI para iniciar el diseño de la arquitectura. Para 22 requerimientos se realizaron casos de uso, y 68 requerimientos pasaron para modelamiento partiendo que su elaboración cumplía técnicamente. El proceso de contabilidad de la Entidad avanza en el ajuste y clasificación de las cuentas según la contabilidad de orden público y las recomendaciones del equipo de trabajo. Para el proceso de Intervención se Identificaron de costos y se realizó el Benchmarking comparando los costos

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 2: Se realizó la formalización de la siguiente documentación: Política para la gestión de incidentes de seguridad y el procedimiento para a la gestión de incidentes de seguridad. Durante el trimestre se ha trabajado acciones para la mitigación de las vulnerabilidades detectadas en la vigencia anterior. Se estableció el levantamiento de activos de información como proyecto y así mismo de desarrolla la etapa de planeación de este, con los artefactos básicos para la ejecución. Se realizaron sesiones de transferencia de conocimiento a la UMV sobre la metodología para el levantamiento de activos de información y se realiza apoyo a la OAP en el seguimiento quincenal al levantamiento de activos de información. Se elabora la ficha técnica para proceso de Adquisición de dispositivos y equipos de seguridad perimetral.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: Para el diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II se elaboración de las fichas técnicas para la adquisición de las herramientas tecnológicas necesarias para su modernización, se realiza la renovación del contrato de los servicios de digitalización, copiado e impresión y las pruebas piloto para los servicios de escritorios remotos virtualizados. Para el Mejoramiento de servidores se realiza la Visualización de servidores que estaban funcionado en equipos de escritorio, se Instala y configura las herramientas de backups, el servidor de almacenamiento NAS y los servidores de controladores de dominio. Para el mejoramiento de redes se realiza el Afinamiento equipos networking con protocolos IPV6, el estudio de mercado para el mejoramiento de las redes en la sed de producción y el Mantenimiento físico de los equipos activos de red

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: Inicio, planeación e inicio de la ejecución de proyecto GODI IV- Hacia la Transformación Digital, incluyendo actividades relacionadas con la actualización de la Arquitectura misional, la formalización de la mesa de arquitectura, la actualización de PETI, actualización del repositorio y herramienta de AE.

- Implementación del gobierno de los componentes de información:  Actualizar los componentes de información las actividades desarrolladas son: Planeación del proyecto articulado con GODI IV donde se desarrollaron los documentos de la etapa de planeación, como acta de inicio, cronograma, plan del proyecto y demás. Se inicia la ejecución de las actividades planeadas para la vigencia 2021 según cronograma. Acompañar y asesorar en la ejecución del plan de territorios y ciudades inteligentes en la entidad, de esta actividad se realizó la revisión del documento para formulación del Plan de Territorios inteligentes.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV: Se realiza la configuración de servidores en Oracle cloud (página Web, intranet y front end de Sigma) y los nuevos Firewall con los servicios de IPV6.

- Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDEA: Se realiza la contratación de un recurso para la implementación del proyecto. Se realiza la Planeación del proyecto y se elaboración presentación y se realiza la socialización Kickoff.

- Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística: Elaboración de la ficha técnica por parte de la Gerencia de producción

- Implementación de módulos en portales de la UAERMV: Desarrollar micrositio en la página web con los módulos según requerimientos y priorización de OAP y comunicaciones de la Entidad. Desarrollo de un micrositio que contiene el avance de la malla vial y de la ciclo-infraestructura con actualización mensual de la información, así mismo se publica imágenes del antes y después de la intervención de la UMV, También se publica una sección llamada "Así lo hacemos posible" que explica como son las intercesiones a nivel de video e infografía. Desarrollar micrositio en la intranet con los módulos según requerimientos y priorización de OAP y comunicaciones de la Entidad. En proceso de levantamiento de información para micrositio del proceso de Talento humano específicamente para temas de inducción y reinducción.

- Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y 2) fase I: Elaboración de la ficha técnica por parte de la Gerencia de producción y el diagnóstico inicial para planta No. 1, por parte de la Gerencia de producción.

En general se observa que el indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, logrando lo establecido en su meta, la cual consiste en “Cumplir con el 83% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI”.

Durante el segundo trimestre se desarrollador las actividades relacionadas a continuación para el cumplimiento del Plan Estratégico De tecnologías De Información - PETI:

- Plan de comunicaciones: Se cumplen con las actividades propuestas de comunicación.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2 (PROJ-GO-02): Se desarrollan los siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-174, Actualización Procedimiento Copias de Seguridad y PQ-TR-175, Matriz de Activos de Información TI, los cuales se cumplen con base en el cronograma.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 2 (PROJ-UA-02): Se desarrollan los siguientes paquetes de trabajo: Nro. 1: Diseño, implementación de una metodología para gestión del cambio organizacional en los proyectos con componente tecnológico, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades, Nro. 2: Implementación, ajuste y seguimiento del esquema de incentivos, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades y Nro. 3:  Seguimiento y control de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades, los cuales se cumplen con base en el cronograma.

- Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional (PROJ-SI-03): Se finaliza el desarrollo de diez (10) casos de uso y se encuentran en desarrollo doce (12) casos de uso para el aplicativo SIGMA.

- Implementación Solución E-Learning (PROJ-SI-07): Se vienen realizando las cotizaciones para el desarrollo de los cursos.

- Implementación solución para gestión de costos (PROJ-SI-15): Actividades desarrolladas: Catálogo de Cuentas, Catálogo de Costos, Listas Paramétricas, REQ_PROD_CAT_047 Crear listas de tiempos indirectos y de paradas, REQ_PROD_CAT_048 Editar listas de tiempos indirectos y de paradas, Documentos con Flujo, REQ_PROD_TI_049 Registrar tiempo indirecto de producción, REQ_PROD_TI_050 Editar tiempo indirecto de producción, Verificación funcional con usuarios, Catálogo de Cuentas y Catálogo de Costos.

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 2 (PROJ-SG-03): Se desarrollan siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-114, PQ-TR-116, PQ-TR-172, PQ-TR-173, PQ-TR-174, PQ-TR-175, PQ-TR-176 y PQ-TR-177 conforme al cronograma de implementación.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2 (PROJ-ST-02) Se desarrollan siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-129 Diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II, PQ-TR-164-Mejoramiento de servidores y PQ-TR-165-Mejoramiento de redes.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial (PROJ-ES-03): Se realizan las siguientes actividades: Formalización del documento de creación del Comité de Arquitectura Empresarial, Actualización del formato del catálogo de infraestructura tecnológica, Actualización del plan de comunicaciones y diseño de piezas sensibilización referentes a los dominios, lineamientos, programas y proyectos que constituyen el Modelo de Arquitectura Empresarial de la UAERMV, Estructuración del Plan de Transferencia de Conocimiento y Actualización del artefacto MAE.LI.PA.01 - Evaluación del Nivel de Madurez.

- Implementación del gobierno de los componentes de información (PROJ-IN-06): se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron actividades encaminadas a su cumplimiento relacionadas con la definición de la responsabilidad y gestión de los componentes de información, Se realizó el seguimiento y verificación de la implementación del código postal en la entidad, Se inició con la definición de iniciativas relacionadas con territorios y ciudades inteligentes.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV (PROJ-ST-03): Se realizaron las siguientes actividades: Implementación de IPv6 servidores WSUS y SRVANTIVIRUS, Configuración de IPv6 servidores SIGEP – SICAPITAL, Protocolo IPv6 Servidor WADAPTOR, IPv6 servidores Oracle OCI, Tablas de enrutamiento Nube OCI y Se ajustaron interfaces, direccionamiento, tablas de enrutamiento durante migración de firewall de la sede Operativa.

- Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDEA (PROJ-SI-22): Se desarrollaron códigos para mejorar los módulos de Expedientes, borradores, radicación electrónica, índice electrónico, metadatos, seguridad entre otros.

- Implementación de módulos en portales de la UAERMV (PROJ-SI-24): Se terminó de implementar las siguientes opciones correspondientes del Micrositio Así va Su calle de acuerdo con lo estimado para el trimestre: Así lo Hacemos Posible, Yo Soy, Cuida tu Calle y Así Priorizamos las Vías. Se implementó en la Intranet el Micrositio de: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Proyectos incumplidos:

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI (PROJ-ES-01): Situaciones presentadas en la ejecución: Actualmente se presentan retrasos en la contratación de los servicios para la actualización / documentación de los artefactos y herramientas de la metodología de gestión de proyectos y la adecuación de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Entidad – PMO. Existen retrasos respecto a los principales hitos planificados para el proyecto, los cuales son relacionados a continuación: Legalización de formatos (fecha planeada 30/04/2021) – (fecha proyectada 15/07/2021), Socialización de la metodología (fecha planeada 30/05/2021) – (fecha proyectada 30/07/2021) e Implementación de la metodología (fecha planeada 30/07/2021) – (fecha proyectada 30/09/2021).

- Implementación solución Calíope (PROJ-SI-09): Se suspende por recursos humanos que no fueron conseguidos en su totalidad, para lo cual se tomó la decisión de asignar los que se tenían a otros proyectos que lo requerían. Se espera que a finales de julio se reinicie el proyecto.

- Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística (PROJ-SI-23): El proyecto se refiere a la adquisición de un producto y se encuentra en fase contractual, aun no se ha iniciado el proyecto para el desarrollo de software

- Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y  2) fase I (PROJ-SI-25): El proyecto se encuentra en fase de estudios preliminares.

"Durante el tercer trimestre se desarrollador las actividades relacionadas a continuación para el cumplimiento del Plan Estratégico De tecnologías De Información - PETI:

- Plan de comunicaciones: Se cumplen con las actividades propuestas de comunicación.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI – Fase2: PQ-TR-116: El procedimiento de relación con proveedores fue aprobado por el líder técnico de TI; sin embargo, aún no se ha pasado a formalización. La política se encuentra en ajuste teniendo en cuenta las recomendaciones realizas del concepto de viabilidad y demás.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 2: Paquete de trabajo Nro. 1: Diseño, implementación de una metodología para gestión del cambio organizacional en los proyectos con componente tecnológico, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades: Se realiza la actualización del documento de estrategias de uso y apropiación ampliado el capítulo de gestión del cambio donde se desarrolla las estrategias de transferencia de conocimiento de TI. Evidencia: Legalización de la documentación a través número de radicado 20211140098203. Paquete de trabajo Nro. 2: Implementación, ajuste y seguimiento del esquema de incentivos, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades: Se desarrolla la 11-EST-UA Jugando también se aprende al interior del equipo de TI en donde se desarrollaron las competencias de conocimiento sobre los procesos y procedimiento de la Entidad y las particularidades que se requieren para el desarrollo de las actividades de TI. Evidencia listado de asistencia a la dinámica con nombre: Jugando también se aprende - Equipos de TI Se realiza la herramienta y se programa para el 1 de octubre la primera sección de jugando también se aprende a nivel de toda la entidad. Evidencia la citación de la reunión archivo con nombre Jugando también se aprende – Entidad.

Paquete de trabajo Nro. 3:  Seguimiento y control de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades: Se gestiona las capacitaciones para aumentar el uso y apropiación de las herramientas de Ti a nivel entidad y Se realiza seguimiento al plan de formación de uso y apropiación. Evidencia en el archivo con nombre: 2021-PLN-Capacitaciones-V2 30092021. Para realizar la movilización de los grupos de iteres e incentivar la adopción de TI se crearon las matrices de grupos de interés para los proyectos vigentes y se inicia con el proceso de creación de las estrategias. Evidencia en el comprimido con nombre Matrices de Grupos de interés.  Con base en el trabajo de realizado en las matrices de grupos de interés se determinó que el formato de matriz de grupo de interés requería ser complementado por lo que se legalizo la nueva versión a través número de radicado 20211140098203. Se inicia a trabajar en la herramienta de medición de satisfacción de los usuarios con los servicios de TI, la cual empieza su aplicación el 15 de octubre del 2020. Evidencia: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=okfZDtoJrEySySoH9-ML0ED3u54b34tEkrX_Ijn2ANBUNFMxM0JSNVFTNEdPUVNCVlk2TFhaTk9aUC4u. Se crea una noticia para dar a conocer los avances de la entidad en cuento a la cuarta revolución industrial y como en la UMV se empieza a usa y apropiar esta tecnología. Evidencia: https://intranet.umv.gov.co/micalle/ REVISTA MI CALLE -SEPTIEMBRE DE 2021 – EDICIÓN No. 79

- Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional: Se aprobó un control de cambios donde se amplió el alcance con 16 nuevos requerimientos que afectaron los flujos de mejoramiento y de intervención, 15 son necesarios para la operación. Estos nuevos requerimientos han impactado el proyecto en tiempo de entrega y los reléase del proyecto en 10 semanas. Problemas presentados: Cambios en el alcance del proyecto que afectarían el cronograma y la ampliación de la línea de tiempo de ejecución.

- Implementación solución para gestión de costos: Se culminó el desarrollo de la aplicación y está actualmente en el proceso de estabilización en un ambiente pre productivo; sin embargo, de acuerdo con el cronograma la salida a producción no fue posible alinearla con la parte funcional. Problemas presentados. El equipo de trabajo debe permanecer mayor tiempo del esperado en la ejecución del proyecto

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 2: PQ-TR-114: Se está trabajando y ajustando el diseño de la política y el procedimiento de la seguridad física ambiental y operativa. PQ-TR-116: El procedimiento de relación con proveedores fue aprobado por la ing. Gloria; sin embargo, aún no se ha pasado a formalización. La política se encuentra en ajuste teniendo en cuenta las recomendaciones realizas del concepto de viabilidad y demás. PQ-TR-172: El procedimiento y política de incidentes de seguridad de información ya se vienen aplicando y los incidentes atendidos se incorporan en una matriz que es enviada a CCIRT Gobierno para dejar la traza. PQ-TR-173: Se vienen haciendo las correcciones respectivas desarrolladas en el análisis realizado en el 2020 de ethical hacking y se vienen realizando la gestión de vulnerabilidades con el equipo de infraestructura y el webmaster. De la misma manera se viene trabajando con el equipo de SIGMA y ORFEO realizando las debidas correcciones. Adicionalmente, se tiene planeado realizar otro análisis de vulnerabilidades en noviembre. PQ-TR-174: A la fecha se han diseñado y actualizado las políticas de seguridad de la información correspondiente a los paquetes de trabajo PQ-TR-174, PQ-TR-176 y PQ-TR-172. Adicionalmente se realizó el concepto de viabilidad técnica y se actualizo el procedimiento 001-Procedimiento de generación y copias de seguridad. PQ-TR-175: A nivel de TI (infraestructura, gestión y gobierno) ya se tienen asociados los activos y riesgos sobre la v4 de la metodología. De la misma forma, se viene adelanto en mesas de trabajo colaborativas la identificación de riesgos de toda la entidad junto con los activos de información; sin embargo, hasta este trimestre se contrató en la entidad el responsable de esta actividad y se viene trabajando conjuntamente para adelantar este proceso. PQ-TR-176: Se ha venido realizando seguimiento a la generación y ejecución del plan de monitoreo de seguridad al grupo de infraestructura donde se tiene un informe del trabajo realizado. PQ-TR-177: Se aprobó por comité el plan de adquisición de equipos y dispositivos de seguridad. Problemas presentados Retrasos de cronograma del paquete de activos y riesgos de seguridad y Actualización de la metodología de activos y riesgos brindada por DNP.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: PQ-TR-129: Se ha venido realizando el aseguramiento lógico de los servidores tanto onpremise como los virtualizados que se tienen en cloud. De la misma forma se han creado más servidores virtuales y se han realizado pruebas a nivel de IPv6. Para el segundo semestre no se tienen adquisiciones ya que están en proceso de contratación; sin embargo, se tiene mejoramiento a nivel de seguridad de servidores de acuerdo con la matriz de riesgos. También se adquirió las herramientas necesarias para realizar las copias a los paquetes ofimáticos, sharepoint y correo. PQ-TR-164: Con la creación de máquinas en cloud para copias de respaldo, se ha venido actualizando el catálogo de elementos y las hojas de vida de los servidores. También se viene realizando la configuración de estas máquinas para realizar los procesos de backups. PQ-TR-165: Para el mejoramiento de redes se realizó la segmentación de la sede operativa donde se les brindo acceso a las personas ajenas a la entidad con mayores protocolos de seguridad y también se viene realizando trabajos de aseguramiento a nivel de segmentación y filtros de seguridad de la red administrativa. Problemas presentados: Sede de Producción: Problemas Eléctricos, Las demoras en las contrataciones del proyecto de SUMAPAZ, Las demoras en las contrataciones del proyecto de MOCHUELO y Retraso en adquisición de equipos de seguridad informática.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: Dentro del proceso de actualización del Pla Estratégico de Tecnologías de la Información de la Entidad y a su vez realizar la actualización de los lineamientos y dominicos establecidos por el Modelo de Arquitectura Empresarial establecido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se viene avanzando en la actualización de los siguientes documentos: En el lineamiento correspondiente a MAE.LI.AM.01 - Modelo de intención de la entidad se ha venido actualizando, El modelo misional de la entidad, El modelo estratégico de la entidad, Portafolio de productos y servicios de la entidad, enfocado desde el punto de vista de TI, El marco normativo que es soportado desde el punto de vista de las tecnologías de la información, Actualización del lineamiento MAE.LI.AM.03 Modelo operativo de la entidad, En el lineamiento correspondiente a MAE.LI.AM.02 Modelo de capacidades institucionales se ha venido actualizando, Modelo de capacidades estratégico, misional y operativo de primer y segundo nivel y Artefacto de articulación de entre los diferentes niveles y capacidades.

Dentro del proceso de actualización de los lineamientos y dominicos establecidos por el Modelo de Gestión y Gobierno de TI establecido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se viene avanzando en la actualización de los siguientes documentos: Respecto a las temáticas propias del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información, se viene actualizando, Definición bajo el esquema de TI del portafolio de servicios de la entidad y su integración con los sistemas de información, Documento con los motivadores estratégicos y Actualización del lineamiento MGGTI.LI.ES.01 Entendimiento estratégico de TI, el cual se encuentra relacionado con el documento de los motivadores estratégicos.

- Implementación del gobierno de los componentes de información: El proyecto de implementación del gobierno de los componentes de información se ha venido implementando satisfactoriamente, se realizaron actividades encaminadas a su cumplimiento relacionadas con la actualización de los documentos EGTI-DI-015-V1 Política Calidad de Datos y Plan de Calidad de la Información y EGTI-PL-005-V1 Plan de datos Abiertos, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos del dominio información del Modelo de Arquitectura Empresarial y el Modelo de Gestión y Gobierno TI del Ministerio TIC. Es importante precisar, que se da cierre al PQ-TR-169 Monitorear el cumplimiento de las actividades de implementación del código postal dado que se finalizó la implementación de los lineamientos definidos en la normatividad vigente. Por otro lado, se continua con la revisión y definición de iniciativas relacionadas con territorios y ciudades inteligentes. Para tal fin, se está realizando la revisión del documento EGTI-DI-022 V1 Documento para formulación de plan de territorios inteligentes y se tiene prevista la actualización de las iniciativas propuestas. De igual forma, se tiene previsto asistir a la Socialización de Lineamientos de Servicios Ciudadanos Digitales convocada por el Ministerio TIC y la Alta Consejería Distrital para las TIC programada para el 29 de septiembre de 2021.

- Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDEA: Se viene realizando un control de cambios para adelantar requerimientos de gestión documental y se ampliará el alcance del proyecto los cuales están reflejados en los seguimientos del proyecto. Problemas presentados: Se tiene un retraso del 10% en cuanto a la ejecución.

- Implementación de módulos en portales de la UAERMV: Se terminó de implementar las siguientes opciones correspondientes del Micrositio Así va Su calle de acuerdo con lo estimado para el trimestre: Se reestructuro la sección de Transparencia y Acceso a la información de acuerdo con lo planeado en la Res 2893 de MINTIC, Se implementó el micrositio del defensor del ciudadano y Se encuentra en proceso de implementación la doble autenticación para el acceso a la Intranet.

Proyectos con rezago

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: De acuerdo con la documentación presentada de la metodología de gestión de proyectos, se están generando las bases para realizar la transferencia de conocimiento y la aplicación de los instrumentos que han sido levantados por la entidad. Riesgos: La convocatoria no sea exitosa para la transferencia de conocimientos y La profundidad de los artefactos sea compleja para su implementación.

- Implementación Solución E-Learning: El proceso por recomendación de contratación se asignaría para la vigencia 2022 a la fecha de cierre de este informe aun sigue en contratación estudiando las mejores opciones.

- Implementación solución Calíope: El proyecto inicia nuevamente el análisis de requerimientos el 31 octubre con la fase de levantamiento de requisitos y el área usuaria informo de un cambio de alcance, lo que implicaría que para el próximo año inicie el desarrollo y se genere un control de cambios.

- Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística: La ficha técnica está en comité de contratación para su aprobación.

- Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y 2) fase I: En reunión de seguimiento y dando alcance a la mesa de trabajo de arquitectura empresarial para el tercer trimestre del 2021"

En tercer trimestre se observa que el indicador presento un desempeño deficiente en su gestión cuanto no alcanzó la meta que establece: “Cumplir con el 83% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI” y según lo reportado por el proceso solo se logró cumplimiento el 69% de las acciones programadas para el periodo.

En el consolidado general el indicador se encuentra en un rango de gestión apropiado toda vez que presenta un avance del 84% en la ejecución de las actividades propuestas.

EGTI-IND-002 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD:

Tabla 19. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y

apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 3 | 3 | 100% |
| 2do Trimestre | 3 | 3 | 100% |
| 3er Trimestre | 9 | 11 | 82% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el primer trimestre se realizan las siguientes actividades:

- Se realiza la revisión y ajustes de las Estrategias de Uso y Apropiación.

- Se realiza una reunión con Talento humano para revisar el plan de incentivos TI 2021.

- Se elabora el cronograma de capacitaciones y el plan de formación 2021.

En el segundo trimestre se realizan las siguientes actividades:

Paquete de trabajo Nro. 1: Diseño, implementación de una metodología para gestión del cambio organizacional en los proyectos con componente tecnológico, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Seguimiento de los planes de comunicación de PETI y AE.

- Elaboración del bosquejo, revisión y gestión de divulgación de las piezas objeto de los planes de comunicación de PETI y AE

- Seguimiento y gestión para el plan capacitación.

- Se realiza un estudio de las metodologías de gestión del cambio en entidades referentes y con base en el estudio se estructuro la metodología de gestión del cambio de la UAERMV.

- Se realiza mesa de trabajo con la OAP para estudiar las alternativas de involucramiento en cascada de los grupos de interés.

- Se realiza la revisión de los proyectos y se distribuye entre los integrantes del equipo de UA.

Paquete de trabajo Nro. 2: Implementación, ajuste y seguimiento del esquema de incentivos, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Se genera mesa de trabajo con la OAP para "Fortalecimiento de una cultura organizacional que apoye y promueva la innovación soportada por TI”.

- Elaboración del bosquejo, revisión y gestión de divulgación de las piezas para plan de incentivos.

- Se elabora instrumento de diagnóstico para la ejecución de la estrategia 10-EST-UA Tu participación nos inspira a darte más formación.

Paquete de trabajo Nro. 3:  Seguimiento y control de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Gestión de aprobación del documento de estrategias de uso y apropiación.

- Socialización al equipo de TI de las estrategias de uso y apropiación.

- Aplicación, análisis, creación de plan de mejoramiento y socialización de la encuesta de satisfacción de los servicios de TI del primer semestre del 2021

- Seguimiento a la implementación de las estrategias de uso y apropiación.

- Se elaboración de los indicadores de gestión de Uso y apropiación.

Es importante resaltar que en la revisión del indicador del segundo trimestre se evidencio un error al digitar el número de actividades ejecutadas en el segundo trimestre por lo que se solicitó la corrección a la Oficina Asesora de Planeación a través del número del radicado 20211140104383, es importante resaltar que la información cualitativa está correcta y no sufre ningún cambio con respecto a la versión entregada en el mes de julio del 2021. Realizando aclaración dando paso al seguimiento del tercer trimestre el cual se desarrolló de la siguiente manera:

Paquete de trabajo Nro. 1: Diseño, implementación de una metodología para gestión del cambio organizacional en los proyectos con componente tecnológico, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la actualización del documento de estrategias de uso y apropiación ampliado el capítulo de gestión del cambio donde se desarrolla las estrategias de transferencia de conocimiento de TI. Evidencia: Legalización de la documentación a través número de radicado 20211140098203.

Paquete de trabajo Nro. 2: Implementación, ajuste y seguimiento del esquema de incentivos, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Se desarrolla la 11-EST-UA Jugando también se aprende al interior del equipo de TI en donde se desarrollaron las competencias de conocimiento sobre los procesos y procedimiento de la Entidad y las particularidades que se requieren para el desarrollo de las actividades de TI. Evidencia listado de asistencia a la dinámica con nombre: Jugando también se aprende - Equipos de TI

- Se realiza la herramienta y se programa para el 1 de octubre la primera sección de jugando también se aprende a nivel de toda la entidad. Evidencia la citación de la reunión archivo con nombre Jugando también se aprende – Entidad.

Paquete de trabajo Nro. 3:  Seguimiento y control de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Se gestiona las capacitaciones para aumentar el uso y apropiación de las herramientas de Ti a nivel entidad y Se realiza seguimiento al plan de formación de uso y apropiación. Evidencia en el archivo con nombre: 2021-PLN-Capacitaciones-V2 30092021

- Para realizar la movilización de los grupos de iteres e incentivar la adopción de TI se crearon las matrices de grupos de interés para los proyectos vigentes y se inicia con el proceso de creación de las estrategias. Evidencia en el comprimido con nombre Matrices de Grupos de interés.

- Con base en el trabajo de realizado en las matrices de grupos de interés se determinó que el formato de matriz de grupo de interés requería ser complementado por lo que se legalizo la nueva versión a través número de radicado 20211140098203.

- Se inicia a trabajar en la herramienta de medición de satisfacción de los usuarios con los servicios de TI, la cual empieza su aplicación el 15 de octubre del 2020. Evidencia: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=okfZDtoJrEySySoH9-ML0ED3u54b34tEkrX_Ijn2ANBUNFMxM0JSNVFTNEdPUVNCVlk2TFhaTk9aUC4u

- Se crea una noticia para dar a conocer los avances de la entidad en cuento a la cuarta revolución industrial y como en la UMV se empieza a usa y apropiar esta tecnología. Evidencia: https://intranet.umv.gov.co/micalle/ REVISTA MI CALLE -SEPTIEMBRE DE 2021 – EDICIÓN No. 79

- Planeación de uso y apropiación 2022

- Se realiza la revisión del instrumento de medición de gestión del cambio (Evaluación de madurez) en el cual se determinó que la herramienta esta desactualizada con base en el nuevo marco de arquitectura por lo que se requiere realizar el cambio de la herramienta, se realiza la aplicación de esta, pero a la fecha de corte de este informe se encuentra al 90% de ejecución.

- Metodología de retorno de la inversión

- Se realizó la metodología de retorno de la inversión para los proyectos de TI, la cual está haciendo evaluada para iniciar con el proceso de prueba piloto.

- La prueba de piloto de la metodología de retorno de la inversión para los proyectos de TI no ha podido iniciar debido a que está siendo evaluada.

El indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, logrando lo establecido en su meta la cual consiste en “Cumplir con el 80 % de las actividades propuestas para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad.x|”, en el consolidado general el indicador presenta un avance del 93%.

## Planificación de la Intervención Vial

PIV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD:

Tabla 20.Intervenciones priorizadas para misionalidad

| PERIODO DE MEDICIÓN | Km/carril de impacto priorizados | Meta programada | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 106,69 | 259,75 | 41% |
| 2do Trimestre | 59,34 | 64,94 | 91% |
| 3er Trimestre | 145,03 | 64,94 | 223% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Se priorizaron 644 PK en 633 CIV correspondientes a 106,69 Kilómetros-Carril, que equivalen al 41% de la meta anual programada y al 164% de la meta trimestral programada.

En el segundo trimestre se priorizaron 411 PK en 399 CIV correspondientes a 60,07 Kilómetros-Carril, que equivalen al 23% de la meta anual programada, pero debido a que se excluyeron 10 PK en 10 CIV correspondientes a 0,73 kilómetros carril, se presenta una priorización efectiva de 401 PK en 389 CIV Correspondientes a 59,34 Kilómetros Carril. Adicionalmente se tiene el 91% de la meta trimestral programada.

El indicador se ubicó en rango de gestión mejorable

PIV-IND-003 INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL:

Tabla 21. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | km/carril de impacto priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 3,30 | 2,25 | 147% | Se priorizaron 3,30 km-Carril de segmentos viales en ruralidad, correspondientes al 37% de la meta anual programada y al 147% de la meta trimestral programada. Para la vigencia 2021 se fijó una meta para ruralidad de 9 Km-Carril. Cabe resaltar que hay 10,52 Km-Carril correspondientes a los segmentos que se encuentran en estado suspendido del convenio de la Troncal Bolivariana en la localidad de Sumapaz (dichos segmentos no se contabilizan es este reporte). |
| 2do Trimestre | 0,43 | 2,25 | 19% | Se priorizaron 0,43 km-Carril de segmentos viales en ruralidad, correspondientes al 5% de la meta anual programada y al 19% de la meta trimestral programada. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Se evidencia que el indicador no logró la meta establecida ubicándose en un rango de gestión deficiente, el proceso deberá adelantar acciones para lograr ajustar la ejecución a la programación.

PIV-IND-004 INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS:

Tabla 22. Intervenciones priorizadas de ciclo rutas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Km priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 4,49 | 4,13 | 109% | Para la vigencia 2021 se fijo una meta para cicloruta de 16,50 Kilómetros-Lineal, sin embargo la Gerencia de intervención tuvo un rezago de segmentos sin ejecutar en 2020 de 2,24 Kilómetros-Lineal los cuales se dejaron como meta de priorización del 1er trimestre, por otra parte se priorizaron 27 PK en 25 CIV correspondientes a 2,25 Kilómetros-Lineal, para un total efectivo de 4,49 Kilómetros-Lineal, se tiene una variación con respecto al reporte realizado en primer trimestre, dado que las longitudes de los segmentos de la AC13 los cuales fueron construidos por la UMV sufrieron cambio en sus dimensiones, lo cual se justifica con las carteras topográficas de campo, presentadas por la GI. |
| 2do Trimestre | 0,20 | 4,13 | 5% | Se priorizaron 2 PK en 1 CIV correspondientes a 0,20 Kilómetros-Lineal |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador presento un rezago importante en la ejecución de la meta para este periodo, el proceso deberá adelantar las gestiones necesarias para mejorar el desempeño en los aspectos que pretende medir el indicador.

PIV-IND-005 ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES

Tabla 23. Asistencia Técnica A Localidades

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 5 | 5 | 100% | Se realizaron (05) reuniones de asistencia técnica a localidades con Profesionales y Funcionarios de las Alcaldías Locales de: Tunjuelito, San Cristóbal, Sumapaz, Usme y Barrios Unidos. |
| 2do Trimestre | 9 | 11 | 82% | Se realizaron (09) reuniones de asistencia técnica a localidades con Profesionales y Funcionarios de las Alcaldías Locales de: Kennedy, Usme, Sumapaz, Fontibón, Bosa y Engativá. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador, se ubica en un rango de gestión deficiente por cuanto no logró lo establecido en la meta, la cual consiste en realizar 100% de las mesas propuestas de asistencia técnica y coordinación interinstitucional con las alcaldías locales en la vigencia.

PIV-IND-007 DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

Tabla 24. Diagnósticos realizados

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ELEMENTOS PK_ID DIAGNOSTICADOS | ELEMENTOS PK_ID PROGRAMADOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 7822 | 7500 | 104% | Se realizó visitas de diagnóstico a 7.822 PK en 7.586 CIV equivalentes a 764,33 Kilómetros-Carril |
| 2do Trimestre | 11550 | 7500 | 154% | Se realizó visitas de diagnóstico a 11.550 PK en 11.356 CIV equivalentes a 600,19 Kilómetros-Carril |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

El avance de ejecución en el 2do Trimestre fue 154% de ejecución ubicándose en un rango de gestión apropiado al no cumplir con el 100% de la meta de diagnóstico propuesta a través del aplicativo SIGMA a elementos (PK_ID) en la vigencia.

El proceso no da cuenta de los hechos que causaron la sobre ejecución del indicador.

## Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo

PPMQ-IND-004 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV:

Tabla 25. Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatorias solicitudes con entregas | total, solicitudes recibidas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 224 | 228 | 98,25% |
| 2do Trimestre | 194 | 234 | 83% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Para el mes de enero de 2021, se dio un aumento significativo en las solicitudes de vehículos por parte las diferentes dependencias de la Entidad, en razón a que se dio inicio al contrato de Servicio de transporte Terrestre No. 648 de 2021. Las solicitudes pendientes por atender obedecen a: (1 vibro no entregado de manera oportuna por el contratista de arrendamiento; 1 vehículo de Laboratorio que no estuvo disponible toda vez que el conductor estuvo en permanente incapacidad durante el mes de enero de 2021, y el contratista SINTRAUNIOBRAS no suministro el relevo respectivo; 1 servicio de transporte que no se prestó por que no se tenía disponibilidad por la alta demanda de servicios requeridos para la misma fecha).

Para el mes de febrero las solicitados fueron cumplidos en su totalidad.

Para el mes de marzo la mayoría de solicitudes obedecen a servicios de transporte solicitados por diferentes dependencias de la Entidad, los cuales fueron cumplidos en su totalidad a satisfacción. Mediante el contrato de arrendamiento 407 de 2020 solicitud No. 23 no se dio cumplimiento total a está quedando pendiente una volqueta doble troque, la cual según manifestación del contratista presento inconvenientes en su entrega por no tener el documento matricula y placas de Bogotá, el cual tiene en trámite aprobado por la SDM, pero sin culminar. como resultado acumulado se da cumplimiento a la meta.

El proceso logro ubicar el indicador en rango de gestión apropiado, toda vez que en promedio tuvo un alcance del 98%

"En el mes de abril la mayoría de solicitudes obedecen a servicios de transporte requeridos por diferentes dependencias de la Entidad, los cuales fueron cumplidos en su totalidad a satisfacción. Mediante el contrato de arrendamiento 407 de 2020 solicitud No. 35 y 36  no se dio cumplimiento total. De acuerdo a información por parte del contratista, para la entrega de los equipos requeridos mediante solicitud No. 36 la no entrega oportuna obedece a inconvenientes en la consecución de vibro compactadores Mixtos de 4Ton, y por lo cual no se le ha dado ingreso al equipo complementario (mini cargador con martillo). Respecto de la solicitud No. 35 se programó para inspección el día 03 de mayo de 2021.

Para el mes de mayo de 2021 las entregas no cumplidas obedecen a servicios de transporte que no pudieron suplirse en virtud a que el día 07 de mayo de 2021 se dio terminación al contrato de prestación de servicio de transporte No. 648 de 2020 mediante el cual se suplía la necesidad de transporte de personal a la Entidad. Por lo anterior se determinó un porcentaje de cumplimiento de solo el 62,35% en mayo.

En el mes de junio de 2021 se dio un aumento significativo en las solicitudes de vehículos por parte las diferentes dependencias de la Entidad, en razón a que se dio inicio al contrato de Servicio de transporte Terrestre No. 426 de 2021, mediante el Acuerdo Marco de CCE, el cual dio inicio el 18 de junio de 2021. Las solicitudes pendientes por atender durante junio obedecen a: Dos vehículos solicitados a inicio del mes de los cuales no se tenía disponibilidad, y dos servicios que quedaron pendientes para asignar a inicios del mes de julio de 2021.

En promedio, en el trimestre II se tiene un porcentaje de 83% de cumplimiento de entregas vs solicitudes. Aun cuando durante el mes de junio se empezaron a suplir las necesidades de servicio de transporte con el inicio del nuevo contrato, en el mes de mayo no se contaba con este servicio por lo que afectó el cumplimiento promedio de las entregas para el trimestre. "

El proceso ubicó el indicador en rango de gestión mejorable, toda vez que en promedio tuvo un alcance del 83%

## Intervención de la Malla Vial

IMVI-IND-002 POBLACIÓN SATISFECHA

Tabla 26. Población satisfecha

| PERIODO DE MEDICIÓN | # de ciudadanos satisfechos | # Encuestas aplicadas | % de población satisfecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 326 | 335 | 97,3% |
| 2do Trimestre | 371 | 376 | 99% |
| 3er Trimestre | 528 | 544 | 97% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre del año 2021, se encuestaron en campo 335 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción a grupos de valor" de partes interesadas" de los cuales:

- 326 ciudadanos (97,3%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 9 ciudadanos (3%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

El nivel de población satisfecha para el primer trimestre del año es del 97,3%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; lo cual evidencia que la vigencia 2021 inicia con el rango de gestión apropiado para el indicador de acuerdo a la nueva meta del mismo.

En el segundo trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 376 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción a grupos de valor” de los cuales:

- 371 ciudadanos (99%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 5 ciudadanos (1%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

El nivel de población satisfecha para el segundo trimestre del año es del 99%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; lo cual evidencia que el indicador se encuentra en ascenso respecto al trimestre anterior y en el rango de gestión apropiado.

En el tercer trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 544 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción a grupos de valor” de los cuales:

- 528 ciudadanos (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 16 ciudadanos (3%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

El nivel de población satisfecha para el tercer trimestre del año es del 97%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; el indicador continuo con el rango de gestión adecuado para la Entidad.

IMVI-IND-003 NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)

Tabla 27. Nivel promedio de satisfacción

| PERIODO DE MEDICIÓN | ∑ Calificaciones de los encuestados | # Total de encuestados | Nivel promedio de satisfacción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 1496 | 335 | 4,4 |
| 2do Trimestre | 1679 | 376 | 4,4 |
| 3er Trimestre | 2429 | 544 | 4,4 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 335 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 “Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor" en donde:

- La calificación máxima es 5.

- Se obtuvo un promedio de calificación de 4,46 por lo cual se evidencia que se logró la meta propuesta para el indicador, respecto a la buena y excelente calificación que le otorgan los ciudadanos a las intervenciones que ejecuta la Entidad.

En el segundo trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 376 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018“Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor" en donde la calificación máxima es 5.

Se obtuvo un promedio de calificación de 4,46 por lo cual se evidencia que se mantiene el promedio respecto al trimestre anterior, cumpliendo con la meta propuesta para el indicador, respecto a la buena y excelente calificación que le otorgan los ciudadanos a las intervenciones que ejecuta la Entidad.

En el tercer trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 544 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 “Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor" en donde:

*La calificación máxima es 5.

*Se obtuvo un promedio de calificación de 4,46 por lo cual se evidencia que el indicador ha sido el mismo durante los tres trimestres del año 2021; cumpliendo con la meta propuesta para el indicador e edificando las causas de las calificaciones de los ciudadanos con el fin de lograr aumentar el promedio del indicador.

En términos generales, el proceso cumplió con las metas establecidas para cada uno de sus indicadores ubicándolos en rango de gestión Apropiado.

## Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica

GSIT-IND-001 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS:

Tabla 28. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | CIRI | TIRI | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 2773 | 3617 | 76,67% |
| 2do Trimestre | 1126 | 1683 | 66,90% |
| 3er Trimestre | 1269 | 1860 | 68,23% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Durante el primer trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió tres mil seiscientos diecisiete (3.617) casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 76.67% (Lo que equivale a 2.773 casos).

Es importante resaltar que el número de casos atendidos por la mesa de ayuda en el primer trimestre del 2021 aumento en un 300% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 (Casos resueltos 1206 – Vigencia 2020).

Realizando el análisis de Pareto al 23.33% (Lo que equivale a 844) de los casos que no se atendieron a tiempo podemos determinar que las categorías donde se concentran el 53.7% (453 de los casos atendidos fuera de los tiempos) de los casos no atendidos son Gestión de Usuarios y el aplicativo Orfeo.

El indicador tiene por meta alcanzar como mínimo un 60% de cumplimiento en la atención de los requerimientos e incidencias reportados a través de mesa de ayuda, de acuerdo con los niveles de servicios definidos para los procesos internos, dado la anterior el indicador permite ubicarse en rango de gestión apropiado.

Durante el segundo trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió 1683 casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 66.90%% (Lo que equivale a 1126 casos).

Analizando los casos no atendidos a tiempo están dispersos, por lo que no se puede determinar un Pareto para los casos no incumplidos.

Durante el tercer trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió 1860 casos (11% más que el mismo periodo del trimestre pasado), de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 68,23% (Lo que equivale a 1269 casos).

Analizando los casos no atendidos podemos decir que el pareto se identifica de la siguiente manera: ORFEO 23,4% (138), EQUIPO DE COMPUTO 13,5% (80), IMPRESORA Y SCANNER 13,4% (79), SICAPITAL 10,2% (60), SIGMA 9,5% (56) y INTERNET Y SEGURIDAD 8,8% (52).

El indicador se ubicó en el rango de gestión apropiado toda vez que superó la meta establecida.

## Gestión de Recursos físicos

GREF-IND-001 TIEMPO PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BIENES DE CONSUMO

Tabla 29. Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Suma días hábiles de cada egreso | Número de egresos efectivos en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 793 | 584 | 1,36 | En la medición para el primer trimestre de 2021 se puede definir que el proceso tardo un promedio de 1,36 días para atender las solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, por lo cual se establece que se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición se encuentra dentro del indicador apropiado |
| 2do Trimestre | 690 | 477 | 1,45 | En la medición para del segundo trimestre de 2021 se puede definir que el proceso tardo un promedio de 1,45 días para atender las solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, por lo cual se establece que se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición se encuentra dentro del indicador apropiado. |
| 3er Trimestre | 11444 | 1064 | 10,76 | Durante el periodo evaluado se realizó la migración desde los archivos planos de Excel en los cuales se registraban los egresos hacia el aplicativo si capital, por lo tanto, el cargue de la información al sistema generó que los egresos se registraron con la fecha en la que se cargó la información, lo cual genera distorsión en el resultado del presente trimestre. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

## Gestión Contractual

GCON-IND-002 CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Tabla 30. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) * 100 | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 3 | 48 | 6% |
| 2do Trimestre | 39 | 39 | 100% |
| 3er Trimestre | 30 | 32 | 94% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre del año, se programaron 48 procesos contractuales, de los cuales 3 procesos se iniciaron en el mismo período de tiempo, es decir fueron publicados en la plataforma SECOP, con la suscripción de 11 procesos, entre los que se incluyen las bolsas de personal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Dado lo anterior se estima que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión deficiente por cuanto la meta establece que para el periodo se pretende publicar mínimo el 95% de los procesos contractuales programados en el PAA durante el periodo programado.

Para el segundo período de seguimiento se llevó a cabo la publicación en la plataforma SECOP de los 39 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones de los cuales 28 fueron suscritos en el período, dado lo anterior se evidencia que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión Apropiado.

En el tercer trimestre el Plan Anual de Adquisiciones para el tercer trimestre del año se programaron 32 procesos de los cuales se publicaron 30 procesos dentro de los que 21 fueron suscritos, 3 se declararon desiertos y 6 quedaron publicados para continuar el proceso selectivo, por consiguiente, el proceso ubico el indicador en un rango de gestión mejorable.

## Gestión Financiera

GEFI-IND-001	DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Tabla 31. Diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA |
| 1er Trimestre | 2 | 54 | 4% |
| 2do Trimestre | 4 | 54 | 7% |
| 3er Trimestre | 3 | 54 | 6% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

De 54 cuentas conciliadas en el cuarto trimestre de 2020, dos presentaron diferencias, es decir que se registró una diferencia de 4% en las conciliaciones bancarias.

La periodicidad de reporte de este indicador no corresponde al primer trimestre de la vigencia 2021, se debe buscar un mecanismo que permita un reporte adecuado.

En el primer trimestre de 2021 de 54 cuentas conciliadas, se evidenciaron cuatro (4) diferencias, presentando un 7% en las diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias.

En las conciliaciones bancarias realizadas en el segundo trimestre de 2021 se evidenciaron tres (3) diferencias, registrando un 6% en las diferencias presentadas, de las 54 cuentas bancarias conciliadas, alcanzando un rango de gestión apropiado.

El indicador se ubica en rango de gestión apropiado.

GEFI-IND-003 EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA):

Tabla 32. Ejecución n del PAC (Plan Anualizado De Caja)

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PAC EJECUTADO | PAC PROGRAMADO | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 1.851 | 3.065 | 60% | Durante este período no se ejecutó el 40% de la programación del PAC, correspondiente a recursos asociados a la nómina, que se programaron para pago en el primer bimestre de 2021 asociados a la cancelación por el disfrute de vacaciones y de la obligación de bienestar social asociado al contrato sindical, que por inconvenientes en la programación y de radicación de la cuenta cobro no se ejecutaron. |
| 2do Bimestre | 13.673 | 13.686 | 99,90% | En el segundo trimestre se ejecutó el 99.99% de la programación del PAC, lo que indica que la meta se cumplió teniendo en cuenta la línea de base, ya que sólo se tuvo una desviación del 0.10%. |
| 3er Bimestre | 14.205 | 15.915 | 89,26% | En este bimestre se ejecutó el 89.26% de la programación del PAC, teniendo en cuenta la línea de base se puede indicar que la meta se cumplió y se encuentra en el rango de gestión apropiado. |
| 4to Bimestre | 20.419.483.813 | 21.403.622.152 | 95,40% | Durante este periodo (julio-agosto) se ejecutó el 95% de la programación del PAC de la vigencia, lo que indica que la meta se cumplió teniendo en cuenta la línea de base y se alcanzó un rango de gestión apropiado. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador se encontró en un rango de gestión apropiado por cuanto cumplió en el cuarto periodo de medición con la meta propuesta, la cual consiste en realizar el pago de por lo menos el 90% las obligaciones programadas en el PAC.

GEFI-IND-005 EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

Tabla 33. Ejecución de reservas presupuestales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | EJECUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL | RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA | RESULTADO |
| 1er Trimestre | $ 22.389 | $ 40.173 | 56% |
| 2do Trimestre | $ 11.734 | $ 40.077 | 29% |
| 3er Trimestre | $ 3.471 | $ 40.057 | 9% |
| TOTAL | $ 37.595 | $ 40.057 | 94% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre de 2021 se presentó una ejecución de la reserva presupuestal el 56% de los cuales $22,389 Millones corresponden a los giros realizados y $104 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Las mayores concentraciones del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo trimestre de la vigencia 2021."

Con corte 30 junio de 2021 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 85% de los cuales $ 34,123 Millones corresponden a los giros realizados y $200 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Las mayores concentraciones del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2021.

A 30 septiembre de 2021 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal en el trimestre del 9% y  acumulado anual del 94% de los cuales $37,595 Millones corresponden a los giros realizados y $219 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.
La mayor concentración del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2021.

El indicador presenta un importante avance en cuanto a su ejecución, pero dada su meta se ubica en un rango de gestión mejorable, se trata de un indicador acumulativo, el resultado del indicador deberá ir incrementado en la medida en que evolucionen los periodos de medición.

GEFI-IND-006 DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS:

Tabla 34. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| 4 TRIMESTRE DE 2020 | 6 | 27 | 22% |
| 1 TRIMESTRE DE 2021 | 9 | 32 | 28% |
| 2 TRIMESTRE 2021 | 9 | 29 | 31% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

En el cuarto trimestre de 2020 se realizó la conciliación de 27 cuentas recíprocas, encontrando que en seis de las cuentas revisadas se encontraron diferencias, alcanzando un 22% en las diferencias en las partidas conciliatorias que se realizaron en este período de tiempo.

De 32 cuentas reciprocas reportadas en el primer trimestre de 2021, en nueve (9) se presentaron diferencias, registrando un 28% en las diferencias encontradas en las partidas conciliatorias.

En el segundo trimestre de 2021 de 29 cuentas reciprocas reportadas, se presentaron diferencias en nueve (9) cuentas, registrando una diferencia del 31% en las partidas conciliatorias presentadas en el período.

Se debe revisar la estructura de este indicador toda vez que no permite reportar la información de manera oportuna o acorde con los periodos de reporte.

En cuanto a lo reportado, el indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente por cuanto no logró la meta establecida en la hoja de vida diseñada, la cual consiste en “Conservar un porcentaje igual o menor a 15% en las diferencias identificadas en las partidas conciliatorias de cuentas recíprocas de la UAERMV con otras Entidades Públicas”

GEFI-IND-007 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA:

Tabla 35. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PAC EJECUTADO | PAC PROGRAMADO | RESULTADO |
| BIMESTRE 1 | 14.568.714.621 | 14.608.828.970 | 99,73% |
| BIMESTRE 2 | 12.774.376.684 | 15.871.863.503 | 80,48% |
| BIMESTRE 3 | 6.762.156.214 | 10.863.409.000 | 62,25% |
| BIMESTRE 4 | 3.238.363.530 | 3.714.310.844 | 87,19% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

Para este periodo se dejó de ejecutar el 0.3% del PAC de reserva programado, siendo una ejecución apropiada ya que es superior al 81% del límite inferior de este rango. Es decir que la ejecución del PAC equivale al 99.73% del valor programado para el bimestre, superando en un 17% la meta del indicador.

En el segundo bimestre se dejó de ejecutar El 19,52% del PAC programado, es una ejecución apropiada teniendo en cuenta la línea base del indicador.

Para el tercer periodo se ejecutó el 62,25% del PAC programado es una ejecución baja ya que se dejaron de ejecutar 4.101.252.786, siendo una ejecución mejorable ya que se encuentra en este rango.

Para el cuarto periodo se alcanzó la meta de la línea base, con un rango de gestión apropiado, que, aunque se dejó de ejecutar el 12.81%, la ejecución en la programación y en la realización de los pagos fue superior al bimestre anterior en cerca del 25%.

En cuanto a lo reportado el indicador se encuentra en un rango de gestión apropiado en el primer, segundo y cuarto periodo, entretanto presenta una gestión mejorable en el tercero, en termino generales el desempeño es apropiado por cuanto en el cumulado de la vigencia se observa una ejecución superior al 80% superando la meta establecida.

## Gestión de Laboratorio

GLAB-IND-001 SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS

Tabla 36. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 1271 | 1271 | 100% | En los meses de enero y febrero se ensayaron 736 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1271 ensayos de los 1271 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 2do Bimestre | 1208 | 1208 | 100% | En los meses de marzo y abril se ensayaron 720 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1208 ensayos de los 1208 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 3er Bimestre | 882 | 882 | 100% | En los meses de mayo y junio se ensayaron 390 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 882 ensayos de los 882 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 4º. Bimestre | 1405 | 1405 | 100% | En los meses de julio y agosto se ensayaron 763 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1405 ensayos de los 1405 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Tabla 37. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se cumplió con el 100% de las solicitudes de servicios de ensayos de materias primas durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

GLAB-IND-002 SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Tabla 38. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a

los productos y a las capas de la estructura de pavimento

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 3341 | 3341 | 100,0% | En los meses de enero y febrero, se ensayaron 1075 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3341 ensayos de los 3341 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 2do Bimestre | 3513 | 3513 | 100% | En los meses de marzo y abril, se ensayaron 900 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3513 ensayos de los 3513 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 3er Bimestre | 2962 | 2962 | 100% | En los meses de mayo y junio, se ensayaron 1081 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 2962 ensayos de los 2962 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 4º. Bimestre | 3936 | 3936 | 100% | En los meses de julio y agosto, se ensayaron 1071 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3936 ensayos de los 3936 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Tabla 39. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los

productos y a las capas de la estructura de pavimento

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se cumplió con el 100% las solicitudes de servicios de ensayos a los productos y capas de la estructura de pavimentos durante el periodo de medición, ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

GLAB-IND-003 SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES

Tabla 40. Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS | N° TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 236 | 250 | 94% | En este trimestre realizaron apiques a 127 CIV, 236 apiques y 3252 ensayos, quedando un faltante de 14 apiques de acuerdo a lo solicitado, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 94%. |
| 2do Trimestre | 177 | 177 | 100% | En este trimestre se realizaron apiques a 92 CIV, 177 apiques y 2535 ensayos, acuerdo a lo solicitado, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |
| 3er Trimestre | 276 | 276 | 100% | En este trimestre se realizaron apiques a 114 CIV, 276 apiques y 4054 ensayos, acuerdo a lo solicitado, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Tabla 41. Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Para este periodo, el indicador cumplió con el 100% de la ejecución y entrega de los resultados de apiques solicitados durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

GLAB-IND-004 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

Tabla 42 Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

| PERIODO DE MEDICIÓN | NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA | NUMERO TOTAL DE METODOS DE ENSAYO CON EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LA NORMA | % DE ENSAYOS QUE CUMPLEN LA PRECISIÓN DEL METODO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 9 | 9 | 100% |
| 2do Trimestre | 9 | 9 | 100% |
| 3er Trimestre | 9 | 9 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado, a continuación, se muestran los datos obtenidos para los meses de enero, febrero y marzo de la precisión por cada norma de ensayo:

Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado

Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado, a continuación, se muestran los datos obtenidos para los meses de julio, agosto y septiembre de la precisión por cada norma de ensayo.

Tabla 43. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do. Trimestre de 2021 – UAERMV

Se cumplió con la precisión de 9 métodos de ensayo durante la vigencia, ubicando el indicador en un rango de gestión Apropiado.

GLAB-IND-005 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO

Tabla 44 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 1852 | 1886 | 99.2% | En los meses de enero, febrero y marzo se entregaron un total de 1852 informes de ensayo de los cuales 1866 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 99,2 %. |
| 2do Trimestre | 1834 | 1834 | 100% | En los meses de abril, mayo y junio se entregaron un total de 1834 informes de ensayo, de los cuales el 100% fueron entregados oportunamente. |
| 3er Trimestre | 2076 | 2076 | 100% | En los meses de julio, agosto y septiembre se entregaron un total de 2076 informes de ensayo, de los cuales el 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Tabla 45 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Para este trimestre la gestión es apropiada, se cumple con la meta establecida.

En general, los indicadores del proceso de laboratorio, demuestran una excelente gestión del proceso. Se está cumpliendo con las solicitudes de ensayos tanto de materias primas como de las capas de la estructura de pavimento con un 100% de cumplimiento con los ensayos solicitados.

## Gestión del Talento Humano

GTHU-IND-001 SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 46 Severidad de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| Enero | 0 | 332 | 0,30% |
| Febrero | 0 | 342 | 0,00% |
| Marzo | 0 | 527 | 0,00% |
| Abril | 0 | 577 | 0.00% |
| Mayo | 0 | 581 | 0.00% |
| Junio | 18 | 582 | 3.09% |
| Julio | 0 | 579 | 0.00% |
| Agosto | 3 | 686 | 0.44% |
| Septiembre | 0 | 686 | 0.00% |
| Total | 21 | 544 |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Accidente No 1 del 12 de agosto 2021 Siendo las 11:30 am, el señor Marco Tascón se encontraba en el exaustor planta 1 realizando mantenimiento preventivo en correas, el trabajador en mención durante la inspección de EPP que se lleva a cabo por parte de la residente SST manifiesta que se presenta a laborar con lesión en dedo meñique de la mano derecha ocasionada en un partido de fútbol. el trabajador al realizar la actividad de apoyo se le enreda el dedo lesionado en una correa presentando dolor e inflamación.

Accidente No 2 El día 17 de agosto de 2021 el trabajador Gilberto Urueña Rodriguez se encontraba en el cuarto de control realizando operación de la planta trituradora, en el instante que el operador del cargador le hace señales indicando que algo estaba mal en el funcionamiento de la planta, el señor Gilberto Urueña desciende del cuarto por las escaleras y se acerca a la planta trituradora por la tolva de alimentación de material a triturar, en ese momento se percata que la banda del precribador se había caído y dirigiéndose hacia la zona de las bandas a unos 9 metros aproximadamente le proyecta una partícula que le genera una contusión del globo ocular y del tejido orbitario. El trabajador se limpia el ojo e informa del evento hasta el siguiente día, 18 de agosto por presentar irritación, se realiza traslado a la clínica del occidente para valoración médica oftalmológica.

Accidente No 3 del 28 de agosto 21  El trabajador manifiesta que se encontraba en la CARRERA 10 con 45, partiendo urbanismo "material de loza que cubre los árboles y es levantada por las raíces de los mismos", se encontró con concreto y procedió a romperlo con un porra (maceta – Martillo pesado), realizando esta tarea el trabajador manifiesta que al día siguiente presento dolor e inflamación en la muñeca de la mano izquierda por lo cual le informa a jefe inmediato quien manifiesta al trabajador que de continuar con la molestia solicite atención por parte de la ARL se hace el reporte extemporáneo debido a que no se recibió información por parte del jefe inmediato ni por el trabajador al área de SST de la Empresa.

GTHU-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC

Tabla 47. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| Trimestre 1 | 2 | 3 | 67% |
| Trimestre 2 | 0 | 8 | 0% |
| Trimestre 3 | 8 | 8 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación a la ejecución de las actividades programadas para el tercer trimestre en el Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC, se aclara que se realizó un ajuste al cronograma para el segundo semestre de la vigencia. Se iniciaron y terminaron en el marco del Contrato Interadministrativo No.491 -2021 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial y la Universidad Nacional de Colombia: Cuatro (4) : Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión (Excel Básico, Excel Intermedio); Capacitación para el fortalecimiento de la gestión financiera y contable (Actualización Tributaria); Capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Control Interno (Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna en entidades del estado).

Se iniciaron y se encuentran en desarrollo: Cuatro (4): Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión de Proyectos de inversión pública (Enfocado en metodologías ágiles), Capacitación para el fortalecimiento de la gestión contractual (Contratación Estatal), Capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Talento Humano (Capacitación en Gestión de Talento Humano),  Capacitación para el fortalecimiento de la gestión de Procesos Misionales (Diseño y Producción de Concreto).Se anexa como evidencia los correos de apertura de cada uno de los cursos.

El proceso reporta que se ejecutan las actividades reprogramadas. Se encuentra en una gestión Adecuada.

GTHU-IND-004. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 48 Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| Trimestre 1 | 38 | 41 | 93% |
| Trimestre 2 | 38 | 39 | 97% |
| Trimestre 3 | 32 | 32 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er.. Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación a la implementación de las acciones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, para el tercer trimestre de la vigencia se tienen programadas 32 actividades de las cuales se adelantaron 32 (Se cuenta con evidencia del cronograma de seguimiento de PASST y las respectivas evidencias de ejecución de las actividades).

Dado lo anterior, se cumplió con la totalidad de las actividades programadas para el periodo, por lo tanto, el indicador se encuentra en una gestión Apropiada.

GTHU-IND-005. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Tabla 49 Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| Trimestre 1 | 3 | 4 | 75% |
| Trimestre 2 | 4 | 12 | 33% |
| Trimestre 3 | 8 | 8 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación a la ejecución del Plan Anual de Estímulos e Incentivos -PAEI, este tuvo un ajuste en el cronograma de actividades para el segundo semestre de 2021 con la suscripción del contrato 492 de 2021, con 8 actividades para el tercer trimestre y 17 actividades para el cuarto trimestre: De las actividades programadas para el tercer trimestre se desarrolló: Promoción y prevención de la Salud (Espacios de práctica deportiva 2 - se adelantó caminata a la quebrada las delicias se envió invitación y confirmación a los correos electrónicos institucionales.), Promoción y prevención de la Salud (Pausas Activas programada diariamente en los correos institucionales), (Talleres de Yoga, programada los viernes en los correos institucionales ) , (Visitas Guiadas / Caminatas Ecológicas: se adelantó caminata a la quebrada las delicias se envió invitación y confirmación a los correos electrónicos institucionales) ,( Torneo de Bolos); Reconocimientos / talleres (talleres de arte: e remitió a todos los Servidores Públicos en el mes de septiembre el cronograma de fechas y presentación asesor convenio contrato 492 de 2021 Compensar); Área de calidad de vida laboral (Cumpleaños de Bienestar , se aprobó la cotización para el cumplimiento de esta actividad en el marco del contrato con compensar); Programa de incentivos (Mejores funcionarios 2020-2021: se emitió la resolución 329 de agosto de 2021 “Por la cual se designan los mejores empleados en cada uno de los niveles de empleo y el mejor empleado de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021 y se asignan los incentivos no pecuniarios por nivel de excelencia”.) y por último la actividad Área de calidad de vida laboral (Programa de Pre-pensionados) esta actividad se adelantara en el mes de noviembre de 2021.

Se ejecutaron las actividades conforme a la reprogramación, el indicador se encuentra en una gestión apropiada dados los rangos de gestión establecidos para el mismo.

GTHU-IND-006 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 50 Frecuencia de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| Enero | 1 | 332 | 0,3% |
| Febrero | 0 | 342 | 0% |
| Marzo | 0 | 527 | 0% |
| Abril | 0 | 577 | 0% |
| Mayo | 0 | 581 | 0% |
| Junio | 2 | 582 | 0.34% |
| Julio | 0 | 579 | 0% |
| Agosto | 3 | 686 | 0.44% |
| Septiembre | 0 | 686 | 0% |
| Total | 6 | 544 |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

Durante el mes de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede de producción, donde una contratista durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída del mismo nivel, la funcionaria continua sus labores normalmente.

Durante el mes de febrero no se presentó accidentes de trabajo.

Durante el mes de marzo no se presentó algún accidente de trabajo.

Durante el mes de abril no se presentó algún accidente de trabajo.

Durante el mes de mayo no se presentó algún accidente de trabajo.

El 16 de junio 2021 se presentó durante una actividad de soldadura un accidente de origen laboral donde involucro a dos trabajadores Descripción de los Hechos: El trabajador se encontraba desarrollando actividades de soldadura dentro del dique donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de asfalto líquido a temperaturas de 20°C aproximadamente. Durante el desarrollo de dicha labor el trabajador pone en contacto el arco eléctrico de la soldadura con tubería metálica, la cual recibe el impacto y genera su ruptura generándose una fuga de asfalto líquido, al instante de la operación del equipo se genera fogonazo impactándolo en el rostro.

Durante el mes de Julio no se presentó algún accidente de trabajo.

Accidente No 1 del 12 de agosto 2021 Siendo las 11:30 am, el señor Marco Tascón se encontraba en el exaustor planta 1 realizando mantenimiento preventivo en correas, el trabajador en mención durante la inspección de EPP que se lleva a cabo por parte de la residente SST manifiesta que se presenta a laborar con lesión en dedo meñique de la mano derecha ocasionada en un partido de fútbol. el trabajador al realizar la actividad de apoyo se le enreda el dedo lesionado en una correa presentando dolor e inflamación.

Accidente No 2 El día 17 de agosto de 2021 el trabajador Gilberto Urueña Rodriguez se encontraba en el cuarto de control realizando operación de la planta trituradora, en el instante que el operador del cargador le hace señales indicando que algo estaba mal en el funcionamiento de la planta, el señor Gilberto Urueña desciende del cuarto por las escaleras y se acerca a la planta trituradora por la tolva de alimentación de material a triturar, en ese momento se percata que la banda del precribador se había caído y dirigiéndose hacia la zona de las bandas a unos 9 metros aproximadamente le proyecta una partícula que le genera una contusión del globo ocular y del tejido orbitario. El trabajador se limpia el ojo e informa del evento hasta el siguiente día, 18 de agosto por presentar irritación, se realiza traslado a la clínica del occidente para valoración médica oftalmológica.

Accidente No 3 del 28 de agosto 21  El trabajador manifiesta que se encontraba en la CARRERA 10 con 45, partiendo urbanismo "material de loza que cubre los árboles y es levantada por las raíces de los mismos", se encontró con concreto y procedió a romperlo con un porra (maceta – Martillo pesado), realizando esta tarea el trabajador manifiesta que al día siguiente presento dolor e inflamación en la muñeca de la mano izquierda por lo cual le informa a jefe inmediato quien manifiesta al trabajador que de continuar con la molestia solicite atención por parte de la ARL se hace el reporte extemporáneo debido a que no se recibió información por parte del jefe inmediato ni por el trabajador al área de SST de la Empresa.

Durante el mes de septiembre no se presentó algún accidente de trabajo.

Este Indicador, tiene como meta “Mantener la frecuencia de los accidentes presentados durante la vigencia, en un porcentaje no mayor al 5%”, dado esto se evidencia que el indicador se ubica en rango de gestión apropiado durante los periodos de medición.

Este indicador responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

GTHU-IND-009 AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Tabla 51 . Ausentismo por Causa Médica

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes | Número de días de trabajo programados en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Enero | 22 | 9.960 | 0,22% | Durante el mes de enero de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 22 días de ausencia por enfermedad común. |
| Febrero | 24 | 9.576 | 0,25% | Durante el mes de febrero de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 24 días de ausencia por enfermedad común. |
| Marzo | 27 | 16.337 | 0,17% | Durante el mes de marzo de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 27 días de ausencia por enfermedad común. |
| Abril | 52 | 17310 | 0.30% | Durante el mes de abril de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 52 días de ausencia por enfermedad común. |
| Mayo | 7 | 17430 | 0.04% | Durante el mes de mayo de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 7 días por ausencia por enfermedad común. |
| Junio | 12 | 17460 | 0.07% | Durante el mes de junio de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 12 días por ausencia por enfermedad común. |
| Julio | 81 | 17.370 | 0.47% | Durante el mes de julio de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 81 días por ausencia por enfermedad común. |
| Agosto | 172 | 16.464 | 1.04% | Durante el mes de agosto de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 172 días por ausencia por enfermedad común. |
| Septiembre | 138 | 13.720 | 1.01% | Durante el mes de septiembre de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 138 días por ausencia por enfermedad común. |
| Total | 144 | 14679 |  |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er.. Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador, tiene por objetivo mantener el porcentaje de ausentismo del trabajador por motivo de incapacidad laboral o común en la UAERMV en un valor igual o menor al 5%; dado lo anterior el indicador se mantuvo dentro del parámetro establecido, logrando un rango de gestión apropiado; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

## Gestión Ambiental

GAM-IND-001 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD

Tabla 54 Aprovechamiento de residuos generados en la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | kg de residuos aprovechables gestionados | kg de residuos generados | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 4577 | 11625 | 39% | En lo corrido del I trimestre de 2021, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad, los cuales equivalen al 39% del total de residuos generados en la entidad. |
| 2do Trimestre | 8682 | 9821 | 88% | En lo corrido del II trimestre de 2021, se realizó aprovechamiento al 88% del total de residuos generados en la Entidad. Es importante señalar que para en el mes de mayo se realizó una entrega de residuos en la sede de producción proveniente de orden y aseo en la misma, generando en su mayoría residuos metálicos. Se incluyen residuos de las tres sedes de la Entidad |
| 3er Trimestre | 10986 | 14909 | 74% | En lo corrido del III trimestre de 2021, se realizó aprovechamiento al 74% del total de residuos generados en la Entidad. Es importante señalar que para el mes de septiembre se realizó una entrega de 5872 que equivale a casi el 50% de lo aprovechado para el trimestre proveniente de orden y aseo, generando en su mayoría residuos metálicos. Se incluyen residuos de las tres sedes de la Entidad |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el tercer trimestre de 2021, el proceso reporta haber realizado un aprovechamiento de residuos generados en la entidad equivalente al 74% cumpliendo con la meta de lograr un Aprovechamiento de mínimo el del 35% del total de residuos generados por la Entidad, ubicándose en un rango de gestión Apropiado.

GAM-IND-003 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA LA ENTIDAD

Tabla 52. Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio deKw-hora consumidos al mes | Promedio de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 18500 | 810 | 22.84 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 22,84.91 KV-Hora con lo cual no se presentan desviaciones en la meta propuesta |
| 2do Trimestre | 20196 | 812 | 25 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 25 KV-Hora con lo cual se observa que se ubica dentro del rango apropiado establecido para la entidad, no obstante si se observa un incremento en el consumo de la energía en este trimestre comparado con el trimestre anterior de la presente vigencia. |
| 3er Trimestre | 22747 | 816 | 27.88 | Para este periodo de medición se reflejó un consumo per cápita de 27 KV-Hora con lo cual no se presentan desviaciones en la meta propuesta, no obstante si se observa un incremento en el consumo de la energía en este trimestre encontrándose en un rango mejorable |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador tiene por meta “Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica menor o igual a 30 Kw-h/mes en promedio” en tal sentido se logra observar que el proceso logró cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

## Gestión Documental

GDOC-IND-001 FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO:

Tabla 53. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados sin finalizar en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 6951 | 8988 | 77% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8988 radicados de entrada, salida, internas e informes de pago en el aplicativo ORFEO, entre el 01 de enero de 2021 y el 15 de marzo de 2021, de los cuales se finalizaron 6951. Se toma este rango para el registro de los radicados finalizados, debido a que existen comunicaciones que tienen tiempo de respuesta de 10 a 15 días hábiles o corridos de acuerdo con la solicitud. El proceso de Gestión Documental continúa realizando seguimiento a esta finalización de trámites generando reportes mensuales e informando a cada dependencia por correo electrónico y enfatizando en las capacitaciones y los soportes brindados a los usuarios en la importancia de la finalización de los trámites en el aplicativo, dado que este es un indicador más institucional, y no depende directamente de la gestión del proceso. |
| 2do Trimestre | 5894 | 8366 | 70% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8366 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones de entrada, comunicaciones internas e informes de actividades de contratistas de los cuales se finalizaron 5894 durante el periodo del 01 de abril al 15 de junio debido a que existen radicados que por sus tiempos de respuesta requieren mas tiempo. |
| 3er Trimestre | 9757 | 10555 | 92% | Durante el periodo correspondiente se generaron 10555 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Este indicador, tiene por meta lograr el cumplimiento del 90% de la finalización de los trámites en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo establecido, en tal sentido el proceso reporta que en el tercer trimestre logró 92% por tanto se ubica en rango Apropiado.

GDOC-IND-002 ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN

Tabla 57 Atención de consultas del archivo central y de gestión

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ del tiempo empleado en la atención de consultas documentales del archivo central | Total, de consultas documentales del archivo central realizadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 113 | 139 | 1,0 | Durante este periodo se realizó la atención por parte del proceso de gestión documental de 139 Consultas recibidas por el correo de prestamos.documental@umv.gov.co en un tiempo promedio de 1 día, de las cuales 98 corresponden a documentos que reposan en el Archivo Central, 40 corresponden a documentos del Archivo de Gestión y 1 corresponde a documentos de la SOP. Se atendió 1 consulta requerida por la fiscalía. |
| 2do Trimestre | 61 | 464 | 0.1 | Durante este periodo se realizó la atención por parte del proceso de Gestión Documental de 464 consultas recibidas por el correo de prestamos.documental@umv.gov. con un tiempo promedio de 0.5 días de las cuales 262 corresponden a documentación que reposa en el Archivo Central y 202 de documentación que reposa en el archivo de gestión de la Entidad. Así mismo dentro de estas consultas se atendieron 142 para Entes de Control (Contraloría, Fiscalía, Personería) |
| 3er Trimestre | 267 | 194 | 1,4 | Durante este periodo se realizó la atención por parte del proceso de Gestión Documental de 194 consultas recibidas por el correo de prestamos.documental@umv.gov. con un tiempo promedio de 1.4 días de las cuales 119 corresponden a documentación que reposa en el Archivo Central y 75 de documentación que reposa en los archivos de gestión de la Entidad. Así mismo dentro de estas consultas se atendieron 5 para Entes de Control (Contraloría, Fiscalía, Personería) |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Durante el tercer trimestre de 2021, el indicador presentó un rendimiento de 1,4 días en promedio de atención a los requerimientos del archivo central por lo tanto el indicador se encuentra en un rango Apropiado.

GDOC-IND-003 CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO

Tabla 54. Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados anulados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 46 | 8347 | 0,55% | Durante este periodo se generaron en el aplicativo ORFEO 8347 radicados de salida, internas y órdenes de pago, de los cuales fueron anulados 46 radicados. Para este indicador no se tienen en cuenta los radicados de entrada debido a que estos son los únicos radicados que no se pueden anular. Debido al acompañamiento y las capacitaciones realizadas por parte del proceso, este indicador ha ido mejorando notablemente. |
| 2do Trimestre | 36 | 8064 | 0.45% | Durante este periodo se generaron en el aplicativo ORFEO 8064 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones internas e Informes de Pago de contratistas de los cuales se anularon 36 radicados, con lo cual se evidencia que el porcentaje de radicados anulados ha ido disminuyendo generando un comportamiento apropiado en el indicador. No se tienen en cuenta los radiados de entrada debido a que estos no se pueden anular. |
| 3er Trimestre | 49 | 7031 | 0.70% | Durante este periodo se generaron en el aplicativo ORFEO 7031 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones internas e Informes de Pago de contratistas de los cuales se anularon 49 radicados, con lo cual se evidencia que aun cuando el número de anulado aumento, es proporcional al número de radicados generados y el porcentaje de radicados anulados ha ido disminuyendo generando un comportamiento apropiado en el indicador. No se tienen en cuenta los radicados de entrada debido a que estos no se pueden anular. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

En el Tercer trimestre, el proceso cumplió adecuadamente con la meta establecida la cual consiste en tener un porcentaje de desviación menor al 1% entre los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo. Ubicándose en un rango de gestión Apropiado.

GDOC-IND-004 EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

Tabla 55. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de Transferencias Realizadas | No de Transferencias Programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre |  |  |  | Para este periodo se cuenta con el Plan de Transferencias formulado, el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional, para el segundo trimestre se presentará para su aprobación y se iniciará la ejecución del cronograma de transferencias primarias. Así mismo, durante el periodo se adelantó con las dependencias la matriz del estado de los archivos de Gestión enviada por el proceso de gestión documental con el fin de establecer en conjunto las fechas para las cuales se van a planear las transferencias documentales primarias |
| 2do Trimestre | 5 | 15 | 33% | Una vez aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Transferencias Primarias y el Cronograma de Transferencias de la Entidad, se inicia el proceso por parte del proceso de Gestión Documental para el recibo y la verificación de las áreas correspondientes. A la fecha han realizado la transferencia las siguientes dependencias: Dirección General, GASA, Oficina de Control Interno, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Talento Humano. |
| 3er Trimestre | 2 | 15 | 13% | Durante el periodo correspondiente, de conformidad con el cronograma establecido, se realizaron las transferencias de la Oficina Asesora Jurídica y la Gerencia de Intervención, las cuales se encuentran ya disponibles en el Archivo Central de la Entidad y pendientes por firma de las actas de legalización. Así las cosas, a la fecha se ha ejecutado un 47% del cronograma de transferencias primarias. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2021 – UAERMV

El cronograma de transferencias primarias presenta retraso en su ejecución, se encuentra en el rango deficiente.

## Gestión Jurídica

GJUR-IND-001 SENTENCIAS FALLADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Tabla 56. Sentencias falladas a favor de la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de sentencias decididas a favor de la entidad en el periodo | Número total de sentencias proferidas en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 5 | 6 | 83% | Estas sentencias a favor equivalen a 559 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 2do Trimestre | 7 | 7 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 559 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 3er Trimestre | 9 | 9 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 511,7 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

El resultado del indicador, cumplió con la meta establecida ubicándolo en el rango de gestión Apropiado.

## Control Disciplinario Interno

CODI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES:

Tabla 57. Cumplimiento de los términos procesales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° de expedientes tramitados con fecha de vencimiento en el trimestre a reportar | N° total de expedientes con fecha de vencimiento en el trimestre a reportar | RESULTADO | PERIODO DE MEDICIÓN |
| 1er Trimestre | 7 | 7 | 100% | En el primer trimestre se observa que se deben tramitar 7 expedientes, al seguimiento se encuentran tramitados 7 expedientes |
| 2do Trimestre | 16 | 16 | 100& | En el segundo trimestre se observa que se deben tramitar 16 expedientes, al seguimiento se encuentran tramitados 16 expedientes |
| 3er Trimestre | 28 | 28 | 100% | En el tercer trimestre se observa que se deben tramitar 28 expedientes, al seguimiento se encuentran tramitados 26 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

El proceso presenta conformidad en la ejecución de las actividades relacionadas con el indicador. Se encuentra en una gestión Apropiado.

## Control, Evaluación y Mejora de la Gestión

CEM-IND-001 EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Tabla 58. Ejecución del Plan Anual de Auditorias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # actividades del plan anual de auditorías ejecutadas en el trimestre | # actividades del plan anual de auditorías programadas en el trimestre | % Ejecución |
| 1er Trimestre | 24 | 32 | 75% |
| 2do. Trimestre | 25 | 30 | 84.41% |
| 3er Trimestre | 33 | 47 | 69.62% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Para el cálculo del presente indicador, se aplicó la formula actualizada en su hoja de vida en junio de 2021; por lo tanto, de 47 actividades de auditoria programadas durante el tercer trimestre de 2021 teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías versión 2 del 29 de junio de 2021, se obtuvo cumplimiento del 69,62%: a continuación, el estado las actividades:

21 actividades de auditoria fueron cumplidas al 100%

26 actividades de auditoria (en ejecución) tiene un cumplimiento entre el 0% y 82%

Conforme a los rangos establecidos para este indicador se encuentra en una gestión deficiente por encontrarse por debajo del 85%.

CEM-IND-003 EJECUCION DE ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 59. Ejecución de acciones correctivas

| PERIODO DE MEDICIÓN | PROCESO | (# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos vigentes en el cuatrimestre | # Acciones Correctivas Programadas para cumplir en el cuatrimestre | Acciones Correctivas Programadas | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuatrimestre 2 (corte 30 agosto) | APIC | 7 | 7 | 7 | 100% |
|  | EGTI | 2 | 4 | 4 | 50% |
|  | PPMQ | 7 | 7 | 7 | 100% |
|  | IMVI | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | GREF | 5 | 7 | 7 | 71% |
|  | GCON | 15 | 16 | 16 | 94% |
|  | GEFI | 2 | 8 | 8 | 25% |
|  | GLAB | 23 | 23 | 23 | 100% |
|  | GTHU | 2 | 5 | 5 | 40% |
|  | GAM | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | GJUR | 5 | 5 | 5 | 100% |
|  | CODI | 5 | 5 | 5 | 100% |
|  | TOTALES | 75 | 89 | 89 | 84% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er. Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador de acciones correctivas está en el rango deficiente ya que se encuentra por debajo del 90%,

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

JUAN HERNADO LIZARAZO

Profesional Especializado

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18