INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2021

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

pl

Tabla de Contenido

Listado de tablas	2

INTRODUCCIÓN	4

INDICADORES	7

Indicadores Institucionales	7

Indicadores estratégicos	11

Indicadores de proceso	17

INDICADORES POR PROCESO CON OBSERVACIONES	19

# Listado de tablas

Tabla 1. Indicadores Institucionales.	7

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	7

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos	10

Tabla 4. Indicadores estratégicos.	11

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas	11

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas	12

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta	13

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos	14

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles	16

Tabla 10. Indicadores de proceso.	17

Tabla 11.  Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles	19

Tabla 12. Claridad de las respuestas a PQRSFD ciudadanas	20

Tabla 13.Cumplimiento de las acciones del plan estratégico	20

Tabla 14. Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV	21

Tabla 15. Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo	23

Tabla 16. Rotación de inventario	24

Tabla 17. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo	24

Tabla 30. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones	25

Tabla 19. Ejecución de reservas presupuestales	25

Tabla 20. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas	26

Tabla 21. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC	27

Tabla 22 Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	28

Tabla 23 Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	28

Tabla 24. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo	29

Tabla 25. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias	29

Tabla 26. Ejecución del Plan Anual de Auditorias	30

Tabla 27. Ejecución de acciones correctivas	31

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de

Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla

Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

en el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

Objetivos Institucionales:

- Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad.

- Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.

- Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.

- Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2021.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2021.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 30 de diciembre de 2021 a través de una matriz de indicadores que se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales, dos (2) indicadores

- Indicadores Estratégicos, cinco (5) indicadores

- Indicadores de Gestión, Sesenta (60) indicadores

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 84,05 | 106,51 | 79% | 96% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | $ 39.067 | $ 182.984 | 21,35% | 92.20% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 28,17 | 24,41 | 115% | 9,17% |
| Febrero | 21,82 | 21,87 | 100% | 16,28% |
| Marzo | 28,82 | 28,77 | 100% | 25,67% |
| Abril | 21,57 | 23,37 | 92% | 32,69% |
| Mayo | 18,89 | 24,67 | 77% | 38,84% |
| Junio | 16,09 | 25,49 | 63% | 44,08% |
| Julio | 20,34 | 27,77 | 73% | 50,71% |
| Agosto | 24,11 | 25,77 | 94% | 58,56% |
| Septiembre | 30,87 | 35,89 | 86% | 68,61% |
| Octubre | 27,44 | 37,27 | 74% | 77,55% |
| Noviembre | 18,50 | 29,03 | 64% | 83,58% |
| Diciembre | 38,11 | 40,21 | 95% | 95,99% |
| TOTAL | 294,73 | 344,52 | 86% | 96%* |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 31 de marzo del 2021, fue de 78,81 Km-carril de los 75,05 programados (105% de lo proyectado), que corresponde a un 26% de los 307,05 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

- Km/carril ejecutado PA:  58,01 de 51,00       	 	114% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 4,35 de 9,00          		48% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 13,81 de 10,00         		138% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH: 0,98 de 1,55          		63% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 0,83 de 2,48             		33% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R: 0,38 de 1,02      		37% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE: 0,32 de 0,00

- Km/carril ejecutado MBR: 0,13 de 0,00

Total, Km/carril ejecutado: 78,81 de 75,05   105% de lo proyectado

Durante los meses enero, febrero y marzo correspondiente al reporte del Primer trimestre del 2021 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 115%, 100% y 100% respectivamente, resultados apropiados según el rango de gestión; aun cuando iniciando el mes de marzo no se contaba con el personal del contrato sindical.

El avance en los cambios de carpeta y rehabilitación se vio afectado por inconvenientes presentados en la presentación y aprobación de Pmts.

El proceso cumple con el logro de la meta, ubicado el indicador en rango Apropiado, mostrando una leve sobre ejecución.

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte al 30 de junio del 2021, fue de 56,55 Km/Carril de los 73,53 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 77% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 44,08% de los 307,05 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

• Km/carril ejecutado PA:  37,32 de 49,00 	76% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 4,73 de 10,00 	47% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 12,90 de 8,00 	161% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH F: 0,71 de 2,50 	28% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CL: 0,00 de 2,32 	0% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,76 de 1,71 	44% de lo proyectado

Los retrasos a la meta presentados en el trimestre son:

- En el trimestre se presentaron inconvenientes de orden público (PARO NACIONAL), con los bloqueos de las vías ocasionando disminución en el suministro de mezcla asfáltica y concretos hidráulicos, lo que impidió el desarrollo de 11 días laborales, siendo el mes de mayo el más representativo con 8 días no laborables.

- Adicionalmente, se presentan retrasos en la meta misional debido a la disminución del suministro de algunos insumos de ferretería. De igual manera algunas unidades ejecutoras prestaron apoyo en la ciclorruta de la AC 13 durante todo el mes de junio incluido los días domingos y festivos (6, 13, 14, 20 y 27).

- Así mismo, retrasos por las fuertes lluvias no previstas en los meses de mayo y junio, en los cuales se tuvo una disminución en la ejecución y avance por falta de continuidad en los frentes de obra.

El avance de ejecución en el tercer trimestre con corte al 30 de septiembre del 2021, fue de 75,32 Km/Carril de los 89,43 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 84% en el tercer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 68,61% de los 307,05 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

• Km/carril ejecutado PA:  54,86 de 58,00	95% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 7,15 de 13,00		55% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 8,54 de 8,02		106% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH F: 1,26 de 3,50	36% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CL: 1,15 de 4,00		29% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,67 de 2,91	23% de lo proyectado

Los retrasos a la meta presentados en el trimestre son:

En el tercer trimestre se presentaron retrasos por la falta de aprobación en los Planes de Manejo de Transito (PMT), para las actividades de cambio de carpeta, cambios de losas y rehabilitaciones en flexible y rígido. Adicionalmente la disminución en el suministro de concreto y falta de algunos insumos de ferretería.

El avance de ejecución en el cuarto trimestre con corte al 31 de diciembre del 2021, fue de 84,05 Km/Carril de los 106,51 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 79% en el cuarto trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 95,99% de los 307,05 Km/carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

- Km/carril ejecutado PA:  56,20 de 46,21       		122% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 9,05 de 22,00         		41% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RHF: 1,78 de 6,47         		28% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 1,97 de 5,40             	36% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RHR: 0,85 de 6,43        		13% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 14,20 de 20,00         	71% de lo proyectado

Los retrasos a la meta presentados en el trimestre fueron:

1). Se presentan retrasos por la falta de aprobación en los Planes de Manejo de Transito (PMT), para las actividades de cambio de carpeta, cambios de losas y rehabilitaciones en flexible y rígido. Adicionalmente las lluvias en el mes de octubre que se presentaron en las dos jornadas, asi como la disminución en el suministro de concreto y de mezcla asfáltica.

2). Por la disminución del suministro de mezcla no se realizarán todas las actividades de los diferentes tipos de intervención, solamente se ejecutaron parcheos. Respecto a los sellos de fisuras los equipos de alquiler no dieron el rendimiento esperado.

En lo corrido de la vigencia el proceso presentó retrasos en la ejecución del indicador en lo que respecta a la ejecución de lo planeado ubicándose al final del periodo en un rango de gestión mejorable.

GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | $ 55.232 | $ 163.886 | 33,70% |
| 2do Trimestre | $ 40.447 | $ 162.884 | 24,83% |
| 3er Trimestre | $ 33.967 | $ 178.334 | 19,05% |
| 4to Trimestre | $ 39.067 | $ 182.984 | 21,35% |
| TOTAL | $ 168.713 | $182.984 | 92,20% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

A corte 31 de marzo de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 34% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 13% de los gastos de funcionamiento y del 38% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Con corte 30 de junio de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 59% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 36% de los gastos de funcionamiento y del 64% del presupuesto de inversión.

En el segundo trimestre se comprometieron $ 40.447 millones de los $ 162.884 millones asignados lo que corresponde al 25% de los mismos

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha de corte es el proyecto 7858, con un porcentaje del 28,1%.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

Por lo anterior, a la fecha se está adelantando un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año."

A 30 de septiembre de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 19% para el trimestre y del 73% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 58% de los gastos de funcionamiento y del 76% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 19,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 53% sobre el total del presupuesto aprobado.

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha de corte es el proyecto 7858 con un porcentaje del 73,1%.

A corte 31 de diciembre de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 21.35% para el bimestre y de 92.20% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 79.9% de los gastos de funcionamiento y del 94.5% del presupuesto de inversión.

En términos generales se observa un desempeño adecuado en el avance del indicador, ubicándose en un rango de gestión adecuado.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121121ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 987 | 600 | 0,08% | 150% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 75,7% | 100% | 76% | 91% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 80,3 | 100 | 80,3% | 80% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 88% | 100% | 88% | 88% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | 25 | 4.269 | 0,59% | 1,7% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # de Elementos PK_ID con visita de seguimiento | # de Elementos PK_ID programados para seguimiento | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 201 | 200 | 101% |
| 2do Trimestre | 101 | 600 | 17% |
| 3er Trimestre | 1710 | 600 | 285% |
| 4to Trimestre | 987 | 600 | 0,08% |
| TOTAL | 2999 | 2.000 | 150% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre de medición se realizaron visitas de seguimiento a 201 elementos viales que corresponden al 10% de la meta anual programada y al 101% de la meta trimestral programada por lo tanto se ubica en rango apropiado.

La evaluación cualitativa no da cuenta de los hechos que conducen a la sobre ejecución del indicador.

En el segundo trimestre se realizaron visitas de seguimiento a 101 elementos viales que corresponden al 17% de la meta trimestral programada. Cabe resaltar que por la situación de orden público presentado en la ciudad y teniendo en cuenta la poca disponibilidad de vehículos, se vio afectado negativamente el cumplimiento del indicador por lo que se programará las visitas faltantes para el tercer trimestre.

En el tercer trimestre se realizaron visitas de seguimiento a 1710 elementos viales que corresponden al 85,5% de la meta anual programada y al 285% de la meta trimestral programada. Cabe resaltar que por la baja ejecución que mostró el indicador en el trimestre anterior, la SMVL tomó la decisión de equilibrarlo como se manifestó en la evaluación cualitativa del indicador del segundo trimestre.

En el cuarto trimestre se realizaron 987 visitas de seguimiento a segmentos viales durante el cuarto trimestre de 2021, con lo cual se supera la meta anual establecida.

Dado lo anterior el indicador se ubica en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 98,2% | 100% | 98% |
| 2do Trimestre | 89,7% | 100% | 90% |
| 3er Trimestre | 99,2% | 100% | 99% |
| 4to Trimestre | 75,7% | 100,0% | 76% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

Durante el primer trimestre se presentaron problemas con la caldera y el sistema de calentamiento de combustible y cemento asfáltico, continúan inconvenientes de fluido eléctrico, se trabaja con suministro con planta eléctrica, debido a ello solo se puede contar con una planta.

En el segundo trimestre la producción programada se ha visto afectada debido a los siguientes factores: alteraciones de orden público tanto para el despacho como para el suministro de insumos para la producción de mezclas, climatología en las zonas de intervención, lo que ha conllevado a la cancelación de despacho de material y mantenimiento de calderas y plantas de asfalto.

La producción programada en el tercer trimestre se ha visto afectada debido a los siguientes factores: alteraciones de orden público tanto para el despacho como para el suministro de insumos para la producción de mezclas, lo que ha conllevado a la cancelación de despacho de material, Falta de vehículos disponibles para el despacho de mezclas.

Durante este último trimestre se presentan novedades que dificultan el cumplimiento dentro de los rangos establecidos al indicador, factores como:

- Planta del contratista en mantenimiento, por lo cual no se presentó despacho.

- Planta 6pac 06 entra a mantenimiento

- Dificultad con la entrega de materiales asfalticos para la producción

El proceso cumplió en términos generales durante la vigencia con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado, no obstante, en el cuarto trimestre el indicador se ubicó en rango de gestión mejorable.

PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1er Trimestre | 75% | 100% | 75% |
| 2do Trimestre | 81% | 100% | 81% |
| 3er Trimestre | 82% | 100% | 82% |
| 4to Trimestre | 80% | 100% | 80% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de diciembre del 2020 a 15 de enero del 2021 para el primer mes y de manera consecutiva para los siguientes periodos hasta el 15 de marzo como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 189 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 79 para un total de 268 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que no se  encontraban dentro de los rangos establecidos de la fórmula lo que afectó para el cumplimiento del indicador, cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dicho parámetro durante la producción y en mesas de trabajo para brindar soluciones al faltante. por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo un cumplimiento del 50% para las dos únicas muestras que se tuvieron de este tipo de mezcla.

En términos generales el proceso incumplió durante el primer trimestre con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión mejorable.

En el segundo trimestre los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. para este segundo trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de abril del 2021 a 15 de junio del 2021 como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 184 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 158 para un total de 342 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que se  encontraron dentro de los rangos establecidos de la formula lo que evidenció una mejora en el cumplimiento del indicador (durante el mes contemplado entre abril y mayo dicho parámetro disminuyó su porcentaje de cumplimiento), cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio durante la producción y toma de decisiones en aumentar o disminuir el %contenido de asfalto en la mezcla. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento se ha empezado a implementar el uso de acelerarte en frente de obra debido al cambio de proveedor del contratista, por lo anterior ha sido necesario la toma de asentamiento una vez se adicione dicho producto. (ver hoja de cálculo de asentamientos MR-43)

El proceso cumplió en el segundo trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

En el tercer trimestre los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. para este tercer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de junio del 2021 a 15 de septiembre del 2021 como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 198 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 155 para un total de 353 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que se  encontraron dentro de los rangos establecidos de la formula lo que evidenció una mejora en el cumplimiento del indicador (durante este trimestre se evidenció una mejora en la calidad de la mezcla, se refleja en el indicador), cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio durante la producción y toma de decisiones en aumentar o disminuir el %contenido de asfalto en la mezcla. se han realizado ajustes a la fórmula de trabajo y a su vez acompañamiento y verificación de las humedades en los materiales pétreos.

El proceso cumplió en el tercer trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

En el cuarto trimestre los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. para este cuarto trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de septiembre del 2021 a 15 de diciembre del 2021 como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 258 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 335 para un total de 593 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción fueron la granulometría y el contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que se  encontraron dentro de los rangos establecidos (durante este último trimestre se evidenció que con respecto a los trimestres anteriores estuvo dentro del rango de cumplimiento pero en menor proporción), cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio durante la producción y toma de decisiones en aumentar o disminuir el %contenido de asfalto en la mezcla. durante este último trimestre se presentaron novedades con el contratista de suministro de material pétreo lo que se refleja en el cumplimiento de las granulometrías.

El proceso cumplió en el cuarto trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 89% | 100% | 88,8% |
| 2do Trimestre | 85% | 100% | 85% |
| 3er Trimestre | 91% | 100% | 91% |
| 4to Trimestre | 88% | 100% | 88% |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV - 1er Trimestre 2021

Durante el mes de enero se mantuvo una disponibilidad general del 87% cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable y las mayores novedades presentadas se encuentra en el grupo de plantas industriales donde se tuvo la disponibilidad más baja del 66.7 % entre el 22 de enero y el 31 de enero de 2021 debido a que se encontraban fuera de servicio las plantas trituradoras (6PTA03) y planta en caliente ABL (6PAC06).

Para el mes de febrero se presentó una disponibilidad general de 86,1% siendo el grupo de vehículos el que presentara las variaciones más representativas con una disponibilidad del 83% en el inicio del mes de enero, al inicio de febrero se llegó a una disponibilidad del 72% debido a que se llegaron a tener 10 vehículos en taller sin embargo se recuperó cerrando el mes de febrero con una disponibilidad del 92%.

para el mes de marzo se consiguió una disponibilidad general de 90,4 %, logrando así alcanzar una disponibilidad promedio para el primer trimestre de 88.9% y cumplir con la meta establecida.

Durante el mes de abril se mantuvo una disponibilidad promedio de 86,9 % siendo el grupo de vehículo pesado el que presento la disponibilidad más baja con un porcentaje de 78,38% de disponibilidad, esto ocasionado a la dificultad para la consecución de los repuestos en el mercado a causa de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria.

Durante el mes de mayo se presentó una disponibilidad general promedio de 82,7% siendo el grupo de plantas industriales el que presento la disponibilidad más baja con un promedio general durante el periodo de 75,5% esto ocasionado por una adaptación que se le estaba haciendo a la PLANTA EN FRIO en el sistema de transmisión por lo que se generó una para durante todo el mes de mayo.

Durante el mes de junio se presentó una disponibilidad general promedio de 85,0%, durante este periodo no se presentaron mayores variaciones y el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con la menor disponibilidad fue vehículo pesado con una disponibilidad promedio de 78%."

Durante el mes de julio se mantuvo una disponibilidad general del 88% cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con la menor disponibilidad fue vehículo pesado con una disponibilidad promedio de 78,5%.

Durante el mes de agosto se mantuvo una disponibilidad general de 91,02 % cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con menor disponibilidad fue vehículos sin embargo mejoro con respecto al mes de anterior.

Durante el mes de septiembre se mantuvo una disponibilidad promedio  de 88,17 cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable durante el trimestre, sin embargo para el mes de septiembre se presenta un descenso en la curva a causa de la terminación el día 20 de agosto de los contratos de mantenimiento 397 de 2020 y 398 de 2020 para los grupos de maquinaria-equipo menor  y vehículos   respectivamente y el inicio de los nuevos contratos los cuales dan inicio el 23 de septiembre  para el grupo maquinaria-equipo menor y 24 de septiembre  para el grupo de vehículos.

Durante el mes de octubre se mantuvo una disponibilidad general del 89% cumpliendo con la meta establecida, se mantuvo una disponibilidad constante para todos los grupos con las disponibilidades en promedio más bajas para el grupo de maquinaria en un 78,71 % y vehículo pesado de 77,9 %.

Durante el mes de noviembre se mantuvo una disponibilidad general del 86,12% cumpliendo con la meta establecida, se mantuvo una disponibilidad constante para todos los grupos con las disponibilidades en promedio más bajas para el grupo de vehículo pesado de 77,34%.

Durante el mes de diciembre se mantuvo una disponibilidad general de 86,03 % cumpliendo con la meta establecida, el grupo maquinaria presento una disponibilidad de 78,77% esto ocasionado a causa de difícil consecución o demoras en la importación de repuestos.

Durante la vigencia el proceso cumplió con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | - | $ 4.237.494 | 0% | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 2do Trimestre | - | $ 4.237.494 | 0% | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 3er Trimestre | $ 46.137 | $ 4.246.705 | 1% | En el tercer trimestre de 2021 se tramitó y se realizó el pago de un pasivo exigible asociado al rubro 199 - Mitigación de riesgos en zonas alto impacto, por $ 36,790,540, contribuyendo a alcanzar un muy pequeño en avance en la ejecución de los saldos de contratos y giros que conforman los pasivos exigibles de la Unidad en la presente vigencia. |
| 4to Trimestre | $ 25.059 | $ 4.269.900 | 0,59% | Al cuarto trimestre de 2021 se registra un avance muy pequeño en liberaciones de saldos de contratos por $ 25.059.568, alcanzando una ejecución de 0.59 % en el período, en tal sentido el avance en el año fue mínimo con una ejecución de 1.7 %, ya que las áreas responsables de realizar la liberación de estos recursos no efectuaron los tramites y arrobaciones requeridas para hacer efectivos estos pagos y reducir el total de pasivos exigibles constituidos por la Entidad. |
| TOTAL | $ 71.197 | $ 4.269.900 | 1,7% |  |

Fuente: Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

A la fecha del presente informe se registra una ejecución muy baja con respecto a la meta del indicador por lo tanto se ubica en un rango de gestión deficiente.

En el reporte del segundo trimestre se llevó a cabo una revisión general del reporte del indicador en donde se identificaron inconsistencias con lo reportado desde el primer trimestre de la vigencia 2021, en tal sentido se efectuó la modificación de la información previamente reportada, lo cual se evidenció en el reporte anterior.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 60 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los mismos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 10 | 10 | 100% | 93% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 1 | 87 | 1% | 7% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 89 | 188 | 47% | 53% |
| APIC-IND-004 | PERCEPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD | 97 | 100 | 97% | 97% |
| APIC-IND-006 | APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. | 38 | 38 | 100% | 100% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 2 | 1366 | 0% | 0% |
| APIC-IND-009 | EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES DE LA UAERMV | 77.754 | 336.000 | 23% | 109% |
| APIC-IND-010 | EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB DE LA UAERMV | 60.606 | 240.000 | 25% | 107% |
| APIC-IND-011 | ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES CUMPLIDAS | 9 | 9 | 100% | 100% |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10 | 14 | 71,4% | 82% |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 11 | 11 | 100% | 95% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 72,42 | 64,94 | 112% | 143% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 4,47 | 2,25 | 199% | 105% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 3,85 | 4,13 | 93% | 114% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 5 | 12 | 42% | 100% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 5736 | 5000 | 115% | 136% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 146 | 163 | 90% | 86% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 1021 | 1040 | 98% | 98% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 4638 | 1040 | 4,4 | 4,4 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 2610 | 2955 | 88,32% | 77% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 781 | 1064 | 0,73 | 4,30 |
| GREF-IND-002 | ROTACIÓN DE INVENTARIO | $ 21.393 | $ 5.137 | 4,2 | 2,15 |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 26 | 43 | 60% | 58% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 33 | 33 | 100% | 75% |
| GEFI-IND-001 | DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | 2 | 54 | 4% | 5% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | $ 36.260 | $ 40.083 | 90% | 92% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | $ 1.195 | $ 40.277 | 2,97% | 96% |
| GEFI-IND-006 | DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS | 4 | 27 | 15% | 24% |
| GEFI-IND-007 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA | $ 252.789 | $ 438.222 | 58% | 82% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 1764 | 1764 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 5020 | 5020 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 9 | 9 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-004 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO | 9 | 9 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 2418 | 2418 | 100% | 99,8% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 0 | 0 | 0% | 0,41% |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 5 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 17 | 8 | 213% | 95% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 29 | 29 | 100% | 98% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 23 | 17 | 135% | 86% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 0 | 560 | 0% | 0,12% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 585 | 0 | 258 |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 585 | 0 | 0 |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 37 | 15.120 | 0,24% | 0,37% |
| GTHU-IND-010 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC |  |  | No reportó |  |
| GTHU-IND-011 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS. |  |  | No reportó |  |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 1751 | 3279 | 53% | 66% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 150 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 25560 | 1450 | 17,63 | 23,33 |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 139 | 156 | 89% | 93% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 11350 | 12447 | 91% | 84% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 66 | 144 | 0,5 | 0,7 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 61 | 8656 | 1% | 0.6% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 2 | 15 | 13% | 60% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 9 | 11 | 82% | 915 |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. | 3 | 3 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 22 | 12 | 183% | 119% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 43 | 49 | 88,21% | 79% |
| CEM-IND-002 | EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS | 110 | 110 | 100% | 100% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 81 | 88 | 92% | 92% |
| CEM-IND-004 | EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI | 44 | 47 | 94% | 93% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

De los 60 indicadores de proceso que se presentaron en el cuarto trimestre cuarenta y un (41) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 68% de la batería de indicadores de proceso; diez (10) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al 17%, nueve (9) se ubicaron en una gestión deficiente, lo que corresponde al quince 15% de la batería.

A continuación, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “DESI-PR-004-V9 Procedimiento Gestión y Seguimiento de Indicadores” en su numeral 8 se realizarán observaciones a los indicadores que se ubiquen en rangos de gestión mejorable y deficiente.

# INDICADORES POR PROCESO CON OBSERVACIONES

APIC-IND-001 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 11.  Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Peticiones termino 10 días respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de 10 días hábiles en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 34 | 241 | 14% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden a 23 peticiones entre autoridades, las cuales se respondieron en un tiempo máximo de 22 días, las cuales deben ser respondidas en un plazo de 10 días hábiles de acuerdo a lo contemplado en la 1755 de 2015 y 1 solicitud de información con un tiempo máximo de 21 días, pertenecientes a 19 localidades y equivalentes al 14% del total de las peticiones. Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo continua en vigencia el decreto 491 del 2021 que amplía los términos de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |
| 2do Trimestre | 13 | 243 | 5% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden: a 2 peticiones de información, las cuales se respondieron en un tiempo superior a los 20 días, y 11 peticiones entre autoridades con un tiempo superior a 20 días de las cuales 8 fueron respondidas de manera extemporánea y 3 se encuentran vencidas y sin repuesta con corte a 02/07/2021. Vale la pena resaltar que con corte a 30 de junio continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |
| 3er Trimestre | 4 | 93 | 4% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden: a 4 Solicitudes de información, las cuales se respondieron en un tiempo superior a los 20 días, Vale la pena resaltar que con corte a 30 de septiembre continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |
| 4to Trimestre | 1 | 87 | 1% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de términos se evidencia que corresponde: a 1 Solicitud de información, la cual se respondió en un tiempo superior a los 20 días, Vale la pena resaltar que con corte a 31 de Diciembre continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el primer trimestre de las 241 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 90% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión deficiente por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

En el segundo trimestre de las 243 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 95% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

En el tercer trimestre de las 93 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 99% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

En el cuarto trimestre de las 87 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 96% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

Al final de la vigencia 2002 el 7% de las peticiones recibidas con vencimiento de 10 días fueron respondidas fuera de termino por lo tanto se hace necesario estudiar e implementar las acciones necesarias que permitan ubicar el indicador en un rango de gestión adecuado.

APIC-IND-002 CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS

Tabla 12. Claridad de las respuestas a PQRSFD ciudadanas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ de las respuestas con calificación "Bueno" y "Excelente | Total, de respuestas ciudadanas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 30 | 56 | 54% | De las 56 encuestas aplicadas en el periodo, el 54% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente. |
| 2do Trimestre | 54 | 96 | 56% | De las 96 encuestas aplicadas en el periodo, el 56% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD. |
| 3er Trimestre | 89 | 158 | 56% | De las 158 encuestas aplicadas en el periodo, 89 personas calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente lo que corresponde al 56%, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD. |
| 4to Trimestre | 89 | 188 | 47% | De las 188 encuestas aplicadas en el periodo, el 47% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

El resultado del indicador a lo largo de la vigencia 2021 denota un alto grado de insatisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD, el indicador se ubicó en un rango de gestión deficiente.

EGTI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 13.Cumplimiento de las acciones del plan estratégico

de tecnologías de la información

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 18 | 18 | 100% |
| 2do Trimestre | 14 | 17 | 82% |
| 3er Trimestre | 11 | 16 | 69% |
| 4to Trimestre | 10 | 14 | 71,4% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el primer trimestre se observó que el indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, logrando lo establecido en su meta, la cual consiste en “Cumplir con el 83% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI”.

En el segundo trimestre el indicador se ubicó en un rango de gestión mejorable por cuanto estuvo un punto porcentual por debajo de la meta

En tercer trimestre se observa que el indicador presento un desempeño deficiente hecho que se presentó nuevamente en el cuarto periodo de medición, dado lo anterior según lo reportado por el proceso durante la vigencia solo se logró cumplimiento el 82% de las acciones programadas para el año 2021.

PPMQ-IND-004 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV:

Tabla 14. Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatorias solicitudes con entregas | total, solicitudes recibidas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 224 | 228 | 98,25% |
| 2do Trimestre | 194 | 234 | 83% |
| 3er Trimestre | 282 | 390 | 72,31% |
| 4to Trimestre | 146 | 163 | 90% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

Para el mes de enero de 2021, se dio un aumento significativo en las solicitudes de vehículos por parte las diferentes dependencias de la Entidad, en razón a que se dio inicio al contrato de Servicio de transporte Terrestre No. 648 de 2021. Las solicitudes pendientes por atender obedecen a: (1 vibro no entregado de manera oportuna por el contratista de arrendamiento; 1 vehículo de Laboratorio que no estuvo disponible toda vez que el conductor estuvo en permanente incapacidad durante el mes de enero de 2021, y el contratista SINTRAUNIOBRAS no suministro el relevo respectivo; 1 servicio de transporte que no se prestó por que no se tenía disponibilidad por la alta demanda de servicios requeridos para la misma fecha).

Para el mes de febrero las solicitados fueron cumplidos en su totalidad.

Para el mes de marzo la mayoría de solicitudes obedecen a servicios de transporte solicitados por diferentes dependencias de la Entidad, los cuales fueron cumplidos en su totalidad a satisfacción. Mediante el contrato de arrendamiento 407 de 2020 solicitud No. 23 no se dio cumplimiento total a está quedando pendiente una volqueta doble troque, la cual según manifestación del contratista presento inconvenientes en su entrega por no tener el documento matricula y placas de Bogotá, el cual tiene en trámite aprobado por la SDM, pero sin culminar. como resultado acumulado se da cumplimiento a la meta.

El proceso logro ubicar el indicador en rango de gestión apropiado, toda vez que en promedio tuvo un alcance del 98%

"En el mes de abril la mayoría de solicitudes obedecen a servicios de transporte requeridos por diferentes dependencias de la Entidad, los cuales fueron cumplidos en su totalidad a satisfacción. Mediante el contrato de arrendamiento 407 de 2020 solicitud No. 35 y 36 no se dio cumplimiento total. De acuerdo a información por parte del contratista, para la entrega de los equipos requeridos mediante solicitud No. 36 la no entrega oportuna obedece a inconvenientes en la consecución de vibro compactadores Mixtos de 4Ton, y por lo cual no se le ha dado ingreso al equipo complementario (mini cargador con martillo). Respecto de la solicitud No. 35 se programó para inspección el día 03 de mayo de 2021.

Para el mes de mayo de 2021 las entregas no cumplidas obedecen a servicios de transporte que no pudieron suplirse en virtud a que el día 07 de mayo de 2021 se dio terminación al contrato de prestación de servicio de transporte No. 648 de 2020 mediante el cual se suplía la necesidad de transporte de personal a la Entidad. Por lo anterior se determinó un porcentaje de cumplimiento de solo el 62,35% en mayo.

En el mes de junio de 2021 se dio un aumento significativo en las solicitudes de vehículos por parte las diferentes dependencias de la Entidad, en razón a que se dio inicio al contrato de Servicio de transporte Terrestre No. 426 de 2021, mediante el Acuerdo Marco de CCE, el cual dio inicio el 18 de junio de 2021. Las solicitudes pendientes por atender durante junio obedecen a: Dos vehículos solicitados a inicio del mes de los cuales no se tenía disponibilidad, y dos servicios que quedaron pendientes para asignar a inicios del mes de julio de 2021.

En promedio, en el trimestre II se tiene un porcentaje de 83% de cumplimiento de entregas vs solicitudes. Aun cuando durante el mes de junio se empezaron a suplir las necesidades de servicio de transporte con el inicio del nuevo contrato, en el mes de mayo no se contaba con este servicio por lo que afectó el cumplimiento promedio de las entregas para el trimestre. "

Para el mes de julio de 2021 se dio un aumento significativo en las solicitudes de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor por parte la Gerencia de Intervención, en razón a que se dio inicio al contrato de Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor No 464 de 2021, el cual dio inicio el 17 de julio de 2021.

Las solicitudes pendientes por atender obedecen a: Una volqueta sencilla solicitada por el JBB, la cual no pudo ser atendencia debido a que no se contaba con conductores de vehículos para prestar el servicio solicitado, y un vehículo de transporte de personal del cual no se tenía disponibilidad para atender el requiriendo adicional por parte de la SMVL.
Las entregas que no se pudieron hacer durante el mes de agosto de 2021 corresponde a:
La OAP solicito el servicio de tres vehículos pero únicamente se pudieron programar 2 por que se tenían otros servicios para otras dependencias.

El resto de equipos y vehículos pendientes (en su mayoría vehículos tipo volquetas doble troque) se solicitaron mediante el contrato 464 de 2021 y del cual el Contratista no entrego oportunamente indicando inconvenientes en la consecución de estos mediante el radicado No. 20211120071112. Sin embargo, las solicitudes quedaron abiertas para recibirlas en el mes de septiembre de 2021. Para este mes se realizó un ajuste respecto a lo presentado el mes anterior, toda vez que las solicitudes que estaban pendientes con corte al 01/09/2021 fueron canceladas y consolidadas en la solicitud No. 22.

En atención a los programas de adición presupuestal en ocasión a la reactivación económica, a la ejecución de actividades para los convenios IDU y Fondo de Desarrollo Local, la Gerencia de Intervención remitió solicitud de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor, por lo cual se realizó al Contratista de maquinaria la solicitud No. 22, de la cual con corte al 30/09/2021 únicamente se habían entregado 26 equipos de los 128 solicitados. De acuerdo con la información del contratista referente a la no entrega de equipos obedece a la escases de alguna maquinaria por la alta demanda de obras de infraestructura que se adelanta en el país, y para el caso de los vehículos la escases de automotores que se encuentren matriculados en la Ciudad de Bogotá en cumplimiento de las condiciones contractuales del Cto. 464 de 2021. Dentro de la no entrega se encuentran dos servicios de transporte de pasajeros requeridos por la SMVL lo cual fue cumplido de manera parcial por no contar con la cantidad de vehículos necesario por dicha dependencia.

Para el mes de octubre las solicitudes pendientes por atender obedecen a:

- 3 equipo solicitados mediante el contrato de arrendamiento, los cuales debían ingresar en Kit, pero por falta de volquetas no pueden ser puestos al servicio.

- 6 servicios de transporte solicitados por diferentes dependencias que no pudieron prestarse por disponibilidad de vehículos y alta demanda de servicios requeridos para las mismas fechas.

En el mes de noviembre las solicitudes pendientes por atender obedecen a servicios de Transporte solicitados por la OAP y STPI que por la alta demanda de servicios requeridos no fueron cumplidos en totalidad (solicitaron dos y solo se pudo prestar un servicio para cada dependencia).

En el mes de diciembre las solicitudes no atendidas obedecen a servicios de transporte solicitados por distintas dependencias los cuales no fue posible atender por no contar con disponibilidad de vehículo por alta demanda de servicios para mismas fechas. Los servicios no prestados durante el mes fueron: 1 SMVL, 1 OAP, 3 SG.

En promedio durante el cuarto trimestre se atendió el 90% de las solicitudes, pero en consolidado general el proceso ubicó el indicador en rango de gestión mejorable por cuanto solo cumplió con el 86% de los requerimientos de vehículos, maquinaria, equipos en la vigencia 2021.

GREF-IND-001 TIEMPO PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BIENES DE CONSUMO

Tabla 15. Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Suma días hábiles de cada egreso | Número de egresos efectivos en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 793 | 584 | 1,36 | En la medición para el primer trimestre de 2021 se puede definir que el proceso tardo un promedio de 1,36 días para atender las solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, por lo cual se establece que se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición se encuentra dentro del indicador apropiado |
| 2do Trimestre | 690 | 477 | 1,45 | En la medición para del segundo trimestre de 2021 se puede definir que el proceso tardo un promedio de 1,45 días para atender las solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, por lo cual se establece que se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición se encuentra dentro del indicador apropiado. |
| 3er Trimestre | 11444 | 1064 | 10,76 | Durante el periodo evaluado se realizó la migración desde los archivos planos de Excel en los cuales se registraban los egresos hacia el aplicativo si capital, por lo tanto, el cargue de la información al sistema generó que los egresos se registraron con la fecha en la que se cargó la información, lo cual genera distorsión en el resultado del presente trimestre. |
| 4to Trimestre | 781 | 1064 | 0,73 | Dada la migración de la información de los egresos mediante el aplicativo si capital; el registro de la información generó datos con mayor confiabilidad, obteniéndose los resultados esperados dentro del periodo de medición. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

Dados los eventos expuestos en la evaluación cualitativa del tercer trimestre en proceso no logro ubicar el indicador en el consolidado general de la vigencia en un rango de gestión adecuada, es importante destacar que en los otros periodos el indicador presento un comportamiento adecuado en relación a lo establecido en su meta.

GREF-IND-002 ROTACIÓN DE INVENTARIO

Tabla 16. Rotación de inventario

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Coste productos entregados por el almacén general | Promedio inventario en Bogeda del almacén general | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre |  |  |  |  |
| 2do Trimestre | $ 8.417 | $ 5.596 | 1,5 | Durante el periodo evaluado, el indicador de la entidad no logró un rango de gestión apropiado, dado que la rotación de inventario fue de 1,5 veces. |
| 3er Trimestre | $ 5.455 | $ 6.884 | 0,8 | Durante el periodo evaluado, el indicador de la entidad no logró un rango de gestión apropiado, dado que la rotación de inventario fue de 0,8 veces. |
| 4to Trimestre | $ 21.393 | $ 5.137 | 4,2 | Durante el periodo evaluado, el indicador de la entidad se logró ubicar en el rango de gestión apropiado, logrando una rotación de inventario de 4,2 veces. |
| TOTAL | $ 35.266 | $ 5.872 | 2,15 |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

Durante la vigencia, el indicador de rotación de inventario no logró ubicarse en un rango de gestión apropiado, dado que la rotación de inventario fue de 2,15 veces, en tal sentido la entidad deberá adelantar las acciones necesarias que permitan mejorar el comportamiento de las variables asociadas al mismo.

GCON-IND-001 CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO

Tabla 17. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N. de contratos liquidados en el periodo en un tiempo menor o igual a seis meses | N. de contratos liquidados en el periodo | RESULTADO |
| 1er Semestre | 12 | 22 | 55% |
| 2do Semestre | 26 | 43 | 60% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Semestre de 2021 – UAERMV

En el primer semestre se liquidaron 22 contratos, de los cuales 12 estaban dentro de los términos establecidos de 180 días o menos.

Para el segundo semestre de los 43 contratos recibidos para la correspondiente liquidación 26 se liquidaron en el término establecido.

Dado lo anterior el indicador se ubicó en rango de gestión deficiente por cuanto su meta establece “Liquidar por mutuo acuerdo como mínimo el 80% de los contratos o convenios en un plazo no mayor a 6 meses siguientes a la fecha de radicación”, en tal sentido no se logró la meta en ninguna de las dos mediciones.

GCON-IND-002 CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Tabla 30. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) * 100 | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 3 | 48 | 6% |
| 2do Trimestre | 39 | 39 | 100% |
| 3er Trimestre | 30 | 32 | 94% |
| 4to Trimestre | 33 | 33 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre del año, se programaron 48 procesos contractuales, de los cuales 3 procesos se iniciaron en el mismo período de tiempo, es decir fueron publicados en la plataforma SECOP, con la suscripción de 11 procesos, entre los que se incluyen las bolsas de personal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Dado lo anterior se estima que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión deficiente por cuanto la meta establece que para el periodo se pretende publicar mínimo el 95% de los procesos contractuales programados en el PAA durante el periodo programado.

Para el segundo período de seguimiento se llevó a cabo la publicación en la plataforma SECOP de los 39 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones de los cuales 28 fueron suscritos en el período, dado lo anterior se evidencia que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión Apropiado.

En el tercer trimestre en el Plan Anual de Adquisiciones se programaron 32 procesos de los cuales se publicaron 30 procesos dentro de los que 21 fueron suscritos, 3 se declararon desiertos y 6 quedaron publicados para continuar el proceso selectivo, por consiguiente, el proceso ubico el indicador en un rango de gestión mejorable.

En el cuarto trimestre se programaron 33 procesos de los cuales se publicaron 33 procesos dentro de los que 22 fueron suscritos, 2 se declararon desiertos y el resto quedaron publicados para continuar el proceso selectivo, por consiguiente, el proceso ubico el indicador en un rango de gestión apropiado.

Dado lo anterior el indicador se ubicó en rango de gestión deficiente por cuanto su meta establece “publicar mínimo el 95% de los procesos contractuales programados en el PAA durante el periodo programado”, en tal sentido no se logró la meta por cuenta del bajo desempeño del primer trimestre.

GEFI-IND-005 EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

Tabla 19. Ejecución de reservas presupuestales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | EJECUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL | RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA | RESULTADO |
| 1er Trimestre | $ 22.389 | $ 40.173 | 56% |
| 2do Trimestre | $ 11.734 | $ 40.077 | 29% |
| 3er Trimestre | $ 3.471 | $ 40.057 | 9% |
| 4to Trimestre | $ 1.195 | $ 40.277 | 2,97% |
| TOTAL | $ 38.790 | $ 40.277 | 96% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre de 2021 se presentó una ejecución de la reserva presupuestal el 56% de los cuales $22,389 Millones corresponden a los giros realizados y $104 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Las mayores concentraciones del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo trimestre de la vigencia 2021."

Con corte 30 junio de 2021 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 85% de los cuales $ 34,123 Millones corresponden a los giros realizados y $200 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Las mayores concentraciones del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2021.

A 30 septiembre de 2021 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal en el trimestre del 9% y  acumulado anual del 94% de los cuales $37,595 Millones corresponden a los giros realizados y $219 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.
La mayor concentración del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2021.

Al corte 31 de diciembre de 2021 se presentó una ejecución de la reserva presupuestal en el trimestre del 2.79% y acumulado anual del 96.31% de los cuales $38,790 Millones corresponden a los giros realizados y $357 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha."

No obstante, a que el indicador presento un importante avance en su ejecución, por cuanto presento una ejecución superior al 96% no logro ubicarse en un rango de gestión apropiado por cuanto la meta establece que la entidad debe ejecutar las reservas en un porcentaje superior al 98%

GEFI-IND-006 DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS:

Tabla 20. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| 4 TRIMESTRE DE 2020 | 6 | 27 | 22% |
| 1 TRIMESTRE DE 2021 | 9 | 32 | 28% |
| 2 TRIMESTRE 2021 | 9 | 29 | 31% |
| 3 TRIMESTRE 2021 | 4 | 27 | 15% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

En el cuarto trimestre de 2020 se realizó la conciliación de 27 cuentas recíprocas, encontrando que en seis de las cuentas revisadas se encontraron diferencias, alcanzando un 22% en las diferencias en las partidas conciliatorias que se realizaron en este período de tiempo.

De 32 cuentas reciprocas reportadas en el primer trimestre de 2021, en nueve (9) se presentaron diferencias, registrando un 28% en las diferencias encontradas en las partidas conciliatorias.

En el segundo trimestre de 2021 de 29 cuentas reciprocas reportadas, se presentaron diferencias en nueve (9) cuentas, registrando una diferencia del 31% en las partidas conciliatorias presentadas en el período.

Para el cuarto reporte se identificó que de 27 cuentas reciprocas reportadas en el tercer trimestre de 2021, en cuatro (4) se presentaron diferencias, registrando un 15% en las diferencias encontradas en las partidas conciliatorias, lo que demuestra que ha mejorado el reporte de la información de los movimientos contables asociados a cuentas con operación con otras entidades, ya que se disminuyó el porcentaje de diferencias evidenciadas en la comparación de los reportes efectuados en el período.

Se debe revisar la estructura de este indicador toda vez que no permite reportar la información de manera oportuna o acorde con los periodos de reporte.

En cuanto a lo reportado, el indicador se encuentra en un rango de gestión mejorable para la vigencia 20221 por cuanto no logró la meta establecida en la hoja de vida diseñada, la cual consiste en “Conservar un porcentaje igual o menor a 15% en las diferencias identificadas en las partidas conciliatorias de cuentas recíprocas de la UAERMV con otras Entidades Públicas”

GTHU-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC

Tabla 21. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 2 | 3 | 67% |
| 2do Trimestre | 0 | 8 | 0% |
| 3er Trimestre | 8 | 8 | 100% |
| 4to Trimestre | 17 | 8 | 213% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación a la ejecución de las actividades programadas para el tercer trimestre en el Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC, se aclara que se realizó un ajuste al cronograma para el segundo semestre de la vigencia. Se iniciaron y terminaron en el marco del Contrato Interadministrativo No.491 -2021 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial y la Universidad Nacional de Colombia: Cuatro (4) : Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión (Excel Básico, Excel Intermedio); Capacitación para el fortalecimiento de la gestión financiera y contable (Actualización Tributaria); Capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Control Interno (Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna en entidades del estado).

Se iniciaron y se encuentran en desarrollo: Cuatro (4): Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión de Proyectos de inversión pública (Enfocado en metodologías ágiles), Capacitación para el fortalecimiento de la gestión contractual (Contratación Estatal), Capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Talento Humano (Capacitación en Gestión de Talento Humano),  Capacitación para el fortalecimiento de la gestión de Procesos Misionales (Diseño y Producción de Concreto). Se anexa como evidencia los correos de apertura de cada uno de los cursos.

El proceso reporta que se ejecutan las actividades reprogramadas. Se encuentra en una gestión Adecuada.

GTHU-IND-004. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 22 Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 38 | 41 | 93% |
| 2do Trimestre | 38 | 39 | 97% |
| 3er Trimestre | 32 | 32 | 100% |
| 4to Trimestre | 29 | 29 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador “Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo” tiene por meta ejecutar al 100% el plan de seguridad y salud en el trabajo, en tal sentido el indicador presentó una ejecución de 98% para la vigencia 20221 ubicándolo en un rango de gestión mejorable.

GTHU-IND-005. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Tabla 23 Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 3 | 4 | 75% |
| 2do Trimestre | 4 | 12 | 33% |
| 3er Trimestre | 8 | 8 | 100% |
| 4to Trimestre | 23 | 17 | 135% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador “Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos” tiene por meta ejecutar al 100% el plan de bienestar e incentivos, en tal sentido el indicador presentó una ejecución de 86% para la vigencia 20221 ubicándolo en un rango de gestión deficiente.

El proceso no presento reporte para los indicadores “GTHU-IND-010 NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC” y “GTHU-IND-011 NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS”.

GDOC-IND-001 FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO:

Tabla 24. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados sin finalizar en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 6951 | 8988 | 77% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8988 radicados de entrada, salida, internas e informes de pago en el aplicativo ORFEO, entre el 01 de enero de 2021 y el 15 de marzo de 2021, de los cuales se finalizaron 6951. Se toma este rango para el registro de los radicados finalizados, debido a que existen comunicaciones que tienen tiempo de respuesta de 10 a 15 días hábiles o corridos de acuerdo con la solicitud. El proceso de Gestión Documental continúa realizando seguimiento a esta finalización de trámites generando reportes mensuales e informando a cada dependencia por correo electrónico y enfatizando en las capacitaciones y los soportes brindados a los usuarios en la importancia de la finalización de los trámites en el aplicativo, dado que este es un indicador más institucional, y no depende directamente de la gestión del proceso. |
| 2do Trimestre | 5894 | 8366 | 70% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8366 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones de entrada, comunicaciones internas e informes de actividades de contratistas de los cuales se finalizaron 5894 durante el periodo del 01 de abril al 15 de junio debido a que existen radicados que por sus tiempos de respuesta requieren mas tiempo. |
| 3er Trimestre | 9757 | 10555 | 92% | Durante el periodo correspondiente se generaron 10555 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, |
| 4to Trimestre | 11350 | 12447 | 91% | Durante el periodo se generaron 12447 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones de entrada, comunicaciones internas e informes de actividades de contratistas de los cuales se finalizaron 11350, encontrándose el indicador en un nivel apropiado, como resultado del seguimiento y acompañamiento que ha estado brindando el proceso de Gestión Documental a cada una de las dependencias |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Este indicador, tiene por meta lograr el cumplimiento del 90% de la finalización de los trámites en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo establecido, en tal sentido el proceso reporta que en el consolidado de la vigencia un logró del 84% por tanto se ubica en rango mejorable.

GDOC-IND-004 EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

Tabla 25. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de Transferencias Realizadas | No de Transferencias Programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre |  |  |  | Para este periodo se cuenta con el Plan de Transferencias formulado, el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional, para el segundo trimestre se presentará para su aprobación y se iniciará la ejecución del cronograma de transferencias primarias. Así mismo, durante el periodo se adelantó con las dependencias la matriz del estado de los archivos de Gestión enviada por el proceso de gestión documental con el fin de establecer en conjunto las fechas para las cuales se van a planear las transferencias documentales primarias |
| 2do Trimestre | 5 | 15 | 33% | Una vez aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Transferencias Primarias y el Cronograma de Transferencias de la Entidad, se inicia el proceso por parte del proceso de Gestión Documental para el recibo y la verificación de las áreas correspondientes. A la fecha han realizado la transferencia las siguientes dependencias: Dirección General, GASA, Oficina de Control Interno, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Talento Humano. |
| 3er Trimestre | 2 | 15 | 13% | Durante el periodo correspondiente, de conformidad con el cronograma establecido, se realizaron las transferencias de la Oficina Asesora Jurídica y la Gerencia de Intervención, las cuales se encuentran ya disponibles en el Archivo Central de la Entidad y pendientes por firma de las actas de legalización. Así las cosas, a la fecha se ha ejecutado un 47% del cronograma de transferencias primarias. |
| 4to Trimestre | 2 | 15 | 13% | Durante el periodo correspondiente, de conformidad con el cronograma establecido, se realizaron las transferencias de la Oficina Asesora de Planeación y el proceso de Gestión Documental, las cuales se encuentran ya disponibles en el Archivo Central de la Entidad y pendientes por firma de las actas de legalización. Por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario se recibió correo informando que no se han cerrado expedientes de los procesos que se manejan por lo que no realizan transferencia en esta vigencia. Adicionalmente, se presentaron al proceso de GDOC las transferencias del proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y la Gerencia de Producción proceso de laboratorio, las cuales fueron revisadas y devueltas para realizar los ajustes correspondientes. Con lo anterior se evidencia un cumplimiento del cronograma de transferencias en un 60% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to Trimestre de 2021 – UAERMV

La ejecución del cronograma de transferencias primarias presentó un retraso considerable a lo largo de la vigencia logrando tan solo un 60% de avance, ubicándose en un rango de gestión deficiente.

CEM-IND-001 EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Tabla 26. Ejecución del Plan Anual de Auditorias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # actividades del plan anual de auditorías ejecutadas en el trimestre | # actividades del plan anual de auditorías programadas en el trimestre | % Ejecución |
| 1er Trimestre | 24 | 32 | 75% |
| 2do Trimestre | 25 | 30 | 84.41% |
| 3er Trimestre | 33 | 47 | 69.62% |
| 4to Trimestre | 43 | 49 | 88,21% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2021 – UAERMV.

Para el cálculo del presente indicador, se aplicó la formula actualizada en su hoja de vida en junio de 2021; por lo tanto, de 49 actividades de auditoria programadas durante el cuarto trimestre de 2021 teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías versión 4 del 16 de noviembre de 2021, se obtuvo cumplimiento del 88,21%: a continuación, el estado las actividades:

31 actividades de auditoria fueron cumplidas al 100%

18 actividades de auditoria (en ejecución) tiene un cumplimiento entre el 0% y 82%

Al revisar el consolidado anual del indicador se evidencia que no se cumplió con la meta consistente en lograr un 95% de cumplimiento al final de la vigencia del plan anual de auditorías por cuanto solo llegó a una ejecución del 79% ubicado el indicador en rango de gestión deficiente.

CEM-IND-003 EJECUCION DE ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 27. Ejecución de acciones correctivas

| PERIODO DE MEDICIÓN | PROCESO | (# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos vigentes en el cuatrimestre | # Acciones Correctivas Programadas para cumplir en el cuatrimestre | Acciones Correctivas Programadas | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuatrimestre 3 (corte 31 diciembre) | DESI | 5 | 5 | 5 | 100% |
|  | APIC | 13 | 15 | 15 | 87% |
|  | EGTI | 11 | 12 | 12 | 92% |
|  | PPMQ | 4 | 4 | 4 | 100% |
|  | IMVI | 19 | 19 | 19 | 100% |
|  | GREF | 3 | 5 | 5 | 60% |
|  | GCON | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | GLAB | 13 | 13 | 13 | 100% |
|  | GTHU | 3 | 3 | 3 | 100% |
|  | GDOC | 0 | 2 | 2 | 0% |
|  | GJUR | 8 | 8 | 8 | 100% |
|  | TOTALES | 81 | 88 | 88 | 92% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 4to. Trimestre de 2021 – UAERMV

En el cuatrimestre 3 (corte 31 diciembre) El indicador de acciones correctivas estuvo en el rango mejorable ya que los procesos cumplieron tan solo con el 92% de las acciones correctivas programadas de igual manera en el consolidado anual los procesos no cumplieron con el 100% de las acciones correctivas programadas.

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

JUAN HERNADO LIZARAZO

Profesional Especializado

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18