
[image: image3]

[image: image1]
[image: image3]

[image: image6.png]See
e

%
O

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.




[image: image4.png]



[image: image5.png]\ad
UNIDAD DE

BOGOTI\ MANTENIMIENTO VIAL




Tabla de contenido
3OBJETIVO GENERAL


3OBJETIVOS ESPECÍFICOS


3ALCANCE


3NORMATIVIDAD


4ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN PARA LA VIGENCIA 2021.


5Secretaria General.


6Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local.


9Subdirector Técnico de Producción e Intervención


10Gerente de Intervención.


16Gerente de Producción.


17Gerente de GASA.




OBJETIVO GENERAL 

Seguimiento al cumplimiento de las metas consignadas en los Acuerdos de Gestión del Nivel Directivo de la UAERMV, con corte a diciembre 30 de 2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Análisis del grado de avance de los compromisos definidos en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la UAERMV.  

· Observaciones y recomendaciones. 

ALCANCE 

Acuerdos de gestión establecidos para la vigencia 2021, con corte a diciembre 30 de 2021
NORMATIVIDAD

La Oficina Asesora de Planeación en desarrollo del seguimiento a la concertación y evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la UAERMV, realizó revisión de avances a la gestión soportado en la Ley 909 del 2004 art. 50, Decreto 1227 de 2005 art. 104 y art. 107, donde se estipula la obligación del seguimiento permanente a los compromisos pactados en los acuerdos, dejando constancia escrita y soportes de la evaluación.

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- emitió la “Guía Metodológica para la elaboración de un Acuerdo de Gestión”, en esta guía se establecen pautas para el seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión en las Entidades Públicas.
Lo anterior enmarcado en la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG 
En el documento se contextualiza lo siguiente: 

· ¿Qué es un Acuerdo de Gestión? 

Se entiende por Acuerdo de Gestión el establecimiento de una relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos del organismo; se pacta por un periodo determinado e incluye la definición de indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo. 
· Los principales objetivos que se persiguen mediante la aplicación de los Acuerdos de Gestión son: 

· Orientar la actuación de las entidades hacia sus prioridades explícitas. 

· Incentivar mejoras de eficiencia y eficacia. 

· Promover el aprendizaje organizacional.

· Fortalecer y desarrollar la función directiva profesional en la Administración Pública. 

· ¿Quiénes son Gerentes Públicos? 

De acuerdo con la Ley 909 de 2004, son gerentes públicos quienes desempeñan empleos públicos que conllevan el ejercicio de la responsabilidad directiva, en el orden nacional, a aquellos cuya nominación depende del presidente de la República; y en el orden territorial, a los secretarios de despacho, director, gerente, rector de Institución de Educación Superior distinta a los entes universitarios autónomos. 

Los empleos de naturaleza gerencial son de libre nombramiento y remoción y comportan responsabilidad por la gestión y por un conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y evaluados. 

Dada la conceptualización anterior, la UAERMV cuenta con las siguientes Gerencias Públicas:

1. Secretaría General.

2. Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local.


3. Subdirección Técnica de Producción e Intervención.

4. Gerencia de Intervención.

5. Gerencia de Producción.

6. Gerencia de GASA.
A continuación, se presenta el estado de avance en el cumplimiento de la programación de los acuerdos de gestión y a su vez, se muestra el estado de avance de los planes de acción y el cumplimiento de metas asociadas a los acuerdos.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN PARA LA VIGENCIA 2021.

En desarrollo de la actividad de seguimiento, la Oficina Asesora de Planeación – OAP - solicitó a los gerentes públicos la información de avances de los acuerdos.

Tabla 1. Estado de Cumplimiento de los Acuerdos de Gestión 2019
	GERENTE PUBLICO
	NOMBRE 
	EJECUTADO

	Secretaria General 
	Martha Patricia Aguilar Copete
	94%

	Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local.
	Libardo Alfonso Celis Yayruro
	124%

	Subdirector Técnico de Producción e Intervención 
	Giacomo Marcenaro
	100%

	Gerente de Intervención.
	Álvaro Villate Supelano
	99%

	Gerente de Producción.
	Diana Paola Muñoz 
	99%

	Gerente de GASA.
	Jose Fernando Franco Buitrago
	100%


Fuente: UAERMV – 30 de diciembre de 2021.
Secretaria General. 

Tabla 2. Cumplimiento Acuerdos de Gestión Secretaria General
	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	93%
	74%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	4,9
	20%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	94%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	94%


Fuente: UAERMV –  30 de diciembre de 2021.

La Gerente publica Martha Patricia Aguilar Copete obtuvo una evaluación en lo correspondiente al primer semestre de 2021 de 56%.
Compromiso gerencial 1. Fortalecer el proceso de Gestión Contractual, mejorando los tiempos de estructuración de los procesos contractuales y ejecutando el 100% del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad en la vigencia.
Descripción de la evidencia.
1. El manual de contratación se revisó y se actualizó conforme a la RESOLUCIÓN N° 179 DE 19 DE MAYO DE 2021 “Por la cual se adopta el Manual Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV versión 11.0”
2. Conforme a la actualización del Manual de Contratación se realizaron diagramas de flujo por cada una de las modalidades de contratación para la descripción paso a paso y con tiempos del procedimiento para llevar a cabo un contrato. Los flujogramas son parte integral del Manual de contratación y se pueden consultar en SISGESTION:
SISGESTIÓN – Unidad de Mantenimiento Vial – UMV y escribir el nombre de la modalidad que desee consultar. 
3. Se adjunta el análisis y la trazabilidad realizada a los procesos contractuales de la vigencia 2021 evidenciando los cambios realizados al proceso.
Compromiso gerencial 2. Afianzar el proceso de Gestión Financiera, mejorando los tiempos de sus procesos y procedimientos
Descripción de la evidencia.
Se revisa el proceso de GEFI en relación al proceso de pagos de los compromisos u obligaciones adquiridos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, realizando la revisión documental y aritméticamente de los documentos acreditados para tal fin, de tal manera que se redistribuyan las cargas entre el equipo de presupuesto, identificando fortalezas y debilidades para articularse de manera adecuada respondiendo a los tiempos establecidos.

Compromisos gerenciales 3. Fortalecer el proceso de Gestión del Talento Humano, mejorando la implementación de la Gestión Estratégica del Talento Humano.

Descripción de la evidencia
El 31 de enero fue publicado el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual fue formulado teniendo en cuenta el resultado que arrojo el diagnóstico de la matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH). De otra parte, se mantiene actualizada la información de los servidores públicos en el SIDEAP, de lo cual se guarda registro de forma mensual.
Por último, se tiene una ejecución del 94% del PETH reportado a 31 de diciembre de 2021.
Observación. La gerente reporta un avance del 93% en el logro de los Compromisos Gerenciales, lo que representa el 74% del alcance del acuerdo de gestión, al hacer la revisión del cumplimiento se evidencia que las actividades se han cumplido en concordancia lo planeado, no obstante, se evidencia que en los planes de acción de gestión de los procesos a cargo de la Secretaria General dichas actividades no se encontraban incluidas.
Al realizar otras revisiones se encuentra que las actividades del acuerdo se encuentran incluidas en los reportes de acción de los proyectos de inversión. 

En el ítem de valoración de competencias se obtuvo una puntuación de 4,9 lo que representa el 20% del alcance del acuerdo de gestión logrando así una nota final de 94%  
Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local.

Tabla 3. Avance acuerdos de gestión Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local.
	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	131%
	105%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	4,9
	20%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	124%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	124%


Fuente: UAERMV – 30 de diciembre de 2021.
Compromiso gerencial 1. Formulación de un proyecto para la obtención de un sistema de gestión de la infraestructura vial enfocado en la malla vial local e intermedia.
Descripción de la evidencia. 
1. Se consultaron textos académicos referentes a la gestión de infraestructura vial, y se realizó un ensayo sobre la importancia de la gestión de la infraestructura vial en la UAERMV.

2. Se realizaron reuniones con el grupo de gestión de pavimentos y se constituyó el proyecto mediante la versión 1 de un documento con la propuesta metodológica.
3. Se Diligenciaron los documentos asociados al proyecto (Estructura de descomposición de trabajo, Matriz RACI, plan de comunicaciones, identificación y estimación de recursos, matriz de riesgos y cronograma)., hasta la obtención de un Sistema de Gestión de la Infraestructura Vial enfocado a la Malla Vial Local e Intermedia.
Compromiso gerencial 2. Priorización del 100% de la meta física para la vigencia 2021.
Descripción de la evidencia. 
Primer semestre 

1. Se realizó la selección de segmentos viales para su posterior priorización de 644 PK en 633 CIV correspondientes a 106,69 Kilómetros-Carril. 

1.1. Se realizó la selección de segmentos viales viables para priorización del tercer trimestre de 2021. Los cuales fueron enviados por correo electrónico para la realización de filtros previa solicitud de reserva.

2. Se realizaron solicitudes de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano para 613 elementos viales.

2.1. Se realizó ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos requeridos para la priorización del tercer trimestre de 2021.

3. Se solicitó mediante memorandos al laboratorio de la UAERMV la ejecución de ensayos de laboratorio de 119 segmentos viales.

3.1. Se solicitaron los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del tercer trimestre de 2021.

4. Se realizaron solicitudes de aforos para 115 segmentos viales y se tomaron para 92 segmentos hasta 31 de marzo de 2021.

4.1. Se realizaron los conteos de tránsito mediante el sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre 2021. 

5. Se realizó el dimensionamiento de las estructuras de pavimento para 139 elementos viales para un total de 19.05 kilómetros carril.

5.1. Se realizaron los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021.

6. Se realizó la priorización correspondiente al segundo trimestre de 2021 y se enviaron los memorandos respectivos. Se aclara que la priorización para el segundo trimestre se hizo con memorandos enviados en el primer trimestre de 2021. 

Segundo semestre 
1. Se realizó la selección de segmentos viales para su posterior priorización en el 4to Trimestre 2021, de 999 PK en 980 CIV correspondientes a 149,91 Kilómetros-Carril. 
1.1. Se realizó la selección de segmentos viales viables para priorización en el primer trimestre de 2022. Los cuales fueron enviados por correo electrónico para la realización de filtros previa solicitud de reserva. 
2. Se realizó solicitudes de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano para 1291elementos viales para el 4to trimestre 2021. 
2.1. Se realizó ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos requeridos para la priorización del primer trimestre de 2022. 
3. Se solicitó mediante memorandos al laboratorio de la UAERMV la ejecución de ensayos de laboratorio para la priorización de segmentos viales para el 4to Trimestre 2021. 
3.1. Se solicitaron los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del primer trimestre de 2022.
4. Se realizaron los conteos de tránsito mediante el sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del 4to trimestre 2021.

4.1. Se realizaron los conteos de tránsito mediante el sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del primer trimestre 2022.
5. Se realizaron los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021. 
5.1. Se realizaron los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021. 
6. Se realizó la priorización correspondiente al segundo Semestre de 2021 y se enviaron los memorandos respectivos.
Compromiso gerencial 3. Construir un Procedimiento para la priorización de espacio público.  
Descripción de la evidencia. 
1. Se realizó reunión para articulación interna el 13 de enero de 2021 y se discutió en reunión del 02 de febrero de 2021 el diagnóstico de vías locales con para calzadas de espacio público.

2. Se elaboró el Procedimiento para la priorización de espacio público.

3. Se envió a la OAP para aprobación el Procedimiento de Priorización de Espacio Público (PIV-PR-006-V1).

Compromiso gerencial 4. Diagnosticar a través de la herramienta SIGMA, 21000 segmentos viales por elemento (PK _ ID) en la vigencia 2021.
Descripción de la evidencia. 
Con corte a 30 de junio de 2021 la SMVL ha diagnosticado a través de la herramienta SIGMA 19374 segmentos viales por PK de los 21000 programados como meta para el año 2021, dando cumplimiento en un 92% de lo programado para la presente vigencia.
Con corte a 31 de diciembre de 2021 la SMVL diagnosticó a través de la herramienta SIGMA 37399 segmentos viales por PK de los 27500 programados como meta para el año 2021, dando cumplimiento en un 136% de lo programado para la presente vigencia.

Observación. El gerente reporta un avance del 131% en el logro de los Compromisos Gerenciales, lo que representa el 105% del alcance del acuerdo de gestión, al realizar la revisión del cumplimiento y el análisis de las evidencias aportadas se evidencia una sobre ejecución importante de las metas establecidas. 

En el ítem de valoración de competencias se obtuvo una puntuación de 4,9 lo que representa el 20% del alcance del acuerdo de gestión logrando así una nota final de 124%  
El acuerdo no cuenta con compromisos asociados al objetivo instituciona1. “Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad” ni con actividades asociadas a la comercialización de bienes y servicios que es una de las funciones que están a cargo de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local.
La valoración de cumplimiento final denota una sobre ejecución final del 25% producto de la sobre ejecución de las metas de los compromisos gerenciales.
Subdirector Técnico de Producción e Intervención 

Tabla 4. Avance acuerdos de gestión Gerente de Intervención
	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	50%
	40%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	0,0
	0,0%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	40%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	40%


Fuente: UAERMV – 30 de junio de 2021.
Compromiso gerencial 1. Dirigir los Planes, programas y proyectos referentes a la producción e intervención de la Malla Vial Local con la Eficiencia y oportunidad requeridas.
Descripción de la evidencia. 

· Se deja constancia en las actas de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención SI de la coordinación de requerimientos para la producción e intervención de las obras de conservación y mantenimiento de la Malla Vial del 2020.  

· Tanto proyecciones como seguimientos presupuestales y de magnitud de meta se envían a la Oficina Asesora de Planeación OAP y a la Oficina de Control Interno OCI.

· Preparación de información para el reporte oficial SEGPLAN, preparación de reportes SPI para Metodología General Ajustada MGA DNP.

· Reporte de delegación a la Dirección general en ejecución presupuestal y en reporte de magnitud de meta.

· Informe semestral de gestión de la SPI
Compromiso gerencial 2. Planificar y dirigir planes y programas de protección ambiental concebidos para la gestión de la Subdirección y aplicar las directrices sobre salud ocupacional de manera oportuna

Descripción de la evidencia. 

· Se realiza seguimiento a la gestión social a través de los reportes de la gerencia GASA, para validar el cumplimiento de la realización de encuestas y acompañamiento social en obras

· Suministro de unidades sanitarias; frentes de trabajo y sedes de la entidad.

· Protección de individuos arbóreos 

· Informe de gestión de la Subdirección de Producción e Intervención"

Compromiso gerencial 3. Planificar y dirigir los programas referentes a la producción y calidad de materias primas, mezcla asfáltica y concretos hidráulicos, producto terminado, de manera eficiente

Descripción de la evidencia. 

Reporte de suministro, despacho y producción de mezcla asfáltica en caliente y frio, concreto hidráulico y material de fresado correspondiente a la vigencia 2021.

· Informe gerencial gerencia de producción 2020

· indicador de cumplimiento de entregas, repositorio Gerencia

Compromiso gerencial 4. Mantener en mínimo el 85% da la disponibilidad de los vehículos, maquinarias y equipos de la entidad.

Descripción de la evidencia. Reporte semestral de disponibilidad de los vehículos, maquinarias y equipos con disponibilidad de 87,94% para el semestre. La disponibilidad promedio del año 2020 fue de 88,69% dando cumplimiento a la metas y ajustes de cantidades de conformidad con las situaciones presentadas durante la operación de la STPI

Compromiso gerencial 5. Desarrollar los procesos contractuales a cargo de la gerencia para la vigencia actual.

Descripción de la evidencia. Se realizó la planeación y el control presupuestal. Se llevó a cabo de manera integral, de la ejecución reportada por los supervisores, las reuniones de seguimiento y programación al PAA en la gerencia de producción y la coordinación requerida con STPI, generando los siguientes resultados a corte 31 de diciembre: 
Valor del presupuesto: $39.852.369.105 (100%) 

Ejecución total: $ 24.754.677.543 (62%) 

Valor pagado: $16.459.793.957 (66%)
Observación. Al hacer la revisión del estado de avance de los procesos “Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo, Intervención de la Malla Vial y Gestión Ambiental” en la ejecución de los planes de acción se evidencia que avanzan de manera conforme a lo planificado y que guardan correlación en lo establecido en el presente acuerdo de gestión del Subdirector Técnico de Producción e Intervención.
Al realizar la revisión del formato de formulación de reporte de acuerdos de gestión se evidencia que este fue modificado al igual que las fórmulas de cálculo. 
Al realizar la revisión del formato de formulación de reporte de acuerdos de gestión se evidencia que los objetivos institucionales asociados a los compromisos no coinciden con los establecidos en la plataforma estratégica, en tal sentido el acuerdo de gestión no da cuenta del cumplimiento de los objetivos adoptados por la entidad.
Al revisar el reporte del segundo semestre se establece que el gerente publico suscribió un nuevo acuerdo con su superior jerárquico.

Tabla 5. Avance acuerdos de gestión Gerente de Intervención
	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	100%
	80%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	4,9
	20%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	100%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	100%


Fuente: UAERMV – 30 de diciembre de 2021.

Compromiso gerencial 1. Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en el mercado. Ejecutar la totalidad de las acciones formuladas en el Plan de Acción PIGA 2021.
Descripción de la evidencia. 

SEGUNDO SEMESTRE 
Se realizó la planeación y el control presupuestal requerido en la vigencia. Se lleóo a cabo de manera integral seguimiento de la ejecución reportada por los supervisores, las reuniones de seguimiento y programación al PAA y la coordinación para la Producción e Intervención de las obras a cargo de la UAERMV. 

Se avanzó en el tema de revisión de posibilidades de comercialización del Fresado y tener un ingreso adicional para la entidad, el cual se podrá inicial a partir del 2022. 

Se realizó la evaluación de viabilidad técnica, jurídica y financiera de escenarios de corto, mediano y largo plazo, que permitan la modernización de la operación de la UAERMV en búsqueda la rentabilidad empresarial, bajo los principios de economía circular, con el fortalecimiento del proceso de recuperación y aprovechamiento de material de fresado y la reducción del riesgo por el acopio de materiales en las sedes de la Entidad. Logrando obtener: 

1. Concepto jurídico para comercialización con otros municipios.

2. Trabajó en un equipo interdisciplinario para realizar la reubicación de fresado, la consecución de recursos presupuestales, la formulación un proyecto. 

3. Búsqueda de nuevas sedes donde se pueda realizar la reubicación y trituración de las pastas asfálticas RAP con destino al reciclaje y la comercialización del fresado. 4. Estudio de costos del mismo. 
En el segundo semestre se alcanzó la ejecución del plan de acción PIGA formulado para el año 2021, en un 100%, se resalta el cumplimiento del cronograma de sensibilizaciones en temas como uso eficiente y ahorro de agua y energía, gestión integral de residuos sólidos, prácticas sostenibles, accidentes ambientales, entre otros; donde se realizaron 3.796 sensibilizaciones durante todo el año en sedes y frentes de obra en temas de sostenibilidad ambiental y prevención de la contaminación. Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes, reportando el avance de las mismas, las mejoras correspondientes en cuanto al tema ambiental, el seguimiento al cumplimiento normativo y la aplicación de cláusulas ambientales para contratación.
Compromiso gerencial 2. Validar los beneficios técnicos y económicos del sistema de mapeo móvil en entornos viales en condiciones reales.
Descripción de la evidencia.

Estructuración de la construcción de la primera parte del prototipo de captura y procesamiento de información de pavimentos en conjunto con la universidad distrital Francisco José de Caldas:
· Conformación del equipo de investigación

· Planteamiento del problema

· Presentación de la tecnología

· Estado del arte

· Desarrollo la integración de los componentes de software y hardware

· La toma de información de pistas de prueba

· Sistema de información nacional de carreteras del Ministerio de Transporte.

Todo con el propósito de validar:

· Los beneficios técnicos y económicos del sistema de mapeo móvil en entornos

· Metodología y plan de trabajo del proceso de validación pre-comercial

Determinación de los resultados esperados

Compromiso gerencial 3.
Dirigir los Planes, programas y proyectos referentes a la producción e intervención de la Malla Vial Local, Intermedia y Cicloinfraestructura del Distrito Capital con la eficiencia y oportunidad requeridas.
Descripción de la evidencia.
SEGUNDO SEMESTRE 
Considerando que las metas del año 2021 se incrementaron considerablemente a partir del tercer trimestre es importante señalar el balance de año se lograron alcanzar las meta: 
1. En misionalidad se alcanzó un 96.17% en intervenciones de conservación y mantenimiento de la malla Vial local e intermedia. 
2. Las metas del acuerdo aprobado para el Rescate Social, que fue adicionado a partir del mes de septiembre del año 2021 con una meta del 91.80% de cumplimiento. 
3. En el convenio interadministrativo de Kennedy se alcanzó la meta del 106.01% de cumplimiento; en situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional se alcanzó una meta del 97.70%. 
4. En el mantenimiento de vías rurales un cumplimiento del 102.57% 5.) En ciclo infraestructura logramos el 107.96% atendiendo 27.53 kilómetros lineales.
Como consecuencia del incremento de metas ocurrido durante el segundo semestre del 2021 se evidencia en el Reporte de suministro, despacho y producción de mezcla asfáltica en caliente y frio, concreto hidráulico y fresados correspondiente a la vigencia 2021, donde en total se produjeron en el año:
1. 60.024,03 M3 de mezcla densa asfáltica en caliente y suministrados de contrato externo 6.832,66 M3, para un total de 66.856,69 M3 despachados a frentes de obra. 
2. De concreto hidráulico se produjeron y despacharon a frentes de obra en la vigencia un total de 3.672.07 M3. 
3. De materiales fresados en la vigencia se suministraron 46.798,14 M3, de los cuales 27.259,07 fueron entregados a acuerdos interadministrativos. 
Lo anterior de acuerdo a las necesidades concertadas de la gerencia de intervención y clientes externos, acorde a las directrices de la SPI. El parque automotor de la Gerencia de Producción cuenta con un 88,25% de disponibilidad promedio anual para el 2021 con corte al 31 de diciembre, esto de acuerdo a 3946 intervenciones de mantenimiento realizadas en la vigencia. Se presenta un cumplimiento de la provisión de maquinaria y equipos solicitados del 99,30% con la entrega de 846 equipos de 852 solicitudes recibidas.

Durante el segundo semestre del año de 2021 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, cubriendo las 5 zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, logrando así realizar el 100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad en obras de rehabilitación y mantenimiento (cambio de carpeta) Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes, reportando en los formatos e informes las actividades que se ejecutaban mensualmente o el avance de las mismas, las mejoras correspondientes en cuanto al tema ambiental, el seguimiento al cumplimiento normativo y la aplicación de cláusulas ambientales para contratación. Se realiza seguimiento: 
1. Carpas para resguardo de elementos de los trabajadores y equipo menor, para los campamentos de los frentes de obra de la UAERMV. 
2. Alquiler de unidades sanitarias mixtas para las sedes operativas, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá “. 
3. Canecas para la segregación de residuos y materiales en los procesos misionales de la entidad 

Se realizó seguimiento a los 83 Contratos de Prestación de Servicios que estuvieron en ejecución durante el segundo semestre.

Se realizó el seguimiento de las estrategias para el logro de la liberación de reservas y pasivos de los CPS -Se realizó la entrega del PAC en las fechas establecidas (meses julio, septiembre, noviembre).
Se elaboraron dos informes trimestrales de Encuestas de Satisfacción a grupos de valor a usuarios/beneficiarios directos de las intervenciones correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. 
Para el tercer trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 544 ciudadanos beneficiarios de las obras, de los cuales 528 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones, 16 (3%) se encuentran insatisfechos. 
Para el cuarto trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 1040 ciudadanos beneficiarios de las obras, de los cuales 1021 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones, 19(2%) se encuentran insatisfechos.
Compromiso gerencial 4. Cumplimiento del objetivo Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

Descripción de la evidencia. 

La Subdirección Técnica de Producción e intervención, realizó la proyección y la estructuración periódica de los segmentos priorizados por la Subdirección Técnica de Mejoramiento dela Malla Vial y establece un mecanismo para garantizar control y seguimiento para el cumplimiento de las metas de la Entidad, el apoyo de la atención del espacio público se medió en metros cuadrados. 

En el proyecto de Espacio Público en el proyecto 7903 la meta era de 30.000 metros cuadrados y alcanzamos 31.150 9.60 para un porcentaje de 103.87%
Reporte de suministro, despacho concreto hidráulico fueron entregados de acuerdo a las necesidades concertadas de la gerencia de intervención, cumpliendo con las especificaciones técnicas a acorde a las directrices de la SPI, lo anterior cumpliendo la meta de la UAERMV para la vigencia 2021
Durante el segundo semestre del año de 2021 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, cubriendo las 5 zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, logrando así realizar el 100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad

Gerente de Intervención.
Tabla 4. Avance acuerdos de gestión Gerente de Intervención
	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	100%
	80%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	4,7
	19%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	99%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	99%


Fuente: UAERMV – 30 de diciembre de 2021.
Compromiso gerencial 1. Coordinar y controlar la intervención de los 307,05 kilómetros carril con el fin de dar cumplimiento a las metas institucionales de la Entidad para el año 2021.

Descripción de la evidencia. 

1. La Gerencia de Intervención realiza la programación periódica de los segmentos priorizados y establece un mecanismo para garantizar control y seguimiento para el cumplimiento de las metas de la Entidad. Para la misionalidad en el transcurso del año 2021 se encuentra el siguiente balance: Km/carril de impacto programado y ejecutado.
Km/carril de impacto programado y ejecutado: 
· Enero programado 24,41 km-carril y ejecutado 28,17 km-carril Cumplimiento 115% 
· Febrero programado 21,87 km-carril y ejecutado 21,82 km-carril Cumplimiento 100% 
· Marzo programado 28,77 km-carril y ejecutado 28,82 km-carril Cumplimiento 100% 
· Abril programado 23,37 km-carril y ejecutado 21,57 km-carril Cumplimiento 92%
· Mayo programado 24,67 km-carril y ejecutado 18,89 km-carril Cumplimiento 77%
Junio programado 25,49 km-carril y ejecutado 16,09 km-carril Cumplimiento 63%

· Julio programado 27,77 km-carril y ejecutado 20,34 km-carril Cumplimiento 73%

· Agosto programado 25,77 km-carril y ejecutado 24,11 km-carril Cumplimiento 94%

· Septiembre programado 35,89 km-carril y ejecutado 30,87 km-carril Cumplimiento 86%

· Octubre programado 37,27 km-carril y ejecutado 27,44 km-carril Cumplimiento 74%

· Noviembre programado 29,03 km-carril y ejecutado 18,50 km-carril Cumplimiento 64%

· Diciembre programado 40,21 km-carril y ejecutado 38,11 km-carril Cumplimiento 95%

2. La Gerencia de Intervención realiza el seguimiento y verificación en campo a los segmentos viales que se encuentran en ejecución, se toman los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos y se consolidan los mismos, los cuales se hacen entrega mensual al subdirector STPI en el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados. Durante el primer semestre del año 2021 se realizaron seguimientos a los frentes de obras, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra y las respectivas observaciones y recomendaciones, se hace entrega al subdirector STPI el Informe mensual Técnico de seguimiento a Intervenciones.

Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones

· Enero memorando N°20211320038083 del 01 de marzo de 2021.

· Febrero memorando N° 20211320039603 del 02 de marzo de 2021.

· Marzo memorando N° 20211320047943 del 06 de abril del 2021.

· Abril memorando N° 20211320056623 del 05 de mayo de 2021.

· Mayo memorando N° 20211320065233 del 03 de junio de 2021.

· junio memorando N° 20211320072053 del 02 de julio del 2021.

· Julio memorando N° 20211320081403 del 04 de agosto de 2021.

· Agosto memorando N° 20211320091083 del 01 de septiembre de 2021.

· Septiembre memorando N° 20211320102423 del 04 de octubre de 2021.

· Octubre memorando N° 20211320113353 del 04 de noviembre de 2021.

· Noviembre memorando N° 20211320128903 del 06 de diciembre de 2021.

· Diciembre memorando N° 20221320000953 del 04 de enero de 2022.

Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados

· Enero memorando N° 20211320038063 del 01 de marzo del 2021.

· Febrero memorando N° 20211320039623 del 02 de marzo de 2021.

· Marzo memorando N° 20211320047953 del 06 de abril del 2021.

· Abril memorando N° 20211320056603 del 05 de mayo del 2021.

· Mayo memorando N° 20211320065243 del 03 de junio de 2021.

· Junio memorando N° 20211320072063 del 02 de julio del 2021.
· Julio memorando N° 20211320081393 del 04 de agosto del 2021.

· Agosto memorando N° 20211320091073 del 01 de septiembre del 2021.

· Septiembre memorando N° 20211320102373 del 04 de octubre del 2021.

· Octubre memorando N° 20211320113363 del 04 de noviembre de 2021.

· Noviembre memorando N° 20211320128893 del 06 de diciembre del 2021.

Diciembre memorando N° 20221320000923 del 04 de enero del 2022.

3. La Gerencia de Intervención, realiza la consolidación diaria de los insumos utilizados en los segmentos viales ejecutados acordes a las actividades por tipo de intervención y validados con los vales de soporte. Información que es entregada al equipo de costos de la STPI para su consolidación; durante el mes de enero se entregaron 171 PK_ID, en el mes de febrero 115 PK_ID, en el mes de marzo 170 PK_ID, en el mes de abril 110 PK_ID, en el mes de mayo 112 PK_ID, en el mes de junio 104 PK_ID, en el mes de julio 129 PK_ID, en el mes de agosto 134 PK_ID, en el mes de septiembre 194 PK_ID, en el mes de octubre 175 PK_ID, en el mes de noviembre 226 PK_ID y en el mes de diciembre 266 PK_ID.

Compromiso gerencial 2. Mejorar las condiciones de movilidad de la malla vial, a través de los programas de conservación y la atención de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en Bogotá D.C

Descripción de la evidencia. 

La Gerencia de Intervención realiza de manera mensual el Comité de Intervención y seguimiento a la programación, se manejan temas con respecto a las intervenciones ya sea programación, ejecución, seguimiento a la programación, programación de mezcla, mano de obra, tramite de PMT´s (Plan de Manejo de transito) y todos aquellos temas que involucren la ejecución de los segmentos dentro del proceso de Intervención de la Malla Vial, en las siguientes fechas:

· 25 de enero de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 22 de febrero de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 23 de marzo de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 26 de abril de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 04 de mayo de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 01 de junio de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.
· 19 de julio de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 09 de agosto de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 13 de septiembre de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 20 de octubre de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

· 23 de noviembre de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

27 de diciembre de 2021 de manera virtual con el equipo técnico.

La Gerencia de Intervención realiza las siguientes sensibilizaciones y capacitaciones en temas de intervención de la malla vial al personal de la Gerencia de Intervención para el primer semestre del año 2021:

· 29 de enero de 2021 se realiza reunión para verificar la Integridad de las bases de datos de la GI.

· 26 de febrero de 2021 se realiza reunión para verificar la Integridad de las bases de datos de la GI.

· 31 de marzo de 2021 se realiza reunión para verificar la Integridad de las bases de datos de la GI.

· 30 de abril de 2021 se realiza reunión para verificar la Integridad de las bases de datos de la GI.

· 04 de mayo de 2021 se realiza reunión para Capacitación funcional Orfeo – Gerencia de Intervención - TRD. 

· 23 de junio de 2021 se realiza sensibilización de recolección y consolidación de información hojas de vida."

· 23 de junio de 2021 se realiza sensibilización de recolección y consolidación de información hojas de vida.

· 15 de julio de 2021 se realiza presencial instructivo IMVI-IN-014 y su aplicación con hojas de vida.

· 18 de agosto de 2021 se realiza reunión hallazgo 1 y 2 Plan Mejoramiento OCI – Instructivo IMVI-IN-014 V6 y hojas de vida.

· 09 de septiembre de 2021 se realiza reunión Conservación Documental, Foliación y Diligenciamiento FUID.

· 10 de septiembre de 2021 se realiza reunión Radicación y Finalización de expedientes en ORFEO

· 22 de septiembre (presencial) y el 30 de septiembre (virtual) de 2021 se realiza reunión pavimento flexible, pavimento concreto hidráulico y documentación hojas de vida.

· 22 de diciembre se realiza sensibilización Ejercicio Supervisión – Plan de Mejoramiento.
Compromiso gerencial 3. Cumplir con el 100% de las actividades de seguimiento y control de la gestión

Descripción de la evidencia. 

La Gerencia de Intervención ha realizado el reporte del seguimiento del plan de acción correspondiente al Proceso de Intervención de la Malla Vial de manera oportuna. Mediante memorando No 20211320049743 de 09 de abril de 2021 se realizó reporte del primer trimestre, mediante memorando No 20211320073883 de 08 de julio de 2021 se realizó reporte del segundo trimestre del año 2021.

De igual manera se ha realizado el reporte correspondiente al primer trimestre de los indicadores mediante memorando No 20211320049763 de 09 abril de 2021 y mediante memorando No 20211320073893 de 08 de julio de 2021 se realizó reporte del segundo trimestre del año 2021.

La Gerencia de Intervención realizó el reporte de monitoreo del Mapa de Riesgos correspondiente al Proceso de Intervención de la Malla Vial de manera oportuna. Mediante memorando No 20211320057493 del 05 de mayo de 2021 se realizó reporte de seguimiento del primer cuatrimestre del año 2021.

La Gerencia de Intervención realizó la entrega del informe de gestión y resultados del Proceso de Intervención de la Malla Vial de manera oportuna. Mediante correo electrónico del 15 de enero de 2021 se realizó él envió del informe con corte a 31 de diciembre del 2020 y el día 16 de julio de 2021 se realizó entrega del informe con corte al 30 de diciembre de 2021 del primer semestre del 2021. 

Respecto a la Evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos fueron realizadas de manera oportuna y notificados a cada servidor y a la Secretaria General mediante memorando No 20211320086613 con fecha del 23 de agosto de 2021, Notificación resultados Evaluación del Desempeño Laboral del primer semestre de 2021 periodo 01/02/2021 a 31/07/2021 para empleados públicos de Carrera Administrativa de la Gerencia de Intervención."

Intervención ha realizado el reporte del seguimiento del plan de acción correspondiente al Proceso de Intervención de la Malla Vial de manera oportuna. Mediante memorando No 20211320049743 de 09 de abril
La Gerencia de Intervención realizó el reporte de monitoreo del Mapa de Riesgos correspondiente al Proceso de Intervención de la Malla Vial de manera

La Gerencia de Intervención realizó la entrega del informe de gestión y resultados del Proceso de Intervención de la Malla Vial de manera oportuna. Mediante correo electrónico el 15 de enero de 2021 se realizó él envió del informe con corte a 31 de diciembre del 2020, mediante

Compromiso gerencial 4. Ejecutar los procesos contractuales a cargo de la Gerencia GI para la vigencia actual

Descripción de la evidencia. La Gerencia de Intervención mediante memorando 20201320101533 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, remitió las cantidades ajustadas de los insumos requeridos para la vigencia 2021 (Mezcla, vigilancia, cuadrillas, maquinaria, vales, pétreos) según modelo de priorización, metas entregadas por la STPI vigencia 2021 Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858, se relacionó también los insumos de materiales, maquinaria y personal para la intervención Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 de acuerdo a las metas entregadas por la STPI vigencia 2021, las mismas fueron socializadas y ajustadas en conjunto con la Gerencia de Producción (a través de memorando No  20211320016263 del 29 de enero de 2021).
Se realizaron ajustes a las cantidades  de insumos (materiales, maquinaria y personal) requeridos para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 Espacio Público Proyecto de Inversión 7903 de acuerdo a los ajustes en las metas entregadas por la STPI, las mismas fueron socializadas y ajustadas en conjunto con la Gerencia de Producción, para ello se realiza alcance memorando 20211320016263 proyección de cantidades de insumos estimados para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 (a través de memorando No  20211320035913 del 25 de febrero de 2021

La Gerencia de Intervención tiene a cargo 4 procesos contractuales como son: Demarcación, vigilancia, vales RCD y Suministro de acero. 

Demarcación:  se genera contrato 441 del 4 de agosto de 2020 por un valor de $1.494.623.282.00  fecha de inicio 30 de septiembre de 2020 y fecha inicial de finalización 29 de enero de 2021, se realiza prorroga  No 1 al contrato el cual genera fecha final de terminación el 18 de febrero de 2021 Debido a las condiciones climáticas y al impacto directo que tuvo la lluvia que afectaron la ejecución en los meses de noviembre y diciembre de 2020 sobre los frentes de obra ejecutados en estos periodos, la Interventoría conceptúo la viabilidad de prórroga al Contrato de Obra No. 441 de 2020, ya que el plazo solicitado se hacía necesario para dar cumplimiento a las metas físicas y de inversión del proyecto. 
Mediante el contrato de interventoría 464 del 18 de agosto de 2020 el cual inicio el 16 de septiembre de 2020 por un valor de 372.869.998 y debió finalizar el 30 de enero de 2021; la mayor permanencia en obra por parte de la Interventoría generada por la prórroga del Contrato de Obra No. 441 de 2020 por las razones expuestas en relación al incremento de pluviosidad genero el reconocimiento económico para la Interventoría, generando así una prorroga y  por un valor de $ 55.239.999, el contrato finalizo el 19 de febrero de 2021. Actualmente se encuentra en estructuración el proceso para la vigencia 2021

Vigilancia:  Se generó contrato de Vigilancia No 406 del 7 de julio de 2020 por un valor de $1.492.291.530,00 el cual inicio el 10 de julio de 2020 y debía finalizar el 9 de marzo de 2021. Sin embargo, se realizaron prorroga y adición No 1, prorroga y adición 2, generando una terminación del contrato el 30 de julio de 2021, en el mes de junio de 2021 se encuentra en publicación del SECOP II.

Vales RCD: se generó contrato de vales No 407 del 10 de junio de 2019 por un valor de $279,368,725 y fecha de terminación 25 de enero de 2020, el 31 de mayo de 2021 se remitió a Secretaría General mediante memorando No 20211150064433 el acta de liquidación del contrato el cual presenta un saldo a favor del contratista de $ 13.968.436 y se generó un nuevo contrato de vales el 393 del 29 de marzo de 2020 con un valor de $263.864.210 con fecha de inicio el 7 de julio de 2020 y fecha de terminación 6 de enero de 2021, actualmente se presenta un saldo a favor del contratista por valor de $13.193.210.

Se suscribió contrato No 53 del 3 de marzo de 2020 de adquisición de acero a monto agotable por un valor de $34.982.780 y el cual venció el pasado 11 de mayo de 2020, actualmente está en revisión en el área de contratos el acta de liquidación por valor de $14.077 pesos.
Se realizó el trámite requerido para generar la liberación de saldos que presentan pasivos en los contratos de prestación de servicios a nombre de: Sandra Carrillo, Alexander Sandoval, Andrea Burgos, Dory Alvarado, Dora Lamilla, Liliana Moreno, Luis Marin.

Mes a mes se realiza seguimiento a los contratos a cargo de la Gerencia de Intervención que presentan pasivos y reservas.
Se realizó la entrega de la  programación de PAC de reservas para la vigencia 2021 a través de correo electrónico el día 8 de enero de 2021, se remite programación del PAC de los contratos de Prestación de servicios y/o obra suministro ( Vigilancia, demarcación horizontal obra - interventoría, Vales):  para el mes de febrero, a través de correo electrónico del 21 de enero, PAC abril mayo a través de correo del 15 de marzo, PAC junio y julio a través de correo del 11 de mayo, se remite al área encargada la información solicitada el porqué de las diferencias en los valores programados, y pagados, y las razones por las cuales algunas cuentas programadas no se radicaron para pago en el mes correspondiente para el mes de abril en correo electrónico del 28 de mayo, para el mes de mayo se dio respuesta en correo del 10 de junio de 2021. 

Se remitió al área encargada la proyección presupuestal de comité sectorial en el cual se relaciona la siguiente información: todos los contratos a cargo, planeación de porcentaje de compromisos y giros de mayo a diciembre, en el archivo adjunto, el cual contiene la relación de todos los procesos y adiciones con el presupuesto asignado, así como la fecha estimada de compromiso, esta información se registró teniendo en cuenta la fecha de publicación en SECOP  y la modalidad de contratación, partiendo de esa fecha de compromiso que ellos deben validar o ajustar si lo consideran y con base a las proyecciones de consumo  y necesidades que tengan,  deben relacionar el valor estimado a girar mes a mes con corte a diciembre, dicha información se remitió el 28 de abril de 2021. Se realizó durante el primer semestre de 2021 la solicitud de recursos al área encargada de los nuevos contratos de OPS a cargo de la Gerencia de Intervención. "
De conformidad con el compromiso adquirido en el Comité de la SPI, en archivos adjuntos de correo electrónico el 23 de julio de 2021 se enviaron las necesidades de personal, equipos e insumos para la ejecución de los convenios suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
Con relación al segundo semestre del año 2021:
Demarcación: se genera contrato 642 30 de diciembre de 2021 por un valor de $ 1.145.078.227 con una duración de 4 meses, durante este periodo no se firma el acta de inicio; Interventoría: Se genera contrato 644-2021 en el mes de diciembre de 2021 por un valor de $372.792.704 con una duración de 4 meses y 15 días.

Vigilancia: Se generó contrato de Vigilancia No 406 del 7 de julio de 2020 por un valor de $1.492.291.530,00 el cual inicio el 10 de julio de 2020 y debía finalizar el 9 de marzo de 2021. 
Sin embargo, se realizaron prorroga y adición No 1, prorroga y adición 2, generando una terminación del contrato el 30 de julio de 2021, en el mes de junio de 2021 se encuentra en publicación del SECOP II, se generó el contrato 486 - 2021 del 30 de julio de 2021 por un valor de $ 40.852.938: el contrato 536/ 2021 de fecha de 6 de septiembre de 2021 por un valor de $ 3.741.963.618 es importante mencionar que el contrato contiene vigencias futuras.
Vales RCD: se generó contrato de vales No 535/2021 de fecha 9 de septiembre de 2021 por valor de $399.911.700 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN: Se generó el contrato No 615-2021 de diciembre de 2021 por un valor de $1.151.752.590 con un tiempo de ejecución de 4 meses, durante este semestre no se generó el acta de inicio

Observación. El gerente reporta un avance del 100% en el logro de los Compromisos Gerenciales, lo que representa el 80% del alcance del acuerdo de gestión, al realizar la revisión del cumplimiento se logra establecer que el acuerdo se ejecutó en concordancia con lo planificado para la vigencia, no obstante, se evidencia que en plan de acción de gestión del proceso a cargo del Gerente de intervención  solo se encuentran cuatro (4) actividades de las doce (12) formuladas, por lo tanto no hay una correlación directa entre el acuerdo concertado con el superior inmediato y la planeación institucional. 

En el ítem de valoración de competencias se obtuvo una puntuación de 4,7 lo que representa el 19% del alcance del acuerdo de gestión logrando así una nota final de 99%  
El acuerdo solo cuenta con compromisos asociados al objetivo institucional 3. “Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación” Dejando de lado lo relacionado con los objetivos 1,2 y 4
· Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad
· Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.
· Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

Gerente de Producción.
Tabla 8. Avance acuerdos de gestión Gerente de Producción

	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	100%
	80%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	4,8
	19%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	99%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	99%


Fuente: UAERMV – 30 de diciembre de 2021.
Compromiso gerencial 1. Producir y/o suministrar las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad y clientes externos.
Descripción de la evidencia. 
Reporte de suministro, despacho y producción de mezcla asfáltica en caliente y frio, concreto hidráulico y fresados correspondiente a la vigencia 2021, donde en total se produjeron en el año 60024,03 metros cúbicos de mezcla densa asfáltica en caliente y suministrados de contrato externo 6832,66 metros cúbicos, para un total de 66856,69 metros cúbicos despachados a frentes de obra. De concreto hidráulico se produjeron y despacharon a frentes de obra en la vigencia un total de 3672.07 metros cúbicos. De materiales fresados en la vigencia se suministraron 46798,14 metros cúbicos, de los cuales 27259,07 fueron entregados a acuerdos interadministrativos. Lo anterior de acuerdo a las necesidades concertadas de la gerencia de intervención y clientes externos, cumpliendo con las especificaciones técnicas acorde a las directrices de la STPI.
Compromiso gerencial 2. Mantener en mínimo el 85% de la disponibilidad de los vehículos, maquinarias y equipos de la entidad. 

Descripción de la evidencia. 
El parque automotor de la Gerencia de Producción cuenta con un 88,25% de disponibilidad promedio anual para el 2021 con corte al 31 de diciembre, esto de acuerdo a 3946 intervenciones de mantenimiento realizadas en la vigencia. Se presenta un cumplimiento de la provisión de maquinaria y equipos solicitados del 99,30% con la entrega de 846 equipos de 852 solicitudes recibidas
Compromiso gerencial 3. Desarrollar los procesos contractuales a cargo de la gerencia para la vigencia actual

Descripción de la evidencia. 
Se realizó la planeación y el control presupuestal requerido en la vigencia. Se llevó a cabo de manera integral seguimiento de la ejecución reportada por los supervisores, las reuniones de seguimiento y programación al PAA en la Gerencia de Producción y la coordinación requerida con STPI, generando los siguientes resultados a corte 31 de diciembre: La Gerencia de Producción contó con 17 contratos de suministro y prestación de servicios. 

Valor del presupuesto: $60.409.402.984 (100%) y una ejecución total de $ 42.733.494.138 (71%). el valor pagado al corte es de $26.179.708.055 equivalente al 43%
Observación. Al hacer la revisión del estado de avance del proceso “Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo en la ejecución del plan de acción, se evidencia que lograron un 100% de avance lo programado para la vigencia 2021.
Al realizar la revisión se evidencia que el acuerdo solo contiene acciones asociadas con el objetivo institucional 3 “Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación”.
Al realizar los cálculos de acuerdo a lo establecido en la metodología el avance es del 100% del total planificado para una calificación del 80%, toda vez que el avance en la ejecución de los compromisos gerenciales tiene un peso ponderado del 80% del total del acuerdo, el 20% restante corresponde a la valoración de competencia, en este aspecto el gerente público obtuvo una valoración de 4,8 para una nota final del 99% en la vigencia. 
Gerente de GASA.
Tabla 9. Avance acuerdos de gestión Gerente de Producción

	CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
	100%
	80%

	
	
	

	PONDERADO
	80%
	

	VALORACION DE COMPETENCIAS 
	4.9
	20%

	PONDERADO 
	20%
	

	NOTA FINAL  
	100%

	CONCERTACION
	5%
	0%

	CUMPLIMIENTO FINAL
	100%


Fuente: UAERMV – 30 de diciembre de 2021.
Compromiso gerencial 1. Elaborar 4 informes de Encuesta: "Satisfacción de Partes Interesadas" a los usuarios/ beneficiarios de las Intervenciones de rehabilitación y mantenimiento.
Descripción de la evidencia. 
PRIMER SEMESTRE: 
Se elaboraron dos Informes trimestrales de Encuestas de satisfacción de grupos de valor a usuarios/beneficiarios directos de las intervenciones correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021.Para el primer trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 335 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras, de los cuales 326 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones,9 (3%) se encuentran insatisfechos. Para el segundo trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 376 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras, de los cuales 371 (99%) se encuentan satisfechos con las intervenciones, 5 (1%) se encuntran insatisfechos.
Se contó con el recurso humano para la aplicación de las encuestas de satisfacción a las obras de cambio de carpeta, cambio de losas y rehabilitación, a través del equipo de gestión social de la gerencia GASA, compuesto por nueve residentes sociales. Se realizaron dos informes de encuestas de satisfacción correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2021, donde se detallan las respuestas dadas por los ciudadanos encuestados a través del formato "Encuesta de satisfacción a grupos de valor IMVI-FM-018". en todas las zonas donde se ejecutaron intervenciones por parte de la Entidad. 

SEGUNDO SEMESTRE 
Se elaboraron dos informes trimestrales de Encuestas de Satisfacción a grupos de valor a usuarios/beneficiarios directos de las intervenciones correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. Para el tercer trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 544 ciudadanos beneficiarios de las obras, de los cuales 528 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones, 16 (3%) se encuentran insatisfechos. Para el cuarto trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 1040 ciudadanos beneficiarios de las obras, de los cuales 1021 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones, 19(2%) se encuentran insatisfechos
Se contó con el recurso humano para la aplicación de las encuestas de satisfacción a las obras de cambio de carpeta, cambio de losas y rehabilitación, fresado estabilizado, a través del equipo de gestión social de la gerencia GASA, compuesto por diez residentes sociales. Se realizaron dos informes de encuestas de satisfacción correspondientes a los dos últimos trimestres del año 2021, donde se detallan las respuestas dadas por los ciudadanos encuestado
Compromiso gerencial 2. Ejecutar la totalidad de las acciones formuladas en el Plan de Acción PIGA 2021.
Descripción de la evidencia. 
En el primer semestre de 2021 se alcanzó el 50% de ejecución en el Plan de acción del PIGA aprobado para 2021 dentro de las cuales se resalta el cumplimiento a la programación de sensibilizaciones en temas ambientales tanto en frentes de obra como en sedes, logrando realizar sensibilizaciones en 1551 colaboradores de la Entidad, en temas como uso eficiente y ahorro de recursos, gestión integral de los residuos generados, movilidad sostenible entre otras así como seguimientos al componente ambiental en las sedes de la Entidad, para prevenir incumplimientos normativos y aplicación de cláusulas ambientales a la contratación de la entidad en el marco de la sostenibilidad.
Como soporte se cuenta con el seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de acción aprobado por el comité de Gestión y Desempeño de la Entidad, en donde se observa la evidencia de cada una de las actividades realizadas durante el primer semestre de 2021.

En el segundo semestre se alcanzó la ejecución del plan de acción PIGA formulado para el año 2021, en un 100%, se resalta el cumplimiento del cronograma de sensibilizaciones en temas como uso eficiente y ahorro de agua y energía, gestión integral de residuos sólidos, prácticas sostenibles, accidentes ambientales, entre otros; donde se realizaron 3796 sensibilizaciones durante todo el año en sedes y frentes de obra en temas de sostenibilidad ambiental y prevención de la contaminación. Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes, reportando en los formatos e informes las actividades que se ejecutaban mensualmente o el avance de las mismas, las mejoras correspondientes en cuanto al tema ambiental, el seguimiento al cumplimiento normativo y la aplicación de cláusulas ambientales para contratación. Se realizaron dos (2) bicipaseos, el primero donde se invitó a los trabajadores a ir hasta plaza de los artesanos y apoyar el mercado campesino y el segundo donde se hizo entrega de los incentivos a las colaboradoras por ir al trabajo en bici. En colaboración de los trabajadores de la Entidad se realizó la siembra de cuarenta plantas ornamentales en la zona verde de la sede operativa instruyéndolos e invitándolos a ser parte de las prácticas sostenibles que se realizan en la sede, promoviendo el componente ambiental.

Se cuenta con una carpeta digital en OneDrive con los soportes de cada una de las actividades propuestas en el plan de acción PIGA 2021 y el soporte de seguimiento semestral enviado a la SDA
Compromiso gerencial 3. Realizar el acompañamiento a la totalidad de las intervenciones, buscando el cumplimiento de los estándares de desempeño ambiental, mediante la prevención y el control de los impactos que las diferentes actividades de obra de Rehabilitación y mantenimiento vial generan.
Descripción de la evidencia. Durante el primer semestre del año de 2021 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, cubriendo las 5 zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, logrando así realizar el 100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad en obras de rehabilitación y mantenimiento (cambio de carpeta).
Cierres ambientales diligenciados por parte de los residentes ambientales en obra.

Durante el segundo semestre del año de 2021 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, cubriendo las 5 zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, logrando así realizar el 100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad en obras de rehabilitación y mantenimiento (cambio de carpeta)
Cierres ambientales diligenciados por parte de los residentes ambientales en obra.

Compromiso gerencial 4. Ejecutar los procesos contractuales a cargo Gerencia GASA para vigencia actual
Descripción de la evidencia.
Se realiza seguimiento a la planeación de las necesidades con lo cual se realiza el cumplimiento establecido.
Se realizó el seguimiento de 44 contratos de prestación de servicios y las etapas contractuales (precontractual, contractual, de los procesos de:

· carpas para resguardo de elementos de los trabajadores y equipo menor, para los campamentos de los frentes de obra de la UAERMV.
· alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sede operativa, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá “.    
· 3. canecas para la segregación de residuos y materiales en los procesos misionales de la entidad.
Se realizó el seguimiento de las estrategias para el logro de la liberación de reservas y pasivos de los CPS 
Se realizó la entrega del PAC en la fecha establecida (meses de enero, marzo, mayo).
Se realizó seguimiento a la planeación de las necesidades con lo cual se realiza el cumplimiento establecido. 

Se realizó el seguimiento a etapas contractuales (precontractual, contractual, de los procesos de 

· Carpas para resguardo de elementos de los trabajadores y equipo menor, para los campamentos de los frentes de obra de la UAERMV. 
· Alquiler de unidades sanitarias mixtas para las sedes operativas, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá. 

· Canecas para la segregación de residuos y materiales en los procesos misionales de la entidad
Se realizó seguimiento a los 83 Contratos de Prestación de Servicios que estuvieron en ejecución durante el segundo semestre.

Se realizó el seguimiento de las estrategias para el logro de la liberación de reservas y pasivos de los CPS -Se realizó la entrega del PAC en las fechas establecidas (meses julio, septiembre, noviembre).
Observación. Al hacer la revisión del estado de avance del proceso “Gestión Ambiental GAM” en la ejecución de planes de acción se logra identificar que este alcanzó un 100% de avance para la vigencia 2021.

Dado lo anterior se considera que hay concordancia entre el resultado de la evaluación de los Compromisos Gerenciales para el periodo 2021.
Se evidencia que se guarda relación entre la planeación institucional y lo establecido en el acuerdo.
El gerente reporta un avance del 100% en el logro de los Compromisos Gerenciales, esto significa el 80% del avance del acuerdo de gestión suscrito, en el ítem de valoración de competencias se obtuvo una puntuación de 4,9 logrando un 20% del alcance del acuerdo de gestión para una nota final de 100%  
ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

[image: image2.png]



DIANA MARCELA REYES TOLEDO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





2021





INFORME DE SEGUMIENTO DE ACUERDOS DE GESTIÓN     


                                





Este documento presenta el seguimiento a los acuerdos de gestión, con base en la información reportada por cada uno de los Gerentes Públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV 





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL


Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 �Teléfono : (+57) 601-3779555








Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Pisos 8 CEMSA
PBX: (+57)(601) 3779555 - Información: Línea 195
          
Página 14 de 28
Código Postal: 111321
www.umv.gov.co

