INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

1er Trimestre de 2022

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

l

Tabla de Contenido

Listado de tablas	3

INTRODUCCIÓN	4

INDICADORES	7

Indicadores Institucionales	7

Indicadores estratégicos	9

Indicadores de proceso	13

INDICADORES POR PROCESO CON OBSERVACIONES	15

# Listado de tablas

Tabla 1. Indicadores Institucionales.	7

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	8

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos	9

Tabla 4. Indicadores estratégicos.	9

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas	10

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas	10

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta	11

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos	12

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles	12

Tabla 10. Indicadores de proceso.	13

Tabla 11. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información	15

Tabla 12. Intervenciones priorizadas para misionalidad	24

Tabla 13. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	24

Tabla 14. Cumplimiento de metas de ciclorutas	25

Tabla 15. Cumplimiento de metas de espacio público	26

Tabla 16. Solicitudes de recursos físicos no atendidas oportunamente	27

Tabla 17. Rotación de inventario	27

Tabla 18. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo	28

Tabla 19. Cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones	28

Tabla 20. Ejecución de reservas presupuestales	29

Tabla 21. Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC reserva	29

Tabla 22. Cumplimiento del plan institucional de formación y capacitación - PIFC.	30

Tabla 23. Incidencia de la enfermedad laboral	30

Tabla 24. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo ORFEO	31

Tabla 25. Sentencias falladas a favor de la entidad	31

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de

Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla

Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

En el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

Objetivos Institucionales:

- Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad.

- Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.

- Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.

- Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2021.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2021.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 30 de junio de 2022 a través de una matriz de indicadores que se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales, dos (2) indicadores

- Indicadores Estratégicos, cinco (5) indicadores

- Indicadores de Gestión, treinta y ocho (48) indicadores

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 302,48 | 304,52 | 99% | 69% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | $ 24.031 | $ 216.734 | 11.09% | 72,73% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 101,78 | 101,78 | 100% | 23,18% |
| Febrero | 46,28 | 46,28 | 100% | 33,72% |
| Marzo | 48,72 | 48,72 | 100% | 44,82% |
| Abril | 27,91 | 31,81 | 88% | 51,18% |
| Mayo | 36,76 | 37,93 | 97% | 59,55% |
| Junio | 41,03 | 38,00 | 108% | 68,89% |
| TOTAL | 302,48 | 304,52 | 99% | 69% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 31 de marzo del 2022, fue de 196,78 Km-carril de los 196,78 programados logrando un 100% de lo proyectado lo que corresponde a un 44,82% de los 439,06 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

- Km/carril ejecutado PA:  146,53 de 146,53          	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 2,57 de 2,57               		100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 37,84 de 37,84               	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH: 0,79 de 0,79                    	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R: 0,37 de 0,37            	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 2,65 de 2,65               	 	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE:6,03 de 6,03                   	100% de lo proyectado.

Total, Km/carril ejecutado: 196,78 de 196,78

Durante los meses enero, febrero y marzo correspondiente al reporte del Primer trimestre del 202 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 100%, en cada uno de ellos, resultados apropiados según el rango de gestión.

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte al 30 de junio del 2022, fue de 105,70 Km/Carril de los 107,74 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 98% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 68,89% de los 439,06 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

- Km/carril ejecutado PA:  60,64 de 60,00          	101% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 4,22 de 3,37              		125% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 33,26 de 35,00               	95% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH: 0,50 de 0,80                    	63% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R: 0,60 de1,12             	54% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 1,85 de 2,70                	69% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE:4,63 de 4,75                   	97% de lo proyectado

Durante los meses abril, mayo y junio correspondiente al reporte del segundo trimestre del 202 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 100%, en cada uno de ellos, resultados apropiados según el rango de gestión.

GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | $ 109.570 | $ 199.421 | 54,94% |
| 2do Trimestre | $ 24.031 | $ 216.734 | 11.09% |
| TOTAL | $ 133.601 | $ 216.734 | 99% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV.

Para el corte marzo 31 de 2022, correspondiente al primer trimestre del año se ha comprometido el 54,94% del presupuesto asignado para la vigencia, es decir del presupuesto asignado de $ 199.421.526.000 se han comprometido $ 109.570.567.700, de los cuales $ 103.486.921.891 se asocian a inversión y los restantes $ 6.083.645.809 atañen a funcionamiento.

A corte 30 de junio de 2022, se presenta una ejecución presupuestal del 61,64% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2022, con una ejecución del 39% de los gastos de funcionamiento y del 65% del presupuesto de inversión, con un porcentaje de ejecución trimestral de 11.09%.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 18% sobre el total del presupuesto aprobado.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2022, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año.

Se observa un desempeño adecuado en el avance del indicador, ubicándose en un rango de gestión apropiado.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 652 | 600 | 109% | 44% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 96,0% | 100,0% | 96% | 98% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 89,9 | 100 | 90% | 88% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 0,898 | 0,85 | 106% | 105% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | $ 731 | $ 4.321 | 16,92% | 16,92% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV.

PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # de Elementos PK_ID con visita de seguimiento | # de Elementos PK_ID programados para seguimiento | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 404 | 400 | 101% |
| 2do Trimestre | 652 | 600 | 109% |
| TOTAL | 1.056 | 2.400 | 44% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

En el primer trimestre de medición se realizaron visitas de seguimiento a 404 elementos viales que corresponden al 17% de la meta anual programada y al 101% de la meta trimestral programada por lo tanto se ubica en rango apropiado.

En el segundo se

realizaron visitas de seguimiento a 652 que corresponden al 27% de la meta anual programada y al 109% de la meta trimestral programada

PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 100,65% | 100,0% | 100,7% |
| 2do Trimestre | 96,0% | 100,0% | 96% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Debido al plan choque que se tuvo como cumplimiento a las necesidades de la alcaldía se realizaron despachos de manera continua a su vez como compromiso de la gerencia producción el tener habilitadas las plantas industriales.

El proceso cumplió durante el periodo con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1er Trimestre | 87 | 100 | 87% |
| 2do Trimestre | 89,9 | 100 | 90% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de diciembre del 2021 a 15 de enero del 2022 para el primer mes y de manera consecutiva para los siguientes periodos hasta el 15 de marzo como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 304 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 156 para un total de 460 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron mejores resultados  con respecto a vigencia anterior sin embargo el parámetro a controlar en este trimestre se debe a la granulometría ya que este valor afecto el porcentaje de cumplimiento del indicador , cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dichos parámetros durante la producción. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene de los asentamientos sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo cumplimento en los 3 meses de seguimiento. En las siguientes pestañas se tiene el cálculo de cumplimiento de asentamientos y los cumplimientos de parámetros para mezcla en caliente se realiza con base a los informes de laboratorio y consolidado de dichos parámetros.

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de marzo del 2022 a 15 de junio del 2022 como se presenta en las hojas de cálculo.

Durante el segundo trimestre se tuvo un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 276 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 166 para un total de 442 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene, se obtuvieron mejores resultados   con respecto a vigencia anterior sin embargo el parámetro a controlar en este trimestre se debe a la granulometría ya que este valor afecto el porcentaje de cumplimiento del indicador, cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dichos parámetros durante la producción. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo cumplimento en los 3 meses de seguimiento. En las siguientes pestañas se tiene el cálculo de cumplimiento de asentamientos y los cumplimientos de parámetros para mezcla en caliente se realiza con base a los informes de laboratorio y consolidado de dichos parámetros.

El proceso cumplió durante el periodo con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 0,90 | 0,85 | 100% |
| 2do Trimestre | 0,898 | 0,85 | 106% |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV - 2do Trimestre de 2022

Durante el mes de enero se presentó una disponibilidad general promedio de 85,69% por grupo cumpliendo con la meta planteada de 85%, el grupo con la disponibilidad más baja presentada fue el de maquinaria con una disponibilidad del 81,51%.

Durante el mes de febrero se presentó una disponibilidad general promedio de 83,64% por grupo, al realizar el ponderado de enero febrero se obtiene un resultado de 89% cumpliendo con la meta establecida del 85%. el grupo que presenta la disponibilidad más baja para este periodo es el de vehículo pesado con un 79,16%.

Durante el mes de marzo se presentó una disponibilidad general promedio de 84,27% por grupo, al realizar el ponderado para el 2do Trimestre de 2022 se obtiene un resultado de 90% cumpliendo con la meta establecida del 85%. el grupo que presenta la disponibilidad más baja para este periodo es el de vehículo pesado con un 75,54%

Durante el mes de abril se presentó una disponibilidad general promedio del 88,8% por grupo, al realizar el ponderado para el segundo trimestre se obtiene un resultado del 90% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo que presento la disponibilidad más baja fue de vehículos con un promedio del 81,7%.

Durante el mes de mayo se presentó una disponibilidad general promedio del 86,18% por grupo, al realizar el ponderado para el segundo trimestre se obtiene un resultado del 88% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo que presento la disponibilidad más baja fue de vehículos con un promedio del 84%

Durante el mes de junio se presentó una disponibilidad promedio de 90% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo de vehículo pesado fue el que presentara la disponibilidad más baja con un promedio de 83,3% esto a causa del incremento de uso de estos equipos.

El proceso reporta un complimiento de la meta del 100%, al realizar el cálculo se evidencia que el cumplimento es del 106%, en tal sentido se solicita al proceso reportar la información en apego al resultado arrojado por aplicación de la fórmula de cálculo del indicador.

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | - | $ 4.321 | - | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 2do Trimestre | $ 731 | $ 4.321 | 16,92% | A la fecha de corte del segundo trimestre de 2022, se han realizado giros por valor de $ 634.166.404 y anulaciones por valor de $ 97.063.532, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2022 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial, por lo cual no es posible adelantar acciones por el momento ni giros ni liberaciones, hasta que se emita la decisión judicial que permita afectar dicha partida presupuestal. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV.

A la fecha del presente informe se registra una ejecución muy baja con respecto a la meta del indicador por lo tanto se ubica en un rango de gestión deficiente, no obstante, se evidencia una notoria mejoría en el comportamiento del indicador con respecto a lo registrado en el mismo periodo de la vigencia anterior.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 48 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los mismos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 12 | 12 | 100% | 100% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 0 | 78 | 0% | 0% |
| APIC-IND-004 | PERCEPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD | 100 | 100 | 100% | 100% |
| APIC-IND-006 | APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. | 49 | 49 | 100% | 100% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 1 | 1177 | 0 | 0 |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 22 | 27 | 81,5% | 87% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 52,36 | 79,060 | 66% | 95% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 1,42 | 2,00 | 71% | 106% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | - | - | - | 142% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 10 | 10 | 100 | 60% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 11568 | 10100 | 115% | 53% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 139 | 145 | 96% | 89% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 105,70 | 107,74 | 98% | 69% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 3112 | 686 | 4,53 | 4,41 |
| IMVI-IND-004 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE CICLORUTAS | 1,74 | 4,80 | 36% | 54% |
| IMVI-IND-005 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESPACIO PÚBLICO | 8.510,65 | 9.500 | 90% | 43% |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 1974 | 2239 | 88,16% | 86% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 3457 | 694 | 4,98 | 3,9 |
| GREF-IND-002 | ROTACIÓN DE INVENTARIO | 15.964 | 30.341 | 0,53 | 0,99 |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 16 | 31 | 52% | 52% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 32 | 62 | 52% | 62% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | $ 47.207 | $ 47.751 | 99% | 98% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | $ 45.006 | $ 54.118 | 83% | 74% |
| GEFI-IND-006 | DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS | 2 | 32 | 6% | 10% |
| GEFI-IND-007 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA | $ 10.685 | $ 14.433 | 74% | 72% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 12.235 | 12.235 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 2008 | 2039 | 98% | 99% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 1789 | 1789 | 100% | 100% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 34 | 1957 | 2% | 1% |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 7 | - | - |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 30 | 35 | 86% | 45% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 2 | 652 | 0,26% | 0,19% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 4 | 645 | 620 | 620 |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 1 | 645 | 155 | 155 |
| GTHU-IND-009 | AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA | 53 | 16308 | 0,32% | 0,27% |
| GTHU-IND-010 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC | 41 | 9 | 4,52 | 4,52 |
| GTHU-IND-011 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | 27,4 | 6 | 4,57 | 4,57 |
| GTHU-IND-012 | IMPACTO ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | - | - | - | - |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 2337 | 6294 | 37% | 40% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 308 | 1374 | 0,2 | 0,2 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 23440 | 1334 | 17,57 | 16,74 |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 471 | 484 | 97% | 97% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 8089 | 9177 | 88% | 85% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 477 | 318 | 2 | 1,36 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 19 | 8864 | 0,2% | 0,3% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 12 | 8 | 67% | 79% |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. | 13 | 13 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 15 | 10 | 150% | 138% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 23 | 23 | 100% | 98% |
| CEM-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS | 64 | 84 | 76% | 71% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV.

De los 48 indicadores de proceso que se presentaron en el segundo trimestre treinta (33) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 69% de la batería de indicadores de proceso y siete (7) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al 15% y ocho se ubicaron en rango de gestión deficiente lo que equivale al 17%.

A continuación, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “DESI-PR-004-V9 Procedimiento Gestión y Seguimiento de Indicadores” en su numeral 8 se realizarán observaciones a los indicadores que se ubiquen en rangos de gestión mejorable y deficiente.

# INDICADORES POR PROCESO CON OBSERVACIONES

EGTI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Tabla 11. Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 25 | 27 | 92,6% |
| 2do Trimestre | 22 | 27 | 81,5% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Para el primer trimestre del 2022 se cumplieron los siguientes proyectos:

Plan de comunicaciones: Se viene desarrollando las acciones referentes a la presentación de las piezas de comunicación de la Misión, Visión, Objetivos y Se realizó la presentación de las Políticas de Gestión de TI.

Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial - Fase III: Este proyecto lo comprenden dos iniciativas: La ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial al proceso de gestión documental y El fortalecimiento de los procesos de construcción de software

Para la iniciativa No 1 se realizaron las siguientes actividades, se tiene un avance del 16% donde se trabajó principalmente en: Se viene identificando el proceso definición de la arquitectura base y Se estableció el modelo de uso y apropiación para el desarrollo del ejercicio.

Para la iniciativa No 2 se realizaron las siguientes actividades, se tiene un avance del 19% donde se trabajó principalmente en La actualización de la arquitectura de referencia y La validación de código automático de los sistemas de información desarrollados en la entidad y su respectiva documentación, El modelamiento de arquitectura de software, la estandarización de la documentación técnica, La definición de la automatización de pruebas unitarias y El seguimiento a los procesos de interoperabilidad con entidades externas de la entidad.

Implementación de PMO y esquema de madurez: A la fecha de corte el proyecto tiene un impacto del 4%, debido a: Este proyecto dio inicio desde TI en apoyo a la OAP. Sin embargo, el líder de proyecto sugiere que este proyecto se aborde desde la Dirección a fin de obtener el apoyo y empoderamiento de este. Ya que se trata de un proyecto estratégico y lo anterior sugiere un lanzamiento desde la Dirección con participación de los directivos. A la fecha se está gestionando esta reunión de Kickoff.

Implementación de políticas y procesos de TI – esquema de gobierno de TI – Fase III: Se viene realizando las actividades de planeación del proyecto donde se trabajó principalmente en: Se desarrolló e implemento del diagnóstico del modelo de madurez de los procesos en cuanto al modelo de gestión de servicios de TI de la entidad, se inició el proceso de definición de las políticas y lineamientos del modelo y Se estableció la metodología de trabajo del proceso de uso y apropiación a utilizarse dentro del ejercicio de arquitectura empresarial.

Fortalecimiento e implementación de artefactos del dominio de Información: Este proyecto tiene como objetivo actualizar e implementar las acciones priorizadas en el documento Responsabilidad y Gestión de los Componentes de Información, el cual actualmente se encuentra en proceso de actualización. Dentro de los objetivos específicos se encuentra: Establecer las actividades relacionadas con la gestión de los componentes de información, Determinar los roles y responsabilidades en las actividades relacionadas con la gestión de los componentes de la información, Definir los tiempos de implementación de las actividades relacionadas con los componentes de información, Establecer la alienación con la plataforma estratégica institucional y Relacionar los indicadores de gestión y las acciones de seguimiento y control.

Análisis y aprovechamiento de componentes de información: Se encuentra en curso de actualización los siguientes entregables dentro del proyecto GODI, Plan de Datos Abiertos, el cual, es la guía para la identificación, actualización, publicación, uso, aprovechamiento de los datos abiertos priorizando datos estratégicos y requisitos de calidad, a fin de tener la documentación necesaria para promover la apertura de los datos en la entidad y Plan de Calidad de la Información:  que tiene como objetivo definir los principios para el aseguramiento de la calidad de los datos, donde se verifique la fiabilidad y efectividad.

Implementación Uso y Apropiación – Fase II: El proyecto se está ejecutado acorde a la programación de avance en cada una de las actividades relacionadas en el cronograma de trabajo del proyecto GODI V, del cual USO Y APROPIACIÓN es uno de los dominios que conforman dicho proyecto. Durante el primer trimestre no se presentaron desviaciones que pudieran afectar el porcentaje de ejecución respecto al porcentaje proyectado. Por otra parte, se han venido desarrollando nuevas iniciativas que, si bien no están relacionados en las actividades del cronograma general, fortalecen el impacto del dominio sobre los empleados y colaboradores de la entidad. Dentro de las actividades que están en curso son: Actualizar el modelo de acuerdo a los resultado de la reunión con TH, Crear plan de capacitación y entrenamiento, 	Hacer el seguimiento al plan de capacitación y entrenamiento, Actualizar los proyectos de la vigencia 2022 en el documento de estrategias de UA, Solicitar la actualización del documento UA con los nuevos proyectos vigencia 2022, Seleccionar proyecto con inicio 2022 para realizar prueba piloto preparación al cambio , 	Elegir un proyecto con fecha de finalización en el 2021 para realizar la prueba pilo de la gestión impacto, Implementar y presentar resultados del Indicador Primer trimestre, Implementar la estrategia parcialmente con base en el tiempo acotación en lo establecido en la 16-EST-UA - Seguimiento a la implementación para garantizar la adopción, Socializar la directriz de la actualización del repositorio documental, Revisar el Plan de Transferencia de Conocimiento de TI y Socializar la utilización del repositorio de GILAB y SharePoint.

Implementación Seguridad de la Información – Fase III: Dentro de las actividades que están en curso son: Formalización Actualización Política Datos Personales: Se realiza incorporación de los roles y responsabilidades en el tratamiento de datos personales, Elaboración Política Seguridad Física y del Entorno y Procedimiento: Se continua con la elaboración de la política y su respectivo procedimiento, Elaboración Política Actualizaciones de Software y Procedimiento: Se continua con la elaboración de la política y su respectivo procedimiento, Actualización Diagnóstico Seguridad: Se inicia la actualización del diagnóstico, Socialización Incidentes de Seguridad: Se programa sesión de socialización para el 30-03-2022, sobre incidentes de seguridad, con caso de estudio específico e Identificación Riesgos Activos de Información TI: Se apoya a los procesos EGTI y GSIT en la identificación y valoración de los riesgos con base en los activos de información identificados por los procesos TI.

Adquisición  e implementación de herramientas de seguridad informática: Dentro de las actividades que están en curso son: Elaboración Ficha Técnica Cintas LTO - Infra: Se elabora por parte del equipo de infraestructura la ficha técnica de las especificaciones mínimas de la LTO, la cual tiene como finalidad el respaldo de la información de la entidad,  Elaboración Política BYOD: Se elabora borrador de política por parte de infraestructura, donde se especifican los lineamientos correspondientes para incorporar a la red corporativa dispositivos personales, Bóveda de Contraseñas - Infra: Se inician diálogos con entidad BeyondTrust para la realización de pruebas de concepto para la adquisición del servicio y Elaboración Ficha Técnica BYOD: Se inicia la elaboración de las fichas técnicas con las especificaciones mínimas que deben tener los dispositivos que monitorearán y contralarán los accesos a la red corporativos de dispositivos personales. Implementación de auditorías y pruebas de Éticas Hacking: Dentro de las actividades que están en curso son: Elaboración Ficha Técnica Cintas LTO - Infra: Se elabora por parte del equipo de infraestructura la ficha técnica de las especificaciones mínimas de la LTO, la cual tiene como finalidad el respaldo de la información de la entidad, Elaboración Política BYOD: Se elabora borrador de política por parte de infraestructura, donde se especifican los lineamientos correspondientes para incorporar a la red corporativa dispositivos personales, Bóveda de Contraseñas - Infra: Se inician diálogos con entidad BeyondTrust para la realización de pruebas de concepto para la adquisición del servicio y Elaboración Ficha Técnica BYOD: Se inicia la elaboración de las fichas técnicas con las especificaciones mínimas que deben tener los dispositivos que monitorearán y contralarán los accesos a la red corporativos de dispositivos personales.

Solución mesa de ayuda	: Actividades desarrolladas: El primero es la continua evolución de la herramienta open source – GLPI, la cual soportar todo el proceso de la mesa de ayuda, en el cual se ha venido realizando la renovación del catálogo de servicios y la reclasificación de la estructura de la herramienta, Se viene realizando el proceso de adquisición de una nueva herramienta comercial que soporte con mayor amplitud los procesos de la mesa de ayuda. Actualmente se realizó el estudio del sector y se entregó el proceso al proceso contractual.

Adquisición de herramientas de monitoreo y seguimiento de la Infraestructura Tecnológica: Actividades desarrolladas: Se realizó la adquisición de una herramienta dentro del plan de seguridad Perimetral, la cual fue recibida por parte del proveedor y actualmente se está realizando la configuración desde el mes de enero y Se está realizando la instalación de los agentes en los diferentes equipos de la infraestructura tecnológica de la entidad.

Renovación Tecnológica UMV – Fase III: Actividades desarrolladas: Se está realizando la adquisición de unos switches tipo core, las administrativas y dos para la sede operativa, Se está realizando la adquisición de elementos de seguridad como el fortitoken, la cual es una herramienta de autentificación para la vpn, Se está realizando la adquisición de elementos de seguridad como el fortimail, la cual es una herramienta para el correo electrónico, Se está realizando la adquisición de assets point para la sede administrativa y operativa, Está actualmente en ejecución un contrato que se viene realizando para el arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras, Se viene trabajando en un contrato para la renovación de las copias de respaldo del correo electrónico y Se viene realizando la adquisición de algunos elementos para todo el tema de backups.

Implementación de un repositorio digital seguro de almacenamiento para el resguardo y preservación del archivo central digital.	Actividades desarrolladas: Se viene realizando mesas de trabajo con el proceso de gestión documental para tener una perspectiva del alcance del proyecto y Se viene realizando el requerimiento para cotizar los dispositivos necesarios para este tipo de soluciones.

Sigma – Desarrollo e implementación del Sistema de Información Georreferenciada Misional – Fase IV: El proyecto viene desde la vigencia 2021 donde inició en el mes de marzo. El cual tuvo algunas modificaciones principalmente desde el módulo de mejoramiento principalmente a que se extendiera el proyecto para la vigencia 2022, donde se aprobó un control de cambios para terminar en el mes de mayo de esta vigencia: Se realizó la implementación del segundo realice que estaba destinado principalmente a los módulos de intervención y producción.

SIGMA - Fortalecimiento del sistema de información misional - Fase I: No se han realizado actividades hasta terminar el proyecto Sigma – Desarrollo e implementación del Sistema de Información Georreferenciada Misional – Fase IV

PES - Desarrollo e implementación de módulo de Seguimiento a proyectos de inversión: Este proyecto está en fase de planeación, se tiene proyectado iniciar hacia finales del mes de abril, donde se liberarían recursos del proyecto sigma y Se realizó el 100% del proceso de levantamiento de requerimientos los cuales se encuentran verificados, revisados y aprobados por el equipo de Planeación.

SICAPITAL - Implementación de módulos complementarios del sistema de información Fase I: Para este proyecto se estima que inicie a partir del mes de junio, Se va a realizar el desarrollo e implementación del módulo de inventarios y plaqueteo como alcance principal del proyecto, Se está realizando la identificación de los requerimientos y 	Se va a realizar el soporte de los módulos que actualmente se encuentran en producción.

BPM – Implementación solución Calíope: Actualmente se trabajó en un subproyecto en el cual se desarrolló de 11 requerimientos que fueron identificados en la vigencia 2021 de la gerencia de producción, para lo cual se realizó dos despliegues productivos. El primero en el mes de febrero y el segundo a mediados del mes de marzo que culmino en un 100% de estos requerimientos. Se viene realizando la planeación de los requerimientos para la gerencia de intervención el cual abarca todo el desarrollo del proyecto actual.

SIGEP - Implementación de módulos complementarios del sistema de información Fase I	: Se está validando si con el proveedor se realizó el contrato para temas de desarrollo o solamente para temas de soporte, dadas las características de ley de garantías que se generaron para este año.

Implementación solución e-learning: Se está desarrollando la implementación de la aplicación en el servidor que fue suministrado para este servicio y Se firmó con un proveedor externo el desarrollo de 2 módulos: el de inducción y el de seguridad y salud en el trabajo, los cuales vienen siendo gestionados por el proceso de Talento humano.

Implementación de un Sistema de Gestión Documental que cumpla con los lineamientos establecidos por el SGDEA: Se realizará un primer despliegue en abril del primer sprint de 9 en total que tiene el proyecto. Donde en cada uno de estos se realiza la planeación y desarrollo de los requerimientos generados para el sistema de gestión documental, Dentro del back log de requerimientos sean han identificado una serie de mejoras que serán desarrolladas en cada sprint y fueron priorizados y Se va a realizar durante este proyecto la generación de un estudio de mercado para determinar si se sigue trabajando con el actual sistema de información o si es posible la adquisición del nuevo sistema que cumplan con todos los requisitos establecidos por el archivo general de la nación.

Implementación funcionalidades Portales UAERMV Fase II: Se llevó a cabo la maquetación del Micro sitio en Lengua Wayuu y Se implementó el servicio de PODCAST en la Intranet con la publicación de 9 episodios. Se estableció cronograma de desarrollo de requerimientos de acuerdo con lo establecido en el Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información para el Módulo Transparencia 2022.

IA - Detectar y georreferenciar las fallas en los pavimentos: En este proyecto se realizó un convenio con la Universidad Distrital, lo cual generó que salga del Core de proyectos que tiene actualmente el proceso de tecnología y se piensa llevar como un proyecto de investigación y Este proyecto es susceptible a un control de cambios dadas las características anteriormente mencionadas.

Automatización de la Torre de Bacheo – Fase I: Los orquestadores del proyecto lo realiza la gerencia de producción, Se debe realizar un control de cambios, dado que este proyecto salió de la vigencia 2022: se suspendido desde la gerencia de producción para priorizar el proyecto de bascula y el cambio de motorsystem (Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística y Actualmente se viene realizando la instalación del aplicativo infamante y se vienen realizando las configuraciones respectivas.

Esto son los proyectos que se encuentran actualmente con retraso:

Implementación del sistema de gestión de riesgos y supervisión de planes de acción y auditoria: Este proyecto está para un control de cambios en el PETI, dado que no se generaron los recursos dentro del proceso de priorización.

Fortalecimiento de la automatización de la ventanilla única: No se han generado requerimientos hasta el momento.

Durante el segundo trimestre El PETI tiene un cumplimiento de actividades del 81%, las actividades cumplidas son:

Plan de comunicaciones	ver Actividades desarrolladas: Se viene desarrollando las acciones referentes a la presentación de las piezas de comunicación de: Se presentó la Misión, Visión, Objetivos a los funcionarios y contratistas de la entidad, Se realizó la presentación de las Políticas de Gestión de TI, Se viene realizando la cartilla para presentar el catálogo de servicios de TI a la entidad y Se está realizando la evaluación del modelo de madurez del gobierno de Ti.

PRO-ES-01: Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial - Fase III, Actividades desarrolladas: Este proyecto lo comprenden dos iniciativas: La ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial al proceso de gestión documental y El fortalecimiento de los procesos de construcción de software.

Para la iniciativa No 1 se realizaron las siguientes actividades, se tiene un avance del 46% donde se trabajó principalmente en: Se viene identificando la arquitectura base a nivel de los dominios, Se viene construyendo el documento de la estrategia para el desarrollo del ejercicio de AE y Se definió el modelo de gestión del cambio organizacional.

Para la iniciativa No 2 se realizaron las siguientes actividades, se tiene un avance del 44% donde se trabajó principalmente en: Actualización, aprobación Arquitectura Referencia, Inspección de código, Documentación automática, Estandarización de la documentación técnica, Modelamiento de Arquitectura de software y Automatización pruebas unitarias

PRO-ES-02	Implementación de PMO y esquema de madurez: Actividades desarrolladas: Se realizó el desarrollo de la reunión de Kickoff, Se desarrolló el Informe Nivel de Madurez, donde fueron evaluados los enlaces de los procesos de la entidad, Se viene desarrollando el portafolio de proyectos en la versión inicial y Se va a realizar el taller de para determinar la visión PMO, el cual está acompañado con la guía para su especificación

PRO-GO-01	Implementación de políticas y procesos de TI – esquema de gobierno de TI – Fase III: Actividades desarrolladas: Se desarrolló la evaluación de los factores de diseño para determinar los componentes del modelo de gestión de servicios de TI donde se evaluó: Estrategia empresarial, Metas empresariales, Perfil de riesgo, 	Problemas relacionados con I&T, Escenario de amenazas, Requisitos de cumplimiento, Rol de TI, Modelo de abastecimiento de proveedores para TI, Métodos de implementación de TI, Estrategia de adopción de tecnología, Se definió la matriz DOFA de los procesos de TI, Se viene construyendo el plan de gestión de servicios de TI, Se viene construyendo el documento con la política de servicios de TI y Se definió el instrumento de validación del modelo de capacidades de los procesos de TI

PRO-IN-01 Fortalecimiento e implementación de artefactos del dominio de Información Actividades desarrolladas: Establecer las actividades relacionadas con la gestión de los componentes de información, Determinar los roles y responsabilidades en las actividades relacionadas con la gestión de los componentes de la información, Definir los tiempos de implementación de las actividades relacionadas con los componentes de información, Establecer la alienación con la plataforma estratégica institucional y Relacionar los indicadores de gestión y las acciones de seguimiento y control. Actualmente, el documento se encuentra en proceso de actualización en la plataforma SISGESTION y se encuentra en proceso la generación del primer reporte de seguimiento a la implementación de las actividades del plan de acuerdo con lo definido en el cronograma del equipo GODI V. El alcance del documento establece la gobernabilidad de los componentes de información de acuerdo con los lineamientos definidos por el MAE y el MGGTI del Ministerio TIC, a través de la definición de actividades, roles y responsables. De igual forma, contempla los tiempos estimados de implementación, indicadores de gestión y acciones de seguimiento y control.

PRO-IN-02	Análisis y aprovechamiento de componentes de información, Actividades desarrolladas: Plan de Datos Abiertos, el cual, es la guía para la identificación, actualización, publicación, uso, aprovechamiento de los datos abiertos priorizando datos estratégicos y requisitos de calidad, a fin de tener la documentación necesaria para promover la apertura de los datos en la entidad,  Plan de Calidad de la Información:  que tiene como objetivo definir los principios para el aseguramiento de la calidad de los datos, donde se verifique la fiabilidad y efectividad y Actualmente, los documentos se encuentran en proceso de actualización en SISGESTIÓN y se está en proceso de realización el primer reporte de avance de las actividades de los planes de acuerdo con lo establecido en el cronograma GODI V.

PRO-UA-01	Implementación Uso y Apropiación – Fase II -Actividades desarrolladas: Seguimiento mensual a la implementación de la metodología de proyecto de la entidad liderada por la OAP, Hacer entrega de las matrices de los grupos de interés a los gerentes de proyectos y analistas, Elaborar la herramienta de encuesta, Aplicar la herramienta, Crear una herramienta conocer las capacitaciones que requieren los colaboradores de la Entidad, Hacer seguimiento al plan de capacitación y entrenamiento, Seguimiento a la publicación de la actualización del documento UA con los nuevos proyectos vigencia 2022, Implementar y presentar resultados del Indicador segundo trimestre y Implementar la estrategia parcialmente con base en el tiempo acotación en lo establecido en la 16-EST-UA - Seguimiento a la implementación para garantizar la adopción.

PRO-SG-01	Implementación Seguridad de la Información – Fase III: Elaboración Política Seguridad Física y del Entorno y Procedimiento: Se finaliza elaboración de la política y su respectivo procedimiento, sin embargo, se realizan observaciones por parte de Líder Técnico de TI. Se debe dar enfoque TI, Elaboración Política Actualizaciones de Software y Procedimiento: Se finaliza elaboración de la política y su respectivo procedimiento,  Actualización Diagnóstico Seguridad: Se finaliza actualización de diagnóstico de seguridad, sin embargo, se realizan observaciones por parte de Líder Técnico de TI. Delimitar los proceso en ítem Áreas Involucradas, Socialización Políticas de Seguridad de la Información - APIC: Se realiza socialización de Políticas de Seguridad de la Información y Datos Personales, el día 12-05-2022, a proceso APIC, Socialización Políticas de Seguridad Gestión de Activos - GASA: Se realiza socialización de Políticas de Seguridad de Gestión de Activos, el día 18-05-2022, a proceso GASA y  Actualización Activos de Información TI: Se apoya a los procesos EGTI y GSIT en la identificación y valoración de los riesgos con base en los activos de información identificados por los procesos TI.

PRO-SG-02	Adquisición  e implementación de herramientas de seguridad informática, Actividades desarrolladas: Elaboración Política BYOD: Se continua con la elaboración de política en articulación con equipo de infraestructura, donde se especifican los lineamientos correspondientes para incorporar a la red corporativa dispositivos personales, Bóveda de Contraseñas - Infra: Se inician diálogos con entidad BeyondTrust para la realización de pruebas de concepto para la adquisición del servicio y Elaboración Ficha Técnica BYOD: Se inicia la elaboración de las fichas técnicas con las especificaciones mínimas que deben tener los dispositivos que monitorearán y contralarán los accesos a la red corporativos de dispositivos personales.

PRO-SG-03	Implementación de auditorías y pruebas de Ethical Hacking, Actividades desarrolladas: Análisis de Vulnerabilidades ACDTIC: Se definen las posibles fechas para la realización del análisis de vulnerabilidades sobre los portales WEB principales de la entidad, página principal, intranet, Orfeo, sigma, mesa de ayuda, las cuales, estaban definidas por parte de ACDTIC para el mes de abril. Sin embargo, por temas internos de ACDTIC, no se ha realizado el Análisis de Vulnerabilidades sobre las plataformas de la entidad y Seguimiento y Control - Infra: Se tiene por cronograma GODI-V, la realización de seguimiento y control al equipo de infraestructura.

PRO-ST-01	Solución mesa de ayuda	"En reunión de seguimiento con el líder del proyecto El primero es la continua evolución de la herramienta open source – GLPI, la cual soportar todo el proceso de la mesa de ayuda, en el cual se ha venido realizando la renovación del catálogo de servicios y la reclasificación de la estructura de la herramienta y Se realizó el proceso contractual y se formalizo el acta de inicio

PRO-ST-02	Adquisición de herramientas de monitoreo y seguimiento de la Infraestructura Tecnológica, Actividades desarrolladas Se terminó la instalación de los agentes en los diferentes dispositivos y Se está en la curva de aprendizaje del aplicativo para la recepción de la data de monitoreo

PRO-ST-03	Renovación Tecnológica UMV – Fase III, Actividades desarrolladas: Se sigue con el desarrollo de los temas contractuales para la adquisición de las herramientas, Se está realizando la adquisición de elementos de seguridad como el fortitoken, la cual es una herramienta de autentificación para la vpn, Se está realizando la adquisición de elementos de seguridad como el fortimail, la cual es una herramienta para el correo electrónico, Está actualmente en ejecución un contrato que se viene realizando para el arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras, Se viene trabajando en un contrato para la renovación de las copias de respaldo del correo electrónico y Se viene realizando la adquisición de algunos elementos para todo el tema de Backups.

PRO-ST-04	Implementación de un repositorio digital seguro de almacenamiento para el resguardo y preservación del archivo central digital, Se realizó la creación del repositorio y fueron asignados los permisos solicitados.

PRO-SI-01	Sigma – Desarrollo e implementación del Sistema de Información Georreferenciada Misional – Fase IV, Actividades desarrolladas: Se realizó el cierre de la fase III del proyecto y se tiene programado la puesta en producción entre el 26 y 27 de junio y Se realizó el cierre de las actividades de desarrollo y el proceso de verificación con los usuarios funcionales.

PRO-SI-04	Diseño de la plataforma de interoperabilidad, Actividades desarrolladas: Se avanzó en la definición de actividades y fechas propuestas para la interoperabilidad IDU-UMV. Se está a la espera que IDU asigne los recursos necesarios y le definición de fechas de mesas de trabajo y Con la secretaria de movilidad se realizó presentación de SIGMA al grupo técnico de la SM y se programa para junio reunión de definición detallada de información requerida

PRO-SI-05SICAPITAL - Implementación de módulos complementarios del sistema de información Fase I: Actividades desarrolladas: Se realizó soporte sobre los módulos que actualmente se tienen implementados y No se ha iniciado el proyecto de implementación del módulo de inventarios por movimientos del cliente en el almacén

PRO-SI-06	BPM – Implementación solución Calíope Actividades desarrolladas: Se viene realizando la planeación de los requerimientos para la gerencia de intervención el cual abarca todo el desarrollo del proyecto actual, Este proyecto lo comprende el subproyecto de contabilidad de costos y cuentas de cobro para contratistas y Para el proyecto de cuentas de cobro se viene realizando el levantamiento de los requerimientos

PRO-SI-08	Implementación solución e-leaning:  El módulo está en producción y realizo la capacitación al proceso de talento humano y El contratista realizo los módulos de introducción y el de seguridad y salud en el trabajo, el cual fue recibido a satisfacción

PRO-SI-09	Implementación de un Sistema de Gestión Documental que cumpla con los lineamientos establecidos por el SGDEA: Se realizó el despliegue de dos requerimientos Turno para pago de los contratistas, Modulo de pagos dentro de Orfeo, Se han venido realizando mejorar a los módulos que actualmente se encuentran en funcionamiento, Se está realizando el proceso de planeación para la interoperabilidad entre ORFEO y CALIOPE y Respecto al estudio de viabilidad para cambiar el sistema ORFEO, no quedo priorizado dentro de los requerimientos brindados por el comité directivo

PRO-SI-10	Implementación funcionalidades Portales UAERMV  Fase II: Se llevó a cabo la Implementación del Micrositio en Lengua Wayuu el cual se encuentra al aire, Se implementaron las mejoras solicitadas en el Chat Virtual, Se encuentra en etapa de maquetación el Micrositio para el proyecto mejoramiento de vías terciarias en Bogotá y Se llevó a cabo la publicación del avance de requerimientos relacionados al Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información para el Módulo Transparencia 2022

PRO-SI-13 Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística: La gerencia de producción está a cargo de la implementación del proyecto y desde TI se realiza el acompañamiento a la dirección de este. En esta última etapa se encuentra en proceso de cargue de la información estructurada que debe ser suministrada por la gerencia de producción.

Actividades que su cumplimiento se encuentran fuera del alcance:

PRO-SI-02	SIGMA - Fortalecimiento del sistema de información misional - Fase I: Dado el proceso de incumplimiento del contrato 514 al no tener la totalidad de los productos, la entidad realizo el 50% del proyecto Fase III inhouse evolutivo, el proyecto de “SIGMA - Fortalecimiento del sistema de información misional - Fase I” se transforma en “Sigma – Desarrollo e implementación del Sistema de Información Georreferenciada Misional – Fase IV”.

PRO-SI-03	PES - Desarrollo e implementación de módulo de Seguimiento a proyectos de inversión La fase de planeación se realizó, sin embargo, por observación del comité directivo se cambió las prioridades de los proyectos donde se requirió crear el subproyecto de cuentas de cobro para los contratistas. Por lo cual el proyecto queda detenido y entra en proceso de evaluación para determinar si se continua con el desarrollo o se contrata externamente.

PRO-SI-07	SIGEP - Implementación de módulos complementarios del sistema de información Fase I: Se realiza un control de cambios para sacar el proyecto de la vigencia 2022, dado que el comité directivo no incluyo temas de priorización para este sistema de información."

PRO-SI-11	IA - Detectar y georreferenciar las fallas en los pavimentos Actualmente el proyecto está detenido dado los convenios interadministrativos que deben firmarse; sin embargo, se validara para el tercer trimestre realizar un control de cambio teniendo en cuenta que no se tiene respuesta si el proyecto sigue para la vigencia 2022."

PRO-SI-12	Fortalecimiento de la automatización de la ventanilla única Actividades desarrollada: No se han generado requerimientos hasta el momento, por lo cual se llevará a un control de cambio dado que no se han planteado especificaciones para la vigencia 2022

El indicador se ubicó en este periodo en un rango de gestión mejorable por cuanto alcanzo la meta consistente Cumplir con el 83% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.

PIV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD

Tabla 12. Intervenciones priorizadas para misionalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | km/carril de impacto priorizados | % de Meta programada anual para priorización | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 365,81 | 360,000 | 102% |
| 2do Trimestre | 52,36 | 79,060 | 66% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

En el primer trimestre se priorizaron 1544 PK en 1507 CIV correspondientes a 262,76 Kilómetros-Carril. Adicionalmente se informa que de los segmentos priorizados en vigencias anteriores hay un rezago de segmentos que no fueron intervenidos en el 2021, equivalentes a 103,05 Kilómetros-Carril, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondientes a 365,81 Kilómetros Carril, con el 83% de la meta anual programada y el 102% de la meta trimestral programada. Finalmente se indica que se reportan los segmentos de los programas Rescate Social equivalentes a 155,51 Kilómetros-Carril y Plan de Choque (GAB) 84,94 Kilómetros-Carril.

En el segundo trimestre se priorizaron 205 PK en 201 CIV correspondientes a 29,31 Kilómetros-Carril, Adicionalmente se informa que la Gerencia de intervención incluyó por el Procedimiento IMV-PR-003, 23,05 Kilómetros-Carril con 127 PK por lo cual se presenta

una priorización efectiva correspondiente a 52,36 Kilómetros Carril, con el 12% de la meta anual programada y el 66% de la meta trimestral programada. Finalmente se indica que se reportan los segmentos de los programas Rescate Social equivalentes a 1,49 Kilómetros-Carril y Plan de Choque (GAB) 1,37 Kilómetros-Carril.

El indicador durante el segundo trimestre se ubicó en un rango de gestión deficiente por cuanto solo se priorizó el 66% de la meta programada para el periodo.

PIV-IND-003 INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL

Tabla 13. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | km/carril de impacto priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 8,68 | 7,50 | 116% |
| 2do Trimestre | 1,42 | 2,00 | 71% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

En el primer trimestre se priorizaron 8 PK en 8 CIV correspondientes a 6,54 Kilómetros-Carril. Por otra parte, se indica que la Gerencia de intervención tuvo un rezago de segmentos sin ejecutar en 2021 de 2,14 Kilómetros-Carril, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 8,68 Kilómetros Carril, equivalentes al 91% de la meta anual programada y el 116% de la meta trimestral programada. Finalmente se informa que 10,52 Kilómetros Carril corresponden a los segmentos que se encuentran en estado suspendido del convenio de la Troncal Bolivariana en la localidad de Sumapaz (dichos segmentos no se contabilizan es este reporte). Se encuentra una diferencia con respecto al reporte efectuado en el primer trimestre, dado que al momento de la intervención se tiene un cambio entre las áreas ejecutadas y las reportadas por el IDU.

En el segundo trimestre Se priorizaron 3 PK en 3 CIV correspondientes a 1,42 Kilómetros-Carril, equivalentes al 15% de la meta anual programada y el 71% de la meta trimestral programada.

El indicador durante el segundo trimestre se ubicó en un rango de gestión deficiente por cuanto solo se priorizó el 71% de la meta programada para el periodo.

IMVI-IND-004 CUMPLIMIENTO DE METAS DE CICLORUTAS

Tabla 14. Cumplimiento de metas de ciclorutas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril lineal intervenidos | # Km carril lineal programados | % de intervención mensual para el cumplimiento |
| Enero | 3,28 | 3,28 | 100% |
| Febrero | 3,35 | 3,35 | 100% |
| Marzo | 1,87 | 1,87 | 100% |
| Abril | 0,75 | 1,60 | 47% |
| Mayo | 0,14 | 1,60 | 9% |
| Junio | 0,85 | 1,60 | 53% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

El avance de ejecución en el primer trimestre para el cumplimiento de metas de Ciclorutas, con corte al 31 de marzo del 2022, fue de 8,50 Km/Carril Lineal de los 8,50 Km/Carril Lineal programados; lo que representa un avance del 100% en el primer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 44,50% de los 19,10 Km-carril Lineal de la meta de Ciclorutas de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el primer trimestre:

ENERO      	• Km/carril Lineal ejecutado: 3,28    • Segmentos ejecutados: 61

FEBRERO 	• Km/carril Lineal ejecutado: 3,35    • Segmentos ejecutados:27

MARZO    	• Km/carril Lineal ejecutado: 1,87    • Segmentos ejecutados: 15

El avance de ejecución en el segundo trimestre para el cumplimiento de metas de Ciclorutas, con corte al 30 de junio del 2022, fue de 1,74 Km/Carril Lineal de los 4,80 Km/Carril Lineal programados; lo que representa un avance del 36,25% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 53,61% de los 19,10 Km-carril Lineal de la meta de Ciclorutas de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el segundo trimestre:

ABRIL       • Km/carril Lineal ejecutado: 0,75    • Segmentos ejecutados: 5

MAYO       • Km/carril Lineal ejecutado: 0,14    • Segmentos ejecutados: 1

JUNIO       • Km/carril Lineal ejecutado: 0,85    • Segmentos ejecutados: 11

No se cumplió con lo programado debido a la falta de aprobación oportuna del PMT. Sin embargo, a corte del segundo trimestre el acumulado presenta un avance del 53,61% de la meta total para la presente vigencia.

IMVI-IND-005 CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESPACIO PÚBLICO

Tabla 15. Cumplimiento de metas de espacio público

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Metros cuadrados intervenidos | # Metros cuadrados programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 2515,23 | 2500,00 | 101% | 5,59% |
| Febrero | 6942,75 | 6900,00 | 101% | 21,02% |
| Marzo | 1442,65 | 1400,00 | 103% | 24,22% |
| Abril | 0,00 | 2000,00 | 0% | 24,22% |
| Mayo | 4885,99 | 3000,00 | 163% | 35,08% |
| Junio | 3624,66 | 4500,00 | 81% | 43,14% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

El avance de ejecución en el primer trimestre para el cumplimiento de metas de Espacio Público, con corte al 31 de marzo del 2022, fue de 10.900,63 metros cuadrados de los 10.800,00 metros cuadrados programados; lo que representa un avance del 101% en el primer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 24,22% de los 45.000 metros cuadrados de la meta de Espacio Público de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el primer trimestre:

ENERO       	M2 representado: 2.515,23        • Segmentos ejecutados: 9

FEBRERO 	M2 representado: 6.942,75        • Segmentos ejecutados: 14

MARZO      	M2 representado: 1.442,65        • Segmentos ejecutados: 2

El avance de ejecución en el segundo trimestre para el cumplimiento de metas de Espacio Público, con corte al 30 de junio del 2022, fue de 8.510,65 metros cuadrados de los 9.500,00 metros cuadrados programados; lo que representa un avance del 90% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 43,14% de los 45.000 metros cuadrados de la meta de Espacio Público de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el segundo trimestre:

ABRIL      M2 representado: 0,00              	• Segmentos ejecutados: 0

MAYO      M2 representado: 4.885,99       	• Segmentos ejecutados: 5

JUNIO      M2 representado: 3.624,66        	• Segmentos ejecutados: 5

Se presentan incumplimientos a lo programado debido a las observaciones previas a la aprobación de los PMT, como lo fueron hacer conteos de peatones y biciusuarios, esto genero retrasos en las priorizaciones y por la falta de algunos insumos como lo fueron los adoquines en concreto y algunos insumos de ferreteria.

El indicador durante el segundo trimestre se ubicó en un rango de gestión mejorable por cuanto solo se priorizó el 90% de la meta programada para el periodo.

GREF-IND-001 SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Tabla 16. Solicitudes de recursos físicos no atendidas oportunamente

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Suma días hábiles de cada egreso | Número de egresos efectivos en el mes | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 440 | 568 | 0,77 |
| 2do Trimestre | 3457 | 694 | 4,98 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

En la medición del primer trimestre de 2022, el tiempo promedio de solicitudes atendidas es de 0,77 días según la dinámica presentada en las bodegas de la sede Operativa y de Producción. De acuerdo con este resultado, para el periodo en mención se cumple con la meta propuesta en el indicador

Aunque se estima el indicador con la información reportada en el aplicativo. Es pertinente aclarar que durante el segundo trimestre la entidad se encontraba en tránsito a la contabilidad de costos, esto, de alguna manera generó dificultades e inconsistencias en el registro de movimientos, por tanto, en la base de datos se podrán identificar tiempos de entrega alejados de la dinámica propia de almacén.

Dado lo anterior el indicador no cumpli

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ó con lo establecido en la meta la cual consiste en Mantener el indicador igual o menor a 2 días hábiles del tiempo de entrega de bienes de consumo por parte del proceso de recursos físicos a las diferentes áreas de la Entidad siempre y cuando las existencias de los bienes o elementos solicitados estén confirmadas en el Almacén.

GREF-IND-002. ROTACIÓN DE INVENTARIO

Tabla 17. Rotación de inventario

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Coste productos entregados por el almacén general | Promedio inventario en bodega del almacén general | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 19.461.952.497 | 5.415.684.778 | 3,59 |
| 2do Trimestre | 15.964.402.155 | 30.341.709.649 | 0,53 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Durante el primer periodo evaluado, el indicador de la rotación se ubicó en 3,59. No obstante es pertinente aclarar que, durante dicho periodo, los egresos de marzo se encuentran registrados en el sistema, sin embargo, estos quedaron con la fecha en la que se cargó la información, por tanto, es necesario contar con el apoyo de TI para realizar el cambio de fecha.

En el segundo trimestre de 2022, el indicador de rotación de inventario registró un resultado de 0,53, el cual obedece a la transición e implementación de contabilidad de costos, lo cual generó dificultades en la elaboración de movimientos de almacén.

Dado lo anterior el indicador se encuentra en rango de gestión deficiente por cuanto no alcanzó la meta establecida la cual consiste en “Mantener la rotación de inventarios en bodega superior a 4 veces durante el trimestre evaluado”.

GCON-IND-001 CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO

Tabla 18. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Coste productos entregados por el almacén general | Promedio inventario en bodega del almacén general | RESULTADO |
| 1er Semestre | 16 | 31 | 52% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Se liquidaron 31 contratos durante el semestre, de los cuales 16 estaban dentro de los términos establecidos de 180 días o menos por lo tanto el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente, el proceso deberá adelantar gestiones para subsanar esta situación.

GCON-IND-002 CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES

Tabla 19. Cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) * 100 | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 21 | 23 | 91% |
| 2do Trimestre | 32 | 62 | 52% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

En el seguimiento a la ejecución de los procesos de contratación programados en el Plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre de 2022, se programaron 23 procesos contractuales, de los cuales 21 procesos se publicaron en la plataforma de Secop II, de los cuales se suscribieron 17 contratos, 3 procesos continuaron en publicación dando cumplimiento del cronograma establecido, 1 proceso se declaró desierto y 2 están en las áreas generadoras de la necesidad.

Para el segundo trimestre de 2022 en el Plan Anual de Adquisiciones estaban previstos 62 procesos contractuales, de los cuales se publicaron 33 procesos en Secop II y 24 procesos quedaron entre estructuración y área generadora de la necesidad, que por temas de estructuración y necesidad han tenido modificaciones en sus diferentes etapas generando que se extienda el tiempo de estructuración y no alcanzando a ser publicados en el tiempo establecido  en el PAA por lo que deben ser ajustados para dar inicio en el tercer trimestre de 2022.

Dado lo anterior el indicador se encuentra en rango de gestión deficiente por cuanto no alcanzó la meta establecida la cual consiste en “publicar mínimo el 95% de los procesos contractuales programados en el PAA durante el periodo programado”.

GEFI-IND-005 EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

Tabla 20. Ejecución de reservas presupuestales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Valor de la ejecución de reservas | Presupuesto total de reservas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | $ 35.592.899.690 | $ 54.507.721.944 | 65,30% |
| 2do Trimestre | $ 45.006.742.113 | $ 54.118.909.577 | 83,16% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

La UMV inició el año 2022 con unas reservas de $ 54.507.721.944, a corte 31 de marzo se han realizado anulaciones por valor de $ 44.567.867 y se han realizado pagos por valor de $ 35.548.331.823, alcanzando un porcentaje de ejecución del 65,30% en el primer trimestre de la presenten vigencia.

Al corte 30 de junio de 2022 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 83,16% de los cuales $ 45.006.742.113 corresponden a los giros realizados y $ 388.812.367 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

El mayor valor pendiente de giro de la reserva se encuentra concentrado en el contrato 346 de 2019 el cual presenta un saldo a la fecha de 7.547 millones, seguido del contrato 416 de 2019 con una reserva pendiente de giro de 4.870 millones.

El indicador se encuentra en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta establece “ejecutar en un porcentaje superior al 95% de las reservas presupuestales” y el segundo trimestre

GEFI-IND-007 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA

Tabla 21. Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC reserva

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR DE LA EJECUCIÓN DE RESERVAS | PRESUPUESTO TOTAL DE RESERVAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | $ 35.592.899.690 | $ 54.507.721.944 | 65,30% |
| 2do Trimestre | $ 45.006.742.113 | $ 54.118.909.577 | 83,16% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

La UMV inició el año 2022 con unas reservas de $ 54.507.721.944, a corte 31 de marzo se han realizado anulaciones por valor de $ 44.567.867 y se han realizado pagos por valor de $ 35.548.331.823, alcanzando un porcentaje de ejecución del 65,30% en el primer trimestre de la presenten vigencia.

Al corte 30 de junio de 2022 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 83,16% de los cuales $ 45.006.742.113 corresponden a los giros realizados y $ 388.812.367 a las liberaciones gestionadas a la fecha.

El mayor valor pendiente de giro de la reserva se encuentra concentrado en el contrato 346 de 2019 el cual presenta un saldo a la fecha de 7.547 millones, seguido del contrato 416 de 2019 con una reserva pendiente de giro de 4.870 millones.

El indicador tiene por meta “ejecutar en un porcentaje superior al 95% de las reservas presupuestales” en tal sentido el indicador se ubicó en un rango de gestión deficiente tanto el primer trimestre como en el segundo.

GTHU-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC.

Tabla 22. Cumplimiento del plan institucional de formación y capacitación - PIFC.

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 26 | 28 | 94,00% |
| 2do Trimestre | 30 | 35 | 85,71% |
| TOTAL | 56 | 127 | 45% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Con relación a las actividades del plan estratégico de talento humano para la vigencia 2022 hay 127 actividades distribuidas de la siguiente forma:

- Plan Acción	12 actividades.

- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST	35 actividades

- Matriz Gestión Estratégica de Talento Humano - MGETH	8 actividades

- Plan Anual de Estímulos e Incentivos - PAEI	32 actividades

- Plan Institucional de Capacitación - PIC	40 actividades.

A la fecha del presente reporte se ha ejecutado el 45% del plan institucional de formación y capacitación – PIFC, durante el segundo trimestre se ejecutaron el 85% de las actividades programadas ubicado el indicador en un rango de gestión deficiente.

GTHU-IND-008 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Tabla 23. Incidencia de la enfermedad laboral

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | Promedio de trabajadores en el periodo Z | RESULTADO |
| 1er Semestre | 1 | 645 | 155 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Durante el primer semestre del año 2022 se presentó un caso nuevo de enfermedad laboral hecho que ubica el indicador en rango de gestión mejorable.

GTHU-IND-012 IMPACTO ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC

Tabla 24. Impacto actividades del plan institucional de capacitación – PIC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados finalizados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO |
| 1er Semestre | - | - | - |

Durante el 1er semestre 2022 no se evaluó el nivel de impacto.  Los eventos de capacitación a los que se les evaluará el impacto están incluidos en el Contrato de Capacitación 2022; el cual se ejecutará en el 2do semestre de 2022

GDOC-IND-001 FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO

Tabla 25. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo ORFEO

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados finalizados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 10183 | 12406 | 82% |
| 2do Trimestre | 8089 | 9177 | 88% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

En el primer trimestre como en el segundo el indicador se ubicó en un rango de gestión mejorable, resaltando las capacitaciones brindadas por parte del proceso de Gestión Documental a todos los colaboradores de la Entidad, es importante mencionar que el trámite de finalización de radicados en ORFEO depende de cada usuario y no ha sido posible que los radicados se finalicen por parte de los usuarios en un tiempo razonable después de tramitados.

Se evidencia que la entidad ha venido incrementando la gestión de los tramites en la aplicación, pero aún no se llega a un rango de gestión adecuado.

GJUR-IND-001 SENTENCIAS FALLADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Tabla 26. Sentencias falladas a favor de la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados finalizados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 10183 | 12406 | 82% |
| 2do Trimestre | 8089 | 9177 | 88% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Durante el segundo trimestre el indicador se ubicó en un rango de gestión mejorable no obstante en términos generales en la al realizar la sumatoria de los datos durante la vigencia el indicador en gestiona adecuadamente.

CEM-IND-002 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 27. Cumplimiento de las acciones correctivas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de acciones correctivas cerradas en el trimestre | sumatoria de acciones correctivas con fecha de cierre dentro del corte trimestral | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 24 | 37 | 82% |
| 2do Trimestre | 64 | 84 | 88% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2022– UAERMV

Primer Trimestre

ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 37 acciones en 4 dependencias DG, SG, OAP, SMVL y 8 procesos (DESI:17; GSIT:7; GREF:1; GTHU:1; GDOC:4; PIV:1; GAM:2; SINDICAL:4).

- ACCIONES CUMPLIDAS: se cumplieron 24 acciones (65%).  
PIV, GAM, GREF, GTHU, GDOC y SINDICALES cumplieron al 100% sus acciones programadas.

GSIT cumplió 3 de 7 acciones con un 43% de cumplimiento y DESI 9 de 17 acciones con un 47% de cumplimiento afectando el indicador a nivel general. 
1.2

- ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 13 (DESI: 9; GSIT:4).

ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CON SEGUIMIENTO QUE NO APORTAN AL INDICADOR.  se registraban 20 acciones vencidas distribuidas en 5 procesos, así: GREF:10; GEFI:3; GTHU:2; GSIT:2; EGTI:3.

- ACCIONES VENCIDAS CUMPLIDAS EN PERIODO: se cerraron 16 acciones (80%) en los siguientes procesos: GEFI:1; GREF:10; GTHU:2; GSIT:1; EGTI: 2

TOTAL DE ACCIONES VENCIDAS AL 31 DE MARZO DE 2021: 13+4=17 Al 31 de MARZO de 2022 se tienen en total 17 acciones vencidas distribuidas en 4 procesos, así: DESI:11; GSIT:5; GEFI:2; EGTI:1.

Segundo Trimestre

ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR: 84 acciones en 7 dependencias DG, SG, OAP, OAJ, SMVL, GP, GASA y 12 procesos (DESI:5; GJUR:1; GTHU:9; GDOC:8; GCON:13; APIC:10; GSIT:16; EGTI:1; PIV:4; GAM:12; PPMQ:2; SINDICAL:3).

- ACCIONES CUMPLIDAS: se cumplieron 64 acciones (76%).  APIC, EGTI, PIV, PPMQ, GAM, GDOC y GJUR cumplieron al 100% sus acciones programadas. 
GCON cumplió 12 de 13 acciones con un 92%, GTHU cumplió 9 de 8 acciones con un 89%, DESI cumplió 4 de 5 acciones con un 80% de cumplimiento, afectaron el indicador general GSIT con un cumplimiento del 13% y Contratos Sindicales con el 0%.

- ACCIONES PROGRAMADAS QUE SE VENCIERON DURANTE EL PERIODO: 20 (GSIT:14; SINDICAL:3; GCON:1; GTHU:1; DESI:1).

ACCIONES VENCIDAS DE PERIODOS ANTERIORES AL 31 DE MARZO DE 2022 CON SEGUIMIENTO QUE NO APORTAN AL INDICADOR.  se registraban 17 acciones vencidas distribuidas en 4 procesos, así: DESI:9; GSIT:5; GEFI:2; EGTI:1

- ACCIONES VENCIDAS CUMPLIDAS EN PERIODO: se cerraron 9 acciones (53%) en los siguientes procesos: GEFI:2; GSIT:3; DESI: 4

TOTAL DE ACCIONES VENCIDAS AL 30 DE JUNIO DE 2022: 20+8=28
Al 30 de JUNIO de 2022 se tienen en total 28 acciones vencidas distribuidas en 5 procesos, así: DESI:6; GSIT:16; EGTI:1; GTHU:1; SINDICAL:3.

El indicador no cumple en ninguno de los dos periodos de medición que han transcurrido en la vigencia con la meta determinada en la hoja de vida del indicado la cual consiste en cumplir con el 90% de las acciones correctivas en planes de mejoramiento que fueron ejecutadas por los procesos, ubicándose en rango de gestión deficiente.

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18