INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

3er Trimestre de 2022

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

l

Tabla de Contenido

Listado de tablas	3

INTRODUCCIÓN	4

INDICADORES	7

Indicadores Institucionales	7

Indicadores estratégicos	10

Indicadores de proceso	14

INDICADORES POR PROCESO CON OBSERVACIONES	16

# Listado de tablas

Tabla 1. Indicadores Institucionales.	7

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	7

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos	9

Tabla 4. Indicadores estratégicos.	10

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas	10

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas	11

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta	11

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos	13

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles	14

Tabla 10. Indicadores de proceso.	14

Tabla 11. Porcentaje de desatención de pqrsfd con términos de 10 días hábiles	16

Tabla 12. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles	17

Tabla 13. Cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones	18

Tabla 14. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo ORFEO	18

Tabla 15. Cumplimiento de metas de espacio público	19

Tabla 16. Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo	20

Tabla 17. Rotación de inventario	21

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de

Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla

Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

En el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

Objetivos Institucionales:

- Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad.

- Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.

- Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.

- Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2021.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2021.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 30 de septiembre de 2022 a través de una matriz de indicadores que se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales, dos (2) indicadores

- Indicadores Estratégicos, cinco (5) indicadores

- Indicadores de Gestión, treinta y nueve (39) indicadores

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 391,33 | 304,52 | 129% | 89% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | $ 35.915 | $ 216.734 | 16,57% | 78,21% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 101,78 | 101,78 | 100% | 23,18% |
| Febrero | 46,28 | 46,28 | 100% | 33,72% |
| Marzo | 48,72 | 48,72 | 100% | 44,82% |
| Abril | 27,91 | 31,81 | 88% | 51,18% |
| Mayo | 36,76 | 37,93 | 97% | 59,55% |
| Junio | 41,03 | 38,00 | 108% | 68,89% |
| Julio | 30,70 | 27,20 | 113% | 75,88% |
| Agosto | 32,84 | 23,99 | 137% | 83,36% |
| Septiembre | 25,31 | 23,63 | 107% | 89,13% |
| TOTAL | 391,33 | 304,52 | 129% | 89% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 31 de marzo del 2022, fue de 196,78 Km-carril de los 196,78 programados logrando un 100% de lo proyectado lo que corresponde a un 44,82% de los 439,06 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

- Km/carril ejecutado PA:		146,53 de 146,53       100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC:		2,57 de 2,57               100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF:		37,84 de 37,84           100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH:		0,79 de 0,79               	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R:	0,37 de 0,37            	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL:		2,65 de 2,65               	100% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE:		6,03 de 6,03                   100% de lo proyectado.

Total, Km/carril ejecutado: 196,78 de 196,78

Durante los meses enero, febrero y marzo correspondiente al reporte del Primer trimestre del 202 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 100%, en cada uno de ellos, resultados apropiados según el rango de gestión.

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte al 30 de junio del 2022, fue de 105,70 Km/Carril de los 107,74 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 98% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 68,89% de los 439,06 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

- Km/carril ejecutado PA:  	60,64 de 60,00          	101% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 	4,22 de 3,37               	125% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 	33,26 de 35,00           	95% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH: 	0,50 de 0,80               	63% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R: 	0,60 de1,12             	54% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 	1,85 de 2,70               	69% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE:		4,63 de 4,75               	97% de lo proyectado

Durante los meses abril, mayo y junio correspondiente al reporte del segundo trimestre del 202 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 100%, en cada uno de ellos, resultados apropiados según el rango de gestión.

El avance de ejecución en el tercer trimestre con corte al 30 de septiembre del 2022, fue de 88,85 Km/Carril de los 74,82 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 119% en el tercer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 89,13% de los 439,06 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

- Km/carril ejecutado PA:	45,01 de 30,00	150% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC:	1,51 de 0,19              	Se cumplió la meta

- Km/carril ejecutado SF:	33,69 de 36,00           	94% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH:	0,90 de 1,23              	73% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R:	0,20 de 0,60           	33% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL:	2,54 de 3,00               	85% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE	:	4,31 de 3,80                 113% de lo proyectado.

GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | $ 109.570 | $ 199.421 | 54,94% |
| 2do Trimestre | $ 24.031 | $ 216.734 | 11.09% |
| 3er Trimestre | $ 35.915 | $ 216.734 | 16,57% |
| TOTAL | $ 169.517 | $ 216.734 | 78.21% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV.

Para el corte marzo 31 de 2022, correspondiente al primer trimestre del año se ha comprometido el 54,94% del presupuesto asignado para la vigencia, es decir del presupuesto asignado de $ 199.421.526.000 se han comprometido $ 109.570.567.700, de los cuales $ 103.486.921.891 se asocian a inversión y los restantes $ 6.083.645.809 atañen a funcionamiento.

A corte 30 de junio de 2022, se presenta una ejecución presupuestal del 61,64% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2022, con una ejecución del 39% de los gastos de funcionamiento y del 65% del presupuesto de inversión, con un porcentaje de ejecución trimestral de 11.09%.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 18% sobre el total del presupuesto aprobado.

De lo anterior a la fecha se realiza un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el plan de adquisiciones de la vigencia 2022, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año.

En el tercer trimestre de 2022, se logró una ejecución presupuestal del 78.21% con relación a la asignación para la vigencia y de 16.57% para el período. Del presupuesto asignado se han comprometido $ 149.387.019.221 correspondiente al 80.63% del presupuesto de inversión y $ 20.130.782.915 de los gastos de funcionamiento, correspondiente al 64.43% de dicha destinación.

Se observa un desempeño adecuado en el avance del indicador, ubicándose en un rango de gestión apropiado.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 665 | 650 | 102% | 84% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 95,7% | 100,0% | 96% | 97% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 89,9 | 100 | 90% | 89% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 0,898 | 0,85 | 106% | 105% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | $ 64 | $ 4.321 | 1,48% | 18,41% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV.

PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # de Elementos PK_ID con visita de seguimiento | # de Elementos PK_ID programados para seguimiento | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 404 | 400 | 101% |
| 2do Trimestre | 652 | 600 | 109% |
| 3er Trimestre | 665 | 650 | 102% |
| TOTAL | 1.721 | 2.050 | 84% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

En el primer trimestre de medición se realizaron visitas de seguimiento a 404 elementos viales que corresponden al 17% de la meta anual programada y al 101% de la meta trimestral programada por lo tanto se ubica en rango apropiado.

En el segundo se realizaron visitas de seguimiento a 652 que corresponden al 27% de la meta anual programada y al 109% de la meta trimestral programada

Se requirió ajustar la meta del indicador para el tercer trimestre, toda vez que cuando se realizó la planeación se incluyeron segmentos nuevos, esto se debió a que la suma de la meta de las intervenciones tipo Cambio de Carpeta y Rehabilitación sumaban 45.65 km-carril y actualmente estas suman 8.81 km-carril, lo cual representa una diferencia de 36,84 km- carril que no requieren de visita 0.

El indicador se ubicó en un rango de gestión apropiado por cuanto se adelantaron satisfactoriamente las actividades asociadas a las variables de medición.

PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 100,65% | 100,0% | 100,7% |
| 2do Trimestre | 96,0% | 100,0% | 96% |
| 3er Trimestre | 95,7% | 100,0% | 96% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

Debido al plan choque que se tuvo como cumplimiento a las necesidades de la alcaldía se realizaron despachos de manera continua a su vez como compromiso de la gerencia producción el tener habilitadas las plantas industriales.

Durante el segundo periodo se presentaron novedades en cuanto a la disponibilidad de las plantas, se alterna la disponibilidad de las mismas para realizar los respectivos mantenimientos por otra parte se han cancelado mezclas desde frentes de obra debido a las lluvias presentadas.

En el tercer periodo se contó con disponibilidad de plantas sin embargo el comportamiento de los despachos ha disminuido respecto al trimestre anterior debido a las programaciones generadas desde la Gerencia de Intervención.

El proceso cumplió durante el periodo con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1er Trimestre | 87 | 100 | 87% |
| 2do Trimestre | 89,9 | 100 | 90% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de diciembre del 2021 a 15 de enero del 2022 para el primer mes y de manera consecutiva para los siguientes periodos hasta el 15 de marzo como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 304 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 156 para un total de 460 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron mejores resultados  con respecto a vigencia anterior sin embargo el parámetro a controlar en este trimestre se debe a la granulometría ya que este valor afecto el porcentaje de cumplimiento del indicador , cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dichos parámetros durante la producción. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene de los asentamientos sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo cumplimento en los 3 meses de seguimiento. En las siguientes pestañas se tiene el cálculo de cumplimiento de asentamientos y los cumplimientos de parámetros para mezcla en caliente se realiza con base a los informes de laboratorio y consolidado de dichos parámetros.

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de marzo del 2022 a 15 de junio del 2022 como se presenta en las hojas de cálculo.

Durante el segundo trimestre se tuvo un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 276 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 166 para un total de 442 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene, se obtuvieron mejores resultados   con respecto a vigencia anterior sin embargo el parámetro a controlar en este trimestre se debe a la granulometría ya que este valor afecto el porcentaje de cumplimiento del indicador, cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dichos parámetros durante la producción. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo cumplimento en los 3 meses de seguimiento. En las siguientes pestañas se tiene el cálculo de cumplimiento de asentamientos y los cumplimientos de parámetros para mezcla en caliente se realiza con base a los informes de laboratorio y consolidado de dichos parámetros.

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este tercer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de julio del 2022 a 15 de septiembre del 2022 como se presenta en la hoja de cálculo.

Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 575 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 127 para un total de 361 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene, se obtuvieron mejores resultados   con respecto a vigencia anterior sin embargo el parámetro a controlar en este trimestre se debe a la granulometría ya que este valor afecto el porcentaje de cumplimiento del indicador , cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dicho parámetros durante la producción. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento sin uso de acelerante en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo cumplimento en los 3 meses de seguimiento. En las siguientes pestañas se tiene el cálculo de cumplimiento de asentamientos y los cumplimientos de parámetros para mezcla en caliente se realiza con base a los informes de laboratorio y consolidado de dichos parámetros.

El proceso cumplió durante el periodo con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 0,90 | 0,85 | 100% |
| 2do Trimestre | 0,898 | 0,85 | 106% |
| 3er Trimestre | 90,0% | 0,85 | 106% |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV - 3er Trimestre de 2022

Durante el mes de enero se presentó una disponibilidad general promedio de 85,69% por grupo cumpliendo con la meta planteada de 85%, el grupo con la disponibilidad más baja presentada fue el de maquinaria con una disponibilidad del 81,51%.

Durante el mes de febrero se presentó una disponibilidad general promedio de 83,64% por grupo, al realizar el ponderado de enero febrero se obtiene un resultado de 89% cumpliendo con la meta establecida del 85%. el grupo que presenta la disponibilidad más baja para este periodo es el de vehículo pesado con un 79,16%.

Durante el mes de marzo se presentó una disponibilidad general promedio de 84,27% por grupo, al realizar el ponderado para el 3er Trimestre de 2022 se obtiene un resultado de 90% cumpliendo con la meta establecida del 85%. el grupo que presenta la disponibilidad más baja para este periodo es el de vehículo pesado con un 75,54%

Durante el mes de abril se presentó una disponibilidad general promedio del 88,8% por grupo, al realizar el ponderado para el segundo trimestre se obtiene un resultado del 90% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo que presento la disponibilidad más baja fue de vehículos con un promedio del 81,7%.

Durante el mes de mayo se presentó una disponibilidad general promedio del 86,18% por grupo, al realizar el ponderado para el segundo trimestre se obtiene un resultado del 88% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo que presento la disponibilidad más baja fue de vehículos con un promedio del 84%

Durante el mes de junio se presentó una disponibilidad promedio de 90% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo de vehículo pesado fue el que presentara la disponibilidad más baja con un promedio de 83,3% esto a causa del incremento de uso de estos equipos.

El proceso reporta un complimiento de la meta del 100%, al realizar el cálculo se evidencia que el cumplimento es del 106%, en tal sentido se solicita al proceso reportar la información en apego al resultado arrojado por aplicación de la fórmula de cálculo del indicador.

Durante el mes de junio se presentó una disponibilidad promedio de 89,3% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo de vehículo pesado fue el que presentara la disponibilidad más baja con un promedio de 84,5% esto a causa del incremento de uso de estos equipos, además de la difícil consecución de repuestos que se vive presentando en la economía mundial.

durante el mes de agosto se presentó una disponibilidad promedio de 90,18% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo de maquinaria fue el que presentara la disponibilidad más baja con un promedio de 85,16% sin embargo está por encima de la meta planteada.

durante el mes de septiembre se presentó una disponibilidad promedio de 89,97% cumpliendo con la meta planteada, para este periodo el grupo de vehículo pesado fue el que presentara la disponibilidad más baja con un promedio de 86,16 % sin embargo se mantuvo por encima de la meta planteada.

de esta forma el cálculo de disponibilidad para el 3er trimestre es de 90%

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | - | $ 4.321 | - | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 2do Trimestre | $ 731 | $ 4.321 | 16,92% | A la fecha de corte del segundo trimestre de 2022, se han realizado giros por valor de $ 634.166.404 y anulaciones por valor de $ 97.063.532, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2022 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial, por lo cual no es posible adelantar acciones por el momento ni giros ni liberaciones, hasta que se emita la decisión judicial que permita afectar dicha partida presupuestal. |
| 3er Trimestre | $ 64 | $ 4.321 | 1,48% | En el tercer trimestre de 2022, se han realizado pagos de pasivos por $ 7.094.413 y anulaciones por $ 57.065.672, de lo anterior se resalta que del total de los pasivos exigibles para la vigencia 2022 $1.877.011.942 corresponden a compromisos que se encuentran en instancia judicial, por lo cual no es posible adelantar acciones por el momento ni giros ni liberaciones, hasta que se emita la decisión judicial que permita afectar dicha partida presupuestal. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV.

A la fecha del presente informe se registra una ejecución muy baja con respecto a la meta del indicador por lo tanto se ubica en un rango de gestión deficiente, no obstante, se evidencia una notoria mejoría en el comportamiento del indicador con respecto a lo registrado en el mismo periodo de la vigencia anterior.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 40 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los mismos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 14 | 14 | 100% | 100% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 2 | 105 | 2% | 1% |
| APIC-IND-002 | TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN EN EL CHAT VIRTUAL | 196 | 218 | 1 | 1 |
| APIC-IND-003 | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN CHAT VIRTUAL | 4322 | 218 | 20 | 20 |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 12 | 1131 | 1,1% | 1.1% |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 21 | 25 | 84,0% | 86% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 43,67 | 37,000 | 118% | 97 |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 10 | 10 | 100% | 85% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0,00 | - | 0% | 143% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 10 | 10 | 100% | 85% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 10021 | 9900 | 101% | 80% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 125 | 131 | 95% | 91% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 615 | 627 | 98% | 99% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 2855 | 627 | 4,5 | 4.4 |
| IMVI-IND-004 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE CICLORUTAS | 8.20 | 5.10 | 159 | 96.54% |
| IMVI-IND-005 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESPACIO PÚBLICO | 7810 | 13000 | 60% | 60.04 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 2671 | 3137 | 85,15% | 86.05% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 5539 | 1140 | 4,86 | 3.93 |
| GREF-IND-002 | ROTACIÓN DE INVENTARIO | 48.523 | 71.044 | 0.37 | 0.68 |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 33 | 37 | 89% | 77% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | 42.472 | 46.194 | 91.94% | 95.61% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | $ 5.720 | $ 53.861 | 10.62% | 93.73% |
| GEFI-IND-006 | DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS | 6 | 26 | 23% | 14% |
| GEFI-IND-007 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA | $ 5.509 | $ 5.656 | 97.41% | 74.39% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 1109 | 1109 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 21 | 3743 | 99,4% | 99% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 1978 | 1978 | 100% | 100% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 0 | 645 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 29 | 39 | 74,36% | 64% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 1 | 645 | 0.16% | 0.16% |
| GTHU-IND-009 | AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA | 148 | 16125 | 0.92% | 3.39% |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 13429 | 17689 | 76% | 63% |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 25461 | 1427 | 17,84% | 17% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 11690 | 13745 | 85% | 85% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 226 | 226 | 1 | 1 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 38 | 9487 | 0,4% | 0,4% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 19 | 14 | 74% | 77% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 16 | 5 | 320% | 173% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 31 | 32 | 97% | 98% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV.

De los 39 indicadores de proceso que se presentaron en el tercer trimestre treinta (31) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 79% de la batería de indicadores de proceso y cuatro (4) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al 10% y tres se ubicaron en rango de gestión deficiente lo que equivale al 8%.

A continuación, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento “DESI-PR-004-V9 Procedimiento Gestión y Seguimiento de Indicadores” en su numeral 8 se realizarán observaciones a los indicadores que se ubiquen en rangos de gestión mejorable y deficiente.

# INDICADORES POR PROCESO CON OBSERVACIONES

APIC-IND-001 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 11. Porcentaje de desatención de pqrsfd con términos de 10 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 0 | 100 | 0% |
| 2do Trimestre | 0 | 78 | 0% |
| 3er Trimestre | 2 | 105 | 2% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

Para el primer trimestre con rrespecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo, se evidencia que para este trimestre no se reportaron peticiones vencidas por términos de ley, lo que permitió alcanzar el porcentaje apropiado en un 0% para las PQRSFD con términos de 10 días hábiles.  Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo de 2022 continua en vigencia el decreto 491 del 2020 que amplía los términos de las solicitudes de información y de solicitud copias a 20 días hábiles.

Para el segundo trimestre respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo, se evidencia que para este trimestre no se reportaron peticiones vencidas por términos de ley, lo que permitió alcanzar el porcentaje apropiado en un 0% para las PQRSFD con términos de 10 días hábiles.  Vale la pena resaltar que el decreto 491 de 2020 que ampliaba los términos de las solicitudes de información y de solicitud copias a 20 días hábiles, tuvo vigencia hasta el 17 de mayo de 2022 y a partir del 18 de mayo de 2022 se retomó la ley 1755 de 2015 que contempla los términos de las solicitudes de información y de solicitud copias a 10 días hábiles.   Se destaca que se mantuvo el cumplimiento de los términos de ley para las dos normativas.

Para el tercer trimestre con respecto al total de las peticiones respondidas fuera de términos, se evidencia que para este trimestre se reportaron 2 peticiones vencidas, lo que permite evidenciar que el indicador se encuentra en el rango de mejorable con un 2% para las PQRSFD con términos de 10 días hábiles.  Es importante tener en cuenta que se aumentó el porcentaje de peticiones respondidas fuera de términos de 10 hábiles con respecto a los dos trimestres anteriores que registraron el 0%.

El indicador se ubicó en el tercer periodo en un rango de gestión mejorable por no cuanto alcanzo la meta consistente en mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

APIC-IND-007 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES

Tabla 12. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | (N. de peticiones con término de respuesta de 15 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 15 días hábiles en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 0 | 1046 | 0,0% |
| 2do Trimestre | 1 | 1177 | 0,1% |
| 3er Trimestre | 12 | 1131 | 1,1% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

De las 1046 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que ninguna petición se encuentra vencida, es decir el 0% del total de la petición respondida durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.   Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo de 2022 continúa en vigencia el decreto 491 de 2020 que amplía los términos de las peticiones con 15 dias hábiles a 30 días hábiles.

De las 1177 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que una petición fue respondida fuera de los términos de ley, es decir que corresponde al 0% del total de la petición respondida durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.   Vale la pena resaltar que el decreto 491 de 2020 que ampliaba los términos de los derechos de interés general, particular, queja, reclamo, sugerencia, felicitación y denuncias a 30 días hábiles, tuvo vigencia hasta el 17 de mayo de 2022 y a partir del 18 de mayo de 2022 se retomó la ley 1755 de 2015 que contempla los términos de los derechos de interés general, particular, queja, reclamo, sugerencia, felicitación y denuncias a 15 días hábiles.   Se destaca que se mantuvo el cumplimiento de los términos de ley para las dos normativas.

De las 1131 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que 12 peticiones fueron respondidas fuera de los términos de ley, es decir que corresponde al 1% del total de las peticiones respondidas durante el trimestre, lo que permite evidenciar que el indicador se encuentra en el rango de mejorable con un 1% para las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.   Es importante tener en cuenta que se aumentó el porcentaje de peticiones respondidas fuera de términos de 15 hábiles con respecto a los dos trimestres anteriores que registraron el 0%.

El indicador se ubicó en el tercer periodo en un rango de gestión mejorable por no cuanto alcanzo la meta consistente en mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

GCON-IND-002 CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Tabla 13. Cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) * 100 | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 21 | 23 | 91% |
| 2do Trimestre | 32 | 62 | 52% |
| 3er Trimestre | 33 | 37 | 89% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

En el seguimiento a la ejecución de los procesos de contratación programados en el Plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre de 2022, se programaron 23 procesos contractuales, de los cuales 21 procesos se publicaron en la plataforma de SECOP II, de los cuales se suscribieron 17 contratos, 3 procesos continuaron en publicación dando cumplimiento del cronograma establecido, 1 proceso se declaró desierto y 2 están en las áreas generadoras de la necesidad

Para el segundo trimestre de 2022 en el Plan Anual de Adquisiciones estaban previstos 62 procesos contractuales, de los cuales se publicaron 33 procesos en SECOP II y 24 procesos quedaron entre estructuración y área generadora de la necesidad, que por temas de estructuración y necesidad han tenido modificaciones en sus diferentes etapas generando que se extienda el tiempo de estructuración y no alcanzando a ser publicados en el tiempo establecido  en el PAA por lo que deben ser ajustados para dar inicio en el tercer trimestre de 2022.

Para el tercer trimestre de 2022 se tenía previsto en el Plan Anual de Adquisiciones 37 procesos contractuales, de los cuales se publicaron 33 procesos en SECOP II, quedando 3 procesos en estructuración y 1 en el área generadora de la necesidad.

El indicador se ubicó en el tercer periodo en un rango de gestión mejorable por no cuanto alcanzo la meta consistente en publicar mínimo el 95% de los procesos contractuales programados en el PAA durante el periodo programado.

GDOC-IND-001 FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO

Tabla 14. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo ORFEO

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados finalizados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 10183 | 12406 | 82% |
| 2do Trimestre | 8089 | 9177 | 88% |
| 3er Trimestre | 11690 | 13745 | 85% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

En el primer trimestre como en el segundo el indicador se ubicó en un rango de gestión mejorable, resaltando las capacitaciones brindadas por parte del proceso de Gestión Documental a todos los colaboradores de la Entidad, es importante mencionar que el trámite de finalización de radicados en ORFEO depende de cada usuario y no ha sido posible que los radicados se finalicen por parte de los usuarios en un tiempo razonable después de tramitados.

En segundo trimestre el indicador se ubicó dentro de un rango de mejorable, el cual se ha visto que ha venido aumentando su porcentaje de cumplimiento de un 82 a un 88%

En tercer trimestre el indicador se mantiene dentro de un rango mejorable, desde el proceso de GDOC se continúa realizando el seguimiento periódico mes a mes con el fin de mejorar la finalización de trámites en ORFEO por parte de cada uno de los usuarios.

Se evidencia que la entidad ha venido incrementando la gestión de los tramites en la aplicación, pero aún no se llega a un rango de gestión adecuado.

IMVI-IND-005 CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESPACIO PÚBLICO

Tabla 15. Cumplimiento de metas de espacio público

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Metros cuadrados intervenidos | # Metros cuadrados programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 2515,23 | 2500,00 | 101% | 5,59% |
| Febrero | 6942,75 | 6900,00 | 101% | 21,02% |
| Marzo | 1442,65 | 1400,00 | 103% | 24,22% |
| Abril | 0,00 | 2000,00 | 0% | 24,22% |
| Mayo | 4885,99 | 3000,00 | 163% | 35,08% |
| Junio | 3624,66 | 4500,00 | 81% | 43,14% |
| Julio | 1371,05 | 4500,00 | 30% | 46,18% |
| Agosto | 2473,18 | 2500,00 | 99% | 51,68% |
| Septiembre | 3966,13 | 6000,00 | 66% | 60,49% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

El avance de ejecución en el primer trimestre para el cumplimiento de metas de Espacio Público, con corte al 31 de marzo del 2022, fue de 10.900,63 metros cuadrados de los 10.800,00 metros cuadrados programados; lo que representa un avance del 101% en el primer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 24,22% de los 45.000 metros cuadrados de la meta de Espacio Público de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el primer trimestre:

ENERO      	• M2 representado: 2.515,23        • Segmentos ejecutados: 9

FEBRERO 	• M2 representado: 6.942,75        • Segmentos ejecutados: 14

MARZO      	• M2 representado: 1.442,65        • Segmentos ejecutados: 2

El avance de ejecución en el segundo trimestre para el cumplimiento de metas de Espacio Público, con corte al 30 de junio del 2022, fue de 8.510,65 metros cuadrados de los 9.500,00 metros cuadrados programados; lo que representa un avance del 90% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 43,14% de los 45.000 metros cuadrados de la meta de Espacio Público de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el segundo trimestre:

ABRIL       	• M2 representado: 0,00               	• Segmentos ejecutados: 0

MAYO       	• M2 representado: 4.885,99       	• Segmentos ejecutados: 5

JUNIO      	• M2 representado: 3.624,66        	• Segmentos ejecutados: 5

Se presentan incumplimientos a lo programado debido a las observaciones previas a la aprobación de los PMT, como lo fueron hacer conteos de peatones y biciusuarios, esto genero retrasos en las priorizaciones y por la falta de algunos insumos como lo fueron los adoquines en concreto y algunos insumos de ferretería.

El avance de ejecución en el tercer trimestre para el cumplimiento de metas de Espacio Público, con corte al 30 de septiembre del 2022, fue de 7.810,36 metros cuadrados de los 13.000,00 metros cuadrados programados; lo que representa un avance del 60% en el tercer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 60,49% de los 45.000 metros cuadrados de la meta de Espacio Público de la Entidad para el año 2022.

Con respecto a la ejecución de meta por mes, se tiene el siguiente avance en el tercer trimestre:

JULIO               	• M2 representado: 1.371,05             • Segmentos ejecutados: 5

AGOSTO          	• M2 representado: 2.719,20       	• Segmentos ejecutados: 18

SEPTIEMBRE 	• M2 representado: 3.966,13       	• Segmentos ejecutados:8

Se presentan incumplimientos a lo programado debido a las observaciones previas a la aprobación de los PMT, como lo fueron hacer conteos de peatones y biciusuarios, esto genero retrasos en las ejecuciones y por la falta de algunos insumos de ferreteria.

GREF-IND-001 TIEMPO PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BIENES DE CONSUMO

Tabla 16. Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Suma días hábiles de cada egreso | Número de egresos efectivos en el mes | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 440 | 568 | 0,77 |
| 2do Trimestre | 3457 | 694 | 4,98 |
| 3er Trimestre | 5539 | 1140 | 4,86 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 3er Trimestre de 2022– UAERMV

En la medición del primer trimestre de 2022, el tiempo promedio de solicitudes atendidas es de 0,77 días según la dinámica presentada en las bodegas de la sede Operativa y de Producción. De acuerdo con este resultado, para el periodo en mención se cumple con la meta propuesta en el indicador

Aunque se estima el indicador con la información reportada en el aplicativo. Es pertinente aclarar que durante el trimestre la entidad se encontraba en tránsito a la contabilidad de costos, esto, de alguna manera generó dificultades e inconsistencias en el registro de movimientos, por tanto, en la base de datos se podrán identificar tiempos de entrega alejados de la dinámica propia de almacén.

Para el tercer trimestre, se utiliza la metodología de cálculo en la cual se mide la fecha del documento soporte y la de aprobación de los egresos realizados durante julio, agosto y septiembre. Es pertinente mencionar que tal como se ha mostrado en las mediciones anteriores, la dinámica de contabilidad de costos afecta el resultado dado que las fechas en algunos casos, dependen de las demás áreas, ejemplo: cambios de cuadrilla, reorganizaciones internas en frentes de obra, entro otros.

El indicador se ubicó en el tercer periodo en un rango de gestión deficiente por no cuanto alcanzo la meta consistente en mantener el indicador igual o menor a 2 días hábiles del tiempo de entrega de bienes de consumo por parte del proceso de recursos físicos a las diferentes áreas de la Entidad siempre y cuando las existencias de los bienes o elementos solicitados estén confirmadas en el Almacén.

GREF-IND-002 ROTACIÓN DE INVENTARIO

Tabla 17. Rotación de inventario

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Coste productos entregados por el almacén general | Promedio inventario en Bodega del almacén general | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 19.461.952.497 | 5.415.684.778 | 3,59 |
| 2do Trimestre | 15.964.402.155 | 30.341.709.649 | 0,53 |
| 3er Trimestre | 13.096.871.784 | 35.287.310.237 | 0,37 |

Durante el periodo evaluado, el indicador de la rotación se ubicó en 3,59. No obstante es pertinente aclarar que, durante dicho periodo, los egresos de marzo se encuentran registrados en el sistema, sin embargo, estos quedaron con la fecha en la que se cargó la información, por tanto, es necesario contar con el apoyo de TI para realizar el cambio de fecha.

En el segundo trimestre de 2022, el indicador de rotación de inventario registró un resultado de 0,53, el cual obedece a la transición e implementación de contabilidad de costos, lo cual generó dificultades en la elaboración de movimientos de almacén.

El tercer trimestre el indicador arroja un resultado de 0,37. Cabe resaltar y tal como se ha evidenciado desde inicio de periodo, factores como la implementación de contabilidad de costos han generado dificultad en la medición de la herramienta.

El indicador se ubicó en el tercer periodo en un rango de gestión deficiente por no cuanto alcanzo la meta consistente en Mantener la rotación de inventarios en bodega superior a 4 veces durante el trimestre evaluado.

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18