INFORME DE MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGO DE LA UAERMV   II CUATRIMESTRE 2024

INFORME DE MONITOREO A LOS MAPAS DE RIESGO DE LA UAERMV   II CUATRIMESTRE 2024

Septiembre 2024

Septiembre 2024

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

TABLA CONTENIDO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO UAERMV	3

1.	PROPÓSITO DEL MONITOREO	3

2.	ALCANCE	3

3.	METODOLOGÍA	3

4.	DESARROLLO DEL MONITOREO	5

4.1	RIESGOS DE CORRUPCIÓN:	6

4.2	RIESGOS DE GESTIÓN:	11

4.3	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL:	17

4.4	RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO LA /FT	22

5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23

Listado de Tablas

Tabla No 1  Criterios de descripción de los riesgos de corrupción	4

Tabla No 2  Criterios de diseño del control	4

Tabla No 3  Criterios de evaluación de ejecución	4

Tabla No 4  Número de riesgos de la UAERMV	5

Tabla No 5 Procesos con riesgos residuales en nivel alto	6

Tabla No 6 Resultado del Monitoreo de los riesgos de corrupción	7

Tabla No 7 Comparativo de cumplimiento de los criterios evaluados riesgos de corrupción	8

Tabla No 8 Resultados Monitoreo riesgos de Gestión	12

Tabla No 9 Comparativo de cumplimiento de los criterios evaluados riesgos de gestión	14

Tabla No 10 Resultados Monitoreo riesgos de Seguridad digital	18

Tabla No 11 Porcentaje de cumplimiento de los criterios evaluados riesgos de seguridad digital	20

Listado de Ilustraciones

Ilustración No 1 Zona de riesgos de corrupción	7

Ilustración No 2 Zona de riesgos de gestión	12

Ilustración No 3 Zona de riesgos de seguridad digital	17

Ilustración No 4 Zona de riesgos inherente y residual de seguridad digital	18

Ilustración No 5 Zona de riesgos de LA-FT	22

# ADMINISTRACIÓN DE RIESGO UAERMV

En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción, reportados por la primera línea de defensa correspondiente a lo ejecutado en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. De igual manera, se realizó la articulación con el oficial de seguridad, quien adelantó el monitoreo a los riesgos de seguridad de la información y con el oficial de cumplimiento para las observaciones de los riesgos de LA/FT

# PROPÓSITO DEL MONITOREO

Revisar la descripción de los riesgos de corrupción y validar que la estructura de los controles definidos para los riesgos de gestión y corrupción por parte de la Oficina Asesora de Planeación  y los de seguridad de la información por el Oficial de seguridad de la información esté alineada con lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo Asociado al Diseño de Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP-V5) y en la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV. Además, definir el estado de cumplimiento de dichos controles y de las acciones, con base en la evidencia presentada por la primera línea de defensa, con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de riesgos de la Entidad.

# ALCANCE

Aplica para todos los riesgos identificados en los mapas de riesgos de los 20 procesos de la UAERMV, vigentes y publicados en SISGESTIÓN con corte del 30 de septiembre del 2024.

# METODOLOGÍA

- Solicitud de información: La Oficina Asesora de Planeación, remitió el memorando 20241500059343 con el asunto: Cronograma de informes reportes y seguimientos 2024, solicitando el reporte de su gestión de riesgos. Así mismo, en abril 2024 mediante correo electrónico, se solicitó a los procesos que identificaron riesgos de corrupción el monitoreo del primer cuatrimestre.

- Recordatorio de la OAP para los procesos para cumplir con la actividad de sensibilización sobre el mapa de riesgos de nuestros procesos a través del correo el día 26 de agosto abril 2024, con la finalidad de garantizar una comprensión integral de los riesgos y su adecuada gestión al interior de cada proceso.

- Recolección de la información y evidencias: Los líderes de proceso con apoyo de sus enlaces registran información de sus riesgos vigentes, describiendo el seguimiento realizado por el proceso y las evidencias que demuestran la ejecución de los controles y actividades del segundo cuatrimestre en el formato: DES-FM-019-V1 Formato Monitoreo al mapa de riesgos por proceso y proyectos. Posteriormente remiten las evidencias de la ejecución de los controles y acciones definidas del periodo de seguimiento.

- Procesamiento de la información: La Oficina Asesora de Planeación revisa la descripción de los riesgos de corrupción, el diseño de controles, y el reporte de ejecución de los controles y actividades. Además, registra la evaluación del seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre, bajo los siguientes criterios:

Tabla No 1  Criterios de descripción de los riesgos de corrupción

| ESTADO | CARACTERISTICAS EVALUADAS PARA LA DESCRPCIÓN DEL RIESGO |
| --- | --- |
| CUMPLE | El riesgo cumple con todas las variables establecidas para el riesgo de corrupción: (Acción u omisión + Uso del poder +Desviar la gestión de lo público + Beneficio privado.) Adicional tiene relación con el objeto del proceso |
| INCUMPLE | El control cumple con algunas de las variables establecidas, y/o no tiene relación con el objeto del proceso |

Tabla No 2  Criterios de diseño del control

| ESTADO | CARACTERISTICAS EVALUADAS PARA EL DISEÑO DEL CONTROL |
| --- | --- |
| CUMPLE | El control cumple con todas las variables establecidas: responsable, acción y complemento (periodicidad, cómo se realiza, evidencia y desviación) |
| PARCIAL | El control cumple con algunas de las variables establecidas: responsable, acción y complemento (periodicidad, cómo se realiza, evidencia y desviación) o la variable no es adecuada o clara |

Así mismo, se determina el estado de cumplimiento a la ejecución de los controles y acciones:

Tabla No 3  Criterios de evaluación de ejecución

| ESTADO | CARACTERISTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE CONTROLES Y ACTIVIDADES |
| --- | --- |
| CUMPLE | La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución de los controles y actividades durante el periodo del monitoreo |
| INCUMPLE | El proceso no entrega soportes de ejecución |
| PARCIAL | La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control o actividad es incompleta. |
| NA | De acuerdo con la frecuencia del control o actividad, la ejecución está por fuera del periodo evaluado. |

- Retroalimentación a primera línea: la OAP remitió mediante correo electrónico el monitoreo de los riesgos de corrupción a cada proceso para que conociera sus observaciones específicas y detalladas, dónde se enfatiza en mejorar la descripción del riesgo de corrupción, el diseño de controles y fortalecer la ejecución y seguimiento de los controles.

- Consolidación del informe y reporte a tercera línea: la Oficina Asesora de Planeación, consolidó en la matriz 2do Informe cuatrimestral riesgos Corrupción Gestion LAFT 2024.xlsx en el Share Point 2do Cuatrimestre los resultados del monitoreo y remitió correo a la Oficina de Control Interno el 3 de septiembre 2024, con las evidencias presentadas por la primera línea.

- Reporte a primera línea: La OAP, remite mediante correo electrónico los resultados del monitoreo y recomendaciones generales a los líderes de proceso de los riesgos de Corrupción y gestión.

# DESARROLLO DEL MONITOREO

La OAP realizó el monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción, el monitoreo a los riesgos de seguridad digital está a cargo del profesional designado de la OTI como oficial de seguridad y el monitoreo de los riesgos de LA/FT se realizará en conjunto con el Oficial de cumplimiento.

A continuación, se presenta el número de los riesgos vigentes a corte 30 de septiembre de 2024:

Tabla No 4  Número de riesgos de la UAERMV

| Proceso | Gestión | Corrupción | Seguridad | LA/FT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Direccionamiento Estratégico | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Comunicaciones Estratégicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. Estrategia y Gobierno De TI | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Gestión De Laboratorio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7. Producción De Mezcla | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8. Logística Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9. Intervención De Infraestructura | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. Gestión Jurídica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12. Gestión Financiera | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13. Gestión De Recursos Físicos | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14. Gestión Ambiental | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. Gestión Contractual | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 16. Gestión Documental | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. Gestión De Talento Humano | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 18. Control Disciplinario Interno | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19. Control y Evaluación Institucional | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 42 | 13 | 19 | 3 | 77 |

Fuente: OAP 2024

En la tabla anterior, se registran un total de 77 riesgos administrados desglosados por proceso: 42 corresponden a gestión, 13 a corrupción, 19 a seguridad de la información y 3 a lavado de activos/financiamiento del terrorismo (LA/FT). Este total se mantiene igual al número de riesgos reportados en el primer cuatrimestre.

Al analizar el estado residual de los 77 riesgos vigentes, se observa que, tras la implementación de los controles establecidos, no se identifican riesgos en nivel “extremo”. Se reportan 7 riesgos en nivel “alto”, 43 en nivel “moderado” y 27 en nivel “bajo”. A continuación, se detallan los riesgos clasificados en nivel “alto” para que los procesos puedan concentrar sus esfuerzos en fortalecer los controles correspondientes.

Tabla No 5 Procesos con riesgos residuales en nivel alto

| Código | Proceso | Gestión | Corrupción | Seguridad digital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSIT | 4. Estrategia y Gobierno De TI |  | 1 | 3 |
| LMME | 8. Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo |  | 1 |  |
| GEFI | 12. Gestión Financiera | 1 | 1 |  |
| TOTAL |  | 1 | 3 | 3 |

Fuente: OAP, 2024

Los riesgos residuales en nivel alto son el 9.1%, que corresponde a 1 riesgos de gestión, 3 de corrupción y 3 de seguridad digital.

  - RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Desde la OAP se realiza el monitoreo de los 13 riesgos de corrupción identificados por la unidad, en donde se puede evidenciar que para el segundo cuatrimestre se mantiene la zona riesgos de. El mayor porcentaje de los riesgos residuales se encuentran en zona “moderada” con 10 riesgos que corresponde a un 77%, seguido de la zona “alta” con 3 riesgo que corresponde con un 23%.

la existencia de 3 riesgos altos residuales indica que aún hay procesos que requieren atención prioritaria para mitigar estos riesgos de manera más efectiva.

Ilustración No 1 Zona de riesgos de corrupción

Fuente: OAP, 2024.

A la fecha de corte, los procesos no reportaron ninguna materialización de este tipo de riesgo o situación que requieran ser resueltas o que requieran aplicar las acciones de contingencia.

En el segundo cuatrimestre, la OAP realizó monitoreo, de los riesgos de corrupción donde se, evaluó aspectos, la descripción del riesgo, el diseño de los controles, su ejecución, las actividades programadas y su grado de ejecución, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla No 6 Resultado del Monitoreo de los riesgos de corrupción

| PROCESO | # De riesgos | Descripción de riesgos | # De controles | Diseño del control | Ejecución del control | # de actividades | Ejecución de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | 1 | Cumple | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 4. Estrategia y Gobierno De TI | 1 | Incumple | 2 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
| 6. Gestión De Laboratorio | 1 | Cumple | 3 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 7. Producción De Mezcla | 1 | Incumple | 2 | Parcialmente | Parcialmente | 2 | Cumple |
|  |  |  |  | Parcialmente | Cumple |  | Cumple |
| 8. Logística y Manejo De Maquinaria y Equipo | 1 | Incumple | 3 | Cumple | Parcialmente | 1 | Parcialmente |
|  |  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  |  |
|  |  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  |  |
| 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | 1 | Parcialmente | 2 | Parcialmente | Parcialmente | 1 | Incumple |
|  |  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  |  |
| 11. Gestión Jurídica | 1 | Cumple | 2 | Cumple | Parcialmente | 2 | NA |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  | NA |
| 12. Gestión Financiera | 1 | Parcialmente | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 13. Gestión De Recursos Físicos | 1 | Cumple | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 15. Gestión Contractual | 1 | Incumple | 1 | Cumple | Cumple | 1 | Parcialmente |
| 17. Gestión De Talento Humano | 1 | Parcialmente | 1 | Cumple | Parcialmente | 1 | Cumple |
| 18. Control Disciplinario Interno | 1 | Cumple | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  |  |
| 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | 1 | Cumple | 1 | Cumple | Parcialmente | 1 | Incumple |
| Total | 13 |  | 25 |  |  | 16 |  |

Fuente: OAP (Oficina Asesora de Planeación), 2024

Para los 13 riesgos de corrupción se tiene un total de 25 controles distribuidos entre los procesos. La mayoría de los controles están bien diseñados y cumplen con los estándares, excepto en algunos procesos.

En relación con la descripción de los riesgos de corrupción, se observa que seis de ellos satisfacen adecuadamente los elementos establecidos, mientras que siete requieren ajustes para cumplir con los lineamientos. Es fundamental abordar estas deficiencias para garantizar una identificación y gestión eficaz de los riesgos asociados.

A continuación, se presenta el comparativo de los resultados de los criterios evaluados entre el primer y segundo cuatrimestre: descripción del riesgo, diseño del control, ejecución del control, y ejecución de las acciones, así:

Tabla No 7 Comparativo de cumplimiento de los criterios evaluados riesgos de corrupción

| Criterios | Descripción del riesgo |  | Diseño del control |  | Ejecución del control |  | Ejecución de la acción |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre |
| Cumple | 6 | 6 | 16 | 18 | 11 | 15 | 9 | 12 |
| Parcialmente |  | 3 | 9 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 |
| Incumple | 7 | 4 |  |  |  |  | 6 | 2 |
| NA |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Total | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| % de cumplimientos | 46% | 46% | 64% | 72% | 44% | 60% | 56% | 80% |

Fuente: OAP, 2024.

En ambos cuatrimestres, 6 de los 13 riesgos cumplen con la descripción del riesgo, mientras que 4 incumplen y 3 parcialmente, lo que mantiene una proporción equilibrada entre cumplimiento e incumplimiento (46% de cumplimiento).

Se observa una mejora entre el primer y el segundo cuatrimestre, pasando de 64% de cumplimiento a 72%. El número de controles que cumplen aumenta de 16 a 18, mientras que los controles evaluados como "parcialmente" se reducen de 9 a 7, lo que indica una evolución favorable en el diseño de los controles.

también se observa una mejora importante, con un aumento del 44% al 60% de cumplimiento. En el segundo cuatrimestre, 15 controles cumplen en comparación con 11 del primero, lo que refleja un esfuerzo por mejorar la implementación de los controles establecidos. Los incumplimientos disminuyen notablemente, de 6 a 2.

La ejecución de las actividades muestra la mayor mejora, pasando de un 56% de cumplimiento en el primer cuatrimestre a un 80% en el segundo. El número de actividades cumplidas aumenta de 9 a 12, mientras que los incumplimientos bajan de 6 a 2. Esto refleja un progreso considerable en la implementación de las acciones.

Los procesos que incumplen con los componentes para la descripción del riesgo de corrupción (Acción u omisión + Uso del poder + Desviar la gestión de lo público + Beneficio privado.) son:

- Estrategia y Gobierno de TI: la redacción del riesgo no permite determinar la causalidad entre la cualidad de tener privilegios y la afectación de plataformas o información de la Entidad, falta la acción en la redacción. No es clara la relación entre el beneficio propio y el impacto económico o reputacional.

- Producción De Mezcla: es necesario revisar y ajustar la descripción del riesgo de corrupción para que se incorpore la identificación del beneficio privado que le falta y mejorar la redacción de para que sea claro.

- Logística y Manejo De Maquinaria y Equipo: Se reitera la observación del monitoreo anterior que es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, revisar y ajustar la descripción del riesgo de corrupción para que se incorpore la identificación del beneficio privado que le falta y mejorar la redacción para que sea claro especificar cual es la acción u omisión y no generalizar con los procedimientos.  Por lo anterior se debe Incluir de forma explícita el beneficio privado. Por lo anterior se incumple porque le falta una variable.

- Desarrollo Misional y Comercialización: La definición del riesgo de corrupción contiene todos los elementos metodológicos, sin embargo se le informó al proceso DMIC durante el monitoreo de la OAP como segunda línea que la descripción es demasiado  ambigua al referirse en la parte de "modificar los resultados de las pruebas experimentales y/o asociar entidades externas y/o aprobar un proyecto de innovación inviable técnicamente", teniendo en cuenta que el alcance y objetivo del proceso no interfiere en las labores del proceso de Gestión de Laboratorio-GLAB.

- Gestión Financiera: Cumple parcialmente. Se ajustó la redacción para que se vea claramente el beneficio privado, pero no dentro del periodo a evaluar, se debe formalizar la modificación a través del formato DES-FM-008_V1 Formato de aprobación documental y se tendrá en cuenta su ajuste para el monitoreo del 3 cuatrimestre.

- Gestión Contractual: Se sugiere revisar la redacción del diseño del riesgo, dado que omitió considerar el beneficio privado, un componente esencial en dicho diseño.

- Gestión de Talento Humano: Cumple parcialmente, se debe ajustar la redacción para que se vea claramente el beneficio privado. Este ajuste se realizó, pero, para que quede formalizado en la versión 2 de mapa de riesgos, debe venir en el formato de aprobación documental y se tendrá en cuenta su ajuste para el monitoreo del 3 cuatrimestre.

Los procesos que no aportaron la evidencia suficiente que daban cuenta de la de ejecución de los controles y actividades durante el periodo del monitoreo son:

- Producción De Mezcla: con los soportes presentados para el control 1, las actas de las reuniones de la Mesa de Trabajo del Parque Automotor SPAL correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, revela que se presentó un informe detallado sobre la producción programada y despachada de diversas mezclas y nombrar los controles de riesgo de corrupción, sin embargo, no se registraron los resultados de la verificación mensual de la concordancia entre las cantidades producidas y las órdenes de producción de materias primas. Además, se destaca la ausencia del acta de julio.

- Logística y Manejo De Maquinaria y Equipo:

Control 1 Con los soportes allegados: Acta de verificación de costos en PPMQ-DI-006, correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de 2024, se observa que se presentó el acta correspondiente. Sin embargo, no se registraron los resultados de la verificación mensual de se toman los valores asociados a la orden de trabajo de la celda "k" de la base de datos de costos y se compara con los valores pactados de los contratos o actas, para verificar que coincidan los costos.

Control 2 Con los soportes allegados: combustible y GPS, se observa que no presentó los soportes correspondientes de Acta de la mesa de parque automotor periodo mayo, junio, julio y agosto de 2024, adicionalmente se debe registrar los resultados de la Verificar los comportamientos uno a uno de vehículos, maquinaria y equipos.

Control 3 Con los soportes allegados: seguimiento a contratos, se observa que no presentó los soportes correspondientes de Acta de la mesa de trabajo seguimiento al contrato con el contratista y supervisor de los periodos correspondientes y/o están mal relacionados, adicionalmente se debe registrar que se verifican las solicitudes de equipos al contratista y se hace seguimiento al cumplimiento en la entrega en concordancia con el acuerdo de servicio pactado en el contrato.

- Desarrollo Misional y Comercialización:

Control 1 El aportó evidencia de formato DMIC-FM-001-V1 en estado borrador del Acta de constitución de proyecto de Mezclas densas en caliente con fresado, sin embargo el documento está sin firmas y no cuenta con radicado Orfeo para ser un documento sin  validez de su revisión  de la viabilidad técnica y jurídica.

Control 2 aporta evidencia nuevamente del " Informe de resultados pruebas de mejoramiento de fresado estabilizado con cemento y aditivo Solid Soil para el proyecto  “mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” del Sistema  General De Regalías, Localidad 20 Sumapaz" el cual no cuenta con fecha de elaboración (ausencia de temporalidad mes ó día) solo referencia año, el documento está sin la totalidad de firmas y no cuenta con radicado Orfeo, sin embargo, si se evidencia dentro del informe los resultados y conclusiones "De acuerdo con los resultados y análisis del proyecto por parte de la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, se determina NO continuar con el proyecto en su fase de pruebas.

Para la ejecución de actividades el proceso DMIC no reporta avance de acción" Realizar compromisos de confidencialidad e imparcialidad con el personal que desarrolla estas actividades, si bien la fecha de finalización en diciembre 2024 el proceso debería garantizar acciones que mitiguen el riesgo durante toda la vigencia, por ahora no hay evidencia del producto "Compromisos de confidencialidad e imparcialidad"

- Control Disciplinario Interno: Dentro de la entidad se llevaron a cabo todos los procesos de responsabilidad de Control Disciplinario Interno, cabe resaltar que, de igual manera, se realizaron actividades de impacto y acondicionamiento. Esto debido a una caída de la plataforma de subida de la información al Distrito. Bajo esta situación, la entidad optó por seguir sus procesos haciendo copias que deben ser subidas cuando la plataforma del SID funcione correctamente.

A nivel general la entidad está avanzando en la mejora de sus mecanismos de control y ejecución relacionados con los riesgos de corrupción, lo cual se refleja en el aumento de los cumplimientos cuatrimestrales. Sin embargo, aún persisten procesos que deben mejorar, particularmente en la correcta descripción de los riesgos y la consolidación de controles.

La entidad ha mostrado una tendencia positiva en la gestión de los riesgos de corrupción, particularmente en el diseño y la ejecución de controles, así como en la ejecución de acciones. El cumplimiento general ha mejorado de forma consistente en todos los criterios, Como segunda línea de defensa, se lo que sugiere un mayor esfuerzo en la gestión efectiva de estos riesgos.

Se recomienda revisar constantemente las actividades, que puedan identificar riesgos adicionales, previendo además posibles flagelos de corrupción en la entidad e incorporar los controles en los procedimientos y/o manuales de tal manera sean normalizados en el proceso.

  - RIESGOS DE GESTIÓN:

Desde la OAP se realiza el monitoreo de los 42 riesgos de gestión identificados por la UMV, en donde se puede evidenciar que se mantiene la zona de riesgo Enel segundo cuatrimestre. El mayor porcentaje de los riesgos residuales se encuentran en zona “moderada” con 24 riesgos que corresponden a un 57%, seguido de la zona “baja” con 17 riesgos que corresponden a un 41% y en zona “alta” con 1 riesgo que corresponde a un 2%.

Ilustración No 2 Zona de riesgos de gestión

Fuente: OAP, 2024.

En el segundo cuatrimestre, la OAP realizó monitoreo, de los riesgos de gestión donde se, evaluó aspectos como, el diseño de los controles, su ejecución, las actividades programadas y su grado de ejecución, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla No 8 Resultados Monitoreo riesgos de Gestión

| PROCESO | # De riesgos gestión | # de controles | Diseño del control | Ejecución del control | # de actividades | Ejecución de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Direccionamiento Estratégico | 3 | 2 | Cumple | Parcialmente | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  | Cumple |
|  |  | 3 | Cumple | Cumple | 3 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
|  |  | 3 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Incumple |  |  |
| 2. Comunicaciones Estratégicas | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 3. Servicio a La Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 2 | 4 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
| 4. Estrategia y gobierno de TI | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Parcialmente | Cumple |  | Cumple |
| 5. Planificación De La Conservación De La Infraestructura | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
| 6. Gestión De Laboratorio | 2 | 8 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 4 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  |  |
|  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 7. Producción De Mezcla | 1 | 2 | Parcialmente | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Parcialmente | Parcialmente |  | Cumple |
| 8. Logística y Manejo De Maquinaria y Equipo | 1 | 2 | Cumple | Incumple | 2 | Incumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
| 9.Intervención De Infraestructura | 4 | 3 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
|  |  | 4 | Cumple | Cumple | 3 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Parcialmente | Cumple |  |  |
| 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | 1 | 3 | Cumple | NA | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | NA |  |  |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  |  |
| 11. Gestión Jurídica | 2 | 2 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Parcialmente | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 12. Gestión Financiera | 3 | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 13. Gestión De Recursos Físicos | 4 | 1 | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  |  | 1 | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 1 | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  |  | 1 | Cumple | Parcialmente |  |  |
| 14. Gestión Ambiental | 2 | 3 | Cumple | Cumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 15. Gestión Contractual | 4 | 2 | Cumple | Parcialmente | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 1 | Cumple | Parcialmente | 1 | Cumple |
|  |  | 2 | Cumple | Incumple | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  | Cumple |
| 16. Gestión Documental | 2 | 1 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  | 5 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 17. Gestión De Talento Humano | 4 | 3 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 3 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Incumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 18. Control Disciplinario Interno | 1 | 1 | Parcialmente | Cumple | 1 | Cumple |
| 19. Control y Evaluación Institucional | 2 | 2 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  | 42 | 99 |  |  | 43 |  |

Fuente: OAP, 2024.

Para los 42 riesgos de gestión se tiene un total de 99 controles distribuidos entre los procesos. La mayoría de los procesos tienen entre 1 y 2 controles por riesgo. El proceso con la mayor relación es "Gestión de Laboratorio" con 4 controles por riesgo y Algunos procesos, como "Gestión de Recursos Físicos", tienen 1 control por riesgo por lo que se le recomienda crear por lo menos dos que atienda las causas raíz.

En la mayoría de los casos, el diseño de los controles se ajusta a los estándares establecidos, y la ejecución de estos, así como las actividades destinadas a mitigar riesgos, se desarrollan de manera satisfactoria, respaldadas por evidencia que refleja un sistema de control sólido en la mayoría de los procesos. Sin embargo, se identifican procesos que presentan deficiencias parciales o totales, lo que requiere atención y mejora para garantizar la adecuada gestión de los riesgos.

A continuación, se presenta el comparativo de los resultados de los criterios evaluados entre el primer y segundo cuatrimestre: descripción del riesgo, diseño del control, ejecución del control, y ejecución de las acciones, así:

Tabla No 9 Comparativo de cumplimiento de los criterios evaluados riesgos de gestión

| Criterios | Diseño del control |  | Ejecución del control |  | Ejecución de la acción |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre |
| Cumple | 93 | 92 | 76 | 75 | 32 | 42 |
| Parcialmente | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| Incumple |  |  | 3 | 4 | 3 | 1 |
| NA |  |  | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Total | 100 | 99 | 100 | 99 | 45 | 43 |
| % de cumplimientos | 93,0% | 92,9% | 76,0% | 75,8% | 88,9% | 97,7% |

Fuente: OAP, 2024.

En la tabla se observa el comparativo del desempeño de los tres criterios evaluados (Diseño del control, Ejecución del control y Ejecución de la acción) durante el primer y segundo cuatrimestre

En el segundo cuatrimestre, los procesos de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas, Intervención de Infraestructura y Gestión Jurídica actualizaron sus mapas de riesgos, ajustándolos según las observaciones de la segunda y tercera línea de defensa. En esta actualización el proceso de Intervención de Infraestructura elimino un control donde pasamos de 100 controles a 99 para los 42 riesgos.

Diseño del control El porcentaje de cumplimiento del diseño del control es alto y se mantiene estable entre ambos periodos, con un 93% en el primer cuatrimestre y un 92,9% en el segundo. Este indicador refleja que la mayoría de los controles fueron diseñados de manera adecuada.

Los procesos que cumplen parcialmente son:

- Gestión De Laboratorio: Para los controles dos y tres del riesgo dos, se observa que cumplen parcialmente con las variables establecidas, es importante señalar que dichos controles no especifican claramente cuál es la evidencia requerida para su validación.

- Estrategia y gobierno de TI: El diseño del control 2 del riesgo de gestión del proceso cumple parcialmente con las variables establecidas: pues no establece periodicidad ni como se realiza ni evidencia.

- Producción De Mezcla El diseño de los dos controles evaluados, se observa que cumplen parcialmente con las variables establecidas, es importante señalar que dichos controles no especifican claramente cuál es la evidencia requerida para su validación.

- Intervención De Infraestructura: En el riesgo 1 control 2 R1C2: no es claro cómo se realiza, en la redacción del control la idea está cortada y el En el riesgo 4 control 2 R4C2: falta la frecuencia de la ejecución del control.

- Gestión Contractual: El diseño del control del R2C2 “Valida que la matriz de riesgos se diligenció de conformidad con el formato GCON-FM-089: análisis de riesgos contractuales"" vigente y publicada en el SECOP. Como evidencia: El formato GCON-FM-089 dentro del expediente contractual. En caso de evidenciar que no se diligenció el formato GCON-FM-089, el servidor público o contratista GCON, responsable del proceso contractual en mención procederá a analizar desde el punto de vista jurídico y elaborará el documento que corresponda según el caso y el punto donde está el proceso en la etapa precontractual."

muestra un cumplimiento parcial con las variables establecidas, falta la asignación de responsabilidades y la periodicidad, necesaria para la ejecución del control correspondiente.

- Control Disciplinario Interno: El diseño del control evaluado muestra un cumplimiento parcial con las variables establecidas. Es fundamental destacar que no especifica cuál es la desviación, Además, se requiere una mejora en la redacción para asegurar su entendimiento.

La ejecución del control La ejecución del control tiene un porcentaje de cumplimiento más bajo que el diseño, pero sigue siendo relativamente alto, con un 76% en el primer cuatrimestre y un 75,8% en el segundo. Esto sugiere que, aunque los controles están bien diseñados, hay dificultades en su implementación.

Frente a la ejecución de los controles se evidencia que, de los 99 controles, 75 cumplen en la ejecución de acuerdo con el diseño del control y cuenta con sus soportes, 18 controles de los procesos (DES, SRPI, GLAB, PRO,  INFRA, DMIC, GJUR, GREF y GCON) se cumplen parcialmente, generalmente no remiten la información completa según la periodicidad definida del periodo objeto de seguimiento o no se realizaron tal como se estableció en su mapa y 4 que incumplen con la ejecución del control, detallados así:

- Direccionamiento Estratégico: Respecto al riesgo R3C3 para el periodo no se aportó evidencia de la actualización del Listado Maestro de Documentos en los soportes allegados.

- Logística y Manejo De Maquinaria y Equipo: Control 1 Con los soportes allegados: presentación Mesa de trabajo parque automotor y plantas industriales - UAERMV abril, mayo, junio 2024, correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, se observa que no presento las actas correspondientes a cada uno de los periodos del monitoreo producto que corresponde a la evidencia del control. Por lo tanto, el control no cumple.

- Gestión Contractual presenta deficiencias en la ejecución de control de riesgos, específicamente en el control 1 relacionado con el riesgo 4. La periodicidad establecida es trimestral, sin embargo, no se han presentado los soportes correspondientes a los períodos requeridos.

- Gestión del Talento Humano: En el riesgo 4 control 2 no cumple. Las evidencias adjuntas, no corresponden a lo descrito en el control, tampoco se adjunta comunicado solicitando la actualización de la información en el aplicativo SIGEP a los directivos que no reportan actualización en el último año

Ejecución de la acción La ejecución de la acción presenta un aumento considerable entre el primer y el segundo cuatrimestre, pasando del 88,9% al 97,7%. Este incremento refleja un progreso significativo en la implementación de las acciones derivadas de los controles.

De igual manera, frente a la ejecución de las actividades de las 43 acciones, 42 las realizaron y presentaron evidencias que dan cuenta de ello, y 1 incumplió la cual se detalla así:

- El proceso Logística y Manejo De Maquinaria y Equipo La actividad 1 de Controlar el inventario del estado actual de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para iniciar la operación en la vigencia 2024. Con la evidencia presentada de acta no.9 del comité de planificación, producción e intervención UAERMV (29 de abril 2024), no cumple con la acción ya que el producto de esta es Matriz de inventario ME, la acción tiene fecha de finalización el 31/12/2024.

Desde la OAP, como segunda línea de defensa, invita a los procesos que revisen constantemente sus actividades, e incorporar los controles definidos en los procedimientos y/o manuales para normalizarse en el proceso.

  - RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL:

Con el apoyo del profesional designado por la OTI como Oficial de seguridad de la información, la UMV realizó el monitoreo del segundo cuatrimestre de los diecinueve (19) riesgos de seguridad de digital identificados en diez (10) de sus procesos. En esta actividad se monitoreó la ejecución de cuarenta y cuatro (44) controles y dieciocho (18) actividades de control establecidas en el Plan de Acción del mapa de riesgo por la 1ª línea de defensa de estos procesos, revisando que sigan siendo apropiados (correcto diseño) y se ejecuten según lo planeado (controles y actividades), utilizando para ello, los instrumentos establecidos en el Manual de la Política de Administración del Riesgo y las evidencias reportadas. Esto con el fin, de detectar posibles anomalías en el objetivo de mantener a través de los citados controles y las actividades asociadas, las tres características que hacen segura la información en la UMV: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

En cuanto a la caracterización de los riesgos, en la siguiente ilustración se identifica que el mayor porcentaje de los riesgos residuales se encuentran en zona “moderada” con 9 riesgos que corresponde a un 47%, seguido de la zona “baja” con 7 riesgos que corresponde al 37%. El 16% se encuentran en la zona de riesgo alta.

Ilustración No 3 Zona de riesgos de seguridad digital

Fuente: OAP, 2024.

La parte siguiente ilustración muestra la comparación entre el riesgo inherente y el riesgo residual en tres categorías.

Ilustración No 4 Zona de riesgos inherente y residual de seguridad digital

Fuente: OAP, 2024.

Riesgo Alto: Inicialmente, el 37% de los riesgos se clasificaban como altos (7 casos), pero tras aplicar controles, el porcentaje de riesgos residuales altos disminuyó al 16% (3 casos).

Riesgo Moderado: El 53% de los riesgos eran moderados (10 casos), y después de los controles, el porcentaje se redujo ligeramente al 47% (9 casos).

Riesgo Bajo: Solo el 11% de los riesgos eran bajos (2 casos), pero tras la mitigación, el riesgo residual en esta categoría aumentó al 37% (7 casos).

La anterior muestra que los controles fueron efectivos, reduciendo los riesgos altos y moderados, y trasladando una mayor proporción de riesgos a la categoría baja.

La siguiente tabla relaciona el resultado en términos del nivel de cumplimiento (Cumple, parcialmente o incumple) en el diseño de los citados controles, su ejecución y el avance en las actividades asociadas a cada control.

Tabla No 10 Resultados Monitoreo riesgos de Seguridad digital

| PROCESO | # de riesgos gestión | # de controles | Diseño del control | Ejecución del control | # de actividades | Ejecución de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Servicio a La Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 1 | 3 | Cumple | Cumple | 1 | Parcialmente |
|  |  | 2 | Cumple | Parcialmente | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 2. Estrategia y gobierno de TI | 10 | 2 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 3 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 5 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  | 3 | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 1 | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 3 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 1 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 4 | Cumple | Cumple | 1 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  | 4 | Cumple | Cumple |  |  |
| 3. Gestión de Laboratorio | 1 | 4 | Cumple | Cumple | 0 |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  |  |
| 4. Producción de Mezcla | 1 | 1 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
| 5. Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 2 | Parcialmente |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
| 6. Gestión Jurídica | 1 | 1 | Cumple | Cumple | 0 |  |
| 7. Gestión Financiera | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
|  |  | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Cumple |
| 8. Control Disciplinario Interno | 1 | 2 | Cumple | Parcialmente | 2 | Cumple |
|  |  |  | Cumple | Cumple |  | Cumple |
| 9. Control y Evaluación Institucional | 1 | 1 | Parcialmente | Cumple | 0 |  |
| 10. Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica | 1 | 2 | Cumple | Cumple | 1 | Parcialmente |
|  |  |  | Cumple | Parcialmente |  |  |
|  | 19 | 44 |  |  | 18 |  |

Fuente: OTI, 2024.

A continuación, se presenta el resultado consolidado de los criterios evaluados en el segundo cuatrimestre: descripción del riesgo, diseño del control, ejecución del control, y ejecución de las acciones en materia de seguridad digital, así:

Tabla No 11 Porcentaje de cumplimiento de los criterios evaluados riesgos de seguridad digital

| Criterios | Diseño del control | Ejecución del control | Ejecución de la acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumple | 43 | 41 | 16 |
| Parcialmente | 1 | 3 | 2 |
| Incumple | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 44 | 18 |
| % de cumplimientos | 97.7% | 93.2% | 88,9% |

Fuente: OTI, 2024.

Diseño del control: para los 19 riesgos identificados, se evaluaron 44 controles. De estos, 43 (97.7%) cumplen completamente con los criterios establecidos. Solo 1 control (2.3%) cumple parcialmente, y ninguno incumple.

Ejecución del control: De los 44 controles evaluados, 41 (93.2%) cumplen con los estándares de ejecución. 3 controles (6.8%) cumplen parcialmente, y no hay incumplimientos.

Ejecución de la acción: Se evaluaron 18 acciones. 16 acciones (88.9%) cumplen con los criterios establecidos. 2 acciones (11.1%) cumplen parcialmente, y no hay incumplimientos.

Los resultados muestran un alto nivel de cumplimiento en todas las áreas evaluadas. En cuanto al diseño de los controles y la ejecución de estos, más del 93% de los controles cumplen con los estándares, mientras que el 88.9% de las acciones se ejecutaron correctamente. Aunque existen algunos casos de cumplimiento parcial, no se registraron incumplimientos en ninguna de las tres áreas evaluadas, lo que refleja un sólido desempeño en la gestión de riesgos de seguridad digital.

Descripción del riesgo: Se han identificado riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en bases de datos críticas, como CODI, SID, ACI, y otras asociadas a los grupos de valor. Estos riesgos derivan de la falta de controles adecuados, errores en la actualización de la información, fallos técnicos, y acceso no autorizado a datos personales, lo que puede resultar en una afectación reputacional y económica para la entidad.

Diseño del control: Los controles se alinean con la normativa ISO/IEC 27001:2022, incluyendo los controles 8.13 (Copia de seguridad), 8.3 (Restricción de acceso), 5.34 (Protección de datos personales) y 6.6 (Acuerdos de confidencialidad). Los controles incluyen:

- Copias de seguridad cuatrimestrales de bases de datos críticas, con el fin de garantizar la disponibilidad y la recuperación de datos en caso de pérdida.

- Restricciones de acceso a las bases de datos, asignando claves específicas para editar o consultar la información, protegiendo la integridad de los datos.

- Revisión cuatrimestral de acuerdos de confidencialidad para asegurar que los usuarios que manejan las bases de datos hayan firmado compromisos de no divulgación.

- Monitoreo continuo y verificación diaria de las actualizaciones y registros en las bases de datos, garantizando la precisión y consistencia de los datos.

Se reiteran las siguientes recomendaciones en el diseño de controles:

- En algunos casos, los controles no abordan completamente todos los aspectos del riesgo identificado. Por ejemplo, en el proceso de Control y Evaluación Institucional.

- En varios casos, los controles carecen de indicadores claros para medir su efectividad, lo que dificulta la evaluación de su impacto real en la mitigación de riesgos, se recomienda estandarizarlos junto con las evidencias.

- Explorar oportunidades para automatizar controles donde sea posible y apropiado, por ejemplo, en las copias de seguridad.

- Balancear el enfoque de los controles para abordar equitativamente los tres pilares de la seguridad de la información según la criticidad de los activos.

- Establecer las diferencias y relaciones entre activos de información (primarios) y activos de apoyo.

Ejecución de controles: En el primer y segundo cuatrimestre, las copias de seguridad fueron ejecutadas según lo planificado, con evidencias documentadas. Se recomienda realizar pruebas de restauración para asegurar la funcionalidad de los backups.

Las restricciones de acceso a las bases de datos fueron implementadas de manera efectiva, verificando que solo usuarios autorizados tengan acceso. Las evidencias de la correcta ejecución fueron registradas y documentadas.

Los acuerdos de confidencialidad fueron revisados cuatrimestralmente, garantizando que los contratistas y usuarios firmaran los compromisos correspondientes.

Se mantuvo un monitoreo constante de la integridad y disponibilidad de los datos, con revisiones diarias y cuatrimestrales, y ajustes documentados cuando se detectaron problemas técnicos.

Se reiteran las siguientes recomendaciones en la ejecución de controles:

- Se necesita una verificación regular de los procesos de copia de seguridad, incluyendo pruebas de restauración.

- Es necesario aumentar los esfuerzos de capacitación del personal en temas de seguridad de la información.

En conclusión, los controles implementados están funcionando de manera efectiva, y se ha demostrado su capacidad para mitigar los riesgos de pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad en las bases de datos críticas. Las recomendaciones de mejora, como realizar pruebas de restauración de backups y auditorías periódicas de acceso, asegurarán que los controles continúen siendo efectivos. Esto demuestra un compromiso significativo con la seguridad de la información, pero se debe mantener un enfoque proactivo en la gestión de la seguridad digital para hacer frente a un panorama de amenazas en constante evolución y asegurar la protección efectiva de los activos de información de la UMV.

  - RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO LA /FT

El número de riesgos identificados de LA/FT se mantuvo en tres para esta vigencia.

El mayor porcentaje de los riesgos residuales se encuentran en zona “moderada” con 2 riesgos que corresponde a un 67%, seguido de la zona “baja” con 1 riesgo que corresponde al 33%.

Ilustración No 5 Zona de riesgos de LA-FT

Se llevó a cabo una reunión con la Oficial de Cumplimiento SARLAFT en la Oficina Jurídica, con el objetivo de presentar el reporte sobre los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en la entidad, elaborado por los diferentes procesos. Como resultado de este encuentro, se estableció el compromiso de que la Oficial realizará el monitoreo del segundo cuatrimestre y acompañamiento continuo a aquellos procesos que han identificados estos riesgos

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Gestión Sólida de los Riesgos: La UAERMV ha mantenido una gestión eficaz de sus riesgos durante el segundo cuatrimestre de 2024, especialmente en el diseño y la ejecución de controles para los riesgos de gestión y corrupción. Se observa que los controles están alineados en su mayoría con la Guía del DAFP y la Política de Administración del Riesgo de la UAERMV. El diseño de los controles muestra un alto nivel de cumplimiento, con un 92,9% en el segundo cuatrimestre, lo que indica que la mayoría de los controles están bien estructurados para mitigar los riesgos.

- Ejecución de Controles Consistente, pero con Áreas de Mejora: A pesar de que el diseño de los controles es sólido, la ejecución de esta muestra un cumplimiento más bajo, aunque consistente, con un 75,8% en el segundo cuatrimestre (frente al 76% en el primero). Esto indica que hay procesos en las que los controles no se están implementando de manera óptima, lo que puede comprometer la eficacia general del sistema de gestión de riesgos.

- Riesgos de Corrupción: En cuanto a los riesgos de corrupción, el 77% se encuentran en un nivel residual “moderado”, mientras que el 23% restante está en un nivel “alto”. Si bien no se han reportado casos de materialización de estos riesgos, la existencia de tres riesgos en nivel “alto” indica la necesidad de reforzar los controles en estos casos específicos. La descripción de los riesgos de corrupción también presenta deficiencias en siete de los trece riesgos, lo que sugiere la necesidad de ajustes para una mejor identificación y gestión.

- Riesgos de Gestión: El monitoreo de los 42 riesgos de gestión muestra una concentración en el nivel residual “moderado” (57%), mientras que el 41% se ubica en el nivel “bajo” y solo un 2% en el nivel “alto”. Esto refleja que la mayoría de los riesgos están bien controlados, pero el proceso con un riesgo en nivel “alto” requiere atención prioritaria.

- Mejoras en la Ejecución de Acciones: La ejecución de las acciones de los riesgos de gestión ha mejorado significativamente, pasando de un 88,9% en el primer cuatrimestre a un 97,7% en el segundo. Este aumento refleja un compromiso creciente por parte de los procesos para implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos de manera efectiva. Asimismo, se destaca que, de las 43 acciones evaluadas, 42 se ejecutaron satisfactoriamente.

Recomendaciones:

- Reforzar la Ejecución de los Controles: A pesar de que el diseño de los controles es sólido, la ejecución no alcanza el mismo nivel. Se recomienda realizar socializaciones adicionales y reforzar el monitoreo continuo para asegurar que los controles sean implementados correctamente en todos los procesos.

- Fortalecer los Controles en los Riesgos de Corrupción: Se deben revisar los tres riesgos de corrupción en nivel "alto" y fortalecer los controles y acciones en esos procesos. Además, es fundamental ajustar la descripción de los siete riesgos de corrupción que no cumplen con los lineamientos, garantizando una gestión más precisa y eficaz.

- Atender los Procesos con Deficiencias: Se identificaron procesos con controles que cumplen parcialmente o que no cumplen con los estándares, como el caso de "Gestión de Recursos Físicos" con solo un control por riesgo. Se recomienda revisar estos procesos para aumentar el número de controles y asegurar que aborden las causas raíz de los riesgos identificados.

- Mantener la Mejora Continua: La tendencia positiva en el diseño y ejecución de acciones debe ser mantenida. Se recomienda continuar con los esfuerzos de monitoreo y sensibilización para garantizar que los procesos internos sigan mejorando en la gestión de sus riesgos.

- Mejorar la Articulación con la Primera Línea de Defensa: Continuar reforzando la comunicación y articulación con la primera línea de defensa, especialmente en lo relacionado con la presentación de evidencias y el reporte de ejecución de controles, para garantizar que la gestión de riesgos esté siempre respaldada con documentación sólida.

- Revisión y ajuste de los mapas de riesgos: Se recomienda a los procesos revisar las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y la Oficina de Control Interno (OCI) para ajustar sus mapas de riesgos, con el objetivo de fortalecer la administración de estos riesgos como parte de sus responsabilidades en la primera línea de defensa.

- Monitoreo constante de actividades y prevención de riesgos adicionales: se anima a los procesos a revisar de forma continua sus actividades, no solo para identificar riesgos adicionales, sino también para prever posibles vulnerabilidades relacionadas con actos de corrupción dentro de la entidad.

- Evaluación continua de los controles para su efectividad: Se recomienda a los procesos que los controles, más allá de cumplir con los criterios básicos de responsable, acción y complemento, deben revisarse constantemente para asegurar que sean adecuados. para abordar eficazmente las causas de los riesgos.

- Incorporación de controles en manuales y procedimientos: Los procesos deben asegurarse de integrar los controles descritos en los mapas de riesgos dentro de sus procedimientos y manuales. Esto garantiza que los controles estén alineados con las operaciones diarias y que se normalicen como parte del proceso estándar.

- Plan de acción para el tratamiento de riesgos: Se recomienda a los procesos asegurarse de que las actividades complementarias para el tratamiento de riesgos, contenidas en el plan de acción, sean distintas a los controles. Además, dichas actividades deben contar con una estructura clara, que incluya un responsable, una fecha de implementación y un producto o resultado esperado.

Elaboro:

Cristina Sierra - Profesional OAP. Proceso GJUR

Erica Muñoz - Profesional OAP –Procesos PCI, GEFI, GTHU

John Quintero Contratista OAP Procesos COM, GCON

Julio Guapacha Contratista OAP Procesos DMIC, SMCT GREF

Juan Pérez Contratista OAP Procesos CODI, EGTI

Nicolas Rodríguez - Contratista OAP Procesos LMME, GAM, CEI

Natalia Norato Contratista OAP Procesos PRO, GLAB, INFRA

Omar Giovanny Contratista OAP Procesos DES, SRPI, GLA.

Gilber Corrales – Contratista OTI – Oficial de seguridad de la información