INFORME DE GESTIÓN

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO II TRIMESTRE 2024

Abril 2024

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.	4

OBJETIVO	4

ALCANCE	4

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	4

1.	DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO	5

1.1.	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	5

1.2.	INTEGRIDAD	6

2.	DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	7

2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	7

2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	9

2.3. COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	15

3.	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	16

3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	16

3.2. GOBIERNO DIGITAL	18

3.3 SEGURIDAD DIGITAL	19

3.4. DEFENSA JURÍDICA	19

3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	2

3.6. SERVICIO AL CIUDADANO	4

3.7. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL	5

4.	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	6

4.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6

Rango de Gestión Mejorable:	9

Rango de Gestión Deficiente:	9

5.	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	10

5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL	10

5.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	12

6.	DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	13

7.	DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO	14

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Avance de ejecución Plan Estratégico de Talento Humano	5

Tabla 2. Seguimiento a la ejecución de los objetivos institucionales de la UAERMV	7

Tabla 3. Ejecución Presupuestal Inversión Directa 2024	13

Tabla 4. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles 2024	13

Tabla 5 Ejecución por fuente de financiación 2024- 7858	14

Tabla 6 Ejecución por fuente de financiación 2024 – 7903	15

Tabla 7 Ejecución por fuente de financiación 2024 – 7859	15

Tabla 8 Ejecución por fuente de financiación 2024 – 7860	15

Tabla 9 Ejecución Reservas Presupuestales	16

Tabla 10 Pasivo Histórico	16

Tabla 11. Avance del Plan de adecuación y sostenibilidad	17

Tabla 12. Numero de documentación revisada y aprobadas	18

Tabla 13. Espacios de participación ciudadana desarrollados en el II trimestre 2024	2

Tabla 16. Resumen de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	14

Tabla 17. Gestión de los aspectos del ambiente de control	16

Tabla 18. Gestión de los aspectos de evaluación de riesgo	16

Tabla 19. Gestión de las actividades de Información y comunicaciones	16

Tabla 20. Gestión de las actividades de monitoreo	17

TABLAS DE ILUSTRACIONES

Ilustración 3. Seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción de la UAERMV	9

Ilustración 4. Ejecución Presupuestal 2024	12

Ilustración 5. Ejecución Presupuestal 2024 Funcionamiento, Inversión directa y Pasivos exigibles	13

Ilustración 6. Ejecución presupuestal Inversión Directa	14

Ilustración 7. Éxito Procesal Cuantitativo	2

Ilustración 8. Éxito Procesal Cuantitativo	2

# INTRODUCCIÓN.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, busca fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de generar resultados de las entidades públicas, además de agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos y para desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

# OBJETIVO

Reportar la gestión de cada política de gestión y desempeño aplicada a unidad en pro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial – UAEMRV, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para cumplir los decretos 1499 de 2017, reglamentados por el Decreto Distrital 591 de 2018 y modificado por el Decreto Distrital 221 de junio del 2023.

# ALCANCE

Presentar las actividades que se realizan en la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial - UAERMV para cumplir el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del 1 de enero al 30 de junio 2024.

# AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

La Unidad alcanzó un 87,2 en el Índice de Desempeño Institucional correspondiente a la vigencia 2022. Estos resultados no son comparables a los de años anteriores, debido a modificaciones sustanciales en las preguntas relacionadas con las políticas, lo que responde a un proceso de actualización de temáticas y directrices. Por lo tanto, este puntaje servirá como línea base para el seguimiento de la implementación de las políticas de gestión MIPG.

En cuanto a los resultados promedio obtenidos en el FURAG para las dimensiones de gestión del MIPG, se destaca un rendimiento general positivo, con todos los índices superando el 80%. En particular, la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación sobresale con un notable 93,5, seguida de Control Interno con 89,4 y Evaluación de Resultados con 89,1. Este desempeño refleja el compromiso hacia la mejora de la gestión pública.

# DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO

## GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Durante el segundo trimestre de 2024, se adelantaron las siguientes temáticas, de acuerdo con las etapas que permiten avanzar en la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano de una forma eficiente:

Disponer de la información:

Con relación a esta etapa, el PGTH durante el segundo trimestre de 2024, se continuó realizando mensualmente la actualización de la información del empleo y la administración pública en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP administrado por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital DASCD.

De acuerdo con la normatividad vigente se publicó los nombramientos ordinarios o encargos en empleo de naturaleza gerencial, el cual se encuentra disponible en el portal de transparencia. Enlace: https://www.umv.gov.co/portal/publicacion-nombramientos-ordinarios-o-encargos-en-empleos-de-naturaleza-gerencial/

Diseñar acciones para la Gestión Estratégica de Talento Humano - GETH

Durante el segundo trimestre de 2024 adelantaron actividades que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano el cual a corte de marzo de 2024 presenta el siguiente avance:

Tabla 1. Avance de ejecución Plan Estratégico de Talento Humano junio 2024

| PETH |  | Trimestre I |  | Trimestre II |  | Trimestre III |  | Trimestre IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Planeado (AÑO) | P | E | P | E | P | E | P | E | TP | TE |
| Plan Acción | 9 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,00 | 0,55 |
| Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST | 60 | 0,18 | 0,13 | 0,43 | 0,36 | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 1,00 | 0,49 |
| Matriz Gestión Estratégica de Talento Humano - MGETH | 10 | 0,14 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,00 | 0,29 |
| Plan Anual de Estímulos e Incentivos - PAEI | 30 | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 0,30 | 0,23 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,00 | 0,33 |
| Plan Institucional de Capacitación - PIC | 28 | 0,07 | 0,05 | 0,29 | 0,15 | 0,43 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 1,00 | 0,20 |
|  | 137 | 0,15 | 0,13 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,00 | 0,37 |

Fuente- Elaboración Proceso de GTHU

En este cuadro se puede evidenciar que para la vigencia 2024 se programaron 137 actividades las cuales tenían una programación del 15% a desarrollar durante el primer trimestre de las cuales se presentó avance del 13%, para el segundo trimestre 29% y se ejecutó 24%, se encuentra en el trámite la gestión de los contratos que apoyan la ejecución del plan anual de estímulos e incentivos y plan de capacitación, lo cual permitirá, adelantar las actividades pendientes, en relación a estos dos planes.

Ruta de la felicidad

Con relación a esta ruta, durante el segundo trimestre de la vigencia se adelantaron las siguientes actividades:

Bienestar: Con relación a la ejecución del Plan Anual de Estímulos e Incentivos, en la vigencia se programaron 30 actividades las cuales a corte del segundo trimestre presenta un avance del 33%.

Teletrabajo: Con relación a esta temática se ha venido adelantando permanentemente acciones para fortalecer y atender el número de teletrabajadores en la entidad, de los 119 Empleados públicos existentes a corte de junio de 2024, 53 de ellos se encuentran en la modalidad de Teletrabajo Suplementario, esto equivale al 44% de los empleados públicos de la entidad.

Ruta del Crecimiento

Capacitación y formación: Con relación a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC en la vigencia se programaron 28 actividades las cuales a corte del segundo trimestre ejecuto el 20%

Seguridad y Salud en el Trabajo: Con relación a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST en la vigencia se programaron 60 actividades la cuales a corte del segundo trimestre ejecuto el 49% de las actividades programadas.

### Ruta de la Calidad:

Administración de la Nómina: Para el caso de la satisfacción de los servidores públicos como actores internos se han adelantado las novedades que afectan la nómina con normalidad durante el segundo trimestre de la vigencia 2024.

Ruta del análisis de datos:

Se realiza mensualmente la actualización de la información del empleo y la Administración pública en la Herramienta Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP.

Así mismo, para la administración de la información de la planta, se mantiene el aplicativo de nómina People Net.

La Gerencia Administrativa y financiera a través del Proceso de Gestión de Talento Humano, continúa trabajando en fortalecer la información sobre la caracterización de los servidores públicos, lo cual facilita la realización de actividades y toma de decisiones al interior del proceso.

## INTEGRIDAD

Esta política busca la coherencia de los Servidores Públicos y entidades en el cumplimiento de la promesa que hace el Estado a la ciudadanía para garantizar el interés general en el servicio público” se contemplan algunas herramientas o actividades que facilitan a las entidades públicas visibilizar el control de posibles conductas de corrupción que afecten el desarrollo institucional.

Las actividades para desarrollar durante la vigencia 2024 se encuentran incorporadas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – programas de transparencia y ética pública 2024

Este plan contiene 19 actividades a cargo del proceso de Gestión de talento humano el cual a corte del primer trimestre de 2024 se ejecutó en un 16%. Durante el segundo trimestre de 2024 en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se desarrollaron las siguientes actividades 7.18 Tres (3) verificaciones al mapa de riesgo, 7.20 Una (1) pieza de la divulgación de la identificación y gestión de conflictos de interés y 7.7 Un (1) listado de asistencia de la inducción/reinducción de los gestores de integridad generado por la plataforma temas y la presentación utilizada

# DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

## 2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico recoge los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Este plan se formula por vigencia y se materializa a través de la ejecución de los planes de acción.   Dado lo anterior, la planeación institucional se articula a través de tres elementos fundamentales: objetivos institucionales, plan estratégico y planes de acción.

Las dependencias de la entidad reportan los avances cuantitativos y cualitativos a través de la aplicación reporte del plan de acción que administra la Oficina Asesora de Planeación, encargada de revisar, analizar y consolidar la información.

Avances en la ejecución de los objetivos institucionales de la UAERMV

A continuación, se presenta el estado de avance en la ejecución de los objetivos institucionales para el primer semestre de la vigencia 2024.

Tabla 2. Seguimiento a la ejecución de los objetivos institucionales de la UAERMV

| Objetivo Institucional | Ponderación | Avance Objetivo | Avance Objetivo cuatrienio | Descripción de la Meta | Avance Meta | Avance Meta Cuatrienio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |
| 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad | 10% | 100% | 100,00% | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 100% | 100% |
| 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 15% | 100% | 98,10% | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfacción al usuario | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 100% | 100% |
| 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 60% | 100% | 110,21% | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Conservar 1598,01 Km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital | 100% | 105% |
|  |  |  |  | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | 100% | 150% |
|  |  |  |  | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Conservar 91,35 Km de cicloinfraestructura del distrito capital | 100% | 101% |
|  |  |  |  | Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | 100% | 106% |
| 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 15% | 100% | 101,43% | Intervenir 141.192.95 Metros2 de espacio público de la ciudad | 100% | 101% |
|  | 100% | 100% |  |  |  |  |

Fuente- Elaboración Proceso de DES 2024

Este logro representa un avance del 100% en la ejecución del Plan Estratégico de la entidad para el primer semestre de 2024, cumpliendo así con las metas establecidas para el cuatrienio del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, titulado 'Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI'.

En cuanto al avance del Plan de Acción Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el primer trimestre de 2024, se hizo seguimiento a 20 procesos conforme al acuerdo 02 del 2023, “Por el cual se estableció la estructura orgánica de la Unidad y las funciones de las nuevas dependencias”. Como resultado, se incluyen en la batería del Plan de Acción los siguientes procesos:

- COM – Comunicaciones Estratégicas que dentro de nuestro mapa de procesos vigente hace parte de los procesos estratégicos

- LMME – Logística y Manejo de la maquinaria y equipos, que hace parte de los procesos misionales

- DMIC – Desarrollo misional y comercialización, como su nombre lo dice hace parte de los procesos misionales

- SMCT – Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica, correspondiente a procesos de Evaluación

Procesos que observan de color azul en la presentación. Así mismo los siguientes procesos cambiaron su código y nombre

- Proceso DESI – ahora DES Direccionamiento Estratégico (estratégico)

- Proceso APIC – Ahora SRPI Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Estratégico)

- Proceso EGTI-GSIT – Ahora EGTI Estrategia de Gobierno de TI (Estratégico)

- Proceso PIV – Ahora PCI Planificación de la Intervención Vial (Misional)

- Proceso PPMQ – Ahora PRO Producción de Mezcla (Misional)

- Proceso IMVI – Ahora INFRA Intervención de la infraestructura (Misional)

- Proceso CEM – Ahora CEI Control y Evaluación Institucional (Evaluación)

Ilustración 1. Seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción de la UAERMV

Fuente- Elaboración Proceso de DESI 2024

En el seguimiento realizado durante el primer trimestre, observamos que algunos procesos aparecen con valores de 00 tanto en lo programado como en lo ejecutado. Esto no significa que no haya habido avances en su ejecución; el problema radica en que la plataforma del Plan de Acción solo permite las variables de "ejecutado", "sin ejecutar" y "en ejecución". Por lo tanto, los resultados solo se reflejan cuando las actividades se han completado.

Otra razón es que, por experiencia, sabemos que los procesos no suelen programar el cierre de actividades para el primer trimestre debido a que la contratación de personal ocurre al inicio de cada vigencia.

## 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Esta política es reportada por los procesos de gestión financiera y direccionamiento estratégico, en donde se presenta:

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

En el segundo trimestre respecto del seguimiento de la ejecución presupuestal, que en el segundo semestre de 2023 se preparó el presupuesto para esta vigencia, realizando la programación por los Gerentes de los Proyectos de Inversión, los Jefes de las dependencias con la responsabilidad de supervisión de contratos, de la mano con los Ordenadores del Gasto, establecen la proyección de los gastos a ejecutar en la siguiente vigencia, definiendo en la última quincena del tercer trimestre de 2023, realizando la proyección del presupuesto requerido para el cumplimiento de la misionalidad y el funcionamiento de la Entidad en la siguiente vigencia, que previa aprobación se deberán programar en el Programa Anualizado de Caja, de acuerdo con los compromisos definidos en los contratos suscritos para la adquisición de los bienes, obras y servicios, que debe consolidarse por la Tesorería, previa diferenciación de los compromisos de la reserva, incentivando el seguimiento de la ejecución de la programación y la minimización de la desviación.

Posteriormente, se dio la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto, en reuniones conjuntas con la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y el Concejo Distrital, con el Acuerdo 923 de 2023, por un monto de $ 194.946.206.000, designando $ 47.695.371.000 a funcionamiento y $ 147.250.835.000 para inversión, distribuidos de acuerdo a las necesidades establecidas por la UMV para realizar la contratación de los bienes, obras y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades definidas para cumplir con su misionalidad y funcionamiento en la presente vigencia.

En aplicación a los lineamientos establecidos para la reducción presupuestal relacionados en la Circular Externa 000005 del 12 de abril de 2024, el presupuesto de funcionamiento se afectó en un valor total de $ 1.558.749.467, reduciendo los gastos de personal en un valor de $ 1.435.866.808, de los gastos destinados para la adquisición de bienes y servicios se descontó un valor de $ 83.000.000 y de los gastos de adquisición de servicios se disminuyó un valor de $ 39.882.659.

Así pues, en el perfeccionamiento de cada uno de los compromisos contractuales se ha expedido el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, demostrando que la UMV cuenta con la asignación de los recursos financieros para requeridos para cumplir con los pagos convenidos en la suscripción del contrato, previa verificación que dicha necesidad se encuentre relacionada en el PAA. Cumpliendo, además, con las aprobaciones y validaciones establecidas para la suscripción de cada proceso contractual, su designación presupuestal y la correspondiente expedición del registro presupuestal que lo avale, a través del Sistema de información de Información de la SDH Bogdata. Por esto, a 30 de junio de 2024 se han expedido Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por $ 113.547.694.545 y Certificados de Registro Presupuestal por valor de $ 112.455.916.812 de los $ 193.387.456.533 asignados presupuestalmente, comprometiéndose el 58.15%, con el porcentaje de giros del 23.04% correspondiendo a $ 44.556.288.106.

Con referencia al seguimiento que realiza la Tesorería Distrital, respecto a la programación del presupuesto requerido para realizar los pagos de los compromisos presupuestales con los proveedores y contratistas, que en razón a la a la desviación de la planificación se revisa con las dependencias las situaciones que ocasionaron su no cumplimiento, incentivando su ejecución, alcanzando una medición de desempeño acumulada de 74.20% para la vigencia y de 85.31% para la reserva, con un desfase menor al 26% y 15%, respectivamente.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Ejecución presupuestal

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) inició la vigencia 2024 con una apropiación presupuestal de $194.946 millones de pesos. El 76% que corresponde a $147.251 millones se destinó a gastos de inversión, mientras que el 24% por $47.695 millones se asignó a gastos de funcionamiento.

A 31 de mayo se presentó una reducción presupuestal por el rubro de funcionamiento de $1.559 millones, razón por la cual se presenta una variación entre la apropiación inicial y la disponible.

Es importante mencionar que los compromisos presupuestales del Plan de Desarrollo UNCSAB finalizaron el 31 de mayo por lo que, en la siguiente tabla, se presenta la información de cierre.

Tabla: Apropiación y compromisos por tipo de gasto UAERMV, 2024.

| Ítem | Apropiación Inicial | Apropiación Disponible | Compromisos | % Compromisos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión | 147.251 | 147.251 | 91.680 | 62% |
| 7858 - Conservación de la malla vial distrital y ciclo infraestructura de Bogotá | 107.812 | 107.812 | 75.346 | 70% |
| 7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público | 3.752 | 3.752 | 2.494 | 66% |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | 27.939 | 27.939 | 11.107 | 40% |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | 7.747 | 7.747 | 2.732 | 35% |
| Gastos de Funcionamiento | 47.695 | 46.137 | 16.257 | 35% |
| Funcionamiento | 47.695 | 46.137 | 16.257 | 35% |
| Total Entidad | 194.946 | 193.387 | 107.937 | 56% |

Fuente: Bogdata, 2024. Cifras en millones de pesos a 31 de Mayo.

Durante el mes de junio y en concordancia con la Circular conjunta SDH-SDP 000009 del 2024, se llevó a cabo el proceso de armonización presupuestal. Durante este periodo se formularon e inscribieron los nuevos proyectos de inversión del PDD Bogotá Camina Segura y no se comprometieron recursos. El valor armonizado a ser ejecutado en el segundo semestre 2024 fue de $ 55.571 millones y refleja en el siguiente cuadro como modificación presupuestal:

Con corte 30 de junio, de los proyectos finalizados a 31 de mayo solo se reporta ejecución en giros como se nuestra a continuación:

Tabla: Giros a 30 de junio proyectos PDD UNCSAB

| Ítem | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Disponible | Compromisos | % Compromisos | Giros | % Giros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión | 147.251 | -55.571 | 91.680 | 91.680 | 100% | 27.415 | 30% |
| 7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá | 107.812 | -32.466 | 75.346 | 75.346 | 100% | 19.262 | 26% |
| 7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público | 3.752 | -1.258 | 2.494 | 2.494 | 100% | 942 | 38% |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | 27.939 | -16.832 | 11.107 | 11.107 | 100% | 6.056 | 55% |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | 7.747 | -5.015 | 2.732 | 2.732 | 100% | 1.155 | 42% |
| Gastos de Funcionamiento | 47.695 | -1.559 | 46.137 | 20.776 | 45% | 17.141 | 37% |
| Funcionamiento | 47.695 | -1.559 | 46.137 | 20.776 | 45% | 17.141 | 37% |
| Total Entidad | 194.946 | -57.130 | 137.816 | 112.456 | 82% | 44.556 | 32% |

Fuente: Bogdata, 2024. Cifras en millones de pesos a 30 de junio.

### Reservas presupuestales:

La entidad inició el 2024 con reservas presupuestales constituidas por $ 86.980 millones. A corte 30 de junio, se tramitaron anulaciones por $ 686 millones (0,79%) y se giraron $ 74.696 millones (87%) respecto al valor neto de la reserva. La siguiente tabla muestra la relación reserva-giros por cada proyecto y funcionamiento:

Tabla. Reservas por proyecto

| PROYECTO | Constituidas | Anulaciones | Reserva Neta | Giros | % Total Giros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá | 76.620 | 613 | 76.007 | 66.126 | 87% |
| 7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público | 1.967 |  | 1.967 | 1.922 | 98% |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | 5.187 | 73 | 5.115 | 3.777 | 74% |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | 736 |  | 736,5 | 736,2 | 99,97% |
| Funcionamiento | 2.470 |  | 2.470 | 2.134 | 86% |
| TOTAL | 86.981 | 686 | 86.295 | 74.696 | 87% |

Fuente: Bogdata, 2024. Cifras en millones de pesos.

### Pasivos Exigibles:

La UAERMV cuenta con pasivos exigibles programados por valor de $5.851 millones, de los proyectos 7858 y 7903. A 30 de junio se registraron compromisos del (0,9%) respecto a la apropiación vigente:

Tabla. Pasivos exigibles y compromisos

| Proyecto | Pasivos | Compromisos | % Compromisos |
| --- | --- | --- | --- |
| 7858 | 5.850 | 51 | 0,9% |
| 7903 | 1,1 | 1,1 | 100,0% |
| Total Inversión | 5.851 | 52 | 0,9% |

Fuente: Bogdata, 2024. Cifras en millones de pesos.

Durante el periodo de armonización presupuestal, en el sistema Bogdata se registraron pasivos por $ 5.799 millones.

### Pasivo histórico:

En la siguiente tabla se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles.

Tabla Histórico de pasivos exigibles

| Pasivos Exigibles - Histórico | $ 8.699 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Valor Pasivos Pagados | 55 | 5% |
| Valor Pasivos Anulados | 56 | 5% |
| Pasivos por gestionar en 2024 | 1.039 | 90% |
|  | 1.149 | 100% |
| Pasivos en proceso Sancionatorio | 1.525 | 20% |
| Pasivos en instancia judicial | 6.024 | 80% |
|  | 7.550 | 100% |

Fuente: Bogdata, 2024. Cifras en millones de pesos.

El valor de los Pasivos Exigibles ejecutado (pagado y anulado) en la vigencia 2024, corresponde al 10%

## 2.3. COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Plan Anual de Adquisiciones (PAA):

Dado que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta fundamental para informar a los posibles proveedores y contratistas las necesidades de contratación de bienes y servicios, en el trimestre se han efectuado ocho (8) modificaciones de las treinta y dos (32) solicitudes de modificación realizadas al plan. La mayoría de estas hacen referencia al cambio en la fecha de publicación de un determinado proceso, en el objeto a contratar, en la distribución de los recursos presupuestales o de la modalidad de contratación, que deben verse reflejados en los estudios del sector que se publican en la etapa precontractual, por esto a 30 de junio se ha adelantado la publicación de la versión número catorce (14) del PAA.

en el seguimiento realizado por el proceso Gestión Contractual, se puede referir que se tenían 47 procesos de contratación programados en el plan para ejecutarse, de los cuales 12 son procesos relacionados con las áreas misionales, incluyendo 7 procesos de regalías y 15 relacionados con funcionamiento, alcanzando 20 procesos la etapa de contratación y para los restantes 27 procesos se culminó la etapa de publicación, logrando el 100% de la programación definida para el período.

Ejercicio Contable: En el segundo trimestre de 2024 a nivel contable, se adelantaron actividades relacionados con los ajustes en el registro de los costos de producción, el levantamiento de información para la implementación del módulo de costos de intervención y su vinculación con las cuentas contables, la preparación y presentación de los estados financieros, adelantando su publicación en la página web, de acuerdo con la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el trimestre se efectúa la sesión semestral del Comité de Sostenibilidad Contable, a la vez, presentando los compromisos establecidos en la pasada reunión semestral del Comité de Sostenibilidad Contable, relacionados con la presentación de los hechos económicos de las diferentes dependencias, que generan la información requerida para la elaboración de los estados financieros de la Unidad.

En este período, igualmente se adelanta el seguimiento y control de la atención del cronograma definido para el reporte de la información de las dependencias que intervienen en el proceso contable, establecida en la Circula Nro. 14 de 2022, para la causación de la información requerida para la consolidación y presentación de los Estados Financieros ante la Contaduría General de la Nación y la Secretaria Distrital de Hacienda, como para la preparación, análisis y presentación de la información recíproca, exógena y tributaria, en las fechas establecidas por los entes de control, como por las Entidades encargadas del recaudo y administración de los impuestos nacionales y distritales.

# DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

## 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

En pro del fortalecimiento de la política en mención, la entidad destaca la gestión en los siguientes pilares,

Para la vigencia 2024, la entidad elaboro como instrumento de priorización y articulación de las actividades que deberán ser ejecutadas para el fortalecimiento y sostenibilidad programó 52 actividades y productos en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG, con el fin de aumentar los resultados obtenidos

Frente a las 19 actividades programadas para el segundo trimestre, los líderes de política presentaron el siguiente estado de avance por política:

Tabla 11. Avance del Plan de adecuación y sostenibilidad

| Responsable - Política | # de actividades | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficina de Control Interno - Control Interno | 3 | 0,91 | 0,91 |
| Oficina Jurídica -Defensa jurídica | 1 | 1 | 1 |
| Gerencia de Maquinaria y Equipos -Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2 | 1,25 | 0,12 |
| Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad -Gestión Ambiental | 2 | 1,25 | 1,25 |
| Oficina Asesora de Planeación - Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | 1 | 1 |
| Gerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 1 | 1 | 1 |
| Gerencia Administrativa y Financiera Gestión Estratégica del Talento Humano | 4 | 1,25 | 1 |
| Oficina Asesora de Planeación - Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 |
| Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 3 | 0,99 | 0,99 |
| Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad - Servicio al Ciudadano | 1 | 0,33 | 0,33 |
| Total general | 19 | 9,98 | 8,6 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – 2024

Se programaron 9,98 en total, de las cuales se ejecutaron 8,6, lo que representa una ejecución general del 86,17%. En general, la mayoría de las oficinas y áreas lograron un alto cumplimiento de sus actividades programadas, con algunas excepciones notables como la Gerencia de Maquinaria y Equipos en Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, que tuvo un bajo nivel de ejecución.

La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento del plan de adecuación del segundo trimestre el cual se remitió por correo a cada líder de política con sus observaciones detalladas y se socializaron los resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Actualización Documental:  se ha implementado una cultura de mejoramiento continuo a través de la revisión de vigencia y pertinencia documental, que a corte 30 de marzo 2024, conllevó a la revisión y actualización (creación, modificación o eliminación), de 104 documentos, así:

Tabla 12. Numero de documentación revisada y aprobadas

| TIPO DOCUMENTO | NUMERO |
| --- | --- |
| Documento Externo | 4 |
| Documento Interno | 18 |
| Formato | 48 |
| Instructivo | 4 |
| Manual | 6 |
| Plan | 8 |
| Procedimiento | 5 |
| Protocolo | 6 |
| TOTAL GENERAL | 99 |

Fuente- Elaboración Proceso de DES

La entidad ha presentado el FURAG, en el cual se detalla la gestión realizada durante la vigencia de 2023. Como resultado de este proceso, se ha obtenido el Certificado Diligenciamiento UMV, cumpliendo con las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Circular 100-006-2024 del 15 de marzo de 2024, que orienta sobre los lineamientos para el reporte del FURAG correspondiente al año mencionado.

Cooperación Internacional:

Durante el periodo comprendido entre mayo y julio de 2024, se realizaron varias actividades clave orientadas a fortalecer la cooperación internacional y la gestión del conocimiento en la UAERMV. Se elaboraron dos documentos estratégicos enfocados en las necesidades de cooperación internacional, específicamente en temas de huella de carbono e innovación. Asimismo, se llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo sobre el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de integrar esta tecnología en los procesos internos de la entidad. En términos de contactos y colaboraciones, se realizaron cinco reuniones de alto nivel que facilitaron la creación de alianzas estratégicas con entidades distritales y nacionales. Además, se postularon cuatro proyectos al sistema de cooperación de la CDRI y APC Colombia, y se realizaron dos publicaciones mensuales en colaboración con el equipo de comunicaciones de la UMV. Finalmente, se participó como expositor en la cumbre de CALAC, destacando el compromiso de la entidad con la sostenibilidad y la cooperación internacional.

## 3.2. GOBIERNO DIGITAL

A continuación, se relacionan los logros obtenidos de la Política de Gobierno Digital, entre el primero (01) de abril y el 30 de junio del 2024.

## Estrategia y Gobierno de TI

- Se realiza el seguimiento al portafolio de proyectos de Plan Estratégico de Tecnologías de Información, establecidos en la hoja de ruta para la vigencia 2024.

- Presentación de reporte del FURAG a nivel de la Política de Gobierno Digital.

- Diligenciamiento de los requerimientos de la alcaldía mayor de Bogotá - Levantamiento de información - Diagnóstico TI, Seguridad Digital y Datos.

- Actualización y validación del normograma de la Oficina de Tecnologías de Información.

- Desarrollo de la guía de impresión responsable en alineación con la política de cero papel de la entidad.

- Se viene diseñando el documento base de la guía metodológica del procedimiento de planeación de los ejercicios de arquitectura empresarial de la OTI.

## Arquitectura Sistemas de Información

- Se actualiza el documento de arquitectura de referencia de construcción de sistemas de información

- Se actualizan los procedimientos de diseño y construcción de soluciones

- Se avanza en la implementación de la automatización del proceso de desarrollo (DEVOPS) mediante el uso de DOCKER, GITLAB y JENKINS

- Se crea guía para la gestión de pruebas de los sistemas de información mediante el uso de GITLAB

- Se realizan capacitaciones al grupo de desarrollo sobre los conceptos de DEVOPS, contenedores en DOCKER y procesos de Integración y despliegue continúo usando GITLAB y JENKINS aplicado al proyecto SIGMA FRONTEND

## Sistemas de Información

- Se ha reforzado el uso y apropiación de los sistemas de información, logrando la implementación y puesta en funcionamiento de los módulos de Orden de Producción y Despacio en Sigma.

- Se llevó a cabo el acompañamiento técnico del plan 100 días, actividad que requirió migraciones continuas para apoyar los profesionales en terreno.

- Se inició con el análisis para mejorar el procedimiento de archivo de las hojas de vida de los PKs en conjunto con la Gerencia de intervención para disminuir el uso de papel, iniciativa que seguramente generará un proyecto de mejora

- En cuanto a los sistemas geográficos, se migró la nueva información IDU de segmentos viales a nuestra plataforma.

- Se apoyó a la Entidad en el cierre de los contratos de 2023 y de los nuevos contratos de 2024 por medio de planes de choque en Calíope

- Se llevó a cabo la capacitación de Informante, Almacén, Cuentas de Cobro y registro de maquinaria (Sigma) a los nuevos líderes de las áreas funcionales correspondientes.

- Se acompañó el convenio con la Universidad Distrital, revisando los datos generados durante la primera etapa de dicho convenio y los mecanismos de integración dispuestos por la Universidad

- Como iniciativa de mejora, se coordinaron mesas de trabajo para automatización de las hojas de vida de los PKs que están consumiendo altos niveles de impresión, de modo que se puedan ejecutar acciones en los sistemas que conduzcan a eliminar la impresión de expedientes

- Se modificaron los procedimientos de diseño y construcción de soluciones de software

## Servicios Tecnológicos

- Se llevo a cabo la Auditoria de Derechos de Autor y no se encontraron hallazgos, lo que demuestra la buena gestión en la administración de los equipos y del software que se utiliza en la UAERMV.

- Alta disponibilidad en los servicios tecnológicos misionales y operativos de la UAERMV.

- Avance en los documentos requeridos para la contratación de los nuevos equipos de seguridad perimetral de las sedes de operación y producción y de conectividad interna de la sede Administrativa.

- Normalización en los sistemas de Aires Acondicionado y eléctrico del centro de datos de la sede Administrativa.

- Se realizan a cabalidad los mantenimientos de los equipos tecnológicos propios y rentados que utilizan los funcionarios y colaborades de la UAERMV.

- Actualización de los certificados SSL de todos los subdominios de la UAERMV lo que aumenta la seguridad de las aplicaciones misionales publicadas hacia Internet.

- Se adelantan según cronograma procesos contractuales de Equipos de Seguridad, Equipos de Conectividad WiFi y Equipos de Almacenamiento.

- Se realiza la contratación de los créditos para la Nube Oracle, donde se tienen instalados todos los servidores que gestionan las aplicaciones Misionales del Ideam.

- Se realiza la contratación de los servicios de renta de impresoras, este nuevo contrato tiene impresoras más modernas y se aumentó el nivel de disponibilidad de este servicio.

- Se realiza la contratación de los servicios de renta de computadores, este nuevo contrato tiene equipos nuevos, lo que generará una mayor eficiencia en el manejo de las aplicaciones que utilizan los funcionarios y colaboradores de la UAERMV.

- Se estructuran los documentos para la contratación del servicio de conectividad. Se incluye una nueva arquitectura que permitirá aumento en los Anchos de Banda de los canales y tecnologías nuevas para mitigar riesgos de no conectividad en las sedes operativa y de producción.

- Se estructuran los documentos para la adquisición de un Data center móvil, que permitirá la UAERMV contra con u espacio dedicado al cuidado de los equipos de infraestructura tecnológica critica.

- Gracias a los equipos de seguridad se logra detener ataque desde un ente externo que intentaba acceder a la información de los usuarios de la UAERMV.

- Se adelantan de manera efectiva las actividades de los planes de Mejora que debe ejecutar el área de infraestructura.

## Cultura y Apropiación

- Diseño, construcción y envío de piezas publicitarias abordando temas como Seguridad de la Información, Diligenciamiento de formatos de TI y capacitaciones, Mesa de ayuda, seguridad de la información, manejo de recursos de impresión, gestión de credenciales, capacitaciones en habilidades blandas, entre otros.

- Planificación, desarrollo y presentación de sensibilizaciones, con apoyo logístico y generación de informes de resultados. Actualización en el repositorio de Cultura y Apropiación.

- Desarrollo de guías para uso de canales de comunicación institucional y para diseño e implementación de E_learning al interior de la entidad.

- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y lúdica integradas

## 3.3 SEGURIDAD DIGITAL

A continuación, se mencionan los logros obtenidos de la Política de Seguridad Digital, entre el primero (01) de abril al treinta (30) de junio del 2024.

- Presentación de reporte del FURAG a nivel de la Política de Seguridad Digital.

- Diligenciamiento de los requerimientos de la alcaldía mayor de Bogotá - Levantamiento de información - Diagnóstico TI, Seguridad Digital y Datos.

- Actualización y validación del normograma de la Oficina de Tecnologías de Información.

- Presentación del reporte de riesgos de seguridad digital a nivel de la Oficina de Tecnologías de Información.

## Continuidad de Negocio

- Elaboración del plan de trabajo para el proyecto de continuidad de negocio

- Elaboración del cronograma de actividades

- Revisión y entendimiento de la información que tiene actualmente la UMV con respecto a CN

- Presentación del contexto de CN a las subdirecciones, jefes de oficina, gerencias y enlaces de procesos.

- Elaboraron de los formatos para la realización del BIA Táctico y BIA Operativo

- Realización de entrevistas con los 20 procesos de la Entidad para analizar y definir las actividades críticas (BIA Táctico).

- Realización de entrevistas con los procesos para el levantamiento de información de los recursos, estrategias, periodos críticos, proveedores (BIA Operativo)

- Realización de entrevistas para la identificación de riesgos de interrupción con respecto a la Infraestructura Física, Infraestructura Tecnológica, Recurso Humano (plan emergencia y procesos críticos), Seguridad de la Información e Informática

- Se actualizó la política de continuidad de negocio.

## 3.4. DEFENSA JURÍDICA

Con el fin de atender las acciones legales y constitucionales en las que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV actúa en calidad de demandante, demandado, víctima e interviniente; la Oficina Jurídica realizó el seguimiento continuo a los procesos extrajudiciales y judiciales que tiene a cargo, adelantando las tareas propias de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, realizando entre otras las siguientes actuaciones: contestaciones de demandas, atención de las audiencias programadas, tutelas contestadas, recursos interpuestos en decisiones definitivas.

La defensa judicial que realiza el equipo jurídico evito condenas a la Entidad en las acciones constitucionales, logrando obtener 6 fallos favorables, y uno desfavorable. Además, como se puede observar en la ilustración No 1, sobre el éxito procesal cuantitativo, este trimestre correspondió a 85.71%, superando al mínimo establecido en el Plan de Desarrollo del 83%.

Base de la Consulta SIPROJ:

UAE de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERM

- Constitucionales

- Laborales

- Civiles

- Penales

- Contencioso administrativo

MASC (Mecanismos alternativos de solución de conflictos)

- Incluir Éxito procesal

Desde: 2024-04-01

Hasta: 2024-06-30

- Participación del Distrito: Iniciados

- Participación del Distrito: En contra

- Tipo de análisis Cuantitativo

- Tipo de análisis Cualitativo

Ilustración 7. Éxito Procesal Cuantitativo

Fuente: SIPROJ.

El informe de éxito procesal cualitativo (Representa el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital, como proporción del valor total de las pretensiones de los procesos fallados en el periodo determinado para el reporte) concluye que el porcentaje de ahorro para la entidad fue del 99%.

Ilustración 8. Éxito Procesal Cuantitativo

Fuente: SIPROJ.

## 3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

En este Informe encontrará los avances en la política de participación ciudadana, destacando los espacios de participación realizados en colaboración con las entidades del Nodo Sector Movilidad. Además, se incluyen otras actividades complementarias que enriquecen el desarrollo de la participación desde un enfoque de derechos, diferencial y de género.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADOS II TRIMESTRE

Los espacios de participación de la UMV fomentan la inclusión ciudadana para contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Durante el segundo trimestre, se llevaron a cabo nueve (9) espacios de participación, con una asistencia de 294 ciudadanas y ciudadanos, entre ellos personas con discapacidad, personas mayores, líderes comunitarios, entre otros.

Tabla 13. Espacios de participación ciudadana desarrollados en el II trimestre 2024

| Nombre espacio | N. Espacios | Asistentes | Localidad | # PQRSDF | # encuestas | Modalidad | Propio/ Articulación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diálogo Accesibilidad y Movilidad Reducida | 1 | 38 | Abierta a las localidades | N. A | N. A | Virtual | Articulación |
| Rendición de Cuentas Locales | 8 | 256 | Santa fe, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Bosa, Candelaria, Rafael Uribe, Fontibón, Mártires | 21 | N. A | Presencial | Propio |
| TOTALES | 9 | 294 |  | 21 | 0 | Presencial/ Virtual | Articulación |

Fuente: Cronograma de espacios de participación ciudadana 2024

MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Como instancia de apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizaron dos seguimientos a la Mesa de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas durante el II Trimestre, obteniendo los siguientes resultados a mencionar:

I SEGUIMIENTO, abril 16 de 2024: El objetivo de la primera Mesa fue crear un espacio para definir el rol de cada delegado o delegada de las diferentes dependencias de la entidad, estableciendo así responsabilidades claras e induciendo a un trabajo coordinado. Además, se buscó asegurar el cumplimiento de las actividades de participación ciudadana, con un seguimiento y control bimestral de tal manera se logre tener una trazabilidad organizada de las acciones acordadas; adicional a esto, se logró una participación activa de los asistentes, quienes mostraron interés en conocer, acceder y participar de las actividades y espacios de participación ciudadana como de las rendiciones de cuentas.

II SEGUIMIENTO, junio 6 de 2024: En la segunda Mesa se logra socializar a las y los delegados los resultados de los ejercicios de participación ciudadana, ya mencionados en el primer punto de este informe, en esta misma línea se dialoga en lo concerniente a Resolución 001 de 2024 “Por la cual se adopta el Manual Operativo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía” políticas que la integran, propósito y creación de la nueva Mesa de Trabajo de Relacionamiento con la Ciudadanía.

Adicionalmente, desde la oficina de planeación se comparte información relevante referente a las rendiciones de Cuentas Locales ejecutadas en el I Trimestre de la vigencia y la socialización de conservación de malla vial local, arterial y rural realizada en cada localidad, conservación de ciclo infraestructura, apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de la ciudad.

Durante el tiempo de socialización y ejecución de la mesa no se recibieron comentarios y/o recomendaciones por parte de las y los asistentes, lo que da cuenta de la claridad de la información suministrada.

SOCIALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA II TRIMESTRE

Con el fin de socializar la información que contiene el Plan de Participación Ciudadana 2024, se realizó socialización de las acciones realizadas, ésta contó con la participación de nueve (9) colaboradores(as) de la entidad; La metodología utilizada fue a través de infografías que permitieron a los asistentes comprender herramientas claves de la participación como: Objetivo, estrategia, desarrollo de espacios propios y en articulación, resultado de indicadores y herramientas de seguimiento y control.

Al finalizar la socialización se aplicó una evaluación para medir los conocimientos de los participantes, basada en los resultados se puede concluir que fue exitosa, ya que los asistentes demostraron una comprensión sólida de los contenidos expuestos, como evidencia en el alto porcentaje de respuestas acertadas en la evaluación, alcanzando un 90 %. Este nivel de entendimiento refleja el interés y la atención dedicada durante la presentación.

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA II TRIMESTRE

En esta vigencia se destaca el indicador que mide la ejecución de los espacios de participación ciudadana, mostrando un cumplimiento del 100%. Es fundamental aclarar que estos espacios se han desarrollado en articulación con las entidades del Sector Movilidad. Una vez programados estos espacios, la Secretaría Distrital de Movilidad proporciona los lineamientos pertinentes para su planeación, ejecución, verificación y seguimiento, basados en los principios de PHVA.

Indicador: Espacios de Participación Ciudadana ejecutados II Trimestre de 2024.

FORMULA:(Número de actividades ejecutadas durante la vigencia / número de actividades programadas durante la vigencia) *100 (9 actividades ejecutadas/ 9 actividades convocadas) *100     Resultado=100%

ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN II TRIMESTRE

Las reuniones con entidades del sector de movilidad pretenden fomentar la coordinación, colaboración y cooperación entre los actores involucrados. Estas reuniones facilitan el intercambio de información, la resolución de problemas, la planificación estratégica y la evaluación de resultados. Su finalidad es mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad de los servicios, así como la experiencia de los ciudadanos. En este contexto, se desarrollaron las siguientes acciones:

- El 25 de abril se realizó una mesa virtual con la Veeduría Distrital y la Secretaría de Movilidad, abordando temas como gobernanza, transparencia, Ley 1712 de 2014, derecho al acceso a la información pública, directrices de accesibilidad web y seguridad digital, con la participación de 48 ciudadanos.

- El 23 de mayo se llevó a cabo una reunión virtual con el Departamento de la Función Pública, con la participación de 533 personas de las entidades distritales, donde se trataron temas como lineamientos, estrategias, ciclos, menú Participa, políticas de gestión y desempeño MIPG y rendición de cuentas.

- El 12 de junio, la Secretaría de Planeación Distrital desarrolló una mesa virtual en la que se socializó la fase 4 del Plan de Desarrollo Distrital y se compartió la caja de herramientas para llevar a cabo las acciones correspondientes.

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Con el fin de fortalecer la relación estado -ciudadano, desde participación ciudadana se generan estrategias metodológicas que promuevan no solo la participación de la ciudadanía y grupos da valor , sino también la participación y fortalecimiento de los servidores públicos dentro y fuera de la entidad, en este sentido, se elaboró la Guía Metodológica para la sensibilización y socialización de Participación Ciudadana a los Grupos de Valor en el marco de los derechos humanos desde los enfoques que guían la atención

Además, y con el objetivo de incentivar y promover el control social por parte de la ciudadanía y su aplicación como ejercicios preventivos que garanticen los derechos constitucionales, en particular la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial crea la Guía Metodológica para la Creación de Veedurías Ciudadanas utilizando un lenguaje de fácil comprensión.

## 3.6. SERVICIO AL CIUDADANO

A continuación, se presentan las principales actividades y avances desarrollados durante el segundo trimestre de 2024, en el marco de la Política de Servicio a la Ciudadanía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

Encuestas de Satisfacción Ciudadana

Durante el II trimestre se evaluó la satisfacción a la ciudadanía respecto a la atención brindada en el punto o canal de atención de la UAERMV, bajo una muestra de 290 encuestas y un 82% de satisfacción.

En el II trimestre se realizó seguimiento telefónico a las respuestas de PQRSFD que evalúa los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas emitidas por la entidad, bajo una muestra de 226 encuestas y un 86,2% de satisfacción.

Sistemas de información

De conformidad con lo establecido en el Decreto 371 de 2010, se están registrando la totalidad de las peticiones ciudadanas que ingresan a la entidad a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha.  La UAERMV cuenta con el Sistema de Gestión Documental Orfeo, el cual se encuentra articulado con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha, en tal sentido para el segundo trimestre del año se registraron a través de la herramienta Orfeo Web Service 405 peticiones ciudadanas de las cuales 262 corresponden a Derecho de Petición de Interés General, 89 a Derecho de Petición de Interés Particular, 38 a Solicitud de Acceso a la Información, 14 a Reclamo y 2 Quejas.

Canales de atención

Para la recepción y trámite de requerimientos, conforme a los lineamientos emitidos, durante este trimestre se brindó atención en el canal presencial de la Sede Administrativa en horario de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm jornada continua, se mantuvo la atención a través del canal telefónico y virtual (correo electrónico, chat virtual, Bogotá te Escucha y redes sociales. De modo tal que, para el segundo trimestre, el canal virtual / email registró un total de 1373 peticiones, siendo el más utilizado por la ciudadanía.

Gestión de PQRSFD

Durante el segundo trimestre de 2024, se recepcionaron en total 1776 requerimientos, los cuales fueron gestionados de acuerdo a los lineamientos que rigen la materia, a la luz de lo estipulado la Ley 1755 de 2015, para lo cual el equipo de Servicio a la Ciudadanía emite alertas semanales de vencimiento a las PQRSFD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias) para cada área o dependencia de la UAERMV; esta práctica tiene como objetivo prevenir posibles retrasos en las respuestas a la ciudadanía y buscar continuamente la mejora en los tiempos de respuesta, lo que se evidencia en el comportamiento de los indicadores de las respuestas emitidas dentro de los tiempos reglamentados (15 días hábiles) correspondiente a 1124 peticiones de las cuales trece fueron respondidas fuera de los términos y (10 días hábiles) correspondiente a 74 peticiones de las cuales una fue respondida fuera de los términos.

De conformidad con el Decreto 371 de 2010, se elaboraron y presentaron informes mensuales de PQRS a la Secretaría General y a la Veeduría Distrital, los cuales se cargaron y reportaron en la página de la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024.

Buenas prácticas

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, aúna sus esfuerzos para mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios que se ofrecen, garantizar el acceso a la oferta institucional y los derechos de la ciudadanía.  A continuación, se presentan las buenas prácticas en materia del servicio a la ciudadanía desarrolladas por la UAERMV durante el segundo trimestre del año:

Chat Virtual: Se brindó información y orientación en tiempo real a ciento siete (157) inquietudes presentadas por la ciudadanía, con un tiempo promedio de primera respuesta de 1 minuto 2 segundos, una duración promedio de atención por chat de 8 minutos 30 segundos y 28 calificaciones positivas.  Es importante mencionar que durante el segundo trimestre se recepcionaron a través de este canal 43 peticiones.

Formación y Capacitación: Durante el II trimestre el equipo de trabajo de Atención a la Ciudadanía asistió a la capacitación de Administradores, capacitación funcional y capacitación Reportes Bogotá te Escucha, las cuales fueron organizadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. así mismo, asistió a 10 módulos de cualificación del Ciclo 1, 2 y 3 organizados por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se asistió a dos (2) talleres: Fundamentos de lenguaje claro e incluyente, y el barrerismo en los puntos de servicio a la ciudadanía, brindados por la Veeduría Distrital.

Botón agendamiento de cita presencial: Este botón se encuentra habilitado en la página web de la entidad, durante este trimestre tres (3) ciudadanos(as) agendaron su cita para recibir atención a través del canal presencial de Atención a la Ciudadanía.

Eventos convocados por Alcaldía Mayor de Bogotá: Durante el segundo trimestre de 2024 se participó en la segunda feria itinerante “Gobierno al Territorio" zona norte, de las localidades Barrios Unidos, Suba, Usaquén, Chapinero, y Teusaquillo, en el Parque el Cuadrado de la Localidad Barrios Unidos, a esta carpa acudió 1 ciudadana y se recibió 1 PQRSFD.

## 3.7. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

Con el fin implementar la política de Gestión ambiental de la entidad, a continuación, se presentan los avances en la misma de acuerdo con la revisión propuesta en la norma NTC-14001-2015 y Resolución 242 de 2014

Como medida de autocontrol se realizó seguimiento mensual a los consumos de agua - energía, registro de los residuos y clausulas ambientales, los cuales fueron presentados en el comité técnico operativo de apoyo ambiental realizado en este periodo, con el fin de establecer oportunidades de mejora.

Controlando los impactos ambientales significativos derivados de las actividades diarias de la UAERMV: De acuerdo con la matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de la Entidad, se determinó que el mayor impacto ambiental asociado a las actividades desarrolladas en la Entidad es la contaminación al suelo debido a la generación de residuos. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se describen las actividades encaminadas a controlar este impacto:

- Gestión Ambiental responsable de 7.600 kg de residuos con material aprovechable generados en la Entidad mediante contrato 654 de 2023, durante el segundo trimestre de 2024.

- Inspección mensual de seguimiento y control de la segregación de los residuos generados de acuerdo con sus características de peligrosidad, registrando la información de las cantidades generadas.

- Socialización de una pieza comunicativa mensual sobre el manejo de sustancias peligrosas por correo institucional.

- Verificación mensual de buenas prácticas ambientales, para la prevención de derrames en sede operativa y sede producción diligenciando el formato GAM-FM-012.

- Sensibilización a funcionarios y contratistas sobre la importancia de alertar, prevenir y atender los accidentes ambientales de tipo derrame de hidrocarburo en las sedes de la Entidad. Se contó con la participación de 66 colaboradores.

- Sensibilización en ahorro de agua, energía y papel, y la promoción del abandono de los plásticos de un solo uso. Se contó con la participación de 421 colaboradores.

- Sensibilización lúdico-pedagógica para promover el cuidado de las instalaciones, fomento al componente vegetal, cuidado a la trampa de grasas, manejo de residuos especiales (AVU, RCD, RAEE), difusión de la política ambiental de la entidad y difusión de los objetivos de desarrollo sostenible ODS. Se contó con la participación de 167 colaboradores.

- Sensibilización lúdico-pedagógica que fomentan la separación adecuada de los residuos según el código de colores incluyendo residuos peligrosos - RESPEL e involucrando al personal de servicios generales. Se contó con la participación de 196 colaboradores.

- Sensibilización de promoción de estrategias de movilidad sostenible donde se promueve el uso de medios alternativos de transporte en la Entidad (Uso de la bicicleta) los días sin carro, eco conducción y el transporte de bajo impacto. Se contó con la participación de 152 colaboradores.

Frente a la evaluación de otros impactos no significativos se realizaron las siguientes acciones:

- Revisión del cumplimiento del programa de socialización / sensibilización en temas ambientales; de abril a junio fueron sensibilizados 925 colaboradores de la UAERMV de manera presencial en sedes.

- Dos publicaciones en el micrositio web de sostenibilidad denominadas “Ventajas de las fuentes no convencionales de energía” y “Elementos plásticos de un solo uso – Impacto y alternativas en la UMV”.

- Reporte de inventario de bifenilos policlorados (PCB) al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

- Reporte de informe al seguimiento de Residuos de Construcción y Demolición a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

- Realización de campaña de abandono de los plásticos de un solo uso.

- Semana ambiental UMV 2024.

- Actividad de promoción a la movilidad sostenible a través de un bici paseo dirigido a los colaboradores en colaboración del IDRD.

Dando cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en el marco de la ecoeficiencia:

Se cuenta con los siguientes contratos:

- Contrato 654 de 2023 - Contrato de servicios públicos para personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos – CCU.

- Contrato 427 de 2024 - Prestación de servicios para medir y determinar los niveles de ruido y ruido ambiental para el componente atmosférico aire, en el área de influencia de la sede de producción de la UAERMV.

- Contrato 444 de 2024 - Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV.

- Contrato 451 de 2024 - Adquisición de insumos con criterios de biodegradabilidad y elementos de limpieza para el lavado de vehículos de la Entidad.

# DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

## 4.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Para avanzar con la implementación de la dimensión de evaluación para resultados, en el segundo trimestre de la vigencia 2024 se realizó seguimiento a los Indicadores de Gestión de la UMV donde se analizó los indicadores de gestión según el mapa de procesos de la entidad, con veinte (20) procesos y cincuenta y tres (53) indicadores registrados, sobre los que se hace monitoreo trimestral y se elabora un informe.

Con corte a 30 de junio del 2024, se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial a través de una matriz de indicadores la cual, para este corte, está constituida por 53 ítems que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de estos.

Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | II trimestre 2024 | acumulado semestre I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 10,00 | 10,00 | 100% | 100% |
| COM-IND-001 | PERCEPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD | 99 | 100 | 99% | 100% |
| SRPI-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CIUDADANAS CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 45 | 46 | 98% | 98% |
| SRPI-IND-002 | TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN EN EL CHAT VIRTUAL | 1 | 70 | 1% | 3% |
| SRPI-IND-003 | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN CHAT VIRTUAL | 157 | 157 | 1:02 | 1:11 |
| SRPI-IND-004 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CIUDADANAS CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES | 22:15 | 157 | 8:30 | 9:03 |
| SRPI-IND-005 | SATISFACCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ENTIDAD. | 90 | 19 | 4,75 | 4,75 |
| SRPI-IND-006 | SATISFACCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 45 | 46 | 98% | 98% |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,00 | 11,00 | 100% | 81% |
| EGTI-IND-003 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 4578 | 4930 | 92,86% | 92,73% |
| PCI-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 65 | 65 | 100% | 105% |
| PCI-IND-002 | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | 793 | 750 | 106% | 105% |
| PCI-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 1,35 | 1,25 | 108% | 164% |
| PCI-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 4,36 | 1,50 | 290% | 198% |
| PCI-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 6 | 6 | 100% | 108% |
| PCI-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 9.142 | 8.600 | 106% | 105% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ENSAYOS | 7.847 | 7.847 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENSAYOS DEL LABORATORIO | 9 | 3.326 | 99% | 99% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 2.360 | 2.375 | 99,4% | 99,60% |
| PPMQ-IND-001 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | 79,41 | 80 | 99% | 100% |
| PPMQ-IND-002 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | 97 | 100 | 97% | 94% |
| PPMQ-IND-003 | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | 86 | 0,85 | 102% | 100% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 117 | 122 | 96% | 95% |
| INFRA-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VIAS | 85,34 | 83,01 | 82,82% | 65% |
| INFRA-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 854 | 868 | 98,30% | 99% |
| INFRA-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 2.216 | 517 | 4.2 | 4.3 |
| INFRA-IND-004 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE CICLORUTAS | 5,74 | 4,9 | 76% | 51% |
| INFRA-IND-005 | CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESPACIO PÚBLICO | 3.211 | 2.733 | 66% | 52% |
| DCIM-IND-001 | SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN | 200 | 3 | 67% | 54% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS FALLADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 17 | 14 | 82% | 91% |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | 17 | 17 | 100% | 100% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC VIGENCIA | $ 30.723 | $ 31.236 | 98,36% | 73,19% |
| GEFI-IND-007 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA | $ 5.892 | $ 9.359 | 62,96% | 70,41% |
| GREF-IND-001 | TIEMPO PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BIENES DE CONSUMO | 61 | 971 | 0,06 | 0,08 |
| GAM-IND-001 | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD | 7600 | 10643 | 71,41% | 71,92% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 5823 | 2245 | 3.6 | 3.6 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 62796 | 745 | 84,29 | 48.40 |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 22 | 31 | 71% | 71% |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 35 | 35 | 100% | 83% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 47 | 47 | 100% | 94% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 14343 | 15723 | 91% | 88% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 71 | 44 | 2 | 2.5 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 33 | 15723 | 0,20% | 0,40% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | 24% | 29% | 83% | 85% |
| GTHU-IND-004 | SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS - E.P. - UAERMV | 118 | 118 | 100% | 100,00% |
| GTHU-IND-010 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC. | 9,2 | 2 | 4,6 | 4,6 |
| GTHU-IND-011 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTHU-IND-012 | IMPACTO ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 39 | 39 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 33 | 34 | 97% | 99% |
| CEM-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS | 43 | 45 | 96% | 70% |
| SMCT-IND-001 | MONITOREO A LOS INFORMES DE ENSAYOS | 574 | 574 | 100% | 99% |
| SMCT-IND-002 | SEGUIMIENTO A LA CALIDAD TÉCNICA | 116 | 116 | 100% | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores 2do Trimestre de 2024– UAERMV.

Se realizarán observaciones a los indicadores que se ubiquen en rangos de gestión mejorable y deficiente para el segundo trimestre de la actual vigencia.

# Rango de Gestión Mejorable:

INFRA-IND-001 Cumplimiento de metas de intervención de vías, Si bien para el corte del segundo trimestre de la vigencia, el indicador se encuentra en un rango de gestión mejorable con un porcentaje de 82.82%, es importante establecer estrategias para cumplir con lo programado cada trimestre, ya que, en el resultado acumulado, el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente, con una ejecución del 65%.

INFRA-IND-003 Nivel Promedio De Satisfacción (Beneficiarios Directos) El indicador continúa cumpliendo el rango de gestión, para el presente periodo de medición de la vigencia cumpliendo con la meta de este, pero se deben tener en cuenta las sugerencias mencionadas por la comunidad con el fin de aumentar el nivel promedio de satisfacción. Para el corte del segundo trimestre de la vigencia, el indicador se encuentra en un rango de gestión mejorable con un porcentaje de 4.20, sin embargo, en el resultado acumulado, el indicador se ubica en un rango de gestión apropiado, con una ejecución de 4.30.

GEFI-IND-007 Ejecución Del Programa Anual Mensualizado De Caja - PAC reserva, El presupuesto de reserva se ejecutó el 85.81%, dejando de ejecutar el $ 499,480,652, es decir el 14.19% de los pagos programados no se realizó. Para el corte del segundo trimestre de la vigencia, el indicador se encuentra en un rango de gestión mejorable con un porcentaje de 62.96%, al igual que para el corte acumulado con un porcentaje de ejecución del 70.41%.

# Rango de Gestión Deficiente:

INFRA-IND-004- Cumplimiento De Metas De Ciclorrutas El indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente con un porcentaje de 76% para el segundo trimestre, es importante establecer estrategias para cumplir con lo programado cada trimestre, ya que en el resultado acumulado, el indicador también se ubica en un rango de gestión deficiente, con una ejecución del 51%.

INFRA-IND-005 Cumplimiento de metas de espacio público, El indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente con un porcentaje de 66% para el segundo trimestre, es importante establecer estrategias para cumplir con lo programado cada trimestre, ya que en el resultado acumulado, el indicador también se ubica en un rango de gestión deficiente, con una ejecución del 52%.

DCIM-IND-001 Seguimiento A Los Proyectos De Innovación, El indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente con un porcentaje de 67% para el segundo trimestre. Es necesario establecer cuáles son los criterios cuantitativos por cada fase de proyecto para ponderar el % de avance del Indicador, no es clara la fórmula del indicador y su tipología: Eficiencia. En el resultado acumulado, el indicador también se ubica en un rango de gestión deficiente, con una ejecución del 54%.

GTHU-IND-003 Cumplimiento Plan Estratégico De Talento Humano – PETH, El indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente, con una ejecución del 83%, es importante realizar un adecuado seguimiento de las actividades programas para cada trimestre, con el fin de cumplir con la meta de ejecutar al 100% el plan estratégico de talento humano - PETH. Si bien ejecutó actividades en el periodo, no cumplió con el mínimo programado para alcanzar una gestión apropiada, ubicando al indicador en una gestión deficiente en el acumulado de la vigencia, con una ejecución del 85%.

GTHU-IND-011 Nivel De Satisfacción Plan Anual De Estímulos E Incentivos. El indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente, no presenta ejecución para el primer semestre de 2024.

Se precisa la importancia de suscribir este tipo de contratos de prestación de servicios que aportan al cumplimiento del Plan Anual de Estímulos e Incentivos de cada vigencia, en tiempos que permitan la ejecución de este durante la medición del indicador, y para que no queden rezagos para siguientes vigencias.

GTHU-IND-012 Impacto Actividades Del Plan Institucional De Capacitación – PIC, El indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente, no presenta ejecución para el primer semestre de 2024. Se precisa la importancia de suscribir este tipo de contratos de prestación de servicios que aportan al cumplimiento del Plan Anual de Estímulos e Incentivos de cada vigencia, en tiempos que permitan la ejecución de este durante la medición del indicador, y para que no queden rezagos para siguientes vigencias.

De los 53 indicadores de proceso presentados en el segundo trimestre, cuarenta y cuatro (44) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado, lo que equivale al 83,02% de la batería de indicadores, cinco (5) se ubicaron en un rango mejorable equivalente al 9,43% y cuatro (4) se ubicaron en un desempeño muy bajo o deficiente, lo que corresponde al 7,55%.

La Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa, realizó alertas y observaciones a los reportes de los indicadores de gestión, así mismo realizó retroalimentación a todos los procesos que realizaron reporte de indicadores para el segundo trimestre de la actual vigencia.

# DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## 5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

En lo concerniente con la implementación de la Política de Gestión Documental asociada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a continuación, se describen los principales avances de las actividades ejecutadas durante el segundo trimestre 2024:

Durante el periodo se avanzó en la actualización del Programa de Gestión Documental, así las cosas, se actualizaron y formalizaron en el sisgestión el programa de auditoría y control, programa de documentos vitales y/o esenciales y el programa de reprografía los cuales, hacen parte del PGD como uno de sus programas específicos, así mismo, se elaboró y está en ejecución el plan de trabajo para la actualización del PGD teniendo en cuenta las el manual para la elaboración de un PGD del Archivo General de la Nación.

Se actualizó e implementó el Programa de Auditoría y Control según los lineamientos establecidos en el GDOC PR 001 Procedimiento producción, trámite y distribución de documentos, GDOC-PR-002 Procedimiento Administración de Archivos de Gestión y Transferencias Primarias e instructivo de organización de archivos y las responsabilidades de uso del SGDEA por parte de los usuarios para ello se elaboró e incorporó un instrumento de recolección de información y/o lista de chequeo aplicada en las pruebas de auditoría realizadas el 6,7,24,25 y 27 de junio 2024 a las 4 dependencias. Así mismo, el programa de auditoría y control se encuentra publicado y formalizado en sisgestión de la Entidad y se elaboró el respectivo informe de implementación.

Acorde con el plan de trabajo establecido para la formulación de las Tablas de Valoración Documental, durante el periodo se avanzó en un 70% en la implementación de la fase I y I del plan en mención, asi las cosas, se elaboró documento de revisión de concepto técnico sobre tabla de valoración documental de la Secretaría de Obras Públicas emitido por el Archivo de Bogotá; Se conformó equipo interdisciplinario para elaboración de la tabla de valoración documental de la Secretaría de Obras Públicas; además, se realizó la recopilación de normatividad de la Secretaría de Obras Públicas desde 1926 a 2006 para la conformación de los periodos institucionales de la SOP. También, se realizó la elaboración y conformación de las estructuras orgánicas de la Secretaría de Obras Públicas, para un total de 18 estructuras orgánicas de la Secretaría de Obras Públicas, en la misma medida, se elaboró la historia institucional de la entidad con fines archivísticos y finalmente.  se realizó la conformación de Cuadro de Evolución Orgánico Funcional de la Secretaría de Obras Públicas para 18 periodos institucionales.

En el marco de implementación de la estrategia de comunicaciones respecto la divulgación de los diferentes instrumentos archivísticos , durante el periodo se adelantaron las siguientes socializaciones en temas así: manejo funcional de Orfeo, GDOC PR 001 Procedimiento producción, trámite y distribución de documentos, GDOC PR 002 Procedimiento administración de archivos de gestión y transferencias primarias, instructivo organización de documentos, elaboración y actualización inventarios documentales en el FUID, conceptos básicos de la gestión documental, elaboración y aplicación de las tablas de retención documental, y plan de prevención de emergencias y atención a desastres para documentos. Como también, es importante precisar, que durante las anteriores socializaciones se aplicó herramienta de medición (encuesta de satisfacción GDOC) con el fin de conocer el nivel apropiación de los temas de gestión documental, por ende, se elaboró un reporte con la consolidación de los resultados de las encuestas realizadas durante el periodo en el marco de ejecución de la presente estrategia.

Para el Proyecto Orfeo, se entregaron los siguientes requerimientos los cuales se encuentran en fase de producción así:  Reporte de finalización de radicados en Orfeo, Índice Electrónico (Firma), Implementación PDF/A y Alerta radicados UMV.

Asi mismo, se destacan las socializaciones a la funcionalidad y buenas prácticas del Sistema de Gestión de Documento Electrónico-Orfeo, como también los seguimientos correspondientes para cada una de las dependencias y procesos mediante correos mensuales en relación con el número de radicados pendientes por finalizar para cada usuario, en el marco de cumplimiento de uno de los controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental.

Referente a la implementación del plan de conservación documental y acorde al cronograma de actividades previstas en cada una de las estrategias de conservación documental, a continuación de describen las principales acciones ejecutadas durante el periodo: estrategia 1 se elaboró el Instructivo de inspección y mantenimiento de archivo, así como el anexo 2, con el formato de inspección de archivos y mobiliarios. Se hace seguimiento a la actividad de inspección y ajustes preventivos de los tomacorrientes y sistema eléctrico el día 28/05/2024, como también se realizó seguimiento al mantenimiento de los sistemas de aire, tanto internos como externos, seguimiento al mantenimiento preventivo al archivo rodante, el día 03/05/2024, seguimiento al mantenimiento preventivo de las canales propias al archivo central, el día 28/05/2024.

Respecto a la estrategia No 2 Se realizaron las acciones de limpieza de los espacios de archivo en las tres Sedes en donde se alberga archivo. Para la estrategia No 3 se elaboró informe No 2 de condiciones ambientales del archivo central.

Para la estrategia No 4 se gestionó solicitud de materiales, para el uso de la operación del proceso de GDOC, así como para el uso de la operación de correspondencia, para los procesos/ dependencias de almacén y subdirección de planeación y conservación y la Gerencia de Producción.

En relación con la implementación de la estrategia No 6 en colaboración del área de SST, y el área de GASA, se obtiene la señalización pertinente para mejorar la ubicación visual de la bodega de archivos hacia la salida de emergencia. Dicha labor se realiza el día 27/05/24. Para el mes de junio, se hace la identificación de amenazas para la conservación documental en la Sede Administrativa. Se hace actualización de las amenazas en el depósito de archivo de la Sede Operativa y Sede de Producción.

Se genera la actualización del Plan de emergencias documentales enfocado a las tres sedes de la UAERMV y se hace apoyo y participación en la actualización del programa de documentos vitales y esenciales.

En lo referente a la estrategia No 7 en el mes de abril, se llevó a cabo la socialización del instructivo para la limpieza de depósitos y saneamiento ambiental al personal de servicios generales el día 25/04/2024.

Finalmente, se elaboró plan de transferencias secundarias documentales acorde a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, el cual comprende un capítulo referente a la disposición final de documentos definiendo en primera instancia el listado de series y subseries documentales de "Conservación Final" y que serán objeto de transferencia secundaria al Archivo de Bogotá, como también, enunciando los criterios técnicos para su implementación, así mismo, el documento fue aprobado y formalizado en sisgestión de la Entidad.

.

## 5.2 indicTRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el primer trimestre de 2024, la entidad realizó la promoción en redes sociales y publicación del programa de transparencia y ética pública de la UAERMV para la presente vigencia. El mencionado plan cuenta con el siguiente número de actividades por componente:

Tabla 16. Resumen de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

| Componente | Número de actividades en el PTEP |
| --- | --- |
| Componente 1: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | 20 |
| Componente 2: Rendición de Cuentas | 23 |
| Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 15 |
| Componente 4: Racionalización de Trámites | No aplica |
| Componente 5: Apertura de información y datos abiertos | 7 |
| Componente 6: Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública | 20 |
| Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | 21 |
| Componente 8: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | 10 |
| Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 3 |
| Total | 119 |

Fuente: UAERMV, OAP, 2024.

El programa se puso a consideración de la ciudadanía y publicó por redes sociales y página web, no se recibieron solicitudes de ajuste o corrección. Se publicó en enero de la presente vigencia. Se apoyó la realización de la estrategia de rendición de cuentas sectorial, que para el 2024 contará con 20 rendiciones de cuentas locales que van del mes de mayo al mes de septiembre. Adicionalmente, la estrategia cuenta con 4 espacios preparatorios de diálogos ciudadanos de los cuales en el trimestre reportado se realizaron 3, en todos ha participado la UAERMV de manera activa presentando la información solicitada y apoyando la logística del evento, se han realizado publicaciones en redes y se han recabado las solicitudes ciudadanas en los eventos:

- Diálogo ciudadano niñas, niños y adolescentes: Evento llevado a cabo el pasado 1 de marzo con la asistencia de 38 colaboradores de las entidades del sector movilidad, de los cuales 4 personas eran de la UAERMV, se entregó información sobre cuidado vial a los niñas, niños y adolescentes participantes, se entregó material POP de la Unidad en el horario de 9 am a 4 pm. Asistieron 53 niñas, niños y adolescentes al espacio.

- Diálogo ciudadano mujer y movilidad: Evento llevado a cabo de forma virtual el pasado 22 de marzo al que atendieron 39 colaboradores de las Entidades del sector movilidad y 22 ciudadanas y ciudadanos. La UAERMV participó en la planeación y ejecución del evento, se presentó el tema de causas ciudadanas de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá.

- Diálogo ciudadano de Movilidad Diversa: Este evento se realizó el 15 de marzo en la casa Diana Navarro en el barrio Santa fe en horas de la mañana. A este evento asistieron 20 ciudadanas y ciudadanos y 20 colaboradores

Adicionalmente, en el marco de la formulación y participación ciudadana en la construcción del nuevo Plan Distrital de Desarrollo la estrategia de participación requirió

El pasado 18 de marzo en el auditorio fuego del edificio elemento en la sede administrativa de la UAERMV se realizó el evento de UMV de puertas abiertas con énfasis en la socialización y participación para el Plan Distrital de Desarrollo. Todo el equipo de planeación de la UAERMV explicó y desarrolló los objetivos del plan y explicó los mecanismos de participación ciudadana para la construcción de este. A este evento asistieron 20 colaboradores de la Entidad y 63 ciudadanos.

# DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Para el segundo trimestre del 2024, desde la Oficina Asesora de Planeación de se realizaron las siguientes actividades:

- Coordinar evento masivo el 28 de mayo de 2024 de forma  virtual denominado “Encuentro de Cultura del Compartir y Difundir 2024” el cual conto con la participación de 60 personas entre colaboradores y funcionarios, con expositores de diferentes dependencias y procesos de la entidad,  tanto de nivel estratégico , misional y de apoyo de la Entidad: de forma coordinada con Gestión del Talento Humano -GTHU  y la Oficina Asesora de Planeación con el proceso de  Direccionamiento Estratégico,  la Dimensión 6 Gestión del Conocimiento e Innovación con la migración de fuga de conocimiento , Control Interno Disciplinario, Gestión Servicios e Infraestructura Tecnológica y EGTI, Gestión Servicio a la Ciudadanía y Gestión Ambiental, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Documental y Archivo, Gestión Recursos Físicos, Gestión del Talento Humano, Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. En este evento se incentivó la transferencia de conocimiento y el conocimiento transversal de todas las áreas de la Unidad.

Ilustración 1. Encuentro de Cultura del Compartir y Difundir 2024

Fuente: OAP-2024

- Desde la Oficina Asesora de Planeación se lidero la convocatoria y desarrollo de la segunda Mesa de Trabajo de Gestión del Conocimiento e Innovación de la entidad que se realizó el 18 de junio de 2024 quedando como registro de los temas abordas , compromisos y responsables en el  acta de reunión firmada mediante radicado 20241500147143 , según las competencias definidas en el Memorando 20231500266083 del 14 de noviembre de 2023.

Ilustración 2  Acta de reunión con radicado 20241500147143 y contenidos abordados

Fuente: OAP-2024

- Se participó en el evento convocado por la  Dirección Distrital de Desarrollo Institucional –DDDI del 04 de junio 2024 Activación de equipos transversales Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCO+I ) a Nivel Distrital, para articular esfuerzos de coordinada en la construcción de redes de conocimiento a nivel Distrital.

Ilustración 3. Registro del evento Equipos Transversales junio 2024

Fuente: OAP-2024

- Dentro de las actividades ejecutadas de plan de acción  del proyecto de inversión 7859-fortalecimiento institucional para el segundo trimestre 2024, se realizó divulgación de pieza gráfica por correo masivo LA UMV TE INFORMA y YAMMER para convocar al evento Cultura del Compartir y Difundir realizado en el mes de mayo de 2024 para posicionar la estrategia de Gestión del Conocimiento e Innovación en la UMV.

Ilustración 4.  Pieza gráfica divulgada correo masivo LA UMV TE INFORMA y plataforma  YAMMER

Fuente: OAP-2024

Resumen actividades trimestre 2-2024 dimensión 6 (PAS)

Tabla 1. Actividades de Gestión del conocimiento y la innovación para el segundo trimestre de 2024.

| Componente / línea de acción | Actividad del periodo | Producto entregado | % Avance del producto |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente MIPG Dimensión 6 Gestión del conocimiento y la Innovación | Realizar una mesa de seguimiento de la Dimensión 6. Gestión del Conocimiento e innovación. | Un (1) acta de reunión GESCO+ I. | 100% |
|  | Realizar un (1) encuentro de cultura de compartir y difundir realizado y con evidencias | Un (1) evento realizado de cultura de compartir y difundir realizado y con evidencias reportadas. | 100% |
|  | Realizar divulgación una (1) pieza gráfica de la estrategia difundidas por redes sociales y correo electrónico de la Entidad | Se realizó la divulgación de pieza gráfica por la UMV TE INFORMA y YAMMER. | 100% |

Fuente: Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, OAP, 2er trimestre

# DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO

- Ambiente de Control.

Para asegurar un ambiente de control se debe disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno.

Tabla 17. Gestión de los aspectos del ambiente de control

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Instancia de coordinación de la Unidad | Para el primer trimestre del año 2024, el comité Institucional de gestión y desempeño sesionó 3 veces donde se presentó: - Plan de mejoramiento de la contraloría general - Aprobación planes institucionales 2024. - Resultados de la gestión del cuarto trimestre 2023 - Las herramientas de planeación y gestión de las políticas en el marco del Modelo Integrado de planeación de gestión. - Ejecución metas y presupuesto, etc. - Fichas verdes para la vigencia 2024 - Entre otras. |

Fuente- Elaboración Proceso de DES

- Evaluación de riesgo

Hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Tabla 18. Gestión de los aspectos de evaluación de riesgo

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Administración de Riesgos | La Oficina Asesora de Planeación en el marco de la DES-MA-002-V1 Política Administración del Riesgo realizó monitoreo de segunda línea de defensa a los mapas de riesgos de los procesos, a los riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital y LAFT del cierre de la vigencia 2024. En el monitoreo se identificaron aspectos de mejora de los puntos evaluados, que se remitieron a cada proceso por correo electrónico con observaciones específicas y detalladas. Así mismo, se insta a revisar la ejecución y el cumplimiento de sus controles y acciones acorde a lo descrito en el mapa de riesgos. |

Fuente- Elaboración Proceso de DES

- Información y comunicación

Este componente permite utilizar la información de manera adecuada, y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, dentro y alrededor de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

Tabla 19. Gestión de las actividades de Información y comunicaciones

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Canales de comunicación internos | Durante el primer trimestre del año, se realizó el diseño y publicación de 6 boletines internos, se publicaron 306 correos electrónicos con información de interés para aproximadamente 1.024 colaboradores y la intranet de la entidad tuvo 9.277 visitas en sus diferentes secciones. |
| Canales de comunicación externos | Durante el periodo de reporte se tuvieron 57.662 visitas a la página web, se publicaron igualmente 6 boletines de prensa y las cuentas de la UMV en X, Facebook e Instagram reportaron un total 24.437 interacciones, se realizó la publicación de 897 mensajes, se dio respuesta a 72 radicados PQRS, e igualmente se evidenció un crecimiento de 2.254 usuarios nuevos. |

Fuente- Elaboración Proceso de COM

- Actividades de monitoreo

Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente

Tabla 20. Gestión de las actividades de monitoreo

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Evaluación Independiente | En el marco de los roles de Relación Con Entes De Control y Evaluación Seguimiento y el rol Enfoque Hacia La Prevención en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV, la OCI remitió por memorando los informes de: - Los resultados de la evaluación realizada a los cinco componentes del Sistema de Control Interno. - Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2023 y de riesgos de corrupción - Los informes de la auditoría que se realizaron en el último trimestre de la vigencia anterior. |

Fuente: Elaboración Proceso de DES