	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





	Proceso Misional
	Código
	IMVI-PC-007
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso 
 Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Plan de Calidad de Fresado Estabilizado
	Versión
	6
	



1. OBJETIVO:

Acciones de movilidad que permiten obtener un nuevo perfil longitudinal y transversal de una vía en mal estado (vías en afirmado o sin estructura de pavimento) mediante la aplicación de fresado estabilizado, con el fin de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los residentes.
2. DESCRIPCIÓN:

	Actividad
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	PIGA

Manual de Buenas Prácticas Ambientales
 IMVI-DI-003
	· Cobertura con Geotextil o Polisombra
	· Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. 
	· Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron.

	4. Nivelación del terreno
	
	· Tolerancias Cotas
	
	

	5. Replanteo y limpieza
	 
	· Limpieza de la caja
	· Soplado con compresor
	· Volver a soplar

	6. Excavar, cargar y retirar el material producto de la excavación.
	IMVI-IN-001 

Instructivo Excavación
Diseño STMVL
	· Cumplir con la excavación de Diseño.
	· Verificación de cotas
	· Suspender la excavación

	7. Imprimación o Riego de Liga
	Plan de Calidad Imprimación 

IMVI-PC-009

Plan de Calidad Riego de Liga 

IMVI-PC-016
	· Limpieza de la caja

· Dosificación y aplicación del producto imprimante
	· Soplado con compresor
	· Volver a soplar

	8. Trasporte del material mezclado al sitio de trabajo
	
	· Protección de materiales desde la Sede de Producción: Parque Minero Industrial “El Mochuelo”. Km 3 vía a Pasquilla de la localidad Ciudad.
	· Asegurar las volquetas con lonas o cobertores
	--

	9. Extendido del Fresado: Dependiendo del tipo de vía a intervenir se realizará una aplicación y compactación por capas de fresado estabilizado.
	
	· las capas estarán ligadas mediante la aplicación de un riego de liga.

·  El extendido del fresado se hará con motoniveladora 
	· Barrer y soplar

· Suavizar los bordes transversales y verticales
	---

	10. Compactación y Sello del Fresado
	Instructivo pavimento flexible

IMVI-IN-007
	· Se compactará con un vibrocompactador y compactador neumático para lograr la densidad seca especificada.
	· Verificar la densidad de la mezcla

· Utilización del rodillo adecuado
	· Levantar la mezcla


3. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	4. Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial
	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección


5. CONTROL DE CAMBIOS
	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN
	

	001
	Adopción
	2010
	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	

	002
	Ajustar el objetivo, las actividades a controlar.
	Octubre 2011
	MÓNICA RUBIO ARENAS
	

	003
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011
	Diciembre 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA
	

	004
	Ajustar el objeto
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA
	

	5
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.
	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
	

	6
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección
	


Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co
                                               IMVI-PC-007


                                                       Página 4 de 4 


[image: image1.jpg][image: image2.png]