	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





	Proceso Misional
	Código
	IMVI-PC-008
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso 
 Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Plan de Calidad de Conformación de la Calzada Existente
	Versión
	6
	



1. OBJETIVO:
Escarificación, conformación, renivelación y compactación del afirmado existente; con o sin adición de Base, Subbase granular o material fresado; así como la conformación de cunetas. 
2. DESCRIPCIÓN:
	Actividades a controlar
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Gestión ambiental: Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	PIGA

Manual de Buenas Prácticas Ambientales IMVI-DI-003
	· Cobertura con Geotextil o Polisombra
	· Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. 
	· Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron.

	4. Estudio topográfico del terreno
	---
	· Cotas

· Tolerancias
	· Realizar la medición de las secciones transversales

· Planimetría

· Altimetría 
	---

	5. Escarificación o cortes de material existente cuando el terreno así lo requiera. 
	Garantizar el diseño topográfico.
	· Pendiente longitudinal
· Pendiente trasversal.
· Espesor de diseño.
	--
	--

	6. Retirar material sobrante de los cortes requeridos para la conformación de la calzada existente.
	Clasificación 
	· Reutilización

· Desecho (botadero) 
	--
	--

	7. Cargar y transportar el material sobrante y/o residuos cumpliendo las normas de la autoridad ambiental competente.
	Autorización para depositarlos en escombrera.
	· 
	· Asegurar las volquetas con lonas o cobertores
	--

	8. Adicionar Base, Subbase y/o material fresado, si lo requiere.
	Sobre-excavación.
	· 
	· Retiro o ablandamiento de materiales, por fuera de los alineamientos o cotas indicados.
	

	9. Nivelación de terreno (conformar y renivelar la superficie y las cunetas garantizando control de niveles)
	
	· Retención de agua en la superficie (encharcamientos)
	· Verificación Cotas y Niveles
	· Escarificación o cortes de material existente cuando el terreno así lo requiera.

	10.  Humectación y compactación de la superficie.
	
	· Control de Densidades
	· Control de Humedad Óptima de Compactación.

· Utilizar el Equipo adecuado de Compactación
	· Escarificación y recompactación.

	
	
	
	
	


3. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	4. Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección


5. CONTROL DE CAMBIOS

	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN

	001
	Adopción
	2010
	Jefe Oficina Asesora de Planeación

	002
	Ajustar el objetivo, las actividades a controlar.
	Octubre 2011
	MÓNICA RUBIO ARENAS

	003
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011
	Diciembre 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	004
	Ajustar el objeto
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	5
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.
	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

	6
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co
                                               IMVI-PC-008


                                                       Página 2 de 3 


[image: image1.jpg][image: image2.png]